Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2018 г. N 12-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА (КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА)

1. Утвердить прилагаемый [План](#P30) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (Комплексный план социально-экономического развития Амурской области до 2025 года) (далее - план).

2. Исполнительным органам государственной власти Амурской области, участвующим в реализации [плана](#P30), по мере необходимости проводить корректировку мероприятий [плана](#P30).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Амурской области М.В.Дедюшко.

Губернатор

Амурской области

А.А.КОЗЛОВ

Приложение

к распоряжению

Правительства

Амурской области

от 31 января 2018 г. N 12-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

(КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА)

I. Мероприятия, планируемые к софинансированию за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий комплексных планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Месторасположение | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, млн. рублей | | | |
| Всего | Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета субъекта РФ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Центр развития газопереработки | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства | | | | | | | | |
| 1. | Строительство пристройки на 6 групп к МДОАУ ДС 9, ул. Карла Маркса, 13, г. Свободный | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 113,73 | 112,60 | 1,13 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 22,93 | 22,70 | 0,23 | 0,00 |
| 2019 | 90,80 | 89,90 | 0,90 | 0,00 |
| 2. | Строительство школы, 528 мест | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 564,10 | 558,50 | 5,64 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 101,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2019 | 338,38 | 335,00 | 3,38 | 0,00 |
| 2020 | 124,76 | 123,50 | 1,26 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция нежилого здания под женскую консультацию ГБУЗ АО "Свободненская больница", г. Свободный | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 218,20 | 216,00 | 2,20 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 50,52 | 50,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2019 | 167,68 | 166,00 | 1,68 | 0,00 |
| 4. | Строительство родильного дома, г. Свободный | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 1834,30 | 1815,96 | 18,34 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 20,20 | 20,00 | 0,20 | 0,00 |
| 2019 | 907,05 | 897,98 | 9,07 | 0,00 |
| 2020 | 907,05 | 897,98 | 9,07 | 0,00 |
| 5. | Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников, г. Свободный | г. Свободный | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 584,10 | 578,26 | 5,84 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 229,09 | 226,80 | 2,29 | 0,00 |
| 2019 | 355,01 | 351,46 | 3,55 | 0,00 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 (строительство) | г. Свободный | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 177,70 | 175,90 | 1,80 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |
| 2018 | 60,80 | 60,20 | 0,60 | 0,00 |
| 2019 | 116,90 | 115,70 | 1,20 | 0,00 |
| 7. | Строительство здания ЗАГС, г. Свободный | г. Свободный | Управление записи актов гражданского состояния Амурской области | Всего | 63,70 | 63,10 | 0,60 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19,09 | 18,90 | 0,19 | 0,00 |
| 2020 | 44,61 | 44,20 | 0,41 | 0,00 |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" (км 90 + 169 - км 96 + 000) | г. Свободный | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 549,77 | 544,27 | 5,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 300,17 | 297,17 | 3,00 | 0,00 |
| 2019 | 249,60 | 247,10 | 2,50 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" (км 129 + 600 - км 135 + 000) | г. Свободный | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 609,26 | 603,17 | 6,09 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 99,92 | 98,92 | 1,00 | 0,00 |
| 2019 | 509,34 | 504,25 | 5,09 | 0,00 |
| 10. | Реконструкция районной котельной N 1, г. Свободный Амурской области | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 84,80 | 84,00 | 0,80 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 84,80 | 84,00 | 0,80 | 0,00 |
| 11. | Реконструкция канализационного коллектора и водопроводных сетей | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 484,30 | 479,50 | 4,80 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 299,97 | 297,00 | 2,97 | 0,00 |
| 2019 | 184,33 | 182,50 | 1,83 | 0,00 |
| 12. | Реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной N 1 в кв. 59 г. Свободного (линии Шатковского) | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 21,80 | 21,60 | 0,20 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 21,80 | 21,60 | 0,20 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. 40 лет Октября от ул. Мухина, пер. Прокатного до РЧВ, г. Свободный | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 96,90 | 95,90 | 1,00 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 70,03 | 69,30 | 0,73 | 0,00 |
| 2019 | 26,87 | 26,60 | 0,27 | 0,00 |
| 14. | Тепловая и водопроводная сети по ул. Инженерной для комплексной застройки кварталов 39 - 40 в г. Свободный. Второй и третий этапы | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 75,80 | 75,00 | 0,80 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 60,04 | 59,40 | 0,64 | 0,00 |
| 2019 | 15,76 | 15,60 | 0,16 | 0,00 |
| 15. | Сеть водоснабжения по ул. Зейской, ул. Народной, ул. Инженерной для комплексной застройки кварталов 39 - 40 в г. Свободный | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 25,60 | 25,30 | 0,30 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| 2018 | 25,60 | 25,30 | 0,30 | 0,00 |
| 16. | Расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка, г. Свободный Амурской области | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 837,50 | 829,10 | 8,40 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 418,80 | 414,60 | 4,20 | 0,00 |
| 2020 | 418,70 | 414,50 | 4,20 | 0,00 |
| 17. | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в г. Свободный Амурской области (ОСК микрорайонов Северный, Суражевский, Дубовский, Залинейный) | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 930,70 | 921,30 | 9,40 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 465,40 | 460,70 | 4,70 | 0,00 |
| 2020 | 465,30 | 460,60 | 4,70 | 0,00 |
| 18. | Реконструкция и замена водопроводных сетей в г. Свободный Амурской области | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 170,80 | 169,00 | 1,80 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 85,40 | 84,50 | 0,90 | 0,00 |
| 2020 | 85,40 | 84,50 | 0,90 | 0,00 |
| 19. | Реконструкция и замена сетей водоотведения в г. Свободный Амурской области | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 203,50 | 201,50 | 2,00 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 101,80 | 100,80 | 1,00 | 0,00 |
| 2020 | 101,70 | 100,70 | 1,00 | 0,00 |
| 20. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 1367,10 | 1353,30 | 13,80 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 455,88 | 451,10 | 4,60 | 0,00 |
| 2019 | 455,61 | 451,10 | 4,60 | 0,00 |
| 2020 | 455,61 | 451,10 | 4,60 | 0,00 |
| 21. | Бурение скважин на воду | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 34,30 | 33,96 | 0,34 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 34,30 | 33,96 | 0,34 | 0,00 |
| 22. | Реконструкция лечебного корпуса государственного учреждения Амурской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Бардагон" в с. Бардагон, Свободненский район | с. Бардагон Свободненского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 125,76 | 124,51 | 1,25 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 52,91 | 52,38 | 0,53 | 0,00 |
| 2020 | 72,85 | 72,13 | 0,72 | 0,00 |
| 23. | Строительство школы на 220 мест в с. Невер Сковородинского района Амурской области | с. Невер Сковородинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 356,90 | 353,33 | 3,57 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 214,17 | 212,00 | 2,17 | 0,00 |
| 2020 | 142,73 | 141,33 | 1,40 | 0,00 |
| 24. | Строительство Дома культуры в г. Сковородино | г. Сковородино Сковородинского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 297,15 | 294,15 | 3,00 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 82,86 | 82,00 | 0,86 | 0,00 |
| 2020 | 214,29 | 212,15 | 2,14 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P58) "Объекты капитального строительства" | |  | Всего | 9827,81 | 9729,21 | 98,60 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1902,75 | 1883,49 | 19,08 | 0,00 |
| 2019 | 4892,06 | 4843,03 | 49,12 | 0,00 |
| 2020 | 3033,00 | 3002,69 | 30,40 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | |
| 25. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 13 учреждениях социальной сферы (в 9 учреждениях образования, 1 - культуры, 3 - здравоохранения) | г. Свободный, г. Сковородино Сковородинского района | Министерство образования и науки Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, министерство образования и науки Амурской области | Всего | 417,70 | 413,53 | 4,17 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 183,80 | 181,96 | 1,84 | 0,00 |
| 2019 | 233,90 | 231,57 | 2,33 | 0,00 |
| 25.1. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 1 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| 25.2. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 2 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 39,00 | 38,61 | 0,39 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 39,00 | 38,61 | 0,39 | 0,00 |
| 25.3. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 8 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 44,00 | 43,56 | 0,44 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 44,00 | 43,56 | 0,44 | 0,00 |
| 25.4. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 5 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| 25.5. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 6 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| 25.6. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 11 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| 25.7. | Капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 192 | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| 25.8. | Капитальный ремонт СОШ N 2 г. Свободный | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 14,50 | 14,36 | 0,14 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,50 | 14,36 | 0,14 | 0,00 |
| 25.9. | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ N 1 г. Сковородино Сковородинского района (дошкольные группы) | г. Сковородино Сковородинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,00 | 5,94 | 0,06 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,00 | 5,94 | 0,06 | 0,00 |
| 25.10. | Капитальный ремонт Дома культуры им. С.Лазо г. Свободный | г. Свободный | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 39,50 | 39,10 | 0,40 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 39,50 | 39,10 | 0,40 | 0,00 |
| 25.11. | Капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО "Свободненская больница" | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 8,30 | 8,22 | 0,08 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 8,30 | 8,22 | 0,08 | 0,00 |
| 25.12. | Капитальный ремонт травматологического отделения ГБУЗ АО "Свободненская больница" | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 3,00 | 2,97 | 0,03 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 3,00 | 2,97 | 0,03 | 0,00 |
| 25.13. | Капитальный ремонт ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 13,40 | 13,27 | 0,13 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13,40 | 13,27 | 0,13 | 0,00 |
| 26. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г. Свободного | г. Свободный | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 930,75 | 921,44 | 9,31 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 254,09 | 251,55 | 2,54 | 0,00 |
| 2019 | 258,75 | 256,16 | 2,59 | 0,00 |
| 2020 | 417,91 | 413,73 | 4,18 | 0,00 |
| 27. | Ремонт скверов, парков, площадей, дворовых территорий | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 403,60 | 399,56 | 4,04 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 21,22 | 21,00 | 0,22 | 0,00 |
| 2019 | 118,99 | 117,80 | 1,19 | 0,00 |
| 2020 | 263,39 | 260,76 | 2,63 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P611) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 1752,05 | 1734,53 | 17,52 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 459,11 | 454,51 | 4,60 | 0,00 |
| 2019 | 611,64 | 605,53 | 6,11 | 0,00 |
| 2020 | 681,30 | 674,49 | 6,81 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | |
| 28. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (2 учреждения) | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 51,24 | 50,73 | 0,51 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,43 | 20,23 | 0,20 | 0,00 |
| 2020 | 30,81 | 30,50 | 0,31 | 0,00 |
| 28.1. | ГБУЗ АО "Свободненская больница" | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 20,43 | 20,23 | 0,20 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,43 | 20,23 | 0,20 | 0,00 |
| 28.2. | ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 30,81 | 30,50 | 0,31 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 30,81 | 30,50 | 0,31 | 0,00 |
| 29. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (1 учреждение) | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 21,92 | 21,70 | 0,22 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 14,02 | 13,88 | 0,14 | 0,00 |
| 2019 | 6,28 | 6,22 | 0,06 | 0,00 |
| 2020 | 1,62 | 1,60 | 0,02 | 0,00 |
| 29.1. | ГПОАУ Амурской области "Амурский технический колледж" | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 21,92 | 21,70 | 0,22 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 14,02 | 13,88 | 0,14 | 0,00 |
| 2019 | 6,28 | 6,22 | 0,06 | 0,00 |
| 2020 | 1,62 | 1,60 | 0,02 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P936) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 73,16 | 72,43 | 0,73 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |
| 2018 | 14,02 | 13,88 | 0,14 | 0,00 |
| 2019 | 26,71 | 26,45 | 0,26 | 0,00 |
| 2020 | 32,43 | 32,10 | 0,33 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P57) "Центр развития газопереработки" | |  | Всего | 11653,02 | 11536,17 | 116,85 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 2375,88 | 2351,88 | 23,82 | 0,00 |
| 2019 | 5530,41 | 5475,01 | 55,49 | 0,00 |
| 2020 | 3746,73 | 3709,28 | 37,54 | 0,00 |
| Центр развития добычи полезных ископаемых | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства | | | | | | | | |
| 1. | Строительство школы в пгт Экимчан Селемджинского района на 165 мест | пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 389,10 | 385,21 | 3,89 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 291,83 | 288,91 | 2,92 | 0,00 |
| 2020 | 97,27 | 96,30 | 0,97 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 28 + 880 - км 36 + 200 (этап 2) | пгт Февральск, пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1163,85 | 1152,21 | 11,64 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 500,46 | 495,45 | 5,01 | 0,00 |
| 2019 | 663,39 | 656,76 | 6,63 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 36 + 880 - км 46 + 200 (этап 1) | пгт Февральск, пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1076,80 | 1066,03 | 10,77 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 418,88 | 414,69 | 4,19 | 0,00 |
| 2020 | 657,92 | 651,34 | 6,58 | 0,00 |
| 4. | Бурение скважин на воду (Экимчан - 1 шт., Токур - 2 шт., Златоустовск - 1 шт., Февральск - 2 шт., Райчихинск - 3 шт.) | пгт Экимчан, пгт Токур, п. Златоустовск, пгт Февральск Селемджинского района, г. Райчихинск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 40,89 | 40,49 | 0,40 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 40,89 | 40,49 | 0,40 | 0,00 |
| 5. | Строительство участковой больницы в с. Стойба | с. Стойба Селемджинского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 112,70 | 111,57 | 1,13 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 50,50 | 50,00 | 0,50 | 0,00 |
| 2019 | 62,20 | 61,57 | 0,63 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие по переселению из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа | г. Тында, Тындинский район, г. Зея, Зейский район, Селемджинский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1574,00 | 1558,26 | 15,74 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 607,03 | 600,93 | 6,10 | 0,00 |
| 2019 | 471,98 | 467,28 | 4,70 | 0,00 |
| 2020 | 494,99 | 490,05 | 4,94 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1110) "Объекты капитального строительства" | |  | Всего | 4357,34 | 4313,77 | 43,57 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1157,99 | 1146,38 | 11,61 | 0,00 |
| 2019 | 1949,17 | 1929,70 | 19,47 | 0,00 |
| 2020 | 1250,18 | 1237,69 | 12,49 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | |
| 7. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 2 учреждениях социальной сферы (в 2 учреждениях образования) сельских населенных пунктов | п. Иса, рп Коболдо Селемджинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 47,70 | 47,23 | 0,47 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 47,70 | 47,23 | 0,47 | 0,00 |
| 7.1. | Капитальный ремонт МБОУ "Исинская СОШ" п. Иса Селемджинского района | п. Иса Селемджинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 25,00 | 24,75 | 0,25 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25,00 | 24,75 | 0,25 | 0,00 |
| 7.2. | Капитальный ремонт МБОУ "Коболдинская СОШ" рп Коболдо Селемджинского района | рп Коболдо Селемджинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 22,70 | 22,48 | 0,22 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22,70 | 22,48 | 0,22 | 0,00 |
| 8. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети пгт Экимчан | пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 30,00 | 29,70 | 0,30 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 30,00 | 29,70 | 0,30 | 0,00 |
| 9. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети с. Варваровка | с. Варваровка Октябрьского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 90,00 | 89,10 | 0,90 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 90,00 | 89,10 | 0,90 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1270) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 167,70 | 166,03 | 1,67 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 120,00 | 118,80 | 1,20 | 0,00 |
| 2019 | 47,70 | 47,23 | 0,47 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | |
| 10. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (3 учреждения) | п. Селемджа Селемджинского района, г. Райчихинск, пгт Прогресс | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 48,93 | 48,44 | 0,49 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 48,93 | 48,44 | 0,49 | 0,00 |
| 10.1. | ГБУЗ АО "Селемджинская больница" | п. Селемджа Селемджинского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 1,20 | 1,19 | 0,01 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 1,20 | 1,19 | 0,01 | 0,00 |
| 10.2. | ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" | г. Райчихинск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 25,35 | 25,10 | 0,25 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 25,35 | 25,10 | 0,25 | 0,00 |
| 10.3. | ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" | пгт Прогресс | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 22,38 | 22,16 | 0,22 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 22,38 | 22,16 | 0,22 | 0,00 |
| 11. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (1 учреждение) | г. Райчихинск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 23,09 | 22,86 | 0,23 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 21,09 | 20,88 | 0,21 | 0,00 |
| 2019 | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,00 |
| 2020 | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,00 |
| 11.1. | ГПОАУ Амурской области "Райчихинский индустриальный техникум" | г. Райчихинск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 23,09 | 22,86 | 0,23 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 21,09 | 20,88 | 0,21 | 0,00 |
| 2019 | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,00 |
| 2020 | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1380) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 72,02 | 71,30 | 0,72 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 70,02 | 69,32 | 0,70 | 0,00 |
| 2019 | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,00 |
| 2020 | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1109) "Центр развития добычи полезных ископаемых" | |  | Всего | 4597,06 | 4551,10 | 45,96 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1348,01 | 1334,50 | 13,51 | 0,00 |
| 2019 | 1997,87 | 1977,92 | 19,95 | 0,00 |
| 2020 | 1251,18 | 1238,68 | 12,50 | 0,00 |
| Агропромышленный центр развития | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция здания акушерского отделения МЛПУ "Белогорская городская больница" | г. Белогорск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 145,05 | 143,60 | 1,45 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 95,74 | 94,78 | 0,96 | 0,00 |
| 2019 | 49,31 | 48,82 | 0,49 | 0,00 |
| 2. | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 101,09 | 100,08 | 1,01 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 101,09 | 100,08 | 1,01 | 0,00 |
| 3. | Бурение скважин на воду (г. Белогорск - 1 шт., Тамбовка - 1 шт., Лермонтовка - 1 шт., Садовое - 1 шт.) | г. Белогорск, с. Тамбовка, с. Лермонтовка, с. Садовое Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 18,91 | 18,73 | 0,18 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,91 | 18,73 | 0,18 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1540) "Объекты капитального строительства" | |  | Всего | 265,05 | 262,41 | 2,64 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 196,83 | 194,86 | 1,97 | 0,00 |
| 2019 | 68,22 | 67,55 | 0,67 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | |
| 4. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г. Белогорска | г. Белогорск | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 400,67 | 396,66 | 4,01 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 158,27 | 156,68 | 1,59 | 0,00 |
| 2019 | 157,86 | 156,28 | 1,58 | 0,00 |
| 2020 | 84,54 | 83,70 | 0,84 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1615) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 400,67 | 396,66 | 4,01 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 158,27 | 156,68 | 1,59 | 0,00 |
| 2019 | 157,86 | 156,28 | 1,58 | 0,00 |
| 2020 | 84,54 | 83,70 | 0,84 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | |
| 5. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (2 учреждения) | с. Константиновка Константиновского района, г. Белогорск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 22,15 | 21,93 | 0,22 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 17,15 | 16,98 | 0,17 | 0,00 |
| 2019 | 4,27 | 4,23 | 0,04 | 0,00 |
| 2020 | 0,73 | 0,72 | 0,01 | 0,00 |
| 5.1. | Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский казачий колледж", с. Константиновка | с. Константиновка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 5,15 | 5,10 | 0,05 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 5,15 | 5,10 | 0,05 | 0,00 |
| 5.2. | Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций", г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 17,00 | 16,83 | 0,17 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 12,00 | 11,88 | 0,12 | 0,00 |
| 2019 | 4,27 | 4,23 | 0,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,73 | 0,72 | 0,01 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1665) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 22,15 | 21,93 | 0,22 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 17,15 | 16,98 | 0,17 | 0,00 |
| 2019 | 4,27 | 4,23 | 0,04 | 0,00 |
| 2020 | 0,73 | 0,72 | 0,01 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1539) "Агропромышленный центр развития" | |  | Всего | 687,87 | 681,00 | 6,87 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 372,25 | 368,52 | 3,73 | 0,00 |
| 2019 | 230,35 | 228,06 | 2,29 | 0,00 |
| 2020 | 85,27 | 84,42 | 0,85 | 0,00 |
| Объекты межрегионального значения | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства | | | | | | | | |
| 1. | Строительство родильного дома на 150 коек ГБУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" <\*> (ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году исходя из нормативного срока строительства объекта (36 месяцев), потребность на 2021 год в средствах федерального бюджета - 990 млн. руб.) | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 3160,67 | 3129,06 | 31,61 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 50,00 | 49,50 | 0,50 | 0,00 |
| 2019 | 1000,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2020 | 1110,67 | 1099,56 | 11,11 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция отделения реанимации ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 239,10 | 236,70 | 2,40 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 70,72 | 70,00 | 0,72 | 0,00 |
| 2019 | 168,38 | 166,70 | 1,68 | 0,00 |
| 3. | Пристройка к зданию областной детской консультативной поликлиники ГАУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 10,10 | 10,00 | 0,10 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 10,10 | 10,00 | 0,10 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция здания учебного корпуса с перепрофилированием под детскую поликлинику, г. Благовещенск, ул. Ленина, 1 | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 225,25 | 223,00 | 2,25 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 107,85 | 106,77 | 1,08 | 0,00 |
| 2020 | 117,40 | 116,23 | 1,17 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1784) "Объекты капитального строительства" | |  | Всего | 3635,12 | 3598,76 | 36,36 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 130,82 | 129,50 | 1,32 | 0,00 |
| 2019 | 1276,23 | 1263,47 | 12,76 | 0,00 |
| 2020 | 1228,07 | 1215,79 | 12,28 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | |
| 5. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 3 учреждениях социальной сферы (в 2 учреждениях образования, 1 - здравоохранения) | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 141,50 | 136,00 | 5,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 67,77 | 63,00 | 4,77 | 0,00 |
| 2019 | 47,27 | 46,80 | 0,47 | 0,00 |
| 2020 | 26,46 | 26,20 | 0,26 | 0,00 |
| 5.1. | Капитальный ремонт здания родильного дома ГАУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 45,00 | 40,50 | 4,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 45,00 | 40,50 | 4,50 | 0,00 |
| 5.2. | Капитальный ремонт ГПОАУ "Амурский педагогический колледж" г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 39,00 | 38,60 | 0,40 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 18,19 | 18,00 | 0,19 | 0,00 |
| 2019 | 20,81 | 20,60 | 0,21 | 0,00 |
| 5.3. | Капитальный ремонт ГПОАУ "Благовещенский политехнический колледж" г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 57,50 | 56,90 | 0,60 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 4,58 | 4,50 | 0,08 | 0,00 |
| 2019 | 26,46 | 26,20 | 0,26 | 0,00 |
| 2020 | 26,46 | 26,20 | 0,26 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1894) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 141,50 | 136,00 | 5,50 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 67,77 | 63,00 | 4,77 | 0,00 |
| 2019 | 47,27 | 46,80 | 0,47 | 0,00 |
| 2020 | 26,46 | 26,20 | 0,26 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | |
| 6. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (8 учреждений) | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 727,73 | 720,45 | 7,28 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 552,26 | 546,74 | 5,52 | 0,00 |
| 2019 | 147,70 | 146,22 | 1,48 | 0,00 |
| 2020 | 27,77 | 27,49 | 0,28 | 0,00 |
| 6.1. | ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 552,26 | 546,74 | 5,52 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 552,26 | 546,74 | 5,52 | 0,00 |
| 6.2. | ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 31,24 | 30,93 | 0,31 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 31,24 | 30,93 | 0,31 | 0,00 |
| 6.3. | ГБУЗ АО "Амурский областной противотуберкулезный диспансер" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 47,29 | 46,82 | 0,47 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 47,29 | 46,82 | 0,47 | 0,00 |
| 6.4. | ГАУЗ АО "Амурский областной наркологический диспансер" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 38,30 | 37,92 | 0,38 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 38,30 | 37,92 | 0,38 | 0,00 |
| 6.5. | ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 4,31 | 4,27 | 0,04 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4,31 | 4,27 | 0,04 | 0,00 |
| 6.6. | ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 18,77 | 18,58 | 0,19 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,77 | 18,58 | 0,19 | 0,00 |
| 6.7. | ГБУЗ АО "Амурская областная станция переливания крови" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 7,79 | 7,71 | 0,08 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,79 | 7,71 | 0,08 | 0,00 |
| 6.8. | ГБУЗ АО "Городская поликлиника N 2" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 27,77 | 27,49 | 0,28 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27,77 | 27,49 | 0,28 | 0,00 |
| 7. | Проведение аудита и обучение персонала | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 120,00 | 118,80 | 1,20 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 120,00 | 118,80 | 1,20 | 0,00 |
| 8. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (6 учреждений) | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 150,65 | 149,14 | 1,51 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 113,45 | 112,32 | 1,13 | 0,00 |
| 2019 | 26,43 | 26,17 | 0,26 | 0,00 |
| 2020 | 10,77 | 10,66 | 0,11 | 0,00 |
| 8.1. | ГПОАУ "Амурский аграрный колледж" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 39,20 | 38,81 | 0,39 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
|  |  |  |  | 2018 | 16,20 | 16,04 | 0,16 | 0,00 |
| 2019 | 16,00 | 15,84 | 0,16 | 0,00 |
| 2020 | 7,00 | 6,93 | 0,07 | 0,00 |
| 8.2. | ГПОАУ "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 45,86 | 45,40 | 0,46 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 45,86 | 45,40 | 0,46 | 0,00 |
| 8.3. | ГПОАУ "Амурский колледж сервиса и торговли" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 11,12 | 11,01 | 0,11 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 6,89 | 6,82 | 0,07 | 0,00 |
| 2019 | 4,23 | 4,19 | 0,04 | 0,00 |
| 8.4. | ГПОАУ "Благовещенский политехнический колледж" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 20,20 | 20,00 | 0,20 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 20,20 | 20,00 | 0,20 | 0,00 |
| 8.5. | ГПОАУ АО "Амурский колледж строительства и ЖКХ" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 22,60 | 22,37 | 0,23 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 17,14 | 16,97 | 0,17 | 0,00 |
| 2019 | 3,86 | 3,82 | 0,04 | 0,00 |
| 2020 | 1,60 | 1,58 | 0,02 | 0,00 |
| 8.6. | ГПОАУ "Амурский педагогический колледж" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 11,67 | 11,55 | 0,12 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 7,16 | 7,09 | 0,07 | 0,00 |
| 2019 | 2,34 | 2,32 | 0,02 | 0,00 |
| 2020 | 2,17 | 2,15 | 0,02 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2004) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 998,38 | 988,40 | 9,98 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 785,71 | 777,85 | 7,86 | 0,00 |
| 2019 | 174,13 | 172,39 | 1,74 | 0,00 |
| 2020 | 38,54 | 38,15 | 0,39 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P1783) "Объекты межрегионального значения" | |  | Всего | 4775,00 | 4723,16 | 51,84 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 984,30 | 970,35 | 13,95 | 0,00 |
| 2019 | 1497,63 | 1482,66 | 14,97 | 0,00 |
| 2020 | 1293,07 | 1280,14 | 12,93 | 0,00 |
| Объекты инфраструктуры на земельных участках, переданных по проекту "дальневосточный гектар" | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства | | | | | | | | |
| 1. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры в местах расширения границ населенных пунктов и компактно расположенных земельных участков в рамках программы "Дальневосточный гектар" (с. Новопетровка, с. Марково, с. Ивановка) | с. Новопетровка, с. Марково Благовещенского района, с. Ивановка Ивановского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 312,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 12,48 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 2019 | 99,84 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 2020 | 199,68 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2408) "Объекты капитального строительства" | |  | Всего | 312,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 12,48 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 2019 | 99,84 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 2020 | 199,68 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2407) "Объекты инфраструктуры на земельных участках, переданных по проекту "дальневосточный гектар" | |  | Всего | 312,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 12,48 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 2019 | 99,84 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 2020 | 199,68 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
|  | Всего по [разделу I](#P36) | |  | Всего | 22024,95 | 21647,43 | 377,52 | 0,00 |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 5092,92 | 5031,49 | 61,25 | 0,00 |
| 2019 | 9356,10 | 9213,56 | 142,63 | 0,00 |
| 2020 | 6575,93 | 6412,37 | 163,65 | 0,00 |

II. Иные мероприятия, планируемые к реализации в рамках государственных программ Амурской области, государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, плановых и программно-целевых документов организаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Месторасположение | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, млн. рублей | | | | Наименование государственной программы Российской Федерации |
| Всего | Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета субъекта РФ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Центр развития газопереработки | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, 2019 - 2021 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство пристроек к зданию Албазинского музея, с. Албазино Сковородинского района (фондохранилище на 1,2 тыс. единиц хранения) | Сковородинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 14,60 | 12,41 | 2,19 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AEA62D3CF893FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14,60 | 12,41 | 2,19 | 0,00 |
| 2. | Строительство школы, 528 мест, г. Свободный | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 630,50 | 617,47 | 13,03 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 2020 | 207,98 | 205,90 | 2,08 | 0,00 |
| 2021 | 415,72 | 411,57 | 4,15 | 0,00 |
| 3. | Строительство школы, 528 мест, г. Свободный | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 649,45 | 636,27 | 13,18 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 2021 | 194,70 | 192,80 | 1,90 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 447,95 | 443,47 | 4,48 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" на участке км 47 - км 63 | г. Свободный | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1280,00 | 1267,20 | 12,80 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064D7CB8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 512,00 | 506,88 | 5,12 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 768,00 | 760,32 | 7,68 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2531) "Объекты капитального строительства, 2019 - 2021 годы" | |  | Всего | 2574,55 | 2533,35 | 41,20 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 2020 | 726,78 | 712,78 | 14,00 | 0,00 |
| 2021 | 625,02 | 616,78 | 8,24 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 1215,95 | 1203,79 | 12,16 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 5. | Пристрой пищеблока к МОБУ Ушумунской СОШ | Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 49,85 | 42,37 | 7,48 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 49,85 | 42,37 | 7,48 | 0,00 |
| 6. | Строительство спортивного зала МОБУ Дактуйской СОШ | Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 60,00 | 51,00 | 9,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 60,00 | 51,00 | 9,00 | 0,00 |
| 7. | Реконструкция существующего здания под детский сад на 20 мест и пищеблок на 30 мест в с. Селеткан Шимановского района, МБОУ "Чагоянская СОШ" - "Селетканская школа" | Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 23,00 | 19,55 | 3,45 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 23,00 | 19,55 | 3,45 | 0,00 |
| 8. | Строительство детского сада на 70 мест в с. Мухино Шимановского района | Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 125,80 | 106,93 | 18,87 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 125,80 | 106,93 | 18,87 | 0,00 |
| 9. | Создание и оснащение сердечно-сосудистого центра в г. Свободный | г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 298,70 | 253,90 | 44,80 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064DCCB883FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 298,70 | 253,90 | 44,80 | 0,00 |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" на участке км 47 - км 57, км 70 - км 80 | Свободненский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1600,00 | 1360,00 | 240,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064D7CB8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1600,00 | 1360,00 | 240,00 | 0,00 |
| 11. | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Свободного | г. Свободный | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1691,10 | 1437,44 | 253,66 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064D7CB8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1691,10 | 1437,44 | 253,66 | 0,00 |
| 12. | Строительство участковой больницы с. Талдан Сковородинского района | Сковородинский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 150,00 | 127,50 | 22,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064DCCB883FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 150,00 | 127,50 | 22,50 | 0,00 |
| 13. | Строительство Дома культуры, с. Ушаково Шимановского района | Шимановский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 35,00 | 29,75 | 5,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AEA62D3CF893FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 35,00 | 29,75 | 5,25 | 0,00 |
| 14. | Строительство легкоатлетического манежа в г. Свободный | г. Свободный | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 407,00 | 345,95 | 61,05 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE067D0C98C3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 407,00 | 345,95 | 61,05 | 0,00 |
| 15. | Строительство 2 школ по 528 мест в г. Свободный | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1330,20 | 1130,67 | 199,53 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1330,20 | 1130,67 | 199,53 | 0,00 |
| 16. | Строительство детского сада на 340 мест, г. Свободный | г. Свободный | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 407,27 | 346,18 | 61,09 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 407,27 | 346,18 | 61,09 | 0,00 |
| 17. | Строительство ДОУ на 60 мест в с. Сычевка Свободненского района | Свободненский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 60,00 | 51,00 | 9,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E59E06AD5CC8D3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C2U1qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 60,00 | 51,00 | 9,00 | 0,00 |
| 18. | Перевод котлов ДКВр в водогрейный режим в котельной г. Свободный-21 (п. Орлиный) | Свободненский район | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 11,20 | 9,52 | 1,68 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064DCC88C3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 11,20 | 9,52 | 1,68 | 0,00 |
| 19. | Реконструкция системы водоснабжения г. Свободный-21 (п. Орлиный) | Свободненский район | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 16,30 | 13,85 | 2,45 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064DCC88C3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 16,30 | 13,85 | 2,45 | 0,00 |
| 20. | Строительство и реконструкция общегородской коммунальной инфраструктуры г. Свободный | г. Свободный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 2126,50 | 1807,52 | 318,98 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104ABDF243F2E09E5AE064DCC88C3FEB81E333260B6FC54A3C3109908DBD22C3U1qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2126,50 | 1807,52 | 318,98 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2671) "Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы" | |  | Всего | 8391,92 | 7133,13 | 1258,79 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8391,92 | 7133,13 | 1258,79 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | | |
| 21. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 53 учреждениях социальной сферы (в 2 учреждениях физической культуры и спорта, 15 учреждениях культуры, 5 учреждениях здравоохранения и 31 учреждении образования) сельских населенных пунктов | с. Сычевка, с. Климоуцы, с. Новостепановка, с. Серебрянка, с. Рогачевка, с. Новоивановка, п. Орлиный, с. Загорная Селитьба, с. Костюковка, с. Желтоярово, с. Буссе, с. Черновка Свободненского района, г. Свободный, с. Албазино, пгт Ерофей Павлович, пгт Уруша Сковородинского района, г. Шимановск, г. Сковородино, с. Толбузино, с. Гудачи, с. Сиваки, с. Черняево, с. Гонжа, с. Чалганы, пгт Магдагачи Магдагачинского района, с. Саскаль, с. Ушаково, с. Чагоян, с. Селеткан, с. Нововоскресеновка, с. Новогеоргиевка, с. Мухино, с. Петруши Шимановского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, министерство образования и науки Амурской области | Всего | 524,91 | 0,00 | 524,91 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 2019 | 108,21 | 0,00 | 108,21 | 0,00 |
| 2020 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 21.1. | Капитальный ремонт стадиона, с. Сычевка Свободненского района | с. Сычевка Свободненского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 21.2. | Капитальный ремонт библиотеки МБУК "Центральная библиотечная система" - центральная городская библиотека имени Крупской Н.К. г. Свободный | г. Свободный | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 9,47 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 9,47 | 0,00 | 9,47 | 0,00 |
| 21.3. | Модернизация Дома культуры, с. Албазино Сковородинского района | с. Албазино, Сковородинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 21.4. | Капитальный ремонт Шимановского краеведческого музея г. Шимановск | г. Шимановск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 5,34 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 5,34 | 0,00 | 5,34 | 0,00 |
| 21.5. | Капитальный ремонт спортивного зала, с. Климоуцы Свободненского района | с. Климоуцы, Свободненский район | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 21.6. | Капитальный ремонт здания МДОАУ "Детский сад N 6" в г. Шимановске | г. Шимановск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 |
| 21.7. | Капитальный ремонт ДОУ N 1 г. Сковородино Сковородинского района | г. Сковородино, Сковородинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 21.8. | Капитальный ремонт Кузнецовской СОШ с. Кузнецово Магдагачинского района | с. Кузнецово, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 21.9. | Капитальный ремонт Толбузинской СОШ с. Толбузино Магдагачинского района | с. Толбузино, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 21.10. | Капитальный ремонт Гудачинской СОШ с. Гудачи Магдагачинского района | с. Гудачи, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 21.11. | Капитальный ремонт Ушумунской СОШ пгт Ушумун Магдагачинского района | пгт Ушумун, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 21.12. | Капитальный ремонт Дома культуры п. Сиваки Магдагачинского района | п. Сиваки, Магдагачинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 21.13. | Капитальный ремонт здания клуба, с. Черняево, Магдагачинский район | с. Черняево, Магдагачинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| 21.14. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Климоуцы, Свободненский район | с. Климоуцы, Свободненский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 21.15. | Капитальный ремонт кинотеатра Спутник г. Шимановск | г. Шимановск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 21.16. | Капитальный ремонт Дома народного творчества имени Петра Комарова г. Свободный | г. Свободный | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 21.17. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Гонжа Магдагачинского района | с. Гонжа, Магдагачинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 21.18. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Чалганы Магдагачинского района | с. Чалганы, Магдагачинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.19. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Новостепановка, Свободненский район | с. Новостепановка, Свободненский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 21.20. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Серебрянка, Свободненский район | с. Серебрянка, Свободненский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 21.21. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Рогачевка, Свободненский район | с. Рогачевка, Свободненский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 21.22. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Новоивановка, Свободненский район | с. Новоивановка, Свободненский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 21.23. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Саскаль, Шимановский район | с. Саскаль, Шимановский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| 21.24. | Капитальный ремонт ОСП Орлинская амбулатория, п. Орлиный, Свободненский район | п. Орлиный, Свободненский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| 21.25. | Капитальный ремонт ОСП Климоуцевская участковая больница, с. Климоуцы, Свободненский район | с. Климоуцы, Свободненский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 |
| 21.26. | Капитальный ремонт ОСП Загорненская амбулатория, с. Загорная Селитьба, Свободненский район | с. Загорная Селитьба, Свободненский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 |
| 21.27. | Капитальный ремонт ОСП Костюковская участковая больница, с. Костюковка, Свободненский район | с. Костюковка, Свободненский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |
| 21.28. | Капитальный ремонт ОСП Желтояровская участковая больница, с. Желтоярово, Свободненский район | с. Желтоярово, Свободненский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 |
| 21.29. | Капитальный ремонт СОШ, с. Буссе, Свободненский район | с. Буссе, Свободненский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,60 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,60 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |
| 21.30. | Капитальный ремонт СОШ, с. Костюковка, Свободненский район | с. Костюковка, Свободненский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 21.31. | Капитальный ремонт СОШ, с. Черновка, Свободненский район | с. Черновка, Свободненский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 21.32. | Капитальный ремонт СОШ N 3, г. Сковородино, Сковородинский район | г. Сковородино, Сковородинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 21.33. | Капитальный ремонт СОШ, пгт Ерофей Павлович, Сковородинский район | пгт Ерофей Павлович, Сковородинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 21.34. | Капитальный ремонт СОШ, с. Ушаково, Шимановский район | с. Ушаково, Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 21.35. | Капитальный ремонт СОШ, с. Чагоян, Шимановский район | с. Чагоян, Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 21.36. | Капитальный ремонт и пристройка к СОШ, с. Селеткан, Шимановский район | с. Селеткан, Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 |
| 21.37. | Капитальный ремонт СОШ, с. Нововоскресеновка, Шимановский район | с. Нововоскресеновка, Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 21.38. | Капитальный ремонт СОШ NN 1, 2, 3, пгт Магдагачи, Магдагачинский район | пгт Магдагачи, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 0,00 |
| 21.39. | Капитальный ремонт СОШ, п. Чалганы, Магдагачинский район | п. Чалганы, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 |
| 21.40. | Капитальный ремонт СОШ, с. Гонжа Магдагачинского района | с. Гонжа, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=BD4477940B9E2A6B104AA3FF559EBE9B58E33CD9C18833BDDFBC687B5C66CF1D7B7E50D2C9B023C214E95AUEq1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 21.41. | Капитальный ремонт СОШ, с. Новогеоргиевка Шимановского района | с. Новогеоргиевка, Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 21.42. | Капитальный ремонт СОШ, с. Мухино, Шимановский район | с. Мухино, Шимановский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 21.43. | Капитальный ремонт МДОАУ детский сад "Сказка" пгт Магдагачи, Магдагачинский район | пгт Магдагачи, Магдагачинский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 21.44. | Капитальный ремонт СОШ, п. Орлиный Свободненского района | п. Орлиный Свободненского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| 21.45. | Капитальный ремонт СОШ, с. Черняево Магдагачинского района | с. Черняево Магдагачинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 21.46. | Капитальный ремонт СОШ N 1 г. Шимановск | г. Шимановск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| 21.47. | Капитальный ремонт СОШ, пгт Уруша Сковородинского района | пгт Уруша Сковородинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 21.48. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Черновка, Свободненский район | с. Черновка, Свободненский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 21.49. | Капитальный ремонт СОШ, с. Петруши Шимановского района | с. Петруши Шимановского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 21.50. | Капитальный ремонт СОШ, пгт Сиваки Магдагачинского района | пгт Сиваки Магдагачинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 21.51. | Капитальный ремонт СОШ, с. Климоуцы Свободненского района | с. Климоуцы Свободненского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 |
| 21.52. | Капитальный ремонт СОШ N 4 г. Шимановск | г. Шимановск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
| 21.53. | Капитальный ремонт групп дошкольного обучения при СОШ N 4 г. Шимановск | г. Шимановск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2943) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 524,91 | 0,00 | 524,91 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 2019 | 108,21 | 0,00 | 108,21 | 0,00 |
| 2020 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | | |
| 22. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (1 учреждение) | с. Бардагон Свободненского района, с. Ключевое Шимановского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 22.1. | ГАУ АО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Бардагон", с. Бардагон, Свободненский район | с. Бардагон Свободненского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 22.2. | ГАУСО "Мухинский психоневрологический интернат", с. Ключевое, Шимановский район | с. Ключевое Шимановского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P3857) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы | | | | | | | | | |
| 23. | Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы (здравоохранение, культура, социальная защита) в 4 сельских населенных пунктах (10 чел.) | п. Магдагачи Магдагачинского района, г. Шимановск, п. Мухинский Шимановского района, г. Свободный | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.1. | п. Магдагачи Магдагачинского района (в здравоохранении - 5 человек) | п. Магдагачи Магдагачинского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 |
| 23.2. | г. Шимановск (2 человека: в культуре: МБУ Межмуниципальное объединение учреждений культуры Шимановского района - 1 человек, в социальной защите - 1 человек) | г. Шимановск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
| 23.3. | п. Мухинский Шимановского района (в социальной защите - 2 человека) | п. Мухинский Шимановского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
| 23.4. | г. Свободный (в социальной защите - 1 человек) | г. Свободный | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P3921) "Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы" | |  | Всего | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P2530) "Центр развития газопереработки" | |  | Всего | 11512,34 | 9683,48 | 1828,86 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 2019 | 115,01 | 0,00 | 115,01 | 0,00 |
| 2020 | 743,78 | 712,78 | 31,00 | 0,00 |
| 2021 | 625,02 | 616,78 | 8,24 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 10026,83 | 8353,92 | 1672,91 | 0,00 |
| Центр развития добычи полезных ископаемых | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, 2018 - 2021 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области | г. Тында | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 334,40 | 284,24 | 50,16 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABD2112840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 167,20 | 142,12 | 25,08 | 0,00 |
| 2020 | 167,20 | 142,12 | 25,08 | 0,00 |
| 2. | Малоэтажное быстровозводимое жилье, город Тында, мкр. Таежный | г. Тында | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1653,87 | 1405,80 | 248,07 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 591,87 | 503,09 | 88,78 | 0,00 |
| 2020 | 534,56 | 454,38 | 80,18 | 0,00 |
| 2021 | 527,44 | 448,33 | 79,11 | 0,00 |
| 3. | Строительство школы на 160 мест в поселке Восточный Тындинского района Амурской области | п. Восточный Тындинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 478,97 | 383,18 | 95,79 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 28,18 | 0,00 | 28,18 | 0,00 |
| 2020 | 135,23 | 114,95 | 20,28 | 0,00 |
| 2021 | 315,56 | 268,23 | 47,33 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 46 + 200 - км 68 + 141 | пгт Февральск, пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1237,48 | 1051,86 | 185,62 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1237,48 | 1051,86 | 185,62 | 0,00 |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72 | Зейский район, Тындинский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1133,73 | 963,67 | 170,06 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1133,73 | 963,67 | 170,06 | 0,00 |
| 6. | Строительство Дома культуры в с. Ивановское Селемджинского района | Селемджинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 36,05 | 29,75 | 6,30 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| 2019 | 17,35 | 14,75 | 2,60 | 0,00 |
| 2020 | 17,65 | 15,00 | 2,65 | 0,00 |
| 7. | Строительство Дома культуры в с. Усть-Уркима Тындинского района | Тындинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 30,90 | 25,50 | 5,40 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 2019 | 11,76 | 10,00 | 1,76 | 0,00 |
| 2020 | 18,24 | 15,50 | 2,74 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P4053) "Объекты капитального строительства, 2018 - 2021 годы" | |  | Всего | 4905,40 | 4144,00 | 761,40 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 2019 | 816,36 | 669,96 | 146,40 | 0,00 |
| 2020 | 3244,09 | 2757,48 | 486,61 | 0,00 |
| 2021 | 843,00 | 716,56 | 126,44 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 8. | Строительство Дома культуры в пгт Новорайчихинск | пгт Новорайчихинск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 50,00 | 42,50 | 7,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 50,00 | 42,50 | 7,50 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция котельной "Север" в г. Райчихинске | г. Райчихинск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 79,00 | 67,15 | 11,85 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 79,00 | 67,15 | 11,85 | 0,00 |
| 10. | Реконструкция котельной "ЭМЗ" и строительство тепловых сетей от котельной "ЭМЗ" до котельной "Центральная" в г. Райчихинске | г. Райчихинск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 156,00 | 132,60 | 23,40 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 156,00 | 132,60 | 23,40 | 0,00 |
| 11. | Реконструкция городских очистных сооружений в г. Райчихинске | г. Райчихинск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 34,50 | 29,32 | 5,18 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 34,50 | 29,32 | 5,18 | 0,00 |
| 12. | Строительство подъезда к автомобильной дороге "Амур" от автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка" с обходом пгт Прогресс, пгт Бурея и пгт Новобурейский | пгт Прогресс, пгт Бурея и пгт Новобурейский | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 2300,00 | 1955,00 | 345,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2300,00 | 1955,00 | 345,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда" на участке км 0 - км 12, км 44 - км 56 | Зейский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1930,20 | 1640,67 | 289,53 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1930,20 | 1640,67 | 289,53 | 0,00 |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" на участке км 70 - км 100, км 186 - км 279 | пгт Февральск, пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 5162,20 | 4387,87 | 774,33 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 5162,20 | 4387,87 | 774,33 | 0,00 |
| 15. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 0 - км 21 | пгт Февральск, пгт Экимчан Селемджинского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 881,40 | 749,19 | 132,21 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 881,40 | 749,19 | 132,21 | 0,00 |
| 16. | Строительство клуба в с. Уркан Тындинского района | с. Уркан Тындинского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 29,00 | 24,65 | 4,35 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 29,00 | 24,65 | 4,35 | 0,00 |
| 17. | Устройство модульной электрокотельной для обеспечения теплоснабжением поселка Береговой Зейского района | п. Береговой Зейского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,00 |
| 18. | Городской водозабор. Прокладка трубопроводов с отметки 293 низовой грани плотины (г. Зея) | г. Зея | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 529,20 | 449,82 | 79,38 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 529,20 | 449,82 | 79,38 | 0,00 |
| 19. | Строительство очистных сооружений канализации с выносом за черту города (г. Зея) | г. Зея | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 800,00 | 680,00 | 120,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 800,00 | 680,00 | 120,00 | 0,00 |
| 20. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений (г. Зея) | г. Зея | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 32,00 | 27,20 | 4,80 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 32,00 | 27,20 | 4,80 | 0,00 |
| 21. | Установка оборудования водоподготовки (очистка воды) в п. Восточный Тындинского района | п. Восточный Тындинского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 16,20 | 13,77 | 2,43 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 16,20 | 13,77 | 2,43 | 0,00 |
| 22. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Ивановка Зейского района | с. Ивановка Зейского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 618,50 | 525,72 | 92,78 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", конкурсный отбор программ |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 618,50 | 525,72 | 92,78 | 0,00 |
| 23. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Мазаново Мазановского района | с. Мазаново Мазановского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 446,20 | 379,27 | 66,93 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", конкурсный отбор программ |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 446,20 | 379,27 | 66,93 | 0,00 |
| 24. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Белоярово Мазановского района | с. Белоярово Мазановского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 419,60 | 356,66 | 62,94 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", конкурсный отбор программ |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 419,60 | 356,66 | 62,94 | 0,00 |
| 25. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Красноярово Мазановского района | с. Красноярово Мазановского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 384,50 | 326,82 | 57,68 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", конкурсный отбор программ |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 384,50 | 326,82 | 57,68 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P4251) "Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы" | |  | Всего | 13880,50 | 11798,41 | 2082,09 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 13880,50 | 11798,41 | 2082,09 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | | |
| 26. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 19 учреждениях социальной сферы (в 1 учреждении здравоохранения, 4 учреждениях культуры, 14 учреждениях образования) сельских населенных пунктов | г. Тында, г. Зея, с. Сосновый Бор Зейского района, с. Белоярово, с. Новокиевский Увал, с. Красноярово Мазановского района, с. Юктали Тындинского района, п. Февральск Селемджинского района, пгт Прогресс, г. Райчихинск | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство образования и науки Амурской области | Всего | 242,81 | 0,00 | 242,81 | 0,00 |  |
| в том числе по годам: |
| 2018 | 49,36 | 0,00 | 49,36 | 0,00 |
| 2019 | 83,25 | 0,00 | 83,25 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 0,00 |
| 26.1. | Капитальный ремонт здания стационара ГАУЗ Амурской области "Тындинская больница" | г. Тында | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 26.2. | Капитальный ремонт помещений и системы канализации МАУК "Аполлон", пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 40 | пгт Прогресс | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 |
| 26.3. | Капитальный ремонт МОАУ ООШ N 22 г. Райчихинск | г. Райчихинск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 26.4. | Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения здания МАУ ДК "Энергетик" г. Зея, пл. Шохина, 7 | г. Зея | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 |
| 26.5. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ с. Белоярово Мазановского района | с. Белоярово Мазановского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 26.6. | Капитальный ремонт МОАУ СОШ с. Юктали Тындинского района | с. Юктали Тындинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 26.7. | Капитальный ремонт Новороссийской ООШ с. Новороссийка Мазановского района | с. Новороссийка Мазановского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 26.8. | Капитальный ремонт Усть-Уркиминской НОШ с. Усть-Уркима Тындинского района | с. Усть-Уркима Тындинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 26.9. | Капитальный ремонт Поляковской СОШ п. Поляковский Зейского района | п. Поляковский Зейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 26.10. | Капитальный ремонт Бомнакской СОШ с. Бомнак Зейского района | с. Бомнак Зейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 26.11. | Капитальный ремонт Хвойненской СОШ п. Хвойный Зейского района | п. Хвойный Зейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 26.12. | Капитальный ремонт здания МАУК СКО "Инициатива" в с. Новокиевский Увал Мазановского района | с. Новокиевский Увал Мазановского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| 26.13. | Капитальный ремонт здания МАУК ГДК "Русь" в г. Тында | г. Тында | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| 26.14. | Капитальный ремонт СОШ, с. Красноярово Мазановского района | с. Красноярово Мазановского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| 26.15. | Капитальный ремонт МОБУ Сосновоборская СОШ с. Сосновый Бор Зейского района | с. Сосновый Бор Зейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 26.16. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ N 4 г. Зея | г. Зея | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| 26.17. | Капитальный ремонт спортзала МБОУ "Февральская СОШ" п. Февральск Селемджинского района | п. Февральск Селемджинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 26.18. | Капитальный ремонт МОАУ "Классическая гимназия" N 2 г. Тында | г. Тында | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 26.19. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ N 4 пгт Прогресс | пгт Прогресс | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P4555) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 242,81 | 0,00 | 242,81 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 49,36 | 0,00 | 49,36 | 0,00 |
| 2019 | 83,25 | 0,00 | 83,25 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | | |
| 27. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (2 учреждения) | г. Зея, г. Тында | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 72,36 | 61,50 | 10,86 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 72,36 | 61,50 | 10,86 | 0,00 |
| 27.1. | ГБУЗ АО "Зейская больница" | г. Зея | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 56,50 | 48,02 | 8,48 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 56,50 | 48,02 | 8,48 | 0,00 |
| 27.2. | ГАУЗ АО "Тындинская больница" | г. Тында | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 15,86 | 13,48 | 2,38 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 15,86 | 13,48 | 2,38 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P4921) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 72,36 | 61,50 | 10,86 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 72,36 | 61,50 | 10,86 | 0,00 |
| Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы | | | | | | | | | |
| 28. | Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы (культура, социальная защита) в 6 сельских населенных пунктах (11 чел.) | пгт Февральск Селемджинского района, г. Тында, п. Чильчи Тындинского района, с. Новокиевский Увал Мазановского района, пгт Прогресс, п. Широкий городского округа г. Райчихинск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 22,00 | 18,70 | 3,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 22,00 | 18,70 | 3,30 | 0,00 |
| 28.1. | пгт Февральск Селемджинского района (в культуре: МБОУДОД Февральская детская школа искусств - 1 человек) | пгт Февральск Селемджинского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
| 28.2. | г. Тында (в культуре: МОБУ ДОД Детская музыкальная школа - 1 человек) | г. Тында | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
| 28.3. | п. Чильчи Тындинского района (в социальной защите - 1 человек) | п. Чильчи Тындинского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
| 28.4. | с. Новокиевский Увал Мазановского района (в социальной защите - 4 человека) | с. Новокиевский Увал Мазановского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 8,00 | 6,80 | 1,20 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8,00 | 6,80 | 1,20 | 0,00 |
| 28.5. | пгт Прогресс (в здравоохранении - 3 человека) | пгт Прогресс | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 6,00 | 5,10 | 0,90 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 5,10 | 0,90 | 0,00 |
| 28.6. | п. Широкий городского округа Райчихинск (в социальной защите - 1 человек) | п. Широкий городского округа г. Райчихинск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P4985) "Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы" | |  | Всего | 22,00 | 18,70 | 3,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 22,00 | 18,70 | 3,30 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P4052) "Центр развития добычи полезных ископаемых" | |  | Всего | 19123,07 | 16022,61 | 3100,46 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 51,31 | 0,00 | 51,31 | 0,00 |
| 2019 | 899,61 | 669,96 | 229,65 | 0,00 |
| 2020 | 3244,09 | 2757,48 | 486,61 | 0,00 |
| 2021 | 843,00 | 716,56 | 126,44 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 14085,06 | 11878,61 | 2206,45 | 0,00 |
| Энергетический центр развития | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, 2019 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Инженерная защита с. Малиновка в нижнем бьефе Бурейской ГЭС | Бурейский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 164,57 | 139,88 | 24,69 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 37,58 | 31,94 | 5,64 | 0,00 |
| 2020 | 126,99 | 107,94 | 19,05 | 0,00 |
| 2. | Очистные сооружения в поселке Новобурейский мощностью до 3200 м3/сут. в составе зоны затопления Бурейской ГЭС | Бурейский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 312,70 | 265,80 | 46,90 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 96,68 | 82,18 | 14,50 | 0,00 |
| 2020 | 216,02 | 183,62 | 32,40 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция инженерных сетей в п. Новобурейский (II очередь) | Бурейский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 168,89 | 143,56 | 25,33 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 53,21 | 45,23 | 7,98 | 0,00 |
| 2020 | 115,68 | 98,33 | 17,35 | 0,00 |
| 4. | Инженерная защита поселка городского типа Новобурейский в нижнем бьефе Бурейской ГЭС | Бурейский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 276,14 | 234,72 | 41,42 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 82,02 | 69,72 | 12,30 | 0,00 |
| 2020 | 194,12 | 165,00 | 29,12 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство жилого квартала для переселенного населения, сети водоснабжения, п. Новобурейский (4 этап) | Бурейский район | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 82,70 | 70,30 | 12,40 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 21,22 | 18,04 | 3,18 | 0,00 |
| 2020 | 61,48 | 52,26 | 9,22 | 0,00 |
| 6. | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Новобурейский | пгт Новобурейский | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 691,80 | 588,00 | 103,80 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 691,80 | 588,00 | 103,80 | 0,00 |
| 7. | Дом-интернат для умственно отсталых детей в с. Малиновка Бурейского района (блоки "A" и "B") | Бурейский район | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 118,21 | 100,48 | 17,73 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 34,45 | 29,28 | 5,17 | 0,00 |
| 2020 | 83,76 | 71,20 | 12,56 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5149) "Объекты капитального строительства, 2019 - 2020 годы" | |  | Всего | 1815,01 | 1542,74 | 272,27 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 325,16 | 276,39 | 48,77 | 0,00 |
| 2020 | 1489,85 | 1266,35 | 223,50 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 8. | Строительство амбулатории с. Безозёрное Бурейского района | Бурейский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция здания торгового центра под Дом культуры | Бурейский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 97,30 | 82,70 | 14,60 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 97,30 | 82,70 | 14,60 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5317) "Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы" | |  | Всего | 107,30 | 91,20 | 16,10 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 107,30 | 91,20 | 16,10 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | | |
| 10. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 15 учреждениях социальной сферы (в 9 учреждениях культуры, 6 учреждениях образования) сельских населенных пунктов | с. Малиновка, пгт Новобурейский, с. Виноградовка, с. Алексеевка, с. Долдыкан, с. Родионовка, с. Старая Райчиха, п. Талакан, с. Успеновка Бурейского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 152,40 | 42,25 | 110,15 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 133,90 | 42,25 | 91,65 | 0,00 |
| 10.1. | Капитальный ремонт МОБУ Малиновская СОШ с. Малиновка Бурейского района | с. Малиновка Бурейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 10.2. | Капитальный ремонт МБУ Дома культуры пгт Новобурейский Бурейского района | Бурейский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 49,70 | 42,25 | 7,45 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 49,70 | 42,25 | 7,45 | 0,00 |
| 10.3. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Виноградовка Бурейского района | с. Виноградовка Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10.4. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Алексеевка Бурейского района | с. Алексеевка Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 10.5. | Капитальный ремонт Дома культуры с Долдыкан Бурейского района | с. Долдыкан Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10.6. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Малиновка Бурейского района | с. Малиновка Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10.7. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Родионовка Бурейского района | с. Родионовка Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10.8. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Старая Райчиха Бурейского района | с. Старая Райчиха Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10.9. | Капитальный ремонт Дома культуры п. Талакан Бурейского района | п. Талакан Бурейского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10.10. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Успеновка, Бурейский район | с. Успеновка, Бурейский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| 10.11. | Капитальный ремонт СОШ, с. Успеновка, Бурейский район | с. Успеновка, Бурейский район | Министерство. образования и науки Амурской области | Всего | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 |
| 10.12. | Капитальный ремонт групп дошкольного обучения при СОШ, с. Алексеевка Бурейского района | с. Алексеевка Бурейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 10.13. | Капитальный ремонт групп дошкольного образования при СОШ, с. Виноградовка Бурейского района | с. Виноградовка Бурейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 10.14. | Капитальный ремонт СОШ, с. Алексеевка Бурейского района | с. Алексеевка Бурейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| 10.15. | Капитальный ремонт СОШ, с. Виноградовка Бурейского района | с. Виноградовка Бурейского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5365) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 152,40 | 42,25 | 110,15 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 133,90 | 42,25 | 91,65 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | | |
| 11. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (1 учреждение) | с. Малиновка Бурейского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 11.1. | ГАУСО АО "Малиновский дом-интернат", с. Малиновка, Бурейский район | с. Малиновка Бурейского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5657) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы | | | | | | | | | |
| 12. | Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы (здравоохранение, социальная защита) в 1 сельском населенном пункте (2 чел.) | п. Новобурейский Бурейского района | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
| 12.1. | п. Новобурейский Бурейского района (в здравоохранении - 2 человека) | п. Новобурейский Бурейского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5705) "Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы" | |  | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5148) "Энергетический центр развития" | |  | Всего | 2078,96 | 1679,59 | 399,37 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 343,66 | 276,39 | 67,27 | 0,00 |
| 2020 | 1489,85 | 1266,35 | 223,50 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 245,45 | 136,85 | 108,60 | 0,00 |
| Агропромышленный центр развития | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, 2018 - 2021 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство Дома культуры с. Новотроицкое Благовещенского района на 200 мест | с. Новотроицкое Благовещенского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 41,58 | 33,26 | 8,32 | 0,00 | [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400BA23128D0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q6G) "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 |
| 2020 | 39,13 | 33,26 | 5,87 | 0,00 |
| 2. | Строительство мини-футбольного поля в микрорайоне с. Ивановка Ивановского района Амурской области | с. Ивановка Ивановского района | Министерство сельского хозяйства Амурской области | Всего | 2,74 | 2,33 | 0,41 | 0,00 | [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400BA23128D0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q6G) "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 2,74 | 2,33 | 0,41 | 0,00 |
| 3. | Строительство мини-футбольного поля по улице комбинат Таежный в с. Екатеринославка Октябрьского района | с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство сельского хозяйства Амурской области | Всего | 3,60 | 3,06 | 0,54 | 0,00 | [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400BA23128D0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q6G) "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 3,60 | 3,06 | 0,54 | 0,00 |
| 4. | Комплексная спортивная площадка в с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | Министерство сельского хозяйства Амурской области | Всего | 6,33 | 5,38 | 0,95 | 0,00 | [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400BA23128D0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q6G) "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 6,33 | 5,38 | 0,95 | 0,00 |
| 5. | Психоневрологический интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Спальный корпус (1 очередь). Столовая на 100 мест с теплым переходом (2 очередь) | с. Новый Быт Ромненского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 94,86 | 75,47 | 19,39 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40BB82713800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 |
| 2019 | 23,98 | 20,38 | 3,60 | 0,00 |
| 2020 | 31,47 | 26,75 | 4,72 | 0,00 |
| 2021 | 33,34 | 28,34 | 5,00 | 0,00 |
| 6. | Строительство стационара ГБУЗ Амурской области "Октябрьская больница" | Октябрьский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 257,53 | 213,49 | 44,04 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 6,37 | 0,00 | 6,37 | 0,00 |
| 2019 | 251,16 | 213,49 | 37,67 | 0,00 |
| 7. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Калинино Михайловского района Амурской области | с. Калинино Михайловского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 489,31 | 415,91 | 73,40 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 164,71 | 140,00 | 24,71 | 0,00 |
| 2020 | 324,60 | 275,91 | 48,69 | 0,00 |
| 8. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Касаткино Архаринского района | с. Касаткино Архаринского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 765,53 | 650,73 | 114,80 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 765,53 | 650,73 | 114,80 | 0,00 |
| 9. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Новопетровка Константиновского района | с. Новопетровка Константиновского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 489,29 | 415,90 | 73,39 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 489,29 | 415,90 | 73,39 | 0,00 |
| 10. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Владимировка, Благовещенский район | с. Владимировка Благовещенского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 1760,13 | 1496,13 | 264,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных. ресурсов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1760,13 | 1496,13 | 264,00 | 0,00 |
| 11. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Гродеково Благовещенского района | с. Гродеково Благовещенского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 449,56 | 382,13 | 67,43 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 449,56 | 382,13 | 67,43 | 0,00 |
| 12. | Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Усть-Ивановка Благовещенского района | с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 866,56 | 736,56 | 130,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 866,56 | 736,56 | 130,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 - км 42 | с. Бибиково Благовещенского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 535,63 | 455,28 | 80,35 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 273,91 | 232,82 | 41,09 | 0,00 |
| 2020 | 261,72 | 222,46 | 39,26 | 0,00 |
| 14. | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в г. Завитинске | г. Завитинск Завитинского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 909,09 | 772,73 | 136,36 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 909,09 | 772,73 | 136,36 | 0,00 |
| 15. | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Серышево | пгт Серышево Серышевского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 909,13 | 772,73 | 136,40 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 909,13 | 772,73 | 136,40 | 0,00 |
| 16. | Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Поздеевка", км 29 - км 39 | с. Ивановка Ивановского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 681,91 | 579,62 | 102,29 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 348,71 | 296,40 | 52,31 | 0,00 |
| 2020 | 333,20 | 283,22 | 49,98 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5784) "Объекты капитального строительства, 2018 - 2021 годы" | |  | Всего | 8262,78 | 7010,71 | 1252,07 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 |
| 2019 | 1077,59 | 913,86 | 163,73 | 0,00 |
| 2020 | 2808,34 | 2387,06 | 421,28 | 0,00 |
| 2021 | 4364,41 | 3709,79 | 654,62 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 17. | Строительство квартальной котельной в с. Екатеринославка мощностью 25 Гкал, реконструкция теплосетей для перехода системы теплоснабжения на работу квартальной котельной | с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 300,00 | 255,00 | 45,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 300,00 | 255,00 | 45,00 | 0,00 |
| 18. | Строительство очистных сооружений, строительство коллектора, Октябрьский район | Октябрьский район | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 150,00 | 127,50 | 22,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 150,00 | 127,50 | 22,50 | 0,00 |
| 19. | Строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов (с. Дмитриевка, ГБУЗ Амурской области "Свободненская больница", с. Лохвицы, ГАУЗ Амурской области "Белогорская больница", с. Гродеково, ГАУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница") | с. Дмитриевка Свободненского района, с. Лохвицы Белогорского района, с. Гродеково Благовещенского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 51,00 | 43,35 | 7,65 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 51,00 | 43,35 | 7,65 | 0,00 |
| 20. | Строительство Дома культуры с. Коврижка Константиновского района (78 зрительных мест) | с. Коврижка Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 53,95 | 45,86 | 8,09 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 53,95 | 45,86 | 8,09 | 0,00 |
| 21. | Строительство Дома культуры с. Ключи Константиновского района (50 зрительных мест) | с. Ключи Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 50,00 | 42,50 | 7,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 50,00 | 42,50 | 7,50 | 0,00 |
| 22. | Комплексная спортивная площадка в с. Коврижка Константиновского района | с. Коврижка Константиновского района | Министерство сельского хозяйства Амурской области | Всего | 3,63 | 3,09 | 0,54 | 0,00 | [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400BA23128D0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q6G) "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,63 | 3,09 | 0,54 | 0,00 |
| 23. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 42 + 000 - км 68 + 000 | с. Бибиково Благовещенского района | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 2000,00 | 1700,00 | 300,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2000,00 | 1700,00 | 300,00 | 0,00 |
| 24. | Строительство амбулатории, с. Новопетровка Благовещенского района | с. Новопетровка Благовещенского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 40,00 | 34,00 | 6,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 40,00 | 34,00 | 6,00 | 0,00 |
| 25. | Строительство амбулатории с. Возжаевка Белогорского района | с. Возжаевка Белогорского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 |
| 26. | Строительство поликлиники с. Тамбовка Тамбовского района | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 400,00 | 340,00 | 60,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 400,00 | 340,00 | 60,00 | 0,00 |
| 27. | Строительство административного здания в парке культуры и отдыха г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 42,70 | 36,30 | 6,40 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 42,70 | 36,30 | 6,40 | 0,00 |
| 28. | Реконструкция Дома культуры с. Толстовка Тамбовского района | с. Толстовка Тамбовского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 14,30 | 12,15 | 2,15 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 14,30 | 12,15 | 2,15 | 0,00 |
| 29. | Строительство Дома культуры, с. Семидомка Константиновского района | с. Семидомка Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 35,00 | 29,75 | 5,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 35,00 | 29,75 | 5,25 | 0,00 |
| 30. | Строительство клуба в с. Ядрино Архаринского района | с. Ядрино Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 55,00 | 46,75 | 8,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 55,00 | 46,75 | 8,25 | 0,00 |
| 31. | Крытый каток с искусственным льдом в г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего |  |  |  |  | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABD2112840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации | 360,00 | 306,00 | 54,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 360,00 | 306,00 | 54,00 | 0,00 |
| 32. | Строительство школы на 528 мест в г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 606,40 | 515,44 | 90,96 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 606,40 | 515,44 | 90,96 | 0,00 |
| 33. | Строительство школы на 120 учащихся в п. Мухинский Октябрьского района | п. Мухинский Октябрьского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 120,00 | 102,00 | 18,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 120,00 | 102,00 | 18,00 | 0,00 |
| 34. | Строительство СОШ на 120 мест в с. Кундур Архаринского района | с. Кундур Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 120,00 | 102,00 | 18,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 120,00 | 102,00 | 18,00 | 0,00 |
| 35. | Строительство СОШ на 120 мест в с. Ядрино Архаринского района | с. Ядрино Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 120,00 | 102,00 | 18,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 120,00 | 102,00 | 18,00 | 0,00 |
| 36. | Строительство здания начальной школы на 350 мест в с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 350,00 | 297,50 | 52,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 350,00 | 297,50 | 52,50 | 0,00 |
| 37. | Строительство детского сада на 170 мест в г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 160,00 | 136,00 | 24,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 160,00 | 136,00 | 24,00 | 0,00 |
| 38. | Строительство быстровозводимого спортивного зала на 87 мест в с. Новотроицкое Благовещенского района | с. Новотроицкое Благовещенского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 25,00 | 21,25 | 3,75 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABD2112840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 25,00 | 21,25 | 3,75 | 0,00 |
| 39. | Строительство ДОУ на 140 мест в с. Усть-Ивановка Благовещенского района | с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 140,00 | 119,00 | 21,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 140,00 | 119,00 | 21,00 | 0,00 |
| 40. | Строительство ДОУ на 140 мест в с. Чигири Благовещенского района | с. Чигири Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 140,00 | 119,00 | 21,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 140,00 | 119,00 | 21,00 | 0,00 |
| 41. | Строительство здания начальной школы на 350 мест в с. Тамбовка Тамбовского района | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 350,00 | 297,50 | 52,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 350,00 | 297,50 | 52,50 | 0,00 |
| 42. | Строительство начальной школы на 120 мест и пищеблока с. Новоалександровка Тамбовского района | с. Новоалександровка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,10 | 1,78 | 0,32 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,10 | 1,78 | 0,32 | 0,00 |
| 43. | Строительство котельной, работающей на твердом топливе, в с. Марково Благовещенского района Амурской области | с. Марково Благовещенского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 45,00 | 38,25 | 6,75 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 45,00 | 38,25 | 6,75 | 0,00 |
| 44. | Замена котла ДКВР-6,5 в котельной с. Чигири Благовещенского района Амурской области | с. Чигири Благовещенского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 35,00 | 29,75 | 5,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 35,00 | 29,75 | 5,25 | 0,00 |
| 45. | Модернизация котельной села Волково Благовещенского района Амурской области (перевод котельной на индукционные котлы) | с. Волково Благовещенского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 30,00 | 25,50 | 4,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 30,00 | 25,50 | 4,50 | 0,00 |
| 46. | Реконструкция котельной N 2 в г. Завитинск | г. Завитинск Завитинского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 154,20 | 131,07 | 23,13 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 154,20 | 131,07 | 23,13 | 0,00 |
| 47. | Модернизация сетей водоотведения, строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мощностью 1000 м куб./сутки на территории городского поселения "Город Завитинск" Амурской области | г. Завитинск Завитинского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 15,30 | 13,00 | 2,30 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 15,30 | 13,00 | 2,30 | 0,00 |
| 48. | Реконструкция (пристройка лифтовой шахты) здания дома-интерната в государственном автономном учреждении социального обслуживания Амурской области "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Архаринский район, п. Архара | п. Архара Архаринского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 24,00 | 20,40 | 3,60 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40BB82713800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40BB82713800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CFV2q4G) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 24,00 | 20,40 | 3,60 | 0,00 |
| 49. | Строительство полигона бытовых, коммунальных отходов вблизи с. Хитровка Серышевского района | с. Хитровка Серышевского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 50,00 | 42,50 | 7,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 50,00 | 42,50 | 7,50 | 0,00 |
| 50. | Реконструкция очистных сооружений с. Томское Серышевского района | с. Томское Серышевского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 80,00 | 68,00 | 12,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 80,00 | 68,00 | 12,00 | 0,00 |
| 51. | Строительство котельной в с. Томское Серышевского района | с. Томское Серышевского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 100,00 | 85,00 | 15,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 100,00 | 85,00 | 15,00 | 0,00 |
| 52. | Строительство очистных сооружений в пгт Серышево | пгт Серышево Серышевского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 70,00 | 59,50 | 10,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 70,00 | 59,50 | 10,50 | 0,00 |
| 53. | Модернизация тепловых сетей и котельной "С/химия", строительство новой модульной котельной "С/химия" мощностью до 8 Гкал в с. Тамбовка | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 40,00 | 34,00 | 6,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 40,00 | 34,00 | 6,00 | 0,00 |
| 54. | Модернизация котельной "ТАПС-2" и тепловых сетей (доведение мощности котельной до 18 Гкал/ч) (Тамбовский район) | Тамбовский район | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 60,00 | 51,00 | 9,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 60,00 | 51,00 | 9,00 | 0,00 |
| 55. | Приобретение и монтаж очистных сооружений (очистка стоков) в с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район | с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 25,00 | 21,25 | 3,75 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 25,00 | 21,25 | 3,75 | 0,00 |
| 56. | Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Тамбовка | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 85,00 | 72,25 | 12,75 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 85,00 | 72,25 | 12,75 | 0,00 |
| 57. | Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Раздольное Тамбовского района | с. Раздольное Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 25,00 | 21,25 | 3,75 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 25,00 | 21,25 | 3,75 | 0,00 |
| 58. | Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Новоалександровка Тамбовского района | с. Новоалександровка Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 24,00 | 20,40 | 3,60 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 24,00 | 20,40 | 3,60 | 0,00 |
| 59. | Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Лазаревка Тамбовского района | с. Лазаревка Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 |
| 60. | Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Лермонтовка Тамбовского района | с. Лермонтовка Тамбовского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 |
| 61. | Разработка ПСД и реконструкция котельной микрорайона "Южный" г. Белогорска | г. Белогорск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 689,50 | 586,07 | 103,43 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 689,50 | 586,07 | 103,43 | 0,00 |
| 62. | Модернизация котельной в квартале 125 (ПВО) | г. Белогорск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 58,30 | 49,55 | 8,75 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 58,30 | 49,55 | 8,75 | 0,00 |
| 63. | Реконструкция защитных сооружений от паводковых вод р. Амур в с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство природных ресурсов Амурской области | Всего | 366,10 | 311,18 | 54,92 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403BD25148C0BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", конкурсный отбор программ |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 366,10 | 311,18 | 54,92 | 0,00 |
| 64. | Строительство ДОУ на 140 мест в с. Волково Благовещенского района | с. Волково Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 140,00 | 119,00 | 21,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 140,00 | 119,00 | 21,00 | 0,00 |
| 65. | Реконструкция старого административного корпуса ГАУ СО АО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат" (с. Усть-Ивановка, Благовещенский район) | с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 24,60 | 20,91 | 3,69 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40BB82713800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40BB82713800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CFV2q4G) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 24,60 | 20,91 | 3,69 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P6171) "Объекты капитального строительства, 2022 - 2025" | |  | Всего | 7880,08 | 6698,05 | 1182,03 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 7880,08 | 6698,05 | 1182,03 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | | |
| 66. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 119 учреждениях социальной сферы (в 40 учреждениях культуры, 10 - физической культуры и спорта, 1 - здравоохранения, 66 - образования, 2 - социальной защиты) сельских населенных пунктов | Архаринский район, Благовещенский район, Белогорский район, Завитинский район, Ивановский район, Константиновский район, Михайловский район, Октябрьский район, Ромненский район, Серышевский район, Тамбовский район, г. Белогорск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 956,50 | 0,00 | 956,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 201,20 | 0,00 | 201,20 | 0,00 |
| 2019 | 102,81 | 0,00 | 102,81 | 0,00 |
| 2020 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 648,49 | 0,00 | 648,49 | 0,00 |
| 66.1. | Капитальный ремонт МБУК "Архаринская МЦБ", Архаринский район, пгт Архара, ул. Ленина, 90 | пгт Архара Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| 66.2. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Волково Благовещенского района | с. Волково Благовещенского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 |
| 66.3. | Реконструкция Дома культуры с. Толстовка Тамбовского района | с. Толстовка Тамбовского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 66.4. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Войково Константиновского района | с. Войково Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 |
| 66.5. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 15,26 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 15,26 | 0,00 | 15,26 | 0,00 |
| 66.6. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Жариково, Тамбовский район | с. Жариково, Тамбовский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 66.7. | Капитальный ремонт БУК СКО Албазинского сельсовета Завитинского района | с. Албазинка Завитинского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 66.8. | Капитальный ремонт МБУК "СКО городского поселения "Город Завитинск", Завитинский район | г. Завитинск Завитинского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 66.9. | Капитальный ремонт фасада Дома культуры в пгт Ерофей Павлович, Сковородинский район | пгт Ерофей Павлович, Сковородинский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| 66.10. | Реконструкция здания спортивного комплекса "Олимпик" в с. Тамбовка Тамбовского района | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 66.11. | Капитальный ремонт специализированного зала вольной борьбы ДЮСШ, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 66.12. | Капитальный ремонт ГБУЗ Амурской области "Архаринская больница", литер А, А1 | пгт Архара Архаринского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 0,00 |
| 66.13. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2018 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, в столбце 3, видимо, допущена опечатка: одно  и то же слово повторяется дважды. | | | | | | | | | | |
| 66.14. | Капитальный ремонт плоскостных сооружений, с. Новопетровка Константиновского района | с. Новопетровка Константиновского района района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 66.15. | Капитальный ремонт ДЮСШ, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 66.16. | Капитальный ремонт СОШ, с. Усть-Ивановка Благовещенского района | с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 66.17. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ, с. Чигири Благовещенского района | с. Чигири Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 66.18. | Капитальный ремонт МОАУ СОШ с. Великокнязевка Белогорского района | с. Великокнязевка Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| 66.19. | Капитальный ремонт МОАУ СОШ N 1 с. Возжаевка, Белогорский район | с. Возжаевка Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 0,00 |
| 66.20. | Капитальный ремонт МОАУ СОШ с. Пригородное Белогорского района | с. Пригородное Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |
| 66.21. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ с. Никольское Белогорского района | с. Никольское Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 30,46 | 0,00 | 30,46 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 30,46 | 0,00 | 30,46 | 0,00 |
| 66.22. | Капитальный ремонт МОАУ СОШ с. Новое Белогорского района | с. Новое Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 13,57 | 0,00 | 13,57 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 13,57 | 0,00 | 13,57 | 0,00 |
| 66.23. | Капитальный ремонт отделения N 4 ГАУ СО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат", с. Усть-Ивановка, Благовещенский район | с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 |
| 66.24. | Капитальный ремонт ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов", п. Архара, Архаринский район | п. Архара Архаринского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.25. | Капитальный ремонт зрительного зала и системы вентиляции МБУК "РДК", Октябрьский р-н, с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 59 | с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 66.26. | Капитальный ремонт плоскостных сооружений, с. Ключи Константиновского района | с. Ключи Константиновского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 66.27. | Ремонт пришкольного стадиона, с. Ленинское, Архаринский район | с. Ленинское, Архаринский район | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 66.28. | Ремонт здания под спортивный клуб, с. Касаткино, Архаринский район | с. Касаткино, Архаринский район | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 66.29. | Капитальный ремонт плоскостных сооружений, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 66.30. | Капитальный ремонт плоскостных сооружений, с. Коврижка Константиновского района | с. Коврижка Константиновского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 66.31. | Капитальный ремонт плоскостных сооружений, с. Семидомка Константиновского района | с. Семидомка Константиновского района | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 66.32. | Капитальный ремонт здания МАУ Межпоселенческий социокультурный методический центр Дом культуры Белогорского района, филиал, Белогорский район, с. Заречное, ул. Центральная, 2 "б" | с. Заречное Белогорского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 66.33. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Никольское Белогорского района | с. Никольское Белогорского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 66.34. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Крестовоздвиженка Константиновского района | с. Крестовоздвиженка Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 66.35. | Ремонт Дома культуры, с. Иннокентьевка Архаринского района | с. Иннокентьевка Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 66.36. | Ремонт Дома культуры, с. Журавлевка Архаринского района | с. Журавлевка Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 66.37. | Ремонт Дома культуры, с. Черниговка Архаринского района | с. Черниговка Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 66.38. | Капитальный ремонт Дома культуры, пгт Поярково Михайловского района | пгт Поярково Михайловского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 66.39. | Ремонт Дома культуры, с. Касаткино Архаринского района | с. Касаткино Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 66.40. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Раздольное, Тамбовский район | с. Раздольное, Тамбовский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 66.41. | Ремонт Дома культуры, с. Северное Архаринского района | с. Северное Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 66.42. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Орловка Константиновского района | с. Орловка Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 66.43. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Зеленый Бор Михайловского района | с. Зеленый Бор Михайловского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 66.44. | Капитальный ремонт Дома культуры, п. Коршуновка Михайловского района | п. Коршуновка Михайловского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 66.45. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Великокнязевка Белогорского района | с. Великокнязевка Белогорского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 66.46. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Некрасовка Белогорского района | с. Некрасовка Белогорского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 66.47. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Пригородное Белогорского района | с. Пригородное Белогорского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 66.48. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Верхняя Полтавка Константиновского района | с. Верхняя Полтавка Константиновского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 66.49. | Капитальный ремонт Дома культуры с. Рогозовка Ромненского района | с. Рогозовка Ромненского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 66.50. | Капитальный ремонт здания МБУК "Ромненский районный Дом культуры" с. Ромны Ромненского района | с. Ромны Ромненского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 66.51. | Капитальный, ремонт Дома культуры, с. Каникурган Благовещенского района | с. Каникурган Благовещенского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 |
| 66.52. | Ремонт Дома культуры, с. Ленинское, Архаринский район | с. Ленинское, Архаринский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 66.53. | Ремонт Дома культуры, с. Новоспасск, Архаринский район | с. Новоспасск, Архаринский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 66.54. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Средняя Полтавка, Константиновский район | с. Средняя Полтавка, Константиновский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 66.55. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Нижняя Ильиновка, Михайловский район | с. Нижняя Ильиновка, Михайловский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 66.56. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Муравьевка, Тамбовский район | с. Муравьевка, Тамбовский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 |
| 66.57. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Николаевка, Тамбовский район | с. Николаевка, Тамбовский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 66.58. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Красное, Тамбовский район | с. Красное, Тамбовский район | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 66.59. | Капитальный ремонт СОШ, с. Тамбовка Тамбовского района | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| 66.60. | Капитальный ремонт СОШ, с. Иннокентьевка, Архаринский район | с. Иннокентьевка, Архаринский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 66.61. | Капитальный ремонт СОШ, с. Новотроицкое, Константиновский район | с. Новотроицкое, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 |
| 66.62. | Капитальный ремонт СОШ, с. Коврижка, Константиновский район | с. Коврижка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| 66.63. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Коврижка, Константиновский район | с. Коврижка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 66.64. | Капитальный ремонт СОШ, с. Нижняя Полтавка, Константиновский район | с. Нижняя Полтавка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 66.65. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Семидомка, Константиновский район | с. Семидомка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 66.66. | Капитальный ремонт СОШ, с. Средняя Полтавка, Константиновский район | с. Средняя Полтавка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 66.67. | Капитальный ремонт СОШ, с. Семидомка, Константиновский район | с. Семидомка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 66.68. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Зеньковка, Константиновский район | с. Зеньковка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 66.69. | Капитальный ремонт СОШ, с. Зеленый Бор, Михайловский район | с. Зеленый Бор, Михайловский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 66.70. | Капитальный ремонт СОШ, с. Чесноково, Михайловский район | с. Чесноково, Михайловский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 66.71. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Николаевка, Тамбовский район | с. Николаевка, Тамбовский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
| 66.72. | Капитальный ремонт СОШ, с. Придорожное, Тамбовский район | с. Придорожное, Тамбовский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 66.73. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Косицино, Тамбовский район | с Косицино, Тамбовский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 66.74. | Капитальный ремонт СОШ, с. Лермонтовка, Тамбовский район | с. Лермонтовка, Тамбовский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 66.75. | Капитальный ремонт СОШ, с. Красное, Тамбовский район | с. Красное, Тамбовский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| 66.76. | Капитальный ремонт СОШ с. Успеновка Белогорского района (пищеблок, туалеты) | с. Успеновка Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 66.77. | Капитальный ремонт СОШ с. Томичи Белогорского района (туалеты) | с. Томичи Белогорского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.78. | Капитальный ремонт филиала Успеновской СОШ в с. Белый Яр Завитинского района (туалеты) | с. Белый Яр Завитинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.79. | Капитальный ремонт СОШ, с. Ядрино Архаринского района | с. Ядрино Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 66.80. | Капитальный ремонт Амаранской СОШ с. Амаранка Ромненского района (туалеты) | с. Амаранка Ромненского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 66.81. | Капитальный ремонт общеобразовательной школы на 254 места в с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 |
| 66.82. | Капитальный ремонт СОШ, с. Михайловка Михайловского района | с. Михайловка Михайловского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 |
| 66.83. | Капитальный ремонт СОШ, с. Поздеевка Ромненского района | с. Поздеевка Ромненского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| 66.84. | Реконструкция гимназии N 1 г. Белогорск (ремонт фасада) | г. Белогорск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| 66.85. | Реконструкция детского сада на 68 мест в с. Толстовка Тамбовского района | с. Толстовка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 |
| 66.86. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Журавлевка Архаринского района | с. Журавлевка Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| 66.87. | Капитальный ремонт СОШ, с. Касаткино Архаринского района | с. Касаткино Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 66.88. | Капитальный ремонт спортзала МОБУ СОШ N 1, п. Архара Архаринского района | п. Архара Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 66.89. | Капитальный ремонт СОШ, с. Волково Благовещенского района | с. Волково Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 0,00 |
| 66.90. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Волково Благовещенского района | с. Волково Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 66.91. | Капитальный ремонт СОШ (здание ДОУ), с. Сергеевка Благовещенского района | с. Сергеевка Благовещенского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 |
| 66.92. | Капитальный ремонт МБУ ЦВР, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 |
| 66.93. | Капитальный ремонт кровли Дома культуры с. Введеновка Серышевского района, ул. Центральная, 8 | с. Введеновка Серышевского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 0,00 |
| 66.94. | Капитальный ремонт СОШ, с. Константиновка Константиновского района | с. Константиновка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 66.95. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Ключи Константиновского района | с. Ключи Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
| 66.96. | Капитальный ремонт ДОУ, с. Поярково Михайловского района | с. Поярково Михайловского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| 66.97. | Капитальный ремонт 2 ДОУ, с. Тамбовка Тамбовского района | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| 66.98. | Капитальный ремонт СОШ, с. Толстовка Тамбовского района | с. Толстовка Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.99. | Капитальный ремонт СОШ, с. Куропатино Тамбовского района | с. Куропатино Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.100. | Капитальный ремонт МБОУ Жариковская СОШ + здание группы дошкольного образования, с. Жариково, Тамбовский район | с. Жариково Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 |
| 66.101. | Капитальный ремонт СОШ, с. Жариково, Тамбовский район | с. Жариково Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 66.102. | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад N 29 с. Раздольное, Тамбовский район | с. Раздольное Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| 66.103. | Капитальный ремонт МБОУ Садовская СОШ с. Садовое, Тамбовский район | с. Садовое Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 66.104. | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад с. Лозовое, Тамбовский район | с. Лозовое Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 66.105. | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад N 6 с. Садовое, Тамбовский район | с. Садовое Тамбовского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.106. | МАОУ "Школа N 10" г. Белогорска, корпус, ул. Благовещенская, 16 | г. Белогорск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |  |
| 2022 - 2025 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |  |
| 66.107. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ N 5 г. Завитинска Завитинского района | г. Завитинск Завитинского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |  |
| 2022 - 2025 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |  |
| 66.108. | Капитальный ремонт МОБУ СОШ с. Ивановка Ивановского района | с. Ивановка Ивановского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 |
| 66.109. | Капитальный ремонт МОКУ Рогозовская СОШ с. Рогозовка Ромненского района (канализация) | с. Рогозовка Ромненского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |  |
| 2022 - 2025 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |  |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, в столбце 2, видимо, допущена опечатка: одно  и то же слово повторяется дважды. | | | | | | | | | | |
| 66.110. | Капитальный ремонт МОАУ СОШ Томское с. Томское Серышевского района | с. Томское Серышевского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |  |
| 2022 - 2025 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |  |
| 66.111. | Капитальный ремонт СОШ, с. Аркадьевка, Архаринский район | с. Аркадьевка, Архаринский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 66.112. | Капитальный ремонт СОШ, с. Верхняя Полтавка, Константиновский район | с. Верхняя Полтавка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 66.113. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Новопетровка, Константиновский район | с. Новопетровка, Константиновский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 66.114. | Капитальный ремонт СОШ, с. Северное - филиал СОШ с. Иннокентьевка Архаринского района | с. Северное Архаринского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 66.115. | Капитальный ремонт ГДО при СОШ, с. Нижняя Полтавка Константиновского района | с. Нижняя Полтавка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 |
| 66.116. | Капитальный ремонт СОШ, с. Крестовоздвиженка Константиновского района | с. Крестовоздвиженка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 |
| 66.117. | Капитальный ремонт СОШ, с. Зеньковка Константиновского района | с. Зеньковка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 66.118. | Капитальный ремонт ДК мкр. Амурсельмаш МАУ "Дом культуры микрорайона "Амурсельмаш" г. Белогорск, пер. Летний, 21 | г. Белогорск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |  |
| 2022 - 2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 66.119. | Капитальный ремонт кровли Районного историко-краеведческого музея, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Серышевская, 3 | пгт Серышево Серышевского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |  |
| 2022 - 2025 | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P6975) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 956,50 | 0,00 | 956,50 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 201,20 | 0,00 | 201,20 | 0,00 |
| 2019 | 102,81 | 0,00 | 102,81 | 0,00 |
| 2020 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 648,49 | 0,00 | 648,49 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | | |
| 67. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (6 учреждений) | Архаринский район, Октябрьский район, Серышевский район, Тамбовский район, г. Белогорск, с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 11,71 | 8,69 | 3,02 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 11,71 | 8,69 | 3,02 | 0,00 |
| 67.1. | ГБУЗ АО "Архаринская больница" | Архаринский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 1,58 | 1,34 | 0,24 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,58 | 1,34 | 0,24 | 0,00 |
| 67.2. | ГБУЗ АО "Октябрьская больница" | Октябрьский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 3,11 | 2,64 | 0,47 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,11 | 2,64 | 0,47 | 0,00 |
| 67.3. | ГБУЗ АО "Серышевская больница" | Серышевский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 1,50 | 1,27 | 0,23 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,50 | 1,27 | 0,23 | 0,00 |
| 67.4. | ГАУЗ АО "Тамбовская больница" | Тамбовский район | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 4,05 | 3,44 | 0,61 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,05 | 3,44 | 0,61 | 0,00 |
| 67.5. | ГАУСО "Белогорский психоневрологический интернат", г. Белогорск | г. Белогорск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 67.6. | ГАУ СО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат", с. Усть-Ивановка, Благовещенский район | с. Усть-Ивановка Благовещенского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P8962) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 11,71 | 8,69 | 3,02 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 11,71 | 8,69 | 3,02 | 0,00 |
| Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы | | | | | | | | | |
| 68. | Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, социальная защита) в 7 сельских населенных пунктах (23 чел.) | с. Ивановка Ивановского района, с. Семиозерка Ивановского района, с. Екатеринославка Октябрьского района, с. Тамбовка Тамбовского района, пгт Архара Архаринского района, г. Белогорск, с. Коврижка Константиновского района | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство образования и науки Амурской области | Всего | 46,00 | 39,10 | 6,90 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 46,00 | 39,10 | 6,90 | 0,00 |
| 68.1. | с. Ивановка Ивановского района (7 человек: в здравоохранении - 6 человек, в культуре: МАУДО Школа искусств - 1 человек) | с. Ивановка Ивановского района | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 14,00 | 11,90 | 2,10 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 14,00 | 11,90 | 2,10 | 0,00 |
| 68.2. | с. Семиозерка Ивановского района (в социальной защите - 1 человек) | с. Семиозерка Ивановского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
| 68.3. | с. Екатеринославка Октябрьского района (в здравоохранении - 3 человека) | с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 6,00 | 5,10 | 0,90 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 6,00 | 5,10 | 0,90 | 0,00 |
| 68.4. | с. Тамбовка Тамбовского района (7 человек: в здравоохранении - 6 человек, в культуре: МАУ Тамбовский РДК - 1 человек) | с. Тамбовка Тамбовского района | Министерство здравоохранения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 14,00 | 11,90 | 2,10 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 14,00 | 11,90 | 2,10 | 0,00 |
| 68.5. | пгт Архара Архаринского района (2 человека: в культуре: Архаринский РДК - 1 человек, в социальной защите - 1 человек) | пгт Архара Архаринского района | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
| 68.6. | г. Белогорск (в социальной защите - 2 человека) | г. Белогорск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 4,00 | 3,40 | 0,60 | 0,00 |
| 68.7. | с. Коврижка Константиновского района (в образовании - 1 человек) | с. Коврижка Константиновского района | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P9090) "Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы" | |  | Всего | 46,00 | 39,10 | 6,90 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 46,00 | 39,10 | 6,90 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P5783) "Агропромышленный центр развития" | |  | Всего | 17157,07 | 13756,55 | 3400,52 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 213,64 | 0,00 | 213,64 | 0,00 |
| 2019 | 1180,40 | 913,86 | 266,54 | 0,00 |
| 2020 | 2812,34 | 2387,06 | 425,28 | 0,00 |
| 2021 | 4364,41 | 3709,79 | 654,62 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 8586,28 | 6745,84 | 1840,44 | 0,00 |
| Туристско-рекреационный центр развития | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, 2018 - 2021 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | г. Благовещенск | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 423,86 | 360,28 | 63,58 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 205,95 | 175,06 | 30,89 | 0,00 |
| 2020 | 217,91 | 185,22 | 32,69 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область | г. Благовещенск | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 967,63 | 822,48 | 145,15 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 470,18 | 399,65 | 70,53 | 0,00 |
| 2020 | 497,45 | 422,83 | 74,62 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция здания Амурской областной филармонии г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2540,29 | 1976,39 | 563,90 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 490,05 | 381,25 | 108,80 | 0,00 |
| 2021 | 2050,24 | 1595,14 | 455,10 | 0,00 |
| 4. | Строительство школы в Благовещенске на 1500 мест | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1678,18 | 1342,58 | 335,60 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2114800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Развитие образования" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 0,00 |
| 2019 | 157,95 | 134,26 | 23,69 | 0,00 |
| 2020 | 710,76 | 604,16 | 106,60 | 0,00 |
| 2021 | 710,76 | 604,16 | 106,60 | 0,00 |
| 5. | Строительство общеобразовательной школы на 565 человек в с. Чигири, Благовещенский район | Благовещенский район | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 615,50 | 492,40 | 123,10 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 0,00 |
| 2021 | 173,79 | 147,72 | 26,07 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 405,51 | 344,68 | 60,83 | 0,00 |
| 6. | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 3044,78 | 2588,08 | 456,70 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 1292,15 | 1098,35 | 193,80 | 0,00 |
| 2020 | 1752,63 | 1489,73 | 262,90 | 0,00 |
| 7. | Сохранение объекта культурного наследия. Реконструкция ГАУК АО Амурский областной Дом народного творчества г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 1103,04 | 937,59 | 165,45 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 275,36 | 234,06 | 41,30 | 0,00 |
| 2020 | 527,49 | 448,37 | 79,12 | 0,00 |
| 2021 | 300,19 | 255,16 | 45,03 | 0,00 |
| 8. | Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 17006,41 | 14455,41 | 2551,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2610850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие транспортной системы", 2010 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5133,59 | 4363,59 | 770,00 | 0,00 |
| 2021 | 5133,59 | 4363,59 | 770,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 6739,23 | 5728,23 | 1011,00 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P9270) "Объекты капитального строительства, 2018 - 2021 годы" | |  | Всего | 27379,69 | 22975,21 | 4404,48 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 0,00 |
| 2019 | 2401,59 | 2041,38 | 360,21 | 0,00 |
| 2020 | 9366,08 | 7895,15 | 1470,93 | 0,00 |
| 2021 | 8368,57 | 6965,77 | 1402,80 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 7144,74 | 6072,91 | 1071,83 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 9. | Мероприятия по реконструкции автомобильной дороги в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Игнашино" | Благовещенский район | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 250,00 | 212,50 | 37,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 250,00 | 212,50 | 37,50 | 0,00 |
| 10. | Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 62,06 | 52,75 | 9,31 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 62,06 | 52,75 | 9,31 | 0,00 |
| 11. | Реконструкция здания ГПОАУ "Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства" под школу, г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 200,00 | 170,00 | 30,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 200,00 | 170,00 | 30,00 | 0,00 |
| 12. | Мероприятия по созданию электросетевого хозяйства в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Игнашино" | Благовещенский район | Министерство экономического развития Амурской области | Всего | 1800,00 | 1530,00 | 270,00 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1800,00 | 1530,00 | 270,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорной, 4 (ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"), г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 140,90 | 119,76 | 21,14 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 140,90 | 119,76 | 21,14 | 0,00 |
| 14. | Проведение ремонта вентиляционного оборудования с установкой систем обеззараживания воздуха в ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" в соответствии с требованиями санитарного законодательства | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 2,30 | 1,95 | 0,35 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,30 | 1,95 | 0,35 | 0,00 |
| 15. | Строительство лифтовой шахты в ГАУ СО АО пансионат "Приозерье" для престарелых и инвалидов (с. Козьмодемьяновка Тамбовского района) | с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 27,00 | 22,95 | 4,05 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CFV2q4G) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 27,00 | 22,95 | 4,05 | 0,00 |
| 16. | Строительство дополнительного боксированного корпуса в составе ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 1788,30 | 1520,05 | 268,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1788,30 | 1520,05 | 268,25 | 0,00 |
| 17. | Строительство жилого корпуса на 70 мест в государственном автономном учреждении социального обслуживания "Благовещенский дом-интернат" | г. Благовещенск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 255,00 | 216,75 | 38,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CFV2q4G) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 255,00 | 216,75 | 38,25 | 0,00 |
| 18. | Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями на 70 мест, г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 1222,10 | 1038,78 | 183,32 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CFV2q4G) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1222,10 | 1038,78 | 183,32 | 0,00 |
| 19. | Реконструкция (пристройка лифтовой шахты) жилого корпуса, литер А3, в государственном автономном учреждении социального обслуживания Амурской области "Благовещенский дом-интернат", г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 24,00 | 20,40 | 3,60 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3VCqBG) РФ "Социальная поддержка граждан", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40AB02316860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CFV2q4G) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 24,00 | 20,40 | 3,60 | 0,00 |
| 20. | "Детская поликлиника на 380 посещений в 39 квартале г. Благовещенска" | г. Благовещенск | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | 646,50 | 549,52 | 96,98 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D10800BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qCG) РФ "Развитие здравоохранения" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 646,50 | 549,52 | 96,98 | 0,00 |
| 21. | Строительство 2 СОШ на 2028 мест г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 2300,00 | 1955,00 | 345,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2300,00 | 1955,00 | 345,00 | 0,00 |
| 22. | "Строительство музыкальной школы в г. Благовещенск" | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 207,30 | 176,20 | 31,10 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 207,30 | 176,20 | 31,10 | 0,00 |
| 23. | Реконструкция ГБУК "Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского" г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 68,20 | 57,97 | 10,23 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 68,20 | 57,97 | 10,23 | 0,00 |
| 24. | Крытый каток с искусственным льдом в г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 340,00 | 289,00 | 51,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABD2112840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 340,00 | 289,00 | 51,00 | 0,00 |
| 25. | Многофункциональный спортивный комплекс для ГАУ ДО "СДЮСШОР" | г. Благовещенск | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 850,00 | 722,50 | 127,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABD2112840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 850,00 | 722,50 | 127,50 | 0,00 |
| 26. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 в г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 220,00 | 187,00 | 33,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABD2112840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие физической культуры и спорта" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 220,00 | 187,00 | 33,00 | 0,00 |
| 27. | Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство экономического развития Амурской области | Всего | 1708,61 | 1452,32 | 256,29 | 0,00 | Непрограммная часть ФАИП |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1708,61 | 1452,32 | 256,29 | 0,00 |
| 28. | Очистные сооружения ливневой канализации г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 859,22 | 730,34 | 128,88 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 859,22 | 730,34 | 128,88 | 0,00 |
| 29. | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Благовещенска на период до 2030 года | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 |
| 30. | Обустройство ливневой канализации на территории города Благовещенска | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 1000,00 | 850,00 | 150,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1000,00 | 850,00 | 150,00 | 0,00 |
| 31. | Строительство закольцовки от второй нитки водовода чистой воды водозабора Северный до ПНС СХПК "Тепличный", L - 3000 м, Д - 600 мм, г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 80,60 | 68,51 | 12,09 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 80,60 | 68,51 | 12,09 | 0,00 |
| 32. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Краснофлотской (от ул. Трудовой до ГНС-1) в г. Благовещенске | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 210,00 | 178,50 | 31,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 210,00 | 178,50 | 31,50 | 0,00 |
| 33. | Реконструкция водовода от НС СХПК "Тепличный" до НС "Аэропорт" в г. Благовещенске | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 359,00 | 305,15 | 53,85 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 359,00 | 305,15 | 53,85 | 0,00 |
| 34. | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Кузнечной от ТК-28 до ТК-89 (2Д = 273 мм, L = 298 м) г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 32,06 | 27,25 | 4,81 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 32,06 | 27,25 | 4,81 | 0,00 |
| 35. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Пионерской от ТК-23ц до ТК-44 с увеличением диаметра трубопроводов на 2Д = 530 мм, L = 298 м, г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 30,36 | 25,81 | 4,55 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 30,36 | 25,81 | 4,55 | 0,00 |
| 36. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Студенческой от ТК-111м до ТК-212м (2Д = 325 мм, L = 435 м) в г. Благовещенске | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 19,97 | 16,97 | 3,00 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 19,97 | 16,97 | 3,00 | 0,00 |
| 37. | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Чайковского от ТК-372 до ТК-94 (2Д = 219 мм, L = 372 м) в г. Благовещенске | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 30,00 | 25,50 | 4,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 30,00 | 25,50 | 4,50 | 0,00 |
| 38. | Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 1990,00 | 1691,50 | 298,50 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1990,00 | 1691,50 | 298,50 | 0,00 |
| 39. | Мероприятия по созданию коммунальной инфраструктуры в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Амур" | г. Благовещенск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 721,70 | 613,45 | 108,25 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 721,70 | 613,45 | 108,25 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P9514) "Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы" | |  | Всего | 17455,18 | 14836,88 | 2618,30 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 17455,18 | 14836,88 | 2618,30 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | | |
| 40. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 13 учреждениях социальной сферы (в 2 учреждениях культуры, 8 учреждениях образования, 3 учреждениях социальной защиты) | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство образования и науки Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 139,63 | 0,00 | 139,63 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | 0,00 |
| 2020 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 |
| 40.1. | Капитальный ремонт ГБУК "Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского" г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 47,73 | 0,00 | 47,73 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 47,73 | 0,00 | 47,73 | 0,00 |
| 40.2. | Капитальный ремонт ГБУ АО "Благовещенский СДОП "Ветеран", г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 22,60 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 22,60 | 0,00 | 22,60 | 0,00 |
| 40.3. | Капитальный ремонт ГАУАО "Благовещенский детский дом", г. Благовещенск, п. Мясокомбинат | г. Благовещенск | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
| 40.4. | Капитальный ремонт здания оздоровительно-профилактического отделения ГАУСО АО пансионат "Приозерье", с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район | с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 40.5. | Капитальный ремонт 2 спортивных залов ГПОАУ "Амурский колледж сервиса и торговли" г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 40.6. | Капитальный ремонт ГАУ ДПО "Амурский институт развития образования (АмИРО)" объекта культурного наследия, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 155 | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2020 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 40.7. | Капитальный ремонт отделения Дома культуры, с. Садовое г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| 40.8. | Капитальный ремонт (замена кровли) МАДОУ "ДС N 49 г. Благовещенска" | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 40.9. | Капитальный ремонт СОШ N 15 г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 40.10. | Капитальный ремонт СОШ N 24 г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |
| 40.11. | Капитальный ремонт СОШ N 17 г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 40.12. | Капитальный ремонт СОШ лицей N 6 (корпус 2) г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 40.13. | Капитальный ремонт СОШ N 27 г. Благовещенск | г. Благовещенск | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10026) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 139,63 | 0,00 | 139,63 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | 0,00 |
| 2020 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 |
| Закупка оборудования | | | | | | | | | |
| 41. | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений (1 учреждение) | с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 2,60 | 2,21 | 0,39 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,60 | 2,21 | 0,39 | 0,00 |
| 41.1. | ГАУ СО АО пансионат "Приозерье" с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район | с. Козьмодемьяновка Тамбовского района | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 2,60 | 2,21 | 0,39 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,60 | 2,21 | 0,39 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10291) "Закупка оборудования" | |  | Всего | 2,60 | 2,21 | 0,39 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 2,60 | 2,21 | 0,39 | 0,00 |
| Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы | | | | | | | | | |
| 42. | Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы (культура, социальная защита) в 1 городском населенном пункте (6 чел.) | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,00 | 12,00 | 1,80 | 0,00 |
| 42.1. | г. Благовещенск (6 человек: в культуре: ГАУК Амурский областной театр драмы - 1 человек, в социальной защите - 5 человек) | г. Благовещенск | Министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10339) "Предоставление сертификатов на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для специалистов социальной сферы" | |  | Всего | 12,00 | 10,20 | 1,80 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 12,00 | 12,00 | 1,80 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P9269) "Туристско-рекреационный центр развития" | |  | Всего | 44989,10 | 37824,50 | 7164,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 0,00 |
| 2019 | 2477,72 | 2041,38 | 436,34 | 0,00 |
| 2020 | 9408,08 | 7895,15 | 1512,93 | 0,00 |
| 2021 | 8368,57 | 6965,77 | 1402,80 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 24636,02 | 20924,00 | 3713,82 | 0,00 |
| Космический центр развития | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, 2019 - 2021 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция магистральной сети водоснабжения | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 695,72 | 688,77 | 6,95 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56,44 | 55,88 | 0,56 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 639,28 | 632,89 | 6,39 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция уличной дорожной сети ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 1173,46 | 1161,72 | 11,74 | 0,00 | Механизм финансирования отсутствует, предлагается для включения в [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE405B1261A820BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C821559968V6q3G) "Развитие транспортной системы РФ" и в ГП РФ "Развитие космодромов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40,58 | 40,17 | 0,41 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 1132,88 | 1121,55 | 11,33 | 0,00 |
| 3. | Строительство уличной дорожной сети ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 650,55 | 644,04 | 6,51 | 0,00 | Механизм финансирования отсутствует, предлагается для включения в [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE405B1261A820BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C821559968V6q3G) "Развитие транспортной системы РФ" и в ГП РФ "Развитие космодромов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14,07 | 13,93 | 0,14 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 636,48 | 630,11 | 6,37 | 0,00 |
| 4. | Строительство ливневой канализации ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 76,51 | 75,74 | 0,77 | 0,00 | Механизм финансирования отсутствует, предлагается для включения в [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE405B1261A820BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C821559968V6q3G) "Развитие транспортной системы РФ" и в ГП РФ "Развитие космодромов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14,99 | 14,84 | 0,15 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 61,52 | 60,90 | 0,62 | 0,00 |
| 5. | Реконструкция линий и оборудования внешнего электроснабжения города ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство экономического развития Амурской области | Всего | 982,93 | 973,10 | 9,83 | 0,00 | Механизм финансирования отсутствует, предлагается для включения в [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE405B1261A820BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C821559968V6q3G) "Развитие транспортной системы РФ" и в ГП РФ "Развитие космодромов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 43,07 | 42,64 | 0,43 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 939,86 | 930,46 | 9,40 | 0,00 |
| 6. | Строительство многофункционального парка развлечений, культуры и отдыха, в том числе строительство берегоукрепления и зоны рекреации ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 2612,10 | 2585,98 | 26,12 | 0,00 | Механизм финансирования отсутствует, предлагается для включения в [ФЦП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE405B1261A820BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C821559968V6q3G) "Развитие транспортной системы РФ" и в ГП РФ "Развитие космодромов" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 141,34 | 139,93 | 1,41 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 2470,76 | 2446,05 | 24,71 | 0,00 |
| 7. | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 502,57 | 497,54 | 5,03 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 27,51 | 27,23 | 0,28 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 475,06 | 470,31 | 4,75 | 0,00 |
| 8. | Реконструкция существующих сетей водоотведения | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 284,34 | 281,50 | 2,84 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19,84 | 19,64 | 0,20 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 264,50 | 261,86 | 2,64 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция очистных сооружений | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 959,00 | 949,41 | 9,59 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 253,00 | 250,47 | 2,53 | 0,00 |
| 2020 | 253,00 | 250,47 | 2,53 | 0,00 |
| 2021 | 253,00 | 250,47 | 2,53 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 200,00 | 198,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10. | Строительство кладбища со вспомогательной инфраструктурой | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 229,73 | 227,43 | 2,30 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20,72 | 20,51 | 0,21 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 209,01 | 206,92 | 2,09 | 0,00 |
| 11. | Реконструкция Дома культуры | ЗАТО Циолковский | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | 695,48 | 688,53 | 6,95 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B82214810BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q7G) РФ "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15,53 | 15,38 | 0,15 | 0,00 |
| 2021 | 152,65 | 151,12 | 1,53 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 527,30 | 522,03 | 5,27 | 0,00 |
| 12. | Строительство двух многоквартирных домов (по 100 квартир каждый) | ЗАТО Циолковский | Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | 850,97 | 842,46 | 8,51 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 17,36 | 17,19 | 0,17 | 0,00 |
| 2020 | 589,46 | 583,56 | 5,90 | 0,00 |
| 2021 | 244,15 | 241,71 | 2,44 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция жилого фонда ЗАТО Циолковский (33 жилых дома) | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 4291,54 | 4248,63 | 42,91 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 189,23 | 187,34 | 1,89 | 0,00 |
| 2021 | 719,30 | 712,11 | 7,19 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 3383,01 | 3349,18 | 33,83 | 0,00 |
| 14. | Строительство (монтаж) новых сооружений (электрооборудования) | ЗАТО Циолковский | Министерство экономического развития Амурской области | Всего | 608,64 | 602,55 | 6,09 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17,88 | 17,70 | 0,18 | 0,00 |
| 2021 | 106,06 | 105,00 | 1,06 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 484,70 | 479,85 | 4,85 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10423) "Объекты капитального строительства, 2019 - 2021 годы" | |  | Всего | 14613,54 | 14467,40 | 146,14 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |
| 2019 | 270,36 | 267,66 | 2,70 | 0,00 |
| 2020 | 1065,10 | 1054,45 | 10,65 | 0,00 |
| 2021 | 1853,72 | 1835,18 | 18,54 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 11424,36 | 11310,11 | 114,25 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 15. | Строительство Центра космического детского технического творчества | ЗАТО Циолковский | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 930,65 | 921,34 | 9,31 | 0,00 | [Программа](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE70AB02417850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519969V6qDG) "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 930,65 | 921,34 | 9,31 | 0,00 |
| 16. | Реконструкция сооружений системы теплоснабжения ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Всего | 731,97 | 724,65 | 7,32 | 0,00 | [ГП](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABE2D13840BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6qDG) РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 731,97 | 724,65 | 7,32 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10887) "Объекты капитального строительства, 2022 - 2025 годы" | | | Всего | 1662,62 | 1645,99 | 16,63 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 1662,62 | 1645,99 | 16,63 | 0,00 |
| Объекты капитального ремонта | | | | | | | | | |
| 17. | Выполнение мероприятий по проведению ремонтов в 2 учреждениях социальной сферы (в 2 учреждениях образования) сельских населенных пунктов | ЗАТО Циолковский | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 0,00 |
| 17.1. | МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский (корпус 2) | ЗАТО Циолковский | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |
| 17.2. | МБОУ СОШ N 7 ЗАТО Циолковский | ЗАТО Циолковский | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10934) "Объекты капитального ремонта" | |  | Всего | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации |
| 2022 - 2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 0,00 |
|  | Всего по [подразделу](#P10422) "Космический центр развития" | |  | Всего | 16289,76 | 16113,39 | 176,37 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2019 | 270,36 | 267,66 | 2,70 | 0,00 |
| 2020 | 1065,10 | 1054,45 | 10,65 | 0,00 |
| 2021 | 1853,72 | 1835,18 | 18,54 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 13100,58 | 12956,10 | 144,48 | 0,00 |
|  | Всего по [разделу II](#P2507) | |  | Всего | 111150,30 | 95080,12 | 16070,18 | 0,00 |  |
| в том числе по годам реализации: |
| 2018 | 365,36 | 0,00 | 365,36 | 0,00 |
| 2019 | 5286,76 | 4169,25 | 1117,51 | 0,00 |
| 2020 | 18763,24 | 16073,27 | 2689,97 | 0,00 |
| 2021 | 16054,72 | 13844,08 | 2210,64 | 0,00 |
| 2022 - 2025 | 70680,22 | 60995,32 | 9686,70 | 0,00 |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

IV. Показатели и индикаторы реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (Комплексного плана социально-экономического развития Амурской области до 2025 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/показателя | Единицы измерения | Фактически достигнутое значение индикатора/показателя | Год, в котором достигнуто значение индикатора/показателя | Плановое значение индикатора/показателя | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год |
| Индикаторы социально-экономического развития Амурской области | | | | | | | | |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 799,90 | 2017 | 797,04 | 795,58 | 795,72 | 805,09 |
| 2. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 68,3 | 2016 | 68,4 | 68,5 | 68,6 | 69,1 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 12,9 | 2016 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,5 |
| 4. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 13,7 | 2016 | 13,7 | 13,4 | 13 | 12,5 |
| 5. | Индекс промышленного производства | процент к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,9 | 2017 | 100,2 | 100,4 | 105 | 107 |
| 6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,2 | 2016 | 118 | 109,23 | 100 | 98,2 |
| Показатель результативности, достижение которого обеспечивается в рамках реализации мероприятий, указанных в [разделе I](#P36) настоящего плана | | | | | | | | |
| 7. | Степень выполнения графиков реализации мероприятий | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Показатель результативности, достижение которого обеспечивается в рамках реализации мероприятий, указанных в [разделе II](#P2507) настоящего плана | | | | | | | | |
| 8. | Доля объектов, соответствующая требованиям подачи бюджетных заявок | процент | - | - | - | 85 | 85 | 85 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: раздел III  в тексте настоящего плана отсутствует. | | | | | | | | | |
| Показатель результативности, достижение которого обеспечивается в рамках реализации мероприятий, указанных в разделе III настоящего плана | | | | | | | | |
| 9. | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. руб. | 128,48 | 2016 | 192,73 | 227,15 | 234,19 | 251,62 |

Приложение

к Плану

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область образована в 1932 г. Площадь территории области - 361,9 тыс. км2, что составляет 2,1% территории Российской Федерации и 5,7% - Дальневосточного федерального округа.

Население области на 1 января 2018 г. составляет 798 тыс. человек. Доля городского населения на 1 января 2018 г. - 67%, плотность населения - 2,22 чел./км2.

Административным центром Амурской области является г. Благовещенск с численностью населения 230 тыс. человек.

Область расположена на юге Дальнего Востока, граничит с Республикой Саха (Якутия), Хабаровским и Забайкальским краями, Еврейской автономной областью, имеет государственную границу с Китаем.

Природный и производственный потенциалы, географическое положение Амурской области позволяют позиционировать регион как развивающийся, способный в перспективе стать самодостаточным, а по отдельным направлениям сохранить и занять передовые позиции.

Уникальное структурное положение и сложное многоэтапное геологическое развитие территории Приамурья обусловили уникальность ее минеральных ресурсов. Здесь известны месторождения и проявления россыпного и рудного золота, серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, бурого и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, апатита, графита, талька, полудрагоценных, поделочных, облицовочных камней и других полезных ископаемых.

Потенциальные запасы минерального сырья выводят область на 13 место в России и оцениваются в 400 млрд. долларов. Область занимает лидирующие позиции в РФ по добыче золота.

Животный мир Амурской области представлен значительным разнообразием видов: 64 - млекопитающих, 326 - птиц, 10 - пресмыкающихся, 7 - земноводных, 68 - рыб. В области зарегистрированы 42 вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование и другие.

Климат и наличие 34% сельскохозяйственных угодий Дальнего Востока позволяют амурским аграриям производить более 1 млн. тонн сои (40% от объемов, сложившихся по России в целом).

Промышленное производство Амурской области обусловлено географическим положением и геологическим строением недр области. Наличие значительного гидропотенциала предопределило развитие энергетики. Гидротехнические ресурсы в пределах 67% от ресурсов юга Дальнего Востока и имеющиеся ГЭС делают регион весьма перспективным для размещения в регионе крупных энергоемких проектов. В настоящее время вырабатывается свыше 15 млрд. кВт ч электроэнергии при потреблении в области 8,4 млрд. кВт ч.

Наличие богатой минерально-сырьевой базы, в первую очередь значительные запасы золота и угля, привело к развитию добычи полезных ископаемых. Ежегодно в Амурской области добывается около 23 тонн золота и более 3 млн. тонн угля.

Обрабатывающие производства в области исторически сложились как обслуживающие нужды золотодобытчиков, лесозаготовителей, сельхозпроизводителей.

В Амурской области создается новая экономическая специализация - нефте- и газопереработка. Для развития обрабатывающих производств активно внедряется механизм создания территорий опережающего социально-экономического развития, которые формируют благоприятные условия для привлечения инвестиций, ведения предпринимательской деятельности и развития новых высокотехнологических производств.

Создание космической отрасли в Амурской области определено строительством космодрома "Восточный", ориентированного на использование современных технологий, интеграцию космической деятельности с региональной промышленностью, наукой и образованием.

Действующая и формируемая на территории Приамурья транспортная инфраструктура в составе БАМа, Транссиба и автодороги "Амур", а также региональной сети автодорог способствует организации транспортной доступности региона.

Приграничное расположение Амурской области с Китайской Народной Республикой способствует развитию внешнеэкономической деятельности и туризма. Пограничный мостовой переход через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) повысит привлекательность Амурской области для потенциальных инвесторов и партнеров, а также для туристов.

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое хозяйство.

На долю ведущих отраслей, обеспечивающих основной объем валового регионального продукта области (далее - ВРП) (транспорт, промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство и торговля), приходится более 75%. Доминирующим видом экономической деятельности в структуре ВРП области остаются транспорт и связь.

Позитивным результатом развития экономики области явился рост в ряде отраслей.

С 2014 года отмечается стабильный рост ВПР. В 2017 году, по предварительной оценке, ВРП области составит около 313 млрд. рублей и превысит уровень 2016 года на 3,6%. Данный рост обеспечивается развитием добычи полезных ископаемых и энергетики, а также увеличением объемов строительства и грузооборота транспорта за счет реализации крупных инвестиционных проектов: магистрального газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода и трансграничного мостового перехода в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), Нижне-Бурейской ГЭС.

Место Амурской области среди субъектов РФ в ДФО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория | | Численность населения | | Число родившихся на 1000 населения | | Число умерших на 1000 населения | |
| 1 место |  | 6 место |  | 4 место |  | 5 место |  | 7 место |
| 2 место |  |  |  |  |
| 3 место |  |  |  |  |
| 4 место |  | + |  |  |
| 5 место |  | + | + |  |
| 6 место | + | + | + |  |
| 7 место | + | + | + | + |
| 8 место | + | + | + | + |
| 9 место | + | + | + | + |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валовой региональный продукт | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | Индекс промышленного производства | | Индекс производства продукции сельского хозяйства | |
| 1 место |  | 5 место |  | 3 место |  | 7 место | + | 1 место |
| 2 место |  |  |  | + |
| 3 место |  | + |  | + |
| 4 место |  | + |  | + |
| 5 место | + | + |  | + |
| 6 место | + | + |  | + |
| 7 место | + | + | + | + |
| 8 место | + | + | + | + |
| 9 место | + | + | + | + |

Доля промышленного производства области в ВРП составляет порядка 25%. По итогам 2017 года остановлено падение индекса промышленного производства, который составил 101,9%.

Основу развития промышленности в области составит добыча полезных ископаемых. В 2017 году отмечен значительный рост индекса промышленного производства до 113,3%. Это связано с увеличением объемов добычи золота на 15,5%. Добыто 25,8 тонны за счет увеличения объемов добычи на 1,2 тонны по рудникам группы компаний "Петропавловск" ("Покровский", "Пионер", "Албын" и "Маломыр") и прииска Соловьевский на 1,1 тонны.

Объем добычи угля ежегодно составляет в пределах 3,3 млн. т.

Природный, производственный и кадровый потенциалы области позволяют планомерно развивать отрасль добычи полезных ископаемых.

Амурская область - энергоизбыточный регион. Производственный потенциал электроэнергетики области составляют Зейская ГЭС установленной мощностью 1330 МВт, Благовещенская ТЭЦ (280 МВт), Райчихинская ГРЭС (102 МВт), Бурейская ГЭС (2010 МВт) и Нижне-Бурейская ГЭС (320 МВт).

Стабилен объем производства электроэнергии. Ежегодно в Амурской области производится порядка 14 млрд. кВт ч. Незначительное снижение индекса производства электроэнергии в 2017 году до 96,4% связано с уменьшением водности водохранилищ.

Гидротехнические ресурсы в пределах 67% от ресурсов юга Дальнего Востока и имеющиеся ГЭС делают Амурскую область весьма перспективной для размещения в регионе крупных энергоемких проектов.

С 2016 года нестабильна ситуация по обрабатывающим производствам. По итогам 2017 года индекс производства по обрабатывающим производствам составил 85,4%.

При уверенном росте объемов пищевой промышленности (индекс - 103,3%), деревообработки (индекс - 131,1%), металлургического производства (индекс - 109,2%) значительно снижаются объемы производству готовых металлических изделий (индекс - 43,8%), производство машин и оборудования (индекс - 1,8%). Основная причина снижения - недостаточный спрос на продукцию амурских машиностроительных предприятий по причине ее неконкурентоспособности и уменьшение объемов гособоронзаказа.

Реализация крупных инвестиционных проектов, модернизация и обновление основных производственных фондов, а также новая экономическая специализация Амурской области позволят вывести в региональные лидеры такой вид экономической деятельности, как "Обрабатывающие производства".

Амурская область является крупнейшим сельскохозяйственным регионом Дальнего Востока. Объемы сельхозпроизводства стабильно растут. В 2017 году они составили более 62 млрд. рублей с ростом около 13%. Рост обеспечен развитием растениеводства. Собран рекордный урожай сои - 1,3 млн. тонн (в весе после доработки), что на 38% больше предшествующего года и составляет 40% от объемов, сложившихся по России.

Отмечается увеличение объемов сбора картофеля (на 22,3%) и овощей (на 16,8%).

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции делает необходимым модернизацию и обновление действующих перерабатывающих предприятий области и строительство новых, ориентированных на современное производство, оборудование и технологии.

Продолжение реализации крупных инвестиционных проектов федерального и регионального уровней, а также начало строительства новых обеспечивают устойчивый рост инвестиций, поступающих в Амурскую область. Ежегодный прирост инвестиций в экономику области отмечен в объеме порядка 27 млрд. рублей и в 2017 году объем инвестиций составит 156,3 млрд. рублей. Значительные объемы инвестиций направлялись на строительство космодрома "Восточный", Амурского газоперерабатывающего завода (далее - Амурский ГПЗ), Нижне-Бурейской ГЭС, газопровод "Сила Сибири".

Для привлечения инвестиций в региональные проекты в Амурской области создаются благоприятные условия для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

По итогам Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов Российской Федерации за 2016 год Амурская область заняла 47 место, поднявшись с нижней части рейтинга на 31 позицию.

В области используются и эффективно внедряются новые механизмы привлечения инвестиций.

Созданы 3 территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР): "Приамурская", "Белогорск" и "Свободный".

ТОР "Приамурская" создана для использования экспортных конкурентных преимуществ региона, а также ее транспортно-логистического потенциала и представлена в сфере обрабатывающей промышленности (производство цемента, производство кокса и нефтепродуктов, производство микробиологических удобрений) и в сфере складской деятельности (логистический комплекс пестицидов и агрохимикатов).

Перспективы развития ТОР "Приамурская" связаны с функционированием с 2019 года пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР).

ТОР "Белогорск" создана для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и обрабатывающих отраслей. Географически г. Белогорск находится в южной зоне Амурской области, где производится 70% региональной сельхозпродукции. Кроме того, г. Белогорск является крупным железнодорожным узлом Транссибирской магистрали, находится в непосредственной близости от федеральной трассы "Амур".

ТОР "Свободный" образована на территориях Свободненского района, городов Свободный и Сковородино и базируется на строительстве крупнейшего в России газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса.

С целью привлечения инвесторов на создание инфраструктуры для частных инвестиционных проектов привлекается федеральное финансирование. Организовано активное взаимодействие с Фондом развития Дальнего Востока.

Амурская область является участником программы по проектному финансированию.

Кроме того, на благоприятный инвестиционный климат влияет наличие региональных налоговых преференций.

Приток инвестиций увеличивает объем работ по виду деятельности "строительство". Ежегодно он будет составлять не менее 100 млрд. рублей. Так, по итогам прошлого года объем строительных работ по области составил 107 млрд. рублей с ростом 185%.

Ежегодно в области вводится в эксплуатацию порядка 200 - 350 тыс. кв. м жилья.

При этом значительная часть жилищного фонда составляют дома, имеющие высокий (свыше 30%) процент износа. Уровень оборудования жилищного фонда всеми видами благоустройства составляет 50%.

Активная стадия реализации инвестиционных проектов в области значительно увеличила объемы грузооборота. За 2017 год объемы грузооборота составили 390,0 млн. т-км и увеличились более чем в 1,25 раза.

Развитие региональной экономики отразилось на увеличении налоговых поступлений в области.

Начиная с 2010 года сохраняется положительная динамика поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов. В 2017 году получено 47,8 млрд. рублей. Это более чем на 3,3 млрд. рублей или 7,3% больше уровня предшествующего года.

В 2017 году удалось добиться положительной динамики реальных денежных доходов населения, которые составили 104,1%. Рост номинальной заработной платы составит в пределах 37 тыс. рублей, что на 10,9% выше уровня предшествующего года. Реальная заработная плата возросла на 0,9%.

Миграционный отток населения из Амурской области в 2017 году сократился по сравнению с 2016 годом на 28%.

При этом в Амурской области сохраняется тенденция сокращения численности населения. На начало 2018 года количество амурчан насчитывало 798 тыс. человек.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область неоднородна по географическим, природно-климатическим, демографическим и экономическим особенностям.

Север области, занимающий около 80% территории, имеет существенные инфраструктурные ограничения для развития богатейших минерально-сырьевой и лесосырьевой баз.

Юг области наиболее развитый в промышленном, инфраструктурном, социальном отношении. На юге расположен административный центр области - город Благовещенск, являющийся научным, образовательным, культурным центром.

Основными ограничениями развития области в рамках экономической специализации региона являются значительный износ производственных мощностей; слабая материально-техническая база для ускоренного развития сельского хозяйства, в первую очередь животноводства; отсутствие достаточных перерабатывающих и обслуживающих производств, способных обеспечить расширенное сельскохозяйственное воспроизводство.

Формирование приоритетных центров экономического роста Амурской области осуществлялось с учетом:

[Основ](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE403B82C15830BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C826519968V6q1G) государственной политики регионального развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации;

[Стратегии](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A8C088481F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159CV5qAG) социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года;

приоритетов, обозначенных Министерством по развитию Дальнего Востока Российской Федерации:

1) площадок утвержденных ТОР.

На территории Амурской области это ТОР "Белогорск", ТОР "Свободный" и ТОР "Приамурская";

2) территории реализации инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. N 1055.

В Амурской области это Селемджинский район, на территории которого осуществляется строительство ВЛ 220 кВ "Февральск - Рудная" с подстанцией 220 кВ "Рудная", и Ивановский район с проектом строительства зерносушильных комплексов;

3) территории Дальнего Востока, в отношении которых Правительством Российской Федерации утверждены планы или программы социально-экономического развития.

Долгосрочный [план](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B9251A850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C82651996BV6q5G) комплексного социально-экономического развития г. Свободный утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. N 1566-р;

4) приграничные территории, развитие которых предусматривается в рамках программ социально-экономического развития приграничных территорий субъектам Дальневосточного федерального округа, утвержденных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A287202FF23B215EE609E6281A80078381F43DF10B3CDB6FCB91AA8A625C986964159DV5q1G) развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Амурской области от 28 сентября 2016 г. N 420, в Амурской области 13 муниципальных образований отнесены к приграничным территориям;

5) территории компактно расположенных земельных участков в рамках программы "Дальневосточный гектар".

Программа "Дальневосточный гектар" в Амурской области реализуется на территориях Благовещенского и Ивановского районов.

В результате проведенного анализа определены 6 центров экономического развития Амурской области (далее - Центр развития):

1. Газопереработки.

2. Добычи полезных ископаемых.

3. Агропромышленный.

4. Энергетический.

5. Туристско-рекреационный.

6. Космический.

1. Центр развития газопереработки.

В Центр развития газопереработки входит 2 города (Свободный, Шимановск) и 5 районов (Ивановский, Свободненский, Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский) с численностью населения 140,2 тыс. населения.

Центрами притяжения являются г. Свободный и Сковородинский район.

Данный Центр развития основывается на строительстве и эксплуатации магистрального газопровода "Сила Сибири" и сопутствующего инвестиционного проекта по строительству Амурского ГПЗ в районе г. Свободный.

Магистральный газопровод в рамках первого этапа строительства пройдет по территории Амурской области от границы с Республикой Саха (Якутия) до г. Свободный и далее до г. Благовещенск, где запланирован пограничный переход через р. Амур (район с. Верхне-Благовещенск) в Китай.

На Амурском ГПЗ планируется осуществлять глубокую переработку - 49 млрд. куб. м природного газа в год и производить продукцию с высокой долей добавленной стоимости.

Намечается строительство завода по производству метанола мощностью до 1,0 млн. тонн метанола марки А в год.

В качестве инструментов формирования на территории Центра создана ТОР "Свободный" с налоговыми преференциями для инвесторов.

Для обеспечения деятельности Амурского ГПЗ в г. Свободный будет построен новый жилой микрорайон на 5 тыс. жителей, проведена реконструкция действующих и введены в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры. Данные мероприятия включены в Долгосрочный [план](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE400B9251A850BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3C82651996BV6q5G) комплексного социально-экономического развития г. Свободный, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. N 1566-р.

2. Центр развития добычи полезных ископаемых.

В Центр развития добычи полезных ископаемых входит 4 городских округа (Зея, Тында, Райчихинск, пгт Прогресс) и 5 районов (Зейский, Мазановский, Селемджинский, Тындинский, Октябрьский) с численностью населения 109,3 тыс. человек.

Центрами притяжения являются Селемджинский район, г. Райчихинск, пгт Прогресс, Октябрьский район.

В рамках данного Центра развития планируется реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие золотодобычи в Селемджинском районе, освоение Бамского золоторудного месторождения, развитие добычи угля - разрез Ерковецкий, освоение месторождения медно-никелевых руд "Кун-Манье", Дармаканского месторождения кварцевых песков, строительство автоклавного гидрометаллургического комплекса на Покровском месторождении, а также строительство и реконструкцию обеспечивающих инфраструктурных и социальных объектов.

Для социального развития Центра требуются строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения, а также модернизация объектов здравоохранения.

3. Агропромышленный Центр развития.

В агропромышленный Центр развития входит 1 город (Белогорск) и 11 районов (Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский) с численностью населения 263,1 тыс. человек.

Центром притяжения является г. Белогорск.

Развитие агропромышленного Центра обеспечивается реализацией проектов, направленных на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, производимой на территории области. Основная задача Центра развития - увеличение объемов переработки амурской сельскохозяйственной продукции.

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций утверждена ТОР "Белогорск", в рамках которой реализуются следующие проекты: завод по глубокой переработке сои I, II очереди мощностью переработки 240 тыс. тонн сои, с производством 228,9 тыс. тонн продукции соепереработки в год; создание лесоперерабатывающего комплекса мощностью 12 тыс. куб. м пиломатериалов обрезных, 6 тыс. тонн топливных гранул и древесного угля; комплекса по переработке промышленных отходов на базе технологии вакуумной дистилляции отработанных масел и пиролиза производственных отходов мощностью производства 3 тыс. тонн в год по переработке отработанных масел и 600 тонн в год по утилизации отходов производств.

Также в рамках данного Центра развития осуществляется строительство животноводческих комплексов: молочного направления на 1198 коров (1 очередь) с. Лукьяновка Белогорского района, свиноводческого - по производству до 70000 голов в год, ООО "СКИФАГРО"; модернизация свинокомплекса ООО "АГРО - С.Е.В.", с. Крестовоздвиженка Константиновского района, строительство тепличного комплекса площадью 6,19 га в с. Чигири Благовещенского района и комбикормового завода на территории элеваторного хозяйства в с. Тамбовка Амурской области.

Для улучшения качества жизни населения необходимо развитие социальной инфраструктуры Центра.

4. Энергетический Центр развития.

В энергетический Центр развития входит г. Райчихинск, пгт Прогресс, Бурейский район с численностью населения 53 тыс. человек.

Энергетический региональный центр будет сформирован с завершением строительства Нижне-Бурейской ГЭС, пуск четырех ее агрегатов позволяет увеличить производство электроэнергии на 1,65 млрд. кВт ч.

Развитие генерирующих мощностей обеспечит реализацию энергоемких проектов, включающих электрификацию БАМа, строительство Амурского ГПЗ, космодрома "Восточный", организаций перерабатывающих производств и т.д.

Для устойчивого формирования Центра развития требуется создание дополнительных объектов социальной инфраструктуры.

5. Туристско-рекреационный Центр развития.

В туристско-рекреационный Центр развития входит г. Благовещенск, Благовещенский район с численностью населения 255 тыс. человек.

Региональный туристско-рекреационный центр предусматривает создание комфортных условий для туристического сектора экономики посредством формирования туристско-рекреационного кластера "АМУР", включающего туристско-развлекательную зону "Золотая миля", а также реализацию проекта "Игнашино".

С целью обеспечения доступности туристического потока на территорию Амурской области:

ведется строительство мостового перехода и трансграничной канатно-подвесной дороги через р. Амур в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР);

предусматривается реконструкция существующего терминала внутренних авиалиний под терминал международных линий на 200 пасс./час в аэропорту г. Благовещенск.

Для обеспечения досуга туристов требуется реконструкция объектов культуры и дорожного хозяйства.

6. Космический Центр развития.

В космический Центр развития входит ЗАТО Циолковский с численностью населения 6,4 тыс. человек.

Создание космического Центра развития определяется строительством космодрома "Восточный", ориентированного на использование современных технологий, интеграцию космической деятельности с региональной промышленностью, наукой и образованием.

Осуществляется работа по завершению строительства наземной космической инфраструктуры космодрома и современного города Циолковский с численностью населения до 30 тыс. человек. Мероприятия по развитию нового города заложены в федеральной целевой программе "Развитие космодромов на 2017 - 2025 годы".

Кроме обозначенных Центров роста, требуется реализация системы мероприятий общерегионального значения, направленных на удовлетворение потребностей в качестве предоставляемых социальных услуг и улучшение уровня жизни, возрастающего количества жителей Амурской области.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ называется "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а не "О Дальневосточном гектаре". |

Также в Амурской области с целью исполнения положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2873E22E4577F5BE40ABF25118D0BD5DFAB66AC5CV3q5G) от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ "О Дальневосточном гектаре" сформированы 3 территории: в с. Новопетровка и с. Марково Благовещенского района, а также в с. Ивановка Ивановского района.

Для обустройства этих территорий необходимой инфраструктурой требуется проведение работ по корректировке генеральных планов и правил землепользования и застройки населенных пунктов. Уже разработан генеральный план с. Новопетровка, утвержден генеральный план с. Ивановка, предусматривающие расширение территорий и позволяющие осуществить жилищное строительство.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА (КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА)

Комплексный план социально-экономического развития области до 2025 года (далее - Комплексный план) является планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2025 года.

Основные мероприятия Комплексного плана отражены в разделах:

[I](#P36). Мероприятия, планируемые к софинансированию за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий комплексных планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

[II](#P2507). Иные мероприятия, планируемые к реализации в рамках государственных программ Амурской области, государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, плановых и программно-целевых документов организаций.

III. Приоритетные инвестиционные проекты Амурской области.

Кроме того, структурно Комплексным планом предусмотрена разбивка мероприятий по видам затрат:

капитальное строительство;

капитальный ремонт;

модернизация оборудования учреждений здравоохранения и среднего профессионального образования;

жилищные сертификаты.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Комплексный план разработан с учетом имеющихся механизмов финансирования:

субсидия из федерального бюджета, сроки предоставления которой 2018 - 2020 годы;

государственные программы Российской Федерации со сроками 2018 - 2025 годы.

Комплексный план предусматривает группировку мероприятий, финансирование которых планируется в рамках государственных программ Российской Федерации:

приоритетные мероприятия, планируемые к заявлению на федеральное финансирование в рамках бюджетной компании текущего года (2019 - 2021 годы);

мероприятия, финансирование которых отнесено на 2022 - 2025 годы.

В целом по Комплексному плану на 2018 - 2025 годы предусмотрена реализация 30 инвестиционных проектов на сумму 2,5 трлн. рублей и 511 социальных объектов на сумму 133,2 млрд. рублей.

В 2018 - 2021 годах осуществляется реализация 23 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн. рублей.

Для обеспечения центров экономического развития необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой в 2018 - 2021 годах необходимо 202 объекта и мероприятия на сумму 82,3 млрд. рублей.

Таблица 1

Комплексный план социально-экономического

развития области до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционные проекты | | Социальные объекты и мероприятия | |
| Кол-во проектов | Сумма, млрд. руб. | Кол-во проектов | Сумма, млрд. руб. |
| Всего | 30 | 2529,7 | 511 | 133,2 |
| Из них: |  |  |  |  |
| 1. [Центр развития газопереработки](#P57) | 5 | 1773,5 | 121 | 23,2 |
| 2. [Центр развития добычи](#P1109) полезных ископаемых | 7 | 329,4 | 66 | 23,7 |
| 3. [Агропромышленный Центр развития](#P5783) | 10 | 8,9 | 203 | 17,8 |
| 4. [Энергетический Центр развития](#P5148) | 1 | 62,3 | 26 | 2,1 |
| 5. [Туристско-рекреационный Центр развития](#P9269) | 6 | 39,4 | 54 | 45 |
| 6. [Космический Центр развития](#P10422) | 1 | 316,2 [<\*>](#P11512) | 18 | 16,3 |
| 7. [Межрегиональные мероприятия](#P1783) | - | - | 22 | 4,8 |
| 8. [Объекты инфраструктуры](#P2407) на земельных участках, переданных по проекту "дальневосточный гектар" | - | - | 1 | 0,3 |

--------------------------------

<\*> За счет средств федерального бюджета.

На 1 рубль привлеченных бюджетных средств будет вложено 16,6 рубля частных инвестиций.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Реализация мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Амурской области до 2025 года позволит увеличить к 2025 году следующие основные показатели социально-экономического развития:

прирост населения до 805,1 тыс. человек (в 2017 году - 799,9 тыс. чел.);

ожидаемую продолжительность жизни - до 69,1 года (в 2016 году - 68,3 года);

общий коэффициент рождаемости - до 12,5 родившихся на 1000 человек населения (в 2016 году - 12,9 родившихся на 1000 человек населения);

снизить общий коэффициент смертности - до 12,5 умерших на 1000 человек населения (в 2016 году - 13,7 умерших на 1000 человек населения);

индекс промышленного производства - до 107% (в 2017 году - 101,9%);

привлечь инвестиции в регион на сумму - около 2 трлн. рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал - на уровне 2020 года (в 2016 году - 114,2%).

Основные показатели эффективности реализации Комплексного плана представлены в [разделе IV](#P11066) "Показатели и индикаторы реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (Комплексного плана социально-экономического развития Амурской области до 2025 года)".