Перечень инвестиционных проектов, реализуемых 

 на территории муниципального образования город Тында Амурской области на 01.03.2026 г.
	№ п/п
	Наименование проекта/инициатор, контакты. 

Место реализации
	Стоимость проекта план/факт, млн. рублей
	Требуемые инвестиции, млн. руб.
	Потребность в привлечении инвесторов (кредитование, лизинг, инвестор, гранты и т.д.)
	Мощность/имеющаяся документация
	Общая информация о проекте, текущий статус, сроки реализации, информация о месторождении прилагается в виде активной ссылки, инвестиционное предложение прилагается в виде активной ссылки

	I. Реализуемые инвестиционные проекты

	 Средние и малые инвестиционные проекты

	1.1.
	Строительство спортивного зала/
ИП Бацкалевич Н.Н. 
	50,0
	20,0
	Собственные средства
	Общая площадь здания 2016 кв.м. 38 посещений в смену / Проектная  документация
	Возведено здание. Ведутся отделочные работы. Благоустройство прилегающей территории. 

Срок реализации проекта: 2023 -2028 гг.

	1.2.
	Реконструкция здания под гостиничный комплекс/ ООО ТК «Тында-Транс-Логистика»
	40,0
	30,0
	Собственные и заемные средства
	Оказание услуг  временного проживания, общественного питания /Инвестиционная программа
	Ведутся отделочные работы гостиничных  номеров на 3 этаже. 

Срок реализации проекта: 2024 -2026 гг.

	1.3.
	Производство бутилированной воды/ ИП Олиниченко Иван Андреевич 
	7,0
	5,0
	Собственные и заемные средства
	Розлив бутилированной    воды в бутили по 0,5 л мощностью  300 л в сутки
	Аренда помещения для размещения цеха г. Тында, ул. Полярная, д. 7/1. Планируется приобретение новой линии с целью увеличения мощности производства. Срок реализации проекта 2024-2026 годы. 

	1.4.
	Строительство торгового центра под размещение продовольственного магазина, парикмахерской / ИП Тагайбеков Хилолиддин Сафарбегович, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова
	10,5
	-
	Собственные средства
	Здание общей площадью 336,7 кв. м.
	28:06:011303:479, земельный участок в собственности. Строительство запланировано на 2026 г. Срок реализации проекта 2025-2026 годы.

	1.5.
	Реконструкция здания продовольственного магазина/ ИП Гасанов Ибрагим  Вусалович, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 8А
	15,0
	-
	Собственные средства
	Здание общей площадью 349 кв. м., торговая площадь 75 кв.м.
	28:06:011304:49 земельный участок в собственности. Здание реконструировано, ведется благоустройство прилегающей территории. Срок реализации проекта 2024-2026 годы. 

	1.6.
	ИП Аминов Джалолудин Нуридинович, Амурская обл., г. Тынды, ул. Верхненабережная
	15,0
	-
	Собственные средства
	Общая площадь 416,5 кв. м.
	28:06:011402:14,  Амурская обл., г. Тынды, ул. Верхненабережная. Здание возведено, ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.

	1.7.
	Строительство асфальтобетонного завода/ ООО ТСК «Восток-Строймаркет»
	100,0
	-
	Собственные и заемные средства
	Асфальт 80 тонн в час
	Строительство асфальтобетонного завода с целью выполнения контрактов на ремонт дорог в г. Тында, Тындинском округе. Аренда земельного участка 28:06:012501:192, площадью 69 964 кв. м. Ведется сборка завода, ввод в эксплуатацию в июне 2025 года. Срок реализации проекта 2025-2040 годы. Создание не менее 10 рабочих мест.   


