Постановление Правительства Амурской области от 28.09.2016 N 420 (ред. от 10.02.2023) "Об утверждении Программы развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 25.12.2023

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2016 г. N 420

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129, от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 2193-р "Об утверждении Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" Правительство Амурской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области Пузанова П.И.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Губернатор

Амурской области

А.А.КОЗЛОВ

# Утверждена

постановлением

Правительства

Амурской области

от 28 сентября 2016 г. N 420

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129, от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт программы

| 1. | Наименование программы | Программа развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Координатор Программы | Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области |
| (п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134) |
| 3. | Участники Программы | Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области; министерство здравоохранения Амурской области; министерство культуры и национальной политики Амурской области; министерство образования и науки Амурской области; министерство по физической культуре и спорту Амурской области; министерство природных ресурсов Амурской области; министерство сельского хозяйства Амурской области; министерство социальной защиты населения Амурской области; министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области; министерство цифрового развития и связи Амурской области; управление занятости населения Амурской области |
| (п. 3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134) |
| 4. | Цели Программы | Обеспечение комплексного и устойчивого развития приграничных территорий области; создание комфортных условий для жизни и деятельности населения приграничных территорий области; формирование и удержание конкурентных преимуществ перед приграничными территориями Китайской Народной Республики |
| 5. | Задачи Программы | Преодоление негативных миграционных тенденций и устойчивый рост численности населения в приграничных населенных пунктах области; обеспечение роста реальных денежных доходов населения приграничных территорий области; обеспечение занятости населения приграничных территорий за счет использования сельскохозяйственного потенциала и развития сельскохозяйственного производства области; создание условий для развития экономики приграничных территорий области, в том числе малого и среднего предпринимательства; улучшение инвестиционного климата приграничных территорий области; использование туристско-рекреационного потенциала приграничных территорий области; расширение приграничного сотрудничества и реализация совместных инвестиционных проектов, в том числе развитие производственной инфраструктуры на приграничных территориях области; развитие транспортно-логистических коридоров по обслуживанию экспортно-импортных потоков; создание условий для развития инфраструктуры в приграничных населенных пунктах; повышение качества услуг в социальной сфере в приграничных населенных пунктах; обеспечение защиты приграничных территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе наводнениями |
| 6. | Сроки реализации Программы | 2016 - 2025 годы |
| 7. | Объемы финансирования Программы (с расшифровкой по годам ее реализации) | Объем финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджетов за период ее реализации составит 48270,77 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3302,87 млн. рублей; 2017 год - 5976,66 млн. рублей; 2018 год - 2747,00 млн. рублей; 2019 год - 3231,72 млн. рублей; 2020 год - 2860,06 млн. рублей; 2021 год - 4066,64 млн. рублей; 2022 год - 6719,68 млн. рублей; 2023 год - 7129,76 млн. рублей; 2024 год - 6884,94 млн. рублей; 2025 год - 5351,44 млн. рублей. Объем финансирования Программы за счет внебюджетных источников за период 2016 - 2025 годов составит 2063905,51 млн. рублей, из них инвестиции газовых проектов - 1752944,40 млн. рублей |
| (п. 7 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134) |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2025 году ожидается повысить: 1. Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения до +1,0. 2. Среднегодовую численность занятых в экономике области до 433 тыс. человек. 3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства до 8,3 тысячи. 4. Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) до 1346,5 млрд. рублей. 5. Ввод в действие жилых помещений до 325 тыс. кв. м в год. 6. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 76,4%. 7. Количество туристических маршрутов до 78 единиц |
| (п. 8 в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129) |

## I. Социально-экономическое положение приграничных территорий

сельских населенных пунктов

### Общая характеристика приграничных территорий

К приграничным территориям области отнесены: Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Сковородинский, Тамбовский, Шимановский муниципальные округа, Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Свободненский муниципальные районы и городские округа Благовещенск, Свободный, Шимановск, которые расположены вдоль реки Амур с территорией 89,7 тыс. кв. км, что составляет четвертую часть территории области.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

В административно-территориальное деление приграничных территорий входят 3 города областного значения, 9 поселков городского типа, 115 сельских администраций, 291 сельский населенный пункт.

Природные ресурсы представлены месторождениями бурого и каменного угля, россыпного и рудного золота, минеральными строительными материалами, подземными минеральными водами и др.

Крупнейшая жизнеобеспечивающая отрасль экономики приграничных территорий области - сельское хозяйство. На приграничные территории приходится 40,8%, или 1446,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Их наибольшие площади расположены в Тамбовском муниципальном округе - 232,3 тыс. га, в Михайловском районе - 201,5 тыс. га, в Константиновском районе - 159,4 тыс. га. При этом пашня приграничных территорий занимает 686 тыс. га, или 45,5% от площади пашни области. Наибольшие площади пашней заняты в Тамбовском муниципальном округе - 170,3 тыс. га, Михайловском районе - 154,7 тыс. га, Константиновском районе - 105,4 тыс. га.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Численность населения приграничных территорий в 2015 году составила 480,6 тыс. человек, или 59,7% от общей численности населения Амурской области, в том числе 354,4 тыс. человек (73,7% от численности приграничных территорий) - городское население, из него 224,3 тыс. человек проживает в г. Благовещенск.

В разрезе муниципальных образований прирост населения в 2015 году к предыдущему году отмечен в Благовещенском районе (1248 человек). Наибольший отток населения наблюдался в городах Благовещенск (667 человек), Свободный (419 человек), а также Бурейском районе (366 человек). В целом по приграничным муниципальным образованиям миграционная убыль составила 1234 человека, по области - 3768 человек. Отрицательная динамика миграционных процессов населения на приграничных территориях обусловлена многими факторами, в том числе отсутствием в сельских населенных пунктах рабочих мест, низким качеством предоставляемых услуг.

Как следствие, только в двух муниципальных образованиях: г. Благовещенск, Сковородинский муниципальный округ уровень безработицы ниже среднеобластного показателя (2,8%). В Тамбовском, Шимановском муниципальных округах и Константиновском районе он превышен на 3,2 - 5,8 процентного пункта.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Система образования приграничных территорий Амурской области располагает разветвленной сетью образовательных организаций, которая обеспечивает получение дошкольного, общего, дополнительного образования детей, среднего и высшего профессионального образования.

В сфере дошкольного образования на приграничной территории услуги предоставляют 80 самостоятельных дошкольных образовательных организаций, или 65% от их общего количества в области. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 23,4 тыс. человек, процент охвата детей дошкольным образованием - 71,2%.

Общеобразовательную деятельность осуществляют 147 организаций - 51,2% от общеобластного количества, в которых обучается 54,2 тыс. детей, наполняемость классов - 15,4 человека, в том числе в сельской местности - 12,4 человека и городской - 25,5 человека.

Материально-техническое состояние образовательных организаций приграничных территорий характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, которая составляет более 50%. Темпы износа опережают темпы строительства новых и реконструкции имеющихся зданий.

В течение учебного года на приграничной территории осуществляется подвоз 3357 детей из 151 населенного пункта к 80 общеобразовательным организациям по 116 автобусным маршрутам общей протяженностью более 5,0 тыс. км.

Система профессионального образования включает 18 образовательных организаций, в том числе 14 среднего и 5 высшего образования.

В настоящее время на приграничных территориях действуют 5 самостоятельных образовательных организаций высшего образования (ФГБОУ ВО "Амурская государственная медицинская академия" Минздрава России, ФГБОУ ВО "Амурский государственный университет", ФГБОУ ВО "Благовещенский государственный педагогический университет", ФГБОУ "Дальневосточный государственный аграрный университет", Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского) и 5 филиалов, в которых обучается 19,3 тыс. человек, из них 10,1 тыс. человек проходят обучение по очной форме.

Медицинскую помощь населению приграничных территорий области оказывают 29 медицинских организаций, включающих 34 больничных учреждения на 5229 круглосуточных коек, 36 амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных юридических лиц и являющихся структурными подразделениями медицинских организаций) мощностью 19,5 тыс. посещений в смену и 146 фельдшерско-акушерских пунктов.

Реформирование сети медицинских организаций, внедрение стационарозамещающих технологий, интенсификация лечебного процесса позволили снизить обеспеченность населения приграничных территорий области круглосуточными койками до 35 на 10 тыс. населения.

Медицинскую помощь на данных территориях в 2015 году оказывали 1634 врача и 3306 среднего медицинского персонала.

Средний износ фельдшерско-акушерских пунктов превышает 70%.

Сеть учреждений культуры и искусства приграничных территорий области включает в себя 205 учреждений культурно-досугового типа, 170 общедоступных библиотек, 10 краеведческих музеев, 4 парка культуры и отдыха, 1 среднее специальное учебное заведение и 15 школ дополнительного образования детей.

Вместе с тем обеспеченность муниципальных образований приграничных территорий области учреждениями культуры не соответствует нормативам: библиотеками - 80%, учреждениями культурно-досугового типа - 68%, музеями - 35%, учреждениями дополнительного образования - 69%. Техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует минимальным стандартам оснащения оборудованием. Более 2/3 зданий учреждений культуры требуют капитального и текущего ремонта, износ основных средств более 60%.

В сфере культуры работает более 1 тысячи специалистов. Только 15% из них имеют высшее профильное образование в сфере культуры и 21% - среднее профессиональное образование.

В приграничных территориях области действует 594 коллектива, которые занимаются физической культурой и спортом. Спортивная материально-техническая база приграничных территорий области включает в себя 12 стадионов, 634 плоскостных сооружения (43% норматива), 286 спортивных залов (30% норматива), 1 крытый каток с искусственным льдом, 8 плавательных бассейнов, 5 лыжных баз, 7 площадок для стрелковых видов спорта и 190 других спортивных сооружений.

При этом износ основных фондов составляет более 45 - 55%, обеспеченность площадями спортивных сооружений в целом по данным территориям - 35%.

Единовременная пропускная способность спортсооружений приграничных территорий области обеспечивает только 38% потребности в соответствии с социальным нормативом. В данной отрасли работает 1219 специалистов физической культуры и спорта.

Система коммунального хозяйства приграничных территорий области включает в себя 308 котельных, 766 км тепловых сетей, 966,4 км водопроводных сетей, 536 км канализационных сетей, 18 центральных тепловых пунктов, 15 тепловых насосных станций, 312 водозаборов, 100 водопроводных насосных станций, 11 очистных сооружений водопровода, 24 очистных сооружения канализации.

При этом уровень износа систем коммунального хозяйства данных территорий составляет: котельных - 53,5%, тепловых сетей - 61,5% (в том числе ветхие, требующие замены, - 216,64 км), водопроводных сетей - 67,6% (в том числе ветхие, требующие замены, - 288,25 км), канализационных сетей - 72,4% (в том числе ветхие, требующие замены, - 340,62 км).

На приграничных территориях области располагаются наиболее крупные промышленные предприятия области с объемом отгруженных товаров за 2015 год в размере более 64,7 млрд. рублей.

Для северных приграничных территорий области основным направлением промышленности является добыча полезных ископаемых с ежегодным объемом добычи золота около 2,6 тонны.

На центральных приграничных территориях сконцентрированы ведущие обрабатывающие предприятия области с объемом отгрузки товаров за 2015 год на сумму 21,3 млрд. рублей.

Производство электроэнергии на южных приграничных территориях за 2015 год составило 4,05 млрд. рублей.

Ведущими направлениями деятельности сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство. Приграничные территории области занимаются производством сельскохозяйственных культур: зерновые, соя, картофель и овощи. Удельный вес приграничных территорий в общем объеме производства зерновых культур в области за 2015 год по предварительной оценке составил 57,8% (202,7 тыс. тонн), сои - 48,5% (483,6 тыс. тонн), картофеля - 54,9% (157,4 тыс. тонн) и овощей - 59,2% (41,3 тыс. тонн). Лидерами в производстве сельхозкультур, кроме овощей, остаются хозяйства Тамбовского муниципального округа, Михайловского и Константиновского районов. Картофель и овощи в основном производятся в личных подсобных хозяйствах граждан, зерновые культуры и соя - в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

В развитии животноводства основными являются мясное и молочное направления, птицеводство.

Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий приграничных территорий области по состоянию на 1 января 2016 года составила 40,2 тыс. голов - 50% от общей ее численности в области, в том числе коров - 18,8 тыс. голов - 47,3%, свиней - 48,2 тыс. голов - 68,6%, птицы - 1556 тыс. голов - 70,6%.

По приграничным территориям произведено 41,1 тыс. тонн скота и птицы на убой - 71% к общему объему его производства по области, 71,6 тыс. тонн молока - 50% от областного показателя и 70,7 млн. штук яиц - 29,4%.

Реализация крупных инвестиционных проектов: строительство Нижне-Бурейской ГЭС, газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода влияет на положительную динамику в строительстве. Всего за 2015 год объем работ, выполненных на приграничных территориях по виду деятельности строительство, составил 12,2 млрд. рублей.

За 2015 год через пункты пропуска, расположенные на приграничных территориях, экспортировано в Китайскую Народную Республику товаров на сумму 371,8 млн. дол. США. Въездной иностранный туризм составил 68,8 тыс. человек.

#### Архаринский муниципальный округ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Территория округа - 14,4 тыс. кв. км, или 4% от территории области. В состав территории муниципального округа входят 48 сельских населенных пунктов и 1 поселок городского типа с численностью постоянного населения 15,2 тыс. человек. Окружным центром является рабочий поселок (пгт) Архара, наиболее многочисленные населенные пункты - с. Аркадьевка, с. Кундур, с. Отважное.

В муниципальном округе отмечается миграционный отток населения, который в 2015 году составил 214 человек, или 1,4% от численности населения округа. Уровень занятости населения трудоспособного возраста - 30%.

На территории муниципального округа зарегистрированы 139 предприятий и организаций, 245 индивидуальных предпринимателей. Все хозяйствующие субъекты - это малый и средний бизнес, который охватывает практически все сферы деятельности.

Экономику муниципального округа определяет сельское хозяйство (35% в структуре экономики округа), преимущественно развито растениеводство, на долю которого приходится 71% произведенной сельскохозяйственной продукции.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 31 крестьянское (фермерское) хозяйство, более 4,9 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения муниципального округа составляет 183,0 тыс. га, сельскохозяйственных угодий - 122,4 тыс. га, в том числе пашня - 70,6 тыс. га. Площадь сельхозугодий, находящихся в обороте, - 90,3 тыс. га, в том числе пашня - 39,1 тыс. га. Возможно к вовлечению в оборот 32,2 тыс. га сельхозугодий.

За 2015 год произведено продукции на сумму 1220,5 млн. рублей, рост к 2014 году - 101,1% за счет дополнительного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. На территории муниципального округа сохраняется рост продукции растениеводства, зерновых культур произведено 6,9 тыс. тонн (рост - 103,9%), сои - 37,7 тыс. тонн (рост - 115,6%), картофеля - 8 тыс. тонн (рост - 111%), овощей - 2,8 тыс. тонн (рост - 104,8%). Отрицательная динамика в производстве молока - 3,8 тыс. тонн (снижение - 5,8%), мяса - 1,3 тыс. тонн (снижение - 0,9%), яиц - 1,57 млн. штук (снижение - 7,8%). Производство товарного меда составило 98,4 тонны (рост - 119,5%).

Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 7% и составило 2,2 тыс. голов, свиней увеличилось на 3%, птиц на 10% и составило 2,0 тыс. голов и 11,9 тыс. голов соответственно.

Муниципальный округ в небольших количествах располагает месторождениями полезных ископаемых: россыпного золота, объем добычи которого в 2015 году составил 129,0 кг, бурого угля с балансовым запасом 2,2 млн. тонн.

В обрабатывающих производствах более 80% приходится на производство пищевых продуктов и деревообработку.

Всего за 2015 год заготовлено 90,5 тыс. куб. м ликвидной древесины (рост к 2014 году - 182%). Продукция лесопромышленного комплекса является основной статьей экспорта Архаринского муниципального округа, основной импортер - Китай.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 11,2% и составило 29,3 млн. рублей, в основном это производство хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, а также полуфабрикатов.

Ежегодный прирост инвестиций в основной капитал до 2013 года составлял не менее 50%. За 2013 год инвестиции увеличились в 4 раза и составили 370,6 млн. рублей, с 2014 года объем инвестиций снижается, за 2015 год инвестировано 11,7 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда округа - 394,8 тыс. кв. м, из которого 9,2% ветхого и аварийного.

До 2015 года ежегодный рост ввода в действие жилых домов составлял в среднем 160%, за 2014 год рост ввода в действие жилых домов вырос в 4,5 раза и составил 3,6 тыс. кв. м. За 2015 год уровень ввода в действие жилых домов соответствует уровню 2013 года - 0,7 тыс. кв. м. На 1 января 2016 года на одного жителя приходилось 25,9 кв. м жилья, что на 7% превышает среднеобластное значение. Численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2016 года составила 241 человек.

Около 65,4% жилищного фонда муниципального округа не благоустроены водоснабжением, водоотведением и центральным отоплением. Услуги теплоснабжения оказывают 27 котельных, средний износ - 40%. Общая протяженность тепловых сетей - 22,7 км (износ - 51%), водопроводных - 33,3 км (износ - 59%), канализационных - 19,78 км (износ - 57%).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 824 км, износ - 24%.

В системе образования муниципального округа функционируют 23 образовательные организации: 11 общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного образования, 10 дошкольных образовательных организаций. Дошкольным образованием охвачено 62% детей. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации детей старше 3 лет отсутствует. Износ зданий дошкольных образовательных организаций составляет более 50%.

Численность учащихся в общеобразовательных организациях - 1987 человек. Школы работают в одну смену. Наполняемость классов в среднем составляет 13 человек (село - 8 человек, пгт - 20 человек). Износ зданий школ - от 50 до 80%.

В муниципальном округе осуществляется подвоз 219 детей по 16 школьным автобусным маршрутам протяженностью 1569 км.

Медицинская помощь населению муниципального округа предоставляется в ГБУЗ АО "Архаринская больница" мощностью 85 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного стационара, 21 фельдшерско-акушерском пункте и в 8 домовых хозяйствах. Первичная медико-санитарная помощь оказывается поликлиникой мощностью 500 посещений в смену, что соответствует нормативу.

Обеспеченность на 10000 населения койками составляет 52,8, врачами - 21,1, средним медперсоналом - 86,3 человека.

Износ фельдшерско-акушерских пунктов достигает 94%.

Сеть учреждений культуры включает 17 учреждений культурно-досугового типа (100% от нормативной потребности), 14 библиотек (93%) и 1 детскую школу искусств (100%). Износ зданий учреждений культуры - около 60%.

В муниципальном округе действуют детско-юношеская спортивная школа, 1 стадион, 14 спортивных залов (при школах), 29 плоскостных сооружений. Обеспеченность Архаринского муниципального округа площадями спортивных залов - 68%, плоскостными спортивными сооружениями - 260% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета округа ежегодно растет и за 2015 год составила 25,9%, уровень всех доходов - 459,8 млн. рублей.

#### Благовещенский муниципальный округ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Территория муниципального округа - 3,1 тыс. кв. км, или 0,9% от территории области. В состав территории муниципального округа входят 27 сельских населенных пунктов с численностью населения 24,6 тыс. человек. Самыми многочисленными населенными пунктами являются с. Чигири - 8,4 тыс. человек, с. Усть-Ивановка - 2,6 тыс. человек и с. Волково - более 2,0 тыс. человек.

В 2015 году отмечался миграционный прирост населения, за 2015 год - 1,2 тыс. человек, или 5,1% численности населения. Уровень занятости населения трудоспособного возраста в 2015 году составлял 70%.

В муниципальном округе увеличивается количество хозяйствующих субъектов. В 2015 году осуществляли деятельность 310 организаций и 756 индивидуальных предпринимателей. К субъектам малого и среднего предпринимательства относится 1007 субъектов.

Сельское хозяйство является главным потенциалом развития территории. Сельскохозяйственным производством занимаются 90 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных предприятий, более 5 тыс. личных подсобных хозяйств граждан, за которыми закреплено более 5 тыс. га земельных угодий, из них 1,3 тыс. га - пашни.

Земли сельскохозяйственного назначения округа - 174,8 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий - 88,1 тыс. га, в том числе пашня - 62,5 тыс. га, залежных земель - 3,5 тыс. га. Около 13,5%, или 11,9 тыс. га земель сельхозугодий, не вовлечены в оборот.

По итогам 2015 года произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 2 млрд. рублей. Рост к 2014 году составил 2% за счет роста производства молока на 21% с объемом 9,3 тыс. тонн, мяса на 21,4% с объемом 2,5 тыс. тонн. Производство яиц снижено на 2,5% с объемом 3,4 млн. штук. Снижено производство зерновых культур с 6,6 тыс. тонн до 3,8 тыс. тонн, сои - с 44,4 тыс. тонн до 43,5 тыс. тонн. Увеличилось в сравнении с 2014 годом производство овощей с 9,1 тыс. тонн до 10,3 тыс. тонн, картофеля - с 30,4 тыс. тонн до 32,2 тыс. тонн.

В 2015 году в среднем на 13% выросла численность поголовья скота и составила: крупного рогатого скота - 4,1 тыс. голов, свиней - 9,9 тыс. голов. Снизилось на 21% поголовье птицы и составило 23,6 тыс. голов.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал сложился в 2014 году - 190,2 млн. рублей, рост к 2010 году в 6 раз, за 2015 год инвестировано 118,8 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа - 586,2 тыс. кв. м, из которого 37% оборудовано водопроводом и канализацией, 33% - центральным теплоснабжением. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1%.

Ежегодный прирост ввода в действие жилых домов до 2014 года составлял не менее 60%, за 2013 год введено 57,8 тыс. кв. м, в 2014 году - 48,5 тыс. кв. м, в 2015 году - 22,8 тыс. кв. м жилья. За 2015 год на одного жителя приходилось 23,8 кв. м, что ниже среднеобластного показателя на 2%. На 1 января 2016 года численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 383 человека.

Услуги теплоснабжения предоставляют 14 котельных, средний износ - 47,1%. Протяженность тепловых сетей составляет 32,86 км (износ - 40,5%), сетей водоснабжения - 36,3 км (износ - 45%), канализационных сетей - 15,1 км (износ - 69,4%).

Общая протяженность автомобильных дорог округа общего пользования с твердым покрытием составляет 589,7 км. Автодорожная сеть по всей протяженности имеет твердое покрытие, показатель износа дорог - не менее 85%.

В сеть образовательных организаций входят 10 муниципальных общеобразовательных организаций, 9 дошкольных образовательных организаций, 1 организация дополнительного образования (с. Чигири).

Воспитанниками 9 дошкольных образовательных организаций являются 529 детей. Охват детей дошкольным образованием составляет 64%. Общая численность детей всех возрастов, стоящих в очереди на получение мест в дошкольные образовательные организации, - 206 человек (с. Усть-Ивановка, с. Волково, с. Чигири). Износ объектов дошкольного образования - более 60%.

В общеобразовательных организациях обучаются 2387 учащихся. Средняя наполняемость в классах составляет 14,4 человека. В среднем недозагруженность школ согласно имеющимся площадям - 40%. Износ зданий общеобразовательных организаций - более 70%.

Подвоз 537 детей осуществляется по 16 маршрутам общей протяженностью 528 км.

На территории муниципального округа расположено ГБУЗ Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" (с. Усть-Ивановка), функционируют обособленные структурные подразделения ГАУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница": центральная районная поликлиника в с. Чигири, 6 врачебных амбулаторий, 18 фельдшерских акушерских пунктов. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в целом по округу составляет 300,9 посещения в смену, 45 коек дневного пребывания.

Показатель обеспеченности медицинским персоналом на 10000 населения в 2015 году составил: врачами - 22,9, средним медицинским персоналом - 53,4. Износ зданий фельдшерско-акушерских пунктов достигает 72%.

Сеть культурно-досуговых учреждений Благовещенского муниципального округа включает 22 учреждения культурно-досугового типа (84% от нормативной потребности) и 14 библиотек (19%). Износ объектов культуры - более 55%.

Сфера физической культуры и спорта включает МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа Благовещенского муниципального округа", 11 школьных спортивных залов, 27 плоскостных спортивных сооружений (9 футбольных полей, 5 полей для мини-футбола, 6 хоккейных коробок, 14 волейбольных и 4 баскетбольных площадки). Износ сооружений - более 65%. Обеспеченность Благовещенского муниципального округа площадями спортивных залов составляет 29%, плоскостными спортивными сооружениями - 100% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета муниципального образования ежегодно растет и за 2015 год составила 37,4%, общая сумма доходов - 528,2 млн. рублей.

#### Бурейский муниципальный округ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Территория муниципального округа составляет 7,1 тыс. кв. км, или 2% от территории области, с общей численностью населения 21,3 тыс. человек, центром муниципального округа является рабочий поселок (пгт) Новобурейский с численностью населения 7,6 тыс. человек.

В состав муниципального округа входят 3 поселка городского типа и 8 сельских поселений, включающих 19 сельских населенных пунктов. Все населенные пункты приграничных территорий муниципального округа малочисленны.

Миграционный отток населения за 2015 год составил 366 человек, или 1,7% численности населения. В 2015 году уровень занятости населения трудоспособного возраста составил 74,7%.

На территории муниципального округа зарегистрированы 333 организации и 380 индивидуальных предпринимателей, все хозяйствующие субъекты относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением филиала ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" и АО "Нижне-Бурейская ГЭС".

Экономика муниципального округа представлена энергетикой с объемом производства 4050,7 млн. рублей, обрабатывающими производствами - 276,3 млн. рублей и сельским хозяйством - 1766,7 млн. рублей.

Ежегодно растет объем промышленного производства. За 2015 год объем промышленного производства составил 4549,8 млн. рублей. Основной удельный вес в промышленном производстве приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 90%.

В муниципальном округе имеются месторождения мраморизированных известняков и доломитов, минеральных красок, строительного песка, гравия, цеолита, бурого угля.

В обрабатывающих производствах наиболее развиты производство пищевых продуктов (за 2015 год отгружено продукции на сумму 45 млн. рублей) и машиностроение (18,3 млн. рублей).

Также в рабочем поселке (пгт) Бурея сосредоточены крупные железнодорожные предприятия.

Сельскохозяйственным производством занято 6 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2440 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья муниципального округа составляют 85,0 тыс. га, в том числе пашня - 40,7 тыс. га, залежь - 14,8 тыс. га. В обороте у сельхозтоваропроизводителей находится 68,1 тыс. га, что составляет 80% от сельхозугодий муниципального округа.

В сельском хозяйстве преимущественное развитие получило растениеводство - производство зерновых и сои. За счет расширения посевных площадей зерновых культур производство увеличилось более чем в 3 раза и составило 16,1 тыс. тонн, сои собрано 26,6 тыс. тонн, что ниже уровня 2014 года на 4%. Производство картофеля увеличилось на 4% до 9,7 тыс. тонн, производство овощей осталось на уровне 2014 года - 1,7 тыс. тонн. В среднем на 8% снижено производство мяса до 2,5 тыс. тонн мяса, молока - до 5 тыс. тонн и яиц - до 8 млн. штук.

За 2015 год снизилось поголовье скота и птицы. Поголовье крупного рогатого скота составило 3,8 тыс. голов, свиней - 2,4 тыс. голов, птицы - 73,4 тыс. голов.

Ежегодно инвестиции в основной капитал увеличиваются, наибольший объем инвестиций пришелся на 2015 год - 13583,8 млн. рублей, это на 43,2% выше уровня 2014 года.

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа - 562,7 тыс. кв. м, в том числе ветхое - 81 тыс. кв. м, аварийное - 28,4 тыс. кв. м.

В жилищном строительстве отмечается ежегодная положительная динамика. За 2015 год введено в эксплуатацию 9,7 тыс. кв. м, что на 7% выше уровня 2014 года. По итогам 2015 года средняя обеспеченность одного жителя жильем составила 24,6 кв. м, что на 9% выше среднеобластного значения. Численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2016 года составила 920 человек.

Около 80% жилищного фонда не обеспечены центральным тепло- и водоснабжением. Тепловые услуги предоставляют 26 котельных, средний износ - 74%. Протяженность тепловых сетей - 67,9 км (износ - 81,9%), водопроводных - 45,05 км (износ - 77%), канализационных - 8,8 км (износ - 75,6%).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 332,4 км, из них с твердым покрытием - 331,8 км. Не соответствуют нормативным требованиям 40,9%.

В системе образования муниципального округа функционируют 19 образовательных организаций: 12 общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, 6 дошкольных образовательных организаций.

Услугами дошкольного образования пользуются 1152 ребенка. Охват детей дошкольным образованием составляет 83%. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации составляет 369 детей (пгт Новобурейский и пгт Бурея). Износ объектов дошкольного образования - более 60%.

Численность учащихся в общеобразовательных организациях - 2883 человека. Наполняемость учащихся в классах в среднем составляет 13 человек. Износ зданий общеобразовательных организаций - 73,5%.

В муниципальном округе осуществляется подвоз 73 детей по 6 школьным автобусным маршрутам протяженностью 220 км.

Медицинская помощь предоставляется в ГБУЗ Амурской области "Бурейская больница" мощностью 65 коек круглосуточного пребывания, 35 коек дневного стационара; больнице пгт Талакан - 10 коек дневного пребывания при поликлинике, амбулатории с. Безозерное, 11 фельдшерско-акушерских пунктах. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 217,4 посещения в смену. Показатель обеспеченности больничными койками на 10000 населения в 2015 году составил 29,7, врачами - 24,2, средним медицинским персоналом - 81,3.

Износ зданий фельдшерско-акушерских пунктов достигает 64%.

Сеть учреждений культуры составляет 11 культурно-досуговых учреждений (68% от нормативной потребности), 11 библиотек (93%), 1 музей (33%) и 1 детская школа искусств (66%). Износ зданий - более 70%.

На территории муниципального округа имеются 64 спортивных сооружения: 1 стадион, 19 спортивных залов, 41 плоскостное сооружение, 2 плавательных бассейна, детско-юношеская спортивная школа. Обеспеченность Бурейского муниципального округа площадями спортивных залов составляет 66%, плоскостными спортивными сооружениями - 131% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета муниципального образования в среднем составляет 25% - 28%, общая сумма доходов - 864,2 млн. рублей.

#### Константиновский район

Площадь района составляет 1,8 тыс. кв. км, или 0,5% территории области. Численность постоянного населения Константиновского района - 12,5 тыс. человек, что составляет 1,6% от населения области. Около 43% жителей района проживает в районном центре с. - Константиновка.

Миграционный отток - 122 человека, это 1% районной численности населения. Уровень занятости трудоспособного населения - 91,2%.

На территории района зарегистрированы 127 организаций и 282 индивидуальных предпринимателя, все являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

В структуре валовой продукции более 84% занимает сельское хозяйство, около 11% - обрабатывающие производства.

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 13 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 36 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 5 тыс. личных подсобных хозяйств.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения - 159,4 тыс. га, сельскохозяйственные угодья используются в полном объеме - 135,3 тыс. га, из них пашня - 102,6 тыс. га.

Вовлечение в оборот всей площади сельхозугодий положительно влияет на ежегодный рост производства сельскохозяйственной продукции. За 2015 год произведено продукции на сумму 2,7 млрд. рублей, рост к 2014 году - 2,4%. Рост обеспечен увеличением на 25% производства зерновых культур до 44,7 тыс. тонн, производство овощей осталось на уровне 2014 года - 1,4 тыс. тонн, сои - 94,8 тыс. тонн (снижение на 20%), картофеля - 10,8 тыс. тонн (снижение на 10%).

Производство мяса соответствует уровню 2014 года - 3,1 тыс. тонн, производство яиц выросло на 2,3% (до 2,2 млн. штук), молока - на 2,3% (свыше 10 тыс. тонн). Численность поголовья крупного рогатого скота составляет более 5,2 тыс. голов (снижение на 5,5%), свиней - 15,3 тыс. голов (на уровне 2014 года), птицы - 13,9 тыс. голов (снижение на 23,4%).

В обрабатывающих производствах отмечается рост производства в 1,9 раза. За 2015 год отгружено товаров на сумму 796,9 млн. рублей, в том числе в производстве пищевой продукции на сумму 15,3 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год соответствует уровню прошлых лет - 200,9 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда района - 261,3 тыс. кв. м, из которого 6% - ветхого и аварийного, до 70% жилого фонда не имеет водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Ежегодно на территории района вводится в эксплуатацию от 0,5 тыс. кв. м до 0,8 тыс. кв. м, значительный рост строительства жилья отмечен в 2014 году - 2,6 тыс. кв. м, ввод в эксплуатацию жилья в 2015 году соответствует уровню прошлых лет - 0,8 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья составляет 20,9 кв. м, что на 14% ниже среднеобластного значения. По состоянию на 1 января 2016 года 181 семья состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Услуги теплоснабжения оказывают 23 источника теплоснабжения, средний износ - 40,6%. Протяженность тепловых сетей составляет 26,3 км (износ - 48,8%), сетей водоснабжения - 19,3 км (износ - 65%), канализационные сети в районе отсутствуют.

Автодорожную сеть района составляют 417,5 км дорог общего пользования, в том числе дорог с твердым покрытием - 306,6 км, 80% дорожного полотна находится в аварийном состоянии.

На территории района функционируют 14 общеобразовательных организаций (10 - среднего образования, 3 - основного образования и 1 - начального образования), которые посещают 1757 учеников. Средняя наполняемость классов составляет 11 человек. Износ школ по району в среднем составляет 50%.

Дошкольное образование на территории района реализуют 11 образовательных организаций: 1 дошкольная образовательная организация, 9 общеобразовательных организаций (группы дошкольного образования при общеобразовательных организациях) и 1 организация дополнительного образования. Дошкольным образованием охвачены 717 детей - 63%. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ зданий дошкольных образовательных организаций составляет 25,7%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Организован подвоз 141 школьника по 5 маршрутам общей протяженностью 220 км, требуется ремонт 26 км.

В районе работают ГБУЗ Амурской области "Константиновская больница", 5 амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, стационар на 33 круглосуточные койки и 15 коек дневного пребывания при стационаре, а также поликлиника в с. Константиновка. Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 247,8 посещения в смену. Обеспеченность следующая: круглосуточными койками - 26,2, врачами - 31, средним медперсоналом - 77,8 на 10000 населения. Медицинскими услугами охвачены все сельские поселения. Износ зданий фельдшерско-акушерских пунктов достигает 54%.

В сеть учреждений культуры входят 1 музей, 1 учреждение дополнительного образования детей, 16 учреждений культурно-досугового типа, 16 поселенческих библиотек. Обеспеченность учреждениями культуры - 100%, износ зданий - более 60%.

Спортивная база объектов физической культуры и спорта включает 19 спортивных залов, 1 стадион, 45 плоскостных сооружений. Обеспеченность Константиновского района площадями спортивных залов составляет 123%, плоскостными спортивными сооружениями - 305,5% от социального норматива. Средний износ спортивных объектов - 50%.

По сравнению с 2013 годом самообеспеченность бюджета района выросла в 2 раза и составила 25%, доходная часть также увеличилась и составила 426,2 млн. рублей.

#### Магдагачинский район

Территория района - 14,8 тыс. кв. км, или 4,1% от территории области. В районе 11 муниципальных образований, объединяющих 20 населенных пунктов, в том числе 3 поселка городского типа. Административный центр района - рабочий поселок (пгт) Магдагачи с численностью населения 10,2 тыс. человек. Общая численность постоянно проживающего населения - 20,5 тыс. человек.

За 2015 год отток населения составил 35 человек, или 0,17% от численности населения района. Уровень занятости населения трудоспособного возраста - 80%.

На территории района зарегистрированы 205 хозяйствующих субъектов различных форм собственности и 341 индивидуальный предприниматель.

Основной вид экономической деятельности района - добыча полезных ископаемых, объем производства за 2015 год составил 18,6 млн. рублей, рост к 2014 году - 120%.

Магдагачинский район обладает богатыми природными ресурсами: около 200 тонн коренного золота, Тыгдинское буроугольное месторождение - 466 млн. тонн, месторождение огнеупорных глин "Тыгдинское-2" с запасами 9,9 млн. тонн, Чалганское месторождение каолинсодержащих кварц-полевошпатовых песков, Гонжинское месторождение минеральных вод с эксплуатационными запасами 38,2 куб. м/сутки.

Увеличиваются объемы лесозаготовительной деятельности. За 2015 год заготовлено древесины 0,7 тыс. куб. м на общую сумму 0,5 млн. рублей.

В 2015 году объем отгруженных товаров организациями по производству пищевых продуктов составил 22,7 млн. рублей. В основном это кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.

Земли сельскохозяйственного назначения - 45,5 тыс. га, в том числе пашня - 7,4 тыс. га. Не вовлечено в оборот порядка 4,5 тыс. га сельхозугодий.

Сельхозтоваропроизводителями района за 2015 год произведено продукции на общую сумму 417,8 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 4,7%. Снизилось производство зерновых культур в 2 раза и составило 496 тонн, картофеля на 2% - до 9,1 тыс. тонн, мяса на 9% - до 645 тонн, молока на 6% - до 1,9 тыс. тонн, яиц на 25% - до 610 тыс. штук, на уровне 2014 года осталось производство овощей - 751 тонна.

На конец 2015 года на 16% снизилась численность поголовья скота и птицы и составила: крупного рогатого скота - 1,8 тыс. голов, свиней - 0,7 тыс. голов, птицы - 4 тыс. голов.

Ежегодный рост инвестиций в основной капитал отмечался до 2013 года. В 2014 году инвестиции сокращаются и по итогам 2015 года составили 1,9 млрд. рублей.

Общая площадь жилищного фонда района - 588,6 тыс. кв. м, из которых 26% оборудовано водопроводом и канализацией, удельный вес ветхого жилья - 11%, аварийного - 2%.

Ввод в действие жилых домов сокращается. За 2015 год введено в действие 1,04 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность одного жителя площадью жилья составляет 28,8 кв. м, что на 20% превышает среднеобластное значение. На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2016 года состоял 331 человек.

Услуги теплоснабжения оказывают 31 котельная, средний износ - 50,4%. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 52,2 км (износ - 85%), тепловых - 40,3 км (износ - 87,3%), канализационных - 24,9 км (износ - 88,3%).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования и ведомственных составляет 271,5 км, из них с твердым покрытием - 24,7 км, требуют ремонта 160 км.

На территории района функционируют 14 общеобразовательных организаций: 10 - среднего общего образования, 3 - основного общего образования и 1 - начального общего образования, которые посещают 1757 учеников. Средняя наполняемость классов - 11 человек. Износ общеобразовательных организаций по району в среднем составляет 50%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Дошкольное образование на территории района реализуют 11 образовательных организаций: 1 дошкольная образовательная организация, 9 общеобразовательных школ (группы дошкольного образования при общеобразовательных организациях). Дошкольным образованием охвачены 717 детей - 63%. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ зданий детских садов составляет 25,7%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129.

Здравоохранение района представлено ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" мощностью 73 койки круглосуточного пребывания и 12 коек дневного стационара, включая больницу пгт Сиваки, участковую больницу с. Тыгда, амбулаторию пгт Ушумун и 7 фельдшерско-акушерских пунктов. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 392,4 посещения в смену. Обеспеченность больничными койками - 46,6, врачами - 12,3, средним медперсоналом - 73 на 10000 населения. Износ фельдшерско-акушерских пунктов достигает 94%.

Сеть учреждений культуры образуют 21 учреждение культурно-досугового типа, 11 библиотек, 1 музей ("Музей амурского казачества"), 2 детские школы искусств. Обеспеченность от норматива потребности составляет 100%, износ учреждений культуры - более 50%.

В сфере физической культуры и спорта действуют муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный клуб "Локомотив", Магдагачинская молодежная спортивная общественная организация "Олимп", районная федерация борьбы самбо и дзюдо, общественная организация "Каратэ - Киокушинкай", 13 спортивных залов, 18 плоскостных сооружений. Износ спортивных сооружений района - 25%. Обеспеченность площадями спортивных залов составляет 32%, плоскостных спортивных сооружений - 1% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета за 2015 год составила 40,3%, доходная часть за счет всех источников - 522,7 млн. рублей.

#### Михайловский район

Площадь территории района составляет 3 тыс. кв. км, или 0,8% территории области. В районе 11 муниципальных образований, включающих 29 сельских населенных пунктов, с численностью населения 14,0 тыс. человек, или 1,8% от численности области. В районном центре - с. Поярково проживает около 7,0 тыс. человек, или 50% от общей численности района.

Миграционный отток населения района - 138 человек, что составляет 1% районной численности населения. Уровень занятости населения трудоспособного возраста - 60,7%.

На территории района зарегистрированы 161 организация и 232 индивидуальных предпринимателя, все хозяйствующие субъекты малого и среднего предпринимательства.

Сельское хозяйство является основным сектором экономики района, в котором производится более 70% от объема валовой продукции района. Сельским хозяйством заняты 17 сельхозпредприятий, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства и 4875 личных подсобных хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 201,5 тыс. га, в том числе пашни - 154,7 тыс. га. Пашня используется на 92%, площадь залежных земель - 3,8 тыс. га.

Всего за 2015 год произведено продукции сельского хозяйства на сумму 4413,57 млн. рублей, что превышает уровень 2014 года на 45%. Сельхозтоваропроизводителями района произведено зерновых культур 49,5 тыс. тонн (рост на 18,9%), сои - 123,7 тыс. тонн (снижение на 7%), картофеля - 9,5 тыс. тонн (рост на 8%), овощей - 2,0 тыс. тонн (снижение к 2014 году на 6%).

Численность поголовья крупного рогатого скота снизилась на 3% и составила 3,6 тыс. голов, птицы - на 3% - 24,3 тыс. голов, поголовье свиней возросло на 7% - 3,2 тыс. голов. На 10% снизилось производство мяса и молока и составило 2,5 тыс. тонн и 7,3 тыс. тонн соответственно, производство яиц - на 6,7% - до 2,7 млн. штук.

Объем инвестиций в основной капитал ежегодно сокращается. По итогам 2015 года инвестировано 53,9 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда района - 309,5 тыс. кв. м, из которого 0,2% - ветхого и аварийного, до 60% фонда не обеспечено централизованным отоплением, водоснабжением и водоотведением.

Ежегодно на территории района вводится в действие около 0,5 тыс. кв. м. В 2015 году отмечен значительный рост - введено в действие 1,2 тыс. кв. м. На 1 января 2016 года на одного жителя района приходилось 23 кв. м жилой площади, что на 5% ниже среднеобластного значения. По состоянию на 1 января 2016 года 1041 человек состоял на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Услуги теплоснабжения оказывают 17 котельных. Протяженность тепловых сетей составляет 28,2 км, водопроводных - 20,5 км, канализационные сети в районе отсутствуют. Износ тепловых сетей - 47,2%, водопроводных - 55%.

Общая протяженность дорог района - 192,6 км, в основном с гравийным покрытием - 70% и 30% приходится на дороги с твердым покрытием. Ремонт требуют 34,7 км дорог.

В с. Поярково находятся международный пункт пропуска, таможенный переход.

Система образования включает 11 образовательных организаций, 2 дошкольные образовательные организации и 12 групп дошкольного образования при общеобразовательных организациях, 1 организацию дополнительного образования, 1 ГАУАО ПЦССУ "Доверие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Численность детей в дошкольных образовательных организациях района - 609 человек. Охват дошкольным образованием составляет 52% от общего количества детей дошкольного возраста. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ объектов дошкольного образования - 60%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 1782 человека. Наполняемость учащихся в классах - в среднем 11 человек. Износ зданий - более 70%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Подвоз 296 детей осуществляется по 11 маршрутам общей протяженностью 434 км.

Здравоохранение на территории района представлено ГБУЗ Амурской области "Михайловская больница" мощностью 39 коек круглосуточного пребывания и 21 койка дневного стационара, участковыми больницами в селах Михайловка и Новочесноково и 13 фельдшерско-акушерскими пунктами, 9 домовыми хозяйствами. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 227,8 посещения в смену.

Обеспеченность на 10000 населения врачами составляет 22,7 человека, средним медицинским персоналом - 74,5 человека, койками - 27,7.

Износ фельдшерско-акушерских пунктов достигает 58%.

Сеть учреждений культуры составляет 11 библиотек (57,8% от норматива потребности), 22 культурно-досуговых учреждения (100%), 1 детская музыкальная школа (100%), 1 краеведческий музей (100%). Износ в учреждениях культуры - около 70%.

В районе имеются 58 спортивных сооружений, в том числе 37 плоскостных сооружений, 1 стадион, 15 спортивных залов, 5 тренажерных залов. Износ спортивных сооружений в среднем по району: по спортивным залам - 44%, плоскостным сооружениям - 40%. Обеспеченность района площадями спортивных залов составляет 81%, плоскостными спортивными сооружениями - 252% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета района ежегодно растет и за 2015 год составила 29,4%, доходная часть увеличилась до 480,8 млн. рублей.

#### Свободненский район

Площадь территории Свободненского района составляет 7,3 тыс. кв. км, или 2% от территории области. На территории района проживает 14,6 тыс. человек, или 1,8% населения области. Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Малая Сазанка, с. Нижние Бузули с численностью населения более 1000 человек.

Миграционный отток населения в районе за 2015 год составил 162 человека, или 1,1% от численности населения района. Уровень занятости населения составляет 60,4%.

На территории района зарегистрированы 94 хозяйствующих субъекта различных форм собственности и 151 индивидуальный предприниматель, из них все субъекты малого и среднего предпринимательства.

В структуре экономики района сельское хозяйство занимает 58%, торговля - 24%, обрабатывающие производства - 11%.

Сельским хозяйством в районе занимаются 8 коллективных хозяйств, 24 крестьянских (фермерских) хозяйства и 4847 личных подсобных хозяйств.

Район обладает потенциалом сельхозугодий - 135,0 тыс. га, в том числе пашня - 59,1 тыс. га, залежь - 50,2 тыс. га, фактически используется 57,3% сельхозугодий.

За 2015 год объем производства сельского хозяйства составил 1512,3 млн. рублей, рост к 2014 году - 103,7%. В 2015 году в районе произведено 7,4 тыс. тонн зерновых культур и 19,9 тыс. тонн сои, что выше уровня 2014 года на 0,7% и 8,3% соответственно, на 10% снизилось производство картофеля и овощей и составило 14,7 тыс. тонн и 5 тыс. тонн соответственно.

За 2015 год поголовье крупного рогатого скота в районе возросло по отношению к 2014 году на 1,5% и составило 3,2 тыс. голов, в среднем на 12% увеличилось поголовье свиней и птицы и составило 2,1 тыс. голов и 143,9 тыс. голов соответственно. Хозяйствами всех категорий района произведено 1,8 тыс. тонн мяса и 6,4 тыс. тонн молока, что ниже уровня 2014 года в среднем на 5,3%, яиц произведено на 11% больше - 27,7 млн. штук.

Отмечается рост в обрабатывающих производствах. За 2015 год отгружено продукции на сумму 191,5 млн. рублей, рост - 108,4%.

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился почти в 2 раза и составил 290,3 млн, рублей, но сохраняется в пределах уровня 2013 года - 210 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда района - 276,2 тыс. кв. м, доля ветхого и аварийного жилищного фонда района - 2,5%.

Положительная динамика отмечается в жилищном строительстве. В 2015 году введено в действие 1,4 тыс. кв. м жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя составляет 20 кв. м, что на 17% ниже среднеобластного значения. Численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2016 года составила 139 человек.

Около 80% жилищного фонда не обеспечено центральными коммунальными услугами. Услуги теплоснабжения оказывают 26 котельных, средний износ - 36%. Общая протяженность тепловых сетей района - 22,9 км с износом 74%, водопроводных сетей - 37,7 км с износом 77%, канализационных сетей - 12 км с износом 71%.

Общая протяженность автомобильных дорог района - 245,5 км, износ - 62%.

В систему образования района входят 17 общеобразовательных организаций. В сфере дошкольного образования услуги предоставляют 5 дошкольных образовательных организаций, 2 группы дошкольного образования при общеобразовательных организациях, 3 семейные группы, которые посещают 234 ребенка. Охват детей дошкольным образованием составляет 65%. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации - 100 человек: в с. Сычевка - 60 человек, с. Климоуцы - 20 человек, с. Загорная Селитьба - 20 человек. Износ зданий дошкольных образовательных организаций - 27%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Общая численность обучающихся в 17 общеобразовательных организациях - 1421 человек, средняя наполняемость классов - 8,2 учащегося. Износ зданий общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - 31%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Осуществляется подвоз 432 детей по 19 маршрутам общей протяженностью 727 км.

Здравоохранение района представлено обособленными структурными подразделениями ГБУЗ Амурской области "Свободненская больница": 4 участковых больницы на 77 круглосуточных коек и 13 коек дневного пребывания при поликлинике, 3 амбулатории на 25 коек дневного пребывания, 29 фельдшерско-акушерских пунктов.

Обеспеченность круглосуточными койками - 52,7 на 10000 населения. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 176,9 посещения в смену. Обеспеченность врачами - 11, средним медперсоналом - 53,4 на 10000 населения. Износ фельдшерско-акушерских пунктов достигает 84%.

Сеть учреждений культуры составляет 32 культурно-досуговых учреждения (86% от нормативной потребности), 25 библиотек (100%). Большинство зданий учреждений культуры района имеют износ 45%.

В Свободненском районе действуют 100 спортивных сооружений, в том числе 80 единиц плоскостных сооружений и 20 спортивных залов. Обеспеченность района площадями спортивных залов составляет 102%, плоскостными спортивными сооружениями - 234% от социального норматива, средний износ - 10%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Самообеспеченность бюджета района ежегодно растет, за 2015 год составила 34,1%, всего поступило в бюджет 504,8 млн. рублей.

#### Сковородинский муниципальный округ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Территория муниципального округа - 20,5 тыс. кв. км, или 5,7% от территории области. Всего на территории муниципального округа проживает 27,5 тыс. человек, что составляет 3% от населения области. Окружной центр - г. Сковородино с численностью населения более 9,3 тыс. человек, или 33,8% численности округа. В составе территории муниципального округа входят 33 населенных пункта.

Миграционный отток населения составил 133 человека, или 0,5% от численности населения муниципального округа. Уровень занятости трудоспособного населения - 55,74%.

В муниципальном округе осуществляют деятельность 265 организаций различных форм собственности и 478 индивидуальных предпринимателей, к субъектам малого и среднего предпринимательства отнесены все хозяйствующие субъекты.

В структуре экономики муниципального округа промышленное производство занимает 60%, сельское хозяйство - 10%.

Муниципальный округ обладает богатыми природными ресурсами: рудное золото - 150 тонн, большое количество месторождений россыпного золота (наиболее крупные в бассейнах рек Ольдой, Уркан, Уруша), серебро - 365 тонн, кварциты - 3200 тыс. тонн (Неверское месторождение кварцитов), строительный камень. Полезных ископаемых за 2015 год добыто на сумму 1092,3 млн. рублей.

Земли сельскохозяйственного назначения округа составляют 15,6 тыс. га, площадь сельскохозяйственных угодий - 11,8 тыс. га, в том числе пашня - около 2,7 тыс. га, залежных земель нет.

Произведено сельхозпродукции за 2015 год на сумму 266,8 млн. рублей, рост - 106%. Увеличено производство картофеля с 6,8 тыс. тонн до 8,2 тыс. тонн, овощей - с 442,7 тонны до 587 тонн, производство мяса на уровне 2014 года - 490 тонн, снижено производство молока на 7% до 1,9 тыс. тонн и яиц на 34% до 496 тыс. штук. В среднем на 7% снизилось поголовье крупного рогатого скота до 1 тыс. голов, свиней - на 18% до 0,5 тыс. голов, птицы - на 3% до 4,2 тыс. голов.

Инвестиционная деятельность характеризуется стабильностью. За 2015 год инвестировано 3836,8 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа - 746,7 тыс. кв. м, из них водопроводом и канализацией обеспечено 42%, центральным отоплением - 45%, горячим водоснабжением - 36%. На долю ветхого и аварийного жилищного фонда приходится порядка 7%.

С 2014 года снижаются объемы строительства жилых помещений. В 2015 году введено в действие 1,5 тыс. кв. м жилья. Обеспеченность одного жителя жильем на начало 2016 года составила 27,3 кв. м, что превышает среднеобластное значение на 13%. Численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2016 года - 823 человека.

Услуги теплоснабжения оказывают 23 источника, износ - 54,8%. Протяженность водопроводных сетей - 97,15 км, тепловых - 80,1 км, канализационных - 34,5 км. Средний физический износ тепловых сетей - 64,4%, водопроводных сетей - 76%, канализационных - 76,6%.

Протяженность автомобильных дорог - 1658,3 км. Показатель износа дорог составляет 55%.

В системе образования муниципального округа функционируют 11 общеобразовательных организаций и 5 дошкольных образовательных организаций.

Дошкольные образовательные организации муниципального округа посещают 1488 детей. Охват детей дошкольным образованием в муниципальном округе составляет 82% от общего числа детей дошкольного возраста. Состоят в очереди на получение мест в дошкольные образовательные организации 355 детей в г. Сковородино и рабочем поселке (пгт) Ерофей Павлович. Износ объектов дошкольного образования муниципального округа - 60%.

Численность учащихся в общеобразовательных организациях - 3386 человек. Наполняемость учащихся в классах в среднем составляет 18,7 человека. Износ зданий общеобразовательных организаций - 70%.

В муниципальном округе осуществляется подвоз 567 детей по 9 школьным автобусным маршрутам протяженностью 217 км.

При муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе железнодорожной станции БАМ работает Центр помощи детям и подросткам, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с числом воспитанников 25 человек.

Медицинскую помощь населению оказывает ГБУЗ Амурской области "Сковородинская центральная районная больница", в состав которой входят поликлиника, 3 участковых больницы, 2 больницы, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 домовых хозяйства. Кроме того, на территории округа функционируют ведомственные учреждения здравоохранения: узловая поликлиника на ст. Сковородино ОАО "РЖД", узловая поликлиника на ст. Ерофей Павлович.

Общая мощность учреждений здравоохранения составляет 141 койку, в том числе 86 коек круглосуточного стационара и 55 коек дневного стационара на 583,8 посещения в смену. Обеспеченность средним медицинским персоналом - 47,7 единицы, врачами - 14,7 единицы на 10000 населения. Процент износа фельдшерско-акушерских пунктов достигает 94%.

Сеть учреждений культуры включает 11 учреждений культурно-досугового типа (68% от норматива), 14 библиотек (90%), 2 музея (100%) и 1 детскую школу искусств (100%). Средний износ зданий - около 40%.

Учреждения физической культуры и спорта в муниципальном округе представлены 1 стадионом, 33 плоскостными спортивными сооружениями и 19 спортивными залами, 2 плавательными бассейнами, 1 физкультурно-оздоровительным центром, 2 спортклубами. Средний износ объектов физической культуры составляет 60%. Обеспеченность муниципального округа площадями спортивных залов - 102%, плоскостными спортивными сооружениями - 234% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета муниципального округа за 2015 год составила 34,6%, доходная часть за счет всех источников - 914,1 млн. рублей.

#### Тамбовский муниципальный округ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Общая площадь территории муниципального округа - 2,5 тыс. кв. км, или 0,7% территории области. Численность постоянного населения Тамбовского муниципального округа - 21,8 тыс. человек, или 2,7% населения области. В окружном центре - с. Тамбовка проживает 7,5 тыс. человек - 34,5% жителей муниципального округа.

Миграционный отток населения составил 44 человека - 0,2% численности населения муниципального округа. Уровень занятости населения за 2015 год - 39,9%.

Субъектами малого и среднего предпринимательства являются все хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на территории округа: 219 организаций различных форм собственности и 451 индивидуальный предприниматель.

В сельском хозяйстве округа, которое занимает 70% производства, работают 17 сельскохозяйственных организаций, 31 крестьянское (фермерское) хозяйство.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 232,3 тыс. га, сельхозугодья - 203 тыс. га, из которых 170,3 тыс. га - пашни, используется 97%, залежь - 0,5 тыс. га.

В 2015 году всего отгружено товаров сельскохозяйственными организациями на сумму 3531,5 млн. рублей. Произведено зерновых культур 71,8 тыс. тонн (снижение к 2014 году на 30%), сои - 135,5 тыс. тонн (снижение на 10%), картофеля - 20,2 тыс. тонн (снижение на 6,1%), овощей - 4,5 тыс. тонн (рост на 3%), мяса - 3,8 тыс. тонн (рост на 2,5%), молока - 22,4 тыс. тонн (рост на 6,5%), яиц - 3,4 млн. штук (снижение на 8,1%). На уровне 2014 года сохранилось поголовье крупного рогатого скота - 10,6 тыс. голов, птицы - 28,8 тыс. голов, поголовье свиней увеличилось на 12% до 10,1 тыс. голов.

Инвестиции в основной капитал ежегодно растут. Наибольший объем инвестиций пришелся на 2011 год - 800,4 млн. рублей, в 2014 году инвестиции снизились до 320,7 млн. рублей, за 2015 год инвестировано 515,4 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда - 470,8 тыс. кв. м, из них ветхого и аварийного - 6%. До 55% жилищного фонда не имеет водоснабжения, водоотведения, центрального отопления.

Положительная динамика в жилищном строительстве сохранялась до 2014 года, в 2013 году введено 14,6 тыс. кв. м, в 2014 - 2015 годах отмечено снижение ввода в действие жилья до 7 тыс. кв. м. На 1 января 2016 года на одного жителя округа приходилось 21,9 кв. м, что на 10% ниже среднеобластного значения. По состоянию на 1 января 2016 года состояло на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 933 человека.

Услуги теплоснабжения оказывают 36 котельных, средний износ - 59,2%. Общая протяженность тепловых сетей - 77,8 км (износ - 73,3%), водопроводных - 79,3 км (износ - 71,6%), канализационных - 31,2 км (износ - 86,1%).

Протяженность автомобильных дорог округа составляет 236,5 км, из них с твердым покрытием - 82,3 км, износ дорог - 67%.

Сеть образовательных организаций округа включает 9 дошкольных образовательных организаций, 12 общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного образования.

Численность детей в дошкольных образовательных организациях муниципального округа - 1067 человек. Охват дошкольным образованием в округе составляет 63% от общего числа детей дошкольного возраста. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ зданий дошкольных образовательных организаций составляет около 60%.

Численность учащихся в школах муниципального округа - 2961 человек, средняя наполняемость классов - 13 человек. Износ школ составляет от 50% до 70%.

Подвоз детей в количестве 311 человек осуществляется по 10 маршрутам общей протяженностью 266 км.

Здравоохранение Тамбовского муниципального округа представлено ГБУЗ Амурской области "Тамбовская больница" на 67 круглосуточных коек и 16 коек дневного стационара. Структурными подразделениями больницы являются поликлиника, участковая больница в с. Раздольное, 8 амбулаторий, 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 586,6 посещения в смену. Обеспеченность на 10000 населения составила: больничными койками - 35,6, врачами - 31,2 человека, средним медицинским персоналом - 79,7 человека. Износ зданий фельдшерско-акушерских пунктов в среднем составляет 75%.

Сеть учреждений культуры представлена МАО "Тамбовский районный дом культуры", в состав которого входят 26 филиалов, МБУ Тамбовская межпоселенческая библиотека и 19 филиалов, детская школа искусств, Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области. Обеспеченность учреждениями культуры - 100%, износ зданий - более 50%.

Имеется 57 спортивных сооружений, в том числе 1 стадион с трибунами, 36 плоскостных спортивных сооружений, 21 спортивный зал в общеобразовательных школах округа, 1 детско-юношеская спортивная школа. Износ спортивных объектов - более 80%. Обеспеченность Тамбовского муниципального округа площадями спортивных залов составляет 63%, плоскостными спортивными сооружениями - 136% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета округа ежегодно растет. За 2015 год она увеличилась до 27%, доходы бюджета - 756,2 млн. рублей.

#### Шимановский муниципальный округ

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Площадь муниципального округа составляет 14,6 тыс. кв. км, или 4% от общей областной площади. В состав территории муниципального округа входят 25 населенных пунктов с численностью постоянного населения 5,5 тыс. человек, или 0,7% от численности населения области. Самым крупным населенным пунктом является с. Мухино.

Миграционный отток населения составил 87 человек, или 1,6% от численности населения округа. Уровень занятости населения - 62%.

На территории муниципального округа зарегистрированы 64 хозяйствующих субъекта различных форм собственности и 77 индивидуальных предпринимателей, все являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Структура экономики округа представлена сельским и лесным хозяйством - 33%, промышленным производством - 4%.

Земли сельскохозяйственных угодий муниципального округа - 62,2 тыс. га, в том числе пашня - 12,6 тыс. га, залежь - 27,4 тыс. га. Процент использования пашни составляет 56%.

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции за 2015 год составил 430,2 млн. рублей, к 2014 году рост на 18%. За 2015 год осталось на уровне 2014 года производство зерновых культур - 1,8 тыс. тонн и овощей - 0,6 тыс. тонн, на 82% увеличен сбор сои - 3,4 тыс. тонн, производство картофеля снижено на 6% и составило 6,7 тыс. тонн. Снижены объемы производства мяса на 10% до 0,7 тыс. тонн, молока - на 13% до 2,1 тыс. тонн, яиц - на 16% до 0,9 млн. штук.

В муниципальном округе реализуются мероприятия по развитию сельского хозяйства в северных территориях области по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления. Численность поголовья скота за 2015 год увеличилась в среднем на 10% и составила: крупного рогатого скота - 3,3 тыс. голов, в том числе 1,4 тыс. голов коров, свиней - 0,6 тыс. голов, птицы снизилась на 6% и составила 7,3 тыс. голов.

На территории муниципального округа используются месторождения полезных ископаемых: бурый и каменный уголь, железо, золото. В 2015 году объем добычи золота составил 132 кг, строительного камня - 406,3 тыс. куб. м, щебня - 100 тыс. тонн, известняка - 26,7 тыс. тонн.

В пищевой промышленности произведено продукции на сумму 5,8 млн. рублей, рост - 112%. Производятся хлеб и хлебобулочные изделия.

За 2015 год заготовлено древесины всего 19,7 тыс. куб. м, отпущено деловой древесины в переработку 17,5 тыс. куб. м, поставлено пиломатериалов в количестве 3,0 тыс. куб. м. Общий объем производства увеличился в 2 раза и составил 48,6 млн. рублей.

Уровень инвестиций в основной капитал ежегодно растет в среднем на 20% - 30%, по итогам 2015 года инвестировано 86,5 млн. рублей.

Жилищный фонд муниципального округа - 119,6 тыс. кв. м, ветхого и аварийного - 1,2%.

В 2015 году введено в действие 0,3 тыс. кв. м жилья, что соответствует уровню прошлых лет. На одного жителя приходится 21,7 кв. м, что на 10% ниже среднеобластного значения. В качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 211 граждан.

Жилищный фонд муниципального округа не обеспечен водо-, тепло- и канализационными сетями. Услуги теплоснабжения объектам соцкультбыта оказывают 17 котельных, износ - 42,67%. Протяженность тепловых сетей округа - 9 км (износ - 55%), водопроводных - 4,9 км (износ - 68%), канализационных - 2,5 км (износ - 55,4%).

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального округа составляет 335,3 км, не отвечает нормативным требованиям 49 км.

Сеть образовательных организаций муниципального округа включает 9 муниципальных образовательных организаций: 2 дошкольные образовательные организации, 7 общеобразовательных организаций.

Численность детей в дошкольных образовательных организациях муниципального округа - 56 человек. Охват дошкольным образованием в округе составляет 53% от общего числа детей дошкольного возраста. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ зданий дошкольных образовательных организаций составляет от 22% до 42%.

Численность учащихся в школах муниципального округа - 670 человек, средняя наполняемость классов - 7,5 человека. Износ школ составляет 30%.

Ежедневно осуществляется подвоз 160 детей по 7 маршрутам общей протяженностью 528,4 км.

Здравоохранение муниципального округа представлено 4 амбулаториями - обособленными структурными подразделениями ГБУЗ Амурской области "Шимановская больница" на 8 коек дневного пребывания и 13 фельдшерско-акушерскими пунктами. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 54,9 посещения в смену. Обеспеченность медицинским персоналом: врачи - 4,1, средний медперсонал - 32,7 на 10000 населения. Износ зданий фельдшерско-акушерских пунктов - 95%.

Сеть учреждений культуры включает в себя 18 культурно-досуговых учреждений (100% от нормативной потребности), 11 библиотек (100%). Износ зданий - более 60%.

Спортивная база муниципального округа включает 7 плоскостных сооружений и 8 спортзалов в общеобразовательных школах. Средний износ спортивных объектов - 20%. Обеспеченность округа площадями спортивных залов - 105%, плоскостными спортивными сооружениями - 165% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета муниципального округа сохраняется на уровне 24%, доходы за счет всех источников составляют 255,5 млн. рублей.

#### г. Свободный

Общая площадь территории города - 0,225 тыс. кв. км, или 0,06% площади региона. Численность населения более 54,5 тыс. человек (6,8% от численности населения области).

Миграционный отток населения города Свободный составил 0,8% - 419 человек. Уровень занятости населения города - 51,4%.

На территории города зарегистрированы 524 хозяйствующих субъекта и 1138 индивидуальных предпринимателей, удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства - 83%.

Экономика города представлена добычей полезных ископаемых - 35%, производством и распределением электроэнергии, газа и воды - 17,7%, обрабатывающими производствами - 11,7%.

Территория городского округа располагает полезными ископаемыми, которые представлены сырьем для строительной индустрии: месторождения глины и суглинков, песчано-гравийного материала. В добыче полезных ископаемых отмечается отрицательная динамика. За 2015 год объем производства снизился на 5,9% и составил 1418 млн. рублей.

В обрабатывающих производствах также отмечено снижение на 0,6%, отгружено товаров на общую сумму 476,6 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающих производств занимает производство транспортных средств и оборудования - 82%, пищевая промышленность составляет порядка 8%.

Сельскохозяйственный комплекс города представляют 3 сельскохозяйственных предприятия, 26 крестьянских (фермерских) хозяйств и 193 личных подсобных хозяйства, которыми за 2015 год отгружено товаров на сумму 59,9 млн. рублей, это на 0,3% выше 2014 года. Снизилось производство зерновых с 0,4 тыс. тонн до 0,2 тыс. тонн, картофеля - с 13,5 тыс. тонн до 12,4 тыс. тонн, овощей осталось на уровне 2014 года 2,4 тыс. тонн. Снижено производство продукции животноводства: мяса - с 0,56 тыс. тонн до 0,37 тыс. тонн, молока - с 1,9 тыс. тонн до 1,6 тыс. тонн, яиц - с 0,88 млн. штук до 0,77 млн. штук. Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась с 0,7 тыс. голов до 0,8 тыс. голов, свиней осталась на уровне 2014 года - 0,4 тыс. голов. Поголовье птицы снизилось с 6,7 тыс. голов до 6,1 тыс. голов.

Транспорт в экономике города составляет 8%. Город Свободный является крупным транспортным узлом и станцией на Забайкальской железной дороге, на территории города расположен речной порт, который осуществляет перевозки грузов во внутреннем сообщении.

На территории города действует авиационный отряд ГАУ Амурской области "Амурская авиабаза", посадочные площадки которого принимают воздушные суда Ан-2 и вертолеты до 13 тонн.

Наибольший объем инвестиций отмечен в 2012 году - 20658,2 млн. рублей, в 2013 году инвестиции сокращены до 6871,2 млн. рублей, в 2014 и 2015 годах отмечается рост, инвестировано 11163,0 млн. рублей и 13503,3 млн. рублей соответственно.

Площадь жилищного фонда города - 1331,7 тыс. кв. м. Площадь ветхого и аварийного жилья - 12,7% от общего фонда города.

Положительная динамика в жилищном строительстве отмечается с 2011 года, максимальный ввод жилья достигнут в 2014 году - 23,2 тыс. кв. метров, в 2015 году введено в действие 10,6 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность одного жителя города жильем на начало 2016 года соответствовала среднеобластному значению - 24,4 кв. м. В качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1143 человека.

Услуги теплоснабжения оказывают 37 источников теплоснабжения, средний износ - 80%. Общая протяженность тепловых сетей города - 76,6 км (износ - 60%), канализационных сетей - 85,4 км (износ - 88%), уличной водопроводной сети - 119,3 км (износ - 57,2%).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 302,5 км. Требуют ремонта и восстановления 40% дорог.

Дошкольное образование города представлено 9 муниципальными дошкольными образовательными организациями с численностью посещения 3015 детей. Охват детей дошкольным образованием - 80%. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ зданий дошкольных образовательных организаций - 55%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Общеобразовательную деятельность осуществляет 8 общеобразовательных организаций, в которых обучается 6979 учеников. Средняя наполняемость классов - 24,4 человека. Износ зданий общеобразовательных организаций составляет 77%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Организован подвоз 244 детей по 10 школьным маршрутам протяженностью 206 км.

Первичная медико-санитарная, специализированная медицинская помощь и скорая медицинская помощь населению г. Свободный и Свободненского района предоставляется в ГБУЗ АО "Свободненская больница" - 383 круглосуточные койки и 67 коек дневного пребывания, ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника". Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1,9 тыс. посещений в смену. Обеспеченность медицинским персоналом: врачи - 34,7, средний медперсонал - 84,2 на 10000 человек населения.

Средний износ объектов - 34%.

Сеть учреждений культуры включает 3 учреждения клубного типа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Свободненский краеведческий музей им. Н.И.Попова", детскую школу искусств и 6 библиотек. Износ учреждений культуры - от 61% до 100%. Обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности составляет: библиотеками - 100%, культурно-досуговыми - 50%, музеями - 50%, детскими школами искусств - 50%.

В сфере физической культуры и спорта работают 27 спортивных залов, 61 плоскостное сооружение, 4 тренажерных зала (в школах), оборудованная площадка с детскими тренажерами на территории Дома детского творчества, 2 спортивные школы, 2 стадиона, крытый каток. Износ спортивных объектов составляет более 50%. Обеспеченность города площадями спортивных залов составляет 33%, плоскостными спортивными сооружениями - 33% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета города растет, за 2015 год она составила 35,7%, в доход бюджета поступило 1268,0 млн. рублей.

#### г. Шимановск

Общая площадь территории города - 0,05 тыс. кв. км, или 0,01% площади всего региона. Численность населения - 18,8 тыс. человек, или 2,3% от численности населения в Амурской области. Миграционная убыль населения в 2015 году составила 0,5% - 95 человек. Уровень занятости за 2015 год составил 55,1%.

На территории города зарегистрированы 259 хозяйствующих субъектов и 380 индивидуальных предпринимателей, все они являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Структура экономики города представлена торговлей - 57%, обрабатывающими производствами - 20%, жилищно-коммунальным хозяйством - 15%.

В 2015 году предприятиями обрабатывающих производств отгружено продукции на общую сумму 1507 млн. рублей. Одной из ведущих отраслей обрабатывающих производств города является машиностроение, которое занимает более 77%, производство пищевой продукции составляет 15%.

В сельском хозяйстве ежегодно растет объем отгрузки, за 2015 год он составил 224 млн. рублей. Посевные площади города не значительны - 371 га. В растениеводстве по сравнению с 2014 годом выросло производство зерновых на 83% и составило 3,3 тонны, производство картофеля снизилось на 6% - 4,7 тыс. тонн, производство овощей на уровне 2014 года - 0,6 тыс. тонн. Выросло производство мяса на 4% и составило 238 тонн, производство молока и яиц снизилось на 3% и составило 1,3 тыс. тонн и 126 тыс. штук соответственно. Снизилось на 3% поголовье крупного рогатого скота до 0,5 тыс. голов, на 9% птицы до 1 тыс. голов, выросло на 20% поголовье свиней до 0,2 тыс. голов.

В районе города располагается аэропорт с взлетной полосой 2 км, способный принимать воздушные суда вида Ан-2, Ан-24 и вертолеты до 13 тонн. В настоящее время аэропорт нуждается в реконструкции, авиарейсы не производятся. На территории частного предприятия действует вертолетная площадка.

До 2015 года сохранялась положительная динамика инвестиций в основной капитал, в 2015 году допущено снижение до 82,4 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда - 445,9 тыс. кв. м, из которой 3% составляет ветхое и аварийное.

Положительная динамика в жилищном строительстве сохранялась до 2015 года, в 2015 году ввод в действие жилья составил 2,74 тыс. кв. м. На начало 2016 года на одного жителя города приходилось 23,9 кв. м, что соответствует среднеобластному значению - 24,2 кв. м. По состоянию на 1 января 2016 года 1095 граждан состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Услуги теплоснабжения оказывают 3 котельные, средний износ - 76,7%. Протяженность тепловых сетей - 38 км, водопроводных - 49,8 км, канализационных сетей - 35,8 км, из них ветхие - 61,3%, 70% и 65% соответственно.

Общая протяженность автомобильных дорог - 131,4 км, из них 23% имеют усовершенствованное покрытие. Значительная часть дорог имеет высокую степень износа - 90% и требует ремонта.

В систему образования города входят 9 организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. В сфере дошкольного образования услуги предоставляют 4 муниципальные дошкольные образовательные организации. Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 1124 ребенка с охватом 96%. Очередь на получение мест в дошкольные образовательные организации отсутствует. Износ зданий дошкольных образовательных организаций - 93%.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

Из 4 общеобразовательных школ города 2 школы с углубленным изучением предметов. Численность обучающихся - 2399 человек. Наполняемость в классах в среднем по школам составляет 25 человек. Износ школ - 93%.

Медицинские услуги населению оказывают ГБУЗ Амурской области "Шимановская больница" на 57 круглосуточных коек и 40 - дневного пребывания при стационаре, амбулаторно-поликлиническое учреждение на 0,4 тыс. посещений в смену. Обеспеченность на 10000 человек населения составляет: больничными койками - 40,8 койки; медицинским персоналом: врачи - 29,1 единицы, средний медперсонал - 72,1 единицы. Процент износа зданий больницы - 30%.

В городе функционируют 5 учреждений культуры; дом культуры и спорта, кинотеатр, библиотека, краеведческий музей, учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств". Износ зданий объектов культуры значителен - 90%. Обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности составляет: библиотеками - 50%, музеями, детскими школами искусств - 100%, учреждениями культурно-досугового типа - 20%.

Объекты физической культуры и спорта: МАУ г. Шимановск "Центр по развитию физической культуры и спорта", 12 спортивных залов, стадион "Локомотив", 25 плоскостных спортивных сооружений (6 хоккейных коробок). Их износ - 28%. Обеспеченность города площадями спортивных залов составляет 63%, плоскостных спортивных сооружений - 108% от социального норматива.

Самообеспеченность бюджета города в пределах уровня прошлых лет - 32,6%, доход бюджета за счет всех источников - 434,6 млн. рублей.

## II. Потенциал и проблемы социально-экономического

развития приграничных территорий области

Социально-экономическое развитие приграничных территорий характеризуется следующими факторами:

при географическом приграничном расположении практически половины муниципальных образований области внешнеэкономическая деятельность развивается только в трех: г. Благовещенск, с. Поярково Михайловского района, с. Джалинда Сковородинского муниципального округа;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

международная туристическая деятельность отмечена в г. Благовещенск;

развитая региональная транспортная сеть при высоком уровне износа;

значительная доля сельскохозяйственного производства в экономике муниципальных образований, за исключением северных территорий области и Архаринского муниципального округа;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

значительный удельный вес личных подсобных хозяйств в сельхозпроизводстве;

наличие производственных мощностей с низкой степенью загрузки и высоким уровнем износа основных средств;

энергоизбыточность при высоких тарифах на электроэнергию;

низкий уровень качества жизни сельского населения по сравнению со среднеобластным;

миграционный отток населения;

низкая численность жителей в населенных пунктах, расположенных непосредственно на границе (за исключением г. Благовещенск);

недостаток трудовых ресурсов и квалифицированных кадров;

незначительные расстояния между населенными пунктами;

высокая транспортная доступность южных населенных пунктов;

возможность наступления чрезвычайной ситуации по причине наводнения;

низкая самообеспеченность бюджетной сферы;

значительный уровень ветхого и аварийного жилья;

слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения, образования, культуры и физической культуры;

"кустовое" оказание социальных и бюджетных услуг жителям;

низкий уровень развития финансовых институтов и предоставления банковских услуг;

ограниченность предоставляемых услуг связи и коммуникации.

Наиболее остро проблемы социально-экономического развития приграничных территорий отмечаются в следующих сферах (отраслях) деятельности:

1. Экономика.

1.1. Сельское хозяйство в структуре экономики приграничных территорий занимает около 20%, порядка 45% сельскохозяйственных угодий и пашни области расположены на приграничных территориях. Развитие сельскохозяйственного производства, в том числе переработки сельскохозяйственной продукции, даст новый импульс развитию приграничных территорий и увеличению налогооблагаемой базы, в том числе для местных бюджетов.

При этом необходимо устранить следующие сдерживающие факторы:

наличие значительной площади залежных земель сельскохозяйственных угодий, в среднем на 45% используются сельхозугодья в Свободненском районе и Шимановском муниципальном округе, на 75% - в Архаринском муниципальном округе и Магдагачинском районе, на 85% - в Благовещенском, Бурейском, Сковородинском муниципальных округах и практически на 100% вовлечены сельхозугодья в Константиновском, Михайловском районах, Тамбовском муниципальном округе;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

отсутствие устойчивой положительной динамики в растениеводстве и животноводстве приграничных территорий;

незначительное количество крупных сельскохозяйственных производств, из 28081 сельхозпроизводителя 10 являются крупными: ООО "Амурагрокомплекс", ЗАО "Агрофирма АНК", ООО "Пограничное", ОАО "Байкал", ЗАОр (НП) агрофирма "Партизан", ООО "Амурский партизан", ООО "Приамурье", ООО "Тепличный", ООО "Амурский бройлер", ОАО "Димское";

слабое развитие личных подсобных хозяйств на приграничных сельскохозяйственных территориях;

слабое развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

низкая материально-техническая оснащенность предприятий сельского хозяйства;

отсутствие квалифицированных кадров;

высокие ставки по кредитам.

1.2. На обрабатывающие производства приходится порядка 70%, которые представлены предприятиями стройиндустрии, машиностроения и пищевой промышленности. Наиболее крупные предприятия обрабатывающей отрасли расположены в Бурейском муниципальном округе - ОАО Бурейский крановый завод "Бурея-Кран", Константиновском районе - ООО "КСМ Сиган", Магдагачинском районе - филиал ООО "Трансвагонмаш" - вагоноремонтное предприятие "Магдагачи", Тамбовском муниципальном округе - ООО "Чжэнь Син", ООО "Продовольственная компания "Партизан", г. Благовещенск - ОАО "Молочный комбинат Благовещенский", ОАО "Хладокомбинат", ООО "Амурагроцентр", ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея", ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции", ООО "Благовещенский ремонтно-механический завод", ООО "Амурский металлист", ООО "Благовещенский завод строительных материалов", г. Свободный - ООО "Комбинат строительной керамики", Свободненский вагоноремонтный завод - филиал ООО "Трансвагонмаш", г. Шимановск - АО ПО ШМЗ "Кранспецбурмаш".

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Дальнейшее развитие обрабатывающей отрасли связано с развитием сектора экономики, ориентированного на потребительский (пищевая промышленность, газопереработка) и инвестиционный спрос (производство строительных материалов, машиностроение).

Развитие обрабатывающих производств возможно за счет загрузки действующих промышленных предприятий посредством размещения заказов на изготовление продукции, необходимой для реализации на территории области крупных инвестиционных проектов федерального и регионального уровней, таких как:

развитие газотранспортной, перерабатывающей и газохимической отраслей;

строительство автоклавного гидрометаллургического комплекса;

строительство пограничного мостового перехода через р. Амур в районе г. Благовещенск (Российская Федерация) - Хэйхэ (КНР);

расширение пропускной способности БАМ и Транссиба;

освоение Гаринского месторождения железных руд и строительство горно-обогатительного комбината.

Для обрабатывающих отраслей характерны следующие проблемы:

высокий уровень износа основных производственных фондов и, как следствие, значительные издержки на их поддержание в технически исправном состоянии;

моральный износ и технологическая отсталость основных производственных фондов;

низкий уровень производительности труда;

высокие издержки производства продукции за счет значительного удельного веса затрат на энергоносители, сырье и материалы в силу особых природно-климатических условий и транспортных издержек;

разрыв кооперационных связей между предприятиями региона, ликвидация звеньев взаимосвязанных производств, в том числе выпускающих комплектующие изделия;

низкая емкость регионального рынка;

отсутствие необходимых высококвалифицированных кадров;

отсутствие собственных источников инвестирования для модернизации и недоступность заемных средств по стоимости и срокам при длительном сроке окупаемости проектов.

1.3. Добыча полезных ископаемых в экономике приграничных территорий занимает около 37%. На всех приграничных территориях в основном расположены месторождения полезных ископаемых, являющихся сырьем для строительной индустрии: глина для керамзита и кирпича, огнеупорная глина, известняки, кварцевые пески, песко-гравийная смесь, облицовочный камень. Также имеются запасы бурого угля и запасы золота в Архаринском, Сковородинском, Шимановском муниципальных округах, Магдагачинском районе. Недра, за исключением запасов золота, на 70% являются невостребованными по причинам:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

значительной удаленности месторождений, высокой стоимости строительства к ним соответствующей инфраструктуры;

низкой емкости регионального рынка;

высоких железнодорожных тарифов на перевозку грузов в центральные регионы России.

1.4. Более 60% электрической энергии региона производится на территории Бурейского муниципального округа, с введением в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС данный показатель достигнет 75%. В перспективе предполагается строительство низконапорных ГЭС на р. Зея в Шимановском муниципальном округе.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Энергоизбыточность приграничных территорий является потенциалом для создания и строительства новых энергоемких производств, для развития которых необходимо устранить следующие негативные факторы:

значительный уровень износа электросетевого хозяйства;

высокие тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий.

1.5. Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" на территории области позволит осуществить газификацию приграничных территорий, а также создать объекты газовой переработки и перерабатывающей инфраструктуры в Свободненском районе и Сковородинском муниципальном округе.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

В этой связи требуется:

подведение газовой инфраструктуры к приграничным территориям;

установление экономически выгодных тарифов для промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов приграничных территорий;

подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в газоперерабатывающей отрасли;

привлечение жителей приграничных территорий для работы на газовых объектах;

вовлечение производственных мощностей промышленных предприятий области к поставке необходимой продукции, выполнению работ (услуг) для газовой отрасли.

1.6. Предпринимательство в приграничных территориях развито слабо. В основном предприниматели осуществляют свою деятельность в производстве сельскохозяйственной и пищевой продукции, общественном питании и торговле, транспортном обслуживании.

В этой сфере на приграничных территориях отмечаются:

низкая предпринимательская активность населения;

необходимость кооперации сельхозтоваропроизводителей для организации перерабатывающих сельскохозяйственных производств;

длительность и высокая стоимость технологического присоединения к электро-, тепло-, водопроводным сетям;

недостаток собственных финансовых ресурсов для создания и развития бизнеса;

высокая стоимость кредитных ресурсов;

недостаточность средств в муниципальных образованиях на развитие малого и среднего предпринимательства.

1.7. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется преимущественно в зонах тяготения к действующим смешанным пунктам пропуска, а именно г. Благовещенск, Михайловский район, Сковородинский муниципальный округ (смешанные пункты пропуска "Благовещенск", "Поярково", "Джалинда"). При этом основной внешнеторговый оборот (около 90%) приходится на г. Благовещенск.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Несмотря на большое наличие природно-рекреационных ресурсов на приграничных территориях, туризм развит недостаточно:

Архаринский муниципальный округ - "Хинганский государственный заповедник" - это более 20 видов птиц, занесенных в Красную книгу, в том числе японский и даурский журавли, дальневосточный аист, также в заповеднике произрастает лотос - тропическое восточно-азиатское растение. В округе обнаружено "кладбище" динозавров;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Бурейский муниципальный округ - Джелундинский заказник, Бурейское водохранилище - потенциал для развития рыболовного туризма и экотуризма;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Свободненский район - государственный зоологический памятник природы областного значения "Нылгинский муравейник", природный памятник "Сосновый Бор", две стоянки древнего человека, даурский могильник;

Сковородинский муниципальный округ - четыре памятника природы, двадцать памятников истории, двенадцать стратиграфо-геохронологических памятников природы, шесть тектонических памятников природы, пять геоморфологических памятников природы, живописный памятник природы наскальных рисунков - "Джалинда";

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Тамбовский муниципальный округ - Муравьевский парк устойчивого природопользования, в котором зарегистрировано более 300 видов птиц, в том числе дальневосточные аисты и шесть из семи видов журавлей, обитающих в России, более 600 видов высших растений;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Магдагачинский район - "Кислое озеро" (месторождение лечебных грязей и проявления минеральных вод), водопад, минеральные источники "Сиваки", "Кузнецовский", "Ермаковский", заказники "Магдагачинский" и "Толбузинский"; памятники природы: водохранилище "Курган" и ботанический памятник природы.

Динамичное развитие внешнеэкономической деятельности и туризма тормозят следующие факторы:

неразвитая приграничная транспортная инфраструктура;

отсутствие круглогодичного международного сообщения для осуществления грузоперевозок;

наличие пунктов пропуска, не соответствующих нормам обустройства международных транспортных переходов;

несоответствие стандартам и нормам воздушного пункта пропуска;

низкая конкурентоспособность продукции, выпускаемой предприятиями области, сырьевая направленность экспорта.

2. Из 24 финансово-кредитных организаций, зарегистрированных на территории области, лишь 8 предоставляют свои услуги в приграничных территориях (за исключением г. Благовещенск). Из общего количества отделений банков и банкоматов, расположенных на приграничных территориях, 80% расположено в г. Благовещенск. До конца 2016 года запланировано проведение ремонтных работ 3 внутренних структурных подразделений ПАО Сбербанк - Благовещенское отделение.

На развитие банковской инфраструктуры в сельских населенных пунктах приграничных территорий влияют:

низкий среднедушевой доход;

значительный удельный вес налично-денежного обращения;

высокая стоимость инкассации и обслуживания банкоматов;

отсутствие помещений, соответствующих требованиям Центрального Банка Российской Федерации, для открытия подразделений кредитных учреждений или установки банкоматов (терминалов).

3. Предоставление услуг связи, включая сотовую, почтовую связь и Интернет, в приграничных территориях достаточно развито.

Область покрытия услугами сотовой связи приграничных территорий составляет около 90%. Отсутствует сотовая связь в населенных пунктах Архаринского муниципального округа: с. Новопокровка, с. Журавлевка, с. Сагибово; Благовещенского муниципального округа - с. Грязнушка; Магдагачинского района: с. Кузнецово и с. Толбузино; Сковородинского муниципального округа: с. Игнашино, с. Осежено; Свободненского района: с. Буссе, с. Петропавловка, с. Новостепановка, с. Талали; Шимановского муниципального округа: с. Симоново, с. Актай, с. Ураловка, с. Кухтерин Луг. До 2023 года операторами сотовой связи планируется обеспечить услугами сотовой связи приграничные населенные пункты Благовещенского муниципального округа - с. Грязнушка; Свободненского района: с. Буссе и с. Петропавловка; Шимановского муниципального округа: с. Ураловка и с. Кухтерин Луг. В населенных пунктах, в которых не планируется подведение сотовой связи, услуги связи будет предоставлять ПАО "Ростелеком" посредством АТС и таксофонов.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Из 342 почтовых отделений области 179 расположены на приграничных территориях, в том числе 22 отделения в г. Благовещенск. В соответствии с инвестиционными программами УФПС Амурской области - филиала ФГУП "Почта России" в приграничных территориях запланированы модернизация и ремонт 15 отделений связи на общую сумму 7,5 млн. рублей.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство во всех без исключения приграничных муниципальных образованиях характеризуется низкой эффективностью работы. Этот факт связан со следующей проблематикой:

значительным уровнем ветхого и аварийного жилищного фонда;

низким уровнем благоустроенного жилищного фонда;

низким уровнем строительства нового жилья;

высоким уровнем морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры (системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод);

высоким износом жилищного фонда.

5. При транспортной доступности приграничных населенных пунктов области транспортно-дорожный комплекс развит недостаточно и является нерентабельным. Дорожное и транспортное хозяйство приграничных территорий области имеет:

низкую плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в сельских населенных пунктах;

неудовлетворительное состояние основной части дорог общего пользования по техническим параметрам, по обеспечению безопасности дорожного движения, сервисного обустройства;

высокий процент износа сельских автомобильных дорог местного пользования;

несоответствие отдельных участков автомобильных дорог требованиям по безопасности дорожного движения, предъявляемым к "школьным" маршрутам;

значительный процент износа автотранспортного парка.

В результате большая часть пассажирских маршрутов нерентабельна.

6. На приграничных территориях сконцентрировано значительное количество полноводных рек и водоемов, для которых характерна периодичность поднятия вод и, как следствие, возникновение чрезвычайных ситуаций - подтопление жилого сектора, сельскохозяйственных угодий, размывание автомобильных дорог. Для защиты приграничных территорий от паводков и наводнений требуются проведение берегоукрепительных мероприятий и строительство гидротехнических сооружений.

7. Социальная сфера.

Большинство приграничных населенных пунктов являются малочисленными (до 200 человек). В малонаселенных селах социальные услуги населению, как правило, оказываются не в пункте проживания, а в другом населенном пункте, на территории которого социальные объекты соответствуют нормативным требованиям для оказания качественной бюджетной услуги и имеется транспортная доступность.

7.1. В образовании отмечены следующие проблемы:

наличие очереди и нехватка мест в детских дошкольных учреждениях;

значительная недозагруженность школ в приграничных территориях;

высокий износ зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в системе образования, расположенных на приграничных территориях;

отсутствие в сельских населенных пунктах учреждений дополнительного образования детей;

низкая обеспеченность кадрами образовательных учреждений в сельских населенных пунктах.

7.2. Сфера здравоохранения приграничных территорий области характеризуется:

значительным износом объектов здравоохранения;

организацией фельдшерско-акушерских пунктов в приспособленных помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к современным медицинским организациям, во многих фельдшерско-акушерских пунктах сохранилось печное отопление, отсутствуют системы водоснабжения (холодного и горячего), канализации;

низким уровнем оснащенности медицинским транспортом и высоким уровнем его износа;

низкой обеспеченностью медицинским персоналом структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах.

(п. 7.2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

7.3. В сфере культуры, физической культуры и спорта отмечено следующее:

высокий уровень износа объектов культуры;

значительное количество учреждений культуры находятся в приспособленных помещениях, не соответствующих нормативным требованиям;

низкая компьютеризация сельских библиотек с подключением к сети Интернет;

низкая оснащенность учреждений культуры и их несоответствие минимальным стандартам оснащения оборудованием;

низкая обеспеченность сельских населенных пунктов спортивными залами (имеются в основном при школах), спортивными площадками и сооружениями для массовых занятий спортом;

нехватка учителей физической культуры и тренеров-преподавателей в спортивных учреждениях области.

## III. Цели, задачи, приоритеты и принципы

реализации Программы

Выявленные проблемы социально-экономического развития приграничных территорий области охватывают все основные сферы экономической деятельности и социальной сферы приграничных территорий и являются главными причинами миграционного оттока населения.

Основными целями Программы являются:

обеспечение комплексного и устойчивого развития приграничных территорий области;

создание комфортных условий для жизни и деятельности населения приграничных территорий области;

формирование и удержание конкурентных преимуществ перед приграничными территориями Китайской Народной Республики.

Достичь поставленные цели планируется через решение на приграничных территориях области следующих задач:

преодоление негативных миграционных тенденций и устойчивый рост численности населения;

обеспечение роста реальных денежных доходов населения;

обеспечение занятости населения за счет использования сельскохозяйственного потенциала и развития сельскохозяйственного производства области;

создание условий для развития экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства;

улучшение инвестиционного климата;

использование туристско-рекреационного потенциала;

расширение приграничного сотрудничества и реализация совместных инвестиционных проектов, в том числе развитие производственной инфраструктуры;

развитие транспортно-логистических коридоров по обслуживанию экспортно-импортных потоков;

создание условий для развития инфраструктуры;

повышение качества услуг в социальной сфере;

обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе наводнениями.

Для достижения целей и решения поставленных задач Программы необходимо:

1. Сформировать систему эффективного использования местного природно-ресурсного и трудового потенциала на приграничных территориях области в следующих сферах:

1.1. Сельское хозяйство посредством:

вовлечения в оборот залежных земель и восстановления плодородия почв;

расширения и увеличения объемов продукции животноводства, в том числе за счет личных подсобных хозяйств граждан;

развития кооперации в агропромышленном комплексе на приграничных территориях;

поддержки развития малых форм хозяйствования;

организации гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции;

поставки сельскохозяйственной продукции, произведенной на приграничных территориях, в государственные и муниципальные учреждения области;

привлечения займов российско-китайского фонда агропромышленного развития на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства и сельхозпереработки;

формирования механизмов изъятия неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения и повышения размера арендной платы за предоставленные, но фактически неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения;

привлечения средств федерального бюджета, в том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, культуры, физической культуры на приграничных территориях области.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

1.2. Промышленное производство посредством:

формирования заказов на машиностроительных предприятиях городов Благовещенск, Свободный, Шимановск;

модернизации предприятий стройиндустрии;

создания и модернизации предприятий пищевой промышленности на приграничных территориях области;

производства экспортно ориентированной продукции;

привлечения финансовых средств Фонда развития промышленности Российской Федерации, Фонда развития Дальнего Востока и иных институтов развития на пополнение оборотных средств для выполнения заказов на поставку продукции и оказание услуг.

2. Эффективно использовать существующий рекреационно-туристический потенциал приграничных территорий области за счет:

создания новой и совершенствования действующей туристической инфраструктуры;

строительства и модернизации международных пунктов пропуска;

реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Золотая миля" в г. Благовещенск;

разработки мероприятий, направленных на развитие туристической деятельности, в том числе расширения сети туристических маршрутов.

3. Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества с сопредельными государствами путем:

организации круглогодичного грузопотока и строительства международного перехода в районе г. Благовещенск, реконструкции пунктов пропуска "Джалинда" в Сковородинском муниципальном округе и "Поярково" в Михайловском районе;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

проведения совместных с Китайской Народной Республикой мероприятий в различных областях экономики, включая культурно-досуговые и трансграничные туристические;

взаимодействия с Китайской Народной Республикой по развитию инвестиционной, производственной, туристической и культурной деятельности, включая проведение совместных культурно-досуговых мероприятий;

реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.

4. Обеспечить развитие общественной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых социальных и бюджетных услуг населению приграничных территорий по направлениям:

4.1. В сфере образования посредством:

строительства новых и ремонта действующих дошкольных образовательных организаций;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

ремонта школ и в отдельных случаях открытия на их базе групп дошкольного воспитания детей;

организации "школьных" маршрутов, соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения.

4.2. В сфере здравоохранения за счет:

возведения новых 48 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП);

строительства родильных домов, женских консультаций, поликлиник;

проведения капитальных ремонтов объектов здравоохранения;

организации домовых хозяйств;

оснащения медицинских учреждений автомобилями скорой медицинской помощи.

(пп. 4.2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217)

4.3. В сфере культуры и физической культуры посредством:

проведения капитальных ремонтов объектов культуры;

ремонта и строительства спортивных площадок и залов, в том числе на школьных территориях.

4.4. В сфере дорожного хозяйства за счет осуществления мероприятий по ремонту дорог местного и регионального значения.

4.5. В жилищно-коммунальном хозяйстве посредством капитального ремонта и строительства объектов ЖКХ.

5. Улучшить качество предоставляемых услуг связи.

6. Повысить доступность банковских услуг.

7. Обеспечить проведение берегоукрепительных мероприятий в пограничных населенных пунктах области для защиты территорий от наводнений.

С целью обеспечения устойчивого и комплексного развития приграничных территорий области с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов приграничные территории области территориально зонируются на:

Южные территории (зона), ориентированные на сельское хозяйство, промышленность и туризм. К ним относятся Архаринский, Бурейский, Тамбовский муниципальные округа, Константиновский и Михайловский районы.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

С развитием растениеводства в данной зоне предполагаются формирование баз хранения овощей, картофеля и зерна, организация первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Развитие получат коллективные фермерские и личные подсобные хозяйства. Для формирования мелкотоварных партий сельскохозяйственной продукции будут созданы потребительские кооперативы и закупочные конторы.

Добыча полезных ископаемых будет осуществляться посредством освоения месторождения карбонатного сырья в Архаринском муниципальном округе и Дармаканского месторождения кварцевых песков в Бурейском муниципальном округе.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Планируется открытие новых туристических маршрутов с посещением природных заповедников, организацией походов и экскурсий на озеро лотосов в Архаринском муниципальном округе, Бурейскую ГЭС и Бурейское водохранилище, с возможностью остановки на существующих и строящихся базах отдыха.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Центральные территории (зона), ориентированные на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и туризма, организацию газо- и сельхозпереработки. Это города Благовещенск и Свободный, Благовещенский муниципальный округ и Свободненский район.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Туристско-рекреационный кластер "АМУР" предполагает сформировать дополнительные условия для привлечения туристов из Китая. Ядром кластера является проект "Золотая миля", на котором предусматривается строительство многофункционального центра, гостиниц, торгово-развлекательного центра, спортивно-зрелищного комплекса. Новым туристическим объектом станет космодром "Восточный".

В Свободненском районе к 2019 году будет введена в эксплуатацию первая очередь "Амурского газоперерабатывающего завода".

В сельскохозяйственном производстве до 10 га расширятся производственные площади тепличного комбината, к 2020 году завершатся работы по строительству базы по хранению, переработке картофеля и овощей в с. Волково Благовещенского района.

Северные территории (зона) - город Шимановск, Шимановский, Сковородинский муниципальные округа, Магдагачинский район продолжат развивать традиционные виды деятельности: золотодобыча, животноводство и туризм, а также новый - газопереработка. Площадкой для развития станут проект по строительству метанольного завода в Сковородинском муниципальном округе, освоение Сиваглинского месторождения цементного сырья (Шимановский муниципальный округ) и строительство автоклавного гидрометаллургического комплекса (Магдагачинский район).

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Центром развития туризма и внешнеэкономической деятельности станет Сковородинский муниципальный округ с проектами строительства музейно-туристического центра "Албазинская крепость" и туристического комплекса в с. Игнашино.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Для обеспечения грузоперевозок в Китайскую Народную Республику проводится реконструкция пункта пропуска "Джалинда".

Учитывая ограниченные бюджетные ресурсы, реализация Программы будет осуществляться с учетом определенных приоритетов в 2 этапа:

1 этап - с 2016 по 2020 год, мероприятия Программы ориентированы на приграничные населенные пункты 1 уровня приоритетности;

2 этап - с 2021 по 2025 год - на приоритетные населенные пункты 2 и 3 уровней.

Приоритет 1 уровня отдан:

районным центрам муниципальных образований приграничных территорий области;

областному центру г. Благовещенск, городам регионального значения - г. Свободный и г. Шимановск;

населенным пунктам, имеющим инвестиционную привлекательность, согласно перечню "точек роста" (приложение N 1 к Программе).

Населенные пункты 1 уровня:

| Архаринский муниципальный округ | Рабочий поселок (пгт) Архара; с. Антоновка; с. Журавлевка; с. Иннокентьевка; с. Виноградовка; с. Северное; с. Черниговка; с. Ядрино |
| --- | --- |
| Благовещенский муниципальный округ | с. Бибиково; с. Волково; с. Грибское; с. Каникурган; с. Марково; с. Ровное; с. Сергеевка; с. Чигири |
| Бурейский муниципальный округ | Рабочий поселок (пгт) Бурея; с. Алексеевка; с. Безозерное; с. Виноградовка; рабочий поселок (пгт) Новобурейский; рабочий поселок (пгт) Талакан |
| Константиновский район | с. Константиновка; с. Верхний Уртуй; с. Верхняя Полтавка; с. Войково; с. Золотоножка; с. Ключи; с. Коврижка; с. Крестовоздвиженка; с. Нижняя Полтавка; с. Новопетровка; с. Новотроицкое; с. Орловка |
| Магдагачинский район | Рабочий поселок (пгт) Магдагачи; с. Тыгда |
| Михайловский район | Рабочий поселок (пгт) Поярково; с. Зеленый Бор; с. Калинино; с. Коршуновка; с. Новочесноково |
| Свободненский район | с. Новгородка; с. Черниговка |
| Сковородинский муниципальный округ | г. Сковородино; с. Албазино; с. Джалинда; с. Игнашино |
| Тамбовский муниципальный округ | с. Тамбовка; с. Козьмодемьяновка с. Лозовое; с. Толстовка |
| Шимановский муниципальный округ | с. Базисное; с. Симоново; с. Чагоян |
| г. Благовещенск; г. Свободный; г. Шимановск |  |

(таблица в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Приоритет 2 уровня определен за приграничными населенными пунктами с численностью населения более 200 человек, расположенными непосредственно на границе Российской Федерации либо на расстоянии до 30 км от границы Российской Федерации и не вошедшими в приоритет 1 уровня.

Приоритет 3 уровня у приграничных населенных пунктов с численностью населения более 200 человек, расположенных на расстоянии от границы Российской Федерации более чем на 30 км и не вошедших в приоритет 1 уровня.

## IV. Описание системы программных мероприятий

В Амурской области реализуются 16 государственных программ по каждой отдельной сфере деятельности. Результатом их реализации являются количественные и качественные изменения в отдельной отрасли, на развитие которой направлена Программа, без оценки влияния реализации отраслевых государственных программ на отдельные территории области, в том числе на приграничные территории.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Комплексное решение проблем социально-экономического развития приграничных территорий области возможно за счет концентрации бюджетных инвестиций всех уровней, предусмотренных государственными и муниципальными программами, и внебюджетных инвестиций в рамках одной программы.

Основными принципами формирования программных мероприятий являются:

определение "точек роста" приграничных территорий области;

концентрация финансовых и других ресурсов на приоритетных населенных приграничных пунктах;

группировка программных мероприятий на приграничной территории;

отраслевая направленность, согласно которой все программные мероприятия группируются в соответствии с основными задачами социально-экономического развития.

Перечень программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на:

1. Развитие сельского хозяйства.

В рамках данного раздела будет решена задача "Обеспечение занятости населения за счет использования сельскохозяйственного потенциала и развития сельскохозяйственного производства".

Для ее выполнения будут реализовываться мероприятия, предусмотренные:

1.1. Муниципальными программами приграничных территорий области в сфере развития сельского хозяйства.

1.2. Государственной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 447:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

а) поддержка начинающих фермеров (гранты), осуществляемая на конкурсной основе, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях области крестьянских (фермерских) хозяйств за счет грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств или предоставления единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.

Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.

Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров предоставляется на:

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

приобретение одного грузопассажирского автомобиля;

приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации;

б) поддержка развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (гранты), осуществляемая на конкурсной основе, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях области крестьянского (фермерского) хозяйства за счет грантовой поддержки.

Гранты на развитие семейной животноводческой фермы предоставляются на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;

покупку сельскохозяйственных животных;

в) возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования: гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; крестьянским (фермерским) хозяйствам; сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

г) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства осуществляется посредством предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

д) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, а также возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

е) возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р. Амур. Реализация мероприятия направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения потребности населения, на устойчивое развитие приграничных сельских населенных пунктов, повышение уровня жизни населения, на повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей приграничных территорий;

ж) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

з) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

и) возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели;

к) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии.

В рамках названной государственной программы области могут предусматриваться иные субсидии, которые будут предоставляться на конкурсной основе на другие направления с целью развития инвестиционной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства приграничных территорий области.

1.3. Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Законом Амурской области от 10 февраля 2015 г. N 489-ОЗ "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Амурской области" в части предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадь которых не превышает 1 га.

(пп. 1.3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

1.4. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации".

1.5. Российско-китайским фондом агропромышленного развития по привлечению займов на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственной переработки.

Перечисленные меры государственной поддержки позволят эффективно реализовать следующие мероприятия:

увеличение посевных площадей и снижение объемов залежных земель;

реконструкция и модернизация ферм мясо-молочного направления;

строительство новых ферм, свиноводческих комплексов и кроликоферм;

расширение тепличного хозяйства;

увеличение мощности зерновых дворов;

строительство картофелехранилищ и овощехранилищ;

строительство комплекса по переработке зерна;

развитие коневодства на приграничных территориях области;

модернизация машинно-тракторного парка.

2. Развитие промышленного производства и предпринимательской деятельности обеспечит решение задач по созданию условий для развития экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства, и роста реальных денежных доходов населения приграничных территорий.

В рамках данного раздела планируются расширение имеющегося производственного потенциала промышленных предприятий области, создание новых конкурентоспособных производств и новых высокопроизводительных рабочих мест.

Для привлечения инвестиций в сферу производства и его расширения предполагается использование действующих механизмов финансовой поддержки в рамках:

2.1. Мероприятий муниципальных программ приграничных территорий области, направленных на развитие промышленного потенциала области.

2.2. Подпрограммы "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445, планируются:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях Российской Федерации юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Амурской области, направленным на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения по видам экономической деятельности "обрабатывающие производства", "строительство";

субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов юридическим лицам, осуществляющим производство промышленной продукции в Амурской области;

субсидирование части затрат на производство сельскохозяйственной техники юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Амурской области по видам экономической деятельности "производство машин и оборудования", "производство машин, используемых в растениеводстве";

субсидирование части затрат на производство промышленной продукции юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Амурской области по виду экономической деятельности "производство изделий из бетона для использования в строительстве";

субсидирование части затрат на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков;

предоставление гарантий;

предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на приграничных территориях, в приоритетном порядке будут оказываться меры государственной поддержки в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445, по следующим направлениям:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

субсидирование оплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства;

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;

предоставление субсидии действующим малым и средним инновационным компаниям на возмещение части затрат, понесенных в связи с осуществлением инновационной деятельности;

предоставление субсидии действующим малым и средним инновационным компаниям на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

предоставление субсидии начинающим малым инновационным компаниям;

предоставление субсидии юридическим лицам на увеличение капитализации гарантийных фондов;

предоставление субсидии (гранты в форме субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности.

2.3. Программ Фонда развития промышленности Российской Федерации:

привлечение займов на проекты развития и лизинга;

заключение специальных инвестиционных проектов;

получение государственных гарантий на инвестиционные проекты и устойчивое развитие предприятий;

привлечение субсидий на поддержку производителей сельскохозяйственной техники, инвестиционные проекты, текущую деятельность предприятий.

2.4. Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области, в рамках которого поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, договорам займа, договорам предоставления банковской гарантии и иным договорам с коммерческими банками, страховыми организациями, лизингодателями, микрофинансовыми институтами предоставляются малому и среднему бизнесу.

2.5. Привлечения займов за счет средств Фонда развития Дальнего Востока.

2.6. Реализации административных мер поддержки:

а) включение в отраслевые планы по импортозамещению - ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции";

б) организация взаимодействия промышленных предприятий области с инвесторами, реализующими на территории области крупные инвестиционные проекты федерального и регионального уровней, позволит сформировать заказы на предприятиях области в различных отраслях: стройиндустрии, машиностроении, пищевой промышленности и т.д.

Перечисленные меры государственной поддержки позволят эффективно реализовать следующие мероприятия:

а) модернизация и расширение промышленных производств с целью организации:

производства маломощных колесных тракторов на АО ПО ШМЗ "Кранспецбурмаш";

выпуска силикатного, полноокрашенного кирпича и газосиликатных блоков на ООО "Благовещенский завод строительных материалов";

б) производство машинно-тракторного парка для сельского хозяйства области;

в) снижение износа основных средств промышленных предприятий области;

г) развитие потенциала малого и среднего предпринимательства области на приграничных территориях области, в первую очередь в сфере сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции.

3. Решению задачи по улучшению инвестиционного климата приграничных территорий будут способствовать создание новых и развитие действующих территорий социально-экономического развития области в г. Свободный, Благовещенском, Сковородинском муниципальных округах, Свободненском районе, а также реализация региональных инвестиционных проектов, для чего предусмотрены:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

3.1. Налоговые льготы.

Для резидентов территорий социально-экономического развития:

освобождение от налога на прибыль (первые 5 лет с момента получения прибыли федеральная и региональная части - 0%; последующие 5 лет региональная часть - 10%, федеральная - 2%);

освобождение в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога;

снижение уплаты взносов во внебюджетные фонды до 7,6% первые 10 лет.

Для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты, установлены ставки:

по налогу на прибыль организаций первые пять лет - 0%, следующие пять лет - 10%;

по НДПИ к установленным налоговым ставкам применяется понижающий коэффициент от 0 до 1. В течение 10 лет с момента применения льготной ставки налога на прибыль (0 - в течение первых 2 лет с начала применения льготной ставки по налогу на прибыль, 0,2 - с третьего по четвертый год, 0,4 - с пятого по шестой год, 0,6 - с седьмого по восьмой год, 0,8 - с девятого по десятый год).

3.2. Использование свободной таможенной зоны (беспошлинный ввоз оборудования и комплектующих).

3.3. Создание инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Одним из инструментов повышения инвестиционной активности является реализация на территории области положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановления Правительства области от 12 июля 2016 г. N 300 "О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.03.2017 N 129)

4. Развитие туризма.

В рамках этого направления решаются задачи по активизации туристско-рекреационного потенциала за счет создания в г. Благовещенск туристского комплекса, обеспечивающего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Также планируется создание туристических объектов в Архаринском, Бурейском, Сковородинском муниципальных округах.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Развитие данной отрасли предусматривается посредством:

строительства транспортной инфраструктуры;

строительства обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам;

строительства туристско-развлекательных комплексов;

совершенствования инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города и области.

В рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Амурской области" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445, планируется реализовать следующие мероприятия:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

4.1. "Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам".

Для функционирования создаваемых туристских объектов, входящих в проекты туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" и тематического многофункционального комплекса "Маленькая Венеция", предполагаются строительство и реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и транспортной инфраструктуры.

4.2. "Строительство туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" предусматривает строительство сетей водоснабжения, водоотведения (канализационного коллектора), теплоснабжения от Благовещенской ТЭЦ, реконструкцию канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, 4-я очередь, строительство очистных сооружений ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенск.

4.3. В рамках "Строительства тематического многофункционального комплекса "Маленькая Венеция" будет создана инженерная инфраструктура г. Благовещенск: строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, строительство сетей связи.

4.4. "Строительство туристско-развлекательных комплексов" на намывной территории с разбивкой на 4 основных комплекса:

а) трансграничная зона международного экономического сотрудничества (строительство канатной дороги с пассажирским терминалом, гостиничного комплекса международного уровня, торгового комплекса беспошлинной торговли, многофункционального центра);

б) туристско-рекреационный центр отдыха (строительство спортивно-зрелищного комплекса с крытым катком);

в) культурно-досуговая зона отдыха (строительство зоны отдыха, паркинга, пешеходной улицы "Город мастеров", реконструкция площади (летний амфитеатр));

г) историко-познавательный комплекс (строительство православного храма).

4.5. Строительство пункта пропуска вблизи г. Благовещенск.

5. Развитие внешнеэкономической деятельности обеспечит расширение приграничного сотрудничества и реализацию совместных инвестиционных проектов и развитие транспортно-логистических коридоров по обслуживанию экспортно-импортных потоков, этому будут способствовать:

1) привлечение частных инвестиций в:

строительство пограничного мостового перехода через р. Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ;

строительство транспортно-логистического комплекса с международным автомобильным пунктом пропуска;

реконструкцию и модернизацию пункта пропуска в с. Джалинда Сковородинского муниципального округа и с. Поярково Михайловского района;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

2) взаимодействие с Китайской Народной Республикой по развитию инвестиционной, производственной, туристической и культурной деятельности, включая проведение совместных культурно-досуговых мероприятий;

3) реализация Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.

6. Обеспечить развитие инфраструктуры в приграничных территориях области планируется за счет:

6.1. Улучшения качества дорожного хозяйства области.

В рамках раздела предусматривается осуществление ремонта и капитального ремонта региональных и муниципальных автомобильных дорог, по которым проходят "школьные маршруты", с целью приведения их в нормативное состояние.

На ремонт дорог регионального значения будут направляться средства областного бюджета, выделяемые в рамках государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 450.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Для ремонта муниципальных дорог в рамках названной государственной программы области органам местного самоуправления на конкурсной основе будут выделяться целевые субсидии в случае соответствия документов установленным требованиям порядков выделения субсидий.

На реализацию мероприятий Программы, направленных на развитие дорожной инфраструктуры приграничных территорий области, будут привлекаться федеральные средства, выделяемые в рамках аналогичных федеральных целевых программ, формируемых за счет средств дорожного фонда Российской Федерации.

В рамках Программы предусматриваются ремонт и реконструкция следующих региональных дорог:

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217)

Архаринского муниципального округа - автодороги "Архара - Сагибово", "Архара - Иннокентьевка", "Заречное - Могилевка - Грибовка";

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134)

Благовещенского муниципального округа - автодороги "Благовещенск - Бибиково", "Благовещенск - Свободный", "Белогорье - Марково", "Подъезд к с. Грязнушка";

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134)

Бурейского муниципального округа - автодороги "Благовещенск - Гомелевка", "Зельвино - Асташиха", "Бурея - Родионовка - Бахирево", "Прогресс - Бурея - Новобурейский", "Гомелевка - Новобурейский - Куликовка";

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134)

Константиновского района - автодороги "Верхний Уртуй - Зеньковка", "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино", "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка", "Верхняя Полтавка - Новоалександровка";

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217)

Магдагачинского района - автодороги "Тыгда - Черняево", "Магдагачи - Толбузино", "Тыгда - Сиваки", "Зея - Тыгда", "Магдагачи - Гонжа", "Подъезд к пгт Сиваки", "Подъезд к пгт Магдагачи от автомобильной дороги Амур", "Подъезд к пгт Ушумун от автомобильной дороги Амур";

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217)

Михайловского района - автодороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино", "Завитинск - Поярково - Ильиновка";

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217)

Свободненского района - автодороги "Благовещенск - Свободный", "Подъезд к с. Новгородка", "Подъезд к с. Голубое", "Подъезд к с. Сохатино", "Подъезд к п. Углегорск", "Свободный - Буссе", "Свободный - Талали", "Подъезд к с. Рогачевка";

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217)

Сковородинского муниципального округа - автодороги "Джалинда - Воскресеновка", "Подъезд к г. Сковородино", "Подъезд к ж.-д. ст. Ульручьи от автомобильной дороги Амур", "Подъезд к пгт Ерофей Павлович";

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134)

Тамбовского муниципального округа - автодороги "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка", "Тамбовка - Раздольное - Муравьевка", "Лозовое - Садовое - Лермонтовка", "Обход с. Тамбовка";

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134)

Шимановского муниципального округа - автодороги "Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново", "Подъезд к с. Мухино", "Шимановск - Мухино", "Шимановск - Нововоскресеновка", "Шимановск - Углегорск", "Обход г. Шимановск", "Шимановск - Селеткан".

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 28.04.2017 N 217, от 10.02.2023 N 134)

6.2. Строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В жилищно-коммунальном хозяйстве приграничных территорий области предусматриваются следующие мероприятия:

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

модернизация и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

строительство новых мощностей объектов жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения потребности муниципальных образований в качественных услугах.

Выделение средств планируется в рамках:

мероприятий муниципальных программ приграничных территорий, направленных на развитие промышленного потенциала области;

государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

программных и непрограммных мероприятий государственных корпораций Российской Федерации.

7. Для решения задачи по обеспечению защиты приграничных территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе наводнениями, предусматриваются проведение берегоукрепительных работ, устройство и ремонт дамб и других гидротехнических сооружений в г. Благовещенск; Архаринском муниципальном округе - с. Касаткино; Благовещенском муниципальном округе - с. Сергеевка, с. Гродеково, с. Усть-Ивановка, с. Владимировка; Константиновском районе - с. Константиновка, с. Новопетровка; Михайловском районе - с. Красная Орловка, с. Чесноково, с. Журавлевка, с. Калинино.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Данные мероприятия будут реализованы в рамках:

непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы;

подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области" государственной программы "Охрана окружающей среды в Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 453.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Областные средства в виде целевых субсидий выделяются органам местного самоуправления на реализацию аналогичных муниципальных программ в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством области.

Также для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Главным управлением МЧС России по Амурской области и Хэйхэским управлением морской безопасности (КНР) 12 ноября 2015 года подписано и реализуется соответствующее соглашение о сотрудничестве и информационном обмене.

8. Повышение качества услуг в социальной сфере планируется за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы в рамках:

мероприятий муниципальных программ приграничных территорий области, направленных на развитие промышленного потенциала области;

государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 3 июля 2013 г. N 302, государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443, государственной программы Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 444, государственной программы "Развитие образования Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 448, государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 451, а также государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2019 г. N 563.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Средства на названные цели предоставляются:

по направлениям культуры, физической культуры и спорта, образования - муниципальному образованию в виде целевых субсидий, выделяемых в рамках государственных программ области на реализацию мероприятий муниципальных программ;

по направлениям здравоохранения в рамках отраслевой государственной программы области.

Повышение качества предоставляемых социальных услуг планируется через создание в сельских населенных пунктах и районных центрах "центров обслуживания населения".

9. Привлечение кадров и трудовых ресурсов на действующие и создаваемые производства, бюджетные учреждения и иные организации приграничных территорий области позволит преодолеть негативные миграционные тенденции и обеспечит устойчивый рост численности населения в приграничных населенных пунктах области за счет:

9.1. Мероприятий муниципальных программ приграничных территорий области.

9.2. Государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 3 июля 2013 г. N 302, государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443, государственной программы Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 444, государственной программы "Развитие образования Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 448, государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 451, Программы повышения мобильности трудовых ресурсов Амурской области на 2015 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 15 июля 2015 г. N 332 государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2019 г. N 563.

(пп. 9.2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

9.3. Единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.

(пп. 9.3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

9.4. Разработки и реализации программы по строительству наемных домов.

10. Модернизацию электросетевого хозяйства приграничных территорий области.

Данное мероприятие будет осуществлено исключительно за счет внебюджетных средств.

Реализация мероприятий государственных и муниципальных программ будет осуществляться с привлечением федеральных средств по соответствующим государственным программам Российской Федерации. Ежегодно органы исполнительной власти области проводят анализ мероприятий, запланированных к реализации, и обеспечивают подачу бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочный период.

## V. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет федеральных, областных и муниципальных средств, а также внебюджетных источников финансирования. Объемы софинансирования средствами федерального и местных бюджетов определяются исходя из требований соответствующих федеральных и областных государственных программ.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Амурской области за период ее реализации составляет 48270,77 млн. рублей, из них:

2016 год - 3302,87 млн. рублей;

2017 год - 5976,66 млн. рублей;

2018 год - 2747,00 млн. рублей;

2019 год - 3231,72 млн. рублей;

2020 год - 2860,06 млн. рублей;

2021 год - 4066,64 млн. рублей;

2022 год - 6719,68 млн. рублей;

2023 год - 7129,76 млн. рублей;

2024 год - 6884,94 млн. рублей;

2025 год - 5351,44 млн. рублей.

Объем финансирования Программы за счет внебюджетных источников за период 2016 - 2025 годов составит 2063905,51 млн. рублей, из них инвестиции газовых проектов - 1752944,40 млн. рублей.

Перечень и описание мероприятий Программы с объемами и источниками финансирования приведены в приложениях N 1, N 2, N 3 к Программе.

## VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя совокупность организационных и экономических принципов, форм и методов воздействия, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов системы социально-экономического развития области для достижения целей, утвержденных Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. N 380 и данной Программой.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Реализация Программы намечается по ряду взаимосвязанных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия различных исполнителей Программы. Исполнители Программы - отраслевые органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления приграничных территорий.

Координатор Программы - министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Результатом реализации комплекса программных мероприятий являются закрепление и увеличение численности населения на приграничных территориях области посредством создания условий для развития сельского хозяйства, обрабатывающих производств, туризма и социальной сферы путем:

налогового стимулирования сельхозпредприятий области и инвесторов, осуществляющих инвестиции в сельское хозяйство;

стимулирования инвестиционной деятельности и повышения предпринимательской активности посредством предоставления целевых субсидий;

создания территорий опережающего развития;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

создания индустриальных и агропромышленных парков;

договорных отношений с крупными инвесторами (Газпром, Транснефть и т.д.), реализующими на территории области инвестиционные проекты федерального и регионального уровней, по возведению объектов социальной и инженерной инфраструктуры на приграничных территориях области;

создания и развития предпринимательской инфраструктуры в области, в том числе для сельхозтоваропроизводителей;

кооперации сельхозтоваропроизводителей для формирования "товарных" партий для продажи сельскохозяйственной продукции из мелкотоварных закупок;

организации гарантированных закупок у сельхозтоваропроизводителей для нужд бюджетных учреждений (детские сады, школы, больницы и т.д.);

строительства новых и модернизации действующих производственных, инженерных и социальных объектов;

модернизации материально-технической базы производственной и социальной сфер;

ремонта объектов дорожного хозяйства;

развития туризма и приграничной торговли за счет создания инфраструктуры;

формирования активных взаимоотношений с федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными ведомствами с целью максимального участия в государственных, федеральных и ведомственных программах;

привлечения для работы на приграничные территории высококвалифицированных кадров;

предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадь которых не превышает 1 га.

Финансовые средства на мероприятия Программы выделяются в рамках утвержденных отраслевых государственных программ области в соответствии с порядками, утвержденными Правительством области, в форме субсидий, грантов, безвозмездной помощи, налоговых льгот, государственных гарантий области.

## VII. Система управления Программой и контроля

за ходом ее реализации

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 28.04.2017 N 217)

Программа является документом, в рамках которого реализуются мероприятия, финансирование которых предусмотрено отраслевыми государственными программами области. Программа определяет развитие отдельных приграничных территорий области за счет концентрации бюджетных средств на приоритетных населенных пунктах.

Реализацию Программы осуществляют:

координатор Программы - министерство экономического развития и внешних связей Амурской области;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

исполнительные органы государственной власти области, осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) видах экономической деятельности и сферах государственного управления;

органы местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющие функции заказчика по строительству (реконструкции) инфраструктурных объектов муниципальных образований, на реализацию которых предусмотрены субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (муниципальных нужд);

хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию программных мероприятий (инвестиционных проектов) за счет внебюджетных источников и соответствующих мер государственной поддержки, предоставленной им органами исполнительной власти по курируемым ими мероприятиям, в рамках утвержденных порядков.

Организация работы органов по управлению реализацией Программы.

Координатор Программы:

обеспечивает координацию реализации Программы;

анализирует выполнение Программы по всему комплексу программных мероприятий независимо от источников финансирования;

корректирует перечень мероприятий на основании предложений исполнительных органов исполнительной власти по курируемым ими мероприятиям в соответствии с внесением изменений в государственные программы области и проекты, в рамках которых выполняются мероприятия Программы;

обеспечивает внесение изменений в Программу в случае внесения изменений в действующие редакции государственных программ Российской Федерации, а также по итогам реализации Плана мероприятий концепции и проведения ревизии социальных объектов, в отношении которых проводились оптимизационные процедуры;

по запросу Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики осуществляет оценку достижения плановых результатов Программы и подготавливает годовой отчет в сроки и по формам, установленным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Абзацы четырнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134.

Исполнительные органы государственной власти области, осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного управления, и органы местного самоуправления приграничных территорий:

разрабатывают и реализуют мероприятия по привлечению финансовых ресурсов, при необходимости корректируют ведомственные государственные программы области и муниципальные программы, оказывают содействие заказчикам и исполнителям мероприятий и инвестиционных проектов в привлечении внебюджетных финансовых, материальных и других видов ресурсов, направляемых на обеспечение предусмотренных Программой мероприятий и инвестиционных проектов;

приоритезируют реализацию мероприятий Программы в государственных программах области;

направляют координатору Программы предложения по внесению изменений в Программу при условии разработки новых редакций либо внесения изменений в действующие редакции государственных программ Российской Федерации, а также по итогам реализации Плана мероприятий концепции и проведения ревизии социальных объектов, в отношении которых проводились оптимизационные процедуры;

ежегодно подготавливают бюджетные заявки на ассигнования федерального бюджета с целью привлечения федеральных средств для реализации мероприятий Программы;

осуществляют взаимодействие и координируют работу заказчиков и исполнителей мероприятий и инвестиционных проектов Программы в целях эффективной реализации программных мероприятий;

осуществляют контроль за ходом реализации и достижением результатов мероприятий разделов Программы по курируемым направлениям;

на основании поступившего запроса от Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики подготавливают и направляют координатору Программы годовые отчеты о выполнении Программы в подведомственных отраслях и сферах государственного управления, включающие в том числе отчеты о реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы по формам, установленным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока предоставления координатором в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики годового отчета.

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134)

Абзацы двадцать пятый - двадцать восьмой утратили силу. - Постановление Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134.

## VIII. Ожидаемый результат и ключевые индикаторы

реализации Программы

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.02.2023 N 134)

В результате выполнения программных мероприятий Программы к 2025 году будет обеспечено достижение следующих результатов.

В сфере сельского хозяйства:

1. Реконструкция 3 свиноводческих комплексов и ферм по откорму свиней в 3 приграничных селах в 2 муниципальных образованиях, рост производства мяса свиней составит 6,6 тыс. тонн в убойном весе.

2. Строительство и реконструкция 22 зерноочистительных комплексов и зерновых дворов в 23 селах на территории 5 муниципальных районов для обеспечения подработки и хранения 63 тыс. тонн зерна и сои.

3. Строительство агропарка для хранения картофеля и овощей на 10 тыс. тонн, тепличного комплекса площадью 6,19 га на 6 тыс. тонн овощной продукции в год, комплекса по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.

4. Строительство кролиководческой фермы с ежегодным производством 10,3 тонны мяса.

5. Строительство рыбоводческой фермы (строительство плотины на р. Декоша) по производству до 110 тонн рыбы осетровых пород.

6. Строительство 2 мелкооптовых центров по закупу дикоросов и сельскохозяйственного сырья в 2 приграничных муниципальных образованиях.

В сфере промышленного производства:

1. Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода мощностью 42 млрд. куб. м сырьевого газа в год, газохимического комбината по производству 2,4 млн. тонн полиэтилена в год и создание производства метанола 1,2 млн. тонн в год позволят создать около 5 тысяч новых рабочих мест.

2. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС мощностью 320 МВт.

3. Модернизация и техническое перевооружение АО ПО ШМЗ "Кранспецбурмаш" для организации выпуска маломощных колесных тракторов - 1 тыс. единиц в год и создание 50 новых рабочих мест.

4. Модернизация и реконструкция ООО "Благовещенский завод строительных материалов" для создания нового производства по выпуску силикатного кирпича до 50 млн. шт. в год и газосиликатных блоков до 5 тыс. куб. м в год, строительство завода по производству керамического кирпича до 40 млн. штук в год.

5. Строительство цеха рафинации и упаковки соевого масла мощностью 7,5 тыс. тонн в год.

В сфере добычи полезных ископаемых:

1. Освоение Архаринского месторождения карбонатного сырья с объемом производства известняковой (доломитовой) муки 640 тыс. тонн в год, Дармаканского месторождения стекольных песков с ежегодным производством до 200 тыс. тонн концентрата, Сиваглинского месторождения цементного сырья с производством 500 тыс. тонн цемента в год.

2. Строительство автоклавного гидрометаллургического комплекса по производству 550 тонн золотосодержащего концентрата и 10 тонн золота в год.

В строительстве:

ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов площадью 188,2 тыс. кв. м для обеспечения жильем 4,5 тыс. семей в 7 приграничных населенных пунктах и индивидуальных жилых домов площадью 2160 тыс. кв. м в 12 населенных пунктах.

Во внешнеэкономической деятельности:

строительство пограничного мостового перехода через р. Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ и транспортно-логистического комплекса с международным автомобильным пунктом пропуска в Благовещенском муниципальном округе.

В сфере культуры и туризма:

создание туристско-рекреационного кластера "Амур" с ежегодным туристическим потоком более 200 тыс. человек в год, предусматривающего строительство инженерной инфраструктуры для создания туристско-развлекательного комплекса "Золотая миля" на намывной территории р. Амур площадью 40 га, строительство 9 объектов туристической инфраструктуры.

В дорожном хозяйстве:

реконструкция и восстановление 50 участков автомобильных дорог и 8 мостовых переходов в 10 муниципальных образованиях.

В жилищно-коммунальном хозяйстве:

1. Ремонт 65,6 км и строительство 7,8 км тепловых сетей в 30 приграничных населенных пунктах, расположенных в 10 муниципальных образованиях области.

2. Модернизация и строительство 120 котельных в 42 приграничных населенных пунктах, расположенных в 11 муниципальных образованиях области.

3. Ремонт 7 км и строительство 6,1 км водопроводных сетей в 8 приграничных населенных пунктах.

4. Строительство станции по обезжелезиванию воды. Строительство 7 объектов водоснабжения в 7 приграничных населенных пунктах 4 муниципальных образований области и капитальный ремонт водонапорной башни.

5. Строительство 3 канализационных очистных сооружений в 2 муниципальных образованиях области, реконструкция очистных сооружений Северного жилого района г. Благовещенск и канализационного коллектора в г. Свободный. Реконструкция сетей ливневой канализации.

В электросетевом хозяйстве:

возведение 51 объекта электроснабжения в 51 населенном пункте 12 приграничных муниципальных образований области.

В связи:

1. Строительство 6 объектов, обеспечивающих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет жителей 6 населенных пунктов 4 приграничных муниципальных образований области, и 6 башен сотовой связи.

2. Ремонт 14 отделений почтовой связи в 14 приграничных населенных пунктах 9 муниципальных образований.

В социальной сфере:

1. Обеспечение доступности образования за счет:

капитального ремонта и реконструкции 18 образовательных организаций, из них 15 общеобразовательных организаций в 13 приграничных муниципальных образованиях и 3 дошкольных образовательных организации в 3 приграничных населенных пунктах, 2 профессиональных образовательных организации в 2 населенных пунктах;

строительства 14 образовательных организаций, в том числе 8 дошкольных образовательных организаций на 1830 мест в 4 муниципальных образованиях, 6 общеобразовательных организаций на 4140 учащихся в 3 муниципальных образованиях.

2. Повышение качества и доступности здравоохранения посредством возведения 21 модульного ФАП, 3 участковых больниц и 3 поликлиник, строительства 2 роддомов с женской консультацией, реконструкции 2 поликлиник, врачебной амбулатории.

3. Повышение уровня физической подготовки населения за счет:

строительства 6 плоскостных сооружений в 7 приграничных населенных пунктах 4 муниципальных образований;

ремонта 14 спортзалов, 1 спортклуба, 1 ДЮСШ, а также строительства 1 спортивного центра, 1 хоккейной площадки, 3 спортивных площадок, спортивного комплекса с бассейном, универсального спортивного зала, регионального физкультурно-оздоровительного центра;

ремонта и реконструкции 4 стадионов спортивного оздоровительного комплекса, плоскостного сооружения, специализированного зала вольной борьбы в 7 приграничных населенных пунктах, 4 муниципальных образованиях;

строительство 3 спортивных площадок, 2 крытых ледовых катков.

4. Повышение уровня обеспеченности населения приграничных территорий объектами культуры за счет реконструкции 2 учреждений культуры в г. Благовещенск; капитального ремонта 3 домов культуры в 3 муниципальных образованиях Амурской области.

### Таблица 1

Ключевые индикаторы социально-экономического

развития Амурской области

| Показатели | 2015 г., факт | 2016 г., оценка | 2017 г., прогноз | 2018 г., прогноз | 2019 г., прогноз | 2020 г., прогноз | 2025 г., прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность населения области, тыс. человек | 807,8 | 803,8 | 802,2 | 800,3 | 798,7 | 797,5 | 799,7 |
| Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения | - 46,6 | - 40,6 | - 22,8 | - 18,8 | - 10,2 | - 7,0 | + 1,0 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 422,1 | 420,2 | 419,5 | 420,3 | 421,0 | 421,6 | 423,4 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м | 261,3 | 221,2 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 280,0 | 325,0 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % | 75,55 | 75,56 | 75,56 | 75,59 | 75,60 | 76,0 | 76,4 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 8047 | 8055 | 8063 | 8112 | 8160 | 8200 | 8300 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей | 102,2 | 128,5 | 116,8 | 122,1 | 127,5 | 129,4 | 131,2 |
| Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), всего, млрд. рублей | 276,9 | 278,1 | 295,5 | 317,7 | 344,6 | 450,9 | 1346,5 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности добыча полезных ископаемых, млрд. рублей | 69,4 | 55,0 | 62,9 | 64,3 | 65,9 | 66,7 | 146,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности обрабатывающие производства, млрд. рублей | 28,7 | 26,7 | 29,6 | 30,8 | 32,3 | 230,2 | 845,9 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млрд. рублей | 30,9 | 31,1 | 37,7 | 41,2 | 44,3 | 48,8 | 294,9 |
| Объем произведенной сельскохозяйственной продукции, млрд. рублей | 46,7 | 53,3 | 50,9 | 53,8 | 56,5 | 59,1 | 72,8 |
| Количество туристических маршрутов, единиц | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 78 |

### Таблица 2

Ожидаемые результаты от реализации Программы

| Наименование показателя | 2015 г., факт | 2016 г., оценка | 2017 г., прогноз | 2018 г., прогноз | 2019 г., прогноз | 2020 г., прогноз | 2025 г., прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оценка численности населения приграничных муниципальных образований (на начало года), тыс. человек | 480,73 | 479,44 | 479,02 | 478,77 | 478,06 | 480,18 | 484,16 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 15,19 | 14,83 | 14,51 | 14,21 | 13,92 | 13,66 | 12,60 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 24,64 | 25,96 | 25,95 | 26,69 | 27,10 | 28,15 | 31,12 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 21,30 | 20,68 | 20,68 | 20,34 | 19,66 | 19,85 | 20,25 |
| Константиновский район | 12,53 | 12,49 | 12,48 | 12,47 | 12,46 | 12,45 | 12,45 |
| Магдагачинский район | 20,46 | 20,34 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Михайловский район | 14,04 | 13,95 | 13,90 | 13,90 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| Свободненский район | 14,58 | 14,29 | 14,3 | 14,30 | 14,40 | 14,50 | 14,50 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 27,54 | 27,32 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,2 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 21,79 | 21,56 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| г. Благовещенск | 229,71 | 229,75 | 229,9 | 230,0 | 230,0 | 230,1 | 230,3 |
| г. Свободный | 54,54 | 54,16 | 53,58 | 53,54 | 53,47 | 54,52 | 55,99 |
| г. Шимановск | 18,81 | 18,71 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 |
| Миграционный прирост (убыль) населения за год, человек | - 1261 | - 1129 | - 683 | - 630 | 675 | 1368 | 1747 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | - 222 | - 249 | - 225 | - 219 | - 215 | - 210 | - 188 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 1250 | 1284 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | - 366 | - 542 | - 398 | - 618 | 183 | 245 | 250 |
| Константиновский район | - 122 | - 40 | - 35 | - 30 | - 25 | - 10 | 5 |
| Магдагачинский район | - 35 | - 46 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| Михайловский район | - 144 | - 57 | - 57 | - 57 | - 57 | - 57 | - 57 |
| Свободненский район | - 162 | - 258 | - 150 | - 150 | - 145 | - 145 | - 135 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | - 133 | - 130 | - 128 | - 125 | - 123 | - 120 | - 118 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | - 44 | - 200 | - 50 | - 45 | - 45 | - 45 | - 45 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | - 87 | - 92 | - 100 | - 96 | - 90 | - 90 | - 85 |
| г. Благовещенск | - 667 | - 621 | - 590 | - 560 | - 498 | - 430 | - 220 |
| г. Свободный | - 428 | - 149 | - 190 | - 70 | 250 | 270 | 300 |
| г. Шимановск | - 101 | - 29 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| Число родившихся (без мертворожденных) за год, человек | 6553 | 6387 | 6438 | 6454 | 6517 | 6548 | 6457 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек | 132689 | 126923 | 130119 | 131086 | 132994 | 135259 | 138347 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 2463 | 2282 | 2282 | 2285 | 2287 | 2290 | 2300 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 4457 | 4630 | 4630 | 4650 | 4900 | 4900 | 5000 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 8925 | 8775 | 8617 | 8373 | 8271 | 8354 | 8472 |
| Константиновский район | 3535 | 3473 | 3470 | 3465 | 3460 | 3455 | 3480 |
| Магдагачинский район | 8378 | 8251 | 8300 | 8400 | 8350 | 8350 | 8500 |
| Михайловский район | 2274 | 1892 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 |
| Свободненский район | 1988 | 2285 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 8103 | 8184 | 8266 | 8349 | 8432 | 8516 | 8601 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 4135 | 4025 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 1142 | 1147 | 1150 | 1160 | 1170 | 1170 | 1170 |
| г. Благовещенск | 74312 | 69299 | 72010 | 72730 | 74180 | 75600 | 77100 |
| г. Свободный | 9589 | 9603 | 10000 | 10200 | 10400 | 11000 | 12000 |
| г. Шимановск | 3388 | 3077 | 3020 | 3050 | 3070 | 3100 | 3150 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | - | - | - | - | - | - | - |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 4,68 | 3,71 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,14 | 3,0 | 2,8 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Константиновский район | 8,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
| Магдагачинский район | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Михайловский район | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Свободненский район | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 7,4 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| г. Благовещенск | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,35 | 1,2 |
| г. Свободный | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| г. Шимановск | 5,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципальных образований за год, кв. м общей площади | 210843 | 171317 | 152078 | 182486 | 183081 | 194594 | 210786 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район), всего | 703 | 1635 | 3448,2 | 438 | 258 | 1616 | 1861 |
| - в том числе индивидуальных | 703 | 165 | 70 | 150 | 150 | 70 | 70 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район), всего | 22768 | 12995 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| - в том числе индивидуальных | 7109 | 2835 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8900 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район), всего | 9730,0 | 1500 | 5309 | 675 | 838 | 460 | 680 |
| - в том числе индивидуальных | 976,0 | 1500 | 443 | 675 | 838 | 460 | 680 |
| Константиновский район, всего | 782 | 725 | 142 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| - в том числе индивидуальных | 782 | 725 | 142 | 144 | 144 | 144 | 720 |
| Магдагачинский район, всего | 1041 | 5007 | 830 | 740 | 900 | 900 | 900 |
| - в том числе индивидуальных | 1041 | 823 | 830 | 740 | 900 | 900 | 900 |
| Михайловский район, всего | 1195 | 133 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| - в том числе индивидуальных | 1195 | 133 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Свободненский район, всего | 1415 | 792 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| - в том числе индивидуальных | 1415 | 792 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район), всего | 1554 | 3492 | 2156 | 2539 | 2991 | 3524 | 4151 |
| - в том числе индивидуальных | 265 | 425 | 257 | 303 | 356 | 420 | 495 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район), всего | 6909 | 3850 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
| - в том числе индивидуальных | 6647 | 3850 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район), всего | 336 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - в том числе индивидуальных | 146,5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Благовещенск, всего | 151536 | 123418 | 102183 | 140000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| - в том числе индивидуальных | 7029 | 4600 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| г. Свободный, всего | 10578 | 17321 | 10900 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |
| - в том числе индивидуальных | 5371 | 5403 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| г. Шимановск, всего | 2296,2 | 449 | 2359,6 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - в том числе индивидуальных | 1019,6 | 449 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Число семей (включая молодые и многодетные семьи), получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год | 598 | 435 | 452 | 343 | 350 | 386 | 467 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район), всего количество семей, единиц | 56 | 36 | 78 | 35 | 35 | 70 | 75 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 19,58 | 14,94 | 32,4 | 14,6 | 15,0 | 29,0 | 31,0 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район), всего количество семей, единиц | 10 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 29,65 | 28 | 50 | 57 | 39 | 45 | 54 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район), всего количество семей, единиц | 30 | 11 | 20 | 11 | 8 | 10 | 23 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 8,68 | 1,4 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 3,6 |
| Константиновский район, всего количество семей, единиц | 43 | 40 | 38 | 41 | 36 | 40 | 50 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 23,80 | 25,0 | 26,0 | 26,5 | 24,5 | 25,0 | 20,0 |
| Магдагачинский район, всего количество семей, единиц | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 2,02 | 9 | 7 | 14 | 19 | 25 | 16 |
| Михайловский район, всего количество семей, единиц | 18 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 6,24 | 12,1 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Свободненский район, всего количество семей, единиц | 82 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 31,21 | 1,5 | 2,2 | 5,2 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район), всего количество семей, единиц | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 16,40 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район), всего количество семей, единиц | 71 | 56 | 45 | 50 | 46 | 47 | 74 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 7,61 | 7,9 | 6,47 | 7,41 | 7,03 | 7,36 | 12,21 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район), всего количество семей, единиц | 12 | 18 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 12,80 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 85 |
| г. Благовещенск, всего количество семей, единиц | 93 | 145 | 146 | 70 | 75 | 70 | 85 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 2,02 | 3,4 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| г. Свободный, всего количество семей, единиц | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 9,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| г. Шимановск, всего количество семей, единиц | 6 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - в% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) | 7,39 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность обучающихся по программам общего образования (начального - 1 - 4 классы, основного - 5 - 9 классы, среднего - 10 - 11 классы) | 54199 | 55870 | 56909 | 57149 | 57291 | 57621 | 57789 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район), всего человек, в том числе: | 1987 | 1996 | 2020 | 2025 | 2025 | 2028 | 2030 |
| - в 1-ю смену, человек | 1960 | 1968 | 1995 | 2025 | 2025 | 2028 | 2030 |
| - во 2-ю смену, человек | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район), всего человек, в том числе: | 2253 | 2400 | 2509 | 2578 | 2641 | 2590 | 2632 |
| - в 1-ю смену, человек | 1813 | 1917 | 2077 | 2488 | 2609 | 2590 | 2632 |
| - во 2-ю смену, человек | 440 | 483 | 432 | 90 | 32 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район), всего человек, в том числе: | 2883 | 2902 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 |
| - в 1-ю смену, человек | 2533 | 2542 | 2540 | 2540 | 2600 | 2800 | 3000 |
| - во 2-ю смену, человек | 350 | 360 | 360 | 360 | 300 | 200 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константиновский район, всего человек, в том числе: | 1757 | 1713 | 1715 | 1720 | 1725 | 1730 | 1750 |
| - в 1-ю смену, человек | 1620 | 1588 | 1595 | 1610 | 1625 | 1730 | 1750 |
| - во 2-ю смену, человек | 137 | 125 | 120 | 110 | 100 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магдагачинский район, всего человек, в том числе: | 2758 | 2791 | 2820 | 2820 | 2820 | 2825 | 2825 |
| - в 1-ю смену, человек | 2678 | 2751 | 2793 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| - во 2-ю смену, человек | 80 | 86 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловский район, всего человек, в том числе: | 1798 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| - в 1-ю смену, человек | 1798 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| - во 2-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободненский район, всего человек, в том числе: | 1421 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
| - в 1-ю смену, человек | 1412 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1453 | 1453 |
| - во 2-ю смену, человек | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район), всего человек, в том числе: | 3700 | 3737 | 3775 | 3812 | 3850 | 3889 | 3928 |
| - в 1-ю смену, человек | 3700 | 3737 | 3775 | 3812 | 3850 | 3889 | 3928 |
| - во 2-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район), всего человек, в том числе: | 2955 | 3009 | 3046 | 3069 | 3105 | 3106 | 3171 |
| - в 1-ю смену, человек | 2465 | 2509 | 2575 | 2593 | 2655 | 2647 | 2704 |
| - во 2-ю смену, человек | 490 | 500 | 471 | 476 | 450 | 459 | 467 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район), всего человек, в том числе: | 643 | 658 | 641 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| - в 1-ю смену, человек | 643 | 658 | 641 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| - во 2-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Благовещенск, всего человек, в том числе: | 23735 | 24859 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 |
| - в 1-ю смену, человек | 14954 | 15040 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
| - во 2-ю смену, человек | 8781 | 9819 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Свободный, всего человек, в том числе: | 5914 | 6075 | 6260 | 6362 | 6362 | 6600 | 6600 |
| - в 1-ю смену, человек | 3936 | 4038 | 4200 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 |
| - во 2-ю смену, человек | 1978 | 2037 | 2060 | 2062 | 2062 | 2100 | 2100 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Шимановск, всего человек, в том числе: | 2395 | 2407 | 2400 | 2400 | 2400 | 2390 | 2390 |
| - в 1-ю смену, человек | 2171 | 2186 | 2183 | 2164 | 2300 | 2290 | 2290 |
| - во 2-ю смену, человек | 224 | 221 | 217 | 236 | 100 | 100 | 100 |
| - в 3-ю смену, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) (оперативные данные), всего единиц, в разрезе муниципальных образований | 12035 | 12035 | 12065 | 12139 | 12309 | 12377 | 12651 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 291 | 292 | 292 | 293 | 294 | 295 | 300 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 951 | 1007 | 1011 | 1020 | 1030 | 1040 | 1090 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 516 | 503 | 518 | 518 | 520 | 525 | 530 |
| Константиновский район | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 320 |
| Магдагачинский район | 436 | 418 | 397 | 392 | 387 | 382 | 377 |
| Михайловский район | 321 | 306 | 302 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Свободненский район | 176 | 169 | 170 | 175 | 180 | 180 | 180 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 420 | 424 | 428 | 433 | 437 | 441 | 446 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 587 | 550 | 535 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 95 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| г. Благовещенск | 6480 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6800 |
| г. Свободный | 1382 | 1402 | 1441 | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 |
| г. Шимановск | 84 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млн. рублей, в разрезе муниципальных образований | 52387,9 | 74529,4 | 45271,7 | 42329,3 | 45290,2 | 40126,6 | 49909,8 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 11,7 | 69,5 | 75,0 | 22,9 | 18,5 | 19,4 | 24,8 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 192,6 | 1872,7 | 11218,1 | 14193,2 | 14799,2 | 6104,04 | 14242,7 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 13668,4 | 8985,6 | 9301,4 | 1097,0 | 1084,4 | 1118,1 | 1288,6 |
| Константиновский район | 239,7 | 513,7 | 267,0 | 279,0 | 291,3 | 300,0 | 345,0 |
| Магдагачинский район | 1870,6 | 7315,6 | 4218,1 | 5320,1 | 5500,9 | 5500,9 | 3000,0 |
| Михайловский район | 17,5 | 221,9 | 181,6 | 176,1 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
| Свободненский район | 4114,0 | 21144,5 | 3080,0 | 3080,0 | 4000,0 | 6000,0 | 8000,0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 3836,8 | 9802,1 | 9998,1 | 10198,1 | 10402,0 | 10610,1 | 10822,3 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 51,5 | 65,2 | 760,4 | 875,2 | 984,6 | 1050,6 | 1541,4 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 41,4 | 47,8 | 52,3 | 55,5 | 58,8 | 60,2 | 30,1 |
| г. Благовещенск | 18461,1 | 12801,3 | 12733,7 | 13300,6 | 13940,2 | 14597,3 | 15285,3 |
| г. Свободный | 13633,3 | 6011,4 | 3196,0 | 3733,4 | 4236,4 | 5000,0 | 5000,0 |
| г. Шимановск | 82,37 | 5678,12 | 178,10 | 186,10 | 193,90 | 193,90 | 969,50 |
| Число коллективных средств размещения, единиц, в разрезе муниципальных образований | 89 | 91 | 95 | 95 | 96 | 99 | 104 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Константиновский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Магдагачинский район | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Михайловский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Свободненский район | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Благовещенск | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
| г. Свободный | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| г. Шимановск | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

### Таблица 3

Оценочные аналитические данные муниципальных образований

| Наименование показателя | 2015 г., факт | 2016 г., оценка | 2017 г., прогноз | 2018 г., прогноз | 2019 г., прогноз | 2020 г., прогноз | 2025 г., прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур, гектар, в разрезе муниципальных образований | 580338 | 599784 | 615647 | 621951 | 630971 | 638964 | 641050 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 38637 | 36475 | 43826 | 44700 | 45500 | 46400 | 46400 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 51595 | 53191 | 54116 | 56822 | 59663 | 61214 | 63000 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 34632 | 31929 | 29040 | 30260 | 32000 | 33900 | 33900 |
| Константиновский район | 108734 | 108656 | 107707 | 107707 | 107707 | 107707 | 107707 |
| Магдагачинский район | 2964 | 2774 | 2171 | 2239 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Михайловский район | 136399 | 146334 | 135023 | 135332 | 136110 | 136301 | 136301 |
| Свободненский район | 33402 | 38601 | 38700 | 39000 | 40000 | 41500 | 41800 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 1257 | 1257 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 165595 | 172074 | 197822 | 198000 | 199000 | 200000 | 200000 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 7123 | 8493 | 6642 | 7241 | 8050 | 8951 | 8951 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году, в разрезе муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 115,9 |  | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,9 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 129,5 |  | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,2 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 112,7 |  | 103,2 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 104,3 |
| Константиновский район | 93,4 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
| Магдагачинский район | 101,0 |  | 104,6 | 103,4 | 102,4 | 102,4 | 102,5 |
| Михайловский район | 93,8 |  | 100,0 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 102,1 |
| Свободненский район | 103,2 |  | 101,2 | 102,1 | 102,6 | 103,8 | 104,0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 116,3 |  | 117,0 | 120,0 | 121,0 | 122,0 | 122,2 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 106,4 |  | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
| г. Благовещенск | 80,6 |  | 92,0 | 100,0 | 101,1 | 101,9 | 102,2 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставлено земельных участков гражданам Российской Федерации в рамках Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ по состоянию на 31 декабря отчетного года: количество граждан, заключивших договоры, человек | 0 | 244 | 1670 | 1495 | 1495 | 1495 | 1995 |
| Площадь участков, гектар, в разрезе муниципальных образований | 0 | 257,12 | 1503 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1795,5 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 51,05 | 27 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 18 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 113,95 | 738 | 684 | 684 | 684 | 1107 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 21,84 | 22,5 | 54 | 54 | 54 | 45 |
| Константиновский район | 0 | 16,44 | 135 | 108 | 108 | 108 | 135 |
| Магдагачинский район | 0 | 0,94 | 49,5 | 45 | 45 | 45 | 49,5 |
| Михайловский район | 0 | 5,07 | 112,5 | 99 | 99 | 99 | 108 |
| Свободненский район | 0 | 14,94 | 162 | 171 | 171 | 171 | 153 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 10,44 | 81 | 72 | 72 | 72 | 81 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 18,59 | 90 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 67,5 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 3,13 | 13,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0,16 | 36 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| г. Шимановск | 0 | 0,57 | 36 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Введено новых (построено) социальных объектов по итогам отчетного года | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 23 | 59 |
| - объекты здравоохранения, единиц | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 38 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общеобразовательных организаций, единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - учреждения культурно-досугового типа, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - спортивные сооружения, единиц | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнены работы (завершено), реконструкция либо капитальный ремонт социальных объектов в отчетный год | 0 | 12 | 14 | 14 | 35 | 32 | 65 |
| - объекты здравоохранения, единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общеобразовательных организаций, единиц | 0 | 12 | 11 | 8 | 19 | 13 | 34 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Константиновский район | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Магдагачинский район | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Михайловский район | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| г. Благовещенск | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| - учреждения культурно-досугового типа, единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 19 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - спортивные сооружения, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Архаринский муниципальный округ (Архаринский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Благовещенский муниципальный округ (Благовещенский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурейский муниципальный округ (Бурейский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Магдагачинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Свободненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Сковородинский муниципальный округ (Сковородинский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тамбовский муниципальный округ (Тамбовский район) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Шимановский муниципальный округ (Шимановский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Шимановск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество МСП, получивших государственную поддержку в отчетном году, единиц | 21 | 91 | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные |
| - сумма средств государственной поддержки МСП, млн. рублей | 14,4 | 48,4 | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные |
| Объемы государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий на приграничных территориях в отчетный год, млн. рублей | 1188,0 | 949,96 | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные |
| Объемы государственной поддержки проектов в сфере туризма и рекреации на приграничных территориях в отчетный год, млн. рублей | 1295,2 | 208,9 | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные |
| Количество въездов иностранных туристов на территорию субъекта Российской Федерации за отчетный год, человек | 68800 | 79900 | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные | Только фактические данные |

## Приложение N 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

"ТОЧЕК РОСТА" ПРИГРАНИЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование проекта, предложения | Местоположение | Инициатор проекта, инвестор | Срок реализации | Производственные мощности, ожидаемый результат | Объем инвестиций, тыс. руб. | В том числе: |  | Сведения о реализации проекта за счет действующих государственных программ Российской Федерации, государственных программ Амурской области, федеральных целевых программ, инвестиционных программ, госкорпораций, поддержки институтов развития | Проблемы при реализации проекта, рекомендации по реализации проекта (ресурсному обеспечению) организациям, органам исполнительной Амурской области, органам местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | частные инвестиции, тыс. руб. | средства бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб. | средства федерального бюджета, тыс. руб. | новые рабочие места, ед. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" | Благовещенский муниципальный округ, Магдагачинский район, Свободненский район, Сковородинский муниципальный округ, Шимановский муниципальный округ | ПАО "Газпром" | 2015 - 2022 гг. | Протяженность трубопровода - 640 км | 200000000,00 | 200000000,00 | - | - | 600 | - | - |
| 1.1. | Создание линейно-производственных управлений | г. Свободный, г. Сковородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство КС7-А | г. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство КС7 | п. Сиваки, Магдагачинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство КС6 | п. Большой Невер, Сковородинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | - | 200000000,00 | 200000000,00 | - | - | 600 | - | - |
| Архаринский муниципальный округ |
| 1. | Строительство зернового двора | пгт Архара | ООО "Амурагрокомплекс" | 2019 - 2022 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна и сои - 10 тыс. тонн в год | 126690,00 | 126690,00 | - | - | 6 | - | - |
| 2. | Строительство и реконструкция 3 зерновых дворов | с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Северное | Колхоз "Амур", ИП ГКФХ Нехаева Т.Н. | 2017 - 2025 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна и сои - 25 тыс. тонн в год | 22000,00 | 22000,00 | - | - | 0 | - | - |
| 3. | Комплексное освоение Архаринского месторождения карбонатного сырья | пгт Архара | Администрация Архаринского муниципального округа | 2020 г. | Производство известняковой (доломитовой) муки - 640 тыс. тонн в год | 220000,00 | 220000,00 | - | - | 20 | - | - |
| 4. | Линия розлива меда | пгт Архара | ИП ГКФХ Нехаев И.Н. | 2023 - 2025 гг. | Закуп, фасовка и переработка меда до 60 тонн в год | 15000,00 | 15000,00 | - | - | 2 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 383690,00 | 383690,00 | - | - | 28 | - | - |
| Благовещенский муниципальный округ |
| 1. | Строительство индустриального парка (Агропарка) для хранения картофеля и овощей с оборудованием для подработки, хранения и подготовки к реализации | с. Волково | СПСК "Амурский фермер" | 2016 - 2018 гг. | Подработка и хранение картофеля и овощей - 10 тыс. тонн в год: 1 этап - картофелехранилище на 3 тыс. тонн; 2 этап - картофелехранилище на 3 тыс. тонн; 3 этап - овощехранилище на 4 тыс. тонн | 77990,77 | 31196,31 | 16606,12 | 30188,34 | 0 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 2. | Строительство зернового двора | с. Марково | ИП Аракелян Н.Ф. | 2017 - 2020 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 8,0 тыс. тонн в год | 70000,00 | 70000,00 | - | - | 5 | - | - |
| 3. | Строительство тепличного комплекса площадью 6,19 га | с. Чигири | ООО "Тепличный" | 2016 - 2023 гг. | Производство овощной продукции - 6 тыс. тонн в год | 841500,00 | 841500,00 | - | - | 308 | - | - |
| 4. | Модернизация фермы молочного направления на 300 голов КРС | с. Грибское | ЗАО "Агрофирма АНК" | 2018 - 2021 гг. | Производство молока - 500 тонн в год | 87500,00 | 87500,00 | - | - | 0 | - | - |
| 5. | ТОСЭР "Приамурская", площадка "Ровное" | с. Ровное | ООО "Управляющая компания "Амурская" | 2016 - 2086 гг. | - | 805425,00 | 805425,00 | - | - | 338 | - | - |
| 6. | Организация открытого зернохранилища с применением пластиковых рукавов | с. Ровное | ООО "ИНПРОМ" | 2020 - 2021 гг. | 2,7 тыс. тонн в месяц | 11590,00 | 11590,00 | - | - | 5 | - | - |
| 7. | Создание предприятия по производству пиломатериалов на ТОР "Приамурская | с. Волково | ООО ЛЕСПРОМ-АМУР | 2019 - 2021 гг. | 2021 г. - 2500 м куб. 2022 и последующие - не менее 10000 м куб. | 25510,00 | 25510,00 | - | - | 20 | - | - |
| 8. | Создание предприятия по складированию, хранению и перегрузке с/х культур (зернохранилище закромного/бункерного типа)" | с. Ровное | ООО "Терминал ДВ" | 2020 - 2028 гг. | Общая площадь складских помещений при выходе на проектные мощности | 123690,00 | 123690,00 | - | - | 11 | - | - |
| 9. | Создание склада для хранения продукции растениеводства | с. Ровное | ООО "Логист" | 2020 - 2023 гг. | Объем хранения до 30000 тонн | 45050,00 | 45050,00 | - | - | 28 | - | - |
| 10. | Создание склада для хранения продукции растениеводства | с. Ровное | ООО "Миля" | 2020 - 2024 гг. | Объем хранения до 35000 тонн | 49950,00 | 49950,00 | - | - | 28 | - | - |
| 11. | Организация транспортной компании | с. Ровное | ООО "Легендагро Логистика Амур" | 2020 - 2023 гг. | Общий объем перевозимых грузов | 222100,00 | 222100,00 | - | - | 62 | - | - |
| 12. | Создание склада для хранения с/х сырья и продукции растениеводства | с. Ровное | ООО "Гекта" | 2020 - 2024 гг. | Объем хранения до 50 тыс. тонн | 78095,00 | 78095,00 | - | - | 42 | - | - |
| 13. | Создание склада хранения металлоконструкций | с. Ровное | ООО "Асгард" | 2020 - 2023 гг. | Объем хранения от 72,5 тыс. м2 в 2022 г. до 480 тыс. м2 с 2024 г. | 32650,00 | 32650,00 | - | - | 22 | - | - |
| 14. | "Создание цеха сборки металлоконструкций" | с. Ровное | ООО "Мидгард" | 2020 - 2022 гг. | Площадка для хранения открытым типом площадью 25 тыс. м2 | 24500,00 | 24500,00 | - | - | 22 | - | - |
| 15. | "Создание склада хранения продукции растениеводства" | с. Ровное | ООО "АМУР ИНВЕСТ РОВНОЕ" | 2021 - 2024 гг. | Объем хранения до 15 тыс. тонн | 35140,00 | 35140,00 | - | - | 28 | - | - |
| 16. | "Создание цеха по производству арболитовых блоков" | с. Ровное | ООО "Амур Блок Строй" | 2021 - 2023 гг. | 370 кубических метров в месяц | 17540,00 | 17540,00 | - | - | 11 | - | - |
| 17. | "Строительство и сдача в аренду имущественного комплекса Таможенно-логистического терминала "Каникурган" | с. Каникурган | ООО "Октет Инвест" | 2019 - 2024 гг. | Обработка 504 грузовых авто в сутки | 6797000,00 | 6797000,00 | - | - | 114 |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов, подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |
| 17. | Создание логистического центра для хранения, формирования и отгрузки партий импортных и экспортных товаров в рамках товарооборота между РФ и КНР | с. Ровное | ООО "БЛИК" | 2022 - 2025 гг. | Грузопоток до 25 тонн составит до 5 авто в день | 30630,00 | 30630,00 | - | - | 22 | - | - |
| 18. | "Создание предприятия по складированию, хранению и перегрузке продукции растениеводства на территории ТОСЭР "Приамурская" | с. Ровное | ООО "ПК Агромир" | 2022 - 2025 гг. | Склад для хранения зерна 3000 тонн/сутки S-1440 кв. м, овощехранилище на 3000 тонн/сутки S - 1440 кв. м. Общая пропускная мощность складов - 30000 тонн/год | 72600,00 | 72600,00 | - | - | 12 | - | - |
| 19. | Строительство модульного, энергонезависимого, экологически безопасного, мусороперерабатывающего агропромышленного комплекса | с. Ровное | ООО "Эко-Лайф" | 2019 - 2021 гг. | 24,9 тыс. тонн мусора в год | 36380,00 | 36380,00 | - | - | 25 | - | - |
| 20. | "Строительство мостового перехода через р. Амур в районе г. Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)" | с. Каникурган | Российско-китайская совместная компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур" (Хэйлунцзян)" | 2016 - 2035 гг. | Протяженность мостового перехода - 20,2 км; грузопоток - 4 млн. тонн в год; пассажиропоток - 1,9 млн. чел. в год | 14396200,00 | 14396200,00 | - | - | 60 | - | - |
| 21. | Строительство рыбоводческой фермы (строительство плотины на р. Депкоша) | с. Бибиково | ООО "ДЭП" | 2018 - 2023 гг. | Производство рыбы осетровых пород до 110 тонн в год | 10200,00 | 10200,00 | - | - | 18 | - | - |
| 22. | Строительство овощехранилища на 1200 тонн | с. Грибское | ИП ГКФХ Соколовский Е.В. | 2022 - 2022 гг. | Производственная мощность 1200 тонн. Переработка и хранение овощей и картофеля | 30000,00 | 30000,00 | - | - | 5 | - | - |
| 23. | Комплекс приема, очистки, хранения и сушки зерна, 150 тонн в час, объем хранения 50000 тонн | п. Заречный | ООО "Соя АНК" | 2022 - 2023 гг. | 1 этап, в 2022 году хранение 1,5 тонны, производство - 150 тонн в час. 2 этап, в 2023 году хранение 2 тонны, производство - 150 тонн в час | 1100000,00 | 1100000,00 | - | - | 150 | - | - |
| 24. | Строительство овощехранилища на 550 тонн | с. Гродеково | КФХ Семена | 2022 г. | Хранение капусты, производственная мощность - 550 тонн | 25000,00 | 25000,00 | - | - | 3 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 25046240,77 | 24999446,31 | 16606,12 | 30188,34 | 1339 | - | - |
| Бурейский муниципальный округ |
| 1. | Реконструкция зернового двора | с. Виноградовка | СПК "Виноградовский" | 2016 - 2025 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 4 тыс. тонн в год | 100000,00 | 100000,00 | - | - | 3 | - | - |
| 2. | Строительство фермы мясного направления на 50 голов КРС | пгт Бурея | ИП Карелов И.Е. | 2016 - 2020 гг. | Производство мяса - 9 тонн в год | 1680,00 | 180,00 | 224,00 | 1276,00 | 2 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 3. | Реконструкция свиноводческого комплекса на 25 голов | с. Безозерное | КФХ Аверин | 2015 - 2017 гг. | Производство мяса - 3,1 тонны в год | 1899,00 | 439,00 | 240,00 | 1220,00 | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 4. | Реконструкция свиноводческого комплекса на 40 голов | пгт Бурея | КФХ Кутафин | 2015 - 2017 гг. | Производство мяса - 5,6 тонны в год | 1786,00 | 326,00 | 240,00 | 1220,00 | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 5. | Строительство Нижне-Бурейской ГЭС | пгт Новобурейский | ПАО "РусГидро" | 2011 - 2017 гг. | Мощность - 320 МВт | 36571990,00 | 36571990,00 | - | - | 40 | - | - |
| 6. | Реконструкция базы отдыха | пгт Талакан | ИП Поленок, ИП Виниченко, ИП Зверев | 2015 - 2018 гг. | Туристический поток - 4 тыс. чел./год | 13600,00 | 13600,00 | - | - | 19 | - | - |
| 7. | ТОСЭР "Приамурская" | Бурейский муниципальный округ | ООО "Управляющая компания "Амурская" | 2016 - 2086 гг. | - | 437954,00 | 437954,00 | - | - | 471 | - | - |
| 7.1. | Организация комплекса по производству железобетонных изделий | пгт Новобурейский | ООО "Торгово-производственная компания "Восток" | 2021 - 2023 гг. | Железобетонные изделия - до 144,3 тыс. шт. в год | 300000,00 | 300000,00 | - | - | 397 | - | - |
| 7.2. | Организация вагоноколесной мастерской и ремонта инновационных вагонов увеличенной грузоподъемности и прочего подвижного состава | пгт Новобурейский | ООО "ВКМ Бурея" | 2019 - 2023 гг. | До 7200 колесных пар в год | 137954,00 | 137954,00 | - | - | 74 | - | - |
| 8. | Проект по разведению крупного рогатого скота молочного направления | с. Безозерное | ИП Мамедова | 2019 - 2023 гг. | Мощность: поголовье КРС - 59 голов. Производство продукции: молоко - 103,7 т; мясо - 0,72 т | 3600,00 | 600,00 | 3000,00 | - | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 9. | Разведение крупного рогатого скота молочного направления | с. Николаевка | ИП Бойко | 2019 - 2023 гг. | Поголовье КРС - 85 голов. Производство продукции: молоко - 206 тонн | 3500,00 | 738,00 | 2762,00 | - | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 10. | Создание фермы молочного направления продуктивности | с. Безозерное | ИП Соболева | 2020 - 2024 гг. | Поголовье КРС - 35 голов. Производство продукции: молоко - 43,264 тонны | 4852,00 | 411,00 | 4441,00 | - | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 11. | Создание фермы молочного направления продуктивности | с. Малиновка | ИП Волоков | 2020 - 2024 гг. | Поголовье КРС - 57 голов. Производство продукции: молоко - 70,98 тонны | 4741,00 | 475,00 | 4266,00 | - | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 12. | Выращивание овощей закрытого грунта | с. Долдыкан | ИП Артюхов | 2021 - 2025 гг. | Теплицы - 465 м2 и 110 м2. Земельный участок - 0,68 га. Производство продукции: овощи - до 6,9 тонны | 3361,00 | 361,00 | 3000,00 | - | 1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 13. | Производство и реализация комбикормов (гранулированных комбикормов) | пгт Новобурейский | ИП Джурик | 2021 - 2023 гг. | Производство гранулированного корма для сельскохозяйственных животных - 1500 кг/час | 2233,50 | 2233,50 | - | - | 10 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 37151196,50 | 37129307,50 | 18173,00 | 3716,00 | 564 | - | - |
| Константиновский район |
| 1. | Модернизация и реконструкция фермы молочного направления на 2,4 тыс. голов КРС | с. Нижняя Полтавка | ООО "Пограничное" | 2015 - 2019 гг. | Производство молока - 6 тыс. тонн в год, мяса - 133 тонны в год | 176000,00 | 176000,00 | - | - | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция свиноводческого комплекса на 25 тыс. голов | с. Крестовоздвиженка | ООО "АГРО-С.Е.В." | 2016 - 2023 гг. | Производство мяса - 3,2 тыс. тонн в год | 130000,00 | 130000,00 | - | - | 2 | - | - |
| 3. | Строительство зернового двора | с. Нижняя Полтавка | ООО "Пограничное" | 2018 - 2023 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 2,5 тыс. тонн в год | 70000,00 | 70000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Строительство зернового двора | с. Ключи | ООО "Ключи" | 2017 - 2024 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 2,0 тыс. тонн в год | 65000,00 | 65000,00 | - | - | 0 | - | - |
| 5. | Строительство зернового двора | с. Верхняя Полтавка | ИП глава КФХ "Чупраков А.Е." | 2017 - 2023 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,0 тыс. тонн в год | 15000,00 | 15000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Строительство зернового двора | с. Новотроицкое | ИП глава КФХ "Маргарян А.А." | 2018 - 2024 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,0 тыс. тонн в год | 15000,00 | 15000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Строительство зернового двора | с. Войково | Колхоз "Войково" | 2017 - 2022 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,5 тыс. тонн в год | 16000,00 | 16000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 8. | Строительство зернового двора | с. Золотоножка | ООО "Амурская зерновая компания" | 2017 - 2019 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,5 тыс. тонн в год | 16000,00 | 16000,00 | - | - | 0 | - | - |
| 9. | Строительство зернового двора | с. Орловка | ИП глава КФХ "Черных А.А." | 2017 - 2022 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,5 тыс. тонн в год | 15000,00 | 15000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 10. | Строительство зернового двора | с. Новопетровка | Колхоз "Родина" | 2017 - 2023 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,5 тыс. тонн в год | 16000,00 | 16000,00 | - | - | 2 | - | - |
| 11. | Строительство семенного завода | с. Верхняя Полтавка | ООО "Амурагрокомплекс" (Верхнеполтавский участок) | 2015 - 2016 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 14,0 тыс. тонн в год | 256300,00 | 256300,00 | - | - | 4 | - | - |
| 12. | Строительство мини-зернового двора | с. Крестовоздвиженка | ИП глава КФХ "Филиппов В.В." | 2017 - 2020 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,0 тыс. тонн в год | 17000,00 | 17000,00 | - | - | 2 | - | - |
| 13. | Строительство мини-зернового двора | с. Верхний Уртуй | КФХ "Шанс" | 2017 - 2020 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,0 тыс. тонн в год | 25000,00 | 25000,00 | - | - | 2 | - | - |
| 14. | Строительство мини-зернового двора | с. Константиновка | ИП Тороян А.К., глава КФХ "Артём" | 2019 - 2024 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 0,5 тыс. тонн в год | 10000,00 | 10000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 15. | Строительство мини-зернового двора | с. Константиновка | КФХ "Розовое" | 2018 - 2020 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 0,5 тыс. тонн в год | 10000,00 | 10000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 16. | Строительство мини-зернового двора | с. Константиновка | ИП глава КФХ Геворкян Р.М. | 2016 - 2022 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 0,5 тыс. тонн в год | 27000,00 | 27000,00 | - | - | 1 | - | - |
| 17. | Развитие пчеловодства | с. Константиновка | ИП Елизаров И.А. | 2016 - 2020 гг. | Производство меда - 10,7 тонны в год | 1670,00 | 170,00 | 1500,00 | - | 3 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 880970,00 | 879470,00 | 1500,00 | - | 23 | - | - |
| Магдагачинский район |
| 1. | Строительство автоклавного гидрометаллургического комплекса | Покровское месторождение (вблизи пгт Тыгда) | ГК "Петропавловск" | 2017 - 2018 гг. | Производство золотосодержащего концентрата - 550 тыс. тонн, золота - 10 тонн в год | 8500000,00 | 8500000,00 | - | - | 500 | - | - |
| 2. | Создание мелкооптового центра по закупу дикоросов | пгт Магдагачи | Поиск инвестора | 2018 - 2025 гг. | Закупка у населения и КФХ - 500 тонн в год продукции дикоросов | 2000,00 | 2000,00 | - | - | 10 | - | - |
|  | Всего | - | 8502000,00 | 8502000,00 | - | - | 510 | - | - |
| Михайловский район |
| 1. | Модернизация зернового двора | с. Зеленый Бор | ООО "Михайловское" | 2016 - 2025 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,5 тыс. тонн в год | 21000,00 | 21000,00 | - | - | 3 | - | - |
| 2. | Модернизация зернового двора | с. Калинино | КФХ "Никольское" | 2016 - 2025 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,0 тыс. тонн в год | 12500,00 | 12500,00 | - | - | 5 | - | - |
| 3. | Модернизация зернового двора | с. Новочесноково | ИП Раджабов Ш.Н. | 2016 - 2025 гг. | Подработка, сушка и хранение зерна - 1,0 тыс. тонн в год | 15000,00 | 15000,00 | - | - | 4 | - | - |
| 4. | Модернизация и реконструкция фермы молочного направления на 36 голов КРС | с. Зеленый Бор | ИП Алефанов А.А. | 2016 - 2020 гг. | Производство молока - 56 тонн в год | 2064,70 | 825,90 | 1238,80 | - | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 5. | Строительство фермы молочного направления на 56 голов КРС | с. Калинино | ИП Гричаев В.Е. | 2016 - 2020 гг. | Производство молока - 85 тонн в год | 1605,00 | 330,00 | 190,60 | 1084,40 | 5 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 6. | Создание семейной животноводческой фермы мясного направления на 95 голов КРС | с. Коршуновка | ИП Имраева О.А. | 2017 - 2021 гг. | Производство мяса - 16,3 тонны в год | 15762,00 | 6300,00 | 9462,00 | - | 10 | - | - |
| 7. | Модернизация и реконструкция фермы молочного направления на 36 голов КРС | с. Зеленый Бор | ИП Алефанов А.А. | 2022 - 2026 гг. | Производство молока - 56 тонн в год | 14000,00 | 4000,00 | 10000,00 | - | 3 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 8. | Строительство фермы молочного направления на 46 голов КРС | с. Поярково | ИП Коуров М.А. | 2021 - 2025 гг. | Производство молока - 60 тонн в год | 5500,00 | 500,00 | 5000,00 | - | 2 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 9. | Строительство фермы молочного направления на 30 голов КРС | с. Шурино | ИП Замараев С.Ю. | 2021 - 2025 гг. | Производство молока - 60 тонн в год | 5500,00 | 500,00 | 5000,00 | - | 2 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 10. | Пчеловодство | с. Зелёный Бор | ИП Чернов С.С. | 2021 - 2025 гг. | Производство меда - 5 тонн в год | 1650,00 | 150,00 | 1500,00 | - | 2 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
|  | Всего | - | 94581,70 | 61105,90 | 32391,40 | 1084,40 | 39 | - | - |
| Свободненский район |
| 1. | ТОСЭР "Свободненская", площадка "Свободненская" | Вблизи с. Черниговка | Управляющая компания АО "Корпорация развития Дальнего Востока" | 2017 - 2087 гг. | - | 1539080097,00 | 1539080097,00 | - | - | 4452 | - | - |
| 1.1. | Строительство Амурского газоперерабатывающего завода | Вблизи с. Черниговка | ООО "Газпром переработка Благовещенск" | 2016 - 2025 гг. | Переработка сырьевого газа - 42 млрд. куб. м в год | 803686400,00 | 803686400,00 | - | - | 2652 | - | - |
| 1.2. | Создание производства товарного бетона для нужд "Амурского ГПЗ" | Вблизи с. Черниговка | ООО "ПТК "Пчелы - Свободный" | 2018 - 2019 гг. | Объем производства и отгрузки товарного бетона - 180 тыс. кубов в год | 7193,00 | 7193,00 | - | - | 115 | - | - |
| 1.3. | Строительство комплекса по производству бетона | Вблизи с. Черниговка | ООО "Смена" | 2018 - 2019 гг. | Выпуск бетонных смесей | 70342,00 | 70342,00 | - | - | 70 | - | - |
| 1.4. | Строительство сети комплексов по производству бетона на базе установок Cobra-120 и HZS-50 в ТОР "Свободный" (1 проект), строительство комплекса по производству вибропрессованных изделий на базе бетоноформовочной машины MULTIMAT RH 500 (2 проект) | Вблизи с. Черниговка | ООО "Индустрия" | 1 проект - 2 кв. 2018 г. - 4 кв. 2019 г.; 2 проект - 4 кв. 2020 г. - 4 кв. 2021 г. | 1 проект - 30 тыс. куб. м в год бетонных смесей; 2 проект - 60 тыс. м2 - плитка тротуарная, 15 тыс. м2 - плитка Color, 15 тыс. м2 - бордюр дорожный | 166950,00 | 166950,00 | - | - | 119 | - | - |
| 1.5. | Строительство завода по производству асфальтобетона | Вблизи с. Черниговка | ООО "Меркурий" | 2019 - 2020 гг. | 30 тыс. тон асфальтобетонной смеси | 41542,00 | 41542,00 | - | - | 22 | - | - |
| 1.6. | Строительство Свободненской ТЭС для нужд Амурского ГПЗ | Вблизи с. Черниговка | ООО "Свободненская ТЭС" | 1 кв. 2020 г. - 2 кв. 2021 г. | Электрическая мощность - 160 МВт, тепловая мощность - 1,6 Мпа, 250 С, расходом не менее 152 Гкал/ч | 26554900,00 | 26554900,00 | - | - | 0 | - | - |
| 1.7. | "Амурский газохимический комплекс" | Вблизи с. Черниговка | ООО "Амурский газохимический комплекс" | 4 кв. 2014 г. - 2 кв. 2025 г. | 2,7 млн. тонн полимеров в год: 2690 тыс. тонн - этилен и пропилен; 55 тыс. тонн - бутен; 1800 тыс. тонн - полиэтилен газофазным методом производства; 500 тыс. тонн - полиэтилен суспензионным методом производства; 400 тыс. тонн - полипропилен | 707808000,00 | 707808000,00 | - | - | 1000 | - | - |
| 1.8. | "Оказание комплекса услуг по перевозке пассажиров и грузов, аренде техники" | Вблизи с. Черниговка | ООО "Сервис - Интегратор Управление Транспортом" (ООО "СИУТ") | 2021 - 2023 гг. | - | 744770,00 | 744770,00 | - | - | 474 | - | - |
| 2. | Создание инфраструктуры 2 смотровых площадок за периметром космодрома "Восточный" | В районе ЗАТО "Углегорск" | Поиск инвестора | 2022 - 2025 гг. | Смотровые площадки на 300 человек | 200000,00 | 200000,00 | - | - | 10 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 1539280097,00 | 1539280097,00 | - | - | 4462 | - | - |
| Сковородинский муниципальный округ |
| 1. | Строительство кролиководческой фермы | с. Джалинда | ИП Карапко И.И. | 2016 - 2020 гг. | Производство мяса - 10,3 тонны в год | 1755,00 | 255,00 | 224,10 | 1275,90 | 2 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 2. | ТОСЭР "Свободненская", площадка "Сковородино" | г. Сковородино | Управляющая компания АО "Корпорация развития Дальнего Востока" | 2017 - 2087 гг. | - | 41450000,00 | 41450000,00 | - | - | 149 | - | - |
| 2.1. | "Комплекс по производству метанола мощностью 1,0 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области" | г. Сковородино | ОАО "Технолизинг" | 2019 - 2024 гг. | 1,0 млн. тонн в год - метанол марки А | 41450000,00 | 41450000,00 | - | - | 149 | - | - |
| 4. | Создание мелкооптового центра по закупу дикоросов | г. Сковородино | Поиск инвестора | 2018 - 2020 гг. | Закупка у населения и КФХ 500 тонн в год продукции дикоросов | 1500,00 | 1500,00 | - | - | 10 | - | - |
| 5. | Транспортно-логистический комплекс Джалинда | с. Джалинда | АО "Речной порт Джалинда" | 2020 - 2025 гг. | Пассажиропоток - 181,5 тыс. чел. в год; грузопоток - 627 тыс. тонн в год | 3717000,00 | 3717000,00 | - | - | 180 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 45170255,00 | 45168755,00 | 1175,90 | 341 | - | - |
| Тамбовский муниципальный округ |
| 1. | Строительство объектов животноводческого назначения в составе коровника на 490 голов и молочно-доильного блока в рамках расширения производства молочной продукции МТФ N 8 | с. Козьмодемьяновка | ООО "Приамурье" | 2016 - 2017 гг. | Производство молока - 4,4 тонны в год, мяса - 138 тонн в год; увеличение КРС до 1,3 тыс. голов | 254100,00 | 243000,00 | 11100,00 | - | 16 | - | - |
| 2. | Строительство комбикормового завода на территории элеваторного хозяйства | с. Тамбовка | ООО "Агро Фабрика" | 2018 - 2019 гг. | 68,4 тыс. тонн: 18 тыс. тонн полнорационных комбикормов; 24 тыс. тонн рассыпных и гранулированных комбикормов; 26,4 тыс. тонн полножирной экструдированной сои и кукурузы | 96059,00 | 96059,00 | - | - | 87 | - | - |
| 3. | Молочная ферма на 600 коров в с. Косицино Тамбовского муниципального округа Амурской области | с. Косицино | ООО "Амурский партизан" | 2019 - 2023 гг. | Строительство молочно-товарной фермы на 600 коров | 1275000,00 | 1155000,00 | 120000,00 | - | 12 | - | - |
| 4. | Строительство объектов животноводческого назначения в составе: коровника на 490 голов и родильного отделения на 110 голов с профилакторием в рамках расширения производства молочной продукции МТФ N 8 | с. Козьмодемьяновка | ООО "Приамурье" | 2020 - 2022 гг. | Мощность - 4200 тонн молока | 309100,00 | 220100,00 | 89000,00 | - | 14 | - | - |
| 5. | Строительство телятника на 520 голов | с. Козьмодемьяновка | ООО "Приамурье" | 2022 - 2025 гг. | Содержание 520 голов телят | 500000,00 | 500000,00 | - | - | 7 | - | - |
| 6. | Строительство теплой стоянки для тракторов, обслуживающих животноводческий комплекс | с. Козьмодемьяновка | ООО "Приамурье" | 2022 - 2023 гг. | - | 30000,00 | 30000,00 | - | - | 2 | - | - |
| 7. | ООО "Димское" Строительство фермы для сухостоя, родильное отделение и телята от 0,5 до 2,5 месяцев на 480 скотомест | с. Новоалександровка | АО "Димское" | 2023 - 2024 гг. | Содержание 480 голов молодняка | 275000,00 | 275000,00 | - | - | 10 | - | - |
| 8. | Строительство роботизированной фермы на 8 роботов 512 фуражных коров | с. Новоалександровка | АО "Димское" | 2024 - 2025 гг. | Валовой надой молока - 6144 т в год | 552000,00 | 325000,00 | 227000,00 | - | 17 | - | - |
| 9. | Строительство комплекса для подработки, хранения, перевалки зерновых и масличных культур складского типа объемом хранения 15000 тонн | с. Муравьевка | ООО "Амурагрокомплекс" | 2019 - 2022 гг. | Мощность хранения - 15000 тонн зерна и сои | 145000,00 | 145000,00 | - | - | 4 | - | - |
| 10. | Строительство комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур (включая сою) | с. Муравьевка | ООО "Амурагрокомплекс" | 2019 - 2022 гг. | Производство семян - 1 - 5 тыс. тонн в год | 102000,00 | 102000,00 | - | - | 10 | - | - |
| 11. | Модернизация комплекса для подработки, хранения, перевалки зерновых и масличных культур складского типа объемом хранения 15000 тонн | с. Муравьевка | ООО "Амурагрокомплекс" | 2022 - 2023 гг. | Мощность хранения - 15000 тонн зерна и сои | 76000,00 | 76000,00 | - | - | 4 | - | - |
| 12. | Строительство картофелехранилища ИП ГКФХ Сергиенко Александр Анатольевич | с. Тамбовка | ИП ГКФХ Сергиенко Александр Анатольевич | 2022 - 2024 гг. | Хранение семенного и товарного картофеля - 1200 тонн | 30000,00 | 30000,00 | - | - | 4 | - | - |
| 13. | Строительство второй линии по подработке и сушке зерновой продукции | с. Раздольное | ЗАО (нп) Агрофирма "Партизан" | 2022 - 2023 гг. | Пропускная способность в смену - 500 т в сутки | 60000,00 | 60000,00 | - | - | 4 | - | - |
| 14. | Строительство линии по подработке и сушке зерновой продукции. ИП ГКФХ Куджоян Артюш Мартиросович | с. Липовка | ИП ГКФХ Куджоян Артюш Мартиросович | 2022 - 2023 гг. | Пропускная способность в смену - 100 т в сутки | 60000,00 | 60000,00 | - | - | 4 | - | - |
|  | Всего | - | 3764259,00 | 3317159,00 | 447100,00 | - | 195 | - | - |
| Шимановский муниципальный округ |
| 1. | Проведение мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения | Симоновский сельсовет | ООО "Ремстройторг" | 2017 - 2020 гг. | Площадь пашни - 1100 га | 10000,00 | 10000,00 | - | - | 5 | - | - |
| 2. | Разведение КРС молочного направления и переработка молока | с. Базисное | КФХ Гулуев | 2016 - 2018 гг. | Производство молока - 180 тонн в год, мяса - 10 тонн в год | 10050,00 | 4030,00 | 6020,00 | - | 4 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 3. | Освоение Сиваглинского месторождения цементного сырья | п. Чагоян | Поиск инвестора | 2017 - 2021 гг. | Производство цемента - 500 тыс. тонн в год | 5000000,00 | 5000000,00 | - | - | 500 | - | - |
| 4. | Разведение КРС молочного направления | с. Базисное | КФХ Агаев | 2018 - 2020 гг. | Приобретение 15 высокопродуктивных коров, производство 201 т молока, из них на реализацию - 186 т. Реализация мяса - 3,4 т. Создание 3 рабочих мест | 3350,00 | - | 3350,00 | - | 2 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | - |
| 5. | Разведение КРС молочного направления и переработка молока | с. Светильное | КФХ Субботина А.А. | 2019 - 2021 гг. | Приобретение 3 высокопродуктивных коров, производство 36 т молока. Реализация мяса - 4,4 т. Создание 2 рабочих мест | 3468,13 | - | 3468,13 | - | 2 |  | - |
| 6. | Выращивание мясного и молочного КРС. Реализация мяса и молока | с. Раздольное | КФХ Прохорович И.Н. | 2020 - 2021 гг. | Приобретение 12 молочных нетелей, производство 22 т молока. Создание 2 рабочих мест | 5225,00 | - | 5225,00 | - | 2 |  | - |
| 7. | Создание и развитие КФХ по разведению КРС молочного направления | с. Базисное | КФХ Азизова Н.В. | 2022 - 2026 гг. | Производство молока - 50 тонн в год, производство скота на убой в ж. в. 48,9 цн. в год | 5555,56 | 555,56 | 5000,00 | - | 2 |  | - |
| 8. | Строительство фермы молочного направления на 40 голов КРС | с. Базисное | КФХ Гулуев | 2022 - 2026 гг. | Строительство фермы - 740 кв. м, приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 17000,00 | 5100,00 | 11900,00 | - | 2 |  | - |
|  | Всего | - | 5054648,69 | 5019685,56 | 34963,13 | - | 519 | - | - |
| г. Благовещенск |
| 1. | Создание туристско-рекреационного кластера "Амур", в том числе: | г. Благовещенск | - | 2014 - 2018 гг. | - | 3698208,30 | 2706307,20 | 120987,50 | 870913,60 | 377 | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | - |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-развлекательной зоны "Золотая миля", в том числе: |  | Администрация города Благовещенск | 2014 - 2018 гг. | - | 3698208,30 | 2706307,20 | 120987,50 | 870913,60 | 377 |  | - |
| 1.1.1. | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, 4-я очередь |  | Администрация города Благовещенск | 2016 - 2018 гг. | Реконструкция канализационного коллектора - 5,1 тыс. п. м | 991901,10 | - | 120987,50 | 870913,60 | 40 |  | - |
| 1.1.2. | Гостиница "MERCURE" |  | ООО "Туриндустрия" | 2014 - 2018 гг. | Гостиница на 105 койко-мест | 219961,40 | 219961,40 | - | - | 87 |  | - |
| 1.1.3. | Торгово-развлекательный комплекс "Острова" (2-я, 3-я, 4-я очереди) |  | ООО "Фауст" | 2014 - 2018 гг. | Торгово-развлекательный комплекс на 15000 - 20000 человек в день (в будний день), 22000 - 40000 человек в день (в выходной и праздничный дни) | 2486345,80 | 2486345,80 | - | - | 250 |  | - |
| 2. | Создание туристско-рекреационного кластера "Восточный", в том числе: |  | Поиск инвестора | - | - | 25039000,00 | 23780000,00 | 37800,00 | 1221200,00 | 249 |  | - |
| 2.1. | Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) |  | ООО "ЗЭД" "Девелопмент" | 2021 - 2023 гг. | Пассажиропоток - 2,5 млн. чел. в год | 8100000,00 | 8100000,00 | - | - | 79 |  | - |
| 2.2. | Строительство и эксплуатация гостиничного комплекса категории "4 звезды" на участке "Золотой мили" в Благовещенске" |  | ООО "Мильдор Девелопмент" | 2021 - 2023 гг. | 224 номера | 890000,00 | 890000,00 | - | - | 90 |  | - |
| 2.3. | Строительство и эксплуатация многофункционального комплекса со спортивным и культурным объектами в г. Благовещенск |  | ООО "Мильдор Девелопмент" | 2021 - 2023 гг. | - | 10790000,00 | 10790000,00 | - | - | 40 |  | - |
| 2.4. | Создание торгово-развлекательного центра "Фестиваль-парк" в составе 2 гостиниц категории не менее 3 и 5 звезд |  | ООО "Олимп" | 2021 - 2023 гг. | 400 номеров | 4000000,00 | 4000000,00 | - | - | - |  |  |
| 3. | Создание кластера "Общественное городское пространство "Трибуна-холл" |  | Администрация г. Благовещенск, министерство культуры и национальной политики области | 2021 - 2023 гг. | Посещаемость - 500 тыс. чел. год | 2600000,00 | - | 2600000,00 | - | - |  | - |
| 4. | Строительство завода по выпуску изделий из газобетона | г. Благовещенск | ООО "Благовещенский ГБЗ" | 2013 - 2020 гг. | Производство газобетонных блоков автоклавной обработки - 90 тыс. куб. м в год, газобетонных плит - 30 тыс. куб. м в год | 631073,00 | 631073,00 | - | - | 100 | - | - |
| 5. | Строительство цеха рафинации и упаковки соевого масла | г. Благовещенск | ООО "Соя АНК" | 2018 г. | Рафинация и упаковка соевого масла - 7,5 тыс. тонн в год | 350000,00 | 350000,00 | - | - | 32 | - | - |
| 6. | Модернизация и реконструкция электросетевого и производственного комплексов ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" | г. Благовещенск | ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" | 2016 - 2017 гг. | Реконструкция подстанций - ТП-1, подстанции N 3; установка 5 ед. спусковых лебедок ЛГ-2М | 49000,00 | 49000,00 | - | - | - | - | - |
| 7. | Модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных материалов (III этап) для создания производства по выпуску силикатного кирпича | г. Благовещенск | ООО "Благовещенский завод строительных материалов" | 2018 - 2025 гг. | 131 млн усл. кирпича в год | 224366,00 | 224366,00 | - | - | 132 | - | - |
| 8. | Реконструкция и модернизация БТЭЦ | г. Благовещенск | АО "ДГК", филиал "Амурская генерация" | 2016 г. | Установка трубопровода подачи технической воды, шумоглушителей к/а N 1, 2, 3, 4, обдувочных аппаратов к/а N 4; реконструкция охладителя пара ПРОУ-820-175/600 ОП, ТМ N 4 ТПК, электрофильтра котла БКЗ 420-140-7 ст. N 4; строительство понизительных насосных станций ТМ N 2, N 3, N 4, ВОЛС к объекту СП БТЭЦ Бизнес-инкубатор для осуществления предпринимательской деятельности | 7964230,00 | 7964230,00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Строительство здания бизнес-инкубатора | г. Благовещенск | Администрация города Благовещенск | 2018 - 2019 гг. | Бизнес-инкубатор для осуществления предпринимательской деятельности | 224480,40 | - | 20244,50 | 204235,90 | 118 | - | - |
| 10. | Строительство современного транспортно-логистического терминала в Благовещенске | г. Благовещенск | ООО "Диспетчер" | 2021 - 2025 гг. | Объем грузопереработки - свыше 300000 тонн | 352060,00 | 352060,00 | - | - | 31 | - | - |
| 11. | Строительство завода по производству современных светопрозрачных конструкций | г. Благовещенск | ООО "Хоум Гласс" | 2022 - 2026 гг. | 335 тыс. кв. метров светопрозрачных конструкций в год | 333653,00 | 333653,00 | - | - | 58 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 40207070,70 | 36390689,20 | 2741232,00 | 1075149,50 | 1057 | - | - |
| г. Свободный |
| 1. | "Создание и обслуживание временных сетей электроснабжения и водоснабжения/водоотведения ООО "Амурский ГХК" | г. Свободный | ООО "ТЭСС АМУР" | 2022 - 2027 гг. | - | 40300,00 | 40300,00 | - | - | 94 |  |  |
|  | Всего | - | 40300,00 | 40300,00 | - | - | 94 |  |  |
| г. Шимановск |
| 1. | Модернизация, техническое перевооружение и расширение производства АО ПО ШМЗ "Кранспецбурмаш" | г. Шимановск | АО ПО ШМЗ "Кранспецбурмаш" | 2016 - 2018 гг. | Производство маломощных колесных тракторов - 1000 шт. в год | 135000,00 | 135000,00 | - | - | 50 | - | - |
|  | Всего | - | 135000,00 | 135000,00 | - | - | 50 | - | - |
|  | ИТОГО | - | 1905710309,36 | 1901306705,47 | 3293141,55 | 1110138,24 | 9821 | - | - |

## Приложение N 2

к Программе

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР)

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРИГРАНИЧНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2016 - 2019 ГГ.

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Сроки реализации мероприятия (инвестиционного проекта) | Наименование программы, в рамках которой будет осуществлено финансирование | Объем инвестиций (финансирование), млн. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Архаринский муниципальный округ |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 1,10 | - | - | - | 1,10 |  |
| 1.1. | Строительство плоскостного сооружения, с. Черниговка | 2019 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 1,10 | - | - | - | 1,10 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 20 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,10 | - | - | - | 1,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 5,50 | - | 5,50 | - | - |  |
| 2.1. | Возведение модульного ФАП, с. Иннокентьевка | 2017 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 5,50 | - | 5,50 | - | - | 1 модульный ФАП на 403 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,50 | - | 5,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 7,70 | - | 1,80 | - | 5,90 |  |
| 3.1. | МОБУ "Средняя общеобразовательная школа с. Аркадьевка" | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,80 | - | 1,80 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 31 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | - | 1,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | 0,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Субсидии на финансирование МСОО | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,90 | - | - | - | 1,90 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,90 | - | - | - | 1,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Внедрение ЦОС МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 95 имени Н.Щукина" | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,10 | - | - | - | 2,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,20 | - | - | - | 0,20 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Обновление материально-технической базы МОБУ "Средняя общеобразовательная школа с. Аркадьевка" | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | СОШ на 120 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,50 | - | - | - | 1,50 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,20 | - | - | - | 0,20 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
| 4.1. | Замена котла КВр-0,6 на котельной с. Касаткино | 2019 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,30 | - | - | - | 0,30 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 226,90 | 129,70 | 30,70 | 32,30 | 34,20 |  |
| 5.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 166,20 | 69,00 | 30,70 | 32,30 | 34,20 | Строительство жилых домов площадью 7 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 166,20 | 69,00 | 30,70 | 32,30 | 34,20 |  |
| 5.2. | Строительство многоквартирных жилых домов, пгт Архара | 2017 г. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 60,70 | 60,70 | - | - | - | Строительство многоквартирных жилых домов площадью 1,5 тыс. м2 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 60,70 | 60,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 46,70 | 21,70 | 25,00 | - | - |  |
| 6.1. | Ремонт автомобильных дорог регионального значения | 2016 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 10,50 | 10,50 | - | - | - | 20 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 10,50 | 10,50 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Ремонт автомобильной дороги "Архара - Сагибово" | 2016 г. |  | Всего | 1,50 | 1,50 | - | - | - | 19 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,50 | 1,50 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 9,70 | 9,70 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,70 | 9,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6.4. | Ремонт автомобильной дороги "Архара - Иннокентьевка" | 2017 г. |  | Всего | 14,10 | - | 14,10 | - | - | Км 23 + 000 - км 32 + 900 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 14,10 | - | 14,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6.5. | Ремонт автомобильной дороги "Заречное - Могилевка - Грибовка" | 2017 г. |  | Всего | 10,90 | - | 10,90 | - | - | Км 0 + 000 - км 15 + 600 (выборочно) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,90 | - | 10,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Связь | ВСЕГО | 29,70 | - | 28,20 | - | 1,50 |  |
| 7.1. | Строительство волоконно-оптических линий связи, с. Касаткино | 2017 г. | Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" | Всего | 25,60 | - | 25,60 | - | - | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 25,60 | - | 25,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7.2. | Строительство волоконно-оптических линий связи, с. Ленинское | 2017 г. |  | Всего | 1,40 | - | 1,40 | - | - | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,40 | - | 1,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7.3. | Строительство волоконно-оптических линий связи, с. Новоспасск | 2017 г. |  | Всего | 1,20 | - | 1,20 | - | - | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,20 | - | 1,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7.4. | Ремонт 3 отделений почтовой связи | 2019 г. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 1,50 | - | - | - | 1,50 | Предоставление услуг почтовой связи 9500 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,50 | - | - | - | 1,50 |  |
| 8. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 81,90 | 2,00 | 9,10 | 64,90 | 5,90 |  |
| 8.1. | Реконструкция ВЛ-35 Спасск - Набережная | 2016 - 2017 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 11,00 | 1,90 | 9,10 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 11,00 | 1,90 | 9,10 | - | - |  |
| 8.2. | Реконструкция ВЛ-10/04 кВ с проектно-изыскательскими работами | 2016 г. |  | Всего | 0,10 | 0,10 | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,10 | 0,10 | - | - | - |  |
| 8.3. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Спасск - Ярцево | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 70,80 | - | - | 64,90 | 5,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 70,80 | - | - | 64,90 | 5,90 |  |
| 9. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 9.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 400,20 | 153,50 | 100,40 | 97,30 | 49,00 |  |
| Благовещенский муниципальный округ |
| 1. | Образование | ВСЕГО | 150,20 | 2,00 | - | 43,20 | 105,00 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт спортзала СОШ, с. Грибское | 2016 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,00 | 2,00 | - | - | - | СОШ на 137 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | 1,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,90 | 0,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Строительство детского сада, с. Усть-Ивановка | 2018 - 2019 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 144,00 | - | - | 43,20 | 100,80 | Детский сад на 120 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 78,10 | - | - | 35,60 | 42,50 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 65,90 | - | - | 7,60 | 58,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Спорт в сельской местности, с. Чигири | 2019 г. |  | Всего | 2,50 | - | - | - | 2,50 | СОШ на 244 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,90 | - | - | - | 1,90 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы МОБУ Грибское | 2019 г. |  | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,60 | - | - | - | 1,60 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,10 | - | - | - | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 2,20 | 0,53 | 0,84 | 0,83 | - |  |
| 2.1. | Замена дымовой трубы с. Гродеково | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,53 | 0,53 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,53 | 0,53 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Замена котла КВм-1,1 в котельной с. Сергеевка | 2017 г. |  | Всего | 0,84 | - | 0,84 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,84 | - | 0,84 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Замена котла КВм-1,1 в котельной с. Сергеевка | 2018 г. |  | Всего | 0,83 | - | - | 0,83 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,83 | - | - | 0,83 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 4771,00 | 604,00 | 1317,00 | 1386,00 | 1464,00 |  |
| 3.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 4715,40 | 548,40 | 1317,00 | 1386,00 | 1464,00 | Строительство жилых домов площадью 280 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4715,40 | 548,40 | 1317,00 | 1386,00 | 1464,00 |  |
| 3.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 55,60 | 55,60 | - | - | - | Строительство многоквартирных жилых домов площадью 10,2 тыс. м2 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 55,60 | 55,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 342,20 | - | 342,20 | - | - |  |
| 4.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600 | 2017 г. |  | Всего | 312,80 | - | 312,80 | - | - | Км 6 + 000 - км 94 + 000 (выборочно) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 312,80 | - | 312,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт автомобильной дороги "Белогорье - Марково" | 2017 г. |  | Всего | 29,40 | - | 29,40 | - | - | Км 7 + 500 - км 26 + 000 (выборочно) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 29,40 | - | 29,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 269,00 | 3,20 | 111,00 | 106,80 | 48,00 |  |
| 5.1. | Реконструкция ПС-110 кВ, с. Игнатьево | 2017 - 2018 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 29,50 | - | 26,00 | 3,50 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,50 | - | 26,00 | 3,50 | - |  |
| 5.2. | Строительство ВЛ-10 кВ Силикатная - Мухинка | 2016 г. |  | Всего | 0,40 | 0,40 | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,40 | 0,40 | - | - | - |  |
| 5.3. | Строительство распределительных сетей 10/04 кВ, с. Владимировка | 2017 г. |  | Всего | 20,10 | - | 20,10 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,10 | - | 20,10 | - | - |  |
| 5.4. | Реконструкция ПС-110/10 кВ с проектно-изыскательскими работами, с. Чигири | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 80,50 | - | - | 38,40 | 42,10 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 80,50 | - | - | 38,40 | 42,10 |  |
| 5.5. | Строительство ВЛ-35 кВ Игнатьево - Водозабор | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 138,50 | 2,80 | 64,90 | 64,90 | 5,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 138,50 | 2,80 | 64,90 | 64,90 | 5,90 |  |
| 6. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 6.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 5590,60 | 665,43 | 1771,14 | 1536,93 | 1617,10 |  |
| Бурейский муниципальный округ |
| 1. | Образование | ВСЕГО | 7,10 | 2,00 | 1,40 | 1,40 | 2,30 |  |
| 1.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Малиновка | 2016 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,00 | 2,00 | - | - | - | СОШ на 140 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | 1,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,90 | 0,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Ремонт спортзала СОШ, с. Долдыкан | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,40 | - | 1,40 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 31 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,80 | - | 0,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | 0,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Спорт в сельской местности, МОКУ СОШ Родионовка | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,40 | - | - | 1,40 | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | - | - | 1,10 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | 0,30 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Внедрение ЦОС МОБУ Новобурейская "Средняя общеобразовательная школа N 1" | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,10 | - | - | - | 2,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,20 | - | - | - | 0,20 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 6,89 | - | 1,82 | 2,30 | 2,77 |  |
| 2.1. | Котельная, замена котлов Ун-6 - 2 шт., на КВр-1,28 - 1 шт., КВр-1,1 на КВр-1,28 и вспомогательного котельного оборудования, с. Алексеевка | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,20 | - | 1,20 | - | - | 5 котлов, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,20 | - | 1,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Котельная, замена котла КВр-1,28 на КВр-1,28 и вспомогательного котельного оборудования, с. Виноградовка | 2017 г. |  | Всего | 0,62 | - | 0,62 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,62 | - | 0,62 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Котельная, замена котлов Ун-6 - 2 шт., на КВр-1,28 - 1 шт., КВр-1,1 на КВр-1,28 и вспомогательного котельного оборудования, с. Алексеевка | 2018 г. |  | Всего | 1,06 |  |  | 1,06 | - | 5 котлов, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,06 |  |  | 1,06 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Котельная, замена котла КВр-0,63 на КВр-1,28 и вспомогательного котельного оборудования, с. Успеновка | 2018 г. |  | Всего | 0,62 |  |  | 0,62 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,62 |  |  | 0,62 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Котельная, замена котла КВр-1,28 на КВр-1,28 и вспомогательного котельного оборудования, с. Виноградовка | 2018 г. |  | Всего | 0,62 |  |  | 0,62 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,62 |  |  | 0,62 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Ремонт водозабора с. Виноградовка | 2019 г. |  | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | - |  | - | 1,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Котельная, замена аварийного котла КВр-1,1 - 1 шт. на КВр-1,28 - 1 шт., с заменой вспомогательного котельного оборудования, с. Успеновка | 2019 г. |  | Всего | 0,44 | - | - | - | 0,44 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,44 | - |  | - | 0,44 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Ремонт здания котельной N 2, с. Успеновка | 2019 г. |  | Всего | 0,63 | - | - | - | 0,63 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,63 | - |  | - | 0,63 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 374,40 | 63,30 | 121,1 | 92,40 | 97,60 |  |
| 3.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 341,10 | 63,30 | 87,80 | 92,40 | 97,60 | Строительство жилых домов площадью 20 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 341,10 | 63,30 | 87,80 | 92,40 | 97,60 |  |
| 4.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2017 г. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 33,30 | - | 33,30 | - | - | Строительство многоквартирных жилых домов площадью 2,5 тыс. м2 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 33,30 | - | 33,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 136,70 | 67,60 | 61,10 | - | 8,00 | 9 км автомобильных дорог |
| 5.1. | Ремонт автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка" | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 71,50 | 32,50 | 39,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 71,50 | 32,50 | 39,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Ремонт автомобильной дороги "Зельвино - Асташиха" | 2016 г. |  | Всего | 9,70 | 9,70 | - | - | - | 13,5 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,70 | 9,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Ремонт автомобильных дорог регионального значения | 2016 г. |  | Всего | 6,90 | 6,90 | - | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,90 | 6,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Ремонт автомобильной дороги" Бурея - Родионовка - Бахирево" | 2016 г. |  | Всего | 4,90 | 4,90 | - | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,90 | 4,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 13,60 | 13,60 | - | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 13,60 | 13,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | Ремонт автомобильной дороги "Прогресс - Бурея - Новобурейский" | 2017 г. |  | Всего | 17,00 | - | 17,00 | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 17,00 | - | 17,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Ремонт автомобильной дороги "Гомелевка - Новобурейский - Куликовка" | 2017 г. |  | Всего | 5,10 | - | 5,10 | - | - | 0,28 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,10 | - | 5,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Связь | ВСЕГО | 1,00 | - | - | 0,50 | 0,50 |  |
| 6.1. | Ремонт 2 отделений почтовой связи | 2018 - 2019 гг. | Инвестиционная программа УФПС - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 1,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | Предоставление услуг почтовой связи 4300 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,00 | - | - | 0,50 | 0,50 |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 267,20 | 50,60 | 114,20 | 69,40 | 33,00 |  |
| 7.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Бурейск - Родионовка | 2016 - 2017 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 62,00 | 14,50 | 47,50 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 62,00 | 14,50 | 47,50 | - | - |  |
| 7.2. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ, пгт Бурея | 2017 - 2018 гг. |  | Всего | 23,60 | - | 19,70 | 3,90 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 23,60 | - | 19,70 | 3,90 | - |  |
| 7.3. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ, пгт Прогресс | 2016 - 2018 гг. |  | Всего | 39,00 | 21,40 | 7,00 | 10,60 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 39,00 | 21,40 | 7,00 | 10,60 | - |  |
| 7.4. | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ, пгт Талакан | 2017 - 2018 гг. |  | Всего | 23,60 | - | 11,80 | 11,80 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 23,60 | - | 11,80 | 11,80 | - |  |
| 7.5. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Бурейск с проектно-изыскательскими работами, пгт Новобурейский | 2017 - 2019 гг. |  | Всего | 33,00 | - | 5,90 | - | 27,10 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 33,00 | - | 5,90 | - | 27,10 |  |
| 7.6. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, пгт Новобурейский | 2016 - 2017 гг. |  | Всего | 37,00 | 14,70 | 22,30 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 37,00 | 14,70 | 22,30 | - | - |  |
| 7.7. | Реконструкция ПС-35/6 кВ, пгт Прогресс | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 49,00 | - | - | 43,10 | 5,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 49,00 | - | - | 43,10 | 5,90 |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 793,69 | 183,60 | 299,72 | 166,10 | 144,27 |  |
| Константиновский район |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 13,10 | - | - | - | 13,10 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт стадиона, с. Константиновка | 2019 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 6,50 | - | - | - | 6,50 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,50 | - | - | - | 6,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Строительство спортивной площадки, с. Верхний Уртуй | 2019 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 0,70 | - | - | - | 0,70 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | - | 0,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Строительство спортивной площадки, с. Новотроицкое | 2019 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 0,70 | - | - | - | 0,70 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | - | 0,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт плоскостных сооружений, с. Ключи | 2019 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 0,70 | - | - | - | 0,70 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | - | 0,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Строительство комплексной спортивной площадки, с. Крестовоздвиженка | 2019 г. | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | Всего | 4,50 | - | - | - | 4,50 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 90 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,10 | - | - | - | 3,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,30 | - | - | - | 1,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Образование | ВСЕГО | 19,70 | - | - | - | 19,70 |  |
| 2.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Семидомка | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,00 | - | 2,00 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 18 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | - | 1,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,90 | - | 0,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт МАДОУ "Родничок" с. Орловка | 2018 г. |  | Всего | 0,70 | - | - | 0,70 | - | Замена оконных блоков |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | 0,70 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Проведение капитального ремонта кровли МОУ Верхнеполтавская СОШ | 2018 г. |  | Всего | 4,70 | - | - | 4,70 | - | Улучшение материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,70 | - | - | 4,70 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Спорт в сельской местности МОУ "Новотроицкая СОШ" | 2019 г. |  | Всего | 2,00 | - | - | - | 2,00 | Улучшение материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,50 | - | - | - | 1,50 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | - | - | 0,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Замена оконных блоков МАДОУ "Детский сад N 5 "Родничок" с. Константиновка | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,30 | - | - | - | 4,30 | Улучшение материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,30 | - | - | - | 4,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Обновление материально-технической базы, МОУ Константиновская средняя общеобразовательная школа | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,60 | - | - | - | 1,60 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,10 | - | - | - | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 11,72 | 3,44 | 2,86 | 1,02 | 4,40 |  |
| 3.1. | Модернизация котельной, с. Верхний Уртуй | 2016 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,40 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Модернизация котельной, с. Нижняя Полтавка | 2016 г. |  | Всего | 0,40 | 0,40 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Модернизация котельной, с. Крестовоздвиженка | 2017 г. |  | Всего | 0,37 | - | 0,37 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,37 | - | 0,37 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Модернизация котельной, с. Семидомка | 2017 г. |  | Всего | 0,37 | - | 0,37 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,37 | - | 0,37 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Модернизация котельной, с. Новотроицкое | 2017 г. |  | Всего | 0,58 | - | 0,58 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,58 | - | 0,58 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Модернизация котельной, с. Коврижка | 2017 г. |  | Всего | 0,44 | - | 0,44 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,44 | - | 0,44 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Модернизация котельной, с. Нижняя Полтавка | 2018 г. |  | Всего | 0,51 | - | - | 0,51 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,51 | - | - | 0,51 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт и модернизация 3 котельных, с. Константиновка | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 3,61 | 1,90 | - | 0,51 | 1,20 | 7 котлов, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,61 | 1,90 | - | 0,51 | 1,20 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Ремонт тепловых и водопроводных сетей, с. Константиновка | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 3,24 | 0,74 | 0,50 | - | 2,00 | 1,0 км тепловых сетей, 0,7 км водопроводных на 20% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,24 | 0,74 | 0,50 | - | 2,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.10. | Ремонт тепловых сетей, с. Ключи | 2019 г. |  | Всего | 0,70 | - | - | - | 0,70 | 0,25 км теплотрассы, снижение износа на 40% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | - | 0,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Модернизация котельной, с. Новопетровка | 2019 г. |  | Всего | 0,60 | - | 0,60 | - | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | 0,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.12. | Модернизация котельной, с. Зеньковка | 2019 г. |  | Всего | 0,50 | - | - | - | 0,50 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | - | - | 0,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 113,90 | 30,60 | 26,30 | 27,70 | 29,30 |  |
| 4.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 113,90 | 30,60 | 26,30 | 27,70 | 29,30 | Строительство жилых домов площадью 6 тыс. м2 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 113,90 | 30,60 | 26,30 | 27,70 | 29,30 |  |
| 5. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 147,20 | 116,50 | 30,70 | - | - |  |
| 5.1. | Реконструкция мостовых переходов на автомобильной дороге "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино" | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 72,70 | 47,60 | 25,10 | - | - | 10 км автомобильных, 190 погонных метров моста дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 26,90 | 26,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 45,80 | 20,70 | 25,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Реконструкция автомобильной дороги "Верхний Уртуй - Зеньковка" | 2016 - 2017 гг. |  | Всего | 58,60 | 53,00 | 5,60 | - | - | 9,4 км автомобильных, 24,7 погонных метра моста дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 51,50 | 51,50 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 7,10 | 1,50 | 5,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 6,00 | 6,00 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,00 | 6,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Ремонт автомобильных дорог регионального значения | 2016 г. |  | Всего | 9,90 | 9,90 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,90 | 9,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Связь | ВСЕГО | 0,50 | - | 0,50 | - | - |  |
| 6.1. | Ремонт отделения почтовой связи | 2017 г. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 0,50 | - | 0,50 | - | - | Предоставление услуг почтовой связи - 1000 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,50 | - | 0,50 | - | - |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 56,00 | 17,10 | - | 21,20 | 17,70 |  |
| 7.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, с. Константиновка | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 56,00 | 17,10 | - | 21,20 | 17,70 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 56,00 | 17,10 | - | 21,20 | 17,70 |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | До 2025 г. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 362,52 | 167,74 | 60,46 | 50,02 | 84,30 |  |
| Магдагачинский район |
| 1. | Образование | ВСЕГО | 25,20 | 2,20 | - | 1,40 | 21,60 |  |
| 1.1. | Ремонт спортзала СОШ, п. Тыгда | 2016 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,20 | 2,20 | - | - | - | СОШ на 418 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,20 | 1,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,00 | 1,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Пристройка к зданию детского сада МДОАУ "Сказка" пгт Магдагачи | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,40 | - | - | - | 3,40 | Ясельная группа на 50 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,40 | - | - | - | 3,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Доступная среда МОБУ "Магдагачинская средняя общеобразовательная школа" | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,40 | - | - | 1,40 |  | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,00 | - | - | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | - | 0,40 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Спорт в сельской местности, МОБУ Сивакская СОШ | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,50 | - | - | - | 2,50 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,90 | - | - | - | 1,90 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.5. | Обновление материально-технической базы МОБУ Черняевская средняя общеобразовательная школа, МОБУ Тыгдинская средняя общеобразовательная школа | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,40 | - | - | - | 3,40 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,10 | - | - | - | 3,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.6. | Субсидии на софинансирование (МСОО) МБОУ "Черняевская СОШ" | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 12,30 | - | - | - | 12,30 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,30 | - | - | - | 12,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 0,43 | - | - | 0,43 | - |  |
| 2.1. | Замена участка канализационного коллектора 18 метров | 2018 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,43 | - | - | 0,43 | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,43 | - | - | 0,43 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 350,20 | 211,30 | 43,90 | 46,20 | 48,80 |  |
| 3.1. | Строительство индивидуальных жилых домой | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 350,20 | 211,30 | 43,90 | 46,20 | 48,80 | Строительство жилых домов площадью 10 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 350,20 | 211,30 | 43,90 | 46,20 | 48,80 |  |
| 4. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 126,10 | 14,00 | 112,10 | - | - |  |
| 4.1. | Ремонт автомобильной дороги "Магдагачи - Толбузино" | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 31,60 | 4,70 | 26,90 | - | - | 20,6 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 31,60 | 4,70 | 26,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 9,30 | 9,30 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,30 | 9,30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Ремонт автомобильной дороги "Тыгда - Сиваки" | 2017 г. |  | Всего | 4,00 | - | 4,00 | - | - | Км 4 + 800 - км 9 + 700 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,00 | - | 4,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Ремонт автомобильной дороги "Зея - Тыгда" | 2017 г. |  | Всего | 13,40 | - | 13,40 | - | - | Км 89 + 000 - км 103 + 200 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 13,40 | - | 13,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Ремонт автомобильной дороги "Магдагачи - Гонжа" | 2017 г. |  | Всего | 3,40 | - | 3,40 | - | - | Км 25 + 050 - км 26 + 500 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,40 | - | 3,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Ремонт автомобильной дороги "Тыгда - Черняево" | 2017 г. |  | Всего | 3,20 | - | 3,20 | - | - | Км 0 + 000 - км 1 + 800 (выборочно) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,20 | - | 3,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пгт Сиваки" | 2017 г. |  | Всего | 12,70 | - | 12,70 | - | - | 8,16 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,70 | - | 12,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пгт Магдагачи от автомобильной дороги "Амур" | 2017 г. |  | Всего | 45,60 | - | 45,60 | - | - | 3,4 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 45,60 | - | 45,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.9. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пгт Ушумун от автомобильной дороги "Амур" | 2017 г. |  | Всего | 2,90 | - | 2,90 | - | - | 2,2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,90 | - | 2,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Связь | ВСЕГО | 1,50 | - | 1,00 | 0,50 | - |  |
| 5.1. | Ремонт 3 отделений почтовой связи | 2017 - 2018 гг. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 1,50 | - | 1,00 | 0,50 | - | Предоставление услуг почтовой связи 5500 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,50 | - | 1,00 | 0,50 | - |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 84,80 | 17,30 | 27,40 | 22,40 | 17,70 |  |
| 6.1. | Реконструкция ВЛ-10/04 кВ, пгт Магдагачи, п. Гонжа, с. Тыгда, с. Чалганы, пгт Сиваки | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 84,80 | 17,30 | 27,40 | 22,40 | 17,70 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 84,80 | 17,30 | 27,40 | 22,40 | 17,70 |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 588,63 | 244,90 | 184,50 | 71,03 | 88,20 |  |
| Михайловский район |
| 1. | Образование | ВСЕГО | 33,60 | - | 2,00 | 5,80 | 25,80 |  |
| 1.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Коршуновка | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,00 | - | 2,00 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 28 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | - | 1,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,90 | - | 0,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Субсидии на софинансирование (МСОО) МБОУ "Михайловская СОШ им. Костенко В.Г. СОШ" | 2018 г. |  | Всего | 5,80 | - | - | 5,80 | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,80 | - | - | 5,80 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | МОБУ "Чесноковская СОШ" | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,50 | - | - | - | 2,50 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,90 | - | - | - | 1,90 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы. МОБУ "Поярковская СОШ" | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,60 | - | - | - | 1,60 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,10 | - | - | - | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | МСОО МОБУ "Поярковская СОШ" | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 21,60 | - | - | - | 21,60 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 21,60 | - | - | - | 21,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 12,57 | 1,59 | 1,69 | 3,25 | 6,04 |  |
| 2.1. | Поярковский сельсовет. Замена 2 котлов на КВм-1,1Б, котельная "Квартальная" | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,06 | 1,06 | - | - | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,06 | 1,06 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Поярковский сельсовет. Замена водогрейного котла КВм-1,1Б - 1 шт., котельная "Строительная" | 2016 г. |  | Всего | 0,53 | 0,53 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,53 | 0,53 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Замена котла КВм-1,1, с. Коршуновка | 2017 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,68 | - | 0,68 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | - | 0,68 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Замена котла, с. Чесноково | 2017 г. |  | Всего | 0,68 | - | 0,68 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | - | 0,68 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Юбилейная", с. Поярково | 2017 г. |  | Всего | 0,88 | - | 0,88 | - | - | Замена сетей, снижение износа на 10% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,88 | - | 0,88 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Замена изоляции теплотрассы от котельной "Юбилейная" 140, с. Поярково | 2017 г. |  | Всего | 0,33 | - | 0,33 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,53 | - | 0,33 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Замена котла КВм-1,1, с. Коршуновка | 2018 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,68 | - | - | 0,68 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | - | - | 0,68 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Замена котла, с. Чесноково | 2018 г. |  | Всего | 0,68 | - | - | 0,68 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | - | - | 0,68 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Замена котла, с. Ново-Чесноково | 2018 г. |  | Всего | 0,68 | - | - | 0,68 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | - | - | 0,68 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.10. | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Юбилейная", с. Поярково | 2018 г. |  | Всего | 0,88 | - | - | 0,88 | - | Снижение износа сетей теплотрассы на 20% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,88 | - | - | 0,88 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.11. | Замена изоляции теплотрассы от котельной "Юбилейная", с. Поярково | 2018 г. |  | Всего | 0,33 | - | - | 0,33 | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,33 | - | - | 0,33 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.12. | Установка циклона на котельной "Центральная", с. Поярково | 2019 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,47 | - | - | - | 0,47 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,47 | - | - | - | 0,47 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. | Котельная, средняя школа, замена котла КВм-1.1Б | 2019 г. |  | Всего | 0,48 | - | - | - | 0,48 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,48 | - | - | - | 0,48 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.14. | Замена участка трубопровода, L - 268 м, д. - 76 мм | 2019 г. |  | Всего | 1,60 | - | - | - | 1,60 | 5 котлов, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,60 | - | - | - | 1,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.15. | Котельная "Центральная", замена котла КВм-1.1Б | 2019 г. |  | Всего | 0,48 | - | - | - | 0,48 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,48 | - | - | - | 0,48 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.16. | Замена котла КВр-1,1, котельная "Квартальная" | 2019 г. |  | Всего | 0,68 | - | - | - | 0,68 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | - | - | - | 0,68 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.17. | Замена котла КВм-1,1Б - 1 шт. Котельная "Центральная" | 2019 г. |  | Всего | 0,46 | - | - | - | 0,46 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,46 | - | - | - | 0,46 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.18. | Замена котла КВр-1,1 на котельной "Юбилейная" | 2019 г. |  | Всего | 0,46 | - | - | - | 0,46 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,46 | - | - | - | 0,46 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 153,30 | 56,10 | 30,70 | 32,30 | 34,20 |  |
| 3.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 153,30 | 56,10 | 30,70 | 32,30 | 34,20 | Строительство жилых домов площадью 7 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 153,30 | 56,10 | 30,70 | 32,30 | 34,20 |  |
| 4. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 42,90 | 28,90 | 14,00 | - | - |  |
| 4.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 8,20 | 8,20 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 8,20 | 8,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт автомобильной дороги "Завитинск - Поярково - Ильиновка" | 2017 г. |  | Всего | 10,70 | - | 10,70 | - | - | 8,7 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,70 | - | 10,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино" | 2016 - 2017 гг. |  | Всего | 24,00 | 20,70 | 3,30 | - | - | 24,7 погонного метра моста |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 24,00 | 20,70 | 3,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 286,20 | - | 1,80 | 145,10 | 139,30 |  |
| 5.1. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ с проектно-изыскательскими работами, с. Поярково | 2017 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 67,90 | - | 1,80 | 60,20 | 5,90 | Снижение износа электроносителей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 67,90 | - | 1,80 | 60,20 | 5,90 |  |
| 5.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГРЭС - Михайловка с проектно-изыскательскими работами | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 20,10 | - | - | 1,20 | 18,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,10 | - | - | 1,20 | 18,90 |  |
| 5.3. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Михайловка - Поярково | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 98,00 | - | - | 31,30 | 66,70 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 98,00 | - | - | 31,30 | 66,70 |  |
| 5.4. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Михайловка | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 100,20 | - | - | 52,40 | 47,80 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,20 | - | - | 52,40 | 47,80 |  |
| 6. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 6.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 528,97 | 86,69 | 50,29 | 186,55 | 205,44 |  |
| Свободненский район |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 1,70 | - | - | - | 1,70 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт стадиона, с. Сычевка | 2019 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 50 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | - | - | - | 1,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Образование | ВСЕГО | 4,60 | - | - | - | 4,60 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт стадиона, с. Москвитинская (спорт в сельской местности | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,20 | - | - | - | 1,20 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 50 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,90 | - | - | - | 0,90 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Обновление материально-технической базы МОУ Новгородская СОШ им. В.Н.Лесина | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,40 | - | - | - | 3,40 |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,10 | - | - | - | 3,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 1,39 | 0,42 | - | 0,40 | 0,57 |  |
| 3.1. | Климоуцевский сельсовет, с. Климоуцы. Замена котла КВс-1,16 2007 года выпуска на котел КВ-0,8 на котельной ДК | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,42 | 0,42 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,42 | 0,42 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена котла КВр-1,16 на котел производительностью 1,0 Гкал/час, с. Желтоярово | 2018 г. |  | Всего | 0,40 | - | - | 0,40 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | - | 0,40 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена котла КВр-1,16 2012 года выпуска на котел КВ-1,16 на котельной с. Глухари | 2019 г. |  | Всего | 0,57 | - | - | - | 0,57 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,57 | - | - | - | 0,57 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 116,70 | 33,40 | 26,30 | 27,70 | 29,30 |  |
| 4.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 116,70 | 33,40 | 26,30 | 27,70 | 29,30 | Строительство жилых домов площадью 6 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 116,70 | 33,40 | 26,30 | 27,70 | 29,30 |  |
| 5. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 999,10 | 412,90 | 586,20 | - | - |  |
| 5.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 711,20 | 307,10 | 404,10 | - | - | 77 км автомобильных дорог, 15,7 погонного метра моста |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 557,80 | 276,30 | 281,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 153,40 | 30,80 | 122,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Строительство обхода г. Свободный на участке км 5 - км 11 | 2016 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 36,70 | 36,70 | - | - | - | 5,8 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | 54,6 погонного метра моста |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 36,70 | 36,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули от автомобильной дороги "Амур" | 2016 г. |  | Всего | 18,20 | 18,20 | - | - | - | 3,9 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 18,20 | 18,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Новгородка" | 2016 г. |  | Всего | 38,70 | 38,70 | - | - | - | 3,5 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 38,70 | 38,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 12,20 | 12,20 | - | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,20 | 12,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Голубое" | 2017 г. |  | Всего | 10,50 | - | 10,50 | - | - | 8,6 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,50 | - | 10,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Сохатино" | 2017 г. |  | Всего | 24,10 | - | 24,10 | - | - | 10,4 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 24,10 | - | 24,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.8. | Ремонт элементов ж.-б. мостов на км 10 + 898 - км 16 + 137 автомобильной дороги "Подъезд к п. Углегорск" | 2017 г. |  | Всего | 2,80 | - | 2,80 | - | - | 28,15 пог. м моста |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,80 | - | 2,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.9. | Ремонт автомобильной дороги "Свободный - Буссе" | 2017 г. |  | Всего | 24,20 | - | 24,20 | - | - | 3,01 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 24,20 | - | 24,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.10. | Ремонт автомобильной дороги "Свободный - Талали" | 2017 г. |  | Всего | 23,60 | - | 23,60 | - | - | 2,98 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 23,60 | - | 23,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.11. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Рогачевка" | 2017 г. |  | Всего | 10,60 | - | 10,60 | - | - | 8,6 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,60 | - | 10,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.12. | Ремонт автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 97 + 600 - км 142 + 200 (выборочно) | 2017 г. |  | Всего | 86,30 | - | 86,30 | - | - | 9,2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 86,30 | - | 86,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Связь | ВСЕГО | 1,20 | - | 0,50 | 0,70 | - |  |
| 6.1. | Строительство башни сотовой связи, с. Буссе | 2018 г. | - | Всего | 0,70 | - | - | 0,70 | - | Обеспечение сотовой связью 525 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,70 | - | - | 0,70 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Ремонт отделения почтовой связи | 2017 г. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 0,50 | - | 0,50 | - | - | Предоставление услуг почтовой связи 330 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,50 | - | 0,50 | - | - |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 184,70 | 63,80 | 51,60 | 32,50 | 36,80 |  |
| 7.1. | Реконструкция ПС-35 кВ Лесная | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 22,60 | 2,70 | - | - | 19,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 22,60 | 2,70 | - | - | 19,90 |  |
| 7.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Амурская - Северная | 2017 г. |  | Всего | 13,50 | - | 13,50 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 13,50 | - | 13,50 | - | - |  |
| 7.3. | Строительство ПС-35 кВ Заводская, ВЛ-35 кВ Северная - Заводская, ВЛ-35 кВ Бузули - Заводская | 2016 - 2017 гг. |  | Всего | 96,00 | 61,10 | 34,90 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 96,00 | 61,10 | 34,90 | - | - |  |
| 7.4. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ Свободненского района с проектно-изыскательскими работами | 2018 - 2021 гг. |  | Всего | 16,90 | - | - | 2,40 | 14,50 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 16,90 | - | - | 2,40 | 14,50 |  |
| 7.5. | Реконструкция ПС-35/6 кВ 10/70 с проектно-изыскательскими работами | 2017 - 2019 гг. |  | Всего | 35,70 | - | 3,20 | 30,10 | 2,40 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35,70 | - | 3,20 | 30,10 | 2,40 |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 1309,79 | 510,62 | 664,70 | 61,40 | 73,07 |  |
| Сковородинский муниципальный округ |
| 1. | Образование | ВСЕГО | 26,70 | 1,90 | - | 1,60 | 23,20 | - |
| 1.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Талдан | 2016 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,90 | 1,90 | - | - | - | СОШ на 394 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | 1,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,80 | 0,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Ремонт спортзала СОШ, с. Джалинда | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,00 | - | - | 1,00 | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,70 | - | - | 0,70 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | 0,30 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Реконструкция здания МУП "Гостиничный комплекс" под детский сад-ясли | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 0,60 | - | - | 0,60 | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | - | 0,60 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы МБОУ средняя образовательная школа ж.-д. ст. БАМ, с. Талакан | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,40 | - | - | - | 3,40 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,10 | - | - | - | 3,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | МСОО МБОУ СОШ Уруша | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 19,80 | - | - | - | 19,80 | Капитальный ремонт кровли |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 19,80 | - | - | - | 19,80 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 1,09 | - | - | 1,09 | - |  |
| 2.1. | Замена котла КВц-2,0-95 на котельной ж.-д. ст. Бам | 2018 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,09 | - | - | 1,09 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,09 | - | - | 1,09 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 289,80 | 150,90 | 43,90 | 46,20 | 48,80 |  |
| 3.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 286,10 | 147,20 | 43,90 | 46,20 | 48,80 | Строительство жилых домов площадью 10 тыс. м2 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 286,10 | 147,20 | 43,90 | 46,20 | 48,80 |  |
| 3.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 3,70 | 3,70 | - | - | - | Строительство жилых домов площадью 0,5 тыс. м2 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,90 | 1,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,80 | 1,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 34,30 | 24,50 | 9,80 | - | - |  |
| 4.1. | Ремонт автомобильной дороги "Джалинда - Воскресеновка" | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 9,40 | 9,40 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,40 | 9,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 15,10 | 15,10 | - | - | - | 4 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 15,10 | 15,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к г. Сковородино" | 2017 г. |  | Всего | 2,20 | - | 2,20 | - | - | 2,5 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,20 | - | 2,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к ж.-д. ст. Ульручьи от автомобильной дороги "Амур" | 2017 г. |  | Всего | 2,80 | - | 2,80 | - | - | 1,3 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,80 | - | 2,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пгт Ерофей Павлович" | 2017 г. |  | Всего | 4,80 | - | 4,80 | - | - | 3,8 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,80 | - | 4,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Связь | ВСЕГО | 1,70 | - | 0,50 | 1,20 | - |  |
| 5.1. | Организация точки доступа к сети Интернет, с. Албазино | 2018 г. | Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" | Всего | 0,70 | - | - | 0,70 | - | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,70 | - | - | 0,70 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Ремонт отделения почтовой связи | 2017 - 2018 гг. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 1,00 | - | 0,50 | 0,50 | - | Предоставление услуг почтовой связи 1300 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,00 | - | 0,50 | 0,50 | - |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 318,00 | 18,10 | 133,40 | 42,70 | 123,80 |  |
| 6.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тахтамыгда, с. Солнечный, п. Лесной, г. Сковородино, п. Джалинда, п. Большой Невер | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 75,50 | 17,60 | 22,50 | 31,90 | 3,50 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,50 | 17,60 | 22,50 | 31,90 | 3,50 |  |
| 6.2. | ПС-35 кВ Линейная, ВЛ-35 кВ Невер - Линейная, КЛ-10 кВ с разработкой проектно-сметной документации | 2016 - 2017 гг. |  | Всего | 111,40 | 0,50 | 110,90 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 111,40 | 0,50 | 110,90 | - | - |  |
| 6.3. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сковородино - Невер с проектно-изыскательскими работами | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 41,30 | - | - | 5,90 | 35,40 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 41,30 | - | - | 5,90 | 35,40 |  |
| 6.4. | Реконструкция ПС-35/6 кВ Невер с проектно-изыскательскими работами, п. Большой Невер | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 15,60 | - | - | 1,40 | 14,20 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 15,60 | - | - | 1,40 | 14,20 |  |
| 6.5. | Реконструкция ПС-35/6 кВ Ольдой с проектно-изыскательскими работами, с. Тахтамыгда | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 74,20 | - | - | 3,50 | 70,70 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 74,20 | - | - | 3,50 | 70,70 |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 671,99 | 195,50 | 187,70 | 92,89 | 195,90 |  |
| Тамбовский муниципальный округ |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 110,00 | - | - | 10,00 | 100,00 |  |
| 1.1. | Строительство крытого катка с искусственным льдом, с. Тамбовка | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 100,00 | - | - | - | 100,00 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 100 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,00 | - | - | - | 100,00 |  |
| 1.2. | Ремонт спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпик", с. Тамбовка | 2018 г. |  | Всего | 10,00 | - | - | 10,00 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 89 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,00 | - | - | 10,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Образование | ВСЕГО | 6,30 | - | 1,10 | 2,00 | 3,20 |  |
| 2.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Косицино | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,10 | - | 1,10 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 56 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,60 | - | 0,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | 0,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Спорт в сельской местности МБОУ СОШ с. Николаевка | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,00 | - | - | 2,00 | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,50 | - | - | 1,50 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | - | 0,50 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт СОШ, с. Толстовка | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,50 | - | - | - | 1,50 | СОШ на 106 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,10 | - | - | - | 1,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | - | - | 0,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Обновление материально-технической базы МБОУ Тамбовская средняя общеобразовательная школа | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,60 | - | - | - | 1,60 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,10 | - | - | - | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 24,34 | 4,42 | 5,50 | 6,43 | 7,99 |  |
| 3.1. | Тамбовский сельсовет. Приобретение и установка водогрейного котла мощностью до 1 Гкал/час в котельную с/химия | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,42 | 0,42 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,42 | 0,42 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Приобретение материальных запасов для обвязки котла мощностью до 1 Гкал/час в с/химия, с. Тамбовка | 2016 г. |  | Всего | 4,00 | 4,00 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,00 | 4,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Установка циклонов на котельных "Школа", "База", с. Тамбовка | 2017 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,16 |  | 0,16 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,16 | - | 0,16 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |
| 3.4. | Бурение и обустройство скважины, с. Тамбовка | 2017 г. |  | Всего | 3,80 |  | 3,80 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,80 | - | 3,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт водогрейного котла "СО2" ("Паровоз"), котельная База | 2017 г. |  | Всего | 0,59 |  | 0,59 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,59 | - | 0,59 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |
| 3.6. | Замена котла на котельной с. Придорожное КВ-1,0 | 2017 г. |  | Всего | 0,40 |  | 0,40 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | 0,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Замена котла на твердом топливе КВм-0,5, с. Толстовка | 2017 г. |  | Всего | 0,23 |  | 0,23 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,20 | - | 0,23 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Замена изоляции тепловой сети по пер. Школьному, с. Жариково | 2017 г. |  | Всего | 0,32 |  | 0,32 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,32 | - | 0,32 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Установка циклонов на котельных "Школа", "База", с. Тамбовка | 2018 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,13 |  | - | 0,13 | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,13 | - | - | 0,13 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.10. | Бурение и обустройство скважины, с. Тамбовка | 2018 г. |  | Всего | 3,79 |  | - | 3,79 | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,79 | - | - | 3,79 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Капитальный ремонт водогрейного котла "СО2" ("Паровоз"), котельная База | 2018 г. |  | Всего | 0,58 |  | - | 0,58 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,58 | - | - | 0,58 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.12. | Замена котла на котельной, с. Придорожное, КВ-1,0 | 2018 г. |  | Всего | 0,40 | - | - | 0,40 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | - | 0,40 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.13. | Замена котла на твердом топливе КВм-0,5, с. Толстовка | 2018 г. |  | Всего | 0,23 |  | - | 0,23 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,23 | - | - | 0,23 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.14. | Приобретение и установка (замена) 3 водогрейных котлов в котельной с. Козьмодемьяновка, КВм-1,1, КВм-1,16 | 2018 г. |  | Всего | 0,98 |  | - | 0,98 | - | 3 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,98 | - | - | 0,98 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.15. | Замена изоляции тепловой сети по пер. Школьному, с. Жариково | 2018 г. |  | Всего | 0,32 | - | - | 0,32 | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,32 | - | - | 0,32 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.16. | Капитальный ремонт (замена) водогрейного котла N 1 "КВм-1,16Б" на котельной, больница | 2019 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,47 | - | - | - | 0,47 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,47 | - | - | - | 0,47 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.17. | Котельная "Школа" - замена 2 котлов КВм 1,1Б | 2019 г. |  | Всего | 0,95 |  | - | - | 0,95 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,95 | - | - | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.18. | Замена участка тепловой сети диаметром 219 мм до ТК Дома культуры, перенос с подземной в надземную, с. Косицино | 2019 г. |  | Всего | 0,27 |  | - | - | 0,27 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,27 | - | - | - | 0,27 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.19. | Капитальный ремонт (замена) топки "ТЛЗМ-2 - 1,87/2,4" котла N 3 (КЕ 4/14), котельная "Центральная" | 2019 г. |  | Всего | 1,60 |  | - | - | 1,60 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,60 | - | - | - | 1,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.20. | Бурение скважины, с. Лермонтовка | 2019 г. |  | Всего | 3,60 |  | - | - | 3,60 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,60 | - | - | - | 3,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.21. | Увеличение диаметра трубопровода системы водоснабжения, пер. Школьный, протяженностью 525 м, с. Жариково | 2019 г. |  | Всего | 1,10 |  | - | - | 1,10 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,10 | - | - | - | 1,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 857,00 | 162,50 | 219,50 | 231,00 | 244,00 |  |
| 4.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 857,00 | 162,50 | 219,50 | 231,00 | 244,00 | Строительство жилых домов площадью 50 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 857,00 | 162,50 | 219,50 | 231,00 | 244,00 |  |
| 5. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 315,20 | 86,70 | 181,50 | 5,00 | 42,00 |  |
| 5.1. | Ремонт автомобильной дороги "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 118,90 | 0,40 | 118,50 | - | - | 39 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,40 | 0,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 118,50 | - | 118,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Ремонт автомобильной дороги "Тамбовка - Раздольное - Муравьевка" | 2016 - 2017 гг. |  | Всего | 25,50 | 9,30 | 16,20 | - | - | 22,2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 25,50 | 9,30 | 16,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Реконструкция мостового перехода автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка" | 2016 г. |  | Всего | 0,40 | 0,40 | - | - | - | 0,3 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 17,20 | 17,20 | - | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 17,20 | 17,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Ремонт автомобильных дорог регионального значения | 2016 г. |  | Всего | 59,40 | 59,40 | - | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 59,40 | 59,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | Ремонт автомобильной дороги "Обход с. Тамбовка" | 2017 г. |  | Всего | 46,80 | - | 46,80 | - | - | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 46,80 | - | 46,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Строительство автомобильной дороги к животноводческой ферме ООО "Приамурье" | 2018 - 2019 гг. | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | Всего | 47,00 | - | - | 5,00 | 42,00 | 2 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 26,00 | - | - | - | 26,00 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 21,00 | - | - | 5,00 | 16,00 |  |
| 6. | Связь | ВСЕГО | 22,30 | - | 21,80 | - | 0,50 |  |
| 6.1. | Строительство волоконно-оптических линий связи, с. Красное | 2017 г. | Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" | Всего | 21,80 | - | 21,80 | - | - | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 21,80 | - | 21,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Ремонт отделения почтовой связи | 2019 г. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 0,50 | - | - | - | 0,50 | Предоставление услуг почтовой связи 7500 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,50 | - | - | - | 0,50 |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 109,40 | 7,90 | 18,90 | 18,80 | 63,80 |  |
| 7.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, с. Тамбовка | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 64,80 | 7,00 | 18,90 | 18,80 | 20,10 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 64,80 | 7,00 | 18,90 | 18,80 | 20,10 |  |
| 7.2. | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Журавли - Тамбовка | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 38,70 | 0,90 | - | - | 37,80 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,70 | 0,90 | - | - | 37,80 |  |
| 7.3. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Тамбовка с проектно-изыскательскими работами, с. Тамбовка | 2019 г. |  | Всего | 5,90 | - | - | - | 5,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,90 | - | - | - | 5,90 |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 1420,60 | 257,20 | 442,90 | 266,90 | 453,60 |  |
| Шимановский муниципальный округ |  |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 6,40 | - | - | 6,40 | - |  |
| 1.1. | Строительство плоскостного спортивного сооружения, с. Новогеоргиевка | 2018 г. | Программа "Газпром - детям" | Всего | 2,10 | - | - | 2,10 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,10 | - | - | 2,10 | - |  |
| 1.2. | Строительство плоскостного спортивного сооружения, с. Мухино | 2018 г. |  | Всего | 2,10 | - | - | 2,10 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,10 | - | - | 2,10 | - |  |
| 1.3. | Строительство плоскостного спортивного сооружения, с. Петруши | 2018 г. |  | Всего | 2,20 | - | - | 2,20 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,20 | - | - | 2,20 | - |  |
| 2. | Образование | ВСЕГО | 9,50 | 1,40 | 0,60 | - | 7,50 |  |
| 2.1. | Ремонт спортзала СОШ, с. Петруши | 2016 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,40 | 1,40 | - | - | - | СОШ на 93 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,80 | 0,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | 0,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Ремонт спортзала СОШ, с. Мухино | 2017 г. |  | Всего | 0,60 | - | 0,60 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 70 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,30 | - | 0,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,20 | - | 0,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Ремонт спортзала, с. Ушаково, МБОУ Ушаковская СОШ | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,80 | - | - | - | 1,80 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,40 | - | - | - | 1,40 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | - | - | 0,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Обновление материально-технической базы МБОУ "Новогеоргиевская СОШ", МБОУ "Ушаковская средняя общеобразовательная школа" | 2019 г. |  | Всего | 3,40 | - | - | - | 3,40 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,10 | - | - | - | 3,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | МСОО МБОУ "Петрушинская СОШ" - замена оконных блоков | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | Замена оконных блоков |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | - | - | - | 2,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 12,35 | 3,31 | 0,86 | 1,77 | 6,41 |  |
| 3.1. | Замена э/м оборудования, с. Новогеоргиевка | 2016 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 2,76 | 2,76 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,76 | 2,76 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Утепление теплотрассы от котельной до здания школы с. Новогеоргиевка | 2016 г. |  | Всего | 0,55 | 0,55 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,55 | 0,55 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена подземных тепловых и водопроводных сетей (615 м), с. Саскаль | 2017 г. |  | Всего | 0,86 | - | 0,86 | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,86 | - | 0,86 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Замена котла КВр-0,63, с. Чагоян | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,37 | - | - | 0,37 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,37 | - | - | 0,37 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Замена котла КВр-1,1, с. Мухино | 2018 г. |  | Всего | 0,53 | - | - | 0,53 | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,53 | - | - | 0,53 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Замена подземных тепловых и водопроводных сетей (615 м), с. Саскаль | 2018 г. |  | Всего | 0,86 | - | - | 0,86 | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,86 | - | - | 0,86 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Замена 2 котлов на котлы КВр-1,25, замена газоходов с. Нововоскресеновка | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области | Всего | 1,33 | - | - | - | 1,33 | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,33 | - | - | - | 1,33 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.8. | Замена подземных тепловых и водопроводных сетей (66,5 м), замена подземной прокладки на надземную, с. Саскаль | 2019 г. |  | Всего | 0,51 | - | - | - | 0,51 | 0,0665 км тепловых сетей, снижение износа на 10% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,51 | - | - | - | 0,51 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Замена котлов - 2 шт. на котельной с. Новогеоргиевка | 2019 г. |  | Всего | 1,07 | - | - | - | 1,07 | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,07 | - | - | - | 1,07 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.10. | Замена котла ЯР-1 на котел КВр-1,25, с. Ушаково | 2019 г. |  | Всего | 0,50 | - | - | - | 0,50 | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | - | - | 0,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Замена теплосетей от котельной по ул. Новой (359 м, надземная прокладка), с. Ушаково | 2019 г. |  | Всего | 3,00 | - | - | - | 3,00 | Снижение износа сетей теплотрассы на 20% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,00 | - | - | - | 3,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 13,90 | - | 4,40 | 4,60 | 4,90 |  |
| 4.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. | - | Всего | 13,90 | - | 4,40 | 4,60 | 4,90 | Строительство жилых домов площадью 1 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 13,90 | - | 4,40 | 4,60 | 4,90 |  |
| 5. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 219,20 | 66,40 | 152,80 | - | - | - |
| 5.1. | Реконструкция мостового перехода и автомобильной дороги "Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново" | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 63,70 | 63,70 | - | - | - | 0,5 км автомобильных дорог, 30,9 погонного метра моста |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 50,80 | 50,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,90 | 12,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Мухино" | 2017 г. |  | Всего | 6,50 | - | 6,50 | - | - | 4,4 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,50 | - | 6,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального дорожного фонда | 2016 г. |  | Всего | 2,60 | 2,60 | - | - | - | 1 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,60 | 2,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Ремонт автомобильной дороги "Шимановск - Мухино" | 2017 г. |  | Всего | 16,40 | - | 16,40 | - | - | 9 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,40 | - | 16,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Ремонт автомобильной дороги "Шимановск - Селеткан" | 2017 г. |  | Всего | 11,50 | - | 11,50 | - | - | 15,5 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 11,50 | - | 11,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | Ремонт автомобильной дороги "Шимановск - Нововоскресеновка" | 2017 г. |  | Всего | 22,00 | - | 22,00 | - | - | 10,6 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 22,00 | - | 22,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Ремонт автомобильной дороги "Шимановск - Углегорск" | 2017 г. |  | Всего | 25,50 | - | 25,50 | - | - | 1,8 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 25,50 | - | 25,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.8. | Ремонт автомобильной дороги "Обход г. Шимановска" | 2017 г. |  | Всего | 71,00 | 0,10 | 70,90 | - | - | 7,4 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 71,00 | 0,10 | 70,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 6.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 261,75 | 71,21 | 158,76 | 12,87 | 18,91 |  |
| г. Благовещенск |
| 1. | Культура | ВСЕГО | 1,40 | 1,40 | - | - | - |  |
| 1.1. | Реконструкция здания Амурской областной филармонии | 2016 г. | Государственная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" | Всего | 1,40 | 1,40 | - | - | - | Вместимость - 1000 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,40 | 1,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 0,16 | - | - | 0,14 | 0,02 |  |
| 2.1. | Строительство здания родильного дома на 150 коек ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" | 2018 - 2019 гг. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 0,16 | - | - | 0,14 | 0,02 | Родильный дом на 150 коек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,16 | - | - | 0,14 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 631,48 | 6,40 | 11,10 | 421,54 | 192,44 |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт СОШ N 23 | 2016 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 6,40 | 6,40 | - | - | - | СОШ на 560 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,40 | 6,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт ГПОАУ "Амурский педагогический колледж" | 2017 - 2019 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 39,00 | - | 5,00 | 18,00 | 16,00 | Учебные корпуса на 550 учащихся и на 400 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 39,00 | - | 5,00 | 18,00 | 16,00 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Строительство детского сада на 120 мест | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 43,20 | - | - | 43,20 |  | Детский сад на 120 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 35,60 | - | - | 35,60 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 7,60 | - | - | 7,60 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Доступная среда. МБОУ "Школа N 2 города Благовещенска" | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,80 | - | - | - | 1,80 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,30 | - | - | - | 1,30 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | - | - | 0,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт 2 спортивных залов ГПОАУ "Амурский колледж сервиса и торговли" | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,00 | - | - | 3,00 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 35 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1,50 | - | - | 1,50 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,50 | - | - | 1,50 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание бывшей Благовещенской мужской гимназии (1908 - 1912 гг.)" (ФГБОУ ВО "Благовещенский государственный педагогический университет") | 2017 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 6,10 | - | 6,10 | - | - | Учебный корпус на 2000 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 5,50 | - | 5,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,60 | - | 0,60 | - | - |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт спортивного комплекса ГПОАУ "Благовещенский политехнический колледж" | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,50 | - | - | 4,50 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 50 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,50 | - | - | 4,50 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Пристройка к зданию СОШ N 22 | 2018 - 2019 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 410,78 | - | - | 352,84 | 57,94 | СОШ на 528 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 349,17 | - | - | 299,92 | 49,25 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 61,61 | - | - | 52,92 | 8,69 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.9. | МСОО Замена оконных блоков. МБОУ "Школа N 10 г. Благовещенск" | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,90 | - | - | - | 3,90 |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,90 | - | - | - | 3,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.10. | ЦОС МАОУ "Гимназия N 1 города Благовещенска", МАОУ "Школа N 28 города Благовещенска" | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,60 | - | - | - | 4,60 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,30 | - | - | - | 4,30 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | - | - | 0,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | МРСДО. МАДОУ "ДС N 55 г. Благовещенска, МАОУ "Прогимназия г. Благовещенска". Разработка ПСД | 2019 г. |  | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Прогимназия на 992 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | - | - | - | 1,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.12. | Доступная среда МАДОУ "Детский сад N 35 города Благовещенска", МАОУДО "Детско-юношеская спортивная школа N 1 города Благовещенска" | 2019 г. |  | Всего | 2,80 | - | - | - | 2,80 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,00 | - | - | - | 2,00 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,80 | - | - | - | 0,80 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.13. | Строительство детского сада | 2019 г. |  | Всего | 103,70 | - | - | - | 103,70 | Детский сад на 120 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 42,40 | - | - | - | 42,40 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 61,30 | - | - | - | 61,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 305,57 | 15,75 | 50,44 | 108,43 | 130,95 |  |
| 4.1. | Реконструкция сетей ливневой канализации по ул. Артиллерийской от ул. Зейской до ул. Краснофлотской | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 15,75 | 15,75 | - | - | - | Ремонт сетей ливневой канализации протяженностью 0,3 км |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 15,75 | 15,75 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Воронкова от ул. Кантемирова до ул. Калинина, 529 м | 2017 г. |  | Всего | 37,93 | - | 37,93 | - | - | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и газоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 37,93 | - | 37,93 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Наружные сети водоснабжения по ул. Энтузиастов (район 5-й стройки, участки для многодетных) | 2017 г. |  | Всего | 12,51 | - | 12,51 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,51 | - | 12,51 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Воронкова от Кантемирова до ул. Калинина, 529 м | 2018 г. |  | Всего | 3,79 | - | - | 3,79 | - | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и газоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,79 | - | - | 3,79 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Наружные сети водоснабжения по ул. Энтузиастов (район 5-й стройки, участки для многодетных) | 2018 г. |  | Всего | 8,94 | - | - | 8,94 | - | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и газоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 8,94 | - | - | 8,94 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 2018 - 2024 гг. |  | Всего | 213,34 | - | - | 95,69 | 117,65 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 162 ед.; благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 10 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 213,34 | - | - | 95,69 | 117,65 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Реконструкция тепловой сети в квартале 424, в районе МКД по ул. Больничной, 24 (2Д = 200 мм, L = 278) | 2019 г. |  | Всего | 9,90 | - | - | - | 9,90 | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и газоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,90 | - | - | - | 9,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | Оснащение повысительных насосных станций системами ЧРП (27 ПНС) | 2019 г. |  | Всего | 3,40 | - | - | - | 3,40 | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и газоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,40 | - | - | - | 3,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 28363,20 | 5405,70 | 7320,90 | 7438,20 | 8198,40 |  |
| 5.1. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 936,60 | 332,40 | 604,20 | - | - | Строительство МКД площадью 48,3 тыс. кв. м, улучшение жилищных условий - 1,3 тыс. семей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 762,70 | 319,70 | 443,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 173,90 | 12,70 | 161,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 27426,60 | 5073,30 | 6716,70 | 7438,20 | 8198,40 | Строительство жилых домов площадью 1553 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 27426,60 | 5073,30 | 6716,70 | 7438,20 | 8198,40 |  |
| 6. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 843,30 | 337,40 | 505,90 | - | - |  |
| 6.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 843,30 | 337,40 | 505,90 | - | - | 24,8 км автомобильных дорог, содержание 284 автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 843,30 | 337,40 | 505,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 281,70 | 109,80 | 52,80 | 63,70 | 55,40 |  |
| 7.1. | Реконструкция ПС-35 кВ Водозабор | 2017 - 2018 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 29,50 | - | 26,00 | 3,50 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,50 | - | 26,00 | 3,50 | - |  |
| 7.2. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Амур | 2010 - 2020 гг. |  | Всего | 108,90 | - | 22,80 | 51,90 | 34,20 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 108,90 | - | 22,80 | 51,90 | 34,20 |  |
| 7.3. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Западная-ПРП | 2019 - 2020 гг. |  | Всего | 21,20 | - | - | - | 21,20 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 21,20 | - | - | - | 21,20 |  |
| 7.4. | Реконструкция ПС-110 кВ Портовая | 2016 г. |  | Всего | 61,60 | 61,60 | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 61,60 | 61,60 | - | - | - |  |
| 7.5. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Зейская с проектно-изыскательскими работами | 2018 - 2021 гг. |  | Всего | 8,30 | - | - | 8,30 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,30 | - | - | 8,30 | - |  |
| 7.6. | Реконструкция ПС-110 кВ Центральная | 2009 - 2021 гг. |  | Всего | 52,20 | 48,20 | 4,00 | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 52,20 | 48,20 | 4,00 | - | - |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | До 2025 г. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 30427,21 | 5876,55 | 7941,24 | 8032,11 | 8577,31 |  |
| г. Свободный |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 1005,40 | - | 45,00 | 564,10 | 396,30 |  |
| 1.1. | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном | 2017 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 45,00 | - | 45,00 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 132 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 45,00 | - | 45,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Строительство универсального спортивно-тренировочного комплекса (ледовая арена с полем, бассейн, боулинг, игровой зал) | 2018 - 2024 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | Всего | 960,40 | - | - | 564,10 | 396,30 | Ледовая арена с полем 61 x 30, бассейн - 50 м, боулинг - 10 дорожек, игровой зал с площадкой 19 x 32 x 12,5 |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 960,40 | - | - | 564,10 | 396,30 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 304,30 | - | - | 88,86 | 215,44 |  |
| 2.1. | Строительство родильного дома | 2018 - 2019 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 7,33 | - | - | 7,33 | - | Родильный дом на 50 коек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 7,33 | - | - | 7,33 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Реконструкция нежилого здания под женскую консультацию ГБУЗ АО "Свободненская больница" | 2018 - 2019 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 296,97 | - | - | 81,53 | 215,44 | Женская консультация на 309,5 посещения в смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 228,93 | - | - | 81,37 | 147,56 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 68,04 | - | - | 0,16 | 67,88 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 309,30 | - | 19,00 | 22,60 | 267,70 |  |
| 3.1. | ЦОС СОШ N 1 г. Свободного | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,10 | - | - | - | 2,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,20 | - | - | - | 0,20 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Обновление материально-технической базы ГПОАУ Амурской области "Амурский технический колледж" для подготовки кадров для газоперерабатывающей промышленности | 2017 - 2018 гг. | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" | Всего | 37,00 | - | 19,00 | 18,00 | - | Пропускная мощность 1000 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 37,00 | - | 19,00 | 18,00 | - |  |
| 3.3. | Строительство СОШ на 528 учащихся | 2019 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 265,40 | - | - | - | 265,40 | СОШ на 528 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 225,60 | - | - | - | 225,60 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 39,80 | - | - | - | 39,80 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | МСОО. ПСД на капитальный ремонт пришкольной территории и спортивной площадки МОАУ СОШ N 5, 6, 11, 192, МОАУ СО N 2 - разработка ПСД на капремонт кровли здания | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,00 | - | - | 3,00 | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,00 | - | - | 3,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Разработка ПСД на реконструкцию здания МДОАУ "Детский сад N 9" | 2018 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,60 | - | - | 1,60 | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,60 | - | - | 1,60 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 97,21 | - | 87,72 | 2,31 | 7,18 |  |
| 4.1. | Ремонт 2 котлов на котельной 418 квартала | 2017 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 2,32 | - | 2,32 | - | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,32 | - | 2,32 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Разработка проектной документации "Реконструкция магистрального водопровода по ул. Подгорной от ул. М.Чесноковской до пер. Чехова" | 2017 г. |  | Всего | 4,60 | - | 4,60 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,60 | - | 4,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Разработка проектной документации "Реконструкция водопроводной сети по ул. Ленина от ст. Локомотив - Мемориал Победы - НС | 2017 г. |  | Всего | 3,40 | - | 3,40 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,40 | - | 3,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Разработка проектной документации "Расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка, г. Свободный Амурской области | 2017 г. |  | Всего | 2,30 | - | 2,30 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | - | 2,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Разработка проектной документации "Реконструкция и замена водопроводных сетей в г. Свободный Амурской области" | 2017 г. |  | Всего | 2,80 | - | 2,80 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,80 | - | 2,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Разработка проектной документации "Реконструкция и замена сетей водоотведения в г. Свободный Амурской области" | 2017 г. |  | Всего | 2,70 | - | 2,70 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,70 | - | 2,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Разработка проектной документации "Бурение скважины на воду | 2017 г. |  | Всего | 4,40 | - | 4,40 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,40 | - | 4,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | Разработка проектной документации "Реконструкция магистральных тепловых сетей от РК-1 (линия Кручинина)" | 2017 г. |  | Всего | 1,70 | - | 1,70 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | - | 1,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.9. | Разработка проектной документации "Реконструкция котельной РК-1 (замена парового котла N 4)" | 2017 г. |  | Всего | 18,50 | - | 18,50 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 18,50 | - | 18,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.10. | Разработка проектной документации "Реконструкция водопроводной, тепловых сетей по ул. Комарова и пер. Пассажирскому" | 2017 г. |  | Всего | 22,60 | - | 22,60 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 22,60 | - | 22,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.11. | Разработка проектной документации "Реконструкция водопроводной сети по ул. К.Маркса от ул. Мухина до ул. Подгорной" | 2017 г. |  | Всего | 9,00 | - | 9,00 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,00 | - | 9,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.12. | Разработка проектной документации "Строительство водопроводной сети по ул. Почтамтской от ул. Шатковской до ул. Мухина до АТП" | 2017 г. |  | Всего | 2,50 | - | 2,50 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,50 | - | 2,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.13. | Разработка проектной документации "Реконструкция сети водоснабжения и водоотведения ул. Постышева" | 2017 г. |  | Всего | 0,40 | - | 0,40 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | 0,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.14. | Разработка проектной документации "Реконструкция теплотрассы по ул. Мухина до АТП" | 2017 г. |  | Всего | 6,00 | - | 6,00 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,00 | - | 6,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.15. | Разработка проектной документации "Реконструкция Перского водозабора" | 2017 г. |  | Всего | 4,50 | - | 4,50 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,50 | - | 4,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.16. | Замена 2 котлов КВм-1,86 - 95, ГАНС на котлы КВс-1,86 | 2018 г. |  | Всего | 2,31 | - | - | 2,31 | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,31 | - | - | 2,31 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.17. | Установка приборов учета мазута на котельных | 2019 г. |  | Всего | 0,90 | - | - | - | 0,90 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,90 | - | - | - | 0,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.18. | Разработка ПСД "Бурение скважин" | 2019 г. |  | Всего | 4,00 | - | - | - | 4,00 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,00 | - | - | - | 4,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.19. | Разработка ПСД по строительству сетей ТС, ВС, ВО ДК ЖД | 2019 г. |  | Всего | 0,88 | - | - | - | 0,88 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,88 | - | - | - | 0,88 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4.20. | Замена дымовой трубы на котельной 624 квартала | 2019 г. |  | Всего | 1,40 | - | - | - | 1,40 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,40 | - | - | - | 1,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов и административных зданий | ВСЕГО | 11002,00 | 635,10 | 1891,90 | 2959,10 | 5515,90 | Строительство многоквартирных домов площадью 62,6 тыс. кв. м, улучшение жилищных условий 1,6 тыс. семей |
| 5.1. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 1421,10 | 407,20 | 1013,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 760,80 | 347,40 | 413,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 660,30 | 59,80 | 600,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 4905,90 | 227,90 | 878,00 | 1848,00 | 1952,00 | Строительство жилых домов площадью 210 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4905,90 | 227,90 | 878,00 | 1848,00 | 1952,00 |  |
| 5.3. | Строительство пожарного депо | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" | Всего | 320,00 | - | - | - | 320,00 | Пожарное депо на 6 машин |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 320,00 | - | - | - | 320,00 |  |
| 5.4. | Строительство универсального магазина, центра бытового обслуживания | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 395,20 | - | - | 170,00 | 225,20 | Универсальный магазин, центр бытового обслуживания площадью 11,66 кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 395,20 | - | - | 170,00 | 225,20 |  |
| 5.5. | Строительство жилых домов (таунхаусы, секционная застройка) | 2018 - 2019 гг. |  | Всего | 3959,80 | - | - | 941,10 | 3018,70 | Строительство жилых домов площадью 196,75 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3959,80 | - | - | 941,10 | 3018,70 |  |
| 6. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 47,30 | 47,30 | - | - | - |  |
| 6.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 47,30 | 47,30 | - | - | - | 9 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 47,30 | 47,30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Связь | ВСЕГО | 1,00 | - | - | 1,00 | - |  |
| 7.1. | Ремонт отделения почтовой связи | 2018 г. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 1,00 | - | - | 1,00 | - | Предоставление услуг почтовой связи 55000 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,00 | - | - | 1,00 | - |  |
| 8. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 574,60 | 84,40 | 140,90 | 175,90 | 173,40 |  |
| 8.1. | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ с проектно-инвестиционными работами | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 136,60 | 46,20 | 26,30 | 33,50 | 30,60 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 136,60 | 46,20 | 26,30 | 33,50 | 30,60 |  |
| 8.2. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Южная | 2016 - 2018 гг. |  | Всего | 112,10 | 38,20 | 68,00 | 5,90 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 112,10 | 38,20 | 68,00 | 5,90 | - |  |
| 8.3. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Амурская - Базовая с проектно-изыскательскими работами | 2019 г. |  | Всего | 2,00 | - | - | - | 2,00 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,00 | - | - | - | 2,00 |  |
| 8.4. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Базовая | 2019 г. |  | Всего | 23,80 | - | - | - | 23,80 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 23,80 | - | - | - | 23,80 |  |
| 8.5. | Строительство ВЛ-35 кВ Южная - Базовая | 2017 - 2018 гг. |  | Всего | 50,10 | - | 46,60 | 3,50 | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,10 | - | 46,60 | 3,50 | - |  |
| 8.6. | Строительство ВЛ3 - 10 кВ от ТП Северная ОАО "ДРСК", блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции БКТП 10/0,42 x 6300 кВА | 2018 - 2019 гг. | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" | Всего | 250,00 | - | - | 133,00 | 117,00 | Обеспечение электроэнергией 5000 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 250,00 | - | - | 133,00 | 117,00 |  |
| 9. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 9.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 12381,12 | 766,90 | 2184,62 | 3249,88 | 6179,72 |  |
| г. Шимановск |
| 1. | Образование | ВСЕГО | 34,10 | - | - | 12,70 | 21,40 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт ДОУ N 6 | 2018 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 12,70 | - | - | 12,70 | - | ДОУ на 150 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 12,10 | - | - | 12,10 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | - | 0,60 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт СОШ N 1. Замена оконных блоков, капремонт пришкольного стадиона | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 19,10 | - | - | - | 19,10 | СОШ на 856 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 19,10 | - | - | - | 19,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт СОШ N 4 | 2019 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | СОШ на 100 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,10 | - | - | - | 2,10 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | - | - | - | 0,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 22,26 | - | 6,20 | 2,39 | 13,67 |  |
| 2.1. | Ремонт водопроводной сети от дома N 55 микрорайона 2 (ТК-0) до МОАУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Шимановска" | 2017 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 2,40 | - | 2,40 | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,40 | - | 2,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Реконструкция наружных канализационных сетей и канализационной насосной станции | 2017 г. |  | Всего | 3,80 | - | 3,80 | - | - | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,80 | - | 3,80 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Ремонт водопроводной сети от дома N 55 микрорайона 2 (ТК-0) до МОАУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Шимановска" | 2018 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области | Всего | 2,39 | - |  | 2,39 | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,39 | - |  | 2,39 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Замена водопроводной сети по ул. Первомайской от ул. Заводской до ж.-д. моста, 1130 м | 2019 г. | Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 2,90 | - | - | - | 2,90 | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,90 | - | - | - | 2,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Замена сетей канализации по ул. Орджоникидзе от дома N 9 до КНС N 1 | 2019 г. |  | Всего | 1,27 | - | - | - | 1,27 | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,27 | - | - | - | 1,27 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Замена теплотрассы в микрорайоне N 1 от МКД N 9 до МКД N 26 | 2019 г. |  | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | - | - | - | 2,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Замена электрощитов на котельной "Центральная" | 2019 г. |  | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | - | - | - | 2,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Замена дробилки ДДЗ-600 на котельной "Центральная" | 2019 г. |  | Всего | 2,50 | - | - | - | 2,50 | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,50 | - | - | - | 2,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Ремонт артезианской скважины в лесном массиве в 5 км от юго-западной окраины г. Шимановск | 2019 г. |  | Всего | 1,70 | - | - | - | 1,70 | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | - | - | - | 1,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 2.10. | Ремонт дробилки ДДЗ-9 на котельной "Центральная" | 2019 г. |  | Всего | 0,70 | - | - | - | 0,70 | Кинотеатр на 35 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | - | 0,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 271,90 | 78,60 | 183,80 | 4,60 | 4,90 |  |
| 3.1. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2016 - 2017 гг. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 239,00 | 59,60 | 179,40 | - | - | Строительство МКД площадью 62,6 тыс. кв. м, улучшение жилищных условий 1,6 тыс. семей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 238,80 | 59,60 | 179,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,10 | - | 0,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2016 - 2019 гг. |  | Всего | 32,90 | 19,00 | 4,40 | 4,60 | 4,90 | Строительство жилых домов площадью 10 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 32,90 | 19,00 | 4,40 | 4,60 | 4,90 |  |
| 4. | Строительство и реконструкция дорог | ВСЕГО | 28,80 | 28,80 | - | - | - |  |
| 4.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципального дорожного фонда | 2016 г. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 28,80 | 28,80 | - | - | - | 4 км автомобильных дорог |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 28,80 | 28,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Связь | ВСЕГО | 0,50 | - | 0,50 | - | - |  |
| 5.1. | Ремонт отделения почтовой связи | 2017 г. | Инвестиционная программа УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" | Всего | 0,50 | - | 0,50 | - | - | Предоставление услуг почтовой связи 18800 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,50 | - | 0,50 | - | - |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 63,30 | 17,00 | 19,70 | 4,70 | 21,90 |  |
| 6.1. | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановск с проектно-изыскательскими работами | 2016 - 2019 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 63,30 | 17,00 | 19,70 | 4,70 | 21,90 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 63,30 | 17,00 | 19,70 | 4,70 | 21,90 |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2016 - 2019 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 392,46 | 95,70 | 210,30 | 24,49 | 61,97 |  |
| ИТОГО | 55129,52 | 9275,54 | 14256,73 | 13848,47 | 17748,79 |  |

## Приложение N 3

к Программе

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(РЕЕСТР) МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРИГРАНИЧНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2020 - 2025 ГГ.

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Правительства Амурской области от 10.02.2023 N 134) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Сроки реализации мероприятия (инвестиционного проекта) | Наименование программы, в рамках которой будет осуществлено финансирование | Объем инвестиций (финансирование), млн. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 <*> | 2024 <*> | 2025 <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Архаринский муниципальный округ |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 89,30 | 1,10 | - | 25,76 | 62,44 | - | - |  |
| 1.1. | Строительство плоскостного сооружения, с. Антоновка | 2020 - 2023 гг. | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" | Всего | 3,40 | 1,10 | - | - | 2,30 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,40 | 1,10 | - | - | 2,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт стадиона "Юность", пгт Архара | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 85,90 | - | - | 25,76 | 60,14 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 60 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 85,90 | - | - | 25,76 | 60,14 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 20,53 | 13,73 | - | 6,80 | - | - | - |  |
| 2.1. | Возведение модульного ФАП, с. Ядрино | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 6,80 | - | - | 6,80 | - | - | - | 1 модульный ФАП на 437 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,80 | - | - | 6,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Возведение модульного ФАП, с. Отважное | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 686 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Социальная защита населения | ВСЕГО | 3,60 | - | - | - | 3,60 - | - | - |  |
| 3.1. | Пристройка к зданию ГАУ СО АО "Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 2023 г. | Государственная программа области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего | 3,60 | - | - | - | 3,60 | - | - | Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,60 | - | - | - | 3,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Образование | ВСЕГО | 14,70 | - | 7,70 | 5,40 | 1,60 | - | - |  |
| 4.1. | Замена оконных блоков в зданиях МОБУ СОШ с. Касаткино, МДОБУ ДС N 2 "Золотой ключик" пгт Архара, МДОАУ ДС N 4 "Ладушки", Архара | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,60 | - | 2,60 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,60 | - | 2,60 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт системы отопления здания МДОБУ ДС "Теремок" с. Касаткино | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,60 | - | 1,60 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,60 | - | 1,60 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Ремонт санитарного узла в здании МОБУ СОШ с. Ядрино, ремонт системы отопления в здании МОБУ СОШ с. Касаткино | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,50 | - | 3,50 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,50 | - | 3,50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Замена оконных блоков в зданиях МОБУ СОШ с. Новоспасск, МОБУ СОШ N 172 пгт Архара | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 5,40 | - | - | 5,40 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,40 | - | - | 5,40 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Замена оконных блоков в здании МДОБУ ДС "Теремок" с. Касаткино | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,60 | - | - | - | 1,60 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,60 | - | - | - | 1,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 13,16 | - | - | 0,54 | 12,63 | - | - |  |
| 5.1. | Замена котла КВр-0,63 на котельной с. Иннокентьевка | 2022 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Установка 24 ПУТЭ на котельных | 2023 г. |  | Всего | 12,63 | - |  | - | 12,63 | - | - | Оснащение приборами учета ТЭ |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 12,63 | - | - | - | 12,63 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 338,59 | 48,97 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 |  |
| 6.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2023 гг. | - | Всего | 338,59 | 48,97 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | Строительство жилых домов площадью 3,16 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 338,59 | 48,97 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 67,40 | 6,00 | 61,40 | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Реконструкция ВЛ-10/04 кВ с проектно-изыскательскими работами | 2020 - 2021 гг. | - | Всего | 26,00 | 2,40 | 23,60 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 26,00 | 2,40 | 23,60 | - | - | - | - |  |
| 7.2. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Спасск с проектно-изыскательскими работами | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 37,80 | 2,40 | 35,40 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,80 | 2,40 | 25,40 | - | - | - | - |  |
| 7.3. | ВЛ-10 кВ, пгт Архара | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 3,60 | 1,20 | 2,40 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,60 | 1,20 | 2,40 | - | - | - | - |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 563,88 | 69,90 | 130,32 | 99,72 | 141,49 | 61,22 | 61,22 |  |
| Благовещенский муниципальный округ |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 635,87 | - | - | 0,97 | 355,95 | 278,95 | - |  |
| 1.1. | Строительство регионального физкультурно-оздоровительного центра Амурской области, с. Чигири | 2022 - 2024 гг. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" НП Демография. Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего | 635,87 | - | - | 0,97 | 355,95 | 278,95 | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 86 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 374,99 | - | - | - | 337,00 | 37,99 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 260,88 | - | - | 0,97 | 18,95 | 240,96 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 554,26 | 27,46 | - | - | - | 101,08 | 425,72 |  |
| 2.1. | Возведение модульного ФАП, с. Игнатьево | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 1036 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Возведение модульного ФАП, с. Верхнеблаговещенское | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 747 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Возведение модульного ФАП, с. Передовое | 2025 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 22,11 | - | - | - | - | - | 22,11 | 1 модульный ФАП на 167 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 22,11 |  | - | - | - | - | 22,11 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Строительство поликлиники в с. Чигири Благовещенского муниципального округа | 2024 - 2025 гг. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 504,69 | - | - | - | - | 101,08 | 403,61 | Поликлиника на 500 посещений в смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 483,36 | - | - | - | - | 96,80 | 386,56 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 21,33 | - | - |  |  | 4,28 | 17,05 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 956,88 | 170,40 | 35,24 | 40,02 | 317,42 | 393,80 | - |  |
| 3.1. | Замена оконных блоков в зданиях МАОУ Марковской СОШ, МАОУ Гродековской СОШ, МАОУ Сергеевской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,40 | - | 1,40 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,40 | - | 1,40 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена оконных блоков в зданиях МДОАУ ДС с. Волково, МДОАУ ДС с. Грибское, МОАУ Новопетровской СОШ (здание групп дошкольного образования), МДОАУ ДС с. Марково | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена оконных блоков в зданиях МАОУ Грибской СОШ, МАОУ Марковской СОШ, МАОУ Волковской СОШ, МАОУ Сергеевской СОШ | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,10 | - | - | - | 2,10 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,10 | - | - | - | 2,10 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Строительство ДОУ, с. Чигири | 2020 - 2022 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 243,56 | 170,40 | 33,84 | 39,32 | - | - | - | ДОУ на 120 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 158,68 | 158,68 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 84,88 | 11,72 | 33,84 | 39,32 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Строительство школы, с. Чигири | 2023 - 2024 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 709,12 | - | - | - | 315,32 | 393,80 | - | СОШ на 528 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 292,27 | - | - | - | 113,96 | 178,31 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 416,85 | - | - | - | 201,36 | 215,49 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 24,42 | 1,83 | 18,82 | 3,78 | - | - | - |  |
| 4.1. | Переустройство котельной, с. Марково | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,16 | 1,16 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,16 | 1,16 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Изготовление и установка расширительного бака объемом 15 м3 в котельной с. Сергеевка | 2021 г. |  | Всего | 0,67 | 0,67 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,67 | 0,67 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Установка автоматизированных котлов в котельной с. Марково | 2021 г. |  | Всего | 7,73 | - | 7,73 | - | - | - | - | Повышение КПД до 75%, снижение уровня вредных выбросов, оснащение ХВП и прибором учета ТЭ |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 7,73 | - | 7,73 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения от скважины до котельной с. Марково - 252,9 м | 2021 г. |  | Всего | 4,58 | - | 4,58 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,58 | - | 4,58 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Грибский сельсовет. Замена дымососа китайского производства N 5 на аналогичный дымосос российского производства Д-11,2 ЛУ | 2021 г. |  | Всего | 0,56 | - | 0,56 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,56 | - | 0,56 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Грибский сельсовет, замена сетевого насоса Д-200 | 2021 г. |  | Всего | 0,30 | - | 0,30 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 | - | 0,30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Капитальный ремонт котельного оборудования (котла КВР-1,2) N 2, N 1, с. Гродеково | 2021 г. |  | Всего | 1,07 | - | 1,07 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,07 | - | 1,07 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | Замена сетей тепло-, водоснабжения от водонапорной башни до многоквартирных домов N 12/1 и 12/2 по ул. Пограничной в с. Сергеевка - 85 м | 2021 г. |  | Всего | 0,84 | - | 0,84 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры, снижение износа на 10% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,84 | - | 0,84 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.9. | Сергеевский сельсовет. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения от школы, протяженность - 257 м | 2021 г. |  | Всего | 0,85 | - | 0,85 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры, снижение износа на 10% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,85 | - | 0,85 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.10. | Изоляция сетей тепло-, водоснабжения в с. Сергеевка протяженностью 100 м по ул. Пограничной | 2021 г. |  | Всего | 0,87 | - | 0,87 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры, снижение износа на 10% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,87 | - | 0,87 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.11. | Замена дымовой трубы на котельной с. Сергеевка | 2021 г. |  | Всего | 1,45 | - | 1,45 | - | - | - | - | Снижение уровня вредных выбросов |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,45 | - | 1,45 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 4.12. | Сергеевский сельсовет. Замена центробежного насоса на котельной | 2021 г. |  | Всего | 0,57 | - | 0,57 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,57 | - | 0,57 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.13. | Установка автоматизированных котлов в котельной с. Марково | 2022 г. |  | Всего | 3,78 | - | - | 3,78 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,78 | - | - | 3,78 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 28478,53 | 2992,62 | 5792,25 | 4054,58 | 4054,58 | 4633,80 | 6950,70 |  |
| 5.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего | 28478,53 | 2992,62 | 5792,25 | 4054,58 | 4054,58 | 4633,80 | 6950,70 | Строительство жилых домов площадью 262,03 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 28478,53 | 2992,62 | 5792,25 | 4054,58 | 4054,58 | 4633,80 | 6950,70 |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 107,20 | 15,10 | 92,10 | - | - | - | - |  |
| 6.1. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ с проектно-изыскательскими работами, с. Волково | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 103,90 | 11,80 | 92,10 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 103,90 | 11,80 | 92,10 | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Реконструкция ПС-110/10 кВ с проектно-изыскательскими работами, с. Чигири | 2020 г. |  | Всего | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 30773,77 | 3207,51 | 5941,71 | 4102,65 | 4731,25 | 5410,93 | 7379,72 |  |
| Бурейский муниципальный округ |
| 1. | Здравоохранение | ВСЕГО | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Возведение модульного ФАП, п. Асташиха | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 102 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Социальная защита населения | ВСЕГО | 7,00 | - | - | - | 7,00 | - | - |  |
| 2.1. | Строительство объекта "Малиновский социально-реабилитационный центр в с. Малиновка Бурейского муниципального округа (блок "B") | 2023 г. | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего | 7,00 | - | - | - | 7,00 | - | - | Строительство реабилитационного центра на 146 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 7,00 | - | - | - | 7,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 42,70 | - | 38,80 | 2,70 | 1,20 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
| 3.1. | Замена оконных блоков в зданиях МОКУ Райчихинской ООШ, включая здание групп дошкольного образования | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,90 | - | 4,90 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,90 | - | 4,90 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Ремонт пришкольного стадиона МОБУ Новобурейской СОШ N 3 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 33,90 | - | 33,90 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 33,90 | - | 33,90 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена оконных блоков в зданиях МОКУ Алексеевской СОШ, МОКУ Виноградовской СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,70 | - | - | 2,70 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,70 | - | - | 2,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Замена оконных блоков в здании групп дошкольного образования МОКУ Долдыканской СОШ | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,20 | - | - | - | 1,20 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,20 | - | - | - | 1,20 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 2,88 | - | - | 2,88 | - | - | - |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт здания котельной с. Алексеевка | 2022 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 2,88 | - | - | 2,88 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,88 | - | - | 2,88 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 513,10 | 49,72 | 57,92 | 57,92 | 115,85 | 115,85 | 115,85 |  |
| 5.1. | Строительство жилых домов | 2020 г. |  | Всего | 513,10 | 49,72 | 57,92 | 57,92 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | Строительство жилых домов площадью 4,7 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 513,10 | 49,72 | 57,92 | 57,92 | 115,85 | 115,85 | 115,85 |  |
| 6. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 1482,20 | 4,50 | 1,20 | 0,30 | 476,20 | 1000,00 | - |  |
| 6.1. | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.-д. в пгт Новобурейский (концессионное соглашение) | 2020 - 2024 гг. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 1482,20 | 4,50 | 1,20 | 0,30 | 476,20 | 1000,00 | - | Ввод в эксплуатацию 2,2 км подходов, 107,5 м путепровода |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1482,20 | 4,50 | 1,20 | 0,30 | 476,20 | 1000,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 79,10 | 73,80 | 5,30 | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Бурейск с проектно-изыскательскими работами, пгт Новобурейский | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 79,10 | 73,80 | 5,30 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 79,10 | 73,80 | 5,30 | - | - | - | - |  |
| 8. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 8.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 2157,32 | 141,85 | 106,52 | 67,11 | 603,55 | 1119,15 | 119,15 |  |
| Константиновский район |  |
| 1. | Культура | ВСЕГО | 74,32 | - | 72,09 | 2,23 | - | - | - |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт ДК с. Константиновка | 2021 - 2022 гг. | - | Всего | 74,32 | - | 72,09 | 2,23 | - | - | - | Дом культуры с залом на 610 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 30,54 | - | 30,54 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 43,78 | - | 41,55 | 2,23 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 5,66 | 3,60 | - | 2,06 | - | - | - |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт специализированного зала вольной борьбы ДЮСШ, с. Константиновка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 3,60 | 3,60 | - | - | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,60 | 3,60 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Строительство хоккейной площадки и теплой раздевалки для хоккеистов, с. Новопетровка | 2022 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 2,06 | - | - | 2,06 | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,06 | - | - | 2,06 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Здравоохранение | ВСЕГО | 27,46 | 27,46 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Возведение модульного ФАП, с. Новопетровка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 456 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Возведение модульного ФАП, с. Войково | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 188 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Образование | ВСЕГО | 96,30 | - | 41,30 | 55,00 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
| 4.1. | Ремонт пришкольного стадиона МОАУ Константиновской СОШ, ремонт кровли МОАУ Коврижской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 41,30 | - | 41,30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 41,30 | - | 41,30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Замена оконных блоков в зданиях Коврижской СОШ, групп дошкольного образования МОУ Ключевской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 8,70 | - | - | 8,70 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 8,70 | - | - | 8,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт кровли МОУ Ключевской СОШ, МОУ Зеньковской СОШ, капитальный ремонт кровли, цоколя и отмостки МОАУ Константиновской СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 41,30 | - | - | 41,30 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 41,30 | - | - | 41,30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Замена оконных блоков в здания МОУ Новотроицкой ООШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,30 | - | - | 4,30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,30 | - | - | 4,30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта, с. Нижняя Полтавка | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | - | СОШ на 178 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 37,51 | 15,80 | 16,89 | 4,83 | - | - | - |  |
| 5.1. | Приобретение и замена котла КЕ-4-14 (котельная "Районная"), Константиновский сельсовет | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 10,38 | 10,38 | - | - | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,38 | 10,38 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Сети канализации, септик, с. Константиновка | 2020 г. |  | Всего | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Константиновский сельсовет, приобретение и замена котлов КВмКБ-2,0 - 2 шт. (котельная РТП) | 2020 г. |  | Всего | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Замена тепловых и водопроводных сетей котельной ПУ (б) 235 м | 2020 г. |  | Всего | 0,68 | 0,68 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | 0,68 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Замена тепловых и водопроводных сетей теплотрассы с водоводом с котельной "Районная" 80 м, с. Константиновка | 2020 г. |  | Всего | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | Приобретение и замена котла КВр-0,6, Коврижский сельсовет | 2020 г. |  | Всего | 0,54 | 0,54 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,54 | 0,54 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Приобретение и замена котла КВр-0,6, Семидомский сельсовет | 2020 г. |  | Всего | 0,54 | 0,54 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,54 | 0,54 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.8. | Установка приборов учета на котельной с. Семидомка | 2020 г. |  | Всего | 0,36 | 0,36 | - | - | - | - | - | Оснащение прибором учета ТЭ |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,36 | 0,36 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9. | Константиновский с/с, сокращение котельной ПУ (м) с присоединением потребителей к котельной ПУ (б) | 2021 г. |  | Всего | 6,42 | - | 6,42 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,42 | - | 6,42 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.10. | Ремонт водопроводных сетей 975 м по ул. Советской, с. Константиновка | 2021 г. |  | Всего | 2,04 | - | 2,04 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,04 | - | 2,04 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.11. | Замена теплообменников на котельной "Районная", с. Константиновка | 2021 г. |  | Всего | 4,76 | - | 4,76 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,76 | - | 4,76 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.12. | Замена тепловых и водопроводных сетей по ул. Константиновской, 38, с. Константиновский | 2021 г. |  | Всего | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.13. | Приобретение и замена котла КВр-1,0 на котельной ПУ (б), с. Константиновка | 2021 г. |  | Всего | 0,54 | - | 0,54 | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,54 | - | 0,54 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.14. | Сети по ул. Школьной, с. Константиновка | 2021 г. |  | Всего | 0,43 | - | 0,43 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,43 | - | 0,43 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.15. | Ремонт теплотрассы от ул. Школьной до МОУ Константиновская СОШ, с. Константиновка | 2021 г. |  | Всего | 1,21 | - | 1,21 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,21 | - | 1,21 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.16. | Приобретение и замена котла КВр-0,6, с. Коврижка | 2021 г. |  | Всего | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.17. | Замена тепловых сетей к зданию Дворца культуры с. Константиновка (в рамках синхронизации работ по ремонту ул. Ленина в 2022 году) | 2022 г. |  | Всего | 2,44 | - | - | 2,44 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,44 | - | - | 2,44 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.18. | Замена наружных трубопроводов отопления и водоснабжения между домами N 26 и 28 по ул. Константиновской, с. Константиновка | 2022 г. |  | Всего | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.19. | Замена теплотрассы от ТК-2 до котельной с. Новопетровка | 2022 г. |  | Всего | 1,49 | - | - | 1,49 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,49 | - | - | 1,49 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.20. | Замена котла Квр-0,6 на котельной, с. Новопетровка | 2022 г. |  | Всего | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 6. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 517,40 | 59,81 | 57,92 | 81,09 | 98,47 | 104,26 | 115,85 |  |
| 6.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. | - | Всего | 517,40 | 59,81 | 57,92 | 81,09 | 98,47 | 104,26 | 115,85 | Строительство жилых домов площадью 4,75 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 517,40 | 59,81 | 57,92 | 81,09 | 98,47 | 104,26 | 115,85 |  |
| 7. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 447,31 | 447,31 | - | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Верхняя Полтавка - Новоалександровка" на участке км 2 - км 12 | 2019 - 2020 гг. | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" | Всего | 447,31 | 447,31 | - | - | - | - | - | Введено в эксплуатацию 10,2 км автомобильной дороги |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 278,23 | 278,23 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 169,08 | 169,08 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 73,70 | 47,80 | 25,90 | - | - | - | - |  |
| 8.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, с. Константиновка | 2020 - 2021 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 50,10 | 26,60 | 23,50 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,10 | 26,60 | 23,50 | - | - | - | - |  |
| 8.2. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, с. Верхняя Полтавка | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 23,60 | 21,20 | 2,40 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 23,60 | 21,20 | 2,40 | - | - | - | - |  |
| 9. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 9.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 1296,26 | 601,88 | 217,40 | 148,51 | 101,77 | 107,56 | 119,15 |  |
| Магдагачинский район |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 3,40 | 3,40 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Строительство плоскостного спортивного сооружения, с. Толбузино | 2020 г. | Государственная программа "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти" - инициативное бюджетирование | Всего | 1,70 | 1,70 | - | - | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | 1,70 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Строительство плоскостного спортивного сооружения, с. Кузнецово | 2020 г. |  | Всего | 1,70 | 1,70 | - | - | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,70 | 1,70 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 78,70 | - | - | 45,40 | - | 11,19 | 22,11 |  |
| 2.1. | Возведение модульного ФАП, с. Черняево | 2022 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 22,70 | - | - | 22,70 | - | - | - | 1 модульный ФАП на 793 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 13,60 | - | - | 13,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,10 | - | - | 9,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Возведение модульного ФАП, с. Чалганы | 2022 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 22,70 | - | - | 22,70 | - | - | - | 1 модульный ФАП на 261 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 13,60 | - | - | 13,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,10 | - | - | 9,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Возведение модульного ФАП, с. Гонжа | 2024 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 11,19 | - | - | - | - | 11,19 | - | 1 модульный ФАП на 509 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 10,72 | - | - | - | - | 10,72 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Возведение модульного ФАП, с. Дактуй | 2025 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 22,11 | - | - | - | - | - | 22,11 | 1 модульный ФАП на 376 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 21,17 | - | - | - | - | - | 21,17 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,94 | - | - | - | - | - | 0,94 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 173,10 | 24,50 | 139,30 | 7,00 | 2,30 | - | - |  |
| 3.1. | Замена оконных блоков в зданиях МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 10,50 | - | 10,50 | - | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 10,50 | - | 10,50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена оконных блоков в здании МОКУ Чалганской ООШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,80 | - | - | 2,80 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,80 | - | - | 2,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена оконных блоков в здании МОКУ Кузнецовской ООШ | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,30 | - | - | - | 2,30 | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | - | - | - | 2,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Строительство детского сада на 50 мест в пгт Магдагачи | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области", государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | Всего | 157,50 | 24,50 | 128,80 | 4,20 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 43,30 | 22,60 | 20,70 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 114,20 | 1,90 | 108,10 | 4,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - |  |
| 4.1. | Оснащение прибором учета ТЭ, Толбузинский сельсовет | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | Оснащение прибором учета ТЭ |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Оснащение прибором учета ТЭ, Черняевский сельсовет | 2020 г. |  | Всего | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | Оснащение прибором учета ТЭ |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 334,41 | 44,79 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 |  |
| 5.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 334,41 | 44,79 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | Строительство жилых домов площадью 2,5 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 334,41 | 44,79 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | 57,92 |  |
| 6. | Дорожная деятельность | ВСЕГО | 12,90 | - | - | - | 12,90 | - | - |  |
| 6.1. | Реконструкция мостового перехода на км 8 + 350 автомобильной дороги "Магдагачи - Толбузино" | 2023 г. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 6,40 | - | - | - | 6,40 | - | - | Ввод в эксплуатацию 0,6 км автомобильной дороги, 17,0 п. м моста |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,40 | - | - | - | 6,40 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Реконструкция мостового перехода на км 17 + 500 автомобильной дороги "Магдагачи - Толбузино" | 2023 г. | Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего | 6,50 | - | - | - | 6,50 | - | - | Ввод в эксплуатацию 0,6 км автомобильной дороги, 17,0 п. м моста |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,50 | - | - | - | 6,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 53,10 | 23,60 | 29,50 | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Реконструкция ВЛ-10/04 кВ, пгт Магдагачи, п. Гонжа, с. Тыгда, с. Чалганы, пгт Сиваки | 2020 - 2021 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 53,10 | 23,60 | 29,50 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 53,10 | 23,60 | 29,50 | - | - | - | - |  |
| 8. | Связь | ВСЕГО | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - |  |
| 8.1. | Строительство башни сотовой связи, с. Кузнецово (ПАО "Ростелеком") | 2023 г. | Федеральная программа по устранению цифрового неравенства (УЦН 2,0) | Всего | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - | Предоставление услуг сотовой связи 164 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 9.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 676,61 | 97,09 | 230,02 | 113,62 | 80,12 | 72,41 | 83,33 |  |
| Михайловский район |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 3,06 |  | - | - | 3,06 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение спортивно-технологического оборудования для малой спортивной площадки с. Поярково Михайловского района | 2023 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 3,06 |  | - | - | 3,06 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,88 | - | - | - | 2,88 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 459,94 | - | 158,01 | 301,93 | - | - | - |  |
| 2.1. | Строительство быстровозводимой поликлиники в с. Поярково | 2021 - 2022 гг. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 459,94 | - | 158,01 | 301,93 | - | - | - | 1 поликлиника на 6590 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 440,57 | - | 151,33 | 289,24 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 19,37 | - | 6,68 | 12,69 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 20,90 | - | 13,50 | 3,50 | 3,90 | - | - |  |
| 3.1. | Замена оконных блоков в здании МАДОУ Поярковского ДС N 7 "Амурчонок", МБОУ Чесноковской СОШ, МОУ Зеленоборской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 13,50 | - | 13,50 | - | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 13,50 | - | 13,50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена оконных блоков в здании МАОУ Михайловской СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,50 | - | - | 3,50 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,50 | - | - | 3,50 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена оконных блоков в здании МОУ Коршуновской СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,90 | - | - | - | 3,90 | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,90 | - | - | - | 3,90 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 245,86 | 13,39 | 2,33 | 230,14 | - | - | - |  |
| 4.1. | Бурение новой скважины п. Поярково | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 24,73 | 2,94 | - | 21,79 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,42 | 2,94 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт водонапорной башни п. Поярково | 2020 г. |  | Всего | 24,78 | 2,99 | - | 21,79 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,47 | 2,99 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Котельная "Юбилейная", замена котла КВр-1,1, с. Поярково | 2020 г. |  | Всего | 22,49 | 0,70 | - | 21,79 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,18 | 0,70 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Котельная "Центральная", замена котла КВр-1,1, с. Поярково | 2020 г. |  | Всего | 22,49 | 0,70 | - | 21,79 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,18 | 0,70 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Котельная "Школа-интернат", замена 2 котлов КВр-1,1, с. Поярково | 2020 г. |  | Всего | 23,22 | 1,43 | - | 21,79 | - | - | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,91 | 1,43 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Котельная "Строительная", замена котла КВр-1,1, с. Поярково | 2020 г. |  | Всего | 22,50 | 0,71 | - | 21,79 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,19 | 0,71 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Монтаж газоходов на котельной "Центральная", с. Поярково | 2020 г. |  | Всего | 23,89 | 2,10 | - | 21,79 | - | - | - | Снижение уровня вредных выбросов |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,58 | 2,10 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | с. Коршуновка, ремонт водонапорной башни | 2020 г. |  | Всего | 23,61 | 1,82 | - | 21,79 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | 1,82 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.9. | Приведение в нормативное состояние трубопровода тепловых сетей котельной "Юбилейная" на участке от теплового узла N 20 до теплового узла N 21, с. Поярково | 2021 г. |  | Всего | 22,37 | - | 0,58 | 21,79 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,06 | - | 0,58 | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.10. | Установка станции второго подъема, с. Чесноково | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 23,54 |  | 1,75 | 21,79 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,23 | - | 1,75 | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.11. | Ремонт здания котельной "Средняя школа" (получатель Михайловский район), с. Поярково | 2022 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  |  | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,42 | - | - | 1,42 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.12. | Монтаж насосной станции второго подъема, Калининский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 3,08 | - | - | 3,08 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,08 | - | - | 3,08 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.13. | Замена шести водогрейных котлов КВр-1, 256 шт., с. Поярково | 2022 г. |  | Всего | 6,90 | - | - | 6,90 | - | - | - | 6 котлов, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,90 | - | - | 6,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.14. | Замена водогрейного котла КВр-1,1 - 1 шт., Чесноковский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,83 | - | - | 0,83 |  |  |  | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,83 | - | - | 0,83 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Монтаж газоходов на котельной "Центральная", п. Поярково | 2020 - 2022 гг. |  | Всего | 23,89 | 2,10 | - | 21,79 | - | - | - | Снижение уровня вредных выбросов |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,58 | 2,10 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | Ремонт водонапорной башни, с. Коршуновка | 2020 г. |  | Всего | 23,61 | 1,82 | - | 21,79 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,30 | 1,82 | - | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.9. | Приведение в нормативное состояние трубопровода тепловых сетей котельной "Юбилейная" на участке от теплового узла N 20 до теплового узла N 21, с. Поярково | 2021 г. |  | Всего | 22,37 | - | 0,58 | 21,79 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,06 | - | 0,58 | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.10. | Установка станции второго подъема, с. Чесноково | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 23,54 | - | 1,75 | 21,79 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,23 | - | 1,75 | 0,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.11. | Ремонт здания котельной "Средняя школа" (получатель - Михайловский район), с. Поярково | 2022 г. |  | Всего | 1,42 | - | - | 1,42 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,42 | - | - | 1,42 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.11. | Ремонт здания котельной "Средняя школа", с. Поярково | 2022 г. |  | Всего | 1,42 | - | - | 1,42 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,42 | - | - | 1,42 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.12. | Монтаж насосной станции второго подъема, Калининский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 3,08 | - | - | 3,08 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,08 | - | - | 3,08 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.13. | Замена шести водогрейных котлов КВр-1, 256 шт., с. Поярково | 2022 г. |  | Всего | 6,90 | - | - | 6,90 | - | - | - | 6 котлов, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,90 | - | - | 6,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.14. | Замена водогрейного котла КВр-1,1 - 1 шт., Чесноковский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,83 | - | - | 0,83 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,83 | - | - | 0,83 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 278,56 | 21,38 | 34,75 | 37,07 | 57,92 | 57,92 | 69,51 |  |
| 5.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. | - | Всего | 278,56 | 21,38 | 34,75 | 37,07 | 57,92 | 57,92 | 69,51 | Строительство жилых домов площадью 2,51 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 278,56 | 21,38 | 34,75 | 37,07 | 57,92 | 57,92 | 69,51 |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 43,10 | 41,30 | 1,80 | - | - | - | - |  |
| 6.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГРЭС - Михайловка с проектно-изыскательскими работами | 2020 г. |  | Всего | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Михайловка - Поярково | 2020 г. |  | Всего | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Михайловка | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 34,80 | 33,00 | 1,80 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 34,80 | 33,00 | 1,80 | - | - | - | - |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 1068,02 | 76,17 | 213,69 | 575,94 | 68,18 | 61,22 | 72,81 |  |
| Свободненский район |
| 1. | Здравоохранение | ВСЕГО | 68,65 | 68,65 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Возведение модульного ФАП, с. Малая Сазанка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 544 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Возведение модульного ФАП, с. Дмитриевка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 870 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Возведение модульного ФАП, с. Талали | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 226 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Возведение модульного ФАП, с. Новостепановка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 197 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Возведение модульного ФАП, с. Сукромли | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 119 человек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Образование | ВСЕГО | 61,03 | - | 19,80 | 38,63 | 2,60 | - | - |  |
| 2.1. | Замена деревянных окон на металлопластиковые СОШ, с. Буссе | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,43 | - | - | 2,43 | - | - | - | СОШ на 35 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Замена оконных блоков в здании МОКУ Москвитинской СОШ | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,60 | - | - | - | 2,60 | - | - | Установка металлопластиковых окон |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,60 | - | - | - | 2,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Замена оконных блоков в здании МОУ Нижнебузулинской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,20 | - | 4,20 | - | - | - | - | Установка металлопластиковых окон |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,20 | - | 4,20 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Ремонт пришкольного стадиона МОУ Юхтинской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 15,60 | - | 15,60 | - | - | - | - | Ремонт стадиона |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 15,60 | - | 15,60 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт кровли МОУ Новгородская СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 18,10 | - | - | 18,10 | - | - | - | Капитальный ремонт кровли |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 18,10 | - | - | 18,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт кровли МОУ Новгородская СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 18,10 | - | - | 18,10 | - | - | - | Капитальный ремонт кровли |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 18,10 | - | - | 18,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 2,31 | 1,59 | 0,72 | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Замена 2 котлов КВр-1,16 2013 года выпуска на котлы КВ-1,16 на котельной, с. Сычевка (центральная) | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - |  | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена котла КВр-1,16 2013 года выпуска на котел КВ-1,16 на котельной (школа), с. Костюковка | 2020 - 2022 гг. |  | Всего | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена котла КВр-1,16 2013 года выпуска на котел КВ-1,16 на котельной, с. Климоуцы (больница) | 2021 г. |  | Всего | 0,72 | - | 0,72 | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,72 | - | 0,72 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 186,10 | 31,00 | - | - | - | - | 155,10 |  |
| 4.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2020 - 2025 гг. | - | Всего | 186,10 | 31,00 | - | - | - | - | 155,10 | Строительство жилых домов площадью 6 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 186,10 | 31,00 | - | - | - | - | 155,10 |  |
| 5. | Связь | ВСЕГО | 14,80 | - | - | - | 14,80 | - | - |  |
| 5.1. | Строительство башни сотовой связи, с. Гуран (ПАО "Ростелеком") | 2023 г. | Федеральная программа по устранению цифрового неравенства (УЦН 2,0) | Всего | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - | Предоставление услуг сотовой связи 133 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Строительство башни сотовой связи, с. Рогачевка (ПАО "МТС") | 2023 г. | Региональная программа по субсидированию строительства башен сотовой связи | Всего | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - | Предоставление услуг сотовой связи 301 жителю |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Строительство башни сотовой связи, с. Талали (ПАО "МТС") | 2023 г. | Региональная программа по субсидированию строительства в области башен сотовой связи | Всего | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - | Предоставление услуг сотовой связи 218 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Строительство башни сотовой связи, с. Новостепановка (ПАО "МТС") | 2023 г. | Региональная программа по субсидированию строительства башен сотовой связи | Всего | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - | Предоставление услуг сотовой связи 192 жителям |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,70 | - | - | - | 3,70 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 22,90 | 20,50 | 2,40 | - | - | - | - |  |
| 6.1. | Реконструкция ПС-35 кВ Лесная | 2020 г. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ Свободненского района с проектно-изыскательскими работами | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 20,50 | 18,10 | 2,40 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,50 | 18,10 | 2,40 | - | - | - | - |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 372,39 | 121,84 | 26,22 | 41,93 | 20,70 | 3,30 | 158,40 |  |
| Сковородинский муниципальный округ |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 29,58 | - | - | 10,41 | 19,17 | - | - |  |
| 1.1. | Строительство центрального парка спорта и отдыха г. Сковородино (1 этап - стадион) | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 29,58 | - | - | 10,41 | 19,17 | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 36 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 29,58 | - | - | 10,41 | 19,17 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 11,19 | - | - | - | - | 11,19 | - |  |
| 2.1. | Возведение модульного ФАП, с. Невер | 2024 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской" | Всего | 11,19 | - | - | - | - | 11,19 | - | 1 модульный ФАП на 1123 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 10,72 | - | - | - | - | 10,72 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 16,53 | - | 6,38 | 5,85 | 4,30 | - | - |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ СОШ пгт Уруша для открытия групп дошкольного образования | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской" | Всего | 3,16 | - | 3,16 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,16 | - | 3,16 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена оконных блоков в зданиях МБОУ СОШ с. Тахтамыгда, МБОУ СОШ с. Джалинда | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской" | Всего | 3,22 | - | 3,22 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,22 | - | 3,22 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена оконных блоков в зданиях МБОУ СОШ ж.-д. ст. БАМ, МБОУ ООШ ж.-д. ст. Мадалан, МБОУ СОШ N 1 г. Сковородино (включая группы дошкольного образования) | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской" | Всего | 5,85 | - | - | 5,85 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,85 | - | - | 5,85 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Замена оконных блоков в зданиях МБОУ ДС N 2 с. Невер | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской" | Всего | 4,30 | - | - | - | 4,30 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,30 | - | - | - | 4,30 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 658,26 | 67,44 | 92,68 | 92,68 | 115,85 | 115,85 | 173,77 |  |
| 4.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. | - | Всего | 658,26 | 67,44 | 92,68 | 92,68 | 115,85 | 115,85 | 173,77 | Строительство жилых домов площадью 6,0 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 658,26 | 67,44 | 92,68 | 92,68 | 115,85 | 115,85 | 173,77 |  |
| 5. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сковородино - Невер с проектно-изыскательскими работами | 2020 г. |  | Всего | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 6.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Комплексное развитие сельской агломерации Сковородинского муниципального округа | ВСЕГО | 805,12 | - | - | - | 459,44 | 345,68 | - |  |
| 7.1. | Комплексное развитие сельской агломерации Сковородинского муниципального округа | 2023 - 2024 гг. | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" | Всего | 805,12 | - | - | - | 459,44 | 345,68 | - | Центр культурного развития (ЦКР) с залом на 265 посадочных мест, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ N 1 г. Сковородино, ул. Василевского, 22 (дошкольные группы)", строительство блочно-модульной автоматической котельной на твердом топливе мощностью 6,0 МВт (5,172 Гкал/час) г. Сковородино", капитальный ремонт уличного освещения (7 объектов) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 676,52 | - | - | - | 393,54 | 282,98 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 48,08 | - | - | - | 34,90 | 13,18 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 80,52 | - | - | - | 31,00 | 49,52 | - |  |
| ВСЕГО | 1543,18 | 73,44 | 102,36 | 112,24 | 602,06 | 476,02 | 177,07 |  |
| Тамбовский муниципальный округ |
| 1. | Культура | ВСЕГО | 35,49 | 12,53 | 22,96 | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Толстовка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" | Всего | 12,53 | 12,53 | - | - | - | - | - | Дом культуры с залом на 100 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 10,12 | 10,12 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,41 | 2,41 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт Дома культуры, с. Жариково | 2021 г. | Государственная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" | Всего | 22,96 | - | 22,96 | - | - | - | - | Дом культуры с залом на 196 зрительных мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 22,96 | - | 22,96 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 4,10 | - | - | 4,10 | - | - | - |  |
| 2.1. | Строительство хоккейной коробки, с. Толстовка | 2022 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 2,05 | - | - | 2,05 | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 32 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,05 | - | - | 2,05 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Строительство хоккейной коробки, с. Николаевка | 2022 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 2,05 |  | - | 2,05 | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 50 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,05 | - | - | 2,05 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Здравоохранение | ВСЕГО | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Возведение модульного ФАП, с. Чуевка | 2020 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 13,73 | 13,73 | - | - | - | - | - | 1 модульный ФАП на 172 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,56 | 4,56 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,17 | 9,17 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Социальная защита населения | ВСЕГО | 106,88 | - | - | 67,03 | 39,85 | - | - |  |
| 4.1. | Пристройка к зданию отделения оздоровления ГАУ СО Амурской области пансионат "Приозерье" в с. Козьмодемьяновка Тамбовского муниципального округа | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего | 106,88 | - | - | 67,03 | 39,85 | - | - | Пристройка к зданию отделения оздоровления ГАУ СО Амурской области пансионат "Приозерье" |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 106,88 | - | - | 67,03 | 39,85 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Образование | ВСЕГО | 50,35 | - | 4,53 | 41,80 | 4,02 | - | - |  |
| 5.1. | Замена деревянных окон на металлопластиковые МБОУ Косицинской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,53 | - | 4,53 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,53 | - | 4,53 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Капитальный ремонт здания СОШ, с. Жариково | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 22,70 | - | - | 22,70 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 22,70 | - | - | 22,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Капитальный ремонт здания СОШ, с. Раздольное | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 17,90 | - | - | 17,90 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 17,90 | - | - | 17,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Замена деревянных окон на металлопластиковые МБОУ Садовской СОШ | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,02 | - | - | - | 4,02 | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,02 | - | - | - | 4,02 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Замена деревянных окон на металлопластиковые в здании групп дошкольного образования СОШ, с. Жариково, филиала МБОУ Садовской СОШ в с. Лозовое | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,20 | - | - | 1,20 | - | - | - | Обновление материально-технической базы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,20 | - | - | 1,20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 43,70 | 11,69 | 18,67 | 11,46 | 1,89 | - | - |  |
| 6.1. | Жариково, замена котла | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,59 | 0,59 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,59 | 0,59 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Приобретение 2 котлов КВр-1,25 в котельную, с. Придорожное | 2020 г. |  | Всего | 0,87 | 0,87 | - | - | - | - | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,87 | 0,87 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Бурение новой скважины, с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 5,64 | 5,64 | - |  | - | - | - | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,64 | 5,64 | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.4. | Котельная "Школа". Замена котлов КВМ-1,16Б | 2020 г. |  | Всего | 0,38 | 0,38 | - |  | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,38 | 0,38 | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.5. | Замена 3 котлов на котельных Сельхозхимии | 2020 г. |  | Всего | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | - | 3 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.6. | Замена 1 котла на котельных | 2020 г. |  | Всего | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.7. | Замена дымовой трубы на котельной Баня | 2020 г. |  | Всего | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | - | Установка дымовой трубы, снижение выбросов на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.8. | Замена котла N 1 Квм-1,16 Мт (1 шт.), котельная "Больница", с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 0,43 | 0,43 | - |  | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,43 | 0,43 | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.9. | Инженерная инфраструктура, сети водоотведения ФОК, с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.10. | Инженерная инфраструктура ФОК, устройство ливневой канализации к площадке под строительство, с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 0,68 | 0,68 | - | - | - | - | - | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,68 | 0,68 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.11. | Инженерная инфраструктура ФОК, подключение з/у к сетям тепло-, водоснабжения, с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.12. | Инженерная инфраструктура ФОК, перенос тепловой сети, с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.13. | Сети Жариковский сельсовет | 2021 г. |  | Всего | 3,83 | - | 3,83 | - | - | - | - | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,83 | - | 3,83 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.14. | Замена котла КВр-1,1, Муравьевский сельсовет | 2021 г. |  | Всего | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.15. | Замена водогрейного котла КВр-1,16 на котельной "Амурский партизан", с. Тамбовка | 2021 г. |  | Всего | 0,60 | - | 0,60 |  | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | 0,60 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.16. | Замена водогрейного котла КВР-1,16 на котельной "РПРЭО", с. Тамбовка | 2021 г. |  | Всего | 0,60 | - | 0,60 |  | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | 0,60 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.17. | Замена водогрейного котла КВр-1,16 на котельной "Маслозавод", с. Тамбовка | 2021 г. |  | Всего | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - | 2 котла, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.18. | Замена участка тепло-, водопропускных сетей от котельной ТАС-1 пер. Строительного (341,7 м), с. Тамбовка | 2021 г. |  | Всего | 2,88 | - | 2,88 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,88 | - | 2,88 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.19. | Замена участка тепло-, водопроводных сетей от котельной "Сельхозхимия", с. Тамбовка (ул. Комсомольская, 243 м) | 2021 г. |  | Всего | 1,34 | - | 1,34 |  | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,34 | - | 1,34 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.20. | Замена участка тепло-, водопроводных сетей от котельной "Сельхозхимия", с. Тамбовка (ул. Октябрьская, 343,5 м) | 2021 г. |  | Всего | 1,91 | - | 1,91 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,91 | - | 1,91 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.21. | Капитальный ремонт водогрейного котла КЕ 10/14, котельная ТАПС-2, с. Тамбовка | 2021 г. |  | Всего | 5,21 | - | 5,21 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,21 | - | 5,21 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.22. | Установка ПУТЭ Маслозавод, РПРЭО, База | 2021 г. |  | Всего | 1,10 | - | 1,10 | - | - | - | - | Своевременный учет отпускаемого теплоносителя в сеть |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,10 | - | 1,10 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.23. | Замена котла на котельной, с. Жариково | 2022 г. |  | Всего | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.24. | Замена котла на котельной, с. Куропатино | 2022 г. |  | Всего | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.25. | Замена котла на котельной, с. Резуновка | 2022 г. |  | Всего | 0,59 | - | - | 0,59 | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,59 | - | - | 0,59 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.26. | Ремонт кровли и замена емкости водонапорной башни, с. Лермонтовка | 2022 г. |  | Всего | 1,59 | - | - | 1,59 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,59 | - | - | 1,59 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.27. | Ремонт котла, с. Гильчин | 2022 г. |  | Всего | 0,92 | - | - | 0,92 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,92 | - | - | 0,92 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.28. | Замена котла на котельной "Амурский Партизан", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,66 | - | - | 0,66 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,66 | - | - | 0,66 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.29. | Замена котла N 1 на котельной "Школа", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.30. | Замена котла N 3 на котельной "Школа", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.31. | Замена котла N 1 на котельной "КБО", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.32. | Замена котла N 2 на котельной "КБО", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.33. | Замена котла N 3 на котельной "КБО", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.34. | Замена котла на котельной "Сельхозхимия", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.35. | Замена котла на котельной "Баня", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.36. | Устройство водоотведения по ул. Калининской, 66, 68, Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,69 | - | - | 0,69 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,69 | - | - | 0,69 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.37. | Организация узла учета тепловой энергии на котельной "Центральная", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.38. | Организация узла учета тепловой энергии котельной "ТАПС-2", Тамбовский сельсовет | 2022 г. |  | Всего | 0,59 | - | - | 0,59 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,59 | - | - | 0,59 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.39. | Замена котла на котельной, с. Толстовка | 2022 г. |  | Всего | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.40. | Установка ПУТЭ на 2 котельных, с. Тамбовка | 2023 г. |  | Всего | 1,89 | - | - | - | 1,89 | - | - | Своевременный учет отпускаемого теплоносителя в сеть |
|  |  |  |  | из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,89 | - | - | - | 1,89 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 1887,13 | 149,46 | 289,61 | 289,61 | 289,61 | 405,46 | 463,38 |  |
| 7.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 1887,13 | 149,46 | 289,61 | 289,61 | 289,61 | 405,46 | 463,38 | Строительство жилых домов площадью 19,0 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1887,13 | 149,46 | 289,61 | 289,61 | 289,61 | 405,46 | 463,38 |  |
| 8. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 133,90 | 69,00 | 64,90 | - | - | - | - |  |
| 8.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ, с. Тамбовка | 2020 - 2021 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 49,00 | 26,60 | 22,40 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 49,00 | 26,60 | 22,40 | - | - | - | - |  |
| 8.2. | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Журавли - Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - | - |  |
| 8.3. | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Тамбовка с проектно-изыскательскими работами, с. Тамбовка | 2020 г. |  | Всего | 81,40 | 38,90 | - | - | - | - | 42,50 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 81,40 | 38,90 | - | - | - | - | 42,50 |  |
| 9. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 9.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 2291,88 | 256,51 | 403,97 | 417,30 | 338,67 | 408,76 | 466,68 |  |
| Шимановский муниципальный округ |  |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 1,62 | - | 1,62 | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Строительство плоскостного спортивного сооружения (площадка для волейбола и мини-футбола), с. Ушаково | 2021 г. | Государственная программа "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области" | Всего | 1,62 | - | 1,62 | - | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 30 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,48 |  | 1,48 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,14 | - | 0,14 | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 16,94 | - | - | 16,94 | - | - | - |  |
| 2.1. | Возведение модульного ФАП, с. Селеткан | 2022 г. | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 16,94 | - | - | 16,94 | - | - | - | 1 модульный ФАП на 194 человека |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 13,60 | - | - | 13,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,10 | - | - | 9,10 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 11,13 | - | 3,67 | 7,46 | - | - | - |  |
| 3.1. | Ремонт кровли МБОУ Саскалинской СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 5,98 | - | - | 5,98 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,98 | - | - | 5,98 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена деревянных окон на металлопластиковые в зданиях МБОУ Нововоскресеновской СОШ, МБОУ Чагоянской СОШ | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,48 | - | - | 1,48 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,48 | - | - | 1,48 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена деревянных окон на металлопластиковые в здании МБОУ Чагоянской СОШ, МБОУ Нововоскресеновской СОШ, МАДОУ ДС с. Мухино, филиала МБОУ Чагоянской СОШ - Селетканской СОШ | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,67 | - | 3,67 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,67 | - | 3,67 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 9,94 | 1,27 | 4,75 | 3,92 | - | - | - |  |
| 4.1. | Замена котла с. Саскаль | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Замена 2 котлов с. Ушаково | 2020 г. |  | Всего | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - | - | Повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Замена тепловых и водопроводных сетей по ул. Школьной и ул. Новой (надземная прокладка), с. Саскаль | 2021 г. |  | Всего | 2,83 | - | 2,83 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,83 | - | 2,83 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Восстановление теплоизоляции водопроводных и тепловых сетей по ул. Новой, с. Саскаль | 2021 г. |  | Всего | 1,92 | - | 1,92 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,92 | - | 1,92 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 (188 метров) в с. Ушаково | 2022 г. |  | Всего | 3,92 | - | - | 3,92 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,92 | - | - | 3,92 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 5. | Связь | ВСЕГО | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 |  |
| 5.1. | Строительство передатчика сотовой связи в формате 4G, с. Ушаково | 2025 г. | Федеральная программа по устранению цифрового неравенства (УЦН 2,0) | Всего | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 | Наличие точки доступа к сети Интернет, 1 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 6.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 56,93 | 1,37 | 13,34 | 31,62 | 3,30 | 3,30 | 4,00 |  |
| г. Благовещенск |
| 1. | Культура | ВСЕГО | 888,37 | - | - | 243,06 | 216,01 | 429,30 | - |  |
| 1.1. | Реконструкция АОДНТ | 2022 - 2024 гг. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры", государственная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" | Всего | 888,37 | - | - | 243,06 | 216,01 | 429,30 | - | Вместимость - 550 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 411,41 | - | - | - | 49,51 | 361,90 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 476,96 | - | - | 243,06 | 166,50 | 67,40 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Сохранение объекта культурного наследия "Реставрация фасадов, капитальный ремонт крыши, устройство архитектурно-художественной подсветки "Здание (бывшая гостиница Кондрашова), ныне гостиница "Амур", г. Благовещенск, ул. Ленина, 122 | 2022 г. |  | Всего | 6,01 | - | - | 6,01 | - | - | - | Благоустройство объектов культуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,01 | - | - | 6,01 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Физическая культура и спорт | Всего | 492,36 | - | - | 158,91 | 284,54 | 48,91 | - |  |
| 2.1. | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом | 2022 - 2024 гг. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета | 492,36 | - | - | 158,91 | 284,54 | 48,91 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Здравоохранение | ВСЕГО | 4153,33 | 7,02 | 22,48 | 44,25 | 147,29 | 110,35 | 3821,94 | - |
| 3.1. | Строительство здания - пристройки (фильтр-приемник) к детской поликлинике N 1 ГАУЗ АО "Детская ГКБ" | 2022 - 2023 гг. |  | Всего | 46,29 | - | - | 33,77 | 12,52 | - | - | Здание-пристройка (фильтр-приемник) к детской поликлинике N 1 ГАУЗ АО "Детская ГКБ" |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 46,29 | - | - | 33,77 | 12,52 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Строительство здания родильного дома на 150 коек ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 3834,37 | 0,42 | 12,01 | - | - | - | 3821,94 | Родильный дом на 150 коек |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 3821,94 | - | - | - | - | - | 3821,94 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | 0,42 | 12,01 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Реконструкция ГБУЗ АО Городская поликлиника N 2 | 2020 - 2022 гг. |  | Всего | 272,67 | 6,60 | 10,48 | 10,48 | 134,77 | 110,35 | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 272,67 | 6,60 | 10,48 | 10,48 | 134,77 | 110,35 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Социальная защита населения | ВСЕГО | 1018,83 | - | - | 13,85 | 51,96 | 719,78 | 233,24 |  |
| 4.1. | Строительство объекта "Дом социального обслуживания", г. Благовещенск | 2023 - 2025 гг. | Государственная программа области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего | 902,92 | - | - | - | 23,99 | 645,69 | 233,24- | Дом социального обслуживания на 197 койко-мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 550,97 | - | - | - |  | 550,97 | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 351,95 | - | - | - | 23,99 | 94,72 | 233,24 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Реконструкция трубопроводов государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области "Благовещенский дом-интернат", г. Благовещенск, ул. Чайковского, 307 | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего | 19,89 | - | - | 13,85 | 6,04 | - | - | Водоснабжение интерната |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 19,89 | - | - | 13,85 | 6,04 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Пристройка 3-этажная к зданию ГАУ СО "Благовещенский дом-интернат" в г. Благовещенске | 2023 - 2024 гг. | Государственная программа области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего | 96,02 | - | - | - | 21,93 | 74,09 | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 96,02 | - | - |  | 21,93 | 74,09 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Образование | ВСЕГО | 2672,26 | 235,29 | 1217,73 | 1141,45 | 77,79 | - | - |  |
| 5.1. | Строительство СОШ в 406 квартале | 2020 - 2023 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2114,99 | 205,29 | 935,62 | 974,08 | - | - | - | СОШ на 1500 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 1153,52 | - | 440,90 | 712,62 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 961,47 | 205,29 | 494,72 | 261,46 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Строительство детского автогородка на территории СОШ N 28 | 2020 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | Детский автогородок на 30 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 21,00 | 21,00 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 9,00 | 9,00 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Капитальный ремонт здания МАДОУ ДС N 5, замена кровли (с установкой леерного ограждения) здания МАДОУ ДС N 47 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 29,95 | - | 29,95 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 29,95 | - | 29,95 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в здании МАОУ Школы N 23 (включая группы дошкольного образования) | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,69 | - | 1,69 | - | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,69 | - | 1,69 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Благоустройство пришкольной территории и оснащение оборудованием" (автогородок) МАОУ "Школа N 28 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 16,11 | - | 16,11 | - | - | - | - | Благоустройство пришкольной территории, оборудование автогородка |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,11 | - | 16,11 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | Проведение ремонтных работ санузлов в подвале, ремонт сантехники в здании, ремонтных работ санузлов на 1, 2, 3 этажах, ремонт фасада здания, благоустройство территории с устройством игровой площадки для детей младшего школьного возраста МОАУ "Школа N 5 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 30,78 | - | 30,78 | - | - | - | - | Ремонт сантехники в здании школы, ремонт санузлов в подвале, 1, 2, 3 этажей школы, ремонт фасада здания, благоустройство территории |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 30,78 | - | 30,78 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Ремонт кровли, благоустройство территории МОАУ "Лицей N 6 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 18,34 | - | 18,34 | - | - | - | - | Ремонт кровли здания |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 18,34 | - | 18,34 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.8. | Автоматизация систем вентиляции, ремонт спортзалов (проведение электромонтажных, сантехнических работ), благоустройство территории с устройством игровой площадки для детей младшего школьного возраста МОАУ "Школа N 10 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 28,32 | - | 28,32 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | Проведение ремонтных, электромонтажных, сантехнических работ |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 28,32 | - | 28,32 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9. | Благоустройство пришкольной территории МОАУ "Школа N 12 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 11,99 | - | 11,99 | - | - | - | - | Благоустройство пришкольной территории |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 11,99 | - | 11,99 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.10. | Благоустройство пришкольной территории, ремонт полов в спортзале, ремонт помещений спортзала МОАУ "Школа N 13 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 52,58 | - | 52,58 | - | - | - | - | Благоустройство пришкольной территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 52,58 | - | 52,58 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.11. | Благоустройство пришкольной территории, ремонт помещений, сантехнические работы МОАУ "Гимназия N 25 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 27,64 | - | 27,64 | - | - | - | - | Благоустройство территории с устройством игровых площадок |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 27,64 | - | 27,64 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.12. | Ремонт полов МАОУ "Школа N 15 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 2,70 | - | 2,70 | - | - | - | - | Ремонт полов в кабинетах и коридоре, сантехнические работы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,70 | - | 2,70 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.13. | Благоустройство пришкольной территории + обустройство физкультурно-спортивной зоны, ремонт полов МАОУ "Школа N 27 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 30,41 | - | 30,41 | - | - | - | - | Благоустройство территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 30,41 | - | 30,41 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.14. | Благоустройство пришкольной территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны МАОУ "Школа N 2 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 18,06 | - | 18,06 | - | - | - | - | Благоустройство территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 18,06 | - | 18,06 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.15. | Ремонт медицинского кабинета МАОУ "Школа N 23 г. Благовещенска" | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 0,44 | - | 0,44 | - | - | - | - | Благоустройство медицинского кабинета |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,44 | - | 0,44 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.16. | Ремонт полов и помещения в спортзале МАОУ Школа N 11 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,53 | - | 3,53 | - | - | - | - | Ремонт полов и помещения в спортзале |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,53 | - | 3,53 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.17. | Ремонт полов и помещения в спортзале МАОУ Школа N 17 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 5,03 | - | 5,03 | - | - | - | - | Ремонт полов и помещения в спортзале |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,03 | - | 5,03 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.18. | Ремонт водосливной системы в здании МАОУ Алексеевская СОШ | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 77,04 | - | - | 38,52 | 38,52 | - | - | Ремонт водосливной системы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 77,04 | - | - | 38,52 | 38,52 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.19. | Ремонт туалетов + кабина для инвалидов МОАУ Школа N 14 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,10 | - | 3,10 | - | - | - | - | Ремонт туалета с устройством кабины для инвалидов в здании |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,10 | - | 3,10 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.20. | Ремонт туалетов, 1, 2 этаж, и электромонтаж работы МОАУ Школа N 22 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,20 | - | 1,20 | - | - | - | - | Ремонт туалетов 1, 2 этаж и электромонтаж. работы |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,20 | - | 1,20 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.21. | Замена дверей МОАУ Школа N 26 | 2021 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 0,24 | - | 0,24 | - | - | - | - | Установка дверей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,24 | - | 0,24 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.22. | Капитальный ремонт "под ключ" пришкольного стадиона, благоустройство пришкольной территории МАОУ Алексеевская СОШ | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 78,32 | - | - | 42,11 | 36,21 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 78,32 | - | - | 42,11 | 36,21 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.23. | Благоустройство пришкольных территорий МАОУ Школа N 10 | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 46,72 | - | - | 46,72 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 46,72 | - | - | 46,72 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.24. | Благоустройство пришкольных территорий МАОУ "Гимназия N 1 г. Благовещенска | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 38,08 | - | - | 38,08 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 38,08 | - | - | 38,08 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.25. | Замена оконных блоков МАДОУ ДС N 67 г. Благовещенска | 2022 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 1,94 | - | - | 1,94 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,94 | - | - | 1,94 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.26. | Замена оконных блоков МАДОУ ДС N 32 | 2023 г. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 3,06 | - | - | - | 3,06 | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,06 | - | - | - | 3,06 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 11988,82 | 784,89 | 1359,39 | 2983,58 | 3518,38 | 3001,00 | 407,00 |  |
| 6.1. | Ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Шимановского | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 103,57 | 103,57 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 103,57 | 103,57 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Горького | 2020 г. |  | Всего | 45,13 | 45,13 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и водоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 45,13 | 45,13 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Сети РЖД | 2020 г. |  | Всего | 2,65 | 2,65 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и водоснабжения в городе Благовещенск |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,65 | 2,65 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4. | Капитальный ремонт котла в котельной 74 квартала | 2020 г. |  | Всего | 33,32 | 33,32 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 33,32 | 33,32 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.5. | Строительство теплотрассы от ул. Пионерской - ул. Краснофлотской до канатной дороги | 2020 г. |  | Всего | 21,60 | 21,60 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 21,60 | 21,60 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.6. | Сети ул. Мухина от Зейской до Пролетарской | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 291,59 | 53,19 | 238,40 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 291,59 | 53,19 | 238,40 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.7. | Инженерная инфраструктура ФОК, 408 квартал, теплоснабжение | 2020 г. |  | Всего | 5,45 | 5,45 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,45 | 5,45 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.8. | Инженерная инфраструктура ФОК, 408 квартал, водоснабжение | 2020 г. |  | Всего | 4,38 | 4,38 | - | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 4,38 | 4,38 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.9. | Инженерная инфраструктура ФОК, 408 квартал, водоотведение | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 394,47 | 0,80 | 393,67 | - | - | - | - | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий - 227 ед., отремонтированных фасадов МКД - 14 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 394,47 | 0,80 | 393,67 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.10. | Инженерная инфраструктура ФОК, 408 квартал, электроснабжение | 2020 г. |  | Всего | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.11. | Инженерная инфраструктура ФОК, 266 квартал, теплоснабжение | 2020 г. |  | Всего | 32,87 | 32,87 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 32,87 | 32,87 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.12. | Инженерная инфраструктура ФОК, 266 квартал, водоснабжение | 2020 г. |  | Всего | 25,51 | 25,51 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 25,51 | 25,51 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.13. | Инженерная инфраструктура ФОК, 266 квартал, водоотведение | 2020 г. |  | Всего | 23,23 | 23,23 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 23,23 | 23,23 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.14. | Инженерная инфраструктура ФОК, 266 квартал, электроснабжение | 2020 г. |  | Всего | 6,32 | 6,32 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,32 | 6,32 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.15. | Инженерная инфраструктура ФОК, 266 квартал, ливневая канализация | 2020 г. |  | Всего | 7,33 | 7,33 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 7,33 | 7,33 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.16. | Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 417,50 | 205,52 | 277,40 |  | - | - | - | Обеспечение качественным водоснабжением территории перспективной застройки Северного жилого района города |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 302,23 | 187,21 | 115,02 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 115,27 | 18,31 | 96,96 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.17. | Ремонт (модернизация) инженерных сетей по ул. Горького от ул. Театральной до ул. Калинина | 2021 г. |  | Всего | 229,29 | - | 229,29 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 229,29 | - | 229,29 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.18. | Ремонт (модернизация) инженерных сетей по ул. Ленина от Шевченко до Мухина | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 207,13 | - | 121,23 | 85,91 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 207,14 | - | 121,23 | 85,91 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.19. | Реконструкция тепловой сети по ул. Артиллерийской от ул. Зейской до ул. Амурской (2Д = 300 мм, L = 300,5 м) | 2021 г. |  | Всего | 24,50 | - | 24,50 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 24,50 | - | 24,50 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.20. | Ремонт тепловой сети по пер. Релочному от ул. Комсомольской (ТК-515) до ул. Мухина (ТК-337) (2Д = 300 мм, L= 300,5 м) | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 34,53 | - | 17,43 | 17,09 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 34,53 | - | 17,43 | 17,09 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.21. | Замена участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевское шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко, Д-900 мм, авар. ситуация | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 15,64 | - | 9,17 | 6,47 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 15,64 | - | 9,17 | 6,47 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.22. | Ремонт теплотрассы по ул. Первомайской между Ленина и Зейской, котельная 101 кв. | 2021 г. |  | Всего | 20,63 | - | 20,63 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 20,63 | - | 20,63 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.23. | Строительство газовой котельной в Северном жилом районе г. Благовещенск, Амурская область | 2022 - 2023 гг. |  | Всего | 1200,00 | - | - | 360,00 | 840,00 | - | - | Обеспечение надежности систем теплоснабжения и газоснабжения в городе Благовещенске |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1200,00 | - | - | 360,00 | 840,00 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.24. | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | 2022 г. |  | Всего | 69,01 | - | - | 69,01 | - | - | - | Протяженность тепловых сетей в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта, составит 0,893 км, мощность - 4,5 Гкал/час |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 69,01 | - | - | 69,01 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.25. | Реконструкция очистных сооружений в Северном жилом районе г. Благовещенска | 2022 - 2023 гг. |  | Всего | 2577,07 | - | - | 808,08 | 1768,99 | - | - | Планируется реконструкция очистных сооружений в Северном жилом районе города Благовещенска с доведением технологии очистки, соответствующей нормативным требованиям, предъявляемым к качеству очищенной воды, сбрасываемой в водоем рыбохозяйственного назначения, мощностью 85000 м3/сут. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2577,07 | - | - | 808,08 | 1768,99 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.26. | Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства "Реконструкция канализационного коллектора, г. Благовещенск" | 2022 - 2024 гг. |  | Всего | 1254,39 | - | - | 44,59 | 604,90 | 604,90 | - | Обеспечение сбора и отвода сточных вод на городские и очистные сооружения канализации с территории перспективой жилой застройки (Северного жилого района города) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1254,39 | - | - | 44,59 | 604,90 | 604,90 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 6.27. | Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сфере строительства аэропортовой инфраструктуры "Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область" | 2022 - 2024 гг. |  | Всего | 3140,00 | - | - | 1000,00 | 200,00 | 1940,00 | - | Общая мощность сетей водоснабжения после реконструкции составит 29 м3/час, в том числе мощность, потребляемая в целях реализации инвестиционного проекта 19,5 м3/час |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3140,00 | - | - | 1000,00 | 200,00 | 1940,00 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.28. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 2020 - 2024 гг. |  | Всего | 566,72 | 213,97 | 27,67 | 104,49 | 104,49 | 116,10 | - | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 162 ед.; благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 10 ед. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 102,58 | 102,58 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 464,14 | 111,39 | 27,67 | 104,49 | 104,49 | 116,10 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.29. | Ремонт инженерных сетей по ул. Горького от Первомайской до Театральной (синх. с БКД) | 2022 г. |  | Всего | 182,41 | - | - | 182,41 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 182,41 | - | - | 182,41 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.30. | Ремонт инженерных сетей на участке Игнатьевского шоссе от 0 км до ул. Дьяченко (синх. с БКД) | 2022 г. |  | Всего | 156,43 | - | - | 156,43 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 156,43 | - | - | 156,43 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.31. | Замена участка коллектора по ул. Светлой от ул. Трудовой до ул. Островского | 2022 г. |  | Всего | 35,59 | - | - | 35,59 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 35,59 | - | - | 35,59 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.32. | Замена водоподогревателей на котельной 74 квартала г. Благовещенск | 2022 г. |  | Всего | 16,21 | - | - | 16,21 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,21 | - | - | 16,21 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.33. | Ремонт сети водоснабжения по ул. Кантемирова от ул. Воронкова до ул. Институтской | 2022 г. |  | Всего | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.34. | Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область | 2022 г. |  | Всего | 15,70 | - | - | 15,70 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 15,70 | - | - | 15,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.35. | Ремонт участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевское шоссе от ул. Дьяченко до ул. Мухина | 2022 г. |  | Всего | 28,06 | - | - | 28,06 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 28,06 | - | - | 28,06 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 6.36. | Устройство обводных трубопроводов водоснабжения по ул. Мухина | 2022 г. |  | Всего | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.37. | Строительство станции обезжелезивания, с. Белогорье | 2024 - 2025 гг. |  | Всего | 747,00 | - | - | - | - | 340,00 | 407,00 | Обеспечить население питьевой водой нормативного качества, производительностью 300 куб. м/сут. |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 724,60 | - | - | - | - | 329,80 | 394,80 |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 22,40 | - | - | - | - | 10,20 | 12,20 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 54971,08 | 4346,80 | 9846,83 | 9267,60 | 10310,21 | 10426,05 | 10773,59 |  |
| 7.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 54971,08 | 4346,80 | 9846,83 | 9267,60 | 10310,21 | 10426,05 | 10773,59 | Строительство жилых домов площадью 495,14 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 54971,08 | 4346,80 | 9846,83 | 9267,60 | 10310,21 | 10426,05 | 10773,59 |  |
| 8. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 376,00 | 222,60 | - | - | - | - | 153,40 |  |
| 8.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Амур | 2020 г. |  | Всего | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - |  |
| 8.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Западная - ПРП | 2020 г. |  | Всего | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - | - |  |
| 8.3. | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПРП - Сетевая - Амур | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 24,80 | 22,40 | - | - | - | - | 2,40 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 24,80 | 22,40 | - | - | - | - | 2,40 |  |
| 8.4. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Зейская с проектно-изыскательскими работами | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 191,20 | 99,20 | - | - | - | - | 92,00 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 191,20 | 99,20 | - | - | - | - | 92,00 |  |
| 8.5. | Реконструкция ПС-110 кВ Центральная | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 155,20 | 96,20 | - | - | - | - | 59,00 | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 155,20 | 96,20 | - | - | - | - | 59,00 |  |
| 9. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 9.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 76577,66 | 5596,70 | 12449,73 | 13856,00 | 14609,48 | 14738,69 | 15392,47 |  |
| г. Свободный |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 8,90 | - | - | 8,90 | - | - | - |  |
| 1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 | 2022 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области | Всего | 8,90 | - | - | 8,90 | - | - | - | Разработка ПСД, муниципальный бюджет. Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 60 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 8,90 | - | - | 8,90 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Здравоохранение | ВСЕГО | 41,83 | 41,83 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Реконструкция нежилого здания под женскую консультацию ГБУЗ АО "Свободненская больница" | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | Всего | 37,61 | 37,61 | - | - | - | - | - | Женская консультация на 309,5 посещения в смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 37,61 | 37,61 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Оснащение медучреждений автомобилями скорой медицинской помощи | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | Всего | 4,22 | 4,22 | - | - | - | - | - | 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса C (реанимобиль) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 4,22 | 4,22 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Образование | ВСЕГО | 1530,63 | 400,59 | 183,46 | 374,98 | 571,60 | - | - |  |
| 3.1. | Строительство СОШ на 528 учащихся в мкр. "Южный" | 2022 - 2023 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 529,78 | - | - | 215,78 | 314,00 | - | - | СОШ на 528 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 477,68 | - | - | 199,18 | 278,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 52,10 | - | - | 16,60 | 35,50 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Строительство СОШ на 528 учащихся | 2020 - 2021 гг. | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 449,85 | 400,59 | 49,26 | - | - | - | - | СОШ на 528 учащихся |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 253,89 | 253,89 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 195,96 | 146,70 | 49,26 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Строительство ДОУ на 900 мест (Газпром) | 2022 - 2023 гг. |  | Всего | 551,00 | - | 134,20 | 159,20 | 257,60 | - | - | ДОУ на 900 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 551,00 | - | 134,20 | 159,20 | 257,60 | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 122,38 | 44,20 | 19,95 | 58,23 | - | - | - |  |
| 4.1. | КУ N 27 (371 кв.). Замена котлов КВсМ-2,5 N 5 и N 6 | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 2,06 | 2,06 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,06 | 2,06 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | КУ N 30 (243 кв., ж.-д. больница). Ремонт котлов Е1/9 N 1, N 2 | 2020 г. |  | Всего | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | КУ 302 кв. Замена котла КВ-1,86 КБ N 6 | 2020 г. |  | Всего | 2,64 | 2,64 | - | - | - | - | - | 1 котел, повышение КПД до 75% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,64 | 2,64 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Реконструкция сетей ДК ЖД СМР | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 44,60 | 24,65 | 19,95 | - | - | - | - | Снижение износа коммунальных сетей (водоснабжения, канализации, теплоснабжения) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 44,60 | 24,65 | 19,95 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Реконструкция Перского водозабора г. Свободный, Амурская область | 2022 г. |  | Всего | 5,70 | - | - | 5,70 | - | - | - | Снижение износа коммунальных сетей (водоснабжения, канализации) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 5,70 | - | - | 5,70 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 4.6. | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации" (микрорайоны Залинейный, Суражевка, Дубовка) | 2020 - 2022 гг. |  | Всего | 48,75 | 14,16 | - | 34,59 | - | - | - | Снижение износа коммунальных сетей (водоснабжения, теплоснабжения) |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 48,75 | 14,16 | - | 34,59 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 4.7. | Сети водоснабжения и водоотведения для подключения объекта "Жилая застройка в границах улиц Ленина - Михайло-Чесноковская - Шатковского - Шевченко в центральном районе г. Свободный, Амурская область" | 2022 г. |  | Всего | 17,95 | - | - | 17,95 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 17,95 | - | - | 17,95 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 5. | Строительство жилых домов и административных зданий | ВСЕГО | 31320,07 | 1993,49 | 4907,34 | 7183,49 | 6371,48 | 4112,50 | 6751,77 |  |
| 5.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 30499,61 | 1648,19 | 4807,57 | 6950,70 | 6371,48 | 4112,50 | 6609,17 | Строительство жилых домов площадью 271,04 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30499,61 | 1648,19 | 4807,57 | 6950,70 | 6371,48 | 4112,50 | 6609,17 |  |
| 5.2. | Строительство универсального магазина, центра бытового обслуживания | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 487,90 | 345,30 | - | - | - | - | 142,60 | Универсальный магазин, центр бытового обслуживания площадью 11,66 кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 487,90 | 345,30 | - | - | - | - | 142,60 |  |
| 5.3. | Строительство объекта "Реконструкция центральной площади в г. Свободный Амурской области" | 2021 - 2022 гг. |  | Всего | 332,56 | - | 99,77 | 232,79 | - | - | - | Центральная площадь в г. Свободный |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 332,56 | - | 99,77 | 232,79 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 116,50 | 86,70 | 29,80 | - | - | - | - |  |
| 6.1. | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ с проектно-инвестиционными работами | 2020 - 2021 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 56,50 | 32,60 | 23,90 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 56,50 | 32,60 | 23,90 | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Амурская - Базовая с проектно-изыскательскими работами | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 32,40 | 28,90 | 3,50 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 32,40 | 28,90 | 3,50 | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Реконструкция ПС-35/10 кВ Базовая | 2020 - 2021 гг. |  | Всего | 27,60 | 25,20 | 2,40 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,60 | 25,20 | 2,40 | - | - | - | - |  |
| 7. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 7.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 33156,91 | 2566,91 | 5143,85 | 7628,90 | 6946,38 | 4115,80 | 6755,07 |  |
| г. Шимановск |  |
| 1. | Физическая культура и спорт | ВСЕГО | 22,24 | 22,24 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт стадиона "Локомотив" | 2020 г. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего | 22,24 | 22,24 | - | - | - | - | - | Единовременная пропускная способность (ЕПС) - 64 чел./смену |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 22,24 | 22,24 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Образование | ВСЕГО | 31,62 | 4,00 | - | 27,62 | - | - | - |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ДОУ N 6 | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", государственная программа "Развитие образования Амурской области" | Всего | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | ДОУ на 150 мест |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | 2,80 | 2,80 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли СОШ N 3 | 2022 г. |  | Всего | 19,60 | - | - | 19,60 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 19,60 | - | - | 19,60 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Замена деревянных окон на металлопластиковые в здании МОАУ СОШ N 2 | 2022 г. |  | Всего | 6,06 | - | - | 6,06 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 6,06 | - | - | 6,06 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Замена деревянных окон на металлопластиковые в группах дошкольного образования МОАУ СОШ N 2, здании МАОУ СОШ N 4 | 2022 г. |  | Всего | 1,96 | - | - | 1,96 | - | - | - | Благоустройство образовательных учреждений |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,96 | - | - | 1,96 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО | 32,94 | 11,81 | 9,50 | 11,64 | - | - | - |  |
| 3.1. | Замена ячеек КСО на станции | 2020 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Замена тепловых сетей подземной прокладки ул. Некрасова | 2020 г. |  | Всего | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Замена теплообменного оборудования на ЦТП N 2 (микрорайон) с установкой автоматического регулятора ГВС | 2020 г. |  | Всего | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | Своевременный учет отпускаемого теплоносителя в сеть |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Замена участка канализационных сетей в районе ул. Пионерской - М.Чесноковской | 2020 г. |  | Всего | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Установка автоматического регулятора ГВС в ЦТП N 1 по ул. Первомайской | 2020 г. |  | Всего | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | Своевременный учет отпускаемого теплоносителя в сеть |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Ремонт водозаборной скважины на станции обезжелезивания | 2020 г. |  | Всего | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Замена участка канализационных сетей в п. Строитель | 2020 г. |  | Всего | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Замена участка водопроводных сетей от д. 62 до д. 63 мкр. 2 | 2020 г. |  | Всего | 0,67 | 0,67 | - | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,67 | 0,67 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Замена участка канализационных сетей в районе Полка от д. 6 | 2020 г. |  | Всего | 0,27 | 0,27 | - | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,27 | 0,27 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.10. | МУП "РОДНИК", г. Шимановск, установка частотного преобразователя на н/с Заводская | 2021 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 0,30 |  | 0,30 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,30 |  | 0,30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Ремонт водозаборной скважины | 2021 г. |  | Всего | 1,73 |  | 1,73 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,73 |  | 1,73 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.12. | Замена участка сетей водоснабжения по ул. Советской Армии | 2021 г. |  | Всего | 0,35 |  | 0,35 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,35 |  | 0,35 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.13. | Замена участка сетей водоснабжения в районе ул. Солнечной | 2021 г. |  | Всего | 0,42 |  | 0,42 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,42 |  | 0,42 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.14. | Замена участка сетей водоснабжения по ул. Комсомольской | 2021 г. |  | Всего | 0,38 |  | 0,38 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,38 |  | 0,38 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.15. | Замена участка сетей водоснабжения по ул. Лесотехнической, Ду-100, 450 м | 2021 г. |  | Всего | 0,76 |  | 0,76 | - | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,76 |  | 0,76 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.16. | Замена насосного оборудования на объектах водоснабжения | 2021 г. |  | Всего | 0,46 |  | 0,46 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,46 |  | 0,46 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.17. | ЗАО "Холдинг", г. Шимановск. Замена участка тепловых сетей от ТК-56 до ул. Ленина, 14 | 2021 г. |  | Всего | 1,08 |  | 1,08 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,08 |  | 1,08 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.18. | Замена трубы, г. Шимановск | 2021 г. |  | Всего | 1,87 |  | 1,87 | - | - | - | - | Установка дымовой трубы, снижение выбросов на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,87 |  | 1,87 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.19. | ЗАО "Холдинг", г. Шимановск. Замена участка тепловых сетей по ул. Киевской | 2021 г. |  | Всего | 2,16 |  | 2,16 | - | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,16 |  | 2,16 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.20. | Замена участка тепловых сетей от микрорайона 2, д. 53 до т.в. 10 | 2022 г. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" | Всего | 1,17 |  |  | 1,17 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,17 |  |  | 1,17 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.21. | Замена участка тепловых сетей от т.в. 11 до микрорайона 1 МКД 23, 24, 25 | 2022 г. |  | Всего | 2,63 |  |  | 2,63 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,63 |  |  | 2,63 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.22. | Замена участка тепловых сетей от ТК-38 до МКД-27 и 25 по ул. Комсомольской г. Шимановск | 2022 г. |  | Всего | 1,14 |  |  | 1,14 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,14 |  |  | 1,14 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.23. | Замена участка тепловых сетей от ТК-21 до ТК 29 по ул. Мира | 2022 г. |  | Всего | 1,98 |  |  | 1,98 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,98 |  |  | 1,98 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.24. | Установка регулирующих узлов теплоносителя в МКД | 2022 г. |  | Всего | 2,05 |  |  | 2,05 | - | - | - | Своевременный учет отпускаемого теплоносителя в сеть |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 2,05 |  |  | 2,05 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.25. | Замена участка водопроводных сетей по ул. Пограничной (от бывшего хлебозавода до а/моста) | 2022 г. |  | Всего | 1,87 |  |  | 1,87 | - | - | - | Обеспечение качественной питьевой водой населения, подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 1,87 |  |  | 1,87 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.26. | Замена насоса скважины N 9а | 2022 г. |  | Всего | 0,36 |  |  | 0,36 | - | - | - | Обеспечение надежности систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,36 |  |  | 0,36 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3.27. | Поставка и монтаж технологического оборудования химводоподготовки | 2022 г. |  | Всего | 0,45 |  |  | 0,45 | - | - | - | Оснащение ХВП |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 0,45 |  |  | 0,45 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 4. | Строительство жилых домов | ВСЕГО | 624,99 | 85,38 | 115,85 | 94,99 | 97,08 | 115,85 | 115,85 |  |
| 4.1. | Строительство жилых домов | 2020 - 2025 гг. |  | Всего | 624,99 | 85,38 | 115,85 | 94,99 | 97,08 | 115,85 | 115,85 | Строительство жилых домов площадью 5,8 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 624,99 | 85,38 | 115,85 | 94,99 | 97,08 | 115,85 | 115,85 |  |
| 5. | Электросетевое хозяйство | ВСЕГО | 41,10 | 23,60 | 17,50 | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ, г. Шимановск, с проектно-изыскательскими работами | 2020 - 2021 гг. | Инвестиционная программа АО "ДРСК" Амурские электрические сети, 2016 - 2021 годы" | Всего | 41,10 | 23,60 | 17,50 | - | - | - | - | Снижение износа электросетей на 30% |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 41,10 | 23,60 | 17,50 | - | - | - | - |  |
| 6. | Обеспечение занятости населения | ВСЕГО | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 6.1. | Предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо КФХ | 2020 - 2025 гг. | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Всего | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% в год |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из консолидированного бюджета субъекта РФ | 16,60 | 0,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 736,55 | 135,32 | 136,65 | 125,91 | 100,38 | 119,15 | 119,15 |  |
| ИТОГО | 151336,76 | 12946,50 | 25115,78 | 27321,44 | 28347,32 | 26697,51 | 30908,22 |  |
| <*> Объем инвестиций (финансирования) является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению |