Форма регионального инвестиционного предложения

согласно приказа Минэкономразвития России от 30.09.2021 N 591

| Наименование инвестиционного проекта | Создание многофункционального перерабатывающего цеха (крупы, сублимация дикоросов) в Магдагачинском округе |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Амурская область |
| Цель инвестиционного проекта | Организация мелкооптового центра закупки и глубокой переработки с/х продукции и дикоросов для обеспечения гарантированного сбыта местным производителям и насыщения рынка качественными местными продуктами. |
| Краткое описание инвестиционного проекта | Строительство цеха мощностью переработки до 500 тонн зерна/круп в год, линии сублимации ягод и грибов (до 20 тонн готового продукта). Включение логистики (приемка, хранение, отгрузка). |
| Отрасль экономики, в которой планируется реализация инвестиционного проекта | Агропромышленный комплекс (АПК) – пищевая перерабатывающая промышленность (ОКВЭД 10.3, 10.4, 10.5, 10.8) |
| Срок и этапы реализации инвестиционного проекта | 1-й год: ПСД, получение разрешений, подключение к сетям, закупка оборудования (1–9 мес.). 2-й год: Монтаж, пусконаладка, запуск первой очереди (крупы, сублимация). |
| Территория реализации инвестиционного проекта | Магдагачинский муниципальный округ, в районе промзоны пос. Магдагачи (вблизи ж/д и федеральной трассы). |
| Планируемая к выпуску продукция/к оказанию услуга | Крупы (гречка, овес, ячмень), сублимированные ягоды (голубика, брусника, шиповник), сухие грибы (соленые), лекарственные растения (сухие травы). |
| Тип инвестиционного проекта (новое производство/модернизация действующего производства) | Новое производство (greenfield) |
| Предполагаемые сроки получения исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта (дней/мес.) (опционально) | 6–8 месяцев (включая санитарно-эпидем. заключение, Росприроднадзор, ветеринарный сертификат) |
| Стадия инвестиционного проекта | Инициация (разработка бизнес-плана, поиск инвестора/субсидий) |
| Объемы потребления (внутри субъекта Российской Федерации либо за его пределами) в денежном эквиваленте | До 70% – Амурская область (Благовещенск, Сковородино, Тында), 30% – экспорт в Китай (через МО «Хэйхэ») по сублимированной продукции. |
| Возможность масштабирования и (или) фрагментации производства | Масштабируемость: увеличение мощности линий без изменения площадей (замена оборудования). Возможна организация выносных пунктов приема в селах округа. |
| Описание характеристик, создаваемых или реконструируемых объектов | 1) Производственный корпус 1 200 м² (крупоцех, сублимационная камера). 2) Склад сухого хранения 500 м². 3) Склад готовой продукции (морозильные камеры). 4) Административно-бытовой корпус. |

| Анализ экономической отрасли инвестиционного проекта и маркетинг |  |
| --- | --- |
| Краткое описание рынка сбыта планируемой к выпуску продукции/ к оказанию услуги | Рынок сбыта – местные торговые сети, общепит (школы, больницы), мелкооптовые базы Благовещенска. Импортозамещение сублиматов из Китая. |
| Объемы потребления аналогичной продукции/услуг (внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами) | В Амурской области – дефицит местных круп(завоз из других регионов). Потребление сублиматов – около 200 тонн/год (растет на 8–10% в год). |
| Потенциальные потребители планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуг | ООО «Амур-Продукт», сети «Самбери», «Светофор», муниципальные учреждения (образование, здравоохранение), туристические базы (Зейский заповедник). |
| Объемы производства аналогичной продукции/оказания услуг внутри субъекта Российской Федерации и на всей территории Российской Федерации | В Амурской области крупяных производств – 2 (малой мощности). Сублимация ягод/грибов отсутствует. В РФ – конкурентная среда, но ДФО – дефицитная зона. |
| Возможность выстраивания цепочек кооперации с действующими и создаваемыми производствами внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами | С КФХ и ЛПХ Магдагачинского, Зейского, Сковородинского районов (поставка зерна, дикоросов). Кооперация с логистическими центрами РЖД для перевозок. |
| Оценка экспортного потенциала планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуги | Высокий – сублимированные ягоды и грибы востребованы в Китае (Хэйхэ, Харбин), возможна поставка до 30% объема через приграничную торговлю. |
| Конкурентные преимущества субъекта Российской Федерации территории локализации инвестиционного проекта | Близость к ж/д магистрали Транссиб, федеральной трассе «Амур», наличие лесных и сельскохозяйственных угодий в радиусе 100 км, низкая конкуренция. |
| Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта (опционально) |  |
| Уровень и качество сырьевого обеспечения инвестиционного проекта, в том числе за счет: -существующих мощностей в субъекте Российской Федерации; -внутреннего рынка Российской Федерации (с учетом логистических возможностей субъекта Российской Федерации); -импорта из иностранных государств | КФХ Магдагачинского округа – 2 хоз. товаропроизводителей (зерно), сбор дикоросов – до 30 тонн/сезон. - Возможен завоз зерна из Омской, Новосибирской областей, но с учетом логистики – целесообразно местное сырье. - Не требуется (импортозамещение). |
| Локализация инвестиционного проекта |  |

| Кадастровый номер и/или координаты земельного участка | 28:16:015257:ЗУ1 (811332.64-3173802.51 811374.74-3173737.79 811407.30-3173758.96 811365.21-3173823.69) |  |
| --- | --- | --- |
| Форма собственности на земельном участке | Неразграниченые земли |  |
| Предполагаемый тип сделки с земельным участком | Долгосрочная аренда или инвестиционная аренда без торгов (под АПК) |  |
| Площадь земельного участка (кв.м.) | 30 000 м² |  |
| Категория земельного участка | Земли населенных пунктов |  |
| Вид разрешенного использования земельного участка | Для объектов переработки с/х продукции |  |
| Наличие преференциального режима | Не указано |  |
| Льготы в отношении земельного участка | Пониженная ставка аренды – при согласовании с Минэкономразвития области |  |
|  | Мощность инженерной инфраструктуры, имеющейся на земельном участке, в том числе |  |
|  | Электроэнергия, МВт | Не уточнено |
|  | Газоснабжение | Не уточнено |
|  | Водоснабжение | Не уточнено |
|  | Водоотведение, м3/час |  |
|  | Наличие ж/д ветки на самом участке или | Есть, не уточнено |
| Дополнительная информация о земельном участке и (или) об объектах недвижимого имущества на земельном участке | возможность присоединения не более 1 км. |  |
|  | Ближайшая федеральная трасса (тип трассы и расстояние до трассы) | Р-297 |
|  | Информация о наличии производственных активов в границах земельного участка: Отсутствуют |  |
|  | Возможность подключения к инженерной инфраструктуре: Техническая возможность – есть, требуется тех. условия от сетевой организации |  |
| Иное ресурсное обеспечение инвестиционного проекта |  |  |

| Ключевые федеральные и региональные меры государственной поддержки, оказывающие влияние на реализацию инвестиционного проекта; |  | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение оборудования по линии Минсельхоза Амурской области; льготное кредитование, Мой бизнес, НКО Фонд развития Амурской области, НКО Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области. |
| --- | --- | --- |
| Возможность софинансирования инвестиционного проекта |  | - |
| Обязательства субъекта Российской Федерации, связанные с реализацией инвестиционного проекта (при наличии) |  | Предоставление земельного участка в аренду без торгов, содействие в подключении к сетям (компенсация техприсоединения) |
| Возможность и условия партнерства при реализации инвестиционного проекта |  | - |
| Логистические преимущества субъекта Российской Федерации и предлагаемого места локализации инвестиционного проекта (транспортные коридоры и узлы) |  | Стык Транссиба и федеральной трассы – транспортный коридор «Восток-Запад» и выход на погранпереход «Благовещенск-Хэйхэ» (дорога – 4 часа) |
|  | Население субъекта Российской Федерации (тыс. чел.) | 766,9 тыс. чел |
|  | Трудоспособное население субъекта Российской Федерации (тыс. чел.) | 470 тыс. чел |
|  | Население агломерации в непосредственной локации (тыс. чел.) | 16,193 тыс. чел (Магдагачинский муниципальный округ) |
| Кадровое обеспечение инвестиционного проекта | Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации (тыс. руб.) | 65 тыс. рубл |
|  | Наличие профильных образовательных учреждений в регионе (высшего образования и среднего специального образования) | Амурский аграрный колледж (Благовещенск), филиалы ДальГАУ – возможна организация целевого обучения. |

Дополнительная информация для подготовки инвестиционного тизера

| Прогнозные финансовые показатели: |  |
| --- | --- |
| NPV (млн руб) | Требует расчета в бизнес-плане |
| IRR (%) | Требует расчета |
| Срок окупаемость | Значительный, уточняется |
| Строительная фаза | Включает проектирование и строительство |
| Ставка дисконтирования | Определяется инвестором |
| EBITDA | Требует расчета |
| Рентабельность по EBITDA | Требует расчета |
| Рабочие места | 34 постоянные ставки (операторы, технологи, логисты, лаборанты) |
| Сро реализации | Поэтапно, уточняется |