РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.05.2023									№ 229

п. Архара

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архаринском муниципальном округе на 2023-2027 годы

В целях реализации Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Архаринского муниципального округа, утвержденного постановлением исполняющего полномочия главы Архаринского муниципального округа от 19.05.2023 № 440:

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архаринском муниципальном округе на 2023-2027 годы (приложение № 1).

2. Организационному отделу (Страх Г.Р.) разместить распоряжение на официальном сайте администрации Архаринского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Исполняющий полномочия главы Архаринского муниципального округа | Е.П. Манаева |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЁН распоряжением исполняющего полномочия главы Архаринского муниципального округа от 29.05.2023 № 229 |
| --- | --- |

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архаринском муниципальном округе на 2023-2027 г.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Мощность объекта | Срок реализации | Объем финансирования/ источники финансирования тыс. руб. | Фактическое состояние (этап подготовки, реализация, другое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная инфраструктура (в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Архаринского муниципального округа») |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние участков ул. Вокзальная с. Кундур | с. Кундур, ул. Вокзальная (км 0+000 – км 0+115, км 0+350 – км 0+550) | 0,315 км. | 2023 | 4596,300/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.2 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Ленина в пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Ленина (2+080 – км 2+280) | 0,200 км. | 2023 | 3060,900/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.3 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Калинина в пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Калинина (0+000 – км 0+190) | 0,190 км. | 2023 | 7299,99192/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.4 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Школьная в пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Калинина (0+710 – км 0+910) | 0,200 км. | 2023 | 4851,758/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.5 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Ленина в пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Ленина (км 2+280 – км 2+480) | 0,200 км. | 2024 | 2374,300/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.6 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Гребенькова в пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Гребенькова (0+300 – км 0+700) | 0,400 км. | 2024 | 9356,44671/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.7 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Вокзальная с. Кундур | с. Кундур, ул. Вокзальная (км 0+550 – км 0+700) | 0,150 км. | 2024 | 3565,200/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.8 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Школьная в с. Ядрино | с. Ядрино, ул. Школьная (км 0+000 – км 0+200) | 0,200 км. | 2025 | 5939,500/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 1.9 | Приведение в нормативное состояние участка ул. Партизанская в пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Партизанская (0+110 – км 0+510) | 0,400 км. | 2025 | 9356,44671/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2 | Инженерная и коммунальная инфраструктура (в рамках муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Архаринского муниципального округа») |
| 2.1 | Капитальный ремонт артезианской скважины №15 пгт. Архара, ул. Привокзальная,17 | пгт. Архара, ул. Привокзальная,17 | 200 м. | 2023 | 11015,91210/ областной бюджет, бюджет округа | Этап реализации |
| 2.2 | Установка 24 ПУТЭ на котельных Архаринского округа | пгт. Архара- 12 котельных, с. Северное, с. Касаткино, с. Журавлевка, с. Ленинское, с. Иннокентьевка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Новоспаск, с. Отважное, с. Антоновка, с. Урил, с. Кундур, с. Ядрино | 60 Гкал/ч. | 2023 | 12758,35808/ областной бюджет, бюджет округа | Этап реализации |
| 2.3 | Замена дымовой трубы котельной №15 пгт. Архара | пгт. Архара, ул. Амурская,12 | 23м. | 2023 | 5597,06600/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.4 | Замена котла ДКВР 2,5-13 на котёл ДКВр 4-150 С в котельной № 9 пгт.Архара | пгт. Архара, ул. Октябрьская, 54/1 | 4 Гкал/ч. | 2024 | 18500,00000/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.5 | Капитальный ремонт насосной станции со скважиной №2467 с установкой дополнительной емкости | пгт. Архара, ул. Нагорная,7 | 310 м. | 2025 | 17753,73136/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.6 | Замена участка канализационных сетей по ул. Ленина 670 м. пгт | пгт. Архара, от Гребенькова до ул. Партизанская | 670 м. | 2025 | 13292,53583/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.7 | Установка котла КВр-1,86 на котельную №5 | пгт. Архара, ул. Ленина, 105/1 | 1,8 Гкал./ч. | 2025 | 2525,40000/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.8 | Строительство участка тепловой сети (800м.) до котельной №3 (перспективное закрытие котельной № 3) | пгт. Архара | 800 м. | 2026 | 14669,14919/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.9 | Установка системы химводоподготовки на котельных Архаринского округа | пгт. Архара- 12 котельных, с. Северное, с. Касаткино, с. Журавлевка, с. Ленинское, с. Иннокентьевка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Новоспаск, с. Отважное, с. Антоновка, с. Урил, с. Кундур, с. Ядрино | 25 систем | 2026 | 8566,00000/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 2.10 | Поставка и установка модульной котельной (0,8 Гкал/ч) | с. Журавлевка | 0,8 | 2027 | 29953,33300/ областной бюджет, бюджет округа | Этап подготовки |
| 3 | Социальная инфраструктура |
| 3.1 | Ремонт общественной бани на территории пгт. Архара (в рамках муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Архаринского муниципального округа») | пгт. Архара, ул. Школьная, 24а |  | 2023 | 10416,66667/ областной бюджет, бюджет округа | Этап реализации |
| 3.2 | Обустройство зоны отдыха с. Отважное (в рамках проекта «Инициативное бюджетирование») | с. Отважное |  | 2023 | 1808,00000/ областной бюджет, бюджет округа, вклад населения, не денежные вклады | Этап реализации |