Москва

2019 г.

ТОР Свободный

Перспективный план развития

Оглавление

1.	Оглавление	2

2.	Резюме проекта	7

2.1.	Общая информация о ТОР «Свободный»	7

2.2.	Цели создания и специализация ТОР «Свободный»	7

3.	Анализ и цели	12

3.1.	Информация о ТОР «Свободный»	12

3.1.1.	Основная цель создания ТОР «Свободный»	12

3.1.2.	Реквизиты постановл7ения Правительства РФ о создании ТОР, дата создания и срок действия	12

3.1.3.	Расположение ТОР «Свободный»	13

3.1.4.	Направления развития ТОР «Свободный»	21

3.1.5.	Анализ текущих результатов развития ТОР «Свободный»	22

3.1.6.	Выезд и осмотр площадок ТОР «Свободный» и проведение интервью с представителями региона, резидентов и других заинтересованных лиц	24

3.1.7.	Анализ международного опыта и лучшей практики развития аналогичных территорий	24

3.1.8.	Определение барьеров и возможностей для развития ТОР «Свободный»	61

3.2.	Оценка текущей социально-экономической ситуации в регионе ТОР «Свободный»	67

3.2.1.	Экономико-географическое расположение Амурской области, ресурсная и производственная специализация региона	67

3.2.2.	Обзор транспортной и инженерной инфраструктуры	80

3.2.3.	Анализ текущей структуры экономики субъекта, обзор основных отраслей и межотраслевых производственных взаимосвязей в экономике региона и страны	89

3.2.4.	Анализ развития малого и среднего предпринимательства	101

3.2.5.	Оценка состояния потребительского рынка и рынка услуг	109

3.2.6.	Вывод	110

3.2.7.	Анализ основных инфраструктурных проектов в регионе реализации ТОР, их влияние на ТОР	111

3.2.8.	Анализ дополнительных возможностей по реализации экономического потенциала субъекта	112

3.2.9.	Выбор аналогичных территорий на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона	114

3.2.10.	Сравнение условий для развития бизнеса в ТОР и в территориях-конкурентах, выявление факторов конкурентоспособности.	173

3.2.11.	Анализ инвестиционного климата Амурской области с учетом инвестиционного климата Российской Федерации	177

3.2.12.	Ключевые климатические и экологические характеристики	191

3.2.13.	SWOT-анализ района местоположения ТОР с выделением его особенностей с точки зрения региональной и международной конкурентоспособности. Задачи и вызовы, возможности и пути решения задач с помощью ТОР «Свободный»	192

3.2.14.	Задачи и вызовы, стоящие перед районом местоположения ТОР «Свободный»	193

3.2.15.	Возможности и пути решения задач с помощью ТОР	196

3.3.	Текущее состояние ТОР «Свободный»	198

3.3.1.	Информация о наличии проектной документации и документации по планировке территории, выполненной ранее, и основные ее положения и технические характеристики	198

3.3.2.	Информация о выполненных мероприятиях и созданных, реконструированных объектах инфраструктуры с указанием их стоимости, источников финансирования, срока ввода в эксплуатацию, технических характеристик и фактической загрузки	198

3.3.3.	Сведения о действующих резидентах и их проектах	200

3.3.4.	Существующие меры поддержки резидентов ТОР	202

3.3.5.	Сводная информация о результатах ТОР с момента ее создания	204

3.3.6.	Информация об имеющихся потребностях и проблемах, выявленных в процессе реализации Проекта создания и развития ТОР, и предложения по их решению	208

3.4.	Потенциал территории  ТОР «Свободный» и ее конкурентные преимущества	209

3.4.1.	Географические преимущества – близость к основным ресурсам для деятельности ТОР в соответствии со специализацией, исторически сложившимся или новым научно-техническим базам, крупным рынкам сбыта продукции,  к маршрутам движения крупных грузопотоков, границы с соседними государствами, объекты притяжения туристов.	209

3.4.2.	Информация о соседних с ТОР территориях (прилегающих регионах, странах) с учетом потенциала их сотрудничества с ТОР.	211

3.4.3.	Экономический потенциал – характеристика уровня деловой активности в регионе, наличие в ближайшем окружении промышленных кластеров, действующие в регионе государственные или региональные программы по развитию территории.	214

3.4.4.	Сравнение условий для развития бизнеса в ТОР и в территориях-конкурентах, выявление факторов конкурентоспособности	216

3.5.	Информация о действующих льготах, преференциях и мерах поддержки для инвесторов ТОР «Свободный»	217

3.5.1.	Льготы и преимущества для инвесторов	217

3.5.2.	Человеческий потенциал ТОР «Свободный»	222

3.5.3.	Административные преимущества	225

4.	Бизнес-идея	229

4.1.	Выбор специализации ТОР	229

4.1.1.	Анализ ключевых стратегических и методических документов, влияющих на выбор приоритетов, создание и развитие ТОР «Свободный»	229

4.1.2.	Рекомендации по выбору приоритетных отраслевых секторов для ТОР	233

4.1.3.	Выбор специализации ТОР	239

4.2.	Отраслевой анализ	244

4.3.	Экспорт полиэтилена из России в страны АТР	260

4.4.	Обоснование размера ТОР	265

5.	Инфраструктурная и земельная обеспеченность	266

5.1.	Информация о земельных участках	266

5.2.	Информация об имеющейся инфраструктуре	291

5.2.1.	Транспортная инфраструктура	291

5.2.2.	Инженерная инфраструктура (характеристика системы, институциональная структура, балансы мощности и ресурса, тарифы)	292

5.2.3.	Социальная инфраструктура	294

5.3.	Формирование инвестиционной площадки ТОР	296

5.3.1.	Формирование инвестиционных площадок и размещение потенциальных резидентов	296

5.3.2.	Определение потребности в инженерной, транспортной, производственной и иной инфраструктуре (внешней и внутренней) для привлечения резидентов и развития ТОР	298

5.3.3.	Формирование перечня и необходимых мощностей объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для ТОР	303

5.3.4.	Перспективное развитие ТОР и прилегающей территории	323

6.	Маркетинг-стратегия	338

6.1.	Информация о потенциальных резидентах/инвесторах и о планируемых мерах поддержки резидентов ТОР	338

6.1.1.	Позиционирование ТОР на региональном, российском и международном уровнях	338

6.1.2.	Выявление целевой аудитории для коммуникации  по вопросам ТОР	340

6.1.3.	Определение списка мероприятий, участие в которых целесообразно с точки зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов	342

6.1.4.	Разработка рекомендаций по продвижению ТОР на российском и зарубежном рынках	346

6.1.5.	Разработка рекомендаций по выбору приоритетных проектов	349

6.1.6.	Схема возможных кооперационных связей внутри ТОР, с другими ТОР,  проектами Свободного Порта Владивосток и с ключевыми организациями соответствующего региона	350

6.1.7.	Описание долгосрочных трендов и долгосрочного вектора развития ТОР с учетом выбранной специализации, наличия земельных и кадровых ресурсов, международного опыта развития подобных территорий и мировых технологических трендов.	355

6.1.8.	Планирующиеся инвестиционные проекты и предложенные бизнес-идеи	360

6.2.1 Обоснование выбора целевых групп инвесторов-резидентов	384

6.2.2. Стратегия привлечения в ТОР портфеля инвестиционных проектов, взаимосвязанных друг с другом	386

6.2.3. Информацию о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым кластерам	387

6.2.4. Информацию о потребностях отраслей, потенциальных инвесторов, в том числе результаты предварительных переговоров с представителями потенциальных резидентов	393

6.2.5. Предложения по повышению эффективности работы по привлечению резидентов, в том числе, в целях объединения усилий участников Проекта по привлечению потенциальных резидентов и продвижению ТОР на внутреннем и внешнем рынках	394

6.2.6. Разработка мероприятий по недопущению нездоровой конкуренции	398

6.2.7. Оценка потребностей в дополнительных кадровых ресурсах и рекомендации по их привлечению.	400

6.2.8. Планируемые меры поддержки резидентов, отсутствующие на момент подготовки ППР (дополнительные услуги, которые планирует оказывать управляющая компания для создания комфортных условий ведения бизнеса)	406

6.2.9. Схема региональных, российских и международных связей ТОР (с упором на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона), включая связи с городскими агломерациями Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона.	408

6.2.10. План мероприятий по подбору резидентов.	409

7.	Оценка эффективности и финансовая модель	415

7.1.	Структура финансовой модели	415

7.2.	Основные допущения и исходные данные для построения финансовых прогнозов	416

7.2.1.	Основные методические допущения	416

7.2.2.	Макроэкономические параметры	417

7.2.3.	Метод расчета ставки дисконтирования	420

7.2.4.	Налоговые предпосылки	422

7.2.5.	Предпосылки по учетной политике	423

7.2.6.	Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию	424

7.3.	Методическая информация по расчету показателей эффективности ТОР	424

7.3.1.	Финансовая эффективность проекта	424

7.3.2.	Бюджетная эффективность проекта	428

7.3.3.	Экономическая эффективность ТОР	429

8.	Оценка эффективности ТОР «Свободный»	430

8.1.	Оценка экономической эффективности ТОР «Свободный», прогнозно-плановые показатели эффективности функционирования	430

8.1.1.	Общая характеристика результатов создания ТОР «Свободный». Оценка объема инвестиций	430

8.1.2.	Оценка финансовой эффективности ТОР	439

8.1.3.	Оценка макроэкономической эффективности ТОР и ее влияния на ВРП региона	440

8.1.4.	Оценка социального эффекта от деятельности резидентов ТОР «Свободный»	441

8.2.	Прогноз объёма налоговых и иных отчислений резидентов ТОР «Свободный» в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды	442

8.3.	Расчет срока окупаемости государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР	443

9.	Описание возможных рисков реализации ТОР	445

10.	План мероприятий	451

10.1.	Цели и задачи развития ТОР «Свободный»	451

10.2.	План совместных действий по развитию ТОР «Свободный»	453

10.3.	Разработка дорожной карты развития ТОР «Свободный»	467

Резюме проекта

Общая информация о ТОР «Свободный»

ТОР «Свободный» создана постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный». Срок действия ТОР – 70 лет с возможностью продления по решению Правительства Российской Федерации.

ТОР «Свободный» расположена на территории муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области.

Общая площадь ТОР «Свободный» в рамках кадастровых кварталов составляет 29 330 га.

На сегодняшний день резидентами ТОР являются ООО «Газпром переработка Благовещенск» (соглашение об осуществлении деятельности подписано
7 сентября 2017 года), ООО «Смена», ООО «ПТК «Пчелы-Свободный» и ООО «Индустрия». О своем интересе к реализации проектов заявили также ПАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «Технолизинг».

В настоящее время ТОР «Свободный» находится на этапе формирования инвестиционных площадок, при этом резиденты ТОР находятся на разной стадии участия в проекте: действующие -  на этапе строительно-монтажных работ, потенциальные - на этапе осуществления подготовки инвестиционного решения, рассмотрения заявки, ведения переговоров и т.д.

Для развития ТОР требуется создание значительного числа инфраструктурных объектов и проведения ряда мероприятий по привлечению инвесторов.

Цели создания и специализация ТОР «Свободный»

Создание ТОР «Свободный» будет способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.

По результатам всестороннего исследования, проведенного в рамках Плана перспективного развития, были выявлены отрасли, приоритетные для развития в ТОР - размещение которых на территории ТОР даст максимальный эффект для развития экономики региона и ДФО и которые определяют специализацию ТОР «Свободный».

Приоритетные отрасли для ТОР «Свободный» включают в себя:

Газохимический комплекс в составе следующих отраслей:

  - Газопереработка природного газа.

  - Производство олефинов (в первую очередь этилена).

  - Производство крупнотоннажных полиолефинов (в первую очередь полиэтилена).

  - Производство изделий из полимеров.

  - Производство метанола.

  - Производство азотных и комплексных удобрений из природного газа.

Производство строительных материалов:

  - Производство бетона.

  - Производство металлоконструкций.

Деревообработка (производство изделий и материалов для строительства и ремонта).

Пищевое производство:

  - Глубокая переработка сои.

  - Производство пищевых продуктов (напитки и др.).

Предпосылкой для создания газохимической отрасли в Амурской области является, в первую очередь, доступность к сырьевым ресурсам через газопровод «Сила Сибири», а также высоким экспортным потенциалом, обусловленным выгодным географическим положением.

Общий рост мировой экономики открывает возможности для повышения спроса на газохимическую продукцию. Газохимическая отрасль, по прогнозам, будет расти темпами, опережающими динамику роста мирового ВВП. В развитых странах растет потребление продуктов химической промышленности, в то время как в Российской Федерации показатель среднего уровня объема потребления пластиков на душу населения отстает в 2-3 раза. Низкие цены на газ обуславливают поддержание химического комплекса на конкурентоспособном уровне.

Ввиду слабой развитости внутреннего рынка Амурской области потребления химической промышленности из-за невысокого уровня жизни и низкой плотности населения, возможна реализация проектов в определенных нишах, на которые существует наибольший спрос. На внутреннем рынке перспективны проекты малотоннажной химии, связанные с производством полиэтиленовых пленок, высококачественных упаковок, лотков и пакетов, полиэтиленовых труб и фитингов, тар для транспортировки высококачественной продукции.

ТОР «Свободный» является оптимальной площадкой для создания газохимического кластера. Кластерный подход имеет большое распространение в мировой практике, так как позволяет значительно снижать операционные затраты, связанные с транспортировкой, энергией, маркетингом. Снижаются капитальные затраты за счет строительства единой инфраструктурной сети и кооперации резидентов внутри кластера. На одной площадке может быть сконцентрировано до 30 взаимосвязанных производств.

Создание ТОР «Свободный» на территории Амурской области позволит обеспечить эффективную кооперацию в следующих сферах:

производственная (ТОР «Свободный» будет удовлетворять потребности ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» в строительных материалах, удобрениях, упаковочных материалах и так далее);

транспортно-логистическая (синергетический эффект от организации совместных поставок и организации технологических цепочек);

маркетинговая (общие мероприятия по продвижению для 3х ТОР);

научно-техническая (совместные мероприятия по разработке и коммерциализации разработок, в том числе с помощью создания Технопарка в рамках одной из инвестиционных площадок ТОР «Свободный»).

Таким образом, совместная кооперация ТОР «Свободный», ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» - драйвер долгосрочного социально-экономического развития Амурской области.

Амурская область обладает рядом социально-экономических преимуществ, в первую очередь, транспортно-логистических. Занимая ключевое место в транспортно-логистической системе Дальнего Востока, Амурская область объединяет важнейшие транспортные коридоры, обеспечивая кооперацию Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского рынка (далее – АТР). Преимущества транспортной инфраструктуры Амурской области:

развитая сеть железнодорожных магистралей – Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали;

завершено строительство I очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» до станции Сковородино с экспортной веткой нефтепровода Сковородино – Джалинда.  Завершается строительство II очереди нефтепровода;

строящийся газопровод «Сила Сибири» мощностью 42 млрд. м3 в год;

строительство пограничного мостового перехода в районе городов Благовещенск – Хэйхе;

перспективы создания мультимодальных транспортно-логистических комплексов;

10 транспортных пропусков на границе с КНР (из них 7 постоянных).

Конкурентоспособное положение Амурской области обусловлено и иными факторами, такими как:

высокий экономический потенциал по минерально-сырьевым запасам (примерно 20 трлн. руб.);

концентрация до 67% всех гидроэнергетических ресурсов юга Дальнего Востока;

деловой запас древесины в лесах – около 2 млрд. м3, площадь покрытия лесами до 65% территории области;

потенциал развития нового экспортного сегмента – производство экологически чистой продукции, имеющей восходящий спрос и оцениваемой в 2 – 3 раза дороже.

Развитие ТОР «Свободный» в кооперации с ТОР «Белогорск» и «Приамурская» позволит реализовать конкурентные преимущества Амурской области и стимулировать ускоренное развитие региона.

При этом предполагается поэтапное развитие ТОР:

- Создание инфраструктуры.

- Создание производственных комплексов и введение новых рабочих мест.

- Развитие кооперации внутри и между ТОР и появление кластерных связей.

- Интеграция технологий и инноваций в производственные процессы с участием местного научного сообщества.

- Развитие социальной и деловой инфраструктуры.

- Усиление связей со странами АТР (экспорт, кросс-граничные связи с Китаем).

Анализ и цели

Информация о ТОР «Свободный»

    - Основная цель создания ТОР «Свободный»

Основной целью создания ТОР «Свободный» является повышение качества жизни населения и стимулирование ускоренного социально-экономического развития Амурской области. ТОР «Свободный» будет способствовать развитию производственной кооперации с предприятиями Амурской области и другими ТОР ДФО, изменению структуры экспорта с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона на продукцию глубокой переработки, развитию малого и среднего бизнеса в Амурской области, привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.

    - Реквизиты постановления Правительства РФ о создании ТОР, дата создания и срок действия

ТОР «Свободный» создана постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный». Согласно постановлению минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР «Свободный» составляет 500 тыс. рублей. Перечень разрешенных видов экономической деятельности на территории ТОР «Свободный» представлен в таблице ниже.

Перечень разрешенных видов экономической деятельности

| № п/п | Перечень разрешенных видов экономической деятельности |
| --- | --- |
| 1 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
| 2 | Производство кокса и нефтепродуктов |
| 3 | Производство химических веществ и химических продуктов |
| 4 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 5 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 6 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 7 | Производство электрического оборудования |
| 8 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 9 | Производство прочих готовых изделий |
| 10 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| 11 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
| 12 | Забор, очистка и распределение воды |
| 13 | Сбор и обработка сточных вод |
| 14 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |
| 15 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов |
| 16 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания |
| 17 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания |
| 18 | Образование |
| 19 | Деятельность в области здравоохранения |
| 20 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений |

Источник: Приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673.

Срок действия ТОР «Свободный» – 70 лет с возможностью продления срока существования территории на основании решения Правительства Российской Федерации.

    - Расположение ТОР «Свободный»

ТОР «Свободный» расположена на территории муниципальных образований - Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области.

Свободненский район Амурской области расположен по правому берегу среднего течения реки Зея, в северно-западной части Амурской области и граничит с запада с Китайской Народной Республикой по реке Амур, с севера - с Шимановским районом и городским округом Циолковский, с востока по реке Зея – с Мазановским и Серышевским районами и с юга – с Благовещенским районом.

Расположение ТОР «Свободный»

Районный центр находится в г. Свободный, от областного центра удален по железной дороге на 163 км, водным путем по реке Зея на 196 км и по автомобильной трассе на 146 км.  Свободненский район, на территории которого расположена ТОР «Свободный», обладает следующими географическими преимуществами:

- развитая сеть транспортных магистралей, близость крупных промышленных центров (Благовещенск, Белогорск, Углегорск);

- наличие природно-ресурсного потенциала, включающего минерально-сырьевые (месторождения бурых углей, формовочных и стекольных песков, огнеупорных и кирпичных глин) и лесные (лиственница, береза, дуб, сосна) ресурсы;

- наличие плодородных земель сельскохозяйственного назначения.

По территории района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, протяженность которой в границах района составляет 60 км. Общая протяженность автомобильных дорог 490 км, из них федерального назначения – 46 км.

Транзитность положения территории района подталкивает к более активному экономическому  использованию территории района.

- Схема границ ТОР «Свободный» с указанием  населенных пунктов

Перечень кадастровых кварталов, в границах которых создана ТОР «Свободный»:

- 28:05:010112

- 28:05:010203

- 28:05:010216

- 28:05:010303

- 28:05:010404

- 28:05:010405

- 28:05:010408

- 28:05:010413

- 28:05:010414

- 28:05:010415

- 28:05:010416

- 28:05:010421

- 28:05:010422

- 28:05:010430

- 28:05:010431

- 28:05:010432

- 28:05:010435

- 28:05:010437

- 28:05:011182

- 28:05:011201

- 28:21:010901

- 28:21:010906

- 28:21:010908

- 28:21:011017

- 28:21:011024

- 28:21:011101

- 28:21:011102

- 28:21:011103

- 28:21:011207

- 28:21:011208

- 28:21:011209

- 28:21:011210

- 28:24:010758

Общая площадь ТОР «Свободный» в рамках кадастровых кварталов составляет более 29 330 га.

Создание территории опережающего развития позволит максимально использовать существующие конкурентные преимущества, будет способствовать повышению диверсификации экономики, укреплению роли промышленного производства, и самое главное, позволит сформировать «точку роста», способную стать стимулирующим фактором развития как традиционных, так и новых для экономики направлений производства.

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации, в азиатской ее части и входит в состав Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО). С запада граничит с Забайкальским краем, с севера – с Республикой Саха (Якутия), с востока – с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем, на юге имеет самую протяженную государственную границу с КНР – 1250 км.

Схема расположения ТОР «Свободный» в планировочной структуре региона

Амурская область и городской округ Свободный имеет развитую транспортно-логистическую инфраструктуру.

Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» – автомобильная дорога федерального назначения Невер (от Р297 «Амур») – Якутск. Протяжённость автомагистрали — 1157 км;

Федеральная автомобильная дорога Р297 «Амур» – автомобильная дорога федерального значения Чита — Хабаровск, с подъездом к Благовещенску. Проходит по территории Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края. Протяжённость автодороги — 2165 километров;

А/д 10К-021 «Благовещенск - Свободный»;

По территории области проходят крупнейшие железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль – с выходом на морские порты Приморского края (Находка, Восточный, Владивосток) и Хабаровского края (Ванино, Советская Гавань) общей протяженностью около 3 тыс. км.

Строящийся магистральный газопровод «Сила Сибири» для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона;

Аэропорт Игнатьево — международный аэропорт федерального значения, расположен в 15 км к северо-западу от города Благовещенска;

В области расположены речные порты (грузовые и пассажирский) для перевозок речным транспортом по судоходным рекам Амур, Зея, Бурея и Селемджа.

Область находится на важнейших перекрестках транспортных коридоров России и динамично развивающихся стран АТР, в первую очередь КНР. На территории Амурской области официально открыто 10 пунктов пропуска. Для развития экспортной ориентированности Амурской области и других регионов ДФО целесообразно формирование новых международных транспортных коридоров. Объединение транспортных систем Российской Федерации и КНР позволит сформировать кратчайший континентальный международный транзит Европа – Азия. Сокращение времени сухопутной доставки грузов составит 40%. Более развитая транспортно-логистическая связь позволит повысить конкурентоспособность Амурской области и послужит мощным импульсом международной интеграции.

Наряду с этим создание мультимодальных транспортно-логистических комплексов на Дальнем Востоке позволит сформировать полноценный экспортноориентированный рынок транспортных услуг.

Ситуационный план ТОР «Свободный»

Схема границ ТОР,  границ инвестиционных площадок г. Свободный и г. Сковородино и прилегающей территории с указанием крупных объектов инфраструктуры

    - Направления развития ТОР «Свободный»

На сегодняшний день основной специализацией ТОР «Свободный» является газохимическая промышленность, а так же дополнительная отрасль - производство строительных материалов. В будущем предполагается, что к ним добавятся - деревообработка и пищевая промышленность. Действующие резиденты ТОР приведены в таблице ниже.

Сведения о действующих резидентах*

| п/п | Полное наименование резидента ТОР | Соглашение о ведении деятельности на территории ТОР | Свидетельство о регистрации резидента ТОР (с реквизитами) | Статус работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» | 23/0164/17-1/Р-186 от 07.09.2017 | 28000000186 от 10.10.2017 | Завершена подготовка строительной площадки и подъездных автодорог. Начались строительно-монтажные работы на ключевых технологических объектах – установках криогенного разделения газа. Продолжается строительство железнодорожных коммуникаций и выполнено сооружение причала на реке Зее. В настоящее время осуществляется возведение вахтового поселка для строительного персонала. |  |  |
| 2 | ООО «Производственно-торговая компания «Пчелы – Свободный» | 1/Р-217 от 28.12.2017 | 28000000217 от 28.12.2017 | Проводятся строительно-монтажные работы, выполняется бетонирование 2-х площадок для хранения инертных материалов , а также выбор подрядчика на проведение работ по освещению и ограждению. Резидент выпускает товарный бетон 1400 кубов в сутки, ведет поставку для 4-х подрядных организаций. |  |  |
| 3 | ООО «Смена» | 1/Р-254 от 06.04.2018 | 28000000254 от 06.04.2018 | Залит фундамент, а также выполнен монтаж БСУ. Выполнены мероприятия по бурению скважин для воды, заключен договор и выполнена предоплата за поставку ДЭС, оплачены и ожидают поставку на территорию площадки грузовых весов. Земельный участок: находится в собственности заявителя, площадь 99813 +/- 2764 кв. м. в квартале 28:21:000000 с кадастровым номером 28:21:000000:1564 |  |  |
| 4 | ООО «Индустрия» | 1/Р-274 от 22.05.2018 | 28000000265 от 22.05.2018 | Регистрация юр. лица в границах ТОР Свободный. Подготовка технического задания на проектирование. |  |  |

*На 07.06.2018 г.

Планируемый объем инвестиций существующих и потенциальных резидентов –  более 1,83 трлн. рублей частных инвестиций. Планируемое количество создаваемых рабочих мест существующими резидентами ТОР – более 9,8 тысяч рабочих мест.

    - Анализ текущих результатов развития ТОР «Свободный»

В настоящий момент существует четыре официальных резидента ТОР «Свободный» -  ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Смена», ООО «ПТК «Пчелы-Свободный» и ООО «Индустрия» и два потенциальных резидентов, которые рассматривают размещение производства в ТОР «Свободный».

Перечень существующих и заявленных проектов

Сведения о существующих и заявленных проектах ТОР

| № | Площадка | Отрасль | Наименование проекта | Наименование инвестора | Объем производства | Необходимая площадь земельного участка (га) | Необходимая площадь помещения (тыс.м2) | Объем инвестиций (млн. руб.) | Количество создаваемых рабочих мест | Сроки строительства | Сроки запуска проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Газохимия | Амурский ГПЗ | "Газпром переработка Благовещенск" | Переработка до 42 млрд куб.м газа в год | 1700 |  | 948 350 | 2 657 | 2015-2024 | 2021-2024 |
| 2 | - | Газохимия | Амурский ГХК пр-во Этилена - Полиэтилена | ПАО «СИБУР Холдинг» | Переработка до 2,5 млн тонн Этана в год в 1,5-1,7 млн тонн полиэтилена | 1700 |  | 555 200 | 1 600 | 2020-2024 (преоктирование 2018-2019) | Конец 2024 - 2025 |
| 3 | Сковородино | Газохимия | Производство метанола марки А в г.Сковородино | ОАО «Технолизинг» | 1,0 млн. тон в год | 78 |  | 44 295 | 234 | 2019-2020 | 2021 |
| 4 | Усть-Пёра земельный участок № 290 г. Свободный амурской области (кад. номер 28:05:010112:21) по договору б/н от 27.12.2016 | Стройматериалы | Изготовление высококачественных бетонных смесей | ООО «Производственно-торговая компания «Пчелы – Свободный» | Производство до 15-20 тыс.м3 в месяц | 4 | 20 | 2,9 | 20 | 2017-2018 | 2019 |
| 5 | Усть-Пёра | Стройматериалы | Завод по производству бетона | ООО «Смена» | 50 тыс. м³ в год | 1 | 5 | 40 | 20 | 2018 | 2019 |
| 6 | Усть-Пёра и участок около п. Черниговка | Стройматериалы | Завод по производству бетона | ООО «Индустрия» | 30 тыс. м³ в год | 15,9 | - | 54,64 | 93 | 2018 | 2019 |

    - Выезд и осмотр площадок ТОР «Свободный» и проведение интервью с представителями региона, резидентов и других заинтересованных лиц

Отчет о командировке приведен в Приложении к ППР ТОР «Свободный».

    - Анализ международного опыта и лучшей практики развития аналогичных территорий

Для анализа международного и российского опыта были рассмотрены две категории кейсов развития аналогичных территорий промышленного развития в ряде стран Восточной Азии и успешные примеры-аналоги в России:

Кейсы специализированных газонефтехимических кластеров (Джуронг, Сингапур; Йосу, Республика Корея; Мидзусима, Япония; Шанхайский парк химической промышленности, КНР);

Кейсы промышленных площадок универсальной промышленной специализации. Учитывая перспективы создания индустриального парка и технопарка в нем, размещения в ТОРе иных видов деятельности, помимо крупно- и среднетоннажных химических производств, дан обзор основных трендов, закономерностей на базе опыта создания в Азии промышленных парков, а также особых экономических зон и индустриальных парков в России без подробного описания таких кейсов.

Мировой опыт развития специализированных газо- и нефтехимических кластеров и парков химических производств

Согласно мировому опыту, опережающее развитие химического комплекса возможно благодаря эффективной государственной поддержке, основными инструментами которой являются государственное финансирование инфраструктурных проектов и государственно-частное партнерство в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов, а так же субсидирование цен на сырье, налоговые льготы и поддержка финансирования проектов в целом.

Особенности размещения и выбора площадок, потенциал места. Газохимическая специализация площадок накладывает свои ограничения на их функционирование и имеет ряд особенностей. Конкурентоспособность газохимической площадки во многом зависит от ряда характеристик. На основе рассмотренного опыта выделены следующие особенности:

Участки расположения газо- и нефтехимических площадок:

- Наличие крупной площадки (как правило, более 10-30 кв. км.), т.к. нефтехимические производства требуют значительных территорий размещения (Шанхайский парк нефтехимической промышленности – 29,4 кв. км, национальный индустриальный комплекс Йосу – 31,81 кв. км., нефтехимический кластер на острове Джуронг – 32 кв. км., нефтехимический комплекс Мидзусима – 32 кв. км.).

- Компактное расположение, которое дает возможность совместного использования инфраструктуры (или соответствующая инфраструктура транспортировки продукции в целях интеграции производств разных компаний).

- Слабое развитие социальной инфраструктуры на самой площадке по соображениям промышленной безопасности. Так, например, в кластере Джуронг практически отсутствует такая инфраструктура ввиду того, что сам остров является сугубо промышленной базой нефтехимической отрасли Сингапура и является объектом повышенной производственной опасности.

Рынки сбыта продукции:

- Близость к существующим и потенциальным рынкам сбыта. Например, промышленная площадка Йосу (Р. Корея) расположена на глобальном судоходном маршруте, соединяющем Европу, Азию и Северную Америку.

Транспортно-логистическая инфраструктура:

- Выход к морю и наличие морской логистической инфраструктуры. Например, на территории промышленной площадки Йосу (Р. Корея) и в индустриальной зоне Мидзусима (Япония) функционируют порты, а Шанхайский парк химической промышленности, находясь на побережье залива Ханьджоу, расположен в непосредственной близости (55 км) от глубоководного крупного порта Яншань.

Инженерная инфраструктура:

- Потребность в энергии (электроэнергия, пар) и воде, потребность в технологических коридорах для прокладки коммуникаций (продуктопроводы), возможность реализации эффекта масштаба при совместном использовании инфраструктуры. В кластере Джуронг, например, создана трубопроводная сеть, обеспечивающая «бесшовную» интеграцию между различными компаниями (трубопроводы с водой для пожаротушения, морской водой для охлаждения, паром и «продуктовые» линии).

Рабочая сила:

- Наличие квалифицированного персонала и системы подготовки и переподготовки кадров. Нефтехимический комплекс требует большое количество высококвалифицированных специалистов. Так, например, на территории Камского кластера (в т.ч. в ОЭЗ ППТ «Алабуга», входящего в этот кластер) в 2014-2016 гг. была осуществлена подготовка и переподготовка более 6600 работников организаций-участников кластера.

Развитие НИОКР:

- Необходимость кооперации и сотрудничества с исследовательскими структурами, университетами, создание инжиниринговых центров, разработка совместных проектов исследовательских институтов и предприятий. Практически по всем рассмотренным территориям площадки имеют тесные кооперационные связи с правительственными и неправительственными исследовательскими структурами. Так, например, одной из основных целей кластера Татарстана является комплексное развитие территории кластера, основанное, в том числе, на взаимодействии участников кластера с университетскими структурами (совместная реализация НИОКР, создание инжиниринговых центров и др.). На территории японской индустриальной зоны была создана исследовательская структура RING, которая занимается разработкой эффективных процессов управления нефтехимическим комплексом и разработкой новых технологий с учетом требований по экологии.

Регулирование и роль государства. Газо-  и нефтехимические кластеры играют существенную роль в государственной промышленной политике стран Азии. Большинство азиатских площадок инициируются «сверху» при активном содействии правительства. Так, Правительство Сингапура создало концепцию развития Нефтехимического комплекса Джуронг, основной целью которой стало привлечение на остров стратегически важных компаний нефтехимической отрасли. Чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и устойчивый рост острова, правительственные учреждения Сингапура (Economic Development Board (EDB), Jurong Town Corporation (JTC), Public Utilities Board (PUB) и Energy Market Authority (EMA)) приступили к реализации инициативы «Остров Джуронг. Версия 2.0», которая позволит сосредоточить внимание на развитии нефтехимических производств, использующих более длинную цепочку продукции с добавленной стоимостью, используемой в текстильном, автомобильном и сельскохозяйственном производстве и др.

В Корее также на государственном уровне в 1974 году было принято решение о создании зоны развития промышленной базы Ёчхон (Yeocheon Industrial Base), а в 1981 году объявлен ее рамочный план развития.

Важна также роль институтов поддержки территорий, созданных на территории индустриальных площадок. В японской индустриальной зоне была создана ассоциация RING (Research Association of Refinery Integration for Group-Operation), основной целью которой была разработка технологий процессов интегрированного управления нефтепереработкой в рамках комплекса нефтеперерабатывающих предприятий. На территории нефтехимического кластера Сингапура функционирует государственный исследовательский институт ICES (Institute of Chemical and Engineering Sciences) в составе Агентства по науке, технологии и исследованиям, который занимается проведением исследовательских работ широкого профиля, включая лабораторные исследования, разработку технологических процессов, оптимизацию и решения производственных и технологических проблем, а также реализацию пилотных проектов.

На территории Камского кластера в Татарстане создана Ассоциация «Некоммерческое партнерство "Камский инновационный территориально-производственный кластер"», которая выполняет функции, в том числе, организационной и информационной поддержки, способствует взаимодействию участников кластера с органами государственной и муниципальной власти.

Источники и способы финансирования инфраструктуры. Схемы распределения ролей при создании площадок – тоже везде традиционны, подчиняясь принципу, согласно которому инфраструктуру вне парка (дороги, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение) создают совместно по заключенным соглашениям определяющим объемы работ и суммы финансирования, управляющая компания, резиденты ТОР и местная администрация. Внутри парка – управляющая компания до участков резидентов, на самих участках – сами резиденты.

История создания и развития территорий. В развитии территорий c нефтехимической специализацией и особыми условиями ведения деятельности можно выделить несколько этапов:

- Создание базовой инфраструктуры: сроки выхода на траекторию стабильного развития бизнеса площадки зависит от уже сформировавшейся на ее территории инфраструктуры и могут составлять около 10-15 лет.

- Расширение территории: в нефтехимическом кластере Джуронг - площадь увеличена с 9,91 км2 в 1995 г. до 32 км2 в 2009 г. путем объединения 7 небольших островов с помощью намывных работ; в нефтяном комплексе Йосу – формирование международного нефтяного хаба путем строительства танкерного терминала вместимостью 8,2 млн барр. (для хранения 3,5 млн барр. нефти и 4,7 млн барр. нефтепродуктов) и др.

- Качественная полнота и обновление территории: на данном этапе происходит интенсивное развитие существующей территории, широкое внедрение научно-технологических разработок и т.д.

Управляющая компания, оказываемые услуги. Управляющие компании могут создаваться как с государственным, так и с частным участием. Например, на территории Шанхайского парка функции управляющей компании выполняет Управляющий комитет Шанхайского парка химической промышленности, который включает в себя дополнительные структуры, отвечающие за тот или иной аспект развития парка (например, департамент экономики и торговли отвечает за оценку заявок резидентов, привлечение и предоставление услуг резидентам; Департамент планирования и финансов – бюджетирование и контроль расходования средств Шанхайского парка, решение вопросов, связанных с налогообложением и др.).

Газохимический кластер в г. Эль-Джубайль, Саудовская Аравия

Расположение

Газохимический кластер расположен в индустриальном городе Эль-Джубайль, который находится в Восточной провинции Саудовской Аравии, севернее агломерации Большого Даммама, неподалёку от богатых нефтеносных месторождений Персидского залива.

Зонирование

Индустриальный город разделен на 5 зон – индустриальная зона, жилой район, территория аэропорта, рекреационная зона, остров Аль-Батва.

Площадь индустриальной зоны индустриального г. Эль-Джубайль: 80 км2

Основная продукция кластера:

- Этилен

- Полиэтилен

- Полипропилен

- Этиленгликоль

Основные резиденты кластера

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sadara, PetroRabigh, Saudi Methanol Company (Al-Razi), Saudi-European Petrochemicals Company (Ibn Zahr), Saudi Chemical Fertilizer Company (Ibn Al-Bitar) и другие компании

История развития кластера

Ниже представлена история развития кластера в г. Эль-Джубайль

История развития кластера

| Год | Событие и его описание |
| --- | --- |
| 1965 | Образование кластера начинается с создания Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), которая была первой нефтехимической компанией, созданной в КСА |
| 1975 | Создана Королевская комиссия Эль-Джубайла и Янбу (RCJY) |
| 1976 | Создана компания Saudi Arabian Basic Industries Company (SABIC). Создание RCJY и SABIC послужило основой для развития химического кластера в Саудовской Аравии |
| 1989 | Создана первая частная нефтехимическая компания КСА - The Saudi Formaldehyde Company (сейчас Chemanol) |
| 2000 | Введен в эксплуатацию завод по производству ароматических соединений (Chevron) - первый полностью частный крупный ароматический комплекс в Эль-Джубайле |
| 2005 | С 2005 года в компании Saudi Aramco наблюдается тенденция наращивания производственных мощностей через совместные предприятия с известными международными игроками. Так, к Saudi Aramco присоединилась Sumitomo Chemicals для создания Rabigh Refining & Petrochemical Company (PetroRabigh). В этом же году Saudi Aramco и Total создали в Эль-Джубайле совместное предприятие SATORP-интегрированный комплекс переработки ароматических углеводородов |
| 2011 | Saudi Aramco и Dow Chemical принимают решение о создании Sadara Chemical Company для строительства и эксплуатации одного из крупнейших в мире интегрированных газохимических кластеров |
| 2014 | SABIC становится крупнейшим разработчиком патентов на Ближнем Востоке (более 10 000 патентных знаков). |

Стратегические направления развития газохимического сектора (NICDP)

(1) Формирование сервисного хаба для компаний, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, в т.ч. пластика и упаковки;

(2) Стимулирование притока инвестиций в сектор и создание новых рабочих мест;

(3) Расширение экспорта нефтепродуктов.

Основная цель создания газохимического кластера – развитие экспортно-ориентированной и  конкурентоспособной газохимической продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также развитие эффективного взаимодействия с другими отраслями промышленности.

Структура газохимического кластера в г. Эль-Джубайль, Саудовской Аравии

Основная инфраструктура гахохимического кластера в Саудовской Аравии представлена ниже в таблице.

- Инфраструктура нефтехимического комплекса г. Эль-Джубайль

| Тип инфраструктуры | Мощности и описание |
| --- | --- |
| Аэропорт | Площадь - 25 кв. км. Принимает все типы воздушных судов и обрабатывает перевозки пассажиров и грузов |
| Порт | Комплекс портов и причалов для различных потребностей импорта и экспорта. Коммерческий морской порт - Джубайль. Крупнейший промышленный порт - Кинг Фахд (King Fahd) расположен к северу от промышленного коридора, длина – 15 км. Состоит из девяти причалов, двух складов и многочисленных сервисных платформ. Содержит морскую погрузочную станцию для танкеров длиной 4 километра. Причал зарезервирован для нефтехимической продукции, одна станция - для погрузки и разгрузки железной руды. Объем грузоперевозок: 11,5 млн тонн/год. |
| Трубопроводы | Система трубопроводов для транспортировки в промышленный порт King Fahd нефтехимических жидкостей, произведенных в промышленной зоне. |
| Железная дорога | Проект железной дороги, которая соединит Эль-Джубайль с Даммам. |
| Дорожная сеть | Эль-Джубайль напрямую связан с другими городами двумя основными автомагистралями: шоссе Дахран-Джубайль (Dhahran-Jubail) и шоссе Абу-Хадрия (Abu Hadriyah). |
| Электроэнергия | Saudi Electric Company (SEC) снабжает кластер электричеством для всех нужд через 1716-км сеть. Имеющиеся мощности: 2743,6 МВт/сутки. |
| Водоснабжение | Имеющиеся мощности: 900 000 м3/сутки. |
| Социальная инфраструктура (в границах близлежащих островов) | Жилой район состоит из 8 населенных пунктов, расположенных на соседнем острове. Образование: 18 школ, 2 колледжа, 1 университет. Медицина: 9 госпиталей, 5 диспансеров, 9 медицинских центров и клиник, 3 стоматологических центра. Остальное: 68 гостиниц, рекреационная зона общей площадью в 204 кв.км: зеленые площадки, игровые площадки и сооружения для занятий водными видами спорта; ряд лагун с пляжами. На острове Аль-Батва (Al-Batwah), который связан с Эль-Джубайль, расположены зоопарк, питомники растений, места для рыбалки и пристань для яхт. |

Цепочка создания добавленной стоимости на территории кластера

Слабая интеграция нефтехимического сектора саудовской Аравии в мировую экономику побуждает КСА ориентировать свое производство с commodity chemicals на продукцию с более высокой добавленной стоимостью, в том числе на specialty and consumer chemicals.

Структура производства химической продукции в Европе, США и Саудовской Аравии

Источник: Petrochemicals and the Vision – 2030. Jadwa Investment report, 2017.

На рисунке ниже представлена цепочка создания стоимости продукции на основе полимеров.

Создание нефтехимической продукции с более высокой добавленной стоимостью

Источник: Industrial investors guide of Saudi Arabia, IC Clusters. https://www.ic.gov.sa/media/1294/industrial_investor_guide.pdf

Цепочка создания продукции

Источник: Upgrading the Saudi chemical cluster Microeconomics of Competiteveness, Professor Laura Alfaro

Государственная поддержка и меры по развитию Газохимического кластера в г. Эль-Джубайль, Саудовская Аравия

- Фиксация  цен  на  этан – 1,5  долл./млн БТЕ (54 долл./тыс. м3);

- 30%-я скидка на СУГ по сравнению с мировыми ценами;

- Ежегодные инвестиции государственными компаниями SABIC и Saudi Aramco в развитие нефтегазохимии (главным образом инфраструктурные проекты) в размере 10-15 млрд долл.;

- Требование по глубокой переработке части получаемой продукции, что гарантирует производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью;

- Компенсация до 50% инвестиций в новые газохимические производства из фонда промышленного развития (Saudi Industrial Development Fund);

- Налоговые каникулы в течение 10 лет;

- Поддержка развития индустриальных парков по переработке производимых пластиков в готовые изделия; ассортимент продукции также должен способствовать импортозамещению.

Производство метанола из природного газа и создание химических производств на его основе

Компания AR-RAZI создана в декабре 1979 года в газохимическом кластере в г. Эль-Джубайль  как совместное предприятие между SABIC (50%) и японской компанией Japan Saudi Arabia Metanol Co. (JSMC) (50%).

По состоянию на 2015 год:

- Производственные мощности: 4680 тыс. тонн;

- Число занятых: 576 человек;

- Граждане Саудовской Аравии: 542 человека.

AR-RAZI является самым крупным в мире единичным предприятием, производящим метанол.

Производственные мощности:

- 1-й завод мощностью 640 тыс. тонн (строительство начато в апреле 1980 года, завершено в январе 1983 года, запущен в июне 1983 года);

- 2-й завод мощностью 640 тыс. тонн (запущен в июне 1992 года);

- 3-й завод мощностью 850 тыс. тонн (запущен в апреле 1998 года);

- 4-й завод мощностью 850 тыс. тонн (запущен в октябре 1998 года);

- 5-й завод мощностью 1700 тыс. тонн (запущен в ноябре 2008 года).

Расположение завода компании AR-RAZI (Saudi Methanol Company)

Источник: http://www.water-technology.net/features/feature-july-stories-fcc-smvak-share-pentair-nanofiltration/feature-july-stories-fcc-smvak-share-pentair-nanofiltration-2.html

Стратегический проект AR-RAZI для Японии:

Япония использует только импортный метанол:

- Объем импорта в 2014 г. – 1720 тыс. тонн.

- Объем импорта из КСА – 998 тыс. тонн (57%).

Вклад в развитие региона:

- Передача и внедрение передовых технологий (на AR-RAZI применяется технология Mitsubishi Gas Chemical Co.,).

- Развитие местной занятости (более 500 новых рабочих мест для местного населения).

- Обучение и повышение квалификации местной рабочей силы (обеспечение тренинга операторов завода в Японии).

- Усиление мер в области энергосбережения для соответствия требованиям национальной политики по достижению устойчивого развития.

Источник: Source: JAICA Saudi Arabia Report 2015

Газохимический кластер в г. Эль-Джубайль, Саудовская Аравия. Нефтегазохимический комплекс Sadara Chemicals

Общая информация:

- Sadara Chemicals является совместным предприятием Saudi Aramco (70%) и американской компании Dow Chemical (30%);

- Нефтегазохимический комплекс Sadara включает в себя 26 предприятий мощностью около 3 млн т./год;

- Инвестиции в проект составили более 20 млрд. долларов;

- Недалеко от нефтехимического комплекса на территории Jubail Industrial City II формируется индустриальный парк PlasChem, который будет включать в себя резидентов, производящих продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Площадь парка – 12 кв. км;

- Создаваемое количество рабочих мест составит около 4 тыс. на территории комплекса и около 15 тыс.  - в индустриальном парке.

Одним из важнейших компонентов цепочки создания продукции с добавленной стоимостью в данном кластере является именно нефтехимия. На рисунке ниже представлена цепочка создания стоимости данного вида продукции:

Цепочка добавленной стоимости нефтехимического комплекса Sadara Chemicals

Источник: http://saudiarabien.ahk.de/fileadmin/ahk_saudi_arabien/GSBM/GSBM_October_2014.pdf

Указанный кластер имеет общие черты с создаваемым газохимическим кластером в ТОР «Свободный»:

- Отправная точка создания кластера – доступ к исходному сырью и удобный доступ к  транспортным потокам.

- Схожий набор производимых базовых продуктов (Этилен, Полиэтилен, Пропилен).

- Сходные цели – «развитие экспортно-ориентированной и  конкурентоспособной газохимической продукции в более высокой добавленной стоимостью».

В связи с этим интересными и полезными являются решения, использованные при создании и развитии кластера:

- выделенное взаимодействие: "R&D" и "Образовательные учреждения" с Газохимическим кластером. Это является важным фактором устойчивого развития кластера.

- При отсутствии собственной научной базы саудовские власти реализовали "создание новых производств через совместные предприятия с известными международными игроками".

- Меры поддержки резидентов кластера сформированы именно для реализации пункта (2): привлечения международных игроков.

- Привлечение к партнерству крупных международных компаний нефтегазохимической промышленности позволяет получить доступ к новым технологиям и рынкам сбыта продукции.

Нефтегазохимический кластер в Кашкадарьинской области, Узбекистан

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» почти в четыре раза расширит мощности Шуртанского газохимического комплекса в 2017—2020 годах. В Кашкадарьинской области в ближайшие годы будет создан новый нефтегазохимический кластер.

В Кашкадарьинской области в последние месяцы вновь активизировался ранее замороженный проект строительства завода GTL. Этот передовой технологический объект позволит получать из газа синтетическое топливо, технологию предоставляет южноафриканская Sasol. Причем это уже отработанные решения. Точно такой же завод работает в Катаре, он уже коммерчески успешен, так как вышел на 110% от своей проектной мощности.

К 2021 году газохимический комплекс будет выпускать 450 тысяч тонн полимерной продукции (полиэтилен, полипропилен), а также освоит выпуск 50 тысяч тонн пиролизного дистиллята в год. Финансирование проекта стоимостью около 1 млрд долларов будет осуществлено за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана и собственных средств «Узбекнефтегаза». Сейчас разрабатывается расширенный базовый проект (FEED-2), начало строительных работ запланировано на второй квартал 2018 года.

На заводе ежегодно планируется перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производить около 1,5 миллиона тонн синтетического топлива, отвечающего требованиям "Евро-5". Из них 743 тысячи тонн составит дизельное топливо, 311 тысяч тонн — авиакеросин, 431 тысячу тонн — нафта и 21 тысячу тонн — сжиженный газ.

Синтетическая нафта, получаемая на новом заводе, будет отправляться на расположенный всего в километре Шуртанский газохимический комплекс. Здесь из этого продукта планируется получать полиэтилен и полипропилен современных марок.

На ГХК будут производить бимодальный полиэтилен, который позволяет при получении готовой продукции уменьшать в два раза использование сырья. Его прочностные физические характеристики намного выше тех полиэтиленов, которые сейчас производятся.

В свою очередь, дистиллят пиролиза, выпуск которого будет налажен в Шуртанском газохимическом комплексе, станет основой в производстве ароматических углеводородов (бензол, толуол). Глубина их переработки будет определять перспективы развития химической и текстильной отраслей, автомобилестроения, фармацевтики и производства стройматериалов в Узбекистане.

Общая стоимость проекта строительства завода GTL превышает 3,6 миллиардов долларов. Кроме того, для переработки нафты будет проведено расширение и модернизация мощностей Шуртанского газохимического комплекса общей стоимостью свыше 400 миллионов долларов.

Подвижки в вопросах финансирования проекта появились после государственных визитов Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию и Китай. В частности, стало известно, что Государственный банк развития Китая подписал соглашение о софинансировании строительства завода на сумму 1,2 млрд долларов. Кроме того, российский Газпромбанк планирует выделить на реализацию проекта порядка 320 млн долларов.

Мировой опыт развития промышленных площадок универсальной промышленной специализации

Промышленные площадки как инструмент развития. История создания в Восточной Азии промышленных площадок с особым режимом и деловым климатом началась с 90-х годов, и практически все страны макрорегиона продолжают динамично продвигать этот институт для ускорения экономического развития на национальном и региональном уровнях.

Например, во Вьетнаме первый промышленный парк был построен в 1991 году. Правительство страны отводило промышленным паркам значимую роль в создании новых рабочих мест для многочисленной молодёжи, привлечении иностранных инвестиций, появлении нового источника дохода для органов местного самоуправления от аренды земли. После успеха промышленного парка в г. Хошимине по всей стране началось их возведение под лозунгом «создания рабочих мест». Из 53 провинций Вьетнама 35 имеют промышленные парки, в каждой - в среднем их более 6, и в общем по стране насчитывается свыше 200 парков, которые в значительной степени способствовали развитию экономики страны.

С ростом числа обустроенных площадок обостряется конкуренция между ними, в добавление к растущей конкуренции стран и регионов, – и повышение конкурентоспособности промышленных парков и создание более привлекательных условий в них становится более затратным, требуется больше усилий по планированию и маркетингу, учету большего круга факторов и рисков, проблем экологического и социального характера, «индивидуализации» площадок через инструменты кластеризации, специализации, сегментации в маркетинговой политике, создания особых условий и услуг с учетом специфики привлекаемых промышленных сегментов.

Так, ввиду серьезных проблем с загрязнением окружающей среды во Вьетнаме (половина промышленных парков не была оборудована очистными сооружениями) было запрещено размещение предприятий ряда ключевых отраслей. Но благодаря созданию очистных сооружений в промышленном парке Long Duc в сотрудничестве с японскими компаниями парк получил особые конкурентные преимущества.

В целом, несмотря на то, что на сегодняшний день существует большое количество разнообразных территорий с особыми условиями ведения деятельности, можно выделить основные общие цели их создания в мире:

Стимулирование международной торговли.

Привлечение прямых инвестиций (как правило - иностранных).

Развитие территорий:

  - создание инфраструктуры;

  - формирование налоговых поступлений в бюджет.

Создание рабочих мест:

  - улучшение социально-экономического положения населения.

Развитие / поддержка производства:

  - создание условий для инновационного развития;

  - кластерное объединение производств на одной территории, использование преимуществ общей инфраструктуры.

Наращивание и реализация инновационного и технологического потенциала:

  - стимулирование процессов трансфера технологий, опыта и знаний;

  - создание критической массы знаний;

  - создание условий для коммерциализации инноваций.

Создание / усиление специализации и повышение конкурентоспособности территории.

Поддержка стратегически важных для страны / региона предприятий.

Выбор и потенциал места. Конкурентоспособность площадки во многом зависит и от выбора места, его характеристик по показателям

1 близости к потенциальным рынкам,

2 наличию рядом транспортно-логистической инфраструктуры,

3 наличию трудовых ресурсов соответствующей квалификации,

4 комфортных условий для жизни персонала.

Успешные кейсы отличает удачный выбор места расположения: рядом с потенциально емким рынком (для азиатских парков – с учетом значительного местного населения и потребительского рынка; для российских примеров – в более населенной европейской части страны), рядом с магистральными транспортными артериями (парки Ворсино, ДЕГА-Ногинск, др.).

Применимое законодательное регулирование и роль государства. В развивающихся странах Азии, где промышленная инфраструктура исторически менее развита, роль государства весьма значительна в обеспечении комплекса законодательных условий, регулирования, поддержки парков вплоть до прямого участия в создании инфраструктуры и поддерживающих институтов. При этом важное значение имеет экономическая и промышленная политика на национальном и региональном уровнях, определяющая приоритеты, льготы и ограничения для отраслей.

Например, в Таиланде созданы государственный орган Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), регулирующий отношения в сфере промышленной недвижимости, основная цель - обеспечение земельных участков и инфраструктуры внутри и вне площадок промышленных парков. При премьер-министре Таиланда создан Совет по инвестициям (Board of Investment (BOI) - госучреждение по стимулированию инвестиций в стране, координирующее деятельность других соответствующих министерств и агентств, и предоставляющие услуги инвесторам.

В развитии промышленных площадок в странах Восточной Азии заинтересованы как центральные, так и региональные правительства, это предоставляет возможности объединения усилий государства на всех уровнях, и с другой стороны, для девелоперов парков важным направлением является налаживание тесных коммуникаций с властями (в частности, для решения вопросов открытия таможенного поста в парке Лон Дук во Вьетнаме, т.п.). В Казахстане глава государства Н. Назарбаев лично принимает участие в церемониях старта строительных работ сухого порта в Хоргосе, и т.д.

Успешная российская практика (ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк», парки Ворсино, Заволжье, МТП «Усть-Луга») также указывает на важную роль местной администрации, ее всесторонней поддержки, вовлеченности и заинтересованности в развитии территории. Так, в проекте строительства морского торгового порта в Усть-Луге Ленинградская область выступила в качестве учредителя и инвестора при создании оператора и девелопера проекта – ОАО «Компании Усть-Луга».

В то же время пример парка ДЕГА-Ногинск показывает, что и частный оператор может успешно развивать промышленный парк без помощи государства, фактор успеха – знание и опыт девелопера – швейцарской группы ДЕГА (а также хороший выбор площадки и грамотный маркетинг).

Наличие льгот для резидентов территории. Набор налоговых, таможенных и административных льгот практически везде традиционен: применяется снижение налогов на прибыль и имущество, таможенных ставок, поощряется экспорт.

Общими чертами для большинства зон являются:

отсутствие таможенных пошлин или их фиксация на минимальном уровне на ввоз и вывоз готовой продукции, исходных или промежуточных материалов;

льготный режим налогообложения;

обращение конвертируемых валют при свободе международных финансовых операций;

гарантии правительств или других структур о несовершении конфискации иностранной собственности;

предоставление функционирующим в зоне компаниям всевозможных дополнительных льгот и привилегий;

осуществление страхования вкладываемых инвестиций.

Помимо этого, также важно снять с инвестора бремя административно-бюрократических согласований (для этого применяется механизм одного окна) и обеспечить транспортно-логистический сервис (например, в парке Номура Хайфон применяется принцип одного окна для оформления экспортно-импортных и транспортных операций, что очень важно для МСП).

Но самый важный, по сути, основной фактор привлекательности – наличие надежной и качественной инфраструктуры и оказание резидентам соответствующих услуг на стабильной основе.

Источники и способы финансирования создания инфраструктуры территории. Схемы распределения ролей при создании площадок – тоже везде традиционны, подчиняясь принципу, согласно которому инфраструктуру вне парка (дороги, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение) создают совместно по заключенным соглашениям определяющим объемы работ и суммы финансирования, управляющая компания, резиденты ТОР и местная администрация. Внутри парка – управляющая компания до участков резидентов, на самих участках – сами резиденты. В таблице ниже показано такое распределение на примере промышленного парка Long Duc, Вьетнам.

- Распределение ответственности за обеспечение инфраструктуры в парке Long Duc, Вьетнам

Примечание: (1) розовый цвет – ответственность местной администрации, местных инфраструктурных корпораций, (2) голубой – девелопера, (3) желтый – резидентов.

Источник: составлено NRI на основе открытой информации.

Учитывая, что для создания инфраструктуры требуются значительные средства с долгим периодом их возврата, важное значение имеет оптимальная схема финансирования, в рамках которой УК стремится к снижению риска за счет использования финансовых ресурсов, полученных в виде прибыли от уже осуществленных инвестиций на первом этапе, для последующих инвестиций, используя для этого еще и такие инструменты и принципы, как компактность площадок, стадийность их развития, объединение интересов резидентов по объектам инфраструктуры, др. Важно обеспечить подготовку (развитие) на более ранней стадии тех земельных участков и объектов, которые можно продать /сдать в аренду инвесторам.

Источник: составлено NRI.

Иллюстрация денежного потока при поэтапном развитии промышленной площадки

Комбинации источников финансирования могут быть различными. Так, в парке Номура – Хайфон инвестиции в компанию-девелопера парка были осуществлены японским участником в денежной форме (70%) и Народным Комитетом Хайфона (30%) в материальной форме (земельные права). Помимо этого, для создания инфраструктуры заемные средства были привлечены от Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) и Nomura Securities.

Корпорация развития промышленной зоны «Номура Хайфон» на начальном этапе построила собственную генерирующую установку с мощностью 50 МВт для снабжения электричеством резидентов зоны. Но впоследствии по мере повышения качества снабжения государственной энергокомпании для резидентов стал доступен выбор поставщика электроэнергии. В результате возврат инвестиций, вложенных Nomura Hai Phong Industrial Zone Development Corporation в собственную генерацию, стал запаздывать.

Частью бизнес модели парков, создаваемых в России компанией ДЕГА, является партнерство с энергетической компанией E.ON по обеспечению автономной инфраструктуры тригенерации (электро и теплоснабжение, кондиционирование) без привлечения государственных средств.

УК ОЭЗ «Алабуга» приняла решение о приобретении Елабужской ТЭЦ для обеспечения тепловой энергией ряда резидентов ОЭЗ (теплиц), в том числе для повышения привлекательности «Алабуги» как места для строительства тепличного комплекса.

Интересным представляется опыт японо-вьетнамского сотрудничества в обеспечении промышленных парков объектами водоочистки в связи с обострением в этой стране проблемы с экологией в результате индустриализации. Опыт выразился в использовании схемы двухступенчатого кредита с использованием заемных средств по линии японского правительства.

В российской практике привлекает внимание опыт УК МТП Усть-Луга по ГЧП в рамках создания объектов порта, в частности, терминала «Юг-2» с использованием финансирования Инвестиционного фонда Российской Федерации.

История создания и развития территорий. В развитии территорий с особыми условиями ведения деятельности проявляется стадийность, которую условно можно разделить на три периода: (1) Начальная стадия (краткосрочный период); (2) Среднесрочный период (количественное расширение); (3) Долгосрочный период (качественная полнота и обновление).

Важными задачами первого этапа является создание базовой инфраструктуры и повышение информированности о парке среди целевых аудиторий (время «эмбрионального» развития, время «посадки семян»); второй этап – расширение и развитие инфраструктуры, развитие бизнеса резидентов первой волны, др.; третий этап – качественное расширение (и модернизация инфраструктуры, построенной на начальном этапе), внешняя экспансия.

Сроки выхода на траекторию стабильного развития бизнеса площадки, как показывает анализ кейсов, в целом составляет 10-15 лет (примеры – ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк», МТП Усть-Луга, оценки японских инвесторов в парках в Юго-Восточной Азии). После 10-15 летнего периода происходит расширение площадки и тиражирование опыта (экспансия деятельности УК), диверсификация сервисов и услуг (примеры: ОЭЗ «Алабуга» – расширение площади, новые направления развития; парк Amata Nakorn в Таиланде – поэтапное доведение площади парка до 3 тыс. га, создание по сути целого города; МТП Усть-Луга – переход к созданию промышленного парка после создания порта, впоследствии – ставится задача строительство города на 35 тыс. чел.).

Управляющая компания и ее функции. Управляющие компании (УК) создаются в разных формах, которые определяются различными конкретными обстоятельствами (законодательство, общий режим и климат, история конкретной площадки, договоренность партнеров).

И в Восточной Азии и России имеются примеры деятельности УК с государственным и частным участием (государственные федерально-региональные ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк»; чисто региональные – парк «Заволжье»; региональные с участием государственного Инвестиционного фонда – парк «Ворсино»; государственно (регионально)-частные – МТП Усть-Луга; частные – парк «ДЕГА-Ногинск»).

Анализ кейсов показывает, что для экономии времени и ускорения процесса запуска и становления важно привлечение и участие инвесторов, у которых есть опыт, в капитале и деятельности УК. Часто это происходит в Восточной Азии (примеры привлечения японских компаний в качестве со-инвесторов в парки в Индонезии, Вьетнаме). Казахстан привлек известного оператора DP World для управления в СЭЗ «Хоргос - Восточные Ворота». Группа ДЕГА предлагает в России франшизу для российских партнеров с вхождением в капитал УК и без вхождения.

В случае с таиландским парком Amata Nakorn, функции девелопера и управляющей компании разделены – к управлению парком привлечено специализированное государственное предприятие Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), подчиненное министерству промышленности (схема представлена ниже). Сеть представительств Совета по инвестициям при премьер-министре (Board of Investment (BOI)) в стране и за ее пределами позволяет осуществлять различные процедурные операции для инвесторов из разных офисов. Закреплены штатные сотрудники, отвечающие за координацию с отдельными министерствами и ведомствами. Инвесторы могут обращаться за услугами Совета с его сайта. Установлены временные рамки для подготовки ответов и предоставления услуг, и введена система персональной ответственности сотрудников за нарушение сроков. Поддержка и помощь со стороны Совета по инвестициям Таиланда в привлечении инвесторов повышает конкурентоспособность промышленного парка этой страны и входящих в него предприятий.

Источник: составлено NRI на основе открытой информации

Схема взаимодействия управляющей компании с органами содействия и партнерами индустриального парка Amata Nakorn, Таиланд

На разных этапах перед УК стоят разные задачи. На начальном этапе две самые важные задачи: привлечение инвесторов и создание инфраструктуры.

Вопросы инфраструктуры освещены выше. Важно при этом подчеркнуть роль государства в создании инфраструктуры опережающим образом не только внутри площадки, но и вне ее (прежде всего, транспортная доступность до рынков для продукции площадки, а также современная комфортная городская среда и условия для занятого персонала).

Привлечение инвесторов – одна из самых важных задач. Продуманная маркетинговая политика, увязанная с промышленной политикой региона, подразумевает привлечение якорных инвесторов на начальном этапе и привлечение в качестве резидентов предприятий недостающих звеньев цепочек добавленной стоимости.

При этом УК важно постоянно коммуницировать с резидентами, аккумулировать их требования и пожелания и отображать их в улучшении режима администрирования, инвестиционного климата, условий работы персонала и др.

Источник: составлено NRI на основе открытой информации

Задачи УК

Источник: составлено NRI на основе открытой информации

Задачи УК по привлечению инвестиций и созданию инвестиционных условий

Одна из задач УК – предоставить для резидентов максимально комфортные условия на этапах вхождения и этапах производственной деятельности. На примере девелопера парков компании ДЕГА важно предоставить широкое меню услуг. При этом, ряд услуг передается на аутсорсинг с рекомендацией от УК надежных исполнителей (например, строительство производственных площадей).

Как показывает анализ деятельности УК в особых экономических зонах в России, основной доход приносят услуги по «транспортировке энергоносителей» (услуги коммунально-инженерной инфраструктуры), а также сдача в аренду.

Везде чувствительными для резидентов являются услуги, связанные с административными согласованиями.

Так, девелопер промышленной зоны Nomura Hai Phong, Вьетнам, компания Nomura Hai Phong Industrial Zone Development Corporation, оказывает поддержку входящим предприятиям до получения ими лицензии на совершение инвестиций. Это включает подготовку заявки на получение разрешения инвестирования (предоставление при необходимости переводчиков с вьетнамским языком и агентских услуг), регистрация в налоговых органах, изготовление печатей, публичное оповещение о создании юридического лица, нотариальное оформление документов, др. Также девелопер предлагает агентов для оформления экспортно-импортных операций и подрядчиков на строительные работы. Девелопер непосредственно не вовлечен в обеспечение предприятий рабочей силой, поддержка по найму оказывается через центр найма (Job Service Center) администрации зоны HEZA (Haiphong Economic Zone Authority). В парке Номура Хайфон открыты: пост таможни, офисы транспортно-логистических компаний (Yusen Logistics, Kintetsu Logistics), компании связи (NTT Communications), страховой компании (Mitsui Sumitomo Insurance), обеспечены следующие объекты: банк, банкомат, почтовое отделение, клиника, японская школа.

В индустриальном парке AMATA NAKORN, Таиланд, для резидентов возведены объекты, предоставляющие услуги, в том числе такие как: медицинская клиника, магазины, японский ресторан, банк (банкоматы), почтовое отделение, спортивные клубы, гольф, съемное и постоянное жилье, школы. По сути это не промышленный парк, а целый город, в котором соединены функции производства и обитания и созданы максимальные условия для комфортной, спокойной и безопасной жизни.

- Ключевые факторы успеха для зарубежных газо- и нефтехимических кластеров

| Меры и факторы | Содержание | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Выгодное географическое положение | - Географическая близость к потенциальным и существующим рынкам, климатические условия, выход к морю и т.д. | - Налаживание эффективной цепочки поставок готовой продукции; - Снижение издержек на поддержание и развитие инфраструктуры, транспортных издержек и др. - Расширение существующих рынков сбыта готовой продукции; - Реализация совместных проектов с зарубежными партнерами. |
| Расположение площадки | - Расположение площадки нефтехимической зоны должно быть компактным; - Площадь более 10-30 кв. км; - Функционирование соответствующей инфраструктуры транспортировки продукции; - Безопасность площадки (рельеф площадки, отсутствие сейсмической активности и др.). | - Повышение эффективности цепочки создания продукции с добавленной стоимостью (снижение транспортно-логистических издержек, концентрация производственных и трудовых ресурсов в одном месте и др.). |
| Наличие мощной транспортно-логистической сети | - Создание и развитие транспортной инфраструктуры для последующей транспортировки сырья и готовой продукции (дорожные и железнодорожные сети, портовая инфраструктура). Во всех рассмотренных кейсах | - Расширение существующих рынков сбыта готовой продукции; - Реализация совместных проектов с зарубежными партнерами; - Налаживание эффективной цепочки поставок готовой продукции; - Снижение издержек на поддержание и развитие инфраструктуры, транспортных издержек и др. |
| Потребность территории в необходимой инженерной инфраструктуре | - Обеспечение территории необходимыми объектами инженерной инфраструктуры (электро- и водоснабжение); - Наличие технологических коридоров прокладки коммуникаций (продуктопроводов). | - Создание мощного инфраструктурного комплекса позволит добиться эффекта масштаба от совместного пользования инженерной инфраструктурой; - Снижение издержек на поддержание и развитие инфраструктуры, транспортных издержек и др. |
| Наличие квалифицированной рабочей силы | - Создание системы подготовки и переподготовки кадров, сотрудничество с университетами, международный обмен и др. | - Создание новых высокоэффективных рабочих мест; - Повышение производительности работников территории и, как результат, более высокая отдача от деятельности площадок. |
| Развитие НИОКР и его интеграция в промышленную зону | - Создание кооперационных связей между исследовательскими институтами и предприятиями территорий; -Реализация совместных исследовательских проектов по развитию существующих и созданию новых технологий в сфере нефтехимии. - Развитие интеграции и кооперации предприятий на территории площадок (совместная продукция, исследовательские разработки и др.). | - Развитие новых технологий производства, транспортировки продукции, повышение качества производимой продукции. |
| Оказание государственной поддержки нефтехимической отрасли | - Разработка национальной промышленной политики в сфере развития нефтехимии; - Создание национальных концепций развития нефтехимической промышленности, на основе которых осуществляется развитие нефтехимических площадок; - Предоставление льготного налогообложения, отсутствие таможенных пошлин или их фиксация на минимальном уровне, предоставление других всевозможных льгот и привилегий. | - Привлечение новых резидентов, инвестиций, стимулирование инновационной деятельности. |

- Ключевые факторы успеха или неудачи для зарубежных территорий

| Меры и факторы | Содержание, примеры | Ожидаемый эффект | Проблемные моменты (на что надо обращать внимание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение привлекательности для инвесторов, усиление побудительности их вхождения в территорию | - предоставление инфраструктуры высокой надежности и качества (MM2100, AMATA NAKORN、LONG DUC, NOMURA HAIPHONG); - сервис одного окна, позволяющий быстро регистрировать местную компанию и получение разрешений и согласований (BOI в парке AMATA NAKORN); - обеспечение объектов, предоставляющих услуги (безопасность, надежность, высокое качество) (MM2100, AMATA NAKORN, LONG DUC, NOMURA HAIPHONG). | - повышение степени удовлетворенности резидентов и лояльности потенциальных инвесторов; - как результат возникает эффект «сарафанного радио» (реклама промышленной площадки силами вошедших резидентов для потенциальных инвесторов) оценки от существующих резидентов является самой важной информацией для потенциальных инвесторов для принятия решения о вхождении. | - необходимо следить за тем, чтобы не ухудшились показатели прибыльности и эффективности инвестиций в результате их чрезмерного объема (Nomura Haiphong). |
| Получение преференций от центрального правительства и региональной администрации | - получение от центрального правительства статуса «экспортной перерабатывающей зоны» (MM2100); - делегирование управления зоной агентству Industrial Estate Authority of Thailand (AMATA NAKORN); - подготовка центральным правительством мастер-плана, направленного на привлечение определенных отраслей промышленности (Pendopo ECO COAL TOWN (CLEAN COAL TOWN)). | - накладывается обязательство на резидентов экспортировать не менее 85% своей продукции, при этом предоставляется 100% освобождение от налогов и пошлин для ввозимого сырья и оборудования; - можно рассчитывать на обеспечение за счет центрального и регионального бюджетов объектов инфраструктуры. | - необходимость создания и поддержания каналов коммуникаций с представителями центрального и местного правительств, отвечающих за льготы и преференции, в целях их обеспечения. |
| Привлечение внешнего сотрудничества для повышения степени переработки и увеличения добавленной стоимости | - обеспечение сотрудничества со стороны Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) в развитии проекта Угольного города в Индонезии (Pendopo ECO COAL TOWN (CLEAN COAL TOWN)). | - возможность, в сотрудничестве с Японией, подготовки мастер-плана, предусматривающего создание угольной промышленной цепочки, эффективно сочетающей угольную генерацию, углехимию, и привлечение вместе с этим льготных иеновых кредитов японского правительства. | - Необходимо учитывать риск увеличения объемов внешнего заимствования. |
| Расширение агломерации и концентрации функций промышленной цепочки добавленной стоимости | - Должны привлекаться (агломерироваться) не только финишные сборочные производства, но также учреждения науки и образования, поставщики компонентов, финансисты, поддерживающие отрасли, транспортники, др. | - Возможность открытия и становления бизнеса в режиме «одного окна» позволит реализовать эффективную деловую активность, и стабильное наличие производственных объектов позволит осуществлять разработку товаров, отвечающих запросам и потребностям. | - Судостроительный кластер Имабари (Япония) использовал фактор исторически сложившейся промышленной агломерации. Если же на территории отсутствуют необходимые звенья цепочки поставщиков, требуется стратегия и конкретные меры продвижения территории. |
| Multi seasonal, step by step and continuous investment | - Даже в бизнесе, связанном с лыжным катанием, важно сезонное распределение нагрузки на объекты и выравнивание поступающих доходов. - Не прекращаемые инвестиции позволят содержать объекты рекреации в «свежем» виде для посетителей и «облегчать» бремя инвестиций в финансовой отчетности. | - Ежегодное улучшение состояния и наличия объектов рекреации и выравнивание доходной части. - Постоянное обновление объектов позволит привлекать посетителей и переводить их в категорию повторных клиентов. - Поэтапные инвестиции позволят управляющей компании сокращать финансовое бремя, а управление объектами рекреации облегчается. | - Управление графиком имеет важное значение. - Управление денежными средствами для контроля инвестиций и доходов также имеет важное значение. Инвестиции должны быть меньше или равны амортизации существующих объектов. Если инвестиции становятся выше годовой амортизации, необходима тщательная оценка инвестиций. |

Источник: составлено по данным сайтов особых экономических зон, индустриальных парков, открытых источников.

- Основные характеристики ряда российских территорий с особыми условиями ведения деятельности

| Территория развития | ОЭЗ ППТ «Алабуга» | ОЭЗ ППТ «Липецк» | Индустриальный парк «Ворсино» | Промышленная зона «Заволжье» | Индустриальный парк «ДЕГА-Ногинск» | Морской торговый порт Усть-Луга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма | Особая экономическая зона промышленного типа | Особая экономическая зона промышленного типа | Индустриальный парк | Индустриальный парк | Индустриальный парк | Морской торговый порт |
| Тип | Гринфилд | Гринфилд | Гринфилд | Гринфилд | Гринфилд | Гринфилд |
| Субъект РФ | Республика Татарстан | Липецкая область | Калужская область | Ульяновская область | Московская область | Ленинградская область |
| Управляющая компания | Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» | ООО Индустриальный парк «Ворсино» | АО «Корпорация развития Ульяновской области» | ООО «Парк Ногинск» | ОАО «Компания Усть-Луга» |
| Владельцы активов | АО «ОЭЗ» - 66%, Министерство земельных и имущественных отношений РТ - 34% | ОАО «ОЭЗ» – 63,98%, КУГИ Липецкой области – 36,02% | АО «Корпорация развития Калужской области» (Министерство экономического развития Калужской области - 88,668%; Внешэкономбанк - 11,332%). | АО «Корпорация развития Ульяновской области» (Ульяновская область - 100%) | юридические лица, зарегистрированные в Германии и Швейцарии | Ленинградская область - 20%, ОАО «РЖД» - 8,52%, остальные акции - частные российские и иностранные компания. |
| Форма собственности | государственная | государственная | государственная | государственная | частная | государственно-частная |
| Название сайта | www.alabuga.ru | https://sezlipetsk.ru/ | http://indpark.vorsino.com/ | www.ulregion.com | http://www.dega-ag.com/ru/ | http://www.port-ustluga.ru/ |
| Численность штата УК | Около 700 | Около 150 | н/д | н/д | Около 100 | н/д |
| Отрасль/ специализация проекта | Машиностроение, производство транспортных средств и их компонентов, пищевая промышленность, стройматериалы, металлообработка, изделия из пластика, др. | Машиностроение, металлообработка, производство энергооборудования, медицинской техники, транспортных средств, компонентов | Электротехника, пищевая промышленность, металлургия, мебель, косметика, стройматериалы, фармацевтика, промышленные газы, изделия из бумаги и картона, изделия из полимеров, логистика, др. | Пищевая промышленность, производство автокомпонентов, мебели, станкостроение, упаковки, др. | Производство (пищевая промышленность, фармацевтика, косметика, др.), ретейл, логистика | Терминалы для перегрузки экспортно-импортных грузов |
| Общий размер территории | 1983 га (будет увеличена до 4 тыс. га) | 2300 га (два участка: 1000 га и 1300 га) | 1610,6 га | 703 га | 256 га (увеличится на 50 га) | 1056 га |
| Размер свободной территории (га) | 416 га |  | 325,4 | 300,5 га | Около 40 га |  |
| Ближайшие населенные пункты, название и удаленность (км) | Елабуга 10 км, Набережные Челны 30 км, Менделеевск 30 км, Нижнекамск 60 км | Липецк – 20 км, Грязи – 10 км, Москва – 450 км | Обнинск – 6 км, Москва – 75 км, Калуга – 95 км. | Индустриальный парк размещен в черте г. Ульяновска | Ногинск – 6,5 км, Москва – 37 км | Санкт-Петербург – 160 км (строится город Усть-Луга) |
| Объем выпуска продукции на территории (млрд. руб.) | 35,68 (2015 г.) | 28,6 (2014 г.) | н/д | 16,4 (2015 г.) | н/д | н/д |
| Объем налоговых поступлений от деятельности Индустриального парка (млрд. руб.) | 9,7 (2016 г.) | 3,1 (2014 г.) 7,8 (2005 – 2016 гг.) | 62,15 (2007-2015 гг.) | 3,0 (2015 г.) | н/д | 3,5 (2014 г.) |
| Суммарный объем частных инвестиций в инфраструктуру (млрд. руб.) | - | - | 8,7 (2016 г.) | 0,65 (в т.ч. 454,7 млн. руб. вложение АО «Корпорация развития Ульяновской области») |  | 142,6 |
| Суммарный объем государственных инвестиций в инфраструктуру (млрд. руб.) | 25,7 (2017 г.) | 7,5 | 1,8 (2016 г.) | 1,08 |  | Федеральный бюджет – 23,4; Инвестиционный фонд – 1,9; ОАО «РЖД» - 28,7 |
| Суммарный объем инвестиций Резидентов на территории (млрд. руб.) | 157,7 (заявлено) 105 (освоено) (2017 г.) | 146 (заявлено) 31,87 (освоено) (2016 г.) | 97,9 (2016 г.) | 44,6 (2017 г.) | 1,4 млрд. евро | 142,6 |
| Число резидентов, включая начавших производство на территории Индустриального парка | 58 (23) (октябрь 2017 г.) | 50 (15) (2017 г.) | 43 (20) (2017 г.) | 28 (19) (2017 г). | 40 | 12 крупных терминалов |
| Количество созданных рабочих мест на территории Индустриального парка | 5 520 (июль.2016 г.) | Более 3 тыс. (2016 г.) | 6168 (2016 г.) | Около 3 тыс. (2017 г.) | 6500 | н/д |
| Резиденты ИП имеют специальные льготы на федеральном и региональном уровне | Пакет льгот на федеральном уровне в рамках законодательства об особых экономических зонах | Пакет льгот на федеральном уровне в рамках законодательства об особых экономических зонах | Льготы Калужской области для инвестиционных проектов (снижение налогов на прибыль и имущество) | Льготы Ульяновской области для инвестиционных проектов (снижение налогов на прибыль и имущество) | Льготы Московской области для инвестиционных проектов (снижение налогов на прибыль и имущество) | Льготы Ленинградской области для инвестиционных проектов (снижение налогов на прибыль и имущество) |

Источник: составлено по данным сайтов РосОЭЗ, особых экономических зон, индустриальных парков, Ассоциации индустриальных парков России, открытых источников.

Результаты, полученные в рамках анализа международного опыта и лучшей практики развития аналогичных территорий, а также анализа ключевых стратегических и методических документов, влияющих на выбор приоритетов, создание и развитие ТОР, являются в совокупности с другими факторами развития ТОР основой для определения специализации и приоритетов развития ТОР.

Кроме того, при разработке эффективной модели управления ТОР также учитываются результаты анализа опыта функционирования компаний, в том числе государственных, управляющих территориями с особыми условиями ведения деятельности в России и за рубежом. При этом учитывается не только позитивный, но и негативный опыт. Такой подход позволяет избежать тех ошибок, которые ранее были сделаны в рамках реализации других подобных механизмов.

Подробнее кейсы из международного и российского опыта рассмотрены в Приложении ППР ТОР «Свободный».

Определение барьеров и возможностей для развития ТОР «Свободный»

Определение барьеров и возможностей для развития ТОР проведено при помощи SWOT-анализа по каждому из факторов, существенно влияющих на успешность реализации проекта. При этом к таким факторам отнесены:

- географические особенности и геополитическое положение;

- инфраструктура;

- демография, миграция и рынок труда;

- уровень и качество жизни населения;

- производство;

- сельское хозяйство;

- строительство;

- внешнеэкономическая деятельность;

- малое и среднее предпринимательство;

- розничная торговля и платные услуги населению;

- инвестиции.

Комплексный SWOT-анализ положения ТОР Свободный

| Географические особенности и геополитическое положение | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
|  | Близость к странам АТР, наличие государственной границы с КНР. Наличие богатого по структуре и масштабам природного потенциала. Богатство региона месторождениями полезных ископаемых, лесными и водными ресурсами, а также энергоизбыточность. | Чрезмерно большое экономическое расстояние по отношению к наиболее заселенным и экономически развитым регионам европейской части Российской Федерации. Сильное влияние природных катаклизм на все сферы жизнедеятельности региона. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Повышение эффективности использования природных ресурсов. Расширение экономических связей с другими регионами и странами. | Вероятность разрушительных наводнений из-за разветвленной водной сети рек. Изменения в геополитической ситуации. |
| Инфраструктура | Транспортно-логистическая инфраструктура |  |
|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Наличие в области объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих транспортные коридоры, связывающие Россию с Китаем и странами АТР: Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали; автомобильные дороги федерального значения «Амур» и «Лена»; 4 аэропорта и 6 посадочных площадок; 4 речных порта: Благовещенский, Свободненский, Поярковский и Зейский. Трубопроводный транспорт по нефтепроводной системе «Восточная Сибирь–Тихий океан» и ветке Сковородино–КНР. Рост грузооборота за период 2010-2016 годов и наличие потенциала для его дальнейшего увеличения. | Тенденция на снижение пассажирооборота. Отсутствие асфальтированных подъездных дорог для ряда районных центров. Износ отдельных объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Свободные резервы пропускных и провозных возможностей железнодорожных линий. Увеличение объемов местного авиасообщения. Строительство мостового перехода Благовещенск – Хейхе. | Ухудшение состояния транспортной инфраструктуры, снижение пропускной способности. |
|  | Инженерная и информационная инфраструктура |  |
|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Энергоизбыточность региона. Обеспеченность области теплоснабжением. Развитие всех видов связи: почтовая, электрическая, включающая телефонную, телеграфную, факсимильную связь, звуковое и телевизионное вещание. | Отсутствие газификации природным газом. Недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры в отдельных районах области. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Газоснабжение Амурской области природным газом по магистральному газопроводу «Сила Сибири», реализация программы газоснабжения. Строительство новых объектов инфраструктуры (в том числе в рамках развития ТОР). | Нехватка средств консолидированного бюджета области на создание необходимых объектов инфраструктуры. |
| Демография, миграция и рынок труда | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Темпы убыли населения сокращаются: смертность падает быстрее рождаемости. Уровень безработицы остается относительно низким. Увеличение доли международной миграции в последние годы позволяет обеспечить рынок труда необходимыми ресурсами. | Сокращение населения области главным образом за счет миграции, а также за счет отрицательного естественного прироста. Кадровый дефицит из-за несоответствия на рынке труда предлагаемых вакансий и имеющихся трудовых ресурсов. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Сохранение уровня безработицы на прежнем уровне. Переподготовка специалистов, выравнивание структуры рынка труда. | Увеличение уровня безработицы. Замещение собственных специалистов «трудовыми мигрантами». Нестабильная ситуации в финансово-экономической сфере региона и страны в целом. |
| Уровень и качество жизни населения | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Увеличение позиции Амурской области в рейтинге качества жизни населения агентства «РИА Рейтинг» в 2017 году. Реализация федеральных и региональных программ в социальной сфере. Сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума. Население в целом обеспечено образовательными организациями как начального, так и среднего и профессионального образования; в районном центре сосредоточены 7 высших учебных заведений. Область в целом обеспечена врачами. | Уровень покупательской способности населения и его благосостояние в области снижается, за счет высокой инфляции. Выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений не хватает для полного укомплектования организаций необходимыми специалистами. Число больничных учреждений постепенно сокращается, что негативно сказывается на обеспеченности населения медицинскими услугами. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Проведение социальной политики, направленной на повышение рождаемости (в том числе строительство новых образовательных учреждений дошкольного и среднего образования). Повышение качества услуг и их доступности в области здравоохранения. Гарантированное трудоустройство выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений с конкурентной заработной платой. Развитие социальной инфраструктуры, формирование благоприятных условий жизни населения, повышение благосостояния и уровня жизни населения. | Ухудшение уровня жизни населения области. Снижение благосостояния населения вследствие высокого роста инфляции. Нестабильная экономико-политическая ситуация. |
| Производство | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Достаточная диверсификация экономики области. Третье место, среди золотодобывающих регионов Российской Федерации, с имеющимися возможностями увеличивать объемы добычи рудного золота Высокий ресурсный потенциал запасов угля (более 3,5 млрд. тонн) Амурская область – ключевой энергетический узел ДФО. Излишки энергии направляются в другие регионы ДФО, а также экспортируются энергию в Китай. Запас деловой древесины в лесах - около 2 млрд. куб. м. 65% лесистость территории. Более половины обрабатывающих производств занимает производство пищевых продуктов, что позволяет области обеспечивать себя основными видами продовольствия. | Месторождения россыпного золота достигли высокой степени истощения, что делает невозможным увеличения добычи этой категории, а в перспективе добыча будет снижаться. Из разведанных запасов угля осваиваются малая часть. На территории области отсутствуют энергоемкие производства, которые могли бы использовать избыток вырабатываемой дешевой электроэнергии. Относительно невысокое развитие обрабатывающих производств, что приводит к упущению возможностей по переработке ряда видов сырья, которое отправляется на экспорт. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Поддержка и развитие комплексных производственных центров различной направленности (в том числе высокотехнологичных и/или энергоемких), готовая продукция которых, не требует дальнейшей переработки Разведывание и освоение новых месторождений угля, а также строительство комплексов по их переработке, в том числе развитие в перспективе углехимической промышленности. Энергоизбыточность Амурской области может позволить наращивать экспорт электроэнергии другим регионам России и другим странам. Повышение эффективности использования природных ресурсов и развитие промышленных производств. Эффективное развитие ТОР «Приамурская», ТОР «Белогорск» и ТОР «Свободный» | Снижение объемов производства Истощение сырьевой базы региона Замедление темпов экономического роста. Дефицит конкурентоспособных мощностей Подавление экономической деятельности предприятий, расположенных вблизи территорий ТОР (при дублировании видов экономической деятельности). |
| Сельское хозяйство | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Область является крупнейшим сельскохозяйственным производителем ДФО. Лидерство области в производстве сои в ДФО и в стране. | Высокая подверженность сельского хозяйства климатическим рискам. Высокая доля КФХ и индивидуальных предпринимателей в объеме производства сельскохозяйственной продукции создает проблемы связанные с отсутствием стандартизации продуктов, транспортировкой, хранением, а также возможностью торговых сетей закупать крупные оптовые партии. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | В перспективе Амурская область сможет обеспечивать продовольственную безопасность округа. Дальнейший рост производства сои, позволит удовлетворять собственные потребности региона, а также увеличить экспорт продукта в Китай с получением высокой рентабельности. Замещение ввоза импортируемых продуктов налаживанием собственного производства. Эффективное развитие ТОР «Белогорск». | Ухудшение плодородности почв в следствии эрозивных процессов и не соблюдения технических норм на работы по восстановлению и рекультивации земель. Природные катаклизмы и наводнения. Ухудшение эколологической обстановки. |
|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
| Строительство | Опыт реализации крупных инфраструктурных проектов федерального и регионального значения. | Сокращение темпов роста объема вводимого жилья. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Реализация крупных проектов транспортной (мост через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ) и энергетической («Нижне-Зейская» и ряд других противопаводковых ГЭС) инфраструктуры. Потенциал реализации проектов по эксплуатации и поддержанию функционирования космодрома «Восточный» и Нижне-Бурейской ГЭС. Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», Амурского газоперерабатывающего завода, а также ряда предприятий в рамках ТОРов, созданных в области, должно способствовать увеличению объемов строительства в будущем. Развитие ТОР «Белогорск», ТОР «Приамурская», ТОР «Свободный». | Падение потенциала ввода новых объектов недвижимости. |
| Внешнеэкономическая деятельность | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Объём экспорта за период 2010-2016 года вырос в 2,14 раза с 158,8 млн. долл. США до 340,2 долл. США соответственно. По оценкам в 2017 году он составил более 400 млн. долл. США. Отмечено увеличение доли несырьевого экспорта, в основном в КНР (с/х продукция (соя, кукуруза), и продовольственных товаров (соевое масло, мука, шоколадная продукция, кондитерские изделия и др.). По прогнозу, объем экспорта продолжит расти и составит: в 2018 году – 417,46 млн. долл. США; в 2019 году – 424,98 млн. долл. США. | Снижение импорта, связанное с удорожанием импортируемой продукции из-за разницы в валютных курса. Невозможность заместить импортируемую продукцию собственной из-за неразвитости высокотехнологичных производств. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Высокий потенциал для дальнейшего увеличения объема экспорта, в том числе продукции глубокой переработки газохимии. Расширение экономических связей с другими регионами и странами. Вовлечение в проект иностранных партнеров с новыми технологиями и стандартами производства. | Нестабильная экономико-политическая ситуация. Изменчивая правовая политика государства. Введение дополнительных санкций и экономических эмбарго. |
| Малое и среднее предпринимательство | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Комплексная поддержка малых и средних в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2014-2020 годы», включающая: финансовую поддержку в виде субсидий; формирование инфраструктуры поддержки; субсидии местным бюджетам на развитие МСП; организационная, информационная и консультационная поддержка. Стабильный уровень числа и объема выручки малых и средних предприятий на территории области, несмотря на ухудшающиеся экономические условия в последние годы. | Существенное падение объема поддержки МСП, оказываемой в виде субсидий. Сокращение направлений развития МСП, на которые выделяются субсидии в последние годы. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Повышение предпринимательской активности населения региона: особенно рядом с ТОРами. Лояльность азиатских инвесторов. | Подавление экономической деятельности предприятий, расположенных вблизи территорий ТОР (при дублировании видов экономической деятельности). |
| Розничная торговля и платные услуги населению | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Стабильное увеличение оборота розничной торговли и объема платных услуг населению в номинальном выражении за последние годы. | Cнижение покупательской способности населения, вызванное нестабильной ситуацией в экономике. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Cоздание специальных экономических, социальных и финансовых стимулов для ускоренного развития потребительских услуг. Повышение ассортимента предоставляемых услуг населению. | Увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию. Снижение уровня жизни населения. |
| Инвестиции | Сильные стороны | Слабые стороны |
|  | Сформированная полноценная законодательная база, регулирующая инвестиционную деятельность. Опыт реализации крупных инвестиционных проектов. Рост объемов иностранных инвестиций в экономику области. Высокая заинтересованность Правительства Амурской области по формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности региона. | Отсутствие широкой диверсификации структуры инвестиционных потоков. Существенное отставание региона по показателям инвестиционного потенциала и рисков от передовых регионов. |
|  | Возможности | Угрозы |
|  | Репутация региона как надежного партнера будет способствовать притоку инвестиций. Особые условия осуществления деятельности в рамках территорий опережающего социально-экономического развития. Перспективы развития ГЧП. Проведение имиджевых мероприятий и бизнес-миссий в странах АТР, а также презентаций области на площадках международных форумов. Эффективное развитие ТОР на территории региона. | Задержки в получении финансирования на строительство инфраструктуры, сокращение объема запланированных финансовых средств. |

Оценка текущей социально-экономической ситуации в регионе ТОР «Свободный»

Экономико-географическое расположение Амурской области, ресурсная и производственная специализация региона

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации, в азиатской ее части и входит в состав Дальневосточного федерального округа. С запада граничит с Забайкальским краем, с севера - с Республикой Саха (Якутия), с востока - с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем, на юге имеет самую протяженную государственную границу с КНР - 1250 км.

Амурская область является одним из стратегически важных регионов Дальнего Востока, отличительными чертами которого являются:

граница с КНР, близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона;

благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства;

наличие производственных площадей, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, обслуживающей хозяйство и производство в целом;

развитая транспортная инфраструктура (Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль, автомобильная дорога федерального значения Чита – Хабаровск);

минерально-сырьевой потенциал, свободные энергоресурсы.

Географические преимущества

Транзит нефти и газа

В составе Дальневосточного федерального округа Амурская область обеспечивает транзит нефти из регионов России в страны АТР трубопроводным транспортом по нефтепроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан» и экспортной ветке нефтепровода Сковородино – Джалинда. А также строящийся магистральный газопровод «Сила Сибири» для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автомобильный транспорт

Около 80% автомобильных дорог расположены в южных районах области. Северные и северо-восточные районы, включая территории прилегания и тяготения к зоне БАМ (73 населенных пункта) как менее освоенные, с низкой плотностью населения обеспечены в основном локальными, технологическими дорогами. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в этих районах составляет менее 4 км на 1 тыс. км2, что в 5 раз ниже среднеобластного уровня.

Внутренний водный транспорт

Протяжённость внутренних водных путей Амурской области, по которым может осуществляться судоходство, составляет 2572 км. На реках Амур и Зея находятся 4 речных порта.

Пропускная способность речных портов – более 5 млн. т грузов в год. Общая территория портов – 360 тыс. м2. Порты обеспечены 15 портальными кранами грузоподъемностью 5-20 тонн, подъездными путями, позволяющими отправлять груз железнодорожным транспортом в любом направлении.

В июне 2010 года открыта речная пассажирская линия межмуниципального сообщения «Благовещенск – Поярково».
  Железнодорожный транспорт

Играет ведущую роль в грузо- и пассажироперевозках. В последние годы его доля остаётся стабильно высокой и в структуре грузооборота составляет 99,7%, в пассажирообороте – 78,1%.

Особую значимость для Амурской области и всех восточных регионов России имеет Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Только в пределах области её протяжённость составляет 1781 км. К зоне тяготения этой транспортной артерии относится 60% территории области.

Наличие развитой транспортной инфраструктуры обеспечивает роль Амурской области как связующего звена при торговле с Китаем и оказывает положительное влияние на внутреннюю экономику региона в целом.

Свободненский район расположен в северно-западной части Амурской области и граничит с запада с Китайской Народной Республикой по реке Амур, с севера - с Шимановским районом и городским округом Циолковский, с востока по реке Зея – с Мазановским и Серышевским районами и с юга – с Благовещенским районом. Площадь территории Свободненского района составляет 7 234,393 кв. км.

Районный центр находится в г. Свободном, от областного центра удален по железной дороге на 163 км, водным путем по реке Зея на 196 км. и по автомобильной трассе на 146 км. По территории района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, протяженность которой в границах района составляет 60 км. Общая протяженность автомобильных дорог 490 км, из них федерального назначения – 46 км.

Уникальные особенности Региона размещения ТОР, анализ потенциала

В области открыты месторождения и проявления россыпного и рудного золота, серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, редких элементов, бурого и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, апатитов, графита, талька, полудрагоценных, поделочных, облицовочных камней и других полезных ископаемых. Возможно выявление месторождений нефти и газа. Общий экономический потенциал Амурской области по минеральному сырью оценивается примерно в 20 трлн. рублей.

На территории Амурской области сформирован мощный топливно-энергетический комплекс межрегионального значения, представленный добычей бурого и каменного угля. Отрасль производит 38,7% промышленной продукции области, оказывает существенное влияние на формирование бюджета области (14% налоговых доходов консолидированного бюджета). В настоящее время Амурская энергосистема является энергоизбыточной - 60% потребляется в области и 40% поставляется в соседние регионы и на экспорт в КНР. Поставка электроэнергии в КНР осуществляется с ежегодными объемами около 1 млрд. кВт/час.

Амурская область относится к многолесным территориям. Площадь, покрытая лесами, составляет 23,5 млн. га, или 65% территории области. Общий запас деловой древесины в лесах - около 2 млрд. куб. м. Основными лесообразующими породами являются лиственница, ель, сосна, пихта, дуб, береза, на юге области встречаются амурский бархат, маньчжурский орех, ясень, липа и другие.

Введение экономических санкций со стороны западных стран способствовало активизации политики импортозамещения как одной из стратегических задач агропромышленного комплекса страны. В сельском хозяйстве объём производства продукции в действующих ценах в 2015 и 2016 годах по сравнению с предыдущими годами увеличился в сопоставимой оценке соответственно на 2,1%.

Удельный вес экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в общем объеме экспорта и импорта) Амурской области, %

Промышленное производство Амурской области обусловлено географическим положением и геологическим строением недр области. Наличие большого гидропотенциала предопределило строительство на территории области гидростанций, то есть развитие энергетики, а наличие разнообразных полезных ископаемых, в первую очередь золота и угля, привело к развитию добывающей промышленности.

Обрабатывающие производства в области исторически сложились как обслуживающие нужды золотодобытчиков, шахтеров, лесозаготовителей, сельхозпроизводителей. В их структуре наибольшую долю (свыше 50%) занимает производство пищевых продуктов, за которым следует производство транспортных средств и оборудования (около 12%). Каждый из остальных видов деятельности составляет незначительную долю, но для развития многих из них имеются и создаются необходимые условия. Так, например, развитие нефте-газоперерабатывающего комплекса обеспечивается действующим нефтепроводом Восточная Сибирь – Тихий Океан и строительством магистрального газопровода «Сила Сибири», развитой транспортной инфраструктурой и близостью к быстроразвивающимся рынкам АТР.

По официальным данным объем отгруженной промышленной продукции в 2016 году составил 153,2 млрд. рублей. В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности наиболее высок удельный вес в добыче полезных ископаемых, на втором месте - производство и распределение электроэнергии, газа и воды и на третьем - обрабатывающие производства.

Сравнительная структура отгруженной продукции по видам деятельности

Деятельность отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности за 2014-2016 гг. сопровождалась ростом объема отгруженной продукции и увеличением показателя с 55,7 до 64,4 млрд. руб. и с 24,1 до 27,9 млрд. руб. соответственно. За аналогичный период высокие темпы роста также демонстрируют производство и распределение электроэнергии, газа и воды (102,8%), отрасль сельского хозяйства (109,9%) и сфера строительства (113,1%).

Объем отгруженной продукции промышленного производства в 2017 г.

В региональной экономике значительную роль играет транспортный комплекс, ввиду важного транзитного положения. Имеются крупные запасы угля, золота, железной руды и строительных материалов, их добыча обеспечивает 25% продукции промышленного производства.  Обрабатывающие производства области на 70% представлены предприятиями пищевой промышленности.

Порядка 8% ВРП приходится на сельскохозяйственный комплекс области, порядка 53 млрд. рублей продукции сельского хозяйства было произведено в 2016 году.

Амурская область является крупнейшим сельскохозяйственным регионом, располагает 44% сельскохозяйственных угодий и 55% пашни в ДФО.  В хозяйствах всех категорий сельскохозяйственных производителей области с 2010 по 2016 гг. наблюдается рост объема продукции приблизительно в 2,5 раза с 21,2 до 53,3 млрд. руб. Амурская область производит половину от общероссийского объема сои и в ближайшем будущем планирует увеличивать ее экспорт в Китай.

В Амурской области малые предприятия в общем числе действующих хозяйствующих организаций составляют 48,2%. В настоящее время в сфере малых предприятий работает каждый седьмой из числа занятых в экономике области. В 2015 году субъектами малого предпринимательства области произведено 29083,0 млн. рублей валовой добавленной стоимости, или 10,5% ВРП. В 2016 году на малые предприятия приходится 34,9% объема платных услуг населению и 21,2% - оборота розничной торговли. Поддержка малого и среднего предпринимательства региона осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2014-2020 годы» программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы».

В 2016 году инвестиции в нефинансовые активы составили 119 354,1 млн. рублей, наибольшую долю которых (99,67%) занимали инвестиции в основной капитал. Значительные объемы инвестиций в основной капитал направлялись в «транспорт и связь», «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В эти сектора экономики в 2016 году направлено более 100 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 85,9% от общего объема, в 2015 году их доля составляла 83,7%.

Прирост объема инвестиций связан с продолжением реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, среди которых строительство Нижне-Бурейской ГЭС, в обрабатывающем секторе – строительство газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка Благовещенск», на транспорте - строительство объектов космодрома «Восточный», реконструкция участков федеральной автодороги «Лена», строительство и реконструкция участков автодорог регионального и местного значения, реконструкция аэропортового комплекса г. Зея (ПИР), реконструкция аэропорта Экимчан, реконструкция посадочной площадки Бомнак, в связи - строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания.

Экономика Амурской области представляет собой диверсифицированное многоотраслевое хозяйство, включающее самые разнообразные виды деятельности. На долю ведущих отраслей, обеспечивающих основной объем ВРП области приходится более 79%. В структуре ВРП области транспорт и связь занимают 17,4%, добыча полезных ископаемых - 16,5%, строительство - 11,6%, оптовая и розничная торговля, ремонт - 11,2%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 7,6%, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6,7%.

Структура ВРП Амурской области в 2016 году

Источник: Инвестиционный портал Амурской области

Валовой региональный продукт Амурской области в 2016 году сложился в объеме 287,6 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2015 года вырос на 5,1%, к уровню 2005 года - на 23,8%. Амурская область занимает 5 место среди регионов ДФО по показателю ВРП (в 2015 г. доля области составила 7,4%), что свидетельствует о более низких темпах роста региона по сравнению с лидирующими субъектами округа.

Несмотря на положительные тенденции в динамике социально-экономических показателей, Амурская область уступает ряду иных регионов ДФО и России в целом. Однако, исходя из данных по темпам роста ВРП, можно сделать вывод о том, что Амурская область обладает хорошим потенциалом для роста. А ряд неотъемлемых конкурентных преимуществ способен составить основу для улучшения инвестиционного климата и привлечения частных инвестиций в экономику региона.

В Свободненском районе ключевым видом экономической деятельности является сельское хозяйство, которое представлено растениеводством и животноводством. Свободненский район по занимаемым площадям является одним из крупных сельскохозяйственных районов области. Производством  сельскохозяйственной продукции в  районе занимаются 8 коллективных хозяйств, 29 крестьянско-фермерских хозяйства и 4 860 ЛПХ. Животноводством в районе занимаются два коллективных хозяйства,  13 фермерских хозяйств и  более 2 000 ЛПХ.

В районе имеется 340 613 га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сельхозугодий – 135 091 га, в том числе пашни – 59 173 га, сенокосов  – 10 367 га, пастбищ – 15 135 га и 3 808 га - многолетних насаждений. В 2016 году использовалось 35 076 га (или 59,3 % пашни), что на 1 804 га (105,4%)  больше посева 2015 года в 33 272 га и было посеяно 6701 га зерновых культур, сои – 22 559 га, картофеля – 216 га, овощей – 110 га.

В развитии агропромышленного комплекса Свободненского района немаловажную роль играет государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В сфере малого и среднего предпринимательства  работают 18 малых и 1 среднее предприятие. Статус предпринимателя без образования юридического лица имеют 183 ИП. В целом в сфере малого и среднего предпринимательства занято 980 человек. Субъектами малого и среднего предпринимательства выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 89,658 млн. руб.

Оборот розничной торговли составил 289 млн. руб., это один из показателей экономической активности населения, оборот общественного питания 192,4 млн. руб. рост в 2016 году  к уровню прошлого года на 4,8% и на11,6 % соответственно. В среднем на одного жителя продано товаров на сумму 20 235 рублей.

По инвестициям в строительство в 2017 году сектором по архитектуре и градостроительству отдела  жизнеобеспечения выдано 57 разрешений на строительство, в том числе 49 разрешение физическим лицам под строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов.

Свободненский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом и необходимым набором характеристик для развития рекреационной деятельности с перспективой повышения уровня туристской привлекательности. Причем, в высокой степени разнообразие и привлекательность природной составляющей района, богатство и наличие на территории района культурно-исторических объектов определяют приоритеты развития того или иного вида туристско-рекреационной деятельности. На современном этапе на территории района организованный внутренний туризм не получил должного распространения по причине отсутствия развитой инфраструктуры и сервисного обслуживания.

Свободненский район не является промышленно-развитым образованием, и создание территории опережающего социально-экономического развития позволит развить новые отрасли (газоперерабатывающую и газохимическую) не только в экономике района, но и во всей региональной экономике.

Анализ состояния человеческого капитала региона и социальные преимущества

Область относится к числу малонаселенных территорий страны. Средняя плотность населения – 2,2 чел. на 1 кв. км, при этом южная часть области заселена значительно плотнее северной. С 2010 г. в области наблюдается сокращение численности населения со средним показателем -0,6% в год в связи с продолжающимся миграционным оттоком экономически активного населения, в том числе молодежи, и естественной убылью. Динамика численности населения области представлена на рисунке ниже.

Численность населения Амурской области, тыс. чел.

Следует отметить, что убыль населения Амурской области, начавшаяся в 1990-е годы, носит долговременный и устойчивый характер. Сокращение численности населения происходит из-за его естественной убыли, т.е. превышения числа смертей над числом рождений. Впервые она была зарегистрирована в 1993 году, а к декабрю 2016 года ее совокупная величина за эти годы составила 52,1 тыс. человек, или 5% к численности населения на начало 1993 года.

Но главным источником убыли населения является миграционная убыль, на долю которой за 24 года (1993-2016гг.) приходится 77% всей убыли населения. Нужно иметь ввиду, что высокая интенсивность миграции, наблюдавшаяся на протяжении длительного периода времени, свидетельствовала о наличии среди прибывших в область значительной доли лиц, ориентированных на временное пребывание. Сроки пребывания были связаны с решением конкретных, как правило, материальных проблем. Такое население весьма условно могло считаться постоянным. Именно эта категория населения активно выбывала за пределы области.

Численность рабочей силы в августе 2017 года составила, по итогам выборочного обследования рабочей силы 414,2 тыс. человек, в их числе 393,2 тыс. человек, или 94,9% были заняты в экономике и 21,0 тыс. человек (5,1%) не имели занятия, но активно его искали.

Уровень общей безработицы в Амурской области уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,8 процентного пункта и насчитывал в августе 2017 года 5,1% (в августе 2016г. – 5,9%).

Общая потребность в работниках, заявленная работодателями Амурской области, увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,1 тыс. мест (в 4,4 раза) и в августе 2017 года насчитывала 32,5 тыс. мест, большая часть из них (82,8%, или 26,9 тыс. мест) – это вакансии по рабочим профессиям. Причем заявленная работодателями потребность в работниках отмечена во всех городских округах и муниципальных районах области и насчитывала до 18,1 тыс. человек. В областном центре г. Благовещенске заявленная потребность в работниках насчитывала на отчетную дату 9,6 тыс. человек.

По итогам расчета индекса развития человеческого капитала в регионах ДФО Амурская область заняла 7-е место и попала в группу отстающих. В Амурской области находится 4 моногорода, которые в настоящий момент переживают тяжёлые времена — конъюнктура рынка изменилась, работы становится меньше, соответственно, падают доходы населения. Город Свободный вошел в список самых экономически депрессивных городов Дальнего Востока. Тем не менее, в рейтинге качества жизни населения агентства «РИА Рейтинг» в 2017 году Амурская область поднялась на 6 пункта по сравнению с 2016 годом, расположившись на 61 месте по России.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-июле 2017 года сложилась в размере 35 730,6 рубля и возросла по сравнению с январем-июлем 2016 года на 3,1% (по России – 38 791,0 рубля и увеличилась на 7,5%).

Численность постоянного населения  Свободненского района  по состоянию на 01.01.2018 года составляет по данным статистики 14 168 человек  и 53 678 человек в городе Свободный. За последние годы наметилась тенденция к снижению численности населения района и города.

Возрастная структура населения района выглядит следующим образом: моложе трудоспособного возраста 24,4% от всего населения района, трудоспособного возраста 54,2 % и 21,4%  старше трудоспособного возраста. Имеется тенденция к процентному увеличению населения старше трудоспособного возраста.

В 2016 году в районе увеличилась  рождаемость по сравнению с прошлым годом  на  0,6 % и уменьшилось число умерших в сравнении с 2015 г. на 0,9 %. В целом по району естественный прирост населения составляет - 60 человек, миграция населения - 257 человек.

Обзор транспортной и инженерной инфраструктуры

      - Транспортная инфраструктура

На территории Амурской области находятся 4 аэропорта и 6 посадочных площадок, которые обеспечивают аэропортовое обслуживание авиационных перевозок.

Аэропорт Благовещенск имеет статус международного и обеспечивает область регулярным межрегиональным, внутриобластным и международным воздушным сообщением. В 2012 году в области введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс в г. Благовещенск (1 этап 1–й очереди терминала внутренних авиалиний) с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Аэровокзальный комплекс оснащен современным технологическим оборудованием.

Из аэропорта г. Благовещенск без пересадки можно добраться в города: Москва, Новосибирск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и так далее.

- Железнодорожное хозяйство

По территории области проходят крупнейшие железнодорожные магистрали - Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль (далее - БАМ) - с выходом на морские порты Приморского края (Находка, Восточный, Владивосток) и Хабаровского края (Ванино, Советская Гавань). Данные железнодорожные линии имеют резервы пропускных и провозных возможностей. Магистрали соединены между собой однопутной железнодорожной линией Бамовская - Тында протяженностью 180 км.

Общая протяженность железнодорожных путей в пределах Амурской области – 3 222 км, в том числе общего пользования – 2 934 км, из них 1 110 км (37,2%) электрифицировано.

Идет строительство железных дорог от БАМа «Улак – Эльга» и «Тында - Беркакит - Томмот – Якутск», которые обеспечат надежную круглогодичную связь Амурской области с Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью.

- Речная транспортная инфраструктура

Общая протяженность внутренних водных судоходных путей сообщения составляет около 2,6 тыс. км. На территории области функционируют 4 речных порта: Благовещенский, Свободненский, Поярковский и Зейский. Основными видами их деятельности являются перевозка и переработка грузов, добыча нерудных строительных материалов, перевозка пассажиров. Все порты осуществляют перевозки грузов в международном сообщении в КНР.

Пропускная способность речных портов – более 5 млн. тонн грузов в год. Общая территория портов составляет около 360 тыс. кв. км. Порты обеспечены 15 портальными кранами грузоподъемностью 5-20 тонн, подъездными путями, позволяющими отправлять груз железнодорожным транспортом в любом направлении.

- Автодорожное хозяйство

Сеть автомобильных дорог общего пользования Амурской области представлена автодорогами федерального, регионального и местного значения. Общая протяженность автодорог, проходящих по территории области, составляет 16,3 тыс. км. Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляет 6 224,9 км. На региональных автодорогах находятся 633 моста общей протяженностью 20,6 км.

Основу сети региональных автомобильных дорог составляют дороги IV-V технической категории – 5 223 км (85%), III категории - 921 км (14,6%), I-II категории - 24 км (0,4%).

Федеральная автомобильная дорога Р297 (М58) «Амур» (Чита - Хабаровск) протяженностью 2 097 км (в том числе по Амурской области 1 010 км), соединяющая центральные, сибирские и дальневосточные регионы России, обеспечивает сквозное круглогодичное движение от Балтики до Тихого океана, является составной частью глобального транспортного коридора Париж - Берлин - Варшава - Москва - Владивосток с выходом на азиатские страны.

Начата реконструкция федеральной автомобильной дороги «Лена», соединяющей область с Республикой Саха (Якутия).

      - Социальная и культурная инфраструктура

В данный момент социальная сфера г. Свободный представлена следующими объектами:

Образование

Муниципальная система образования включает 17 образовательных организаций, при 6-ти из которых организованы филиалы (в 5 реализуются программы дошкольного образования, в 1 – начального общего образования), при одной школе – структурное подразделение, реализующее программу дошкольного образования. В системе образования района работают 535 человек. Школьное образование в Свободненском районе получают 1453 человека.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере жилищной инфраструктуры, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р)

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования,млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Строительство школы на 528 мест | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 – 2025 годы | 3 324,4 | 2 817,3 | 507,1 | - |
| Строительство пристройки на 6 групп к МДОАУ ДС 9 ул. КарлаМаркса, 13, г. Свободный | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2018 - 2019 годы | 113,7 | 96,6 | 17,1 | - |
| Обновление материально- технической базы ГПОАУ Амурской области "Амурский технический колледж" для подготовкикадров для газоперерабатывающей промышленности | ООО «Газпром переработка Благовещенск», Правительство Амурской области | 2017 - 2018 годы | 37 | - | - | 37 |
| Комплексная реконструкция пришкольной территории со строительством спортивной площадки МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 2, МОАУ СОШ № 8, МОАУ СОШ № 5, МОАУ СОШ № 6, МОАУ СОШ № 11, МОАУ СОШ № 192 | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2018 год | 241,8 | 205,6 | 36,2 | - |
| Строительство детского сада на 340 мест | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2021 - 2022 годы | 407,3 | 346,2 | 61,1 | - |
| Итого по плану |  | 2017 - 2025 годы | 4124,2 | 3465,7 | 621,5 | 37 |

Здравоохранение

Первичная медико-санитарная помощь населению Свободненского района оказывается в соответствии с порядками и стандартами  оказания  медицинской помощи:

первичная  доврачебная медико-санитарная помощь -  средними медицинскими работниками ФАПов, амбулаторий и участковых больниц;

первичная врачебная медико-санитарная помощь -  врачами общей практики,  врачами – терапевтами,  врачами педиатрами;

первичная специализированная, медико-санитарная помощь - врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы ГБУЗ АО «Свободненская больница» по направлению врачебного и (или) среднего медицинского персонала, а также по самозаписи через электронную регистратуру.

Неотложная и стационарная медицинская помощь жителям сел оказывается специалистам ОСП.  Скорая медицинская помощь оказывается скорой медицинской помощью территориально расположенной в г. Свободном.

По остальным видам специализированной медицинской помощи населению помощь оказывается в условиях стационара ГБУЗ АО «Свободненская больница», территориально расположенного в г. Свободный, ул. Луговая, 5.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере здравоохранения, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р)

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования,млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Реконструкция нежилого здания под женскуюконсультацию ГБУЗ АО«СвободненскаяБольница», г.Свободный | Минздрав России, Правительство Амурской области | 2017 - 2019 годы | 183,5 | 150,4 | 33,1 | - |
| Строительство родильного дома, г. Свободный | Минздрав России, Правительство Амурской области | 2017 - 2019 годы | 662,4 | 549,3 | 113,1 | - |
| Оснащение сосудистого центра в г. Свободном (приобретение оборудования) | Минздрав России, Правительство Амурской области | 2017 - 2025 годы | 298,7 | 253,9 | 44,8 | - |
| Ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО «Свободненская Больница» | Правительство Амурской области | 2021 год | 5,2 | - | 5,2 | - |
| Ремонт травматологического отделения ГБУЗ АО «Свободненская Больница» | Правительство Амурской области | 2022 год | 2,8 | - | 2,8 | - |
| Ремонт ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» | Правительство Амурской области | 2023 год | 13,4 | - | 13,4 | - |
| Итого по плану |  | 2017 - 2025 годы | 1166 | 953,6 | 212,4 | - |

Культура

По состоянию на 1 января 2017 года Муниципальное учреждение культуры «Культурно-методический центр» Свободненского района включает в себя структурные подразделения:

15 сельских Домов культуры;

16 сельских клубов.

Население Свободненского района пользуется услугами 25 сельских библиотек. Активизирована работа по созданию музейной комнаты.Трем коллективам Свободненского района присвоены звания Народного.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере Культуры, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р)

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования,млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Дом культуры имени С.Лазо (капитальный ремонт) | Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 - 2018 годы | 41 | - | 41 | - |
| Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников, г. Свободный | Минкультуры России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 - 2020 годы | 584,1 | 486,9 | 97,2 | - |
| Всего по плану |  | 2017 - 2020 годы | 625,1 | 486,9 | 138,2 | - |

Физическая культура и спорт

Спортивная база района располагает 106 спортивными объектами, из них: плоскостных спортивных сооружений и площадок – 86, спортивных залов – 19.

Свободненский район принимает активное участие в массовых спортивных акциях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут». Ежегодно в районе проводится ставшая традиционной открытая для области военно-патриотическая игра «Штурм крепости – 2016». Традиционными стали турниры, посвященные заслуженным и почетным людям района. Регулярно проводятся соревнования, посвященные знаменательным датам.

      - Инженерная инфраструктура

- Энергетическая система (электро-, тепло-, газоснабжение)

Энергоснабжение

Энергосистема (ЭС) Амурской области находится в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ, входит в состав объединённой энергетической системы (ОЭС) Востока и граничит с ОЭС Сибири (ВЛ 220 кВ), ЭС Хабаровского края и ЕАО (ВЛ 500 – 220 кВ), с ЭС Республики Саха (Якутия) (ВЛ 220 кВ, КВЛ 220 кВ), с ЭС КНР (ВЛ 500 – 220 – 110 кВ).

В состав ЭС Амурской области входят 4 электростанции, общей установленной мощностью 3 846 МВт, в том числе 2 гидростанции – 3 340 МВт и 2 тепловые электростанции - 506 МВт:

Зейская ГЭС с установленной мощностью 1 330 МВт, Бурейская ГЭС с установленной мощностью 2 010 МВт;

Благовещенская ТЭЦ с установленной мощностью 404 МВт, Райчихинская ГРЭС с установленной мощностью 102 МВт.

На стадии строительства находится Нижне-Бурейская ГЭС плановой мощностью 320 МВт.

В состав ЭС Амурской области входят сети напряжением 500 – 220 кВ ПАО «ФСК», 110 – 35 кВ АО «ДРСК» и других сетевых организаций.

Теплоснабжение

Бо̀льшая доля выработки тепловой энергии в Амурской области приходится на котельные, что составляет порядка 71% от общей выработки (в том числе порядка 5% от указанной годовой выработки приходится на котельные, оборудованные электрическими котлами). Остальная выработка тепловой энергии – 29% производится ТЭЦ и ГРЭС в ходе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В основном объёме источниками тепловой энергии в качестве котельно-печного топлива используют различные виды угля и мазута. В меньших объёмах встречается дизельное топливо, древесные материалы, а для электрокотельных используется электрическая энергия.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Амурской области осуществляется в настоящее время привозным сжиженным газом. Сжиженный газ потребителям поступает с ГНС г. Благовещенск производительностью 10 тыс. т/год.

Система газоснабжения развита недостаточно широко, что препятствует повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-хозяйственного комплекса области.

В настоящее время ПАО «Газпром» разрабатывается Генеральная схема газификации Амурской области.

На перспективу предусматривается газоснабжение Амурской области природным газом по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Трасса газопровода будет проходить параллельно нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан». Первоочередные объекты подачи газа – газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций, объекты газохимической промышленности и стройиндустрии.

Для реализации программы газификации Амурской области и выделения из газа, транспортируемого по газопроводу, ценных компонентов (в частности, гелия и этана) одновременно ПАО «Газпром» построит Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) в районе г. Свободный Амурской области. Ввод первых мощностей ГПЗ планируется в 2021 году.

Сроки строительства газотранспортной системы 2016-2025 гг.

- Водоснабжение и водоотведение

По степени обеспеченности поверхностными водными ресурсами Амурская область относится к зоне высокой обеспеченности. Ресурсы поверхностных вод на территории области в средний по водности год по данным Государственного водного кадастра составляют:

в средний по водности год - 170,6 км3/год, из них - 88,6 км3/год формируется в пределах области;

в маловодный год 95% обеспеченности - 88,7 км3/год, из них 46,5км3/год формируется на территории области.

Исходя из полученных величин прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод и апробированных запасов с учётом перспективных потребностей, все без исключения административные районы Амурской области могут быть отнесены к надёжно обеспеченным.

Обеспечение населения питьевой водой предусматривается полностью за счёт подземных вод.

Производственное водоснабжение в основном базируется на поверхностных источниках.

- Оценка общей инфраструктурной обеспеченности Амурской области

Амурская область занимает первое место по производству электроэнергии в ДФО. Основная часть электроэнергии вырабатывается на Бурейской ГЭС (мощность 2010 МВт) и Зейской ГЭС (мощность 1330 МВт). На стадии строительства находится Нижне-Бурейская ГЭС плановой мощностью 320 МВт.

Амурская область является энергоизбыточным регионом. Доля внутреннего потребления электроэнергии в области составляет около 55%. Положительное сальдо энергетического баланса создает возможность создания на территории области энергоёмких производств.

Амурская область занимает ключевое место в транспортной системе Дальнего Востока и обладает достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Выгодное географическое положение обуславливает условия функционирования транспортного коридора, который обеспечивает связь европейской части России как с восточной её частью (с выходами в моря Тихого океана), так и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По территории области проходят крупнейшие железнодорожные магистрали - Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль - с выходом на морские порты Приморского края (Находка, Восточный, Владивосток) и Хабаровского края (Ванино, Советская Гавань).

Развитие автомобильного транспорта обусловлено наличием в области федеральной автотрассы «Амур» (Чита - Хабаровск), которая соединяет центральные, сибирские и дальневосточные регионы России, обеспечивает сквозное круглогодичное движение от Балтики до Тихого океана, является составной частью глобального транспортного коридора Париж - Берлин - Варшава - Москва - Владивосток с выходом на азиатские страны.

В области расположены международный аэропорт Благовещенск, сеть аэропортов и посадочных площадок местных воздушных линий.

Немаловажную роль играет речное сообщение. В г. Благовещенск через речной порт осуществляется импорт товаров из Китая.

Анализ текущей структуры экономики субъекта, обзор основных отраслей и межотраслевых производственных взаимосвязей в экономике региона и страны

Структура экономики Амурской области

В хозяйственном комплексе области значительную роль играет транспортный комплекс и торговля, ввиду выгодного географического положения и исторической специализации региона. Имеются крупные запасы угля, золота, железной руды и строительных материалов, их добыча обеспечивает почти 50% продукции промышленного производства.

Порядка 8% ВРП приходится на сельскохозяйственный комплекс области, порядка 22,9 млрд. рублей продукции сельского хозяйства было произведено в 2016 году. В валовом региональном продукте велика доля инфраструктурных отраслей, социальных отраслей и сферы услуг. Обрабатывающие производства области на 70% представлены предприятиями пищевой промышленности.

В целом, на сегодняшний день Амурская область представляет из себя разносторонне развитый регион с особо сильными позициями в транспорте и добыче полезных ископаемых.

Структура валового регионального продукта Амурской области в 2016 году.

Источник: Инвестиционный портал Амурской области

Промышленное производство области показывает уверенный среднегодовой рост на уровне 13%. В сравнении с годовыми показателями 2010 года, выпуск продукции собственного производства промышленными предприятиями области в 2016 году увеличился на 112% (в номинальных ценах).

Динамика и структура объема отгруженной продукции промышленного производства Амурской области в 2010-2017 годах (млрд. руб.)

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, по "чистым" видам деятельности»

Наибольшую долю в структуре отгруженной продукции промышленного производства традиционно занимает отрасль добычи полезных ископаемых, но стоит также отметить отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды, предприятия которой по итогам 2016 года показали в 2 раза больший объем произведенных товаров (работ) в ценовом выражении.

На момент 2016 года добыча полезных ископаемых доминирует в промышленном производстве области (42%). Резкий рост отрасли производства и распределения электроэнергии газа и воды позволил достичь сравнимой доли, 39,7%, наименьшая доля отгруженной продукции приходится на обрабатывающие производства (18%).

Темпы роста показателей производства за рассматриваемый период с учетом фактора инфляции показаны на графике ниже.

Индекс промышленного производства (полный круг организаций,%)

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, показатель «Индекс производства (оперативные данные)»

Если рассматривать динамику темпов роста, учитывая инфляционный фактор, то рост промышленного производства в целом снижался на протяжении всего периода, а с 2014 года и все его составляющие демонстрируют стабильное снижение.

Добыча полезных ископаемых

Минерально-сырьевая база Амурской области позволяет ей занимать по добыче, запасам и ресурсам многих полезных ископаемых, таких как золото, уголь, черные и цветные металлы, редкоземельные элементы, нерудное сырье, передовые позиции в Российской Федерации, обеспечивая реализацию намеченных направлений социально-экономического развития.

Добыча полезных ископаемых в Амурской области представлена двумя крупными видами деятельности:

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь), характеризующаяся следующим:

из топливно-энергетических полезных ископаемых на территории области добывается только уголь, в основном, бурый;

добыча угля ведется открытым способом с применением технологии вскрытия угольных пластов;

в 2016 году было добыто на 3,8% больше угля (в тысячах тонн) в сравнении с уровнем добычи 2015 года;

основу топливного баланса области образует уголь. Основным предприятием, осуществляющим добычу угля, является АО «Амурский уголь»;

добыча бурого угля ведется на разрезах Северо–Восточный (Райчихинское месторождение), Ерковецкий (Ерковецкое месторождение), каменного на Огоджинском разрезе (участок Контактовый – Огоджинское месторождение).

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (золото, железная руда, строительные материалы), характеризующаяся следующим:

по объемам добычи драгметалла область находится на 3 месте среди золотодобывающих регионов Российской Федерации;

добыча руд цветных металлов в структуре отгруженной продукции добывающих производств занимает свыше 95%;

золотодобывающие предприятия области в 2016 году добыли 22,3 тонн золота, что на 12,7% меньше, чем в 2015 году.

Золотодобывающая отрасль традиционно остается одной их самых развивающихся в Амурской области. Динамика добычи золота в Амурской области за период 2010-2016 годов показана на рисунке ниже.

Динамика объема добычи золота в Амурской области в 2010-2016 годах (тонн)

Источник: http://zolteh.ru/results/obzor-raboty-zolotodobyvayushhej-otrasli-v-rf-po-itogam-2016-goda/

В первой половине рассматриваемого периода в добыче золота наблюдался рост, который был достигнут в основном за счет увеличения добычи рудного золота на рудниках Покровский, Маломырский, Албынский и Березитовый. Начиная с 2013 года, добыча золота в области снижается также за счет сокращения добычи на рудных месторождениях.

Топливно-энергетический комплекс

На территории Амурской области сформирован мощный топливно- энергетический комплекс межрегионального значения.

В области расположены 6 крупных месторождений бурого угля и одно – каменного, из которых Райчихинское, участок «Южный» Ерковецкого месторождения и частично Огоджинское месторождение отрабатываются предприятием «Амурский уголь».

Общий ежегодный уровень добычи АО «Амурский уголь» составляет немногим более 3 млн. тонн, из которых всего лишь 30-35 тыс. тонн - добыча каменного угля на Огоджинском месторождении. Следует отметить, что на сегодняшний день в области осваиваются только 270 млн. тонн балансовых запасов углей из более чем 3,5 млрд. тонн, подготовленных к промышленному освоению.

Энергетика в Амурской области имеет свою специфику:

во-первых, основная часть электроэнергии производится на гидростанциях;

во-вторых, область является энергоизбыточным регионом, на территории которого находятся две гидроэлектростанции (Зейская и Бурейская), и нет энергоемких производств.

Амурская энергосистема представлена:

генерирующими предприятиями - филиалами ПАО «РусГидро» - Зейской ГЭС (1330 МВт) и Бурейской ГЭС (2010 МВт), филиалом АО «Дальневосточная генерирующая компания» «Амурская генерация» в составе Благовещенской ТЭЦ (404 МВт) и Райчихинской ГРЭС (102 МВт);

электросетевыми компаниями - филиалом ПАО «Федеральная сетевая компания» Амурским предприятием МЭС Востока, АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;

энергосбытовыми компаниями - филиалом ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» «Амурэнергосбыт», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Инженерные изыскания», ООО «ГлавЭнергоСбыт», ООО «Русэнергоресурс».

Выработка электрической энергии за 2016 год составила 15,5 млрд. кВт*ч или 121% к 2015 году. За 2016 год наблюдается увеличение объема внутреннего потребления электроэнергии на территории области, которое составило 8370,2 млн. кВт.ч, что на 300,5 млн. кВт.ч выше, чем за 2015 год (103,7%), в том числе: промышленные потребители – 1857,7 млн. кВт.ч, сельхозпотребители – 64,9 млн. кВт.ч, население – 1123,9 млн. кВт.ч, транспорт – 2493,8 млн. кВт.ч, прочие потребители – 2829,9 млн. кВт.ч.

Обрабатывающие производства

Структура обрабатывающих производств Амурской области в 2016 году показана на рисунке ниже.

Структура обрабатывающих производств Амурской области в 2016 году (%)

Источник: Амурстат, «Объем отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств».

Наибольшую долю в обрабатывающих производствах занимает производство пищевых продуктов (70%). За ним следуют производство прочих неметаллических минеральных продуктов (8%), производство транспортных средств и оборудования (6%), металлургия (5%). Остальные отрасли занимают в структуре обрабатывающих производств 11%.

Производство отдельных видов продукции обрабатывающих производств в Амурской области за 2016 год

| Наименование продукта | 2016 г. (тонн) | 2016г. в % к 2015г. |
| --- | --- | --- |
| Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных), тыс. куб. м | 77,7 | 105,1 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. м | 70,2 | 102,2 |
| Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные,т | 1021,8 | 98,8 |
| Пресервы рыбные, тыс.банок усл. | 257,5 | 81,4 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т | 142885 | 115,2 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 50953,9 | 98,7 |
| Мясо и субпродукты -всего, тонн | 20468,9 | 103,5 |
| Изделия колбасные, тонн | 4525,0 | 93,1 |
| Кондитерские изделия, тонн | 15479,4 | 94,4 |
| Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом, т | 2197,5 | 86,0 |
| Масло сливочное и пасты масляные, тонн | 1006,7 | 107,9 |
| Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тысяча полулитров | 35408 | 76,7 |

Источник: Амурстат, «Производство продукции по видам в обрабатывающих производствах»

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в номинальных ценах демонстрирует наличие существенно растущего тренда на протяжении последних трех лет. За рассматриваемый период, выпуск продукции сельского хозяйства предприятиями области практически удвоился и по итогам 2016 года составил 27,8 млрд. рублей.

Рост объема продукции сельского хозяйства Амурской области в номинальных и сопоставимых ценах за 2010-2016 годы (млрд. руб., %)

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, показатель «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности по 2016 г.)»  https://fedstat.ru/indicator/37184

Строительство

Для Амурской области, как для относительно неосвоенного региона с большим потенциалом развития, строительство является важной составляющей экономики. Динамика темпов роста объема работ в строительстве для Амурской области показана на рисунке ниже.

Объем и динамика произведенных работ по виду деятельности «строительство» в 2010-2016 годы по полному кругу организаций (млрд. руб., %)

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, показатель «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности по 2016 г.)»  https://fedstat.ru/indicator/37184

Выручка строительных организаций (по полному кругу организаций) имеет тенденцию к увеличению. Наряду со строительством и вводом в эксплуатацию жилья, в области также ведется строительство крупных инфраструктурных объектов федерального и регионального значения.

За 2016 год введено 212,2 тыс. кв. метров жилья, или 81,2% к уровню 2015 года. В 2015 году по сравнению с уровнем января–декабря 2014 года ввод жилья был ниже на 23,9%. Индивидуальными застройщиками введено жилья 12,9% от общего объема, введенного в январе–декабре 2016 года (год назад – 18,3%).

В 2016 году на территории области из производственных мощностей и объектов введены в действие: теплицы под стеклом – 31,9 тыс. кв. метров, помещение для крупного рогатого скота – 0,2 тыс. мест, объекты первого этапа строительства второй очереди Благовещенской ТЭЦ (электрическая мощность турбины 120 тыс. кВт, тепловая мощность парового котла – 420 т/ч), линий электропередач напряжением 35 кВ и выше – 18,8 км, трансформаторная подстанция, автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 11,7 км, автозаправочная станция.

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», Амурского газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса в городе Свободный с колоссальным объемом инвестиций, а также ряда предприятий в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в области, должно также способствовать увеличению объемов строительства в будущем.

Транспорт и связь

Амурская область располагает диверсифицированным транспортном комплексом, представленным различными видами транспорта: автомобильного, железнодорожного, воздушного. Динамика пассажирооборота и грузооборота для автомобильного транспорта в Амурской области за 2010-2016 годы показана на рисунке ниже.

Динамика пассажирооборота и грузооборота автомобильного транспорта в Амурской области за 2010-2016 годы 
(млн. т-км, млн. пасс. км)

Источник: Инвестиционный портал Амурской области

За 2016 год автомобильным транспортом предприятий всех видов экономической деятельности перевезено 19 756,1 тыс. тонн грузов, что на 68,3% больше, чем в 2015 году, суммарный грузооборот составил боле 795 млн. тонн – км грузоперевозок. Пассажирооборот автомобильного транспорта уменьшился на 4% и по итогам 2016 года составил 335 млн. пассажиро-километров.

Сеть региональных и местных аэропортов (аэродромов) и посадочных площадок представлена международным аэропортом Благовещенск, аэропортами местных воздушных линий Зея, Тында, Экимчан и посадочными площадками Свободный, Береговой, Хвойный, Горный, Бомнак, Октябрьский и Февральск. Базовым аэропортом области является международный аэропорт города Благовещенска. В настоящее время аэропорт обслуживает более 60 авиакомпаний, выполняющих коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы. Существующая маршрутная сеть аэропорта включает более 20 направлений на федеральных, региональных, местных и международных авиалиниях.

Внешнеэкономическая деятельность

Структура и объемы внешней торговли Амурского области за рассматриваемый период претерпели существенные изменения. Динамика и структура изменений во внешнеторговой деятельности области представлены на рисунке ниже.

Динамика объемов импорта и экспорта Амурской области за 2010-2016 годы (млн. долл. США)

Источник: данные Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы

В первой половине периода, как в импорте, так и в экспорте наблюдался устойчивый рост при существенном превышении объема импортируемой продукции над экспортом. Объем импорта в 2012 году достиг пика в 759 млн. долл. США, а начиная с 2013 года постепенно снижался и в 2016 году составил 165 млн. долл. США, продемонстрировав таким образом за весь рассматриваемый период значительное снижение. Экспорт, напротив, вырос за рассматриваемый период более чем в 2 раза, в период с 2012-2015 годов держался на стабильном уровне, и имел отрицательную динамику только в 2015-2016 годах.

Такая ситуация продиктована как изменениями в объемах производства, так и общей экономической и геополитической ситуацией в России и в мире. Хотя экономические санкции и наложили свой отпечаток на список стран, с которыми ведет внешнеторговые отношения Амурская область, это незначительно повлияло на внешнеторговый оборот, поскольку подавляющая часть объема приходится на Китай, который не относятся к спискам стран, задействованных в санкционных программах.

Ослабление курса рубля привело с одной стороны к повышенной конкурентоспособности российских товаров на зарубежных рынках, что позволило существенно увеличить экспорт сельскохозяйственной и другой продукции, однако с другой стороны – ограничило возможности российских компаний в приобретении импортного оборудования, что и способствовало значительному сокращению импорта.

Структура импорта не претерпела за период существенных изменений, основными ее элементами являются машины и оборудование и продовольственные товары. Наибольшую долю в экспорте занимают минеральные продукты, продукция сельского хозяйства, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Анализ развития малого и среднего предпринимательства

Развитие малых и средних предприятий в Амурской области за последние годы происходит разными темпами для каждой из категорий. Это связано как с отраслевой спецификой, в которой действуют предприятия каждой группы, так и с общеэкономической ситуацией в стране, к которой всегда более чувствительны малые предприятия.

Малые предприятия

Динамика количества малых предприятий (без учета микропредприятий) Амурской области с учетом отраслевой специфики предприятий за период 2010-2016 годов показана на рисунке ниже.

Динамика количества малых предприятий (без микропредприятий) Амурской области за период 2010-2016 годов (ед.)

Источник: данные Росстата («Центральная База Статистических Данных)

За рассматриваемый период количество малых предприятий в области изменялось разнонаправленно. Большую часть рассматриваемого периода наблюдается планомерное снижение количества малых предприятий. Исключением стал 2013 год, в котором количество малых предприятий резко увеличилось. Однако в 2013-2016 годах тенденция на сокращение количества организаций малого бизнеса продолжилась. По итогам 2016 года, количество малых предприятий в области сократилось на 15% в сравнении с 2015 годом.

Структура малых предприятий по видам деятельности в последние года изменилась несущественно. Самой привлекательной отраслью для малых предприятий остается оптовая и розничная торговля и ремонт, доля данных отраслей по количеству предприятий составила 28% Четверть малых предприятий области заняты в различных отраслях, 21% в сфере услуг, 12% в строительстве. Наименьшее число малых предприятий занимаются обрабатывающими производствами и услугами транспорта и связи.

Динамика оборота малых предприятий Амурской области показана на рисунке ниже.

Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий) Амурской области за 2010-2016 годы (млрд. руб.)

Источник: данные Росстата («Центральная База Статистических Данных)

Предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта по объему оборота занимают самую существенную долю на протяжении всего рассматриваемого периода. Показательным является тот факт, что несмотря на сокращение количества малых предприятий, объем их оборота стабильно растет. Таким образом можно сделать вывод, что происходит укрупнение малого бизнеса.

Средние предприятия

В Амурской области не много средних предприятий, в последние 3 года их количество и отраслевая структура практически не изменились. Аналогично малому бизнесу, наибольшая доля средних предприятий сосредоточена в отрасли торговли и услуг. На строительную отрасль приходится 21% предприятий среднего бизнеса. На рисунке ниже показана динамика количества средних предприятий Амурской области в 2010-2015 годах с учетом их отраслевой принадлежности.

Динамика количества средних предприятий Амурской области за период 2010-2016 годов (ед.)

Источник: данные Росстата («Центральная База Статистических Данных)

В целом с 2010 года по всем видам деятельности для средних предприятий характерны динамичные изменения. В 2010 году в области отсутствовали средние предприятия, занятые в транспорте и связи, а к 2016 году их количество составило 6% от всех средних организаций области.

Также высокая волатильность наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве. Данная тенденция в отрасли строительства обусловлена перераспределением ресурсов со строительства жилых домов, объем которого показывал рост в начале периода, на работы на более масштабных инфраструктурных проектах, которые обеспечивают рост объема строительных услуг в последние годы.

Динамика оборота средних предприятий за период 2010-2016 годов показана на рисунке ниже.

Динамика оборота средних предприятий Амурской области за период 2010-2016 годов (млрд. руб.)

Источник: данные Росстата («Центральная База Статистических Данных)

Как и в случае с малыми предприятиями, наибольшую долю в выручке на протяжении всего периода сохраняют за собой предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта, причем доля таких предприятий в 2014-2016 годах превышает половину общей выручки средних предприятий.

Индивидуальные предприниматели

Динамика объемов выручки и количества реально действующих индивидуальных предпринимателей Амурской области за период 2011-2016 годов приведены ниже.

Динамика количества реально действующих индивидуальных предпринимателей в Амурской области в 2011-2016 годах (ед.)

Источник: данные Росстата («Центральная База Статистических Данных)

Объем выручки индивидуальных предпринимателей на протяжении всего рассматриваемого периода превышает объемы выручки средних и малых предприятий вместе взятых. Хотя число индивидуальных предпринимателей показывает разнонаправленную динамику на протяжении периода, сокращаясь в 2012 и 2014 годах и возрастая в 2013 году, в 2016 году количество ИП достигло максимума на рассматриваемом периоде и составило 16 390 действующих ИП. Рост количества индивидуальных предпринимателей можно частично связать с сокращением количества малых предприятий, хозяйствующие субъекты выбирают более удобные для них организационно-правовые формы ведения бизнеса.

Динамика выручки реально действующих индивидуальных предпринимателей в Амурской области в 2011-2016 годах (млрд. руб.)

Источник: данные Росстата («Центральная База Статистических Данных)

Объем выручки индивидуальных предпринимателей растет на протяжении всего периода, в 2016 году он составил 126,5 млрд. руб. Такая динамика говорит о благоприятных условиях для развития индивидуального предпринимательства в Амурской области, что может в будущем позитивно сказаться как на экономике области в целом, так и на отдельных ее отраслях, наиболее привлекательных для индивидуальных предпринимателей.

Стоит отметить, что доля индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств (далее – КВХ) в производстве всех основных категорий продуктов сельского хозяйства за период с 2010 года по 2014 год увеличилась. Доля продукции, приходящейся на индивидуальных предпринимателей и КФХ по производству сои в 2014 году составила 33,8% против 24,2% в 2010 году, зерна ― 22,1% в 2014 году против 18,3% в 2010 году, скота и птицы на убой в убойном весе ― 3,6% в 2014 году против 3,2% в 2010 году, молока ― 5,7% против 4,3% в 2010 году. Подобная динамика свидетельствует об увеличении роли индивидуальных предпринимателей и КФХ в отрасли сельского хозяйства, что может предполагать вызовы, связанные с отсутствие стандартизации продукции, требующие улучшения логистической инфраструктуры, которая позволила бы эффективно транспортировать, хранить и отсортировывать сельскохозяйственную продукцию и обеспечивать торговым сетям возможность совершать крупные оптовые закупки.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Основные мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в Амурской области реализуются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма), входящей в программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы».

Подпрограмма включает следующие основные направления:

финансовая поддержка субъектов малого, среднего предпринимательства, включающая предоставление субсидий по ряду направлений;

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области и обеспечение ее деятельности в виде предоставления субсидий юридическим лицам на увеличение капитализации гарантийных фондов (в области создан Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства);

субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

организационная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств.

Оценка состояния потребительского рынка и рынка услуг

Оборот розничной торговли за рассматриваемый период в номинальных ценах увеличивался стабильными темпами. С 2005 по 2014 год оборот розничной торговли увеличился в 3,6 раз. В 2016 году в сравнении с 2014 годом оборот розничной торговли увеличился на 16% и составил 153,9 млрд. руб.

Оборот розничной торговли Амурской области в номинальных ценах и физическом объеме в 2005-2016 годах (млрд. руб., %)

Источник: данные Росстата («Амурская область в цифрах» 2017)

Такая динамика указывает на устойчивый рост в этой области, однако если принимать во внимание инфляцию, то начиная с 2011 года темп роста оборота розничной торговли последовательно снижался и в 2016 году достиг отрицательного значения в –3,0%. Одной из причин снижения показателя является то, что около половины оборота розничной торговли приходится на непродовольственные товары, цены на которые стабильно увеличивались в последние годы. При высокой инфляции в совокупности с недостаточным увеличением роста доходов населения, оборот розничной торговли демонстрирует в целом стабильную динамику, и при общем улучшении ситуации в экономике в будущем можно ожидать его дальнейшего роста. Благоприятным фактом является замедление темпа снижения индекса физического объема, который в 2015 году сократился более существенно, чем в 2016.

На рисунке ниже показана динамика объема платных услуг населению Амурской области за период 2010-2016 годов.

Рост объема платных услуг населению Амурской области в номинальных и сопоставимых ценах за 2005-2016 годы (млрд. руб., %)

Источник: данные Росстата («Амурская область в цифрах» 2017)

Динамика объема платных услуг населению во многом повторяет ситуацию в розничной торговле. За весь рассматриваемый период наблюдается относительно стабильное увеличение объемов. В целом за период объем платных услуг увеличился более чем в 4 раза. Однако, сравнение 2014-2016 гг. иллюстрирует более наглядную картину, справедливую после существенного ослабления курса рубля. Рассмотрение динамики этих периодов отражает имевший место рост номинального объема предоставленных услуг населению, при снижении их физического объема. В 2016 году падение физического объема прекратилось, было оказано столько же услуг населению, что и годом ранее. В номинальных ценах, объем оказанных услуг составил 46,4 млрд. руб.

Вывод

Основными конкурентными преимуществами Амурской области являются:

значительные запасы минерально-сырьевых и лесных ресурсов;

запасы неметаллических полезных ископаемых;

угольные запасы области, превышающие суммарные запасы Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев и Сахалинской области;

энергоизбыточность региона;

сельскохозяйственное производство, способное обеспечить продовольственную безопасность округа;

активный слой предпринимателей, осуществляющих деятельность по обслуживанию основных производств в экономической и социальной сферах;

устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие;

опыт программно-целевого развития области и отдельных секторов экономики и социальной сферы, подкрепленный мерами государственной поддержки.

Принимая во внимание вышеперечисленные преимущества, можно охарактеризовать регион, как перспективный, имеющий важное стратегическое значения как в разрезе ДФО, так и в масштабах Российской Федерации в целом.

Анализ основных инфраструктурных проектов в регионе реализации ТОР, их влияние на ТОР

Ключевым инфраструктурным проектом, реализуемым на территории Амурской области и оказывающим непосредственной влияние на реализацию проектов резидентов ТОР, является строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», который обеспечит сырьем резидентов планирующегося газохимического кластера в рамках ТОР «Свободный».

Анализ дополнительных возможностей по реализации экономического потенциала субъекта

Следующие тенденции будут оказывать определяющее влияние на социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Амурской области в ближайшей перспективе:

Медленное восстановление экономического роста Российской Федерации в среднесрочной перспективе. В соответствии со складывающейся внешнеэкономической и внутриэкономической конъюнктурой, темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации на период до 2018–2020 гг. могут составить 2,5–3,5% в год, а при изменении ситуации (прекращение санкций, рост мирового промышленного потребления нефти и оживление конъюнктуры на мировых и региональных товарных рынках) сохранятся на уровне 3–4% в год (на ближайшие 3–5 лет).

Реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности реализации Амурских проектов по строительству ГЭС, а также крупных проектов в сфере транспортировки сырьевых ресурсов (в первую очередь – газопровод «Сила Сибири»).

Реализация государственных проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов Российской Федерации. По экспертным оценкам, только развитие и модернизация транспортной инфраструктуры позволит снизить стоимость перевозок на Дальнем Востоке примерно на 40 %.

Интенсивное развитие разностороннего и многогранного взаимодействия с КНР по всем направлениям и сферам государственного и негосударственного (бизнес, культура, «народная дипломатия» и т.п.) сотрудничества, а также с Республикой Кореей, КНДР и странами БРИКС.

Активизация контактов с Японией как на государственном уровне (создание отдельного министерства по связям с Российской Федерацией), так и на уровне бизнеса (формирование списков и обсуждение конкретных инвестиционных проектов для поддержки на высшем уровне).

Приоритетными направлениями для развития экономики региона на основе проведенного анализа являются:

газохимический кластер на базе ТОР «Свободный» –  может стать ядром для ускоренного развития области и обеспечить как рост уровня жизни населения, так и возможность создания уникальных кооперационных связей с другими отраслями и предприятиями области;

сельское хозяйство и пищевая промышленность — при построении необходимой логистической инфраструктуры, включающей помещения для хранения и сортировки собранной продукции, а также общего внедрения современных сельскохозяйственных технологий в производство, регион может значительно укрепить свои позиции в плане продовольственной независимости, а также выстроить систему снабжения продовольствием соседних регионов, где климатические условия не позволяют выращивать собственные культуры и экономика ориентирована на другие отрасли;

добыча полезных ископаемых — самый крупный и наиболее растущий сегмент в структуре производства региона при наличии инвестиций на разработку новых месторождений может существенно повысить рост ВРП, а при создании предприятий по обработке отдельных типов добываемого сырья позволит уйти от сырьевой ориентации экономики региона;

транспорт и связь — самая крупная составляющая ВРП области, которая обеспечивает эффективное функционирование экономики региона, а также позволяет развивать торговлю с Китаем и странами АТР;

оптовая и розничная торговля — за счет налаживания более плотных взаимосвязей между поставщиками пищевой продукции и крупными ритейлерами, которые могут быть достигнуты за счет создания логистической инфраструктуры для продукции сельского хозяйства с целью обеспечения возможности для поставщиков – сохранять продукцию, а для ритейлиров – закупать более крупные объемы, что может существенно повысить эффективность торговли, обеспечить продовольственную независимость региона и сократить потери продукции;

производство и распределение электроэнергии — после осуществления планов по строительству Нижнезейского каскада гидроэлектростанций, а также возможного строительства ряда ТЭС вблизи угольных месторождений, область сможет, во-первых, существенно снизить риски ущерба от наводнений, а во-вторых, значительно увеличить объем вырабатываемой электроэнергии и ее экспорт в Китай, где спрос на дешевую электроэнергию в соответствии с прогнозами будет возрастать.

Выбор аналогичных территорий на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

При рассмотрении вариантов аналогичных территорий на Дальнем Востоке Российской Федерации приходим к выводу, что прямых аналогов нет ни по объемам предполагаемых производств, ни по номенклатуре, ни по модели размещения и развития.

Отраслевой международный опыт в рамках специализации ТОР «Свободный»

Зарубежные кейсы рассмотрены в главе «Анализ международного опыта и лучшей практике развития аналогичных территорий».

Отраслевой российский опыт в рамках специализации ТОР «Свободный»

        - Тобольская промышленная площадка

##### Общая информация

Тобольская промышленная площадка — сердце компании СИБУР и одна из крупнейших в нефтехимической отрасли России. Здесь расположены действующее производство «СИБУР Тобольск» и строится масштабный комплекс «ЗапСибНефтехима» мощностью 2 млн. тонн полимеров в год. Это крупнейшее в России производство мономеров и полимеров. На тобольской промышленной площадке действуют предприятия «СИБУР-Тобольск» (ООО «Тобольск-Нефтехим» и ООО «Тобольск-Полимер») и выпускают ежегодно около 500 тыс. тонн полимеров.

«Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» реализуется в составе следующих проектов:

Строительство ЗапСибНефтехима – крупнейшего современного нефтехимического комплекса в России по переработке углеводородного сырья. На площадке ЗапСибНефтехима будет размещена установка пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ).

Проект возведения логистической платформы на территории ЗапСибНефтехима. Это объект площадью 12 Га предназначен для промежуточного хранения, упаковки и отгрузки готовой продукции, установок производства полиэтилена (высокой и низкой плотности) и полипропилена «ЗапСибНефтехима». В состав платформы войдут: комплекс упаковки, хранения и отгрузки; силосные склады хранения продукции; три эстакады трубопроводов, а также контейнерная площадка, с которой в сутки будет отгружаться порядка 300 железнодорожных контейнеров с продукцией. Предусмотрены автоматизированные комплексы отгрузки и упаковки, которые в дальнейшем позволят работникам платформы оперативно принимать решения и оптимизировать загрузочные мощности.

Также на комплексе будут действовать установки по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т / год.

Строительство и функционирование комплекса по производству пропилена дегидрированием пропана и полипропилена мощностью 500 тыс. тонн (ООО «Тобольск-Полимер»);

Комплекса по переработке ШФЛУ мощностью не менее 8 млн. тонн в год (ООО «Тобольск-Нефтехим»);

Развитие железнодорожной инфраструктуры путей необщего пользования ООО «Тобольск-Нефтехим» в г. Тобольск для обеспечения вывоза продукции ОАО «СИБУР Холдинг» с Тобольской площадки.

Концепция реализации проекта основана на том, что ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольск-Полимер» и ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» составляют единую технологическую цепочку по переработке широкой фракции легких углеводородов с углублением технологических процессов и выпуска продукции с более низкими постоянными затратами и более высокой долей добавленной стоимости.

В июле 2016 года на строительной площадке был введен в эксплуатацию первый этап железнодорожной инфраструктуры, завершено строительство объездных дорог, продолжается сборка шаровых резервуаров в товарно-сырьевом парке ШФЛУ, завершен первый этап работ на контейнерной площадке. На сегодняшний день продолжается строительство водовода. Уложено 42 км трубопровода, смонтировано 8 камер переключения из 11 на линейной части. Подрядная организация готовит гидравлические испытания уложенных участков трубопровода.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров. «ЗапСибНефтехим» войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров.

##### История создания и развития территории

Ключевые факты в хронологическом порядке

| Дата | Событие |
| --- | --- |
| 1974 г. | Начало строительства Тобольского нефтехимического комбината |
| 1984 г. | Пуск центральной газофракционирующей установки Тобольский нефтехимический комбинат приобрел статус градообразующего предприятия |
| 1987 г. | Пуск установок по производству бутадиена производственной мощностью 180 тыс. тонн в год |
| 1988 г. | Начало строительства производства бутил- и галобутилкаучуков мощностью 90 тыс. тонн в год |
| 1990 г. | Заморозка проекта по производству бутил- и галобутилкаучуков. Предприятие столкнулось с недопоставкой сырья, низкой загрузкой технологических установок, износом основных фондов на 70% |
| 1997 г. | Пуск производства изобутилена и МТБЭ |
| 1999 г. | Вхождение Тобольского нефтехимического комбината в состав СИБУРа. Загрузка мощностей была восстановлена. Началась разработка проекта строительства нового производства полипропилена и реконструкция продуктопровода протяженностью 1000 км. Параллельно было запущено строительство насосной станции, увеличивающей производительность продуктопровода |
| 2001 г. | Тобольский нефтехимический комбинат перерегистрирован как «Тобольск-Нефтехим» |
| 2006 г. | СИБУР принял решение о создании производства дегидрирования пропана - производства полипропилена мощностью 450 - 500 тысяч тонн в год |
| 2011 г. | Увеличены мощности газофракционирующей установки с 2,5 млн тонн до 3,8 млн тонн в год |
| 2013 г. | В присутствии президента РФ Владимира Путина состоялась торжественная церемония открытия и пуска комплекса по производству полипропилена («Тобольск-Полимер») |
| 2014 г. | Завершено строительство линейной части продуктопровода от Пуровского ЗПК до «Тобольск-Нефтехима» протяженностью 1100 км. Введена в эксплуатацию вторая газофракционирующая установка. Увеличение мощностей по приему в переработку ШФЛУ до 6,6 млн тонн в год позволило создать на тобольской площадке одну из крупнейших в мире мощностей по газофракционированию |
| 2015 г. | СИБУР в два раза увеличил пропускную способность железнодорожной станции необщего пользования Денисовка: проектные мощности станции по грузообороту увеличились с 4 млн тонн до 8,2 млн тонн продукции в год |
| 2016 г. | СИБУР завершил интеграцию тобольских производств мономеров (до марта 2016 года «Тобольск-Нефтехим»), полимеров (до декабря 2016 года «Тобольск-Полимер») и электротеплопарогенерации (до декабря 2016 года – «Тобольская ТЭЦ»). Завершение проекта по реконструкции комплекса по переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) Тобольской промышленной площадки. Общие мощности по газофракционированию в Тобольске увеличены с 6,6 до 8 млн тонн в год. В состав Тобольской площадки вошла «Тобольская ТЭЦ», введенная в эксплуатацию в 1980-х годах как часть инфраструктуры местных предприятий нефтехимической отрасли. Мощность станции - 665 МВт по электрической энергии и 2585 МВт по тепловой энергии |
| 2017 г. | Прогресс работ по установкам: проектирование, комплектация, строительно-монтажные работы: - Установка пиролиза – 72,4 % - Установка полиэтилена – 70,5 % - Установка полипропилена – 77,3 % - ОЗХ – 77,7 % - Логистическая платформа – 51,9 % |
| 2018 г. | - На установке пиролиза ведутся архитектурные работы по зданиям и сооружениям (штукатурка, окраска). Проведены гидроиспытания очистных сооружений, ведутся работы по их бетонному мощению. Ведутся работа по установке и наладке мостовых кранов и грузоподъёмного оборудования. Смонтировано более 30,5 тыс. т оборудования. - На установке по производству полиэтилена стартовал монтаж кабеля среднего напряжения сечением 400 мм от подстанции объектов общезаводского хозяйства к подстанциям установки. Общий вес смонтированного технологического оборудования - более 8,8 тыс. т. Выполненный объем металлоконструкций - более 28,1 тыс. т. - На установке по производству полипропилена приступили к прокладке силового электрического кабеля от подстанции ОЗХ до трансформаторной подстанции установки ПП. На 92% завершен монтаж технологического оборудования. - В марте заключено 95 контрактов с 50 российскими предприятиями на поставку строительных материалов и оборудования. |

##### Ход строительства ЗапСибНефтеХима в марте 2018 года

- Общий прогресс по проекту – 76,8%:

Готовность установки пиролиза – 78,3%

Готовность установки полиэтилена – 78,0%

Готовность установки полипропилена – 88,0%

Готовность логистической платформы – 63,7%

Готовность объектов общезаводского хозяйства (склад хранения запчастей и упаковочных материалов и склад хранения химических реагентов) – 82,3%

На площадке работает:

9364 строителей из России;

1059 единиц техники;

958 сотрудников операционного блока;

В марте 2018 года заключено 95 контрактов с 50 российскими предприятиями на поставку строительных материалов и оборудования;

Ведутся отделочные работы центральной операторной предприятия и административно-бытового комплекса.

В конце января 2018 г были завершены строительно-монтажные работы на центральной распределительной подстанции (ПС) напряжением 500/110кВ и на главных понизительных подстанциях (ГПП) № 1 и № 2.

Объекты будут осуществлять энергоснабжение всех ПС и распределительных устройств, расположенных на территории общезаводского хозяйства и технологических установок ЗапСибНефтехима.

ЗапСибНефтехим возводится на строительной площадке площадью 460 га. Смонтировано 347 ед. крупногабаритного оборудования, общей массой 31,4 тыс. т.

Работы на площадке:

Установлено 279 тыс. м куб. фундаментов - это 97% от общего объема по проекту.

Залито 124 тыс. м куб. бетона выше нуля – это  98% от общего объема по проекту.

Уложено 338 км подземных трубопроводов –  это 92% от общего количества по проекту.

Смонтировано 2530 тыс. диаметр-дюймов надземных трубопроводов – это 68% от общего количества по проекту.

Смонтировано 135 тыс. т металлоконструкций  – это 93% от общего объема по проекту.

Смонтировано 2642 км электрического кабеля –  это 35% от общего количества по проекту.

##### Строительная площадка «ЗапСибНефтехим»

«ЗапСибНефтехим» - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до «СИБУР Тобольска» и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

«ЗапСибНефтехим» является частью Тобольской промышленной площадки, которая объединяет на сегодняшний день крупные производства: мономерное, полимерное, электротеплопарогенерации и блок переработки углеводородного сырья в виде ЦГФУ.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 20 млрд м³ ПНГ, тем самым предотвращая его сжигание на месторождениях и выбросы загрязняющих веществ в объеме около 7 млн тонн в год.

На площади в 460 гектаров развернуто крупное современное высокотехнологичное строительство. Проект предполагает сооружение установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена (технология компании Linde AG, Германия), около 500 000 тонн пропилена (лицензиар компания LyondellBasell, Нидерланды) - производство на базе технологии пиролиза компании Linde и 100 000 тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год а также 240 000 тонн высокомаржинальных побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина).

В работах на площадке в пиковый период задействовано около 15 тыс. человек строителей. Более половины из них - граждане из 73 регионов России и Таможенного Союза. На данный момент на стройке уже забиты все 113,1 тыс. предусмотренные проектом сваи, залито 80% фундамента (более 243 000 м³), проложено 74% (273,5 км) подземного трубопровода, залито почти половина иных бетонных конструкций (53 000 м³).

Российские компании изготовят и поставят на стройплощадку «ЗапСибНефтехима» не менее пяти комплексов металлоконструкций эстакад, этажерок технологических сооружений в третьем квартале 2017. Поставляемые комплексы необходимы для прокладки надземных инженерных сетей, систем и оборудования.

Компания «СИБУР» получила разрешение на строительство ЗапСибНефтехима в начале 2014. 2016 год стал годом больших чисел, в рамках проекта строительства будущего комплекса на площадку под Тобольском в период речной навигации было доставлено рекордное по весу и габаритам нефтехимическое оборудование, в том числе две самые тяжеловесные колонны выделения пропановой фракции. Сложнейшая логистическая операция потребовала двухлетней подготовки, кропотливой проработки маршрута. Активная фаза доставки оборудования и строительства продолжается и в 2017 году. Ожидается, что в 2019 году строительно-монтажные работы завершатся, будет достигнута механическая готовность к запуску производства. Пуск назначен на 2020 год.

##### Ключевые факторы успеха ЗапСибНефтеХима

Комплекс после запуска создаст 1700 рабочих мест на основном и вспомогательных производствах и 200 рабочих мест в компаниях подрядчиках. В пиковый период строительства на площадке ЗапСибНефтехим будет работать около 15 000 человек;

На предприятии используются передовые технологии:

- Установка пиролиза – технология LINDE (Германия);

- Установка полиэтилена – технология INNOEVENE G / INNOVENE S (Великобритания);

- Установка полипропилена – технология Spheripol (Нидерланды).

СИБУР оказывает поддержку при переезде сотрудников из других городов:

- Предоставление служебного жилья сроком на 5 лет;

- Возможность выкупить жилье за 50% от стоимости с рассрочкой платежа на последующие 5 лет;

- Предоставление релокационного пакета и компенсаций;

- Привлекательные условия для сотрудников; премирование на этапе строительства и на операционной деятельности;

СИБУР активно участвует в развитии образования в г. Тобольск:

- Строительство школы на 1000 учащихся в шаговой доступности от жилищного комплекса СИБУРа;

- Система дополнительных образовательных услуг: научные кружки, клуб робототехники, ИТ-лаборатории;

- Каникулярные школы с углубленной подготовкой  по профильным предметам;

Сотрудничество с  ВУЗами:

- Сотрудничество с крупными региональным ВУЗами: Тюменский Государственный Университет, Тюменский Индустриальный Университет;

- Повышение квалификации преподавателей на площадках СИБУР по всей России;

- Модернизация текущих программ подготовки в ВУЗах в области технологии, метрологии и энергетики;

- Заключение договоров целевой контрактной подготовки  с лучшими студентами ВУЗов, предоставление возможности раннего трудоустройства и профессиональной адаптации.

Внедрение программы «Дублер», разработаной для подготовки персонала ЗапСибНефтехима. Ее задача — создать дублирующую штатную единицу с полным функционалом для обеспечения нового завода квалифицированным персоналом к моменту запуска;

Создание среды для раскрытия потенциала сотрудников:

- Развитие культурной жизни: проведение фестивалей, спонсирование дня химика, гастроли московских театров;

- Поддержка спорта: корпоративные спартакиады, популяризация здорового образа жизни, создание условий для занятий разными видами спорта;

- Развитие медицины: строительство медицинского центра для сотрудников;

- Проект «Экологическая тропа».

##### ООО «Тобольск-Нефтехим»

ООО «Тобольск-Нефтехим» сейчас специализируется на приёме и дальнейшей переработке широкой фракции легких углеводородов, которые по продуктопроводу Пуровск – Тобольск сюда поступают с западносибирских газоперерабатывающих заводов СИБУРа. В итоге на выходе получаются сжиженные газы (пропан, изобутан, н-бутан), легковоспламеняющиеся жидкости (изопентан, н-пентан, гексан), мономеры (бутадиен и изобутилен), которые в свою очередь служат сырьём для производства каучука и пластиков, автомобильных шин, моющих средств и т.д., а также метил-трет-бутиловый эфир, используемый как высокооктановая добавка к бензинам.

Производственные мощности завода, расположенные на площади 1 176 гектар, включают в себя центральную газофракционирующую установку мощностью 3,8 млн. тонн сжиженных газов в год, 4 июня 2014 года была запущена в эксплуатацию вторая очередь газофракционирующей установки мощностью 2,8 млн т в год, тем самым суммарная мощность достигла 8 млн тонн в год и поэтому показателю завод является крупнейшим в мире. Также запущено производство мономеров для выработки синтетических каучуков - бутадиена и изобутилена, а также производство метил-трет-бутилового эфира.

##### ООО «Тобольск-Полимер»

20 апреля 2006 года на базе Тобольской производственной площадки СИБУРа было зарегистрировано ООО «Тобольск-Полимер». В 2007 году были подписаны ряд соглашений, которые позволили начать реализацию столь масштабного проекта современности и в апреле этого же года была утверждена мощность будущего производства полипропилена - 500 тыс. тонн в год. За дегидрирование отвечала американская компания UOP, за полипропилен - Ineos (Великобритания). Всего же было задействовано более 320 компаний из 23 стран.

15 октября 2013 года в присутствии президента РФ Владимира Путина состоялась торжественная церемония открытия и запуска комплекса. Строительство объекта обошлось почти в 60 млрд. руб. Благодаря запуску завода, производство полипропилена в России увеличилось примерно на 40%, что позволило перейти к экспортированию полученной продукции.

Производственный комплекс «Тобольск-Полимер» состоит из производства пропилена мощностью 510 тысяч тонн в год и производства полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, и по этим показателям завод входит в тройку мировых лидеров в этом сегменте.

Полипропилен является 3-м по потреблению в мире пластиком после полиэтилена и ПВХ, и широко применяется в различных отраслях промышленности: автомобильной, ЖКХ, производстве товаров народного потребления упаковка, плёнка, мебель, посуда). По физическим свойствам – это твердый термопластичный полимер. Всего в ассортименте выпускаемой продукции завода более чем 70 позиций. Сырье для предприятия (пропан) поставляется с газофракционирующих установок «Тобольск-Нефтехима», что обеспечивает эффект синергии на площадке.

Технологический процесс по дегидрированию пропана (ДГП) основано на новой современной технологии «Oleflex» фирмы UOP. Данная установка представляет собой процесс каталитического дегидрирования пропана в пропилен с использованием непрерывной регенерации катализатора. Горячее сырье последовательно проходит дегидрирование в четырех реакторах с непрерывной регенерацией катализатора. Горячий отходящий поток из реактора охлаждается, компримируется, и направляется на осушку в секцию сепарации, где отходящий газ разделяют на рецикловый газ и жидкий продукт. Жидкий продукт направляется в этаноотгонную колонну. Кубовый продукт из этаноотгонной колонны поступает в пропан-пропиленновый разделитель. Пары, отводимые с верха пропан - пропиленного разделителя конденсируются. Часть жидкости возвращается в колонну в виде флегмы. Оставшаяся часть товарного пропилена направляется на производство полипропилена или на склад.

        - Индустриальный парк «Ока-Полимер»

Общая информация

Индустриальный парк «Ока-Полимер» появился на базе лидера химической промышленности СССР - завода «Капролактам». На территории завода после реорганизации, создан химический кластер по переработке полимеров и выпуску малотоннажной химической продукции.

Общая площадь территории Индустриального парка – 300 га.

Общая площадь зданий и сооружений – более 350 тыс. кв. м.

Специализация резидентов Индустриального парка «ОКА-ПОЛИМЕР»

В индустриальном парке работает более 30 резидентов. Сумма заявленных инвестиций в организацию новых производств превышает 4,7 млрд рублей.

Главные резиденты: ОАО «СИБУР-Нефтехим», ООО «Кларити», ООО «Борышев Пластик Рус», ООО «Интеллектуальные системы НН» и др.

Резиденты имеют возможность максимально сконцентрироваться на основном бизнесе, сводя к минимуму непрофильную деятельность. Управляющая компания индустриального парка занимается решением большинства проблем, возникающих при реализации новых проектов. Земельные участки индустриального парка имеют разрешенный вид использования «промышленные земли». Соблюдены юридические условия для быстрой организации производств с соблюдением установленных норм и требований. Индустриальный парк готов способствовать получению резидентом разрешений и согласований служб и административных органов.

На площадке индустриального парка расположены здания различного назначения: административные, производственные, складские с подведенной инженерной инфраструктурой, достаточной для энергоемких производств.

Сервисные услуги, предоставляемые управляющей компанией, позволяют снизить издержки каждого из резидентов за счет эффекта масштаба.

Ситуационная схема АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»

История создания и развития территории

Ключевые факты в хронологическом порядке

| Дата | Событие |
| --- | --- |
| 1936 г. | Основание завода №96 («Заводстрой») |
| 1966 г. | «Химический комбинат «Капролактам» + пуск производства капролактама |
| 1982 г. | Закрытие производства капролактама |
| 1994 г. | Создано одно из первых совместных производственных предприятий на территории Нижегородской области — «Капелла» |
| 2000 г. | Вхождение завода Капролактам в структуру ОАО «Сибур-Нефтехим» |
| 2007 г. | В центральной части завода под реализацию инвестиционных проектов и строительство новых производств полностью освобождено 40,5 гектаров территории, в восточной части — 54 гектара |
| 2009 г. | Пущена в эксплуатацию линия по производству кабельных пластикатов «Ermafa» |
| 2012 г. | Создание индустриального парка «Ока-Полимер» |

Расположение

Преимуществом индустриального парка является развитая логистическая инфраструктура.  Доступны автомобильный и железнодорожный транспорт, водные и воздушные пути сообщения.

Транспортная доступность

Территориальное расположение

Через Нижний Новгород проходит федеральная трасса М7 Москва-Уфа. Плотность сети автомобильных дорог в 2 раза выше среднероссийского показателя;

Удаленность от Москвы составляет 370 км, от Казани – 400 км, от Санкт-Петербурга – 1100 км;

Нижний Новгород находится в системе Горьковской железной дороги (ГЖД) и связывает Центральный, Северозападный и Северный районы  России с Поволжьем, Уралом и Сибирью;

В 500 метрах от площадки находится железнодорожная станция, в 200 метрах – станция пригородной электрички «Игумново».

В 20 км от площадки находится международный аэропорт «Нижний Новгород», обеспечивающий прием и обслуживание внутрироссийских и международных авиарейсов.

В Нижнем Новгороде расположен центр Волжского Объединенного Речного пароходства, которое входит в четверку крупнейших судоходных компаний России.

Инфраструктура индустриального парка имеет мощные энергетические резервы для производственной деятельности.

Предоставляемые услуги

Управляющая компания индустриального парка «Ока-Полимер» предоставляет резидентам целый ряд услуг. За счет эффекта масштаба достигается экономия ресурсов резидентами при неизменно высоком качестве оказания услуг управляющей компанией.

Оказываемые услуги разделяются на обязательные и дополнительные.

К числу обязательных услуг для резидентов относятся:

Охрана периметра площадки;

Организация пропускного режима;

Освещение площадки;

Содержание дорог общего пользования;

Содержание территории: уборка прилегающей территории, расчистка снега, вывоз ТБО.

К числу дополнительных услуг для резидентов относятся:

Услуги проектно-конструкторского центра (ПКЦ);

Питание персонала, кейтеринг;

Услуги по транспортировке сотрудников.

Проектно-конструкторский центр (ПКЦ) Индустриального парка «ОКА-ПОЛИМЕР» разрабатывает проектно-сметную документацию по новому строительству, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, поддержанию мощностей, ремонту действующих производств, технологического оборудования, эстакад, зданий и сооружений и пр.

Завершенные значимые проекты ПКЦ:

- ОАО «СИБУР-Нефтехим», г. Дзержинск. Увеличение мощности производства окиси этилена и гликоля до 264 000 тонн в год. Установка технологической линии по производству кабельного пластиката.

- ОАО «СИБУР-Кстово», г. Кстово. Реконструкция ЭП-300, в том числе ТСБ СУГ-2, сырьевая база ЖУВ, замена оборудования, установка компрессоров.

- ОАО «Пластик», г. Новомосковск. Организация производства геосинтетических материалов.

- ОАО «Казанский завод синтетического каучука», г. Казань. Проектирование производства ЭХГ, холодильных станций к нему, установки получения гипохлорита натрия.

- ЗАО «Химсорбент», г. Дзержинск. Трубопровод подачи окиси этилена.

- ООО «Завод синтанолов», г. Дзержинск. Техническое перевооружение стадии оксиэтилирования.

- ООО «РусВинил», г. Кстово. Разработка рабочей документации для строительства этиленопровода.

- ООО «ТомскНефтехим», г. Томск. Техническое перевооружение колонн щелочной очистки пирогаза.

- ОАО «ЛиндеГазРус», г. Балашиха

Преимущества Индустриального парка

Аренда и продажа производственных помещений с готовыми коммуникациями;

Продажа имущественных комплексов с развитыми энергоносителями и сетями;

Льготные условия по размещению и кредитованию: предоставляется товарный кредит без участия банков сроком на 3 года под 20% годовых;

Комплекс дополнительных услуг для размещения производств;

Соинвестирование в производственные проекты на территории парка;

Действующие в индустриальном парке предприятия являются поставщиками и одновременно потребителями сырья / готовой продукции;

Сокращение логистических издержек;

Географическая близость рынков сбыта и трудовых ресурсов;

Транспортная доступность и интеграция нескольких видов транспорта;

Возможность расширения производства;

Развитая сырьевая база для химических предприятий:

  - ОАО «СИБУР-Нефтехим» г. Дзержинск

  - ООО «Лукойл-НижегородНефтеоргсинтез», г. Кстово

  - ООО «РусВинил», г. Кстово

Государственная поддержка инвестиционной деятельности:

  - Оказание информационной, организационной и правовой поддержки;

  - Предоставление государственных гарантий Нижегородской области;

  - Освобождение от уплаты налога на имущество;

  - Пониженная ставка по налогу на прибыль - 13,5%;

Научно-техническая база:

  - Выпускники ВУЗов: ННГУ, НГТУ, ННГАСУ

  - Выпускники ССУЗов: ДТК, ДХТ им. Красной Армии, ДПТ, НПК и др.

Доступные мощности инженерной инфраструктуры для резидентов

3.2.9.2.3. Технополис «Химград» в Республике Татарстан

##### Общая информация

Технополис «Химград» создан на территории Республики Татарстан в 2006 году в рамках реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Основная цель Технополиса «Химград» — развитие компаний в области малотоннажной химии и переработки полимеров.

Резидентами площадки являются компании малого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.

Технополис оказывает резидентам полный комплекс услуг на всей цепочке создания добавленной стоимости от стадии НИОКР до определения логистических потоков готовой продукции. В «Химграде» производство, склад и офис размещаются в одном месте — это оптимизирует бизнес-процессы, упрощает осуществление оперативного управления и контроля качества.

Специфика нефтехимической промышленности Татарстана, а также всего Приволжского федерального округа, заключается в тесной связи с автомобилестроением, распространении производства синтетического каучука, шин, резинотехнических изделий для данной отрасли. Это определяет возможный синергетический эффект от успешного развития малых и средних компаний в области химии и переработки полимеров.

На территории Технополиса «Химград» создается высокоэффективная сеть, в которой объединены фирмы-партнеры химической промышленности и родственных сфер.

##### История создания и развития территории

Технополис «Химград» создан на базе промышленной площадки завода «Тасма».

Ключевые факты в хронологическом порядке

| Дата | Событие |
| --- | --- |
| 1933 г. | основана Фабрика Кинопленки № 8 |
| 1936 г. | выпущена первая партия кинопленки |
| 1950 г. | получены первые образцы цветных пленок |
| 1974 г. | предприятие получило название «Тасма» («Татарские светочувствительные материалы») |
| 1980 г. | запущено производство проницаемых пленочных мембран для пищевой, фармацевтической, химической и радиоэлектронной промышленности |
| 1985 г. | произведено рекордное в СССР количество кассет – 15,5 млн. шт. |
| 1992 г. | организовано ОАО «Тасма-Холдинг» |
| 2006 г. | - Победа в конкурсе в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» - создание Технополиса «Химград» |
| 2007 г. | - Запуск производства первого резидента – ООО «Центр промышленных технологий» по производству пенополиуретановых изделий из эластичных и модифицированных компонентов - Начало реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры Технополиса «Химград» - Разработка мастер-плана Технополиса совместно с компанией Infraserv (Германия) |
| 2008 г. | Внедрение технологии обслуживания клиентов по принципу «одного окна» |
| 2009 г. | Строительство первого модульного производственного здания |
| 2010 г. | Запуск первой производственной линии ООО «Данафлекс-Нано» на территории Технополиса «Химград» |
| 2011 г. | - Получение Технополисом «Химград» кредитной линии в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и ОАО «Газпромбанк» - Запуск производства полимерной пленки с нанокомпозитом ООО «Данафлекс-Нано» |
| 2012 г. | - Ввод в эксплуатацию 5 объектов производственного назначения в рамках совместного с ОАО «Газпромбанк» проекта - Открытие бизнес-центра «Технополис» |
| 2013 г. | - Запуск логистического терминала компании «Деловые линии» - Запуск концерном BASF производственной линии по выпуску добавок в бетон - Победа в конкурсе FIABCI Prix d’Excellence «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке в номинации «Индустриальная недвижимость» |
| 2014 г. | Запуск производства термоусадочной барьерной пленки ООО НПП «Тасма» |
| 2016 г. | Запуск производства полипропиленовых ламинированных клапанных мешков коробчатого типа ООО «Казанский завод современной упаковки» |

Приоритетные направления деятельности резидентов Технополиса:

- Малотоннажная химия и переработка полимеров, рециклинговые технологии пластмасс;

- Энергосберегающие технологии, в том числе выраженные в создании технических средств для энергоемких отраслей;

- Нанотехнологии, создание перспективных материалов и компонентов;

- Медицина высоких технологий;

- Фармтехнологии;

- Биотехнологии.

Технополис входит в Камский инновационный территориально-производственный кластер «ИННОКАМ».

##### Текущее состояние Технополиса «Химград»

На сегодняшний день на территории Технополиса действует 265 компаний с общей численностью работающих 7083 человек. Крупными резидентами Технополиса «Химград» являются ООО «Фосфорос», ООО «НПП «Тасма», ОАО «Старт», ООО «Геробпласт», ООО «Данафлекс-нано», ЗАО «НИЦ «Инкомсистем», ООО «ПластКомпозит Материалс», ООО «ПАЛП Инвест», ООО «КЗСУ», ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», ООО «Титан Серджикл», ООО «Авиатех – М», ООО «Тиоком – Герметик», производства международного концерна BASF и французской компании Air Liquide и другие.

Резиденты Технополиса «Химград»

Управление технополисом осуществляет УК «Идея Капитал». Она развивает комплексную систему сервисного обслуживания, включая организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения предприятий, очистки сточных вод и переработки отходов, а также дополнительные услуги: подготовка кадров, обеспечение промышленной безопасности и лизинга необходимого оборудования, IT-поддержка, маркетинговые услуги и другие. Сегодня Технополис предлагает своим резидентам производственные площадки от 100 кв. м. до 2 га, а также офисные помещения. Резидент получает возможность снизить уровень издержек, а значит, сконцентрироваться на задачах собственного бизнеса. Технологическое присоединение коммуникаций — бесплатное. Основные характеристики:

265 резидентов;

7 083 рабочих мест (из них 5520 высокопроизводительных);

Общая площадь – 131 га;

Объем валовой продукции резидентов – 20,1 млрд. руб.

Объем налоговых поступлений – 2,2 млрд. руб.

Объем государственных инвестиций (за период 2007 – 2015 гг.) – 1,74 млрд. руб.

Объем частных инвестиций (за период 2007 – 2015 гг.) – 16,1 млрд. руб.

##### Формирование цепочки добавленной стоимости

На площадке технополиса «Химград» рециклинг не только применяется как процесс переработки полимерных материалов, но и внедрен в работу в виде комплекса организационно-технических мероприятий, начиная со сбора вторичного полимерного сырья и заканчивая производством готовой продукции.

Ключевые поставщики сырья

В качестве связующего звена «Химград» выстраивает малые предприятия на площадке в единую технологическую цепочку, наладив производственную кооперацию между ними и подключив к этому процессу крупнейших республиканских поставщиков сырья, таких как, например, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и др. Кроме того, на территории организован сбор бытовых и промышленных отходов, к схеме привлечена компания «Чистый город», которая занимается вывозом и сортировкой бытовых отходов в целом по городу.

Схема поставки сырья

Республика Татарстан является лидером не только производства полимеров, но и их переработки. Несмотря на сложности с поставкой сырья у профильных резидентов Малые компании находят эффективные пути решения вопросов поставок сырья, к примеру, активно развивая на индустриальной площадке кооперационные связи. Консолидированная заявка становится более интересной крупным татарстанским производителям сырья.

Пример кооперационной цепочки:

Появление компании «Футура», производящей ПВХ-профили  появление нескольких компаний, которые готовят крошку из переработанного вторичного сырья  рядом расположился Казанский стекольный завод и начал делать стеклопакеты  «Тиоком-герметик» занимается производством герметиков для уплотнения стеклопакетов, а компания «АФК» занимается изготовлением витражей  окна и витражи поступают на объекты Универсиады и т.д.

Компания «Казкор», которая перерабатывает картон и производит картонные шпули  из них «Данафлекс» наматывает свою пленку. Таким образом, компания «Казкор» является непрофильной для Технополиса, но она работает в связке с профильной.

##### Преимущества Технополиса

##### Идея Технополиса «Химград» заключается в предоставлении резидентам площадей и земельных участков на праве аренды и/или выкупа. Наличие комплексной инженерной инфраструктуры, предусматривающей возможность организации автономного энергообеспечения для отдельных функциональных зон, позволяет обеспечить быстрый старт производств

Промышленная территория – 131 га;

Общая площадь – 500 тыс. м2 помещений;

Развитая инженерная инфраструктура;

Прозрачные юридические условия;

Комплекс сервисных услуг;

Общий маркетинг;

Оказание резидентам услуг по всей цепочке создания добавленной стоимости от стадии НИОКР до определения логистических потоков готовой продукции резидента;

Организация тесного взаимодействия крупных нефтехимических предприятий, ВУЗов и малой нефтехимии;

Льготные ставки по аренде объектов недвижимости и земельному налогу;

Участие резидентов в республиканских программах на получение лизингов и грантов для развития собственного производства.

##### Расположение

##### «Химград» расположен в черте города Казани — это обеспечивает его развитой транспортной инфраструктурой из наземного, водного и воздушного транспорта

Генеральный план Технополиса «Химград»

##### Система логистики «Химграда» позволяет резидентам оптимизировать движение и хранение грузов.

Централизованные поставки сырья

Грузовой терминал

ЖД-пути

Емкостной парк

Склады

Мойка и взвешивание цистерн

Транспортные услуги

Маршрутизация поставок и сбыта продукции

Функциональное зонирование Технополиса «Химград»

##### На площадке Индустриального парка «Химград» располагается парк высоких технологий, предназначенный для НИОКР, пилотных и маломасштабных производств. Характеристика Парка высоких технологий:

Площадь участка – 5,2 га

Площадь зданий – 47 500 кв. м.

Количество работников – 3 500 чел.

Парк высоких технологий состоит из:

1.	Емкостной парк:

–	Аренда цистерн

–	Обслуживание склада химикатов

2.	Парк пилотных установок

3.	Центр высоких технологий:

–	Площадки для опытно-конструкторских и маломасштабных производств

–	Лаборатории, НИИ, КБ

–	Корпоративный университет

–	Центры коллективного пользования

#### 3.2.9.2.4. Новоуренгойский газохимический кластер

##### Общая информация

Проектная мощность производства — до 400 тыс. т полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в год. В проект заложена возможность увеличения мощности по производству полиолефинов до 1,2 млн т, до 400 тыс. т/г ШФЛУ и до 1,48 млрд м3 /г метановой фракции.

Новоуренгойский газохимический комплекс строится в 30-ти км от газовой столицы Ямала. НГХК объединит в единую технологическую цепочку производство этилена из смесевого углеводородного газа и последующее производство полиэтилена низкой плотности. Общая площадь стройплощадки – около 600 гектаров.

В качестве сырья для получения этилена и полиэтилена будет использоваться газ, добываемый на Уренгойском газоконденсатном месторождении.

Большая часть объектов комплекса уже построена, и степень его готовности составляет около 95%. Начало работы кластера завершит процесс создания единой технологической цепочки от добычи газа до производства готового полиэтилена.

Проект во многом является уникальным, так как реализуется на землях с вечной мерзлотой, в климатических условиях экстремально низких температур и жёсткой ограниченности водных ресурсов.

##### История создания и развития территории

Решение о его создании Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК) было принято еще в 1993 году. Все необходимое оборудование было завезено, однако с 1996 года из-за недостатка финансирования монтаж его был приостановлен, гарантия на оборудование закончилась. Проект был отнесен руководством «Газпрома» к разряду проблемных.

Несколько лет назад строительство комплекса возобновилось. В 2014 году Министерство энергетики РФ в "Энергетической стратегии до 2035 года" указывало, что строительство комплекса находится в завершающей стадии.

На строительную площадку поставлено практически все импортное оборудование, создана инфраструктура, необходимая для окончания строительства. Сегодня на объекте ведутся строительно-монтажные работы по технологическим установкам. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Нужно учесть, что часть оборудования для комплекса была закуплена более 20 лет назад, в этом заключаются риски для проекта.

По оценкам экспертов, Новоуренгойский ГХК так или иначе будет уступать более современным объектам по целому ряду параметров (энергоэффективность, качество выпускаемой готовой продукции).

##### Инфраструктура комплекса

Группа «ВИС» являлась генеральным подрядчиком строительства и ввода комплекса в эксплуатацию с 2009 по 2017 гг. Проект по строительству Новоуренгойского газохимического комплекса включал в себя возведение ряда крупных промышленных объектов.

Установки этан-этилена и полиэтилена Новоуренгойского газохимического комплекса

###### Комбинированная установка производства этан/этилена (Титул 300)

Производственная мощность установки составит до 420 тысяч тонн в год. Технологию производства этилена разработала компания Linde AG (Германия). Получать этилен на НГХК возможно будет с концентрацией 99,9% непосредственно из этана, который включает следующие стадии: извлечение этана из сырьевого газа; получение этилена посредством высокотемпературного пиролиза этана с последующей очисткой газов пиролиза от примесей; низкотемпературное разделение газов пиролиза по фракциям с выделением этилена.

###### Установка производства полиэтилена высокого давления (Титул 400)

Общее назначение установки – производство полиэтилена высокого давления в объёме до 400 тысяч тонн в год. Получение продукции будет производиться на трёх технологических линиях полимеризацией этилена в трубчатом реакторе под высоким давлением в присутствии кислорода в качестве инициатора процесса. Проект производства полиэтилена был представлен немецкой компанией Salzgitter AG.

###### Газотурбинная электростанция

Один из важнейших объектов инфраструктуры НГХК, который обеспечит автономность и независимость производства в суровых условиях Приполярья. Проектная мощность ГТЭС составляет 120 МВт, этого хватит, чтобы обеспечить энергией все объекты комплекса. Основным топливом для неё служит метановая фракция с производства этилена, а резервным топливом – природный газ.

###### Объекты общезаводского хозяйства (Титул ОЗХ)

Объекты ОЗХ предназначены для обеспечения технологических процессов и бытовых условий жизнедеятельности Новоуренгойского газохимического комплекса. Проектом было предусмотрено строительство водогрейной котельной, обеспечивающей подачу тепла в производственные и бытовые здания и сооружения комплекса, а также горячее водоснабжение, заготовительно-сварочного цеха, канализационно-очистных сооружений, автоматизированной газоразделительной станции, установки компримирования и осушки воздуха с азотно-кислородной станцией, а также железнодорожной станции для приёма материалов и оборудования и для отгрузки продукции, выпускаемой комплексом.

На титулах основного производства (установка этан/этилена и установка полиэтилена высокого давления) были возведены все производственные корпуса, более чем на 95% выполнен монтаж металлоконструкций, на 80% смонтированы технологические трубопроводы и оборудование. На всех этапах работы производились под надзором шеф-инженеров и представителей лицензиаров - фирм Linde и Tecnimont. Кроме этого в полном объёме завершены строительно-монтажные, пуско-наладочные работы на газотурбинной электростанции мощностью 120 МВт и успешно проведены комплексные испытания. Введено в эксплуатацию множество объектов общезаводского хозяйства, большинство остальных находится в высокой степени готовности.

##### Формирование цепочки добавленной стоимости

Производственный цикл Новоуренгойского ГХК представляет собой единую технологическую цепочку и включает следующие стадии:

- получение этана из сырьевого газа,

- получение этилена на оборудовании и по технологии компании Linde посредством пиролиза этана с  последующим разделением газа по фракциям и очисткой этилена от примесей,

- получение полиэтилена из этилена.

#### 3.2.9.2.5. Западно-Сибирский газохимический кластер

##### Общая информация

Город Тобольск - древняя столица Сибири в последние годы совершил мощный экономический рывок и теперь основу городской экономики составляет туристическая отрасль и химическое производство. Главными предприятиями города стали «Тобольск-Нефтехим» и открывшийся в 2013 г. «Тобольск-Полимер». Благодаря им Тобольск стал одним из мировых центров газохимии.

Однако, рассматривать тобольскую газохимию изолированно неверно, заводы являются только вершиной айсберга. В его основе лежит самая широкая в России инфраструктура по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, охватывающая огромную территорию Западной Сибири. Прежде чем получить конечный продукт сырьё нужно транспортировать на тысячу километров и подвергнуть первичной переработке на многочисленных предприятиях. Формирующийся Западно-Сибирский газохимический кластер расположен на территории Тюменской области.

Основным направлением деятельности компании СИБУР является переработка попутного нефтяного газа и других побочных продуктов добычи углеводородного сырья в полезные для общества материалы. Предприятия СИБУРа перерабатывают более 50% попутного нефтяного газа России, получаемого от крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Одним из ключевых факторов стабильного развития любой компании является наличие собственной сырьевой базы. Сырьевая инфраструктура компании включает в себя восемь из десяти действующих газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) Западной Сибири и пять компрессорных станций. Основная продукция газоперерабатывающих предприятий — это сухой отбензиненный газ (СОГ), широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), бензин газовый стабильный (БГС) и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Компанией реализуется тесное сотрудничество с такими компаниями как: Новатэк, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, Лукойл, Газпром добыча Ноябрьск, Роснефть и др.

##### Обширная газоперерабатывающая и транспортная инфраструктура в Западной Сибири

СИБУР владеет и оперирует обширной инфраструктурой для переработки и транспортировки сырья в Западной Сибири:

- 8 из 10 газоперерабатывающих заводов;

- Рост мощностей по переработке ПНГ на 20% до 25,4 млрд м3 в год

- Мощности по переработке ШФЛУ – 8 млн. тонн в год на основной ГФУ в Тобольске (при общей газофракционирующей мощности Компании в 8 млн. тонн в год)

- Сеть трубопроводов протяженностью 2 712 км;

- 4 железнодорожные наливные эстакады (из 6 эксплуатируемых топливно-сырьевым сегментом).

Преимущества Западно-Сибирского кластера:

- Доступ к сырью:

  - 57% произведенного в России ПНГ

  - 71% произведенного в России ШФЛУ

- Экономия на масштабе;

- Интегрированная инфраструктура;

- Высокие барьеры для конкуренции.

Газоперерабатывающая и транспортная инфраструктура СИБУРА в Западной Сибири

Обширная транспортная инфраструктура обеспечивает эффективную поставку сырья.

Существующие продуктопроводы:

- Общая длина: 1 168 км

- Общая пропускная способность продуктопровода: до 4,8 млн тонн в год

- Две отдельных секции:

      - Северная: соединяет Губкинский ГПЗ, Муравленковский ГПЗ, Вынгапуровский ГПЗ и Ноябрьскую наливную эстакаду

      - Южная: соединяет Белозерный ГПЗ, Нижневартовский ГПЗ, Южно-Балыкский ГПЗ и Тобольскую ГФУ

Строительство нового продуктопровода для транспортировки ШФЛУ протяженностью 1 100 км между Пуровским ЗПК, Ноябрьской наливной эстакадой, Южно-Балыкским ГПЗ (около г. Пыть-Ях) и ГФУ в Тобольске

Пропускная способность нового продуктопровода:

- Около 4 млн тонн в год (Пуровский ЗПК – Ноябрьская наливная эстакада)

- Около 5,5 млн тонн в год (Ноябрьская наливная эстакада – Южно-Балыкский ГПЗ)

- Около 8,0 млн тонн в год (Южно-Балыкский ГПЗ – Тобольская ГФУ)

- Капитальные затраты: ~63 млрд руб. (без НДС)

- Проекты новых этиленовых и пропиленовых мощностей на территории Большого Урала согласно Плану развития нефтегазохимии России до 2030 года

| Компания | Проект | Размеще-ние | Мощности (тыс. т / г.) | Источники сырья | Год ввода (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «СИБУР» | Строительство производства пропилена (дегидрирование пропана) и ПП в ООО «Тобольск-Полимер» | Тобольск | Пропилен 500 | пропан из ШФЛУ с Западной Сибири | 2013 |
| ОАО «Газпром» | Новоуренгойский ГХК | Новый Уренгой | Этилен 420 | газ деэтанизации | 2013 |
| ПАО «СИБУР» | Развитие производства полимеров в ООО Томскнефтехим | Томск | Этилен (рост на 80) Пропилен (рост на 86) | Нафта, СУГ | 2015 |
| ПАО «СИБУР» | Строительство нефтехимического комплекса в ООО «Тобольск-Нефтехим» | Тобольск | Этилен 1 500 | фракции С2+ с ГПЗ Западной Сибири | 2017 |

###### Пуровский ЗПК

Самой северной точкой деятельности «Сибура» является Пуровский ЗПК ОАО «Новатэк». Пуровский завод по переработке конденсата основан в 2005 году и находится вблизи Восточно-Таркосалинского месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На месторождениях «НОВАТЭКа» добывается нестабильный газовый конденсат, который требует дополнительной переработки перед поставкой конечному потребителю. Назначение завода — переработка деэтанизированного конденсата с Восточно-Таркосалинского, Ханчейского, Юрхаровского и др. месторождений.

В начале 2014 года завершился третий этап расширения мощности завода. Мощность Пуровского ЗПК была увеличена с 5 до 11 млн. тонн деэтанизированного газового конденсата в год, что позволяет производить более 8 млн. т. стабильного газового конденсата (СГК) и около 3 млн. т. сжиженных углеводородных газов (СУГ) в год. Пуровский ЗПК соединён железнодорожной веткой с сетью российских железных дорог в районе железнодорожной станции Лимбей. Значительный объём стабильного газового конденсата, производимого на Пуровском ЗПК, поставляется железнодорожным транспортом на комплекс в Усть-Луге, сжиженные углеводородные газы (СУГ) по продуктопроводу поставляются в Ноябрьск.

###### Губкинский ГПЗ

Губкинский ГПЗ ОАО «Сибур» — самый северный газоперерабатывающий завод России. Основной вид деятельности — переработка попутного нефтяного газа с месторождений ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» и ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз».

Предприятие было образовано в 1988 году. За короткий срок были построены две очереди мощностью 2,14 млрд. м3 в год по приёму, компримированию и осушке ПНГ, а также вспомогательного производства. И уже в 1989 году завод принял, переработал и направил в магистральный газопровод Уренгой-Челябинск первый газ. За последующие 20 лет с месторождений Пуровского района на Губкинский ГПЗ поступило около 30 млрд. м3 газа. Предприятие расположено в п. Пурпе, пригороде г. Губкинский.

Модернизация Губкинского ГПЗ, состоящего из двух установок по переработке ПНГ, началась в 2004 году. До этого момента предприятие работало в режиме компрессорной станции, выделяя из ПНГ лишь незначительные объёмы бензина газового стабильного (БГС). Уже в 2005 году была введена в эксплуатацию первая установка низкотемпературной конденсации, позволившая извлекать до 95% целевых фракций.

12 октября 2010 года на Губкинском ГПЗ состоялся торжественный пуск новой установки низкотемпературной конденсации. В результате реализации проекта извлечение целевых фракций из попутного нефтяного газа (ПНГ) по заводу увеличилось до 99%, по данному показателю Губкинский ГПЗ стал первым предприятием России, повысив глубину извлечения до лучших мировых аналогов. Основная продукция: сухой газ, широкие фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ). ШФЛУ поставляются в продуктопровод Пуровский ЗПК — Ноябрьск, сухой газ направляется в магистральный газопровод Уренгой-Челябинск.

###### Муравленковский ГПЗ

Первая очередь завода была запущена в 1987 году. Через три года была введена в эксплуатацию вторая очередь. Изначально завод был основан для переработки попутного газа, добываемого на нефтяных промыслах Ямала. В 1999 году завод вошёл в состав Ноябрьского ГПК. В 2003 году на Муравленковском ГПЗ была запущена первая на Ямале пропано-холодильная установка, а на следующий год был введён в эксплуатацию турбодетандерный агрегат. В 2004 году Муравленковский ГПЗ, работавший ранее лишь в качестве компрессорной станции, осушающей газ, заработал в полную силу — по проектной схеме, с извлечением жидких углеводородов свыше 90%. В настоящее время на заводе ведётся приём попутного газа, его осушка и переработка, вследствие которой получаются два продукта: широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) и отбензиненный газ. ШФЛУ траспортируются по продуктопроводу Пуровский ЗПК — Ноябрьск для дальнейшей переработки, а отбензиненный газ подаётся в трубопровод Уренгой-Челябинск. Этим же газом снабжаются котельные завода и города Муравленко.

###### Ноябрьский ГПК

Значительные объёмы газопереработки осуществляются в центральной части Ноябрьского газоперерабатывающего комплекса.

В 2003 году был запущен Вынгаяхинский газовый промысел — самый современный и уникальный не только в «Газпром добыча Ноябрьск», но и в «Газпроме» в целом. Уникальность Вынгаяхинского газового промысла заключается в том, что это комплекс, состоящий из двух газовых месторождений — Вынгаяхинского и Еты-Пуровского, расположенных в сорока километрах друг от друга и обслуживающихся одной установкой комплексной подготовки, находящейся на Вынгаяхинском промысле.

На современных месторождениях, благодаря соблюдению строгих экологических требований, удаётся сохранить первозданную природу Севера.

###### Вынгаяхинская КС

В рамках расширения газоперерабатывающих мощностей компанией «Сибур» осуществлена реконструкция Вынгаяхинской КС. После завершения работ стала возможна выработка широкой фракции углеводородов (ШФЛУ), тогда как раньше станция выпускала только газовый стабильный бензин (СГБ) в объёме до 3 тыс. т. в год.

###### Вынгапуровский ГПЗ

Вынгапуровский газоперерабатывающий завод в Ноябрьске запущен 20 сентября 2012 года. Новое производство было создано на базе Вынгапуровской компрессорной станции с расширением существующих мощностей и углублением извлечения целевых фракций. Производительность завода по приёму ПНГ составляет 2,8 млрд. кубометров в год. Мощности по выработке ШФЛУ - 640 тыс. тонн в год, а степень извлечения целевых компонентов составляет 99%. Проект утилизации ПНГ охватывает 5 месторождений «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» — Вынгапуровское, Новогоднее, Еты-Пуровское, Вынгаяхинское, Ярайнерское. ШФЛУ поставляется с завода на ноябрьскую наливную эстакаду

В 2016 году компанией «Сибур» построена вторая очередь завода. Это позволило увеличить мощности по приёму и переработке попутного нефтяного газа с 2.8 до 4.2 миллиардов кубических метров в год. Для транспортировки попутного нефтяного газа построен газопровод протяжённостью 114 км с северной части Варьёганской группы месторождений до Вынгапуровского ГПЗ. Дополнительная выработка ШФЛУ составит до 400 тыс. тонн в год.

###### Ноябрьская железнодорожная наливная эстакада ШФЛУ

Открылась в ноябре 2011 года. Пропускная способность транспортного комплекса составляет 1,5 млн. тонн ШФЛУ в год с возможностью увеличения до 2 млн. т. Общие инвестиции в реализацию проекта достигли 8,6 млрд. рублей. В состав объекта входят товарный парк на 10 тыс. м3, система трубопроводов, железнодорожная эстакада с системой двусторонних наливных стояков, а также объекты общезаводской инфраструктуры. Система приёма, хранения и налива ШФЛУ полностью автоматизирована

Ввод в эксплуатацию наливной эстакады, это главный этап завершения масштабной программы, которая позволила создать СИБУРу в Ямало-Ненецком автономном округе единую сеть по переработке попутного нефтяного газа и транспортировке продуктов его переработки. Центр единой сети транспортировки ШФЛУ Ямала теперь расположен в Ноябрьске, куда стекаются продуктопроводы с Пуровского ЗПК, Вынгаяхинской КС и Вынгапуровского ГПЗ. Эстакада позволила отказаться от использования конденсатопровода Газпрома на участке Ноябрьск-Сургут. Более «чистая» ШФЛУ смешивалась с «грязным» конденсатом, повторное разделение компонентов производилось в Сургуте.

До 2014 года с наливной эстакады осуществлялась отгрузка ШФЛУ для химических предприятий Тобольска. После запуска нового продуктопровода «Пуровский ЗПК — Ноябрьская наливная эстакада — Южно-Балыкский ГПЗ — Тобольск-Полимер» железнодорожные перевозки ШФЛУ осуществляются на другие предприятия компании в Воронеже, Кстово, Тольятти, Чайковском и других городах.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа сформирована вторая сеть по переработке и транспортировке ПНГ.

###### Белозёрный ГПЗ

Расположен в южной части Варьёганской группы месторождений. Его строительство началось в 1978 году, а уже в 1980 на завод поступил первый газ. Он состоит из двух технологических линий, производительность каждой из которых равна 2140 млн. м3/год. В свою очередь каждая технологическая линия состоит из нескольких технологических блоков, в которых осуществляется компримирование сырого нефтяного попутного газа, его осушка и низкотемпературное разделение. Для обеспечения процесса холодом в технологической линии завода предусмотрена пропановая холодильная установка.

Проектная мощность завода по переработке попутного нефтяного газа составляет 4,2 млрд. кубических метров в год.

###### Нижневартовский ГПЗ

Является первенцем газоперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Вступив в строй 24 мая 1974 года он по сей день выполняет свои задачи по переработке ПНГ. В настоящее время переработка попутного нефтяного газа на Нижневартовском ГПЗ ведётся на двух технологических установках с применением технологий низкотемпературной абсорбции и низкотемпературной конденсации. Проектная мощность завода по переработке попутного газа составляет 6,2 млрд. м3 в год.

###### Завод Няганьгазпереработка

В 1985 г. было создано Красноленинское управление по внутрипромысловому сбору и использованию попутного нефтяного газа. В следующем году было начато строительство инженерных сетей и фундамента первой очереди газоперерабатывающего завода. В январе 1988 г. в эксплуатацию запущена первая очередь завода. 1989 год ознаменовал собой первый миллиард кубометров попутного нефтяного газа, принятого в переработку, также в этот год введена в эксплуатацию азотно-кислородная станция. В январе 2002 года Красноленинский ГПЗ был преобразован в завод «Няганьгазпереработка».

В 2009 г. на газоперерабатывающем предприятии «Няганьгазпереработка» завершилась модернизация производства, позволившая увеличить объём выработки пропан-бутана технического (ПБТ) на 52 тыс. тонн — до 180 тыс. тонн в год за счёт углубления переработки попутного нефтяного газа и дополнительного извлечения целевых фракций.

Сегодня Няганьгазпереработка перерабатывает попутный нефтяной газ, поступающий с нефтяных месторождений ТНК-ВР и ЛУКОЙЛа. Предприятие вырабатывает сухой отбензиненный газ, поставляемый в ГТС «Газпрома», а также ПБТ и бензин газовый стабильный (БГС), которые отгружаются потребителям на наливной эстакаде, открытой в 2007 году.

###### Южно-Балыкский ГПЗ

Строительство одного из основных предприятий в структуре «Сибура» в Пыть-Яхе началось в 1974 году. В июне 1978 года Южно-Балыкский ГПЗ принял первый попутный нефтяной газ, через месяц завод выпустил первую товарную продукцию — компримированный газ, который направился на Сургутскую ГРЭС.

После расширения производства в 2007-2012гг. производственные мощности Южно-Балыкского ГПЗ позволяют перерабатывать до 3 млрд. кубометров ПНГ в год и производить 2,8 млрд. куб.м. сухого отбензиненного газа и 900 тыс. тонн широкой фракции лёгких углеводородов в год.

Сегодня Пыть-Ях является центральным узлом сбора ШФЛУ с газоперерабатывающих заводов Югры. Отгрузка продукции осуществляется в продуктопровод Южно-Балыкский ГПЗ — «Тобольск-Полимер» и на наливной железнодорожной эстакаде.

Реализация проектов по расширению газофракционирующих мощностей «Тобольск-Нефтехима» с 3,8 млн. тонн ШФЛУ в год до 8 млн. тонн в год, строительству крупнейшего в России комплекса по производству полипропилена «Тобольск-Полимер» и развитие газоперерабатывающих производств потребовала объединения Западно-Сибирского газохимического кластера единой системой транспортировки сырья.

В целях реализации данной программы в августе 2014 г. был достроен магистральный продуктопровод «Пуровский ЗПК — Тобольск-Полимер» общей протяжённостью 1100 км.

Пропускная способность продуктопровода на участке от Пуровского ЗПК до наливной эстакады в Ноябрьске составит 4 млн.т. в год, на участке от Ноябрьска до Пыть-Яха — около 5,5 млн.т. в год, а на участке Пыть-Ях-Тобольск — 8 млн.т. в год.

Помимо этого, новый продуктопровод дублируется ранее существующими сетями Ямала и Югры. Ввод продуктопровода в эксплуатацию позволил компании полностью отказаться от использования газотранспортной сети Газпрома.

###### ООО «СИБУР Тобольск»

История  «СИБУР Тобольск» (ранее «Тобольск-Нефтехима») началась в 70-ые годы прошлого века. В то время государство решило реализовать проект по строительству крупнейшего в стране предприятия по комплексной глубокой переработке углеводородного сырья с месторождений Западной Сибири. Проект был масштабным: помимо производства мономеров, на территории Тюменской области предполагалось строительство мощностей по выпуску синтетических каучуков, крупного нефтеперерабатывающего завода, завода по производству пластмасс и товаров народного потребления.

В 1974 году в 6 км от Тобольска была выбрана площадка под строительство, запуск центральной газофракционирующей установки состоялся в 1984 году. Буквально за несколько лет население Тобольска выросло более чем в два раза — с 46 тыс. до 110 тыс. человек, а Тобольский нефтехимический комбинат приобрёл статус градообразующего предприятия.

В 90-е годы предприятие переживало трудные времена и к концу века находилось в тяжёлом положении. В 1999 году «Тобольск-Нефтехим» вошел в состав СИБУРа. Началось восстановление нефтехимического производства.

В августе 2010 года инвестиционный комитет СИБУРа принял решение о начале проектных работ в рамках реализации проекта по строительству второй очереди газофракционирующей установки по переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) мощностью 2,8 млн. т. в год.

4 июня 2014 г. вторая очередь газофракционирующей установки запущена в эксплуатацию. Одновременно был реализован проект по увеличению мощности действующей газофракционирующей установки с 3 млн. т. в год до 3,8 млн. т. в год. Таким образом, суммарная мощность газофракционирующих установок «Тобольск-Нефтехима» на сегодня составляет 8 млн. тонн в год и является крупнейшей в мире.

Основной производственной деятельностью завода является приём и переработка широкой фракции легких углеводородов, поставки которой на предприятие осуществляют собственные газоперерабатывающие заводы СИБУРа. Продукцией производства являются сжиженные газы (пропан, изобутан, н-бутан), легковоспламеняющиеся жидкости (изопентан, н-пентан, гексан), мономеры (бутадиен, изобутилен), а также метил-трет-бутиловый эфир.

###### Тобольск-Полимер

История «Тобольск-Полимера», началась ещё в 80-е годы прошлого века, когда вышло постановление Совета министров СССР о создании газохимического комплекса на площадке Тобольского нефтехимического комбината. Лишь спустя 20 лет идея создания комплекса вновь приобрела свою актуальность.

Строительные работы начались в 2009 г., а 15 октября 2013 года в присутствии президента РФ Владимира Путина состоялась торжественная церемония открытия и запуска комплекса по производству полипропилена «Тобольск-Полимер».

Производственная мощность комплекса «Тобольск-Полимер» составляет 500 тысяч тонн полипропилена в год. Предприятие ежегодно перерабатывает свыше 600 тысяч тонн пропана, производимого на «Тобольск-Нефтехиме». Проектная производительность «Тобольск-Полимера» является рекордной для России и входит в тройку мировых производств полипропилена.

Отчисления в бюджет с 2013 по 2024 год увеличатся примерно на 22 млрд руб., создано более 500 новых рабочих мест непосредственно на производстве и около 3 000 — в смежных отраслях.

Открытие новых предприятий вывело Тобольск на одно из ведущих мест по налоговым отчислениям в бюджет юга Тюменской области. С 10 ноября 2014 г. новая прописка ПАО «Сибур» — г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30, это будет способствовать ещё большему росту объёма налоговых платежей, развитию социальной сферы и повышению качества жизни населения региона.

###### ЗапСибНефтехим

Развитие газохимического кластера продолжается. На тобольской площадке ведется строительство «ЗапСибНефтехима». Мощности установки пиролиза составят 1,5 млн. т. этилена в год, а также около 500 тыс. т. пропилена и 100 тыс. т. бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн. т. в год. Общий объём инвестиций в проект «ЗапСибНефтехим» предварительно оценивается примерно в 360 млрд. рублей.

###### Южно-Приобский ГПЗ

В 70 километрах от Ханты-Мансийска, совместно с «Газпромнефть-Хантос» в 2015 году введен в эксплуатацию Южно-Приобский ГПЗ с возможностью утилизации 900 млн м3 ПНГ в год.

Отказ от «факелов» и полная переработка попутного нефтяного газа — давняя мечта Тюменской нефтегазовой провинции. Сегодня она воплощается в реальность, на многих месторождениях утилизация ПНГ составляет более 95%.

Реализация проекта Западно-Сибирского газохимического кластера уже сегодня позволяет перерабатывать более 20 млрд. куб. м. попутного газа, это окажет колоссальное положительное влияние не только на экологическую обстановку в регионе, но и укрепит экономику страны.

#### 3.2.9.2.6. Оренбургский ГПЗ

##### История создания и развития территории

- Ключевые факты в хронологическом порядке

| Дата | Событие |
| --- | --- |
| 1966 г. | открытие месторождения (скважина №13). |
| 1971 г. | начата опытно-промышленная разработка (УКПГ- 2). |
| 1974 г. | начата промышленная разработка пуском УКПГ- 6, 7, 2. |
| 1975 г. | введены в эксплуатацию УКПГ- 3, 8 |
| 1976 г. | введена в эксплуатацию УКПГ-9 |
| 1977 г. | введена в эксплуатацию УКПГ-1 |
| 1978 г. | введены в эксплуатацию УКПГ-10, 12, 14, 15. |
| 1974-1979 гг. | период нарастающей добычи |
| 1981 г. | утверждены запасы в ГКЗ в объеме более 1,8 трлн м3 |
| 1979-1984 г. | период постоянной добычи, в 1980 году достигнута максимальная добыча – 48,6 млрд м3 |
| 1984 г. | пущена ДКС-1 (для УКПГ-7, 8, 9, 10) |
| С 1985 г. | период падающей добычи |
| 1987 г. | в сентябре пущена ДКС-2 (для УКПГ-1, 2, 3, 6, 12) |
| 1991 г. | пробурена первая горизонтальная скважина №1тг |
| 1996 г. | восстановлена зарезкой горизонтального ствола первая скважина № 407 |
| 2000 г. | в январе УКПГ-15 пущена через ДКС-2 |
| 2001 г. | в марте добыт 1 триллион м3 газа из Основной залежи с начала ее разработки |
| 2004 г. | стабилизация годовой добычи газа на уровне 18 млрд м3 (2004–2010 гг.) |
| 2006 г. | в декабре завершено строительство ДКС-3 (для УКПГ-14, 15) |
| 2007 г. | закончена строительством 100-я горизонтальная скважина. |
| 2008 г. | апробация механизированной добычи нефти с использованием УЭЦН (нефтяная скважина №558Н) |
| 2011 г. | апробация механизированной добычи газа совместно с конденсатом и пластовой водой с использованием УЭЦН (газовая скважина №6010) |
| 2013 г. | восстановлены 100 скважин методом зарезки бокового горизонтального ствола |
| 2014 г. | начата реконструкция ДКС-1 и ДКС-2 для обеспечения трехступенчатого компримирования газа (для УКПГ-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12) |

Примечание: УКПГ – установка комплексной подготовки газа; ГКЗ – Государственная комиссия по запасам; ДКС – дожимная компрессорная станция; УЭЦН – установка электроцентробежного насоса

##### Общая информация

Оренбургский газохимический комплекс находится под управлением ООО «Газпром добыча Оренбург» и включает в себя два предприятия: Оренбургский газоперерабатывающий завод и Оренбургский гелиевый завод.

Оренбургское газоконденсатное месторождение является крупнейшим уникальным месторождением в Европе и содержит газовый конденсат, сероводород, меркаптаны, углекислый газ, гелий и т.д. Месторождение является основным сырьевым источником Оренбургского газохимического комплекса.

В настоящее время Оренбургский ГПЗ перерабатывает 8 миллиардов кубометров газа и 1,5 миллиона тонн газоконденсата с Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане. В составе завода имеется 9 установок по выпуску товарного газа, семь установок по выпуску газовой серы, три установки по стабилизации конденсата. Технологически связан с гелиевым заводом.

Оренбургская область предлагает создать на базе Оренбургского ГПЗ инновационный газохимический кластер с увеличением поставки газа из Казахстана. Концепция развития кластера предусматривает увеличение поставки газа с Карачаганака, повышение глубины его переработки, повышение качества очистки сжиженных газов до европейских стандартов, а также применение инновационных технологий и эффективной переработки попутного нефтяного газа.

Реализация этой инициативы позволит привлечь российских и казахстанских недропользователей в число резидентов кластера.

- Блок-схема Оренбургского ГПЗ

Основные технологические процессы ОГПЗ включают очистку газа от кислых компонентов растворами аминов, очистку газа от RSH на цеолитах, производство ШФЛУ, пропан-бутановой фракции (ПБФ) методом масляной абсорбции и стабилизации конденсата.

ОГПЗ был рассчитан по проекту на переработку 45 млрд.нм3 газа.

В настоящее время Оренбургский ГПЗ перерабатывает 8 миллиардов кубометров газа и 1,5 миллиона тонн газоконденсата с Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане.

Другим направлением сотрудничества между РФ и Казахстаном может стать создание международного центра низких температур и криотехнологий на базе производственных площадей Оренбургского гелиевого завода. Инициатором проекта выступает Оренбургский государственный университет.

Объединение в таком центре научно-инновационных потенциалов российских и казахстанских вузов и исследовательских институтов повысит уровень исследований.

Создание такого кластера позволит планировать расширение сырьевой базы Газпрома за счет сбора и переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) и других углеводородов с нефтегазоконденсатных месторождений других компаний Оренбургской области с производством высоколиквидной продукции.

Для реализации проекта планировалось создание условий для реализации инвестпроектов по строительству, модернизации и эффективной эксплуатации объектов добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья Газпрома и его дочек.

Оренбургская область является одним из крупнейших в России производителей смазочных масел. Основные объемы химической отрасли выпускаются как побочные продукты газопереработки (сера) и металлургического производства (медный купорос, серная кислота, азотные удобрения). Другая часть продукции выпускается малыми и средними предприятиями (лакокрасочные материалы, полимерные пленки, трубопроводы и др.). В настоящее время ситуация со сбытом серы благоприятна: она востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, особенно в Китае.

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение на момент открытия было самым крупным в России и одним из крупнейших в мире месторождений, содержащих гелий. Это предопределило строительство гелиевого завода. В декабре 1977 года был принят газ на первую очередь завода, начато комплексное опробование оборудования с последующим его включением в постоянную работу. В феврале 1978 года получены первые кубометры товарного гелия.

##### Перспективы предприятия

В Обществе разработано инвестиционное предложение «Генеральная схема развития ОГХК до 2030 года», которая предполагает:

1. Воспроизводство и рациональное использование сырьевой базы в условиях падающей добычи, включающие в себя:

- повышение эффективности разработки Оренбургского месторождения;

- освоение новых технологий, позволяющих разрабатывать новые виды углеводородных и неуглеводородных ресурсов;

- проведение геолого-разведочных работ для поиска и вовлечения в разработку новых месторождений.

2. Диверсификация производства и сокращение затрат. В рамках диверсификации производства предусматривается получение новой продукции:

- диметилдисульфид и диалкилдисульфид;

- ценные компоненты подземных промышленных вод;

- сероасфальт и серный бетон;

- глубокое фракционирование ШФЛУ;

- сжиженный природный газ (СПГ).

Запущен в производство проект получения сжиженного гелия. Подготовлено технико-экономическое обоснование создания на базе гелиевого блока производства (СПГ). Ведется работа с департаментами ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо» по реализации данного проекта. Ведется работа с ООО «Газпром газэнергосеть» по созданию производства диметилдисульфида и диалкилдисульфида. Совместно с ООО «Газпром сера» ведется подготовка к реализации на базе ГПЗ проекта по производству модифицированной серы и строительных материалов из нее.

На гелиевом заводе запущено в эксплуатацию производство дыхательных кислородно-гелиевых смесей.

3. Развитие сферы услуг и сотрудничества. ООО «Газпром добыча Оренбург» предоставляет услуги по выработке товарной продукции из сырья нефтяных и газовых месторождений сторонним организациям. Одно из приоритетных направлений стратегии Общества – развитие сферы услуг, включающее привлечение сырья сторонних организаций.

Согласно 15-летнему контракту с Карачаганакского месторождения (КНГКМ) на переработку на ГПЗ поступает ежегодно до 9 млрд м3 газа. Под руководством департаментов ПАО «Газпром» с казахстанскими партнерами ведется работа по продлению долгосрочного контракта на поставку газа до 2038 года. Совместно с ООО «Газпромнефть-Оренбург» и ОАО «Оренбургнефть» реализуется проект приема попутного нефтяного газа (ПНГ) Царичанского, Капитоновского, Балейкинского и Донецко-Сыртовского месторождений. Максимальные годовые объемы подачи ПНГ составят более 600 млн м3.

Совместно с ООО «Газпромнефть-Оренбург» реализуется проект увеличения подачи углеводородов с Восточной зоны ОНГКМ. Объемы поставок газа должны достигнуть 3,5 млрд м3 в год, нефти – до 3,5 млн тонн. Под руководством ПАО «Газпром» с компанией ОАО АНК «Башнефть» ведется подготовка проекта подачи на переработку на ОГХК газа с Саратовско-Беркутовской группы месторождений. Годовые объемы подачи могут составить до 2 млрд м3.

Совместно с ООО «Газпромнефть-Оренбург» реализован проект подачи нефти с Царичанского месторождения на мощности «Газпром нефтехим Салават» по системе конденсатопроводов Оренбург – Салават – Уфа, что позволит загрузить эту систему на 100%. На основании «Генеральной схемы развития ОГХК до 2030 года», согласно заданию, утвержденному ПАО «Газпром», в 2014 году проектным институтом ООО «Волго-УралНИПИгаз» было закончено выполнение «Обоснования инвестиций в развитие Оренбургского газохимического комплекса до 2030 года».

В качестве основного принят вариант, предусматривающий поставку сырья с месторождений Оренбургской области и поставки газа Карачаганакского НГКМ в объеме 9 млрд м3 в год. В случае увеличения поставки углеводородов с КНГКМ до 16 млрд м3 в год просчитан оптимистический вариант, который также признан эффективным.

Предполагается: поддержание действующих производств добычи, транспорта и переработки в работоспособном состоянии; реконструкция действующих гелиевых блоков с целью перевода их на этановые; строительство новых этановых блоков для извлечения этана и ШФЛУ из газа КНГКМ.

#### 3.2.9.2.9. Волжский нефтегазохимический кластер

##### Общая информация

Волжский нефтегазохимический кластер на сегодняшний день является крупнейшим нефтегазохимическим комплексом России и включает в себя производства в Татарстане, Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Развитию производств в этих регионах традиционно способствовала как синергия с существующими нефтеперерабатывающими заводами, так и близость к основным рынкам сбыта нефтегазохимической продукции — европейской части России и странам Европейского Союза.

В состав волжского кластера, как видят его сегодня министерства и ведомства, входят предприятия «СИБУРа» — «СИБУР-Кстово», «СИБУР-Химпром», «Тольяттикаучук», «ПОЛИЭФ» и СП «СИБУРа» и бельгийской компании SolVin по производству ПВХ «РусВинил». Это также крупнейшие предприятия по производству полиэтилена «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», входящие в группу «ТАИФ», Объединенная нефтехимическая компания (ОНК), «Газпром нефтехим Салават» и приобретенный «Роснефтью» «САНОРС».

Так же как и на предприятиях, входящих в Западно-Сибирский кластер, «СИБУР» осуществляет плановое расширение мощностей объектов Волжского кластера. В частности, модернизация установки ЭП-300 на предприятии «СИБУР-Нефтехим» предполагает увеличение мощности производства этилена с 240 тыс. до 360 тыс. т/г. На сегодняшний день закончены строительно-монтажные работы, завершена комплектация оборудования и материалов. Полученный в результате реконструкции дополнительный объем этилена отправится на комплекс по производству ПВХ «РусВинил», который был введен в эксплуатацию 19 сентября 2014 года.

Для бесперебойного обеспечения кластера нефтегазохимическим сырьем предпочтение отдается существующей железнодорожной инфраструктуре. Возить ШФЛУ ж/д-цистернами — вынужденная и очень дорогая мера. Однако иначе не удастся решить проблему сырьевого обеспечения запланированных мощностей отечественной переработки — в случае, если приоритет будет отдан экспортным проектам и внутренние продуктопроводы не будут построены.

Для эффективного обеспечения крупнейшего из 6 кластеров —Волжского — сырьем был разработан проект восстановления продуктопровода «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». Проект вызвал бурную дискуссию как внутри федерального правительства, так и на уровне регионов. Сторонниками проекта являются «Газпром», правительства Татарстана и Башкортостана, активными противниками — «Сибур» и, по некоторым данным, представители профильных министерств, работавшие в этой компании.

Возможной причиной нежелания «Сибура» поставлять сырье на внутренний рынок является развитие перерабатывающих мощностей в ПФО, которые составят в будущем конкуренцию производствам «Сибура». К тому же, вновь создаваемые предприятия в количестве около 20 будут располагать технологиями более новыми, чем используются двадцать, а то и тридцать лет на предприятиях самого «Сибура».

###### ООО «РусВинил»

ООО «РусВинил» — предприятие, созданное для строительства нового производства по выпуску поливинилхлорида. Его проектная мощность составляет 330 тыс. т/г ПВХ и 225 тыс. т/г каустической соды. Пуск «РусВинила» будет способствовать решению задачи по импортозамещению поливинилхлорида на российском рынке, который в настоящее время является дефицитным, а также направлен на развитие более глубокой переработки и потребления нефтехимической продукции.

Основное сырье — этилен — «РусВинил» получает от располагающегося неподалеку «СИБУР-Кстово». Другой вид сырья — соль — поступает на «РусВинил» из Беларуси и Астраханской области.

###### СИБУР-Химпром

Еще одним предприятием «СИБУРа», входящим в Волжский кластер, является «СИБУР-Химпром». Здесь действуют три основных производства: бутиловых спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160 тыс. т/г; этилбензола мощностью 220 тыс. т/г; стирола мощностью 135 тыс. т/г и вспенивающегося полистирола 100 тыс. т/г; а также производство по выпуску этилена и пропилена.

Запуск второй очереди производства вспенивающегося полистирола мощностью 50 тыс. т/г состоялся в 2012 году. Первую очередь запустили еще в 2010 году.

###### Казаньоргсинтез

Предприятие группы «ТАИФ» «Казаньоргсинтез», входящее также в состав Волжского кластера, является самым крупным производителем полиэтилена в России с суммарной мощностью 730 тыс. т/г. Мощности по выпуску полиэтилена низкого давления составляют 540 тыс. т/г. Сырье на предприятие поступает с Оренбургского ГПЗ.

###### Нижнекамскнефтехим

«Нижнекамскнефтехим» — еще один крупный производитель полиэтилена и полипропилена в структуре кластера, также принадлежащий «ТАИФу». В рамках проекта по созданию олефинового комплекса на предприятии запланирован ввод производств этилена, полиэтилена и полипропилена, мощности которых составят 1 млн т/г, 600 тыс. т/г и 400 т/г соответственно.

Сегодня базовый проект уже прошел государственную экспертизу, однако дальнейшему развитию мешают финансовые проблемы. Тендер на определение проектировщиков для рабочего проектирования заморожен, поскольку его проведение невозможно без закупки оборудования.

Ввод комплекса в эксплуатацию ожидается в 2022 году. Важно отметить, что его центральной составляющей является новейшая технология пиролиза, благодаря которой комплекс сможет соответствовать всем современным требованиям.

###### Газпром нефтехим Салават

Среди интересных проектов кластера стоит также назвать проект установки пиролиза мощностью 1 млн т/г на предприятии «Газпром нефтехим Салават». В планах — увеличение мощности производства ПЭНД, создание комплекса акриловой кислоты и акрилатов. «Газпром» рассматривает данные проекты как новый технопарк. В настоящее время предприятие проводит работы по увеличению мощности пиролизной установки ЭП-300 до 380 тыс. т/г.

В ближайшие годы планируется расширение существующих мощностей предприятий и строительство новых. Для сырьевого обеспечения проектов будет использована нафта с нефтеперерабатывающих заводов Татарстана и Башкирии; этан, получаемый при переработке природного газа, поставляемого из Республики Казахстан; а также, возможно, СУГ с газоперерабатывающих заводов Западной Сибири.

Среди основных проектов, намеченных к реализации до 2020 года:

- реконструкция ЭП–300 в Нижегородской области и увеличение производства этилена сначала до 375 тыс. т с дальнейшим расширением до 450 тыс. т в год наряду с расширением производства оксида этилена на 35 тыс. т и строительством нового производства полипропилена мощностью 200 тыс. т в год («Сибур», год запуска — 2013–2015);

- строительство нового производства поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т в год («Сибур» / Solvay, год запуска — 2013);

- расширение пиролизных мощностей на предприятии ОАО «Нижнекамск-нефтехим» с увеличением выпуска этилена на 400 тыс. т в год (ОАО «Таиф», год запуска — 2015);

- строительство комплекса по производству олефинов и полиолефинов на предприятии ОАО «Нижнекамск-нефтехим», состоящего из установки пиролиза мощностью 1 млн т этилена в год и полимеризационных мощностей по производству около 600 тыс. т полиэтилена и 370 тыс. т полипропилена в год (ОАО «Таиф», год запуска — 2019);

- расширение пиролизных мощностей на ОАО «Казаньоргсинтез» на 400 тыс. т по этилену и строитель ство нового производства полиэтилена мощностью 150 тыс. т в год («Таиф», год запуска — 2020);

- расширение мощностей пиролиза на ОАО «Газпром нефтехим Салават» до 380 тыс. т по этилену и строительство нового производства линейного полиэтилена мощностью 60 тыс. т в год (ОАО «Газпром нефтехим Салават», год запуска — 2015);

- создание нефтехимического комплекса, состоящего из пиролизной установки мощностью 700 тыс. т этилена в год и полимеризационных мощностей по производству 500 тыс. т полиэтилена, 340 тыс. т полипропилена и 300 тыс. т моноэтиленгликоля (ОАО «Газпром нефтехим Салават»/«Сибур», год запуска — 2016–2018).

Таким образом, к 2020 году объемы производства этилен- и пропилен- производных в Волжском нефтегазохимическом кластере могут быть увеличены почти на 2,9 и 1,2 млн т в год соответственно.

Вместе с тем, паспорт Плана дает другие цифры, предлагая совокупное увеличение этиленовых и пропиленовых мощностей в РФ к 2020 году на 9 млн и 4 млн т соответственно. Не вполне понятно, как формируется при этом баланс перерабатывающих мощностей. Выходит, что на Волжский кластер, вырабатывающий более половины объемов российской нефтехимии будет приходиться лишь треть добавленного объема сырья.

- Проекты новых этиленовых и пропиленовых мощностей на территории Большого Урала согласно Плану развития нефтегазохимии России до 2030 года

| Компания | Проект | Размеще-ние | Мощности (тыс. т / г.) | Источники сырья | Год ввода (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «СИБУР Холдинг» | Реконструкция ЭП-300 | Нижний Новгород | Этилен (рост на 150) | СУГ и нафта с «Тобольск-Нефтехима» | 2013 |
| ОАО «Газпром нефтехим Салават» | Реконструкция ЭП-300, строительство нового производства линейного ПЭ | Салават | Этилен (рост на 80) Пропилен (рост на 86) | ШФЛУ, нафта | 2014 |
| ОАО «НК «Роснефть» | Новое производство этилена, ПЭ и ПП на Новокуйбышевском НПЗ | Новокуйбышевск | Этилен 389 | Низкосортные бензиновые фракции, заводские газы трех самарских НПЗ | 2016 |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | Новый комплекс олефинов с интегрированными в него производствами полиэтилена и полипропилена | Нижнекамск | Этилен 1000 пропилен 400 | Прямогонный бензин, бутан/СУГ | 2017 |
| ЗАО «СИБУР Холдинг»/ ОАО «Газпром нефтехим Салават» | Новый нефтехимический комплекс на базе ОАО «Газпром нефтехим Салават» | Салават | Этилен 600 Пропилен 270 Окись этилена 360 | Нафта, фракции С2+ | 2017 |

Планом планируется получить от развития Волжского кластера следующий народохозяйственный эффект: ежегодный вклад в ВВП — более 240 млрд рублей; ежегодные бюджетные поступления — около 15 млрд рублей; может быть создано около 14 тыс. новых рабочих мест.

#### 3.2.9.2.10. Северо-Западный газонефтехимический кластер

Северо-Западный газонефтехимический кластер обладает рядом уникальных преимуществ. Во-первых, Северо-Западный федеральный округ сам по себе является крупным потребителем нефтехимической продукции. Это связано как с активным строительством в ключевых городах, прежде всего в Санкт-Петербурге, так и с развитием других потребляющих отраслей.

Кроме того, Северо-Западный кластер является ярким примером концепции размещения нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей «вблизи рынка»: географическое положение благоприятствует морской торговле нефтепродуктами и нефтехимической продукцией с экспортной ориентацией. Они конкурентоспособны, высококачественны и экологичны. Также в регионе достаточно хорошо развита транспортная инфраструктура, имеются квалифицированные профильные кадры и мощные научные и учебные центры.

ООО «Кинеф» — единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России. Завод производит около 80 наименований нефтепродуктов.

На Северо-Западе также расположены крупные химические предприятия, к нефтехимии, правда, прямого отношения не имеющие. В первую очередь это заводы минеральных удобрений в районе Череповца. Их наличие говорит о существовании в регионе развитой производственной инфраструктуры, которая с успехом может служить основой для создания новых производств нефтехимической цепочки.

Это все преимущества региона. Но есть один глобальный и пока непреодолимый недостаток. Это отсутствие в настоящее время необходимых ресурсов углеводородного сырья, которые могут стать основой для создания мощностей пиролиза и крупнотоннажных полимерных производств. Для консолидации этих ресурсов необходимо добиться реализации в ближайшие годы ряда крупных инфраструктурных проектов.

Схема проекта «ТрансВалГаз»

Источник: СИБУР

Рассматриваются различные конфигурации газохимического комплекса. При реализации проекта по снабжению сырьем «ТрансВалГаз» будут созданы пиролизные установки общей мощностью 1,65 млн т этилена в год, а также возможно создание производств по выпуску полимерной продукции — полиэтилена (1,6 млн т в год) и полипропилена (0,27 млн т в год).

При реализации проекта по снабжению сырьем на ресурсах проекта «Хорда» будут построены пиролизные установки общей мощностью около 1,4 млн т этилена в год, а также производства полимерной продукции — полиэтилена (1,15 млн т в год), полипропилена (0,33 млн т в год) и МЭГ (около 0,3 млн т в год). Запуск производств может быть осуществлен в период 2017–2020 годы. Поскольку одновременно Планом предусматривается строительство газового трубопровода от Череповца до побережья Балтики, стоит предположить, что ГПЗ в Череповце все же станет перевалочным пунктом для последующего экспорта полупродуктов, и полимерные проекты упомянуты здесь в риторических целях.

В случае запуска производств в «максимальной» конфигурации ожидается получение народнохозяйственного эффекта: ежегодный вклад в ВВП может составить около 200 млрд рублей; ежегодные бюджетные поступления — около 15 млрд рублей; точное количество создаваемых новых рабочих мест — не менее 2 тыс.

На основании прогнозов по наличию сырьевой базы в Северо-Западном кластере создание производств нефтегазохимической продукции возможно в следующих центрах:

- на базе реализации проекта «ТрансВалГаз» с созданием газоперерабатывающих и газохимических производств в Вологодской области (в районе Череповца) и/или в Ленинградской области (на побережье Балтийского моря, в районе порта Усть-Луга);

- на базе предприятий химического кластера в промышленной зоне порта Усть-Луга, включающих проекты создания ООО «Балтийский карбамидный завод» (с выпуском аммиака и карбамида), а также «Балтийский СПГ» и планируемые мощности по производству газохимии;

- на базе химических предприятий Череповецкого промышленного узла, входящих в группу компаний ЗАО «ФосАгроАГ» (ОАО «ФосАгро-Череповец», объединившее активы предприятий «Азот» и «Аммофос», а также ЗАО «Агро-Череповец»);

- в Калининградской области, на базе реализации проекта «Северный поток» и с использованием ресурсов строящегося газопровода по дну Балтийского моря — как наиболее выгодном месте для размещения экспортоориентированных производств с точки зрения транспортной логистики;

- кроме того, во всех крупных городах региона с численностью населения около 200-300 тыс. человек возможно создание предприятий-сателлитов по переработке полимеров и по переработке отходов (в частности полимерных) и выпуску необходимой для нужд населения продукции;

- руководство Вологодской области предлагает создать крупный центр по переработке полимерной продукции в индустриальном парке «Шексна», находящемся в 40 км к востоку от Череповца, в котором имеется развитая производственная и удобная логистическая инфраструктура и существует возможность получения стабильных налоговых льгот.

Сравнение условий для развития бизнеса в ТОР и в территориях-конкурентах, выявление факторов конкурентоспособности.

Сравнение условий для развития бизнеса в ТОР и территориях-конкурентах, а также выявление факторов конкурентоспособности проведено при помощи PEST-анализа по выбранным территориям-конкурентам, сравнимым по специализации, условиям и целям деятельности. Факторами конкурентоспособности в рамках PEST анализа являются следующие существенные особенности деятельности:

политические условия деятельности, государственное регулирование и/или поддержка отрасли;

стабильность экономической среды, оценка основных макроэкономических показателей;

демография, миграция и рынок труда;

уровень научной и технической вооруженности отрасли и окружения реализации проекта.

При сравнении условий для развития бизнеса в ТОР и в территориях-конкурентах, определено, что планируемый комплекс мер поддержки инвесторов, политические, экономические, социальные и технологические факторы конкурентоспособности соответствуют аналогичному уровню в территориях-конкурентах.

Наиболее значимые и распространённые факторы конкурентоспособности – политические и экономические. Большинство территорий-конкурентов стремятся создать наиболее благоприятный режим деятельности для своих резидентов, как с налоговой, так и с административной точки зрения.

Наименее значимый и редко встречающийся фактор конкурентоспособности – технологический.  Из рассмотренных территория, только  Камский инновационный территориально-производственный кластер  «Иннокам» обладает явным технологическим преимуществом за счет наличия в непосредственной близости наукограда, способного обеспечить  связанный с производством НИОКР.

Факторы конкурентоспособности в территориях-конкурентах.

| Проект/фактор конкурентоспособности | Шанхайский парк химической промышленности (SCIP) | Камский инновационный территориально-производственный кластер «Иннокам». | Национальный индустриальный комплекс Йосу, Южная Корея | Нефтехимический кластер на о. Джуронг, Сингапур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание проекта | SCIP является одним из крупнейших и передовых интегрированных нефтехимических индустриальных парков мирового уровня в Азии | Кластер расположен в северо-восточной части Республики Татарстан по обоим берегам реки Камы в одной из развитых агломераций России. | Индустриальный парк, специализирующийся на переработке нефти и газа, нефтехимии. | Искусственный остров, один из крупнейших островов Сингапура, к юго-западу от основного острова Сингапур, рядом с одноименной промышленной зоной Джуронг, специализирующейся на переработке импортируемой с Ближнего Востока нефти. |
| Политические факторы конкурентоспособности | На этапе запуска проекта частным инвесторам оказывалась существенная административная и налоговая поддержка со стороны государства. Существует управляющий орган парка, осуществляющий всестороннюю коммуникацию со заинтересованными сторонами в целях достижения наиболее комфортных условий для частных инвесторов. | Активная поддержка проекта со стороны региональных и федеральных органов власти. | Преимущественно заключаются в налоговой поддержке резидентов индустриального парка, в виде налоговых каникул от местных, региональных и федеральных налогов. | Особый статус Сингапура как «свободной гавани» сформировал особое отношение к государству в целом, как к свободной, но стабильной и правовой территории, что обуславливает высокое доверие иностранных инвесторов. Режим наибольшего благоприятствования для инвестора в виде обеспечения административной помощи и снижения ставок налогов. |
| Экономические факторы конкурентоспособности | Расположен на территории крупнейшей мировой экономики, демонстрирующей стабильно высокие темпы роста. Дополнительную поддержку оказывают близкорасположенные крупнейшие рынки сбыта продукции. | Расположен на стыке европейской и азиатской частей России в выгодном географическом положении. Республика стабильно демонстрирует высокие темпы роста и заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов. | Развитая и растущая экономика предъявляет стабильный спрос на производимую парком продукцию, близость к прочим азиатским рынкам сбыта делает финансовое положение резидентов еще независимым от внутреннего спроса. | Одна из самых низких налоговых нагрузок в мире, в том числе на территории кластера. Расположение в одном из крупнейших мировых транспортных хабов, непосредственная близость к руководящим органам крупнейших мировых компаний, часто партнеров компаний-резидентов. |
| Социальные факторы конкурентоспособности | На рынке труда Шанхая доступны 1,4 млн. технических специалистов, 210 000 специалистов, занимающихся научно-технической деятельностью, и 107 академиков Китайской академии наук и Китайской инженерной академии. | Социальный фактор конкурентоспособности обеспечен преимущественно за счет местной трудовой базы, высоких темпов рождаемости и заинтересованности населения в развитии местной экономики . | Образовательные учреждения, а именно: 67 начальных школ (15 912 школьников), 41 СОШ разного статуса (20 751 школьников), 1 колледж (1,305 студентов), 1 университет (5,163 студентов), 1 аспирантура (305 студентов), в совокупности формируют значительный и достаточный объем необходимых трудовых ресурсов. | Приток высококвалифицированных трудовых ресурсов, высокая мобильность населения. |
| Технологические факторы конкурентоспособности | В явном виде отсутствуют | На территории Республики расположен наукоград Иннополис, академическая база региона довольно сильная. | В явном виде отсутствуют, инновационные процессы стимулируются на уровне государственной политики, но не самой территории. | Определяются самими резидентами, в явном виде отсутствуют. |

Анализ инвестиционного климата Амурской области с учетом инвестиционного климата Российской Федерации

Описание инвестиционной политики, реализуемой в Амурской области

На территории области действует широкий перечень мер инвестиционной поддержки, направленных на развитие территорий, экономики, предпринимательства, в том числе:

Закон Амурской области от 5 сентября 2007 г. № 374-ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Амурской области» (с изменениями и дополнениями)

Данный закон стал первым шагом на пути институционального оформления инвестиционной деятельности Амурской области, определив её правовые и экономические основы. Закон, в частности, утвердил основные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона, такие как: налоговые льготы; отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов; инвестиционные налоговые кредиты; субсидии из средств областного бюджета; государственные гарантии области; льготные условия аренды земельных участков и иных объектов собственности области и проч.

Постановление Правительства Амурской области от 17 сентября 2007 г. № 6 «О создании комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области» (с изменениями и дополнениями)

Данное постановление утвердило создание координационного органа, специализирующегося на решении приоритетных вопросов инвестиционной политики региона.

Постановление Правительства Амурской области от 4 апреля 2011 г. № 217 «Об утверждении порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов» (с изменениями и дополнениями)

Порядок разработан в целях подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области и устанавливает механизм его формирования. На основе данного постановления происходит составление перечня приоритетных инвестиционных проектов, регулярно изменяющегося и актуализирующегося в рамках распоряжений Правительства области.

Постановление Правительства Амурской области № 380 от 13 июля 2012 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями)

Стратегия определяет подходы государственной социально-экономической политики на территории Амурской области на долгосрочную перспективу и является основополагающим документом для корректировки документов стратегического планирования Амурской области.

Постановление Правительства Амурской области № 445 от 
25 сентября 2013 г. «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014–2020 годы» (с изменениями и дополнениями)

Документ принят с целью эффективной реализации Закона «Об инвестиционной деятельности».

В феврале 2012 г. решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» был утвержден Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. К концу 2015 г. все положения Стандарта внедрены в практику развития инвестиционной деятельности на территории Амурской области, что способствовало расширению и дополнению законодательной базы региона в сфере инвестиционной активности:

Постановление Правительства Амурской области № 679 от 14 ноября 2014 г. «Об утверждении Инвестиционной стратегии Амурской области на период до 2018 года» (с изменениями и дополнениями)

Стратегия направлена на создание благоприятных условий и механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Амурской области за счет создания благоприятного инвестиционного климата путем формирования экономических и правовых условий и проведения ряда организационных мероприятий, опираясь на уже созданные инструменты и механизмы, а также путем разработки и внедрения новых. В Стратегии осуществлена оценка стратегически значимых количественных и качественных характеристик экономики региона, доступных ресурсов его развития, определены конкурентные преимущества и инвестиционные приоритеты области, представлен комплекс мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии, и ожидаемые результаты.

Закон Амурской области от 5 сентября 2007 г. № 374-ОЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Амурской области»;

Постановление губернатора Амурской области от 5 августа 2013 г. № 215 «Об утверждении инвестиционной декларации Амурской области»

Данные нормативные правовые акты направлены на защиту прав инвесторов, а также закрепление порядка обращения инвесторов за правовой защитой и помощью.

Агентство по Привлечению инвестиций

Распоряжением Правительства АО от 10.10.2016 № 124-р создана АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» (далее – Агентство).

Основная цель Агентства – формирование благоприятного инвестиционного климата и создание максимально комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику Амурской области, что в свою очередь является основой повышения бюджетной самообеспеченности региона.

Основные задачи Агентства:

- Сопровождение проектов по принципу «одного окна»;

- Создание привлекательного инвестиционного имиджа Амурской области;

- Разработка схем финансирования проектов, консультационная и экспертная деятельность;

- Взаимодействие с институтами развития с целью привлечения инвестиций на территорию Амурской области;

- Поддержка и развитие инвестиционного портала.

Агентство предлагает инвестору эффективную схему взаимодействия, которая направлена на максимальное снижение административных издержек.

Кроме того, Агентство осуществляет взаимодействие с институтами развития, банками, фондами. Задача – максимально вовлечь и использовать действующие инструменты.

Еще одна ключевая задача – увеличение присутствия резидентов в ТОР Амурской области.

Агентством выполнены плановые показатели, установленные государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы»  (утверждена постановлением Правительства Амурской области  от 25 сентября 2013 г. N 445).

В течение года Агентство оказало комплексную помощь в разработке проектов 4 компаниям. Две компании получили статус резидента ТОР.

В 2017 г. оказано 60 консультаций субъектам бизнеса и инициаторам проектов при плановом показателе 20. Консультационные услуги нашли большой отклик среди представителей бизнеса.

Все документы на Инвест портале http://invest.amurobl.ru/info/region-agency/

Приказ Министерства экономического развития Амурской области от 09 октября 2014 г. № 90-пр

Приказом утверждена модель оценки и развития компетенций государственных гражданских служащих Министерства экономического развития области в сфере привлечения инвестиций и работе с инвесторами.

Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 11.07.2013 № 119-пр «Об Общественном совете при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области»

Приказ устанавливает включение представителей потребителей энергоресурсов в состав Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области и создание при данной структуре коллегиального совещательного органа, включающего представителей делового сообщества. В состав Совета включено 14 представителей организаций и предприятий области. Орган наделен правом предварительного рассмотрения проектов решений по установлению тарифов. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Постановление Правительства Амурской области от 12 июля 2016 г. № 300 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление призвано внедрить в практику региональной инвестиционной деятельности элементы федерального законодательства по части государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

Развитость инвестиционной политики Правительства области выражается в наличии каналов прямой связи инвесторов с администрацией региона:

Через интернет-приемную губернатора Амурской области на портале Правительства области:  www.amurobl.ru.

По телефонам, номера которых указаны на портале Правительства области:  www.amurobl.ru.

Посредством вкладки «обратная связь» на Инвестиционном портале Амурской области: http://invest.amurobl.ru.

К инвестиционному омбудсмену, (распоряжение губернатора Амурской области от 15 сентября 2014 г. № 259-р «Об определении должностного лица, ответственного за взаимодействие с инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе»).

Инвестиционная политика, реализуемая Правительством Амурской области, демонстрирует достаточно глубокую законодательную и институциональную разработанность сферы инвестиционной деятельности региона, что свидетельствует о заинтересованности органов власти в повышении инвестиционной привлекательности области.

Анализ динамики инвестиционных процессов

По итогам 2017 г. Амурская область заняла 4 место среди всех регионов России по динамике инвестиций в основной капитал (инвестиции составили 186,6 млрд. руб.). Объем инвестиций вырос на 44,2% по сравнению с результатами 2014 г. в сопоставимых ценах. В 2017 году тенденция роста сохранилась, что позволило достичь объема в 136,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. По итогам 2017 года среди субъектов Дальневосточного федерального округа, область занимает третье место по индексу оборота розничной торговли с показателем 161,6 млрд. руб., уступая лишь Приморскому и Хабаровскому краям.

Сохранение тенденции на рост инвестиций позволило области улучшить свою позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов информационного агентства «РИА Рейтинг»: Амурская область заняла 51 место среди всех субъектов Росси, в сравнении с 51 местом по итогам 2015 года.

Динамика изменения объёма инвестиций в основной капитал Амурской области в 2010-2017 гг. (млн. руб., %)

Источник: данные Росстата («Амурская область в цифрах» 2017)

Благодаря продолжающемуся росту инвестиций в основной капитал, Амурской области в 2016 удалось достичь среднего показателя объема инвестиций на душу населения, хотя на протяжении всего рассматриваемого периода, область уступала среднему показателю по федеральному округу. За пять лет данный показатель по федеральному округу увеличился на 28%, по области – на 59%.

Динамика объёмов инвестиций в основной капитал Амурской области и других регионов ДФО в 2010-2016 гг. на душу населения (тыс. руб./чел.)

Источник: Росстат

Особо важным является тот факт, что рост инвестиционной активности, выраженный в увеличение объема инвестиций в основной капитал, является не только номинальным, но и физическим. Амурская область – единственный регион ДФО, показавший и в 2015 и в 2016 году существенный прирост физического объема инвестиций в основной капитал. Сравнение динамики показателя по субъектам федерального округа представлена на графике ниже.

Динамика изменения индекса физического объема инвестиций в основной капитал Амурской области в 2013-2017 гг. (%)

Источник: Росстат

Анализ структуры деловой активности региона: роли и степень участия государства, частного бизнеса

        - Источники инвестиций

На протяжении последних лет структура инвестиций в основной капитал Амурской области по источникам финансирования претерпела существенные изменения. Несмотря на реализацию крупных инвестиционных проектов, предполагающих значительные меры государственной поддержки, основным источником инвестиционных средств являются частные инвестиции. В 2016 году лишь 19% осуществленных инвестиций были профинансированы за счет бюджетных источников, остальные 81% были осуществлены за счет частных средств.

Динамика распределения инвестиций в основной капитал Амурской области по источникам финансирования в 2013-2016 гг. (без субъектов малого предпринимательства),(%)

Источник: Росстат

При увеличении доли частных средств в объеме привлеченных инвестиций, логичным выглядит также увеличение роли заемных ресурсов в финансировании инвестиционных проектов. В 2016 году доля заемных средств в структуре инвестиций составила 36%, наибольшая доля на протяжении всего рассматриваемого периода.

Динамика распределения инвестиций в основной капитал Амурской области по источникам финансирования в 2013-2016 гг. (без субъектов малого предпринимательства),(%)

Источник: Росстат

Показательно, что рост инвестиций в основной капитал обеспечен средствами Российских частных инвесторов. Объем иностранных инвестиций в Амурскую область в 2015 году составил минимальный объем в сравнении с предыдущими годами рассматриваемого периода. Основная причина снижения иностранных инвестиций – неблагоприятная политическая обстановка по отношению к России в целом. Продолжающаяся санкционная политика иностранных государств создает опасения для иностранных инвесторов, дестимулируя их от инвестиций в России. В случае изменения политического контекста и смягчения санкций по отношению к стране в целом, справедливо ожидать существенно прироста иностранного капитала в область, так как динамика социально-экономических и инвестиционных показателей свидетельствует о явном улучшении делового климата.

Динамика изменения объёма прямых инвестиций из-за рубежа в Амурскую область в 2010-2015 гг. (млрд. руб.)

Источник: Инвестиционный портал регионов России // URL: http://www.investinregions.ru/regions/amur/

Структура инвестиций Амурской области по различным критериям, %

Источник: Амурстат

В 2016 году 69% инвестиций осуществили предприятия частного и смешанного типов собственности. Подавляющая часть инвестиций приходится на российские компании. В 2017 году 83% инвестиций осуществлены с помощью привлеченных источников финансирования.

        - Направления инвестиций

Приоритетными направлениями инвестиций Амурской области являются: добыча полезных ископаемых; деревообрабатывающая промышленность; обрабатывающие производства; сельское хозяйство; топливная промышленность и туризм. Фактически наибольший объем и инвестиций осуществляется в сферы:

транспорта и связи;

производства и распределения электроэнергии, газа и воды;

операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг;

добычи полезных ископаемых.

Структура инвестиций в основной капитал Амурской области по видам экономической деятельности в 2016 г.

Источник: данные Министерства экономического развития Амурской области

Основную роль в инвестиционной активности в области играют компании транспортного сектора, на них приходится 75% осуществленных в 2017 году инвестиций, доля добычи полезных ископаемых - 9%.

        - Уровень развития государственно-частного партнерства

Амурская область является одним из регионов России, использующих механизм ГЧП в целях привлечения частных инвестиций. Наиболее распространенной формой реализации ГЧП на территории области являются концессионные соглашения.

В рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП Амурская область по итогам 2016 года заняла 17-ое место, существенно улучшив показатель 2015 года (39 место). В целом регионы ДФО существенно разнятся по уровню развития ГЧП и занимают в рейтинге от 10-11-го (Хабаровский край) до 73-го места (Еврейская автономная область). Распределение регионов ДФО в рейтинге представлено на рисунке ниже.

Рейтинг регионов ДФО по уровню развития государственно-частного партнерства в 2015-2016 гг. Центра развития ГЧП (%)

Источник: Единая информационная система ГЧП в РФ // URL: http://www.pppi.ru/regions

Оценка инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики

В 2009 г. Амурская область была отмечена дипломом агентства «Эксперт РА» «За минимальный инвестиционный риск в федеральном округе», дипломом Минрегиона России «За обеспечение инвестиционной привлекательности региональной экономики в условиях кризиса». В 2010 г. область отмечена дипломом третьей степени Минрегиона России «За обеспечение инвестиционной привлекательности региональной экономики». В том же году Амурская область стала лауреатом международной инвестиционной премии «Инвестиционный ангел» в номинации «Самые инвестиционно-привлекательные регионы России». В 2012 г. область отмечена дипломом агентства «Эксперт РА» «За устойчивый прогресс в снижении рисков».

C 2011 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает Амурской области рейтинг 3B2 (незначительный потенциал и умеренный индекс риска). На декабрь 2015 г. такой же рейтинг был присвоен 11-ти субъектам Российской Федерации.

Сравнение инвестиционной привлекательности Амурской области и иных субъектов Российской Федерации в рамках данного рейтинга показывает существенное отставание региона по показателям инвестиционного потенциала и рисков от передовых регионов. История присвоения рейтинга не позволяет выявить общей тенденции динамики инвестиционной привлекательности региона: периоды повышения привлекательности (до уровня 3B1) на протяжении последних двадцати лет сменяются периодами её падения (до уровня 3С2).

По данным Агентства стратегических инициатив, в 2015 г. Амурская область находилась в семёрке наименее привлекательных с точки зрения вложения инвестиций регионов. Региону был присвоен итоговый рейтинг V (5-я группа из 5-ти возможных). Регуляторная среда области и институты для бизнеса были оценены Агентством как наименее развитые (индекс E). На пункт выше (индекс D) оценена сфера поддержки малого предпринимательства, на два пункта выше (индекс C) – сфера инфраструктуры и ресурсов региона.

Данный индекс инвестиционной привлекательности присвоен семи субъектам Российской Федерации, включая Амурскую область. При этом в ДФО Амурская область является единственным регионом с данным рейтингом: три региона оценены на итоговый индекс IV, два – на итоговый индекс III.

Вывод

Анализ инвестиционного климата Амурской области показывает наличие у данного региона всех предпосылок для выхода на конкурентные позиции по показателю инвестиционной привлекательности регионов как Дальневосточного федерального округа, так и России в целом.

На сегодняшний день регион демонстрирует средние значения по большинству финансово-экономических показателей ДФО, однако темпы улучшения социально-экономических показателей, особенно инвестиций в основной капитал, опережают среднероссийские и дальневосточные темпы.

Несмотря на текущее отставание Амурской области по показателю инвестиционной привлекательности от ряда регионов ДФО и России в целом, в последние годы наблюдается улучшение инвестиционного климата за счет следующих факторов:

совершенствование законодательной базы региона;

расширение форм государственной поддержки инвесторов;

проведение имиджевых мероприятий и бизнес-миссий в странах АТР, а также презентаций области на площадках международных  форумов;

реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе в рамках создания территорий опережающего социально-экономического развития;

осуществление активной работы Правительством Амурской области по формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Кроме того, улучшению инвестиционного климата области и привлечению государственных и частных (в том числе иностранных) инвестиций в экономику региона способствуют созданные на территории Амурской области территорий опережающего социально-экономического развития «Белогорск» и «Приамурская» и создаваемая ТОР «Свободный». Первые результаты улучшения инвестиционных процессов уже прослеживаются в стабильном увеличении инвестиций в основной капитал частных инвесторов и растущем объеме проектов ГЧП.

Ключевые климатические и экологические характеристики

Местность в районе преимущественно лесная. Нет высоких гор, равнина проходит узкой полосой поймы реки Зея. Кроме деревьев и кустарников, которых в районе более пятидесяти видов, тут произрастает много различных грибов, ягод, орехов и около тысячи разновидностей травянистых растений.

В силу поверхностного переувлажнения и близости грунтовых вод в пойме реки Зеи, в падях и лиманах много озер. В пределах района разведаны месторождения бурого угля, огнеупорных глин, формовочных песков и различных строительных материалов. В недрах земли много извести, рассыпного золота и гравия, который может быть использован как строительный материал.

Свободненский район в целом благоприятен для градостроительного и промышленного освоения, непригодными являются отдельные участки с уклонами 20-30%, изрезанные оврагами, а также поймы, затопляемые в периоды паводков.

Район лежит в полосе муссонов. Зимний муссон, дующий из Якутии, приносит сухой мороз, а летний муссон, дующий с юго-востока, приносит теплую влагу, дожди. Дожди приурочены к концу лета и иногда затрудняют уборку хлебов.

SWOT-анализ района местоположения ТОР с выделением его особенностей с точки зрения региональной и международной конкурентоспособности. Задачи и вызовы, возможности и пути решения задач с помощью ТОР «Свободный»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Позиционирование Амурской области как потенциального крупного узла логистики Дальнего Востока. - Наличие природно-ресурсного потенциала, включающего как водные и земельные ресурсы, так и лесные и минерально-сырьевые. - Расположение на территории, пригодной для ведения сельского хозяйства и перспективной для развития промышленных производств. - Высокая заинтересованность Правительства Амурской области и реализация им комплекса мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности региона. - Энергоизбыточность. | - Нехватка собственных средств консолидированного бюджета области для строительства объектов инфраструктуры ТОР. - Отсутствие инфраструктурного обеспечения инвестиционных площадок ТОР. - Высокие издержки производства, в том числе за счет высоких энергетических и транспортных железнодорожных тарифов. - Высокая зависимость успешности проекта от якорных резидентов. - Социально-демографическая ситуация. |
| Возможности | Угрозы |
| - Повышение эффективности использования природных ресурсов и развитие промышленных производств. - Привлечение федерального финансирования на создание объектов инфраструктуры ТОР. - Увеличение инвестиционной активности в области. - Расширение экономических связей с другими регионами и странами. - Возможность развития импортозамещающих производств на территории области. - Развитие отраслей экономики области на основании научных разработок и работ фундаментального и прикладного характера. - Повышение удельного веса высокотехнологичных видов продукции в объемах производства товаров и услуг. - Создание кооперационных связей внутри ТОР и с другими ТОР ДФО. - Проведение имиджевых мероприятий и бизнес-миссий в странах АТР, а также презентаций области на площадках международных форумов. - Осуществление газификации природным газом Амурской области, снижение топливно-энергетических и транспортных железнодорожных тарифов. - Реализация политики закрепления населения на Дальнем Востоке, активная работа с молодежью, повышение профессионализма трудовых ресурсов. - Привлечение работников из других населенных пунктов региона. | - Нестабильная экономико-политическая ситуация в стране. - Замедление темпов экономического роста в Амурской области. - Отказ в предоставлении в бюджетных средств на строительство инфраструктуры в рамках ТОР. - Подавление экономической деятельности предприятий, расположенных вблизи территории ТОР (при дублировании видов экономической деятельности). - Снижение качества принимаемых административных управленческих решений в рамках ТОР и неоперативность их принятия. - Дефицит конкурентоспособных мощностей. - Ухудшение состояния транспортной инфраструктуры, снижение пропускной способности. - Увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию. - Снижение инвестиционного потенциала и повышение инвестиционных рисков. - Ухудшение демографической ситуации, увеличение миграционного оттока. - Истощение сырьевой базы региона. - Введение дополнительных санкций и экономических эмбарго. |

Задачи и вызовы, стоящие перед районом местоположения ТОР «Свободный»

Вызовы – это тренды, которые являются одновременно угрозой и возможностью для развития области. Для того, чтобы угроза была трансформирована в возможность, необходимо использование конкурентных преимуществ области и реализация соответствующих приоритетов развития.

Тенденции развития мировой экономики

Смещение центра экономической активности с запада на восток

Экономики азиатских стран демонстрируют высокие темпы роста ВВП, что обуславливает повышенное внимание к взаимодействию со странами АТР. Развитие производства с приоритетом промышленности стран АТР требует колоссальных энергетических и природных ресурсов и продуктов их переработки. На азиатские страны уже сегодня приходится около 20% мирового энергопотребления, данная тенденция будет нарастать в последующие 10 – 20 лет.

Пограничное положение Амурской области позволит реализовать богатейший природный потенциал всего Дальнего Востока. Однако наибольшая угроза такой стратегии заключена в сохранении дальнейшего позиционирования Российской Федерации как сырьевой державы. Вместе с тем страны АТР придерживаются стратегии диверсификации поставщиков сырьевых ресурсов.

Смена технологического уклада в энергетике и добывающих отраслях

Интерес фундаментальной науки и прикладных исследований к этим отраслям позволяет предположить, что через 10-12 лет может произойти серьезное технологическое обновление в сфере поиска, разведки, добычи, транспортировки, переработки и конечного использования ресурсов.

Поэтому одним из ключевых вызовов современности является создание условий для инновационного развития сырьевого и энергетических секторов экономики. Необходимо формирование финансовой, организационной и технологической основы для выработки принципиально новых эффективных решений по добыче и глубокой переработке сырьевых ресурсов, развитию несырьевых отраслей, науки, образования и инфраструктуры.

Нарастание дефицита пресной воды, экологичных биоресурсов и земель

Развитые страны мира давно представляют собой зону экологического бедствия. Страны АТР с их агрессивными темпами экономического роста стремительно загрязняют окружающую среду. У них огромные земельные площади заняты под производство генно-модифицированных культур.

Мировые тенденции в области экологии повышают значимость экологических проблем. Одной из задач при реализации инвестиционных проектов выступает обеспечение соответствия новых и модернизированных производств современных требованиям экологических стандартов.

Тенденции развития российской экономики

Отток иностранного капитала, вызванный неблагоприятным инвестиционным климатом, значительными страновыми рисками и сохранение высокого уровня коррупции и бюрократии;

Проведение дискретных мер поддержки развличных инвестиционных проектов со значительным набором административных и налоговых льгот, а также реализация адресной поддержки отдельных отраслей, признанных приоритетными

Государство играет важную роль в формировании спроса в экономике со стороны государственного бюджета, а также в инфраструктурном секторе;

Интеграция Российской Федерации в международное экономическое пространство: взаимодействие с Таможенным союзом и вступление в ВТО.

Направления развития Дальнего Востока

Высокие темпы сокращения численности населения (22%), значительно превышающий среднероссийский показатель (3,2%). Миграция населения в более благополучные регионы, низкая плотность населения, очаговый характер расселения;

Высокая капитало-, энерго- и материалоемкость выпускаемой продукции, обуславливающая ее низкую конкурентоспособность;

Низкая развитость различных видов инфраструктуры; инфраструктурная изоляция регионов; низкая интеграция между объектами транспортной инфраструктуры;

Сырьевой характер экономики, непривлекательность перерабатывающего производства, интерес инвесторов к природным ресурсам.

Возможности и пути решения задач с помощью ТОР

Пути преодоления представленных вызовов и угроз территории расположения ТОР «Свободный» видятся в реализации основных конкурентных преимуществ и возможностей развития Амурской области:

Значительные запасы минерально-сырьевых и лесных ресурсов, имеющие востребованность на мировом и внутреннем рынках позволяют сформировать индустриальные перерабатывающие комплексы полного цикла с высокими уровнями извлечения и передела в добывающей и лесной отраслях; выпуск готовой высокотехнологичной продукции;

Ресурсный потенциал углей области создает уникальные возможности для создания новой отрасли – углехимии. Запасы угля превышают суммарные запасы Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев и Сахалинской области. Балансовые запасы для открытой разработки бурого угля составляют 3,5 млрд. тонн;

приграничное положение с КНР предоставляет широкие возможности для производства экспортоориентированной продукции (короткое транспортное плечо);

Энергоизбыточность области делает ее ключевым энергетическим узлом ДФО, но используемый потенциал гидроресурсов составляет не более 5%;

Агроклиматические условия позволяют производить многие виды продукции растениеводства и животноводства, в том числе экологичную. Потенциал пашни при условии технического и технологического оснащения сельского хозяйства, внедрения современных аграрных технологий позволит увеличить продуктивность более чем в 4 раза;

Сформирован активный слой предпринимателей среди населения;

Туристско-рекреационный потенциал и историко-культурное наследие области, близость масштабного по емкости туристического рынка стран АТР;

Высокий инвестиционный рейтинг области, устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие;

Наличие учебных заведений профессионального начального, среднего и высшего образования позволяет обеспечить подготовку квалифицированных трудовых кадров.

Возможности развития Амурской области, наиболее вероятные для реализации:

размещение новых производственных мощностей в условиях обеспеченности недорогой электроэнергией, экономической близости КНР;

географически срединное положение в транспортной системе ДФО и приграничное положение с КНР благоприятно для создания транспортных коридоров в широтном и меридиональном направлениях, в том числе транснациональных и интермодальных транспортно-логистических комплексов;

приграничный потенциал области способствует развитию сотрудничества с КНР в сфере внешней торговли и туризма, а также в рамках реализации совместных инвестиционных проектов;

снижается коэффициент естественной убыли населения, в том числе за счет роста рождаемости. С созданием эффективных рабочих мест в рамках реализации широкомасштабных инвестиционных проектов, интенсивного развития сельского хозяйства область обладает потенциалом роста численности населения до 1 млн. человек.

Текущее состояние ТОР «Свободный»

Информация о наличии проектной документации и документации по планировке территории, выполненной ранее, и основные ее положения и технические характеристики

Информация о наличии проектной документации (документации по планировке территории), выполненной ранее, и основные ее положения и технические характеристики

| № | Название | Проектировщик | Дата утверждения | Основные положения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация Амурского ГПЗ | - | В стадии разработки | - |

Информация о выполненных мероприятиях и созданных, реконструированных объектах инфраструктуры с указанием их стоимости, источников финансирования, срока ввода в эксплуатацию, технических характеристик и фактической загрузки

Был проведен анализ выполненных мероприятий по созданию и развитию ТОР (в том числе в рамках инфраструктурного обеспечения территории), проведены специальные рабочие встречи с представителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих соответствующими объектами и получена следующая информация:

Информация о выполненных мероприятиях и созданных, реконструированных объектах инфраструктуры

| №, п/п | Наименование объекта | Фактическая стоимость объекта, (млн. руб.) | Источники финансирования | Мощность объекта, (ед.изм.) | Фактическая загрузка, (ед. изм.) | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Подготовка территории Амурского ГПЗ, земляные работы | - | Внебюджетные источники финансирования | Предварительная подготовка площадки с объемом перемещения грунта порядка 28 млн. м3. Финальная отсыпка 169 тыс. м3 | - | 2017 |
|  | Площадка АГПЗ | - | Внебюджетные источники финансирования | - Погружено 8800 свай - Залито 11300 м3 фундамента - Поставлено 360 тонн строительных металлоконструкций - Поставлено 3448 тонн материалов надземных трубопроводов | - |  |
|  | Строительство автодорог | - | Внебюджетные источники финансирования | Заасфальтировано 15 км автодорог, возводится 12 км | - | 2017 |
|  | Строительство водопроводных труб | - | Внебюджетные источники финансирования | 10 шт. | - | 2017 |
|  | Строительство Амурской ТЭС | - | Внебюджетные источники финансирования | - Устройство временных дорог, площадок, инженерных сетей - Устройство фундаментов зданий и сооружений открытых распределительных устройств 220 / 110 кВ | - |  |
|  | Строительство железнодорожной инфраструктуры | - | Внебюджетные источники финансирования | - Уложено 22 км рельсошпальной решетки - Смонтирован 21 стрелочный перевод | - |  |
|  | Строительство ж / д моста через р. Большая Пера | - | Внебюджетные источники финансирования | 252 м | - | 2017 |
|  | Строительство перегона между станциями | - | Внебюджетные источники финансирования |  | - | 2017 |
|  | Строительство путепровода через региональную трассу | - | Внебюджетные источники финансирования | 80 м | - | 2017 |
|  | Возведение временных сооружений | - | Внебюджетные источники финансирования | - Смонтировано 33 здания из 35 - Готов временный причал га р. Зея к поставке в навигацию | - | 2018 |
|  | Строительство жилого микрорайона | - | Внебюджетные источники финансирования | - Выполняется инженерная подготовка площадки 92,5 га - Перевезено 207 тыс. м3 грунта - Уплотнено 303 тыс. м3 грунта - Планируется строительство 42 5-ти этажных жилых домов, 36 таунхаусов, 5 объектов социальной инфраструктуры, пожарного депо и других объектов. | - |  |

Сведения о действующих резидентах и их проектах

Сведения о действующих резидентах и их проектах

| № п/п | Полное наименование резидента ТОР и реквизиты соглашения о ведении деятельности на территории ТОР | Краткое описание проекта и объем заявленных инвестиций, в том числе капитальных вложений, (млн. руб.) | Занимаемая площадь земельного участка или помещения, (га/кв. м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1 | ООО «Газпром переработка Благовещенск» 23/0164/17-1/Р-186 от 07.09.2017 | На завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. Проектная мощность (по переработке) – 42 млрд. куб. м природного газа в год. Технологические линии — 6. Объем инвестиций – 814,5 млрд. руб. | Площадь – 1 700 га. Участок оформлен в аренду. Арендодатель - администрация г. Свободный. | Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 г. Завершена подготовка строительной площадки и подъездных автодорог. Начались строительно-монтажные работы на ключевых технологических объектах – установках криогенного разделения газа. Продолжается строительство железнодорожных коммуникаций и сооружение причала на реке Зее. В настоящее время осуществляется возведение вахтового поселка для строительного персонала. |
| - 2 | ООО «Производственно-торговая компания «Пчелы – Свободный» | Изготовление высококачественных бетонных смесей Производство до 15-20 тыс.м3 в месяц Инвестиции по соглашению 2,9 млн руб. | 4 га земельный участок № 290 г. Свободный амурской области (кад. номер 28:05:010112:21) по договору б/н от 27.12.2016 | Проводятся строительно-монтажные работы, выполняется бетонирование 2-х площадок для хранения инертных материалов , а также выбор подрядчика на проведение работ по освещению и ограждению. Резидент выпускает товарный бетон 1400 кубов в сутки, ведет поставку для 4-х подрядных организаций. |
| - 3 | ООО «Смена» | Завод по производству бетона 50 тыс. м³ в год Инвестиции 40 млн руб. | 1 га участок в аренде (инвестиционная площадка Усть-Пёра) | Залит фундамент, а также выполнен монтаж БСУ. Выполнены мероприятия по бурению скважин для воды, заключен договор и выполнена предоплата за поставку ДЭС, оплачены и ожидают поставку на территорию площадки грузовых весов. Земельный участок: находится в собственности заявителя, площадь 99813 +/- 2764 кв. м. в квартале 28:21:000000 с кадастровым номером 28:21:000000:1564 |
| - 4 | ООО «Индустрия» | Завод по производству бетона 30 тыс. м³ в год Инвестиции 54,64 млн руб. | Участки в аренду в с.Черниговка, площадью 5,9 га с кад. номером 28:21:011102:185; в с.Усть-Пера площадью 10,0 га | Осуществлена регистрация юр. лица в границах ТОР «Свободный». Идет подготовка технического задания на проектирование. |

Существующие меры поддержки резидентов ТОР

Режим ТОР предоставляет резидентам целый ряд льгот, которые позволяют оптимизировать расходы и перенаправить высвобождающие средства на инвестирование в развитие предприятий. Основные льготы, установленные режим ТОР приведены ниже в таблице:

- Сведения о действующих мерах поддержки резидентов

| Меры поддержки резидентов | Режим ТОР | Структура, предоставляющая льготу | Условия предоставление льготы |
| --- | --- | --- | --- |
| Право на применение заявительного порядка возмещения НДС -10 раб. дней | Применяется | ФНС РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР |
| НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под таможенную процедуру СТЗ | Не уплачивается | ФТС РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР |
| Таможенная пошлина, применение таможенной процедуру СТЗ | Применяется | ФТС РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР, заявка на создание СТЗ |
| Финансирование объектов инфраструктуры | Возможность включения объектов инфраструктуры, необходимых для развития проектов, входящих в ТОР, в региональные программы мероприятий развития инфраструктуры на условиях софинансирования из федерального бюджета | Правительство РФ, Правительство Субъекта РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР; Заявки на необходимые объекты инфраструктуры с указанием ТУ |
| Аренда земельных участков, входящих в границы ТОР | Льготная арендная ставка на ЗУ (0,4% от базовой ставки), передаваемые в аренду от АО «КРДВ» | АО «КРДВ» | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР, Договор аренды ЗУ |
| Налог на прибыль | 0% -первые 5 лет 12% - следующие 5 лет | ФНС РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР, предоставление отчетов в налоговый орган |
| Налог на имущество | 0% - первые 5 лет 0,5% - следующие 5 лет | ФНС РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР, предоставление отчетов в налоговый орган |
| Земельный налог | 0% - первые 3-5 лет | ФНС РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР, предоставление отчетов в налоговый орган |
| Страховые взносы | 7,6% - первые 10 лет | ПФР РФ | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР |
| Льготное кредитование для МСП | От 3 до 25 млн. рублей на пополнение оборотных средств под 9,6% для среднего бизнеса, 10,6% для малого бизнеса; От 3 до 500 млн. рублей на инвестиционные цели под 8,9% для среднего бизнеса, 9,9% для малого бизнеса | Банк МСП | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР |
| Фондовое финансирование инвестиционного проекта на территории ДФО | Плановая доходность инвестиций Фонда на момент принятия решения об инвестициях составляет 5%, Общая стоимость проекта с учетом инвестиций фонда – не менее 500 млн. рублей | Фонд развития Дальнего Востока | Объекты инвестиций: инфраструктура и производственные объекты (без отраслевых ограничений). Плановая доходность инвестиций Фонда в проект на момент принятия инвестиционных решений должна составлять 5% годовых. Инициатор: финансово устойчивая компания с доказанным отраслевым опытом. Инвестиционный проект признан приоритетным в целях финансирования за счет средств Фонда в соответствии с Чистая приведенная стоимость проекта больше либо равна нулю. |
| Плановые и внеплановые проверки | Сокращенное время проведения контрольных проверок. Внеплановые проверки только по согласованию с Минвостокразвития России. Срок проведения плановой проверки - не более 15 рабочих дней. | АО «КРДВ» | Заключенное соглашение о ведении деятельности в ТОР |

Сводная информация о результатах ТОР с момента ее создания

Основные параметры и показатели эффективности функционирования ТОР «Свободный» представлены в таблице ниже.

Значения показателей эффективности функционирования ТОР «Свободный»

| Наименование показателя |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |
| Количество резидентов ТОР реализующих соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне, (ед.), в том числе | за год | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  |
|  | нараст. итогом | 4 |  | 9 |  | 12 |  | 19 |  | 24 |  | 29 |  | 37 |  | 44 |  | 48 |  | 48 |  |
| Количество резидентов ТОР с участием иностранных инвесторов, в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ТОР с привлечением иностранных инвестиций), (ед.) | за год | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | нараст. итогом | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОР на территории ТОР, (ед.) | за год | 61 |  | 404 |  | 538 |  | 851 |  | 1 245 |  | 1 583 |  | 1 905 |  | 2 433 |  | 293 |  | 550 |  |
|  | нараст. итогом | 61 |  | 465 |  | 1 003 |  | 1 853 |  | 3 098 |  | 4 681 |  | 6 586 |  | 9 019 |  | 9 311 |  | 9 861 |  |
| Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР на территории ТОР, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ТОР, (млн. руб.), в том числе | за год | 86 214 |  | 132 434 |  | 407 893 |  | 386 995 |  | 219 603 |  | 268 089 |  | 186 257 |  | 16 345 |  | 50 305 |  | 40 585 |  |
|  | нараст. итогом | 102 644 |  | 235 077 |  | 642 971 |  | 1 029 966 |  | 1 249 569 |  | 1 517 657 |  | 1 703 914 |  | 1 720 259 |  | 1 770 563 |  | 1 811 148 |  |
| Капитальные вложения, осуществленные резидентами ТОР на территории ТОР, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ТОР, (млн. руб.) | за год | 86 214 |  | 132 434 |  | 407 893 |  | 386 995 |  | 219 603 |  | 268 089 |  | 186 257 |  | 16 345 |  | 50 305 |  | 40 585 |  |
|  | нараст. итогом | 102 644 |  | 235 077 |  | 642 971 |  | 1 029 966 |  | 1 249 569 |  | 1 517 657 |  | 1 703 914 |  | 1 720 259 |  | 1 770 563 |  | 1 811 148 |  |
| Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих ОСН) и (или) сумма доходов (в соответствии в налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, резидентов, применяющих УСН), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, (млн. руб.) | за год | 189 |  | 630 |  | 3 182 |  | 207 371 |  | 432 021 |  | 711 665 |  | 1 042 349 |  | 1 314 822 |  | 1 365 357 |  | 1 433 224 |  |
|  | нараст. итогом | 189 |  | 819 |  | 4 001 |  | 211 372 |  | 643 393 |  | 1 355 058 |  | 2 397 408 |  | 3 712 230 |  | 5 077 587 |  | 6 510 811 |  |
| Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ТОР, (млн. руб.) | за год | 2 453 |  | 4 673 |  | 6 321 |  | 22 337 |  | 20 646 |  | 3 799 |  | 2 372 |  | 50 |  | 150 |  | - |  |
|  | нараст. итогом | 2 453 |  | 7 125 |  | 13 446 |  | 35 783 |  | 56 429 |  | 60 228 |  | 62 600 |  | 62 650 |  | 62 800 |  | 62 800 |  |
| Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, (млн. руб.) | за год | 1 |  | 8 |  | 27 |  | 178 |  | 3 354 |  | 3 718 |  | 27 772 |  | 68 819 |  | 114 006 |  | 131 312 |  |
|  | нараст. итогом | 1 |  | 9 |  | 36 |  | 214 |  | 3 568 |  | 7 286 |  | 35 059 |  | 103 877 |  | 217 883 |  | 349 195 |  |
| Площадь, занятая резидентами, (Га) | за год | 1 712 |  | 33 |  | 22 |  | 5 |  | 78 |  | 205 |  | 18 |  | 58 |  | 120 |  | - |  |
|  | нараст. итогом | 3 499 |  | 3 532 |  | 3 554 |  | 3 559 |  | 3 636 |  | 3 841 |  | 3 859 |  | 3 917 |  | 4 037 |  | 4 037 |  |
| Объем привлеченных иностранных инвестиций, млн. руб. | за год | 303 |  | 8 707 |  | 7 729 |  | 414 |  | 1 933 |  | 26 116 |  | 24 120 |  | 5 721 |  | 17 607 |  | 14 205 |  |
|  | нараст. итогом | 1 109 |  | 9 815 |  | 17 544 |  | 17 958 |  | 19 892 |  | 46 008 |  | 70 127 |  | 75 848 |  | 93 455 |  | 107 659 |  |
| Доля экспорта в выручке резидентов | за год | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 72,8% |  | 73,2% |  | 72,3% |  | 69,7% |  | 68,3% |  | 67,8% |  | 66,5% |  |
|  | нараст. итогом | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 71,4% |  | 72,6% |  | 72,5% |  | 71,3% |  | 70,2% |  | 69,6% |  | 68,9% |  |
| Доля обрабатывающих производств и услуг с высокой добавленной стоимостью(туризм и транспорт) в ВРП ДФО | за год | 0,00% |  | -0,14% |  | -0,06% |  | 3,46% |  | 1,53% |  | 1,12% |  | 1,35% |  | 3,15% |  | 0,06% |  | 0,21% |  |
|  | нараст. итогом | 19,00% |  | 18,86% |  | 18,80% |  | 22,26% |  | 23,78% |  | 24,90% |  | 26,25% |  | 29,40% |  | 29,47% |  | 29,68% |  |
| Доля резидентов в промышленном производстве ДФО | за год | 0,00% |  | -0,21% |  | -0,09% |  | 5,25% |  | 2,44% |  | 1,84% |  | 2,27% |  | 5,59% |  | 0,12% |  | 0,38% |  |
|  | нараст. итогом | 0,00% |  | -0,21% |  | -0,30% |  | 4,95% |  | 7,39% |  | 9,23% |  | 11,50% |  | 17,08% |  | 17,20% |  | 17,58% |  |

Информация об имеющихся потребностях и проблемах, выявленных в процессе реализации Проекта создания и развития ТОР, и предложения по их решению

Проблемы и потребности ТОР «Свободный» проанализированы в пункте 3.1.9.

Потенциал территории  ТОР «Свободный» и ее конкурентные преимущества

Географические преимущества – близость к основным ресурсам для деятельности ТОР в соответствии со специализацией, исторически сложившимся или новым научно-техническим базам, крупным рынкам сбыта продукции,  к маршрутам движения крупных грузопотоков, границы с соседними государствами, объекты притяжения туристов.

Наиболее значительной чертой экономико-географического положения Амурской области являются ее соседство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и общая граница с КНР, обеспечивающие позицию Амурской области в качестве связующего звена при торговле с Китаем и оказывающие положительное влияние на внутреннюю экономику региона в целом.

Схема транспортной доступности ТОР Свободный

Значительное влияние на структуру экономики региона и темпы её развития оказывает также ресурсный потенциал области, преимущественно представленный:

- многочисленными месторождениями минерально-сырьевых ресурсов, в частности, россыпного и рудного золота, железа, бурого и каменного угля, строительных материалов;

- гидроэнергоресурсами (Амурская область занимает первое место в Дальневосточном регионе по запасам гидроэнергоресурсов);

- лесным фондом, составляющим 64% общей территории региона и 17% от площади лесов Дальнего Востока;

- земельным фондом (57% территории – земли сельскохозяйственного назначения, 24% - земли лесного фонда);

- климатическими ресурсами (климатические условия пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур).

ТОР «Свободный» расположена на территориях муниципальных образований - Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области.

На территории Свободненского района, города Свободный и города Сковородино месторождения следующих общераспространённых полезных ископаемых:

- камень и пески различных видов,

- песчано-гравийные смеси,

- огнеупорные глины,

- торф и сапропель.

Всего на указанных территориях, то есть в непосредственной близости от ТОР, имеется более 50 различных видов месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Значительная часть месторождений осваивается. Данный фактор позитивно скажется на проекте реализации создания ТОР ввиду наличия в непосредственной близости строительных материалов для крупных инвестиционных проектов резидентов.

Транспортная близость к крупнейшим рынкам сбыта – одно из ключевых конкурентных преимуществ ТОР. Не смотря на существенную удаленность области от центров деловой активности России, в непосредственной близости располагаются крупнейшие мировые рынки сбыта продукции.

Информация о соседних с ТОР территориях (прилегающих регионах, странах) с учетом потенциала их сотрудничества с ТОР.

Проекты крупнейших резидентов ТОР «Свободный» предполагают производство значительного объема продукции химической и газовой отрасли. Успешность деятельности якорных и потенциальных резидентов будет в том числе поддерживаться возможность тесной взаимосвязью с прилегающими территориями, как внутри России, так и за ее пределами.

На рисунке ниже представлены соседние с Амурской областью территории, с указанием потенциала их сотрудничества с ТОР (серым цветом – территории с низким потенциалом сотрудничества, зеленым цветом – территории с высоким потенциалом сотрудничества).

Соседние с ТОР территории с учетом потенциала из сотрудничества с ТОР «Свободный»

Ближайшие зарубежные страны (за исключением Монголии), не только являются крупнейшими международными рынками сбыта любой готовой продукции, но и ввиду развитого промышленного комплекса, имеют высокий спрос на планируемую к производству в ТОР продукцию. Китай, Корея и Япония станут основными зарубежными партнерами (клиентами) резидентов ТОР по приобретению готовой продукции.

Хабаровский и Приморский края, а также Еврейская автономная область ввиду своего транзитного положения, могу быть задействованы в сотрудничестве с ТОР в первую очередь при предоставлении логистических услуг по транспортировке, хранению и доставке готовой продукции до зарубежных партнеров. Кроме того, возможна интенсификация переработки продукции химической отрасли и газопереработки. В настоящее продукция Амурской области уже имеется тесная взаимосвязь данных субъектов с Амурской областью по транзиту и переработке полимерной продукции, полиэтилена, природного газа и удобрений. В свою очередь, ближайшие субъекты поставляют в область строительные материалы, оборудование и рабочую силу.

Направления использования готовой продукции и ресурсов

Прочие субъекты Российской федерации вероятно будут задействованы в крупнейших проектах на территории ТОР в качестве поставщиков научных и управленческих ресурсов, импортеров части произведенной продукции. Однако тесное интеграционное взаимодействие при ведении операционной деятельности ТОР и прочих регионов России маловероятно.

Экономический потенциал – характеристика уровня деловой активности в регионе, наличие в ближайшем окружении промышленных кластеров, действующие в регионе государственные или региональные программы по развитию территории.

Экономический потенциал региона характеризуется уровнем деловой активности региона характеризуется количеством предприятий и организаций, ведущих деятельность на его территории, динамикой их количества, объемом осуществленных инвестиций, в том числе иностранных (подробный анализ этих процессов проведен в п.1.2.). Реализация крупнейших инвестиционных проектов на территории области благоприятно сказывается не только на инвестиционной среде, но и на экономике в целом, способствует развитию малого и среднего предпринимательства, общего состояния деловой среды.

В настоящее время на территории Амурской области и в ее ближайшем окружении отсутствуют промышленные кластеры какой-либо направленности. Ближайший промышленный кластер, «Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения» расположен на территории Хабаровского края, однако возможность выстраивания с ним тесных производственных связей ограничена из-за иной специализации создаваемой ТОР.

Не смотря на отсутствие промышленных кластеров на сегодняшний день, крупные инвестиционный проекты последних лет, в том числе проекты ТОР, всячески способствуют их созданию. Дополнительную поддержку развитию экономического потенциала оказывает комплексное развитие территорий, осуществляемое в рамках широкого перечня реализуемых на территории области Государственных и Региональных программ.

На территории Амурской области реализуются следующие Государственные программы Российской Федерации по развитию территорий:

- ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы;

- ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;

- ГП РФ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;

- ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы»;

- ГП РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

- ГП РФ «Развитие транспортной системы»;

- ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»;

- ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Также реализуются Государственные программы Амурской области:

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы;

- Охрана окружающей среды в Амурской области на 2014 - 2020 годы;

- Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы;

- Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы;

- Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы;

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы;

- Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы.

Сравнение условий для развития бизнеса в ТОР и в территориях-конкурентах, выявление факторов конкурентоспособности

Сравнение условий для развития бизнеса в ТОР и территориях-конкурентах, а также выявление факторов конкурентоспособности проведено при помощи PEST-анализа по выбранным территориям-конкурентам, сравнимым по специализации, условиям и целям деятельности. Факторами конкурентоспособности в рамках PEST анализа являются следующие существенные особенности деятельности:

- политические условия деятельности, государственное регулирование и/или поддержка отрасли;

- стабильность экономической среды, оценка основных макроэкономических показателей;

- демография, миграция и рынок труда;

- уровень научной и технической вооруженности отрасли и окружения реализации проекта.

При сравнении условий для развития бизнеса в ТОР и в территориях-конкурентах, определено, что планируемый комплекс мер поддержки инвесторов, политические, экономические, социальные и технологические факторы конкурентоспособности соответствуют аналогичному уровню в территориях-конкурентах.

Наиболее значимые и распространённые факторы конкурентоспособности – политические и экономические. Большинство территорий-конкурентов стремятся создать наиболее благоприятный режим деятельности для своих резидентов, как с налоговой, так и с административной точки зрения.

Наименее значимый и редко встречающийся фактор конкурентоспособности – технологический.  Из рассмотренных территория, только  Камский инновационный территориально-производственный кластер «Иннокам» обладает явным технологическим преимуществом за счет наличия в непосредственной близости наукограда, способного обеспечить  связанный с производством НИОКР.

Подробная таблица с факторами конкурентоспособности в территориях-конкурентах была представлена в пункте 3.2.10.

Информация о действующих льготах, преференциях и мерах поддержки для инвесторов ТОР «Свободный»

Льготы и преимущества для инвесторов

Правительство Амурской области заинтересовано в развитии взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие экономики области, и готово поддержать инициативы инвесторов.

Созданная система государственной поддержки инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов Амурской области предоставляет возможность при реализации инвестиционного проекта, получить налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит, предоставление земельных участков (в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных проектов Амурской области).

| Вид инструмента |  | Название | Название органа власти или организации, предоставляющей поддержку |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральные меры |  |  |  |
| Гранты и субсидии | Возмещение расходов по кредитам | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для организаций: - легкой и текстильной промышленности на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения; - лесопромышленного комплекса; - создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива; - легкой и текстильной промышленности на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению; - строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции на срок до 5 лет; - на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов на срок до 5 лет; | Минпромторг России Росрыболовство |
|  | Возмещение расходов на производство и продажу отдельных видов продукции | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств | Минпромторг России |
|  | Возмещение расходов на создание, развитие или модернизацию предприятия (в том числе фермерского хозяйства) | - Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны; - Субсидии производителям сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники | Минпромторг России |
|  | Возмещение расходов по лизингу | - Возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок | Росавиация |
|  | Возмещение расходов на инновации | - Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них; - Субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с участием российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений | Минпромторг России Минобрнауки России |
|  | Возмещение расходов на технологическое присоединение | - Компенсация стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, лицам, которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на ином законном основании | Минэнерго России |
| Инвестиции | Венчурное финансирование | - Финансирование инновационных проектов на ранних (предпосевной и посевной) стадиях; - Софинансирование высокотехнологичных проектов Фонда «Сколково» | Фонд «ВЭБ инновации» |
|  | Долевое финансирование | - Софинансирование реализации инновационных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (ОАО «Росинфокоминвест») |
|  | Кредиты и займы | - Кредиты на реализацию инфраструктурных и промышленных проектов; - Стимулирование проектов жилищного строительства в рамках программы «Стимул»; - Кредитная поддержка Субъектов МСП; - Микрозаймы, микрокредиты; - Инвестиционный заем МСП | Евразийский банк развития ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» АО «МСП Банк» |
| Гарантии и поручительства | Поручительства (гарантии) по экспортным контрактам (сделкам) | - Гарантии (поручительства) под выполнение контрактов, в т. ч. торговых, под кредитование, под облигационные займы | Евразийский банк развития |
|  | Поручительства (гарантии) по банковским кредитам | - Гарантии (поручительства) под выполнение контрактов, в т. ч. торговых, под кредитование, под облигационные займы - Финансирование крупных инвестиционных и инновационных проектов, а также экспорта высокотехнологичной продукции - Поддержка среднего бизнеса с использованием гарантийного механизма - Предоставление гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства | Евразийский банк развития Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» АО «МСП Банк» |
| Лизинг | Финансовый лизинг | - Финансовый лизинг на пополнение и обновление племенного поголовья сельскохозяйственных животных, а также техническую и технологическую модернизацию производственной и социальной инфраструктуры села - Поддержка субъектов МСП с использованием механизма лизинга | Российский или международный институт развития АО «МСП Банк» |
| Региональные меры |  |  |  |
| Гарантии и поручительства | Поручительства (гарантии) по банковским кредитам | - Предоставление государственных гарантий Амурской области | Правительство Амурской области |
| Налоговые льготы и льготы по иным обязательным платежам | Льготы по налогу на прибыль | - Льготы по налогу на прибыль организаций | Правительство Амурской области |
|  | Льготы по налогу на имущество юридических лиц | - Льгота по налогу на имущество юридических лиц | Правительство Амурской области |
| Имущественная поддержка | Льготная аренда земельных участков и объектов недвижимости | - Предоставление льготы при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Амурской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Министерство имущественных отношений Амурской области |
| Предоставление информации | Защита интересов (в том числе инвесторов) | - Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций | Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области |
|  | Консультирование и информирование | - Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки | Министерство экономического развития Амурской области |
|  | Сопровождение проектов (в том числе инвестиционных) | - Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Министерство экономического развития Амурской области |
| Муниципальные меры |  |  |  |
| Налоговые льготы и льготы по иным обязательным платежам | Льготы по налогу на землю | - Налоговая льгота по налогу на землю на территории города Райчихинск - Льгота по налогу на землю на территории города Благовещенск | Райчихинский городской Совет народных депутатов Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области |
| Имущественная поддержка | Льготная аренда земельных участков и объектов недвижимости | - Льгота по уплате арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Райчихинска; - Льготы по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности организациям, оказывающим транспортные услуги по перевозке пассажиров г. Райчихинска - Льгота по арендной плате в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Шимановска - Льгота по арендной плате для предприятий Октябрьского района, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и пассажирские перевозки - Льготы по арендной плате за землю на территории г. Благовещенска | Администрация города Райчихинск Амурской области Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Кадры | Обучение кадров | - Поддержка предпринимательства в области подготовки и переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовского района | Администрация Тамбовского района Амурской области |
| Предоставление информации | Сопровождение проектов (в том числе инвестиционных) | - Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" г. Зея | Администрации города Зея Амурской области |

Источник: Инвестиционный портал регионов России

Человеческий потенциал ТОР «Свободный»

Создание и развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области полностью соответствует приоритетам государственной политики в сфере реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В частности помогает решить приоритетную задачу закрепления населения в восточных регионах страны на основе повышения уровня и качества жизни населения на территории макрорегиона, а также эффективного управления миграционными процессами и развитием человеческого капитала.

Основными направлениями деятельности Минвостокразвития России по развитию человеческого капитала являются демографическая политика и поддержка в трудоустройстве и переезде. Стратегической целью демографической политики Дальнего Востока до 2030 года является стабилизация численности населения на уровне 6,2-6,3 млн человек к 2020 году и обеспечение условий для восстановления его численности до 8 млн человек.

Основными инструментами поддержки переезда граждан являются:

региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов;

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

мероприятия, направленные на содействие безработным гражданам в переезде в рамках Государственных программ «Содействие занятости населения» субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.

В целях содействия в переселении гражданам предоставляются следующие меры поддержки:

компенсация проезда при переезде;

компенсация расходов провоза багажа;

выплата подьемных;

трудоустройство;

оплата найма жилья.

В сентябре 2015 года в целях решения вопросов по обеспечению Дальнего Востока трудовыми ресурсами, достижения положительной миграционной динамики за счёт дополнительного притока населения и его закрепления создана автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

Агентством организована работа по сопровождению переезда и адаптации граждан на новом месте жительства, краткосрочному обучению специалистов по необходимым компетенциям, содействию в обеспечении жильем переезжающих работников предприятий.

Основными направлениями демографической политики на Дальнем Востоке и в Амурской области, обеспечивающих рост человеческого потенциала и воспроизводство населения, формирование миграционных потоков, адекватных задачам социально-экономического развития регионов, являются:

повышение рождаемости, обеспечивающей воспроизводство населения; снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, в том числе ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения;

сокращение миграционного оттока постоянного населения; привлечение внутренних и внешних трудовых мигрантов на территории опережающего социально-экономического развития и регионы интенсивной экономической деятельности;

содействие привлечению мигрантов на постоянное жительство; создание условий и стимулов с целью закрепления молодежи на территории Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других регионов; устойчивое развитие коренных малочисленных народов.

Рынок труда Амурской области и Дальнего Востока специфичен: он отличается потребностью в редких специалистах, а также зарплатами, иногда достигающими столичного уровня. Дефицит инженерно-технических работников на рынке труда, в то время как спрос на данные профессии составляет около 70%.

В Амурскую область приезжают работать специалисты и из других регионов России, в том числе из центра страны. Релоцируемые сотрудники приезжают, потому что в Амурской области нет специалистов нужного профиля либо отсутствуют специалисты, квалификация которых устраивала бы работодателей. Схема привлечения сотрудников для подобных проектов: изначально по возможности рабочие места укомплектовываются локальным персоналом, а затем точечно привлекаются специалисты из других регионов на проблемные позиции.

За январь-сентябрь 2017 года в органы государственной службы занятости населения Амурской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 19,2 тыс. человек, что меньше чем в соответствующем периоде прошлого года на 1,4 тыс. человек (на 7,0%).

Наибольшее количество свободных рабочих мест (вакантных должностей) на конец сентября 2017 года отмечено на предприятиях г. Свободного и Свободненского района (21,3 тыс. мест), г. Благовещенска и Благовещенского района (9,3 тыс. мест).

В последние годы отмечается рост масштабов притока мигрантов из стран СНГ, при этом число прибывших превышает число выбывших обратно. В результате миграционная убыль населения области при обмене с другими территориями России компенсировалась миграционным приростом за счет стран СНГ. В большинстве своем прибывшие из-за рубежа являются трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания.

В ближайшей перспективе, с учетом строительства крупных промышленных и транспортных объектов на территории области (космодром Восточный, Нижнебурейская ГЭС, газоперерабатывающий завод, а также создание иных производств в рамках появления трех новых ТОР в Амурской области), можно ожидать не только сокращения темпов убыли, но и роста численности населения за счет притока в область временных контингентов работников.

Административные преимущества

Органы государственной власти Амурской области реализуют комплекс мер, направленных на устранение административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области, в том числе связанных с уменьшением количества этапов и стоимости технологического присоединения объектов инвестиционной деятельности к объектам инженерной инфраструктуры.

Основным преимуществом Амурской области с точки зрения уровня развития институтов инвестиционной деятельности является наличие глубокой законодательной и организационной разработанности данной сферы, а также обеспечение льготных налоговых условий и упрощённых административных процедур для инвесторов в рамках функционирования ТОР.

Предоставление инвесторам государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии со следующими законодательными актами:

Законом Амурской области от 5 сентября 2007 г. № 374-ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Амурской области»;

Закон Амурской области от 5 сентября 2007 г. № 374-ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Амурской области»;

Постановление Правительства Амурской области № 380 от 13 июля 2012 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Амурской области № 679 от 14 ноября 2014 г. «Об утверждении Инвестиционной стратегии Амурской области на период до 2018 года»;

Постановление Правительства Амурской области № 445 от 25 сентября 2013 г. «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014 – 2020 годы»;

Законом Амурской области от 6 сентября 2010 г. №379-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Амурской области»;

Законом Амурской области от 14 февраля 2014 г. № 321-ОЗ «О реализации отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления региональных инвестиционных проектов»;

Законом Амурской области от 4 октября 2010 г. № 389-ОЗ «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»;

Законом Амурской области от 28 ноября 2003 г. № 266-ОЗ «О налоге на имущество организаций на территории Амурской области»;

Законом Амурской области от 29 декабря 2008 г. № 166-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Амурской области»;

Законом Амурской области от 13 мая 2009 г. № 201-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита»;

Законом Амурской области от 29 декабря 2012 г. № 142-ОЗ «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Амурской области»;

Законом Амурской области от 30 июня 2008 г. № 67-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Амурской области»;

Закон Амурской области от 26.04.2013 № 181-ОЗ «Об инвестиционном фонде Амурской области».

Созданная в регионе система государственной поддержки инвестиционной деятельности предоставляет возможность при реализации инвестиционного проекта, получить субсидирование части процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам, налоговые льготы и инвестиционный налоговый кредит.

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности;

унификация процедуры взаимодействия инвесторов, реализующих и планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Амурской области, с исполнительными органами государственной власти Амурской области;

снижение административных барьеров

Формы сопровождения инвестиционных проектов:

- Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки:

  - получение мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Амурской области, в том числе при реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства;

  - получение мер поддержки региональных и федеральных институтов развития (в том числе из инвестиционного фонда Российской Федерации, Государственной корпорации «Внешэкономбанк», Инвестиционного фонда Амурской области, венчурных фондов, «бизнес-ангелов»);

  - подбор свободных земельных участков, неиспользуемых производственных помещений.

- Выполнение организационных мероприятий по реализации инвестиционного проекта:

  - взаимодействие по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, в том числе подготовка письменных обращений;

  - рассмотрение письменных обращений инвесторов с привлечением (при необходимости) иных отраслевых органов власти;

  - подготовка проектов соглашений между Правительством Амурской области и инвестором в рамках реализации инвестиционного проекта;

  - рассмотрение инвестиционных проектов на заседании подкомиссии по осуществлению непрерывного наблюдения за реализацией инвестиционных проектов;

  - размещение информации об инвестиционных проектах в печатных и электронных средствах массовой информации;

содействие в подготовке презентационных материалов для рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях Комиссии, для представления на международных, региональных форумах, выставках.

Бизнес-идея

Выбор специализации ТОР

    - Анализ ключевых стратегических и методических документов, влияющих на выбор приоритетов, создание и развитие ТОР «Свободный»

В ходе анализа стратегических и методических документов учтены нормативно-правовые аспекты функционирования ТОР «Свободный» и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока и Амурской области, принятые документами стратегического и территориального планирования федерального и регионального уровней. В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

ТОР «Свободный» создана и функционирует в соответствии с Постановлением Минвостокразвития России от 3 июня 2017 года №673. «Создание ТОР «Свободный»» в соответствии с требованиями и условиями, определенными Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Создание ТОР «Свободный» будет способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.

Развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области соответствует целям Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года:

роста значимости химической и нефтехимической промышленности в экономике России;

повышения качества жизни населения за счет увеличения потребления химической и нефтегазохимической продукции до уровня промышленно развитых стран;

создания высокопроизводительных рабочих мест в химической и нефтехимической промышленности;

перехода от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки в химической и нефтехимической промышленности, масштабной модернизации действующих мощностей, в том числе направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создания новых мощностей на базе прогрессивных современных технологий, а также наилучших доступных технологий;

реализации инновационного потенциала развития экономики России;
развития экспорта продукции глубокой переработки химического комплекса Российской Федерации;

импортозамещения в потреблении химической и нефтехимической продукции.
Развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области соответствует следующим приоритетам развития российской экономики, определенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года:

создание и развитие конкурентных рынков, создание центров глобальной компетенции в обрабатывающих отраслях;

содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики путем использования механизмов государственно-частного партнерства;

расширение зоны опережающего экономического роста на регионы Дальнего Востока, с реализацией потенциала исторически сложившихся специализаций регионов и инновационной диверсификацией экономики;

содействие повышению конкурентоспособности массовых обрабатывающих производств промышленности с целью рационализации импорта и увеличения экспорта продуктов переработки;

ускорение роста высоко- и среднетехнологичного производства, выход предприятий на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией с высокой долей добавленной стоимости;

формирование конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала российской экономики;

создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан.

Развитие ТОР «Свободный» позволит создать новый высокотехнологичный газохимический кластер с мощностями производства мирового уровня. Кроме того, развитие ТОР «Свободный будет способствовать сбалансированному территориальному развитию Амурской области и Дальнего Востока в целом, ориентированному на снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения.

Эффективное развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области также будет способствовать достижению заявленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» показателей.

В случае развития в долгосрочной перспективе на территории ТОР «Свободный» определенных направлений науки, технологий и техники необходимо ориентироваться на Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899.

Создание и развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области полностью соответствует приоритетам государственной политики в сфере реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – Программа), в том числе:

создание на Дальнем Востоке конкурентоспособных (в сравнении с соседними странами Азиатско-Тихоокеанского региона) условий ведения хозяйственной деятельности, необходимых для ускоренного развития экономики и социальной сферы;

обеспечение крупномасштабного притока инвестиций в проекты, осуществляемые на территории макрорегиона;

развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения освоения территорий макрорегиона и повышения мобильности его населения;

развитие внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;

закрепление населения в восточных регионах страны на основе повышения уровня и качества жизни населения на территории макрорегиона, а также эффективного управления миграционными процессами и развитием человеческого капитала.

Формирование и развитие в Амурской области ТОР «Свободный» с благоприятными условиями для привлечения инвестиций реализуется в рамках подпрограммы 1 Программы «Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа».

Реализация инвестиционных проектов, объединенных в общий комплекс ТОР «Свободный» на территории Амурской области, будет содействовать формированию диверсифицированной конкурентоспособной экономики, созданию новых рабочих мест для персонала разного уровня квалификации, и тем самым будет способствовать созданию условий для повышения уровня жизни населения области и ДФО в целом.

Развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области отвечает отраслевым приоритетам, принятым в Стратегии и способствует определенным в Стратегии целям социально-экономического развития.

Развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области также будет способствовать достижению приоритетов Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы», в том числе созданию благоприятных условий и механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности области и осуществление внешнеэкономических и межрегиональных связей.

Согласно Схеме территориального планирования Амурской области назначение земельных участков городского округа Свободный, на территории которых расположены ТОР «Свободный», включает в себя развитие промышленности и сельского хозяйства, что соответствует стратегическим приоритетам развития области, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Амурской области, Инвестиционной стратегии Амурской области и иных документах стратегического характера.

Таким образом,  можно сделать вывод, что развитие ТОР «Свободный» на территории Амурской области соответствует целям и задачам, определенным в основных стратегических документах регионального и федерального значения, и наиболее целесообразным является формирование в ТОР «Свободный» газохимической специализации.

    - Рекомендации по выбору приоритетных отраслевых секторов для ТОР

Широкий перечень (long list) отраслевых секторов, возможных для развития в ТОР «Свободный» на ближайшие 3 года и 10 лет, а также векторную стратегию развития на 70 лет был составлен на основе:

анализа ресурсной обеспеченности;

анализа географических преимуществ месторасположения и производственного потенциала;

социально-экономического положения региона расположения ТОР и особенностей площадок ТОР;

анализа документов стратегического планирования региона, ДФО, Российской Федерации;

оценки имеющегося интереса отраслевых инвесторов к данному региону;

перечня разрешенных видов деятельности, указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации о создании ТОР;

экспертного мнения консультантов.

Для выбора приоритетных отраслей был разработан комплекс критериев, позволивший провести оценку перспективности развития каждой обозначенной отрасли в ТОР «Свободный». Основными критериями выступили:

наличие инвестиционных заявок;

наличие и доступность рынков сбыта;

наличие ресурсов и факторов производства;

синергия с существующим бизнесом;

значимость для развития региона;

результат фокус-группы;

оптимальность площадки для размещения предприятий отрасли.

Наличие инвестиционных заявок

Наличие соглашений о намерениях / предварительных договоренностей о размещении на территории региона.

Наличие и доступность рынков сбыта

Критерий отражает масштабы и динамику развития перспективного рынка сбыта для предприятий отрасли, а также близость рынков сбыта / возможность поставки готовой продукции на  ключевые рынки с использованием существующих видов транспорта.

Наличие ресурсов и факторов производства

Доступность в регионе и/или в непосредственной близости к площадкам ТОР «Свободный» сырья, материалов, компонентов, трудовых ресурсов для производства конечной продукции.

Синергия с существующим бизнесом

Данный показатель характеризует возможность увеличения доли размещаемых заказов у местных поставщиков.

Значимость для развития региона

Мультипликативный эффект проектов для экономического развития. Отсутствие негативного воздействия реализации проекта на состояние региона и муниципалитета с экологической, экономической, социальной точек зрения.

Качество и долгосрочность создаваемых рабочих мест, социальный эффект проекта.

Результат фокус-группы

Экспертная оценка всех участников фокус-группы со стороны местной администрации и делового сообщества.

Оптимальность площадки для размещения предприятия отрасли

Степень соответствия совокупности характеристик площадки типичным требованиям предприятий отрасли.

Оценка значения каждого критерия проводилась по пятибалльной шкале:

- очень высокая степень соответствия критерию, а для первого критерия – хотя бы 1 одобренная заявка на крупный проект, либо не менее 2 заявок на небольшие проекты,

- имеется существенные преимущества по данному критерию, а  для первого критерия – 1 одобренная заявка на небольшой проект;

- нет противоречия критерию (нейтральное значение), для первого критерия – имеются поданные, но не одобренные на настоящий момент заявки.

- критерий соблюдается в незначительной степени;

-  критерий не соблюдается (для первого критерия – нет поданных заявок),

Затем значения критериев были просуммированы для каждой отрасли (– «0» балл,  – «4» балл), и в результате все отрасли были ранжированы по убыванию.

При этом в случае несоблюдения критерия «Оптимальность площадки для размещения предприятия отрасли» ему присваивалось особое значение («вето»), обозначающее нецелесообразность размещения предприятий данной отрасли на территории ТОР.

Матрица критериев выбора специализации ТОР «Свободный»

| Отрасль | Наличие инвестиционных заявок | Наличие и доступность рынков сбыта | Наличие ресурсов и факторов производства | Синергия с существующим бизнесом | Значимость для развития региона | Результат фокус-группы | Оптимальность площадки для размещения предприятия отрасли | Итого (Сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газохимический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопереработка |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Производство полупродуктов базовой нефтегазохимии |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Производство полмеров |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Производство изделий из полимеров |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Производство метанола |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Строительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство бетона |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Производство металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Удобрения (азотные, комплексные) |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Пищевое производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка сои |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Производство продуктов питания |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Деревообработка |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Машиностроение |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Животноводство |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Лесоперерабатывающий комплекс |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Производство кожи и изделий из кожи |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Металлообработка и производство готовых металлических изделий |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Производство автотранспортных средств и комплектующих |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Производство мебели |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Производство лекарственных препаратов и медицинских материалов |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Производство текстильных изделий |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Производство одежды |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Производство бумаги и бумажных изделий |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Производство прочей неметаллической неминеральной продукции |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Производство химических веществ и химических продуктов |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Черная и цветная металлургия |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Производство электроники и электронных компонентов |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Производство электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Производство табачных изделий |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Деятельность воздушного и космического транспорта |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Деятельность сухопутного транспорта |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Деятельность водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

По результатам оценки рассматриваемые отрасли/виды экономической деятельности выделены в три ключевые группы:

1. «Отрасли, приоритетные для развития в ТОР» (short list) - итоговый показатель равен либо выше 20. В данной группе представлены наиболее перспективные отрасли, размещение которых на территории ТОР даст максимальный эффект для развития экономики региона и ДФО. В данную группу вошли следующие отрасли экономики:

Газохимический комплекс в составе следующих отраслей:

  - Газопереработка природного газа;

  - Производство олефинов (в первую очередь этилена);

  - Производство крупнотоннажных полиолефинов (в первую очередь полиэтилена);

  - Производство изделий из полимеров.

  - Производство метанола

  - Производство азотных и комплексных удобрений из природного газа

Производство строительных материалов:

  - Производство бетона;

  - Производство металлоконструкций.

Деревообработка (производство изделий и материалов для строительства и ремонта).

Пищевое производство:

  - Глубокая переработка сои;

  - Производство пищевых продуктов (напитки и др.).

2. «Отрасли, допустимые для развития в ТОР» - итоговый показатель ниже 20, но равен либо выше 11. Предприятия этих отраслей могут быть резидентами ТОР, но их привлечение не является приоритетом, а каждый проект потенциального резидента рассматривается на предмет экономической целесообразности его работы именно в рамках ТОР. В данную группу вошли следующие отрасли:

машиностроение;

производство кожи и изделий из кожи;

металлообработка и производство готовых металлических изделий;

производство автотранспортных средств и комплектующих;

производство мебели;

ремонт и монтаж машин и оборудования;

производство лекарственных препаратов и медицинских материалов;

жилищное строительство.

3. «Отрасли, не подходящие для развития в ТОР» - итоговый показатель равен и или ниже 10. В данную группу отраслей включены отрасли, развитие которых нецелесообразно на территории ТОР (возможно, за отдельными исключениями, которые должны быть четко и убедительно аргументированы).

    - Выбор специализации ТОР

На основе выполненного отраслевого отбора, Стратегических документов и наличия инвестиционных заявок выделяется уточнение специализации ТОР.

Главной специализацией ТОР определяется  создание газохимического кластера по глубокой переработке природного газа:

Химическая и нефтехимическая промышленность играют существенную роль в мировой экономике, оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности, строительство и сельское хозяйство. С учетом современного уровня материаловедения и тенденции к переходу на композиционные материалы, развитие отраслей, использующих технологичные компоненты, не представляется возможным без наличия современной химической и нефтехимической промышленности. Химические технологии как основа для производства большинства современных материалов чрезвычайно важны в контексте вопросов технологического развития, экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны.

Крупнейшие страны мира поддерживают и развивают производство химической и нефтехимической продукции как одно из перспективных направлений экономики. Химическая и нефтехимическая промышленность характеризуются высоким уровнем автоматизации труда и технологического развития, что выделяет их среди прочих отраслей промышленности.

Опережающее развитие отрасли связано с интенсификацией использования химической и нефтехимической продукции во всех секторах экономики. Страны, обладающие дешевыми углеводородными ресурсами, динамично развивают производство крупнотоннажной химической и нефтехимической продукции, обеспечивая себе лидерство в цене. Развитые страны вынуждены производить высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, чтобы сохранить конкурентные преимущества на мировом рынке, в частности развивать направления производства продукции из возобновляемого сырья и продукции с повышенными требованиями экологической безопасности.

Согласно мировому опыту, подобное опережающее развитие химического комплекса возможно благодаря эффективной государственной поддержке, основными инструментами которой являются государственное финансирование инфраструктурных проектов и государственно-частное партнерство в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

Развитие инновационных секторов газопереработки и углубленной переработки углеводородного сырья имеет ряд преимуществ. В частности, чтобы получить газохимическую продукцию, сначала необходимо на газоперерабатывающем заводе переработать «жирный» природный газ с получением этана, пропана, бутана, затем на установках пиролиза получить основные мономеры (этилен, пропилен) и в дальнейшем изготовить из них полимеры. Данная методика переработки создает продукты с более высокой добавленной стоимостью. Продвигаясь по технологической цепочке от сырья к нефтехимическим полупродуктам, нефтехимикатам, полимерам и изделиям из полимеров идет наращивание стоимости до 8-15 раз от стоимости исходного сырья.

- Рост стоимости в нефтегазохимической цепочке

По оценке зарубежных консалтинговых агентств (Technon, SRI) в мировой практике в долгосрочной перспективе ожидается рост пиролизных мощностей, производства этилена и соответствующий рост всего нефтегазохимического комплекса. Данный рынок будет привлекательным в связи с ростом объемов С2-С4 газов, выделяемых из природного и попутного газа и как следствием возможными относительно низкими ценами на сырье. Добавленная стоимость составляет 200-250 долл. на 1 т. производимого из указанных газов первичных продуктов нефтехимии. Производство и спрос метанола будет расти примерно на 4-5% в год. В течении нескольких лет также планируется рост спроса на метанол в связи с увеличением производства олефинов из метанола (до 5 млн т.).

Кроме того, сам природный газ и продукция на его основе с ростом цены на нефть оказывается привлекательным сырьем для получения не только метанола, но и различных новых продуктов на его основе (олефины, топлива). Высока вероятность роста на азотсодержащие удобрения.

Будет продолжаться перемещение производств в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом. Так доля пиролизных мощностей, размещенных на Ближнем Востоке (дешевое сырье и удобная логистика) и в странах Северо-Восточной Азии (емкий рынок и активно растущий спрос), увеличилась с 27 % в 2000 году до 41% в 2010 году. Продолжается рост н/х мощностей в Северной Америке.

В случае ТОР «Свободный» в наличии:

- Доступ к наиболее выгодному сырью для газопереработки – этану;

- Удобное размещение рядом и с источником сырья, и с экспортным рынком сбыта, и с рынком сбыта в России.

Планируется развивать на первом этапе в ТОР «Свободный» цепочки производства:

- Полиэтилены

- Природный газ

- Этан, ШФЛУ

- Этилен

- Полиэтилен

- Изделия из полиэтилена:

    - Полиэтиленовые трубы и фитинги

    - Упаковочные материалы

    - Лотки и контейнеры, тара

    - Скотч и изолента

    - Полиэтиленовая пленка

    - Игрушки

    - Упаковка лекарственных средств

    - Протезы

    - Изделия медицинского назначения. Узлы и детали медицинской аппаратуры, приборов и инструментов

    - Технические пленки для укрытия теплиц и кормов и других сельскохозяйственных нужд

    - Мешки под удобрения и других сельскохозяйственных изделий

    - Полиэтиленовое покрытие труб

    - Изолирующие материалы (Изолон, вспененный полиэтилен, полиэтиленовые пенопласты, пеноплекс)

    - Спортивные покрытия

    - Трубы для теплых полов

    - Хлорированный полиэтилен

    - Емкости и бассейны из полиэтилена

- Метанол

- Природный газ

- Метан

- Метанол

- Изделия из метанола:

    - Фенопласты

    - Синтетические смолы

    - Полиформальдегид

    - Лаки, краски

    - Теплоизоляционные материалы

- Удобрения

- Природный газ

- Аммиак

- Азотные и комплексные удобрения

В более дальней перспективе планируется расширить номенклатуру производства первичных полупродуктов газохимии (олефинов: пропилен, стирол или ЭТФ), продуктов из них (полипропилен, полистирол, ПЭТФ) и далее материалов и изделий из них:

    - Пропанол

    - Листовой полипропилен;

    - Профильные трубы из полипропилена;

    - Сборно – разборные мобильные дорожные плиты (СРДП или временные дороги);

    - Водоотводные лотки;

    - Полипропиленовые емкости гальванические ванны, бассейны, баки, цистерны

    - Емкости и бассейны для разведения рыб в УЗВ-системах

    - Подкладки под гидравлические опоры техники (Аутригеры);

    - Базальтовая укладочная сетка для строительства

    - Акрилонитрил

    - Пропиленгликоль

    - Полистирол

    - ABS-пластик

    - Автомобильные комплектующие

Газохимический кластер в свою очередь будет генерировать спрос на строительные материалы для строительства объектов производства, жилья и социально-культурных объектов для сотрудников, а также продукты питания.

В связи с этим целесообразно размещение в ТОР «Свободный» производств:

- Материалы для строительства:

    - Бетон;

    - Металлоконструкции;

    - Деревянные материалы и конструкции;

- Пищевые производства:

    - Глубокая переработка продуктов из сои (соевые концентраты);

    - Продукты питания (напитки и прочее).

Деревообработка имеет несколько причин для включения в состав производств в ТОР «Свободный»:

- Обеспечение строительства объектов в материалах из дерева: как промышленных объектов (двери, рамы), так и жилищного и загородного строительства (коттеджи).

- Глубокая переработка дерева: производство фанеры и ДСП требуют синтетических смол – продуктов газохимии (синергия с Газохимией).

- Наличие доступа к сырью – развитая отрасль лесопереработки в Амурской области дает доступ к первично переработанному материалу (синергия с существующей в области отраслью). В Свободненском районе: лиственница -  198,4 тыс. куб. м, дуб – 945 тыс. куб. м, сосна – 1,5 тыс. куб. м, береза - 686,9 тыс. куб. м.

Таким образом предлагается специализация ТОР:

- Газохимические производства

- Производство строительных материалов, в том числе Деревообработка

- Пищевые производства.

  - Отраслевой анализ

Объем выпуска продукции мирового химического комплекса в 2012 году составил свыше 4,0 трлн долл. США (более 123 трлн руб.). При этом на нефтегазохимическую  промышленность приходится около 57% (70 трлн руб.) от общего объема производства химического комплекса. Продукция химической и нефтехимической промышленности используется во всех сферах мировой экономики, включая строительство, производство электроники, упаковочных материалов и потребительских товаров, сельское хозяйство, автомобилестроение и прочие отрасли.

Более 43% мирового производства химического комплекса составляет производство нефтехимической продукции, 15% приходится на производство основных химических веществ, 42% - на производство продукции глубокой переработки.

Продукция газохимии потребляется практически всеми отраслями промышленности и используется в жизнедеятельности всех слоев общества. Ключевыми отраслями потребителями химической промышленности являются: товары народного потребления (бытовое потребление), потребление внутри комплекса, машиностроение, строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь и т.д.

Химический комплекс характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 года среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4,4%, при этом, среднегодовой темп роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) за указанный период ожидается на уровне 3%. Таким образом, к 2030 году суммарный рост химического комплекса на 28% превысит рост мирового ВВП.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности химический комплекс имеет один из самых высоких показателей производительности труда. Например, в Европе производительность труда в химическом комплексе превышает аналогичные показатели машиностроения, автомобилестроения и сферы телекоммуникационных услуг, уступая лишь производству фармацевтической продукции.

Кроме того, нефтегазохимический комплекс характеризуется высокой капиталоемкостью. По уровню инвестиций на одного работника он занимает первое место, опережая такие отрасли, как фармацевтика, металлургическое производство, автомобилестроение и целлюлозно-бумажное производство.

Нефтегазохимический комплекс является одной из наиболее наукоемких отраслей, для него характерны высокие удельные затраты на инновации. Удельные инвестиции в инновации в химическом комплексе превышают аналогичные показатели в машиностроении, автомобилестроении и сфере телекоммуникационных услуг, уступая только фармацевтическому производству.

В составе продукции нефтегазохимического комплекса газохимический рынок представлен следующей продукцией:

а) На базе продуктов переработки С2+:

•	полупродукты базовой нефтегазохимии – этилен, пропилен, бутадиен, изопрен и т.д.;

•	производные полупродукты – этанол, этиленоксид, этиленгликоль, этилбензол, этилацетат, винилацетат, винилхлорид, стирол, и т.д.);

•	конечные продукты (полимеры - полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, АБС-пластик, полиэтилентефталат), каучуки (бутадиенстрольный, полибутадиеновый, полиизопреновый и др.).

б) На базе продуктов переработки метана С1:

•	азот, аммиак (карбамид), метанол, уксусная кислота, формальдегид (формалин), бутиловый эфир (МТБЭ), олефины, синтетическое жидкое топливо (СЖТ), сжиженный природный газ (СПГ), смолы на базе переработки формальдегида (карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и фенолформальдегидные смолы).

Мировой рынок полимеров превышает в настоящее время 210 млн.тонн, из которых около 37% приходится на полиэтилен. Основная тенденция в последнее время – перемещение производства в регионы с дешевым сырьем, на которое приходится более половины себестоимости полиэтилена. В результате сейчас крупнейшие производители:  США, страны Ближнего Востока. Во внешенторговый оборот поступает более половины выпускаемого в мире полиэтилена. Объем мировой торговли полиэтилена низкого давления по данным UN COMTRADE составил в 2015г. 21,5 млн.тонн, полиэтилена высокого давления – 18 млн.тонн. Основными экспортерами полиэтилена являются ближневосточные производители и США. Саудовская Аравия обеспечила в 2015 г. 19% поставок ПЭ, а США –9%. Крупнейшие импортеры –Китай (19% в поставках 2015 г.) и страны Западной Европы. Важно отметить, что доля КНР как потребителя в структуре мировой торговле растет (увеличение составило 4 пп. за последние 4 года), однако темпы роста в 2014-2015 гг. резко снизились как за счет ввода новых собственных мощностей на территории Китая, так и за счет замедления темпов увеличения внутреннего спроса.

В товарной структуре мирового спроса на полиэтилен на ПВД приходится 46%, ПНД –30%, ЛПЭ –24%. Спрос на последний растет наиболее быстрыми темпами, движимый в первую очередь упаковочным сегментом.

Более 70% мирового потребления ПЭ приходится, главным образом, наупаковку, в первую очередь –пленки, которые являются самым быстрорастущим сегментом рынка с ожидаемым среднегодовым темпом роста около 5% в ближайшие пять лет. Рост обусловлен потребностямис/х и пищевой промышленности.

Ключевыми игроками на мировом рынке полиэтилена являются Dow (ТНК29, LLDPE/HDPE/ULDPE), ExxonMobil (ТНК, HDPE/LDPE/LLDPE/mLLDPE), LyondellBasell (США, LDPE/ HDPE/LLDPE/ UHMWPE/ EVA), Sinopec (Китай, HDPE/LDPE/LLDPE), Borealis (ТНК, HDPE/ LDPE/EVA), SABIC (Саудовская Аравия, HDPE/LDPE/LLDPE), CNPC (Китай), Braskem (Бразилия, HDPE/LDPE /UHMWPE/ EVA), INEOS (ТНК, HDPE/LDPE/LLDPE), Total (ТНК, LDPE/LLDPE/HDPE/mLLDPE/EVA).

Важным аспектом, влияющем на конкурентоспособность и маржинальность производства, является сырье, на базе которого выпускается полиэтилен. Исходным сырьем для производства этилена, который затем используется в процессе полимеризации, являются нафта (прямогонный бензин), этан, ШФЛУ (широкие фракции легких углеводородов), сжиженные углеводородные газы (СУГ),а также уголь (в КНР). Этиленовые комплексы в Европе и странах АТР работают преимущественно на нафте. В США же на большинстве этиленовых установок используется в качестве сырья этан, а не продукты переработки нефти. Это снижает себестоимость производимого на их основе полиэтилена и увеличивает конкурентоспособность американской продукции на мировом рынке. В период низких цен на нефть это преимущество несколько уменьшилось, однако, себестоимость производства этилена в США остается одной из самых низких в мире, уступая только Саудовской Аравии (КСА). Для Европы характерна тенденция оптимизации и закрытия части полиэтиленовых мощностей. В течение 2013-2015 гг. были остановлены заводы Lyondellbasell (Германия, 100 тыс. тонн в год HDPE), Versalis(Италия, 150 тыс. тонн в год LLDPE, 150 тыс. тонн LDPE), Total(Голландия, 70 тыс. тонн в год HDPE), Borealis(Германия, 175 тыс. тонн в год HDPE).

Производство полиэтилена (ПЭ) в России росло достаточно быстрыми темпами в последние годы. Средний темп роста полимеров этилена в первичных формах в период 2005-2015 гг., согласно данным Росстата, составлял 5,2% в год. Всего за 10 лет объем производства вырос более чем на 60%.

Рост производственных показателей стал возможным благодаря инвестициям в расширение мощностей: с 2005 г.ониувеличились более чем на 600тыс. тонн. В частности, на Казаньоргсинтезе(КОС)в период 2004-2010 гг. была осуществлена модернизация производства полиэтилена низкого давленияс увеличением мощностей с 197 до 510 тыс. тонн в год. На Нижнекамскнефтехиме (НКНХ) в 2009 г. было введено в эксплуатацию производство полиэтилена мощностью 230 тыс. тонн в год. В 2008 г. на Томскнефтехиме завершилась поэтапная реализация инвестиционного проекта СИБУРа по увеличению мощности производства полиэтилена высокого давления со 170 до 200 тыс.тонн в год.Затем мощности были увеличены до 250 тыс.тонн.Суммарные мощности по производству полиэтилена в РФ по данным Росстата превышают в настоящее время 2,1 млн. тонн в год.

- Объем производства полимеров этилена, Росстат

Объем производства основных видов ПЭ –полиэтилена высокого давления (ПВД) и низкого давления (ПНД), включая линейный полиэтилен высокого давления (ЛПЭ), составил в 2015 г. почти 1,6 млн. тонн.

В товарной структуре производства полиэтилена большая часть приходится на ПНД –904 тыс. тонн в 2015 г.30 (+24,4% к уровню 2014 г.). Объем производства ПВД составил в 2015 г. 648 тыс. тонн (-8%).

Географическая структура выпуска полиэтилена (ПВД, ПНД, ЛПЭ), показывает, что основной объем производства обеспечивает Приволжский Федеральный округ, где расположены 4 производителя из 7.

- География производства полиэтилена в России

Импортная продукция занимает значительную часть российского рынка, обеспечивая более 30% потребностей внутреннего спроса. Однако в последние два года объемы импортных поставок стали снижаться: если ранее доля импорта в потреблении превышала 30%, а в 2014 г. достигла 37%, то в 2015 г. закупки по импорту резко упали, их доля в потреблении снизилась. В 2016 г. снижение закупок импортного полиэтилена продолжилось: по итогам 1 квартала было импортировано 114,1 тыс. тонн, что на 12,6% ниже уровня аналогичного периода 2015 г.

- Импорт полимеров этилена, Источник: ФТС

На объемы закупок полиэтилена на внешних рынках влияют как низкий спрос на готовую продукцию, так и слабый рубль, который делает внешние закупки невыгодными. Импорт сократился по всем секторам потребления, при этом наибольшее падение, по данным экспертов рынка, пришлось на сектор полиэтилена для антикоррозийного покрытия стальных труб большого диаметра.

В наибольших объемах импортируются различные виды линейного полиэтилена –221тыс. тонн в 2015 г., или 36% поставок. Несколько меньше –объемы закупок полиэтилена низкого давления (195 тыс. тонн в 2015 г.). В этом сегменте наблюдалось наиболее значительно снижениеобъемов поставок в 2015 г. (-39%против -10% в случае ПВД). По итогам первого квартала 2016г. импорт ПНД упал на 29% по сравнению с 1 кварталом 2015г. Объемы импорта сополимеров этилена и винилацетата стабильны и колеблются в районе 22-24 тыс. тонн в последние несколько лет.

ЛПЭ в настоящее время остается самым импортозависимым сегментом рынка основных полимеров этилена. Продукция отечественного производства обеспечивает менее 20% внутренних потребностей, что связано с отсутствием достаточных мощностей по выпуску этого продукта в РФ.

Что касается поставщиков, то в 2015-2016гг. импортировался полиэтилен производства следующих компаний:

- Полиэтилен высокого давления (ПВД): SABIC (СаудовскаяАравия), Borealis (Финляндия), ExxonMobilChemical (Бельгия), Ineos (Бельгия), LGChem (Ю. Корея), Dow, LyondellBasell (Нидерланды), Полимир (Беларусь) и др.

- Линейный полиэтилен (ЛПЭ): SABIC (Саудовская Аравия), ExxonMobilChemical, Dow, ШуртанскийГХК (Узбекистан), Daelim (Ю. Корея), Borealis, Ineos, MarcoPolo (США), Hanwha (Ю. Корея), LotteChemical (Ю. Корея), LGChem, LyondelBasell, PTTChemical (Таиланд), SCGChemicals (Таиланд) и др.

- Полиэтилен низкого давления (ПНД): ШуртанскийГХК (Узбекистан), SCGChemicals, LGChem, Borealis, LyondellBasell, Ineos, Borouge (совместное предприятие саудовской ADNOC и Borealis), PTTChemical (Таиланд), SABIC, SCGChemicals, Versalis (Франция), TOTAL и др.

Российские производители по большей части ориентированы на внутренний рынок. В 2015 г. на экспорт было отгружено 17% выпущенного в стране полиэтилена. Доля России в мировой торговле полиэтиленом –менее 1% (0,8% в 2015 г. по данным UN COMTRADE). Максимальный объем экспорта за последние годы был в 2013 г. –почти 380 тыс. тонн, что соответствовало 1% мирового экспорта и 21% от объемов внутреннего производства.

Основным экспортером является «Казаньоргсинтез»(29% в структуре отгрузок 2015 г.). Существенные объемы поставляет на экспорт также Ангарский завод полимеров и Томскнефтехим.

Важнейшие направления поставок – Китай и страны СНГ, при этом почти 100% поставок в Китай – ПВД.В 2015 г. на КНР и Казахстан пришлось 24% в географической структуре экспорта, 13% –на Украину, 12% -на Беларусь. Значительны также объемы поставок на рынок ЕС (12% в 2015 г.). Основной тенденцией последних нескольких лет является снижение объемов поставок в Украину, а также расширение географии экспорта.

Крупнейшими сегментами рынка полиэтилена являются полимерные трубы и упаковочная промышленность. Самая серьезная негативная динамика в 2014-2015 гг. наблюдалась в трубном секторе (-7% и -19% соответственно), а также в кабельной промышленности, где снижение в 2014 г. составило 8,5% к уровню 2013 г. Упаковка же напротив показала прирост.

- Структура потребления полиэтилена

Ведущим производителем полиэтилена в России является «Казаньоргсинтез» (ТАИФ) с долей в общем объеме производства более чем 40%. Крупными производителями являются также «Нижнекамскнефтехим»-НКНХ (ТАИФ), «Томскнефтехим» (СИБУР), «Ставролен»(Лукойл), «Газпром нефтехим Салават»-ГНС.

Среди других производителей – «Уфаоргсинтез» (Башнефть), Ангарский завод полимеров (Роснефть), годовой объем выпуска –менее 100 тыс. тонн.

- Структура выпуска полиэтилена в России в 2015г.

Новая отрасль специализации ТОР

Новая отрасль специализации ТОР, которая не представлена в списке отраслей – предлагается Деревообработка.

Деревообрабтывающие производства по глубокой переработке дерева – производству строительных материалов (Клееный брус, фанера, ДСП) и готовых изделий (дверные блоки, оконные рамы, лестницы, подоконники, мебель, коттеджи) позволит обеспечить:

- Строительными материалами строящиеся объекты ТОР;

- Повысить уровень переработки древесины в области;

- Улучшить комфорт проживания в области

- Увеличить возможности по экспорту готовой продукции;

- Получить синергетический  эффект от взаимодействия производителей материалов из дерева и производителей синтетических смол на базе газохимии.

  - Производство водорода

Сегодня специалисты прогнозируют, что в недалеком будущем традиционные виды топлива может заменить экологически чистый и неисчерпаемый водород. Поэтому для многих стран мира исследования по водородной энергетике становятся приоритетными направлениями развития науки.

Перевод автомобильного транспорта на альтернативное топливо, в частности, водород, даёт принципиально новый подход к экономии сырьевых ресурсов, а также будет способствовать устранению токсичных выбросов.

Лидером в переходе на водород является транспортная сфера. Автомобили, автобусы, поезда, самолёты и даже подводные лодки всё чаще заменяют традиционное топливо на водород. В Японии такой поезд развивает скорость до 120 км в час и проезжает на одном заряде до 400 км. Китайская локомотивно-строительная компания CSR Sifang, которая базируется в Циндао, завершила работы по созданию первого в мире трамвая, использующего топливные элементы, и трамвай сдан в эксплуатацию.

Компании Honda Motor Co., Ltd. и Toyota Motor Corporation приняли решение о выпуске на рынок автомобилей на топливных элементах, а Iwatani Corporation и JX Nippon Oil & Energy Corporation опубликовали розничные цены на водород на водородных заправочных станциях. Таким образом, произошла резкая активизация усилий, направленных на развитие использования водорода в качестве источника энергии.

Значимость практического использования водорода:

- является экологически дружественным энергоносителем;

- демонстрирует исключительно высокую эффективность;

- может быть получен различными способами, и его можно применять не только в качестве источника энергии, но и в качестве средства доставки энергии.

  - Производство умных удобрений

  - Учёные Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН создали «умные удобрения». Исследователи соединили традиционное удобрение с биоразлагаемым полимером, что позволило замедлить процесс разложения и выделения в почву питательного вещества. В итоге повысилась эффективность использования подкормки, а нагрузка на окружающую среду снизилась.

  - Препараты нового поколения произведены из биоразрушаемых материалов, которые разлагаются под воздействием микрофлоры до безвредных продуктов и обеспечивают постепенный выход активного начала в почву.

  - Для создания медленно разлагающихся конструкций исследователи использовали биоразлагаемый полимер под названием поли-3-гидроксибутират (П3ГБ). Учёные смешивали порошок биополимера с древесной мукой и нитратом аммония.

  - Преимущества умных удобрений:

- после однократного внесения гранул растение обеспечивается удобрением на протяжении нескольких месяцев, что избавляет от необходимости дополнительного внесения питательных добавок;

- не происходит загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод избыточными соединениями азота.

Созданные матриксы будут использованы в качестве прототипа сельскохозяйственных препаратов с контролируемым временем выхода удобрений.

Использование альтернативных материалов

К 2020 году мировой спрос на каучук возрастет на 20%.  Благодаря исследователям института молекулярной биологии и прикладной экологии Fraunhofer Германии, есть теперь альтернатива синтетическому и натуральному каучукам – одуванчики коз-сагыз. Сок этого сорняка содержит латекс. Его трудно собрать, потому что экстракт одуванчика полимеризуется — становится смолистым — когда попадает на воздух.

Команда Fraunhofer преодолела эту липкую проблему путем отключения ключевого фермента. Новая, улучшенная формула одуванчика производит на 500% больше полезного латекса, чем старый сорняк.

Проблемы использования натуральных и синтетических каучуков:

- рост цен на нефть ограничивает экономическую жизнеспособность синтетических каучуков;

- быстро распространяющийся грибок, бушующий сегодня в мире, уничтожает каучуковые деревья;

- аллергические реакции от резины из каучука гевеи, используемой в медицинских устройствах;

- земли, используемые для производства каучука, в настоящее время преобразованы в пальмовые плантации получения биотоплива;

- возросли затраты на рабочую силу, снизилась рентабельности гевеи на бразильских плантация.

Международный производитель шин Apollo Vredestein создал прототип автомобильных шин из одуванчиков, которые могут появиться на рынке через пять лет.

Интерес к новым, экологичным материалам, усилившийся в последние десятилетия, ожидаемо имел последствия также и в области пластмасс и синтетических смол.

Существуют биоосновные (bio-based) и биоразлагаемые (biodegradable) пластики. Первый предполагает получение мономера из природного сырья, а затем полимеризацию мономера в обычные пластики (ПЭ, ПА, ПЭТ и др.), для вторых ключевой аспект – это возможность быстрого разложения пластика в естественной среде в течение короткого времени.

Пример: Из биологического сырья получен этиловый спирт, из которого произведен этилен. При полимеризации этилена получен полиэтилен (ПЭ). Такой ПЭ можно отнести к биоосновным (поскольку он был ппроизведен из естественного сырья), но при этом продукт никак не отличим от ПЭ, полученного из нефтяного сырья.

  - В отличие от абсолютного большинства пластмасс биоразлагаемые полимеры могут расщепляться в условиях окружающей среды с помощью микроорганизмов, таких как бактерии или грибки. Полимер, как правило, считается биоразлагаемым, если вся его масса разлагается в почве или воде за период в шесть месяцев. Во многих случаях продуктами распада являются углекислый газ и вода.

Мировое потребление биоразлагаемых пластиков, тыс. тонн

  - Мировое потребление биоразлагаемых пластиков развивается высокими темпами. Среднегодовой рост составляет 27%. В период с 2012 по 2016 г. потребление выросло в 2,7 раза. Темпы роста потребления превысили темпы, предсказанные ранее рядом экспертов.

  - Контейнеры, пленки и пеноматериалы, изготовленные из биоразлагаемых полимеров, используются для упаковки мяса, молочных продуктов, выпечки и пр. Другим наиболее распространенным применением являются одноразовые бутылки и емкости для воды, молока, соков и прочих напитков, тарелки, миски и поддоны. Еще одним рынком сбыта для таких материалов является производство мешков для сбора и компостирования пищевых отходов, а также пакетов для супермаркетов. Развивающимся применением этих полимеров является рынок сельскохозяйственных пленок. Сферы применения биоразлагаемых материалов соответствуют специализации ТОР «Свободный».

Производство гелия и дирижаблей

  - Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год.

  - Главной целью дирижаблестроения сейчас является конструирование аппаратов для доставки грузов. Именно такой вид транспорта стал бы решением для труднопроходимых районов, куда ни наземный транспорт не может добраться, ни самолеты по разным причинам не летают. Дирижабли могут совершить посадку в любом месте, где найдется подходящая по размеру площадка. Ими, например, можно было бы доставлять грузы в удаленные районы Сибири и Дальнего Востока.

  - Рост числа проектов по разработке современных дирижаблей наблюдается в последние 20 лет. Интерес связан с высокой энергоэффективностью: длительное нахождение в воздухе, подъем тяжелых грузов можно осуществлять без использования каких-либо двигателей и расходования топлива. Ещё один фактор – отказ от использования водорода в пользу гелия как более безопасного.

  - Прочность и низкий вес оболочки позволяют обеспечивать новые композитные материалы: например, оболочка Airlander 10 выполнена из высокопрочных материалов — вектрана, кевлара и майлара.

  - Перспективные направления применения дирижаблей имеются как в военной, так и в гражданской сфере. В военной сфере в основном предполагается установка радиолокационного оборудования и средств связи из-за возможности дирижаблей долго находится в воздухе на высоте, где отсутствуют препятствия для распространения сигнала.

  - Гражданское применение – наблюдение и обследование природных объектов, обширных территорий, протяженных объектов инфраструктуры (трубопроводы, дороги, ЛЭП), для перемещения тяжелых крупногабаритных грузов, пассажиро- и грузоперевозок (как замена самолётам).

  - Преимуществом дирижаблей является возможность совершать посадку на любую поверхность: земля, вода, болотистая местность, лед. Главное требование – открытая пустая площадка достаточных размеров. Также необходима причальная мачта или груз для закрепления. Для обслуживания аппарата необходимы ангар и резервуары для хранения газа.

  - В качестве направлений развития можно обозначить следующие: увеличение размера аппаратов для получения грузоподъемности в 50-60 тонн, беспилотное управление, использование солнечных батарей в качестве источника питания, создания аппаратов с возможностью полётов в стратосфере. На более отдаленную перспективу в 30-50 лет можно выделить концепции создания дирижаблей длинной 500 м и более, а также вакуумного дирижабля, который будет обладать значительно большей подъемной силой. Но на сегодня необходимые для этого легкие высокопрочные материалы не существуют.

  - Совбез РФ и академик Российской академии наук Александр Некипелов вынесли на обсуждение проект «Единая Евразия» - систему транспортно-логистических коридоров, которые соединят Транссиб, БАМ и Северный морской путь. Основная цель проекта - стимулирование более глубокого освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

  - Всего предлагается создать два транспортно-логистических коридора, протяженность которых составит 9,6 тысячи километров, а также новую скоростную железнодорожную дорогу на базе Транссиба и Байкало-амурской магистрали. В Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике должная появиться развитая инфраструктура.

  - В настоящий момент из всех составляющих проекта наиболее подробно описаны дирижабли АТЛАНТ (аэростатический транспортный летательный аппарат нового типа). Их планируется использовать для перевозки грузов между Транссибом и Северным морским путем. Грузоподъемность новых дирижаблей составит до 16 тонн, дальность полета - 2-5 тысяч километров. Ориентировочная стоимость проекта по созданию летательных аппаратов - 3,2 миллиарда рублей, строительство завода, на котором они будут производиться, обойдется еще в 8-10 млрд рублей. По мнению авторов проекта, один такой дирижабль сможет заменить до пяти вертолетов Ми-8, при этом стоимость летного часа у дирижаблей по сравнению с вертолетами довольно низкая - 24-35 рублей вместо 115 рублей.

  - Приблизительная стоимость проекта, который планируется завершить к 2035 году, оценивается в 220-240 миллиардов долларов.

Экспорт полиэтилена из России в страны АТР

В товарной структуре производства полиэтилена большая часть приходится на полиэтилен низкого давление (ПНД) – 904 тыс. тонн в 2015 г. (+24,4% к уровню 2014 г.). Объем производства полиэтилена высокого давления (ПВД) составил в 2015 г. 648 тыс. тонн (-8%). Производство линейного полиэтилена (ЛПЭ) увеличилось в 2015 г. почти в 3 раза до 46 тыс. тонн.

Лидирующие позиции в производстве полиэтилена занимает «Казаньоргсинтез» (ГК ТАИФ), обеспечивающая более 40% выпуска этого продукта. Предприятие выпускает как ПВД, так и ПНД. Помимо «Казаньоргсинтеза» ПВД также производится компаниями «Томскнефтехим», (ПАО «СИБУР Холдинг»), «Уфаоргсинтез» (АНК «Башнефть»), Ангарский завод полимеров (ПАО «НК «Роснефть»), Газпром нефтехим Салават (ПАО «Газпром»). ПНД выпускается на мощностях «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» (ГК ТАИФ), «Газпром нефтехим Салават», «Ставролен» (ПАО «Лукойл»). Единственным производителем ЛПЭ на сегодняшний день является «Нижнекамскнефтехим».

Российские производители по большей части ориентированы на внутренний рынок. В связи с этим доля РФ в мировой торговле мала – менее 1% (0,8% в 2015 г. по данным UN COMTRADE). Важнейшие направления поставок – Китай и страны СНГ, при этом почти 100% поставок в Китай – это ПВД. Максимальный объем экспорта за последние годы был в 2013 г. – почти 380 тыс. тонн, что соответствовало 21% от объемов внутреннего производства. В 2014-2016 гг. объемы экспортных отгрузок снижались в пользу внутреннего рынка (в том числе в результате процесса импортозамещения). В 2015 г. на экспорт было отгружено 17% выпущенного в стране полиэтилена.

В структуре внешнеторговых поставок преобладает ПВД – полиэтилен высокого давления (55% в структуре экспорта в 2015 г.).

Основным экспортером является «Казаньоргсинтез» (29% в структуре отгрузок 2015 г.). Существенные объемы поставляет на экспорт также Ангарский завод полимеров и Томскнефтехим.

- Видовая структура экспорта полимеров этилена в 2013-2016 гг.

| Вид товара |  |  | Объем экспорта, тыс. тонн |  |  | Изменение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2016 | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 (1 кв.) |
| ПВД | 179,6 | 168,6 | 168,4 | 62,0 | 42,4 | -6,1% | -0,1% | -31,7% |
| ПНД | 217,0 | 148,0 | 135,5 | 42,1 | 41,3 | -31,8% | -8,5% | -1,8% |
| ЭВА | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 1,8% | -0,1% | 30,5% |
| Прочее | 0,5 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 230,5% | -9,6% | -18,0% |
| Всего | 397,9 | 319,2 | 306,2 | 104,6 | 84,1 | -19,8% | -4,1% | -19,5% |

В структуре внешнеторговых поставок преобладает ПВД (55% в структуре экспорта в 2015 г.). Падение объемов отгрузок в 2014-2015 гг. было обусловлено в основном сегментом ПНД, в то время как показатели по ПВД были достаточно стабильны. Однако в 1 квартале 2016 г. резкое снижение объемов экспорта было вызвано падением отгрузок ПВД.

- Географическая структура экспорта полимеров этилена в 2013-2016 гг.

| Вид товара |  | Объем экспорта, $ млн |  |  |  | Изменение |  | Доля в отгрузках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страны | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014/2013 | 2015/2014 | 2015 |
| Китай | 83,7 | 99,2 | 74,4 | 74,2 | 142 | 18% | -25% | 21% |
| Казахстан | 81,1 | 90,8 | 72,2 | 106 | 86,4 | 12% | -20% | 20% |
| Украина | 85,2 | 35,6 | 41,2 | 49,4 | 70,6 | -58% | 16% | 21% |
| Беларусь | 41,9 | 29,6 | 38,2 | 50,3 | 63,1 | -29% | 29% | 11% |
| Литва | 19,0 | 13,9 | 16,2 | 17,4 | 17,5 | -27% | 16% | 5% |
| Бельгия | 9,3 | 9,4 | 13,9 | 8 | 10,8 | 2% | 47% | 2% |
| Турция | 21,3 | 12,9 | 13,8 | 1.8 | 9,3 | -39% | 7% | 5% |
| Узбекистан | 2,5 | 6,0 | 8,3 | 7.7 | 9,1 | 142% | 38% | 1% |
| Польша | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 4 | 7,1 | 9% | 2% | 2% |
| Сербия | 4,2 | 4,1 | 4,8 | 17,6 | 16,1 | -3% | 17% | 1% |
| Германия | 27,8 | 1,5 | 3,8 | 13,7 | 9,7 | -95% | 148% | 7% |
| Всего | 397,9 | 319,2 | 306,2 | 362 | 379 | -20% | -4% | 100% |

Основной тенденцией последних нескольких лет является снижение объемов поставок в Украину, а также расширение географии экспорта. В 2015 г. на КНР и Казахстан пришлось 24% в географической структуре экспорта, 13% – на Украину, 12% - на Беларусь. Значительны также объемы поставок на рынок ЕС (12% в 2015 г.).

- Уровень экспортного потенциала российского рынка полимеров этилена

| Страны | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем экспорта, млн. тонн | 0,28 | 0,40 | 0,32 | 0,31 |
| Изменение объема экспорта, % к предыдущему году | -4,9 | 42,7 | -19,8 | -4,1 |
| Доля экспорта в производстве, % | 18,0 | 21,4 | 20,1 | 17,1 |
| Доля в мировой торговле, % | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |

Стоимостные объемы экспорта химических товаров за 2015 год снизились на 12,4%, а физические – возросли на 3,6%. Физические объемы экспорта продуктов неорганической химии возросли на 11,6%, удобрений – на 1,7%, пластмасс и изделий из них – на 22,0%, каучука, резины и изделий из них – на 18,4%.

В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

Анализ торгового баланса в химической отрасли показывает, что Россия не может покрыть спрос на фармацевтические продукты за счет собственного производства. Серьезный отрицательный баланс также наблюдается в сегменте пластмасс. В то же время положительное сальдо традиционно для экспортноориентированной промышленности минеральных удобрений.

- Мировой баланс торговли полиэтиленом в 2014 г., млн. тонн

Источник: ICIS Consulting

Основными экспортерами полиэтилена являются ближневосточные производители и США. Саудовская Аравия обеспечила в 2015 г. 19% поставок ПЭ, а США – 9%. Крупнейшие импортеры – Китай (19% в поставках 2015 г.) и страны Западной Европы. Важно отметить, что доля КНР как потребителя в структуре мировой торговли растет (увеличение составило 4 пп. за последние 4 года), однако темпы роста в 2014-2015 гг. резко снизились как за счет ввода новых собственных мощностей на территории Китая, так и за счет замедления темпов увеличения внутреннего спроса.

В товарной структуре мирового спроса на полиэтилен на ПВД приходится 46%, ПНД – 30%, ЛПЭ – 24%. Спрос на последний растет наиболее быстрыми темпами, движимый в первую очередь упаковочным сегментом.

Структура мирового потребления ПЭ по сегментам рынка в 2014 г.

Источник: Gulf petrochemical and chemical association

Более 70% мирового потребления ПЭ приходится, главным образом, на упаковку, в первую очередь – пленки, которые являются самым быстрорастущим сегментом рынка с ожидаемым среднегодовым темпом роста около 5% в ближайшие пять лет. Рост обусловлен потребностями с/х и пищевой промышленности.

В 2016 г. ожидается запуск новых производств в Мексике (Braskem-IDESA, 1,05 млн. тонн в год), Канаде (Nova Chemicals, ЛПЭ, 454 тыс. тонн в год), в Индии (Assam, ПНД/ЛПЭ, 220 тыс. тонн и Opal, ЛПЭ, 360 тыс. тонн в год), в Ю. Корее (SABIC SK Nexlene, 230 тыс. тонн в год). Наибольшее же влияние на рынок окажет ввод новых мощностей на Ближнем Востоке, в том числе запуск в ОАЭ заводов Borouge 3 (1,43 млн. тонн в год) и Sadara (1,32 млн. тонн в год).

Нельзя не отметить и «иранский фактор»: уже сейчас доля Ирана в мировой торговле – более 5%, а после снятия санкций эта страна упрочит свои позиции не только на рынке нефти, но и продуктов ее переработки. Текущие мощности Ирана по выпуску ПЭ составляют 3,1 млн. тонн (преимущественно ПВД), к 2020 г. они могут удвоится. Так, в начале 2016 г. был запущен завод по выпуску ПНД/ЛПЭ Mahabad Petrochemical мощностью 300 тыс. тонн в год, во втором полугодии 2016 г. ожидается завершение строительства завода аналогичной производительности Kordestan Petrochemical. В период до 2020 г. запланированы к реализации и другие проекты общей мощностью более 3 млн. тонн, ожидается расширение ряда действующих мощностей.

К 2025 г. суммарный прирост мощностей по ПЭ на Ближнем Востоке может составить 5 млн. тонн. Также запланировано расширение мощностей в Алжире и Египте.

Серьезным вопросом для мирового рынка полиэтилена является количество дополнительных мощностей, которые может ввести к 2020 г. Китай. По данным Platts, за период 2014-2021 г. китайские мощности по производству ПЭ могут вырасти на 14 млн. тонн, причем большая часть из них – на базе этилена, полученного из угля (технология CTO: «уголь-в-олефины»). Важно отметить, что речь идет не только о росте объемов производства, но и о расширении номенклатуры. Так, в марте 2016 г. в стране было запущено первое производство металлоценового ЛПЭ – мцЛПЭ/mLLDPE (China National Bluestar, 100 тыс. тонн в год). мцЛПЭ – самый быстрорастущий сегмент мирового рынка ПЭ. В 2016 г. в азиатском регионе ожидается рост его производства и за счет запущенного в 2015 г. в Сингапуре нового завода (Mitsui Chemicals, 300 тыс. тонн в год) и выходящего на финальную стадию строительства индонезийского проекта (PT Lotte Titan Chemical, 400 тыс. тонн в год).

В среднесрочной перспективе значительный прирост мощностей ожидается в США, по большей части в 2017-2020 гг. В частности, по данным ICIS Consulting, суммарные мощности США по выпуску ПНД к 2025 г. увеличатся с действующих 7,2 млн. тонн до 10,4 млн. тонн. Крупнейшие проекты – ExxonMobil (1,3 млн. тонн, PE premium) и Chevron Phillips (1 млн. тонн, HDPE/LLDPE). Это может привести к росту экспортных отгрузок с примерно 700 тыс. тонн в 2016 г. до 2,3 млн. тонн к 2025 г. Ожидается также рост мощностей по выпуску ПНД и ЛПЭ.

- Структура экспорта полимеров из России

| Группа товара | 2015 г. | 2016 г. | Изм. | (2015-2017 гг.) | Доля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0,94, млн | $206 | $253 | 23% | $610 | 50,3% |
| Полиэтилен с удельным весом 0,94 и более, млн | $182 | $202 | 11% | $590 | 48,6% |
| Сополимеры этилена с винилацетатом, млн. | $1,3 | $2,5 | 92% | $4,8 | 0,4% |
| Прочие полимеры этилена в первичных формах, млн. | $2,3 | $3,2 | 39% | $8,7 | 0,6% |
| Итого, млн.: | $391 | $461 |  | $1 120 | 100% |

Экспорт из России товаров из группы «полимеры этилена в первичных формах» за период 2015 - 2017 составил $1.21 млрд., общим весом 983 тыс. тонн.

В основном экспортировались «полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0,94» (50%), «полиэтилен с удельным весом 0,94 или более» (49%).

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «полимеры этилена в первичных формах») на первом месте Китай (25%), на втором месте Казахстан (24%).

Обоснование размера ТОР

Обоснование и выделенные инвестиционные площадки ТОР «Свободный» описаны в главах 5 и 6.

Инфраструктурная и земельная обеспеченность

  - Информация о земельных участках

Территория опережающего социально-экономического развития «Свободный» создается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный», согласно которому территория опережающего развития образуется на территориях муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области.

Пунктом 2 указанного постановления предусмотрено, что местоположение границ территории опережающего развития определяется по границам следующих 33 кадастровых кварталов:

1. 28:05:010112

2. 28:05:010203

3. 28:05:010216

4. 28:05:010303

5. 28:05:010404

6. 28:05:010405

7. 28:05:010408

8. 28:05:010413

9. 28:05:010414

10. 28:05:010415

11. 28:05:010416

12. 28:05:010421

13. 28:05:010422

14. 28:05:010430

15. 28:05:010431

16. 28:05:010432

17. 28:05:010435

18. 28:05:010437

19. 28:05:011182

20. 28:05:011201

21. 28:21:010901

22. 28:21:010906

23. 28:21:010908

24. 28:21:011017

25. 28:21:011024

26. 28:21:011101

27. 28:21:011102

28. 28:21:011103

29. 28:21:011207

30. 28:21:011208

31. 28:21:011209

32. 28:21:011210

33. 28:24:010758

Выбор территорий, необходимых для размещения резидентов ТОР «Свободный», осуществлялся комплексно, по нескольким критериям, основными из которых являются:

− необходимая площадь (в основном, требуются большие по площади территории);

− наличие «действующего» потенциального резидента в границах выбранной территории;

− типы и форма рельефа местности (равнинный, пригодный для строительства и освоения);

− наличие в непосредственной близости инженерной инфраструктуры, необходимой мощности;

− наличие подъездных путей, в первую очередь железнодорожных и/или автомобильных;

− отсутствие или минимальные градостроительные ограничения территории (зон с особыми условиями территории);

− приемлемый правовой режим земельных участков (приоритет отдавался незастроенным земельным участкам, находящихся в государственной или муниципальной собственности (либо в неразграниченной собственности), свободных от прав третьих лиц (без обременений);

Ранжирование площадок по основным критериям выбора территорий, необходимых для размещения объектов ТОР «Свободный» представлен в следующей таблице.

Ранжирование площадок ТОР «Свободный» по критериям отбора наилучших территорий

Таким образом, с учетом сформированных (существующих) и перспективных инвестиционных площадок, на основании градостроительного анализа развития территорий, правового режима земельных участков, а также положений документов стратегического и территориального планирования муниципальных образований Свободненский район, города Свободный и города Сковородино Амурской области и смежных муниципальных образований, представляется целесообразным размещение резидентов ТОР «Свободный» следующим образом.

Общая схема расположения территорий ТОР «Свободный»

Инвестиционная площадка «Усть-Пёра», в том числе территория перспективного развития подлежат размещению в г. Свободный в границах кадастрового квартала  28:05:010112 следующим образом.

Схема размещения инвестиционной площадки  «Усть-Пера» в г. Свободный

Одним из основных факторов выбора данной территории является наличие в ее границах земельного участка потенциального резидента, а также непосредственная близость к инженерно-транспортной инфраструктуре. Кроме того, в границах территории отсутствуют социально-значимые и жилые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

В отношении  правового режима данной территорий следует отметить, что по данным публичной кадастровой карты  http://pkk5.rosreestr.ru на указанной территории сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки, отнесенные к категории земель населенных пунктов (неразграниченные земли, распоряжается администрация г. Свободный).

Фрагмент публичной кадастровой карты

Более подробная информация о земельных участках, образующих данную территорию, представлена в следующей таблице.

Таблица 2 Перечень земельных участков, необходимых для размещения резидента  ТОР «Свободный»

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Вид разрешенного использования | Форма собственности | Обременения/прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28:05:010112:21 | 4,1 | Для размещения промышленных объектов (для производственно-складской базы) | - | В аренде с 27.12.2016 по 27.12.2021 у Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая компания " Пчелы-Свободный", ИНН: 3808192997) / резидент |
| 28:05:010112:84 | 10,7 | Для производственно-складской базы (земли населенных пунктов) | - | отсутствуют |
| 28:05:010112:81 | 10 | Для производственно-складской базы (земли населенных пунктов) |  | отсутствуют |
| 28:05:010112:91 | 2 | Для размещения производственных зданий (для производственно- складской базы) земли населенных пунктов |  | отсутствуют |
| 28:05:010112:89 | 6 | Для размещения производственных зданий (для производственно- складской базы) на землях населенных пунктов |  | отсутствуют |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки данная территория входит в зону СХ-1, С-4, П-2, Р-2,  зона сельскохозяйственных угодий, зона специальных защитных насаждений, зона производственных объектов 4-5 классов вредности, рекреационно-общественную зону соответственно.

В целом, для реализации инвестиционных планов ТОР «Свободный» необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Образование земельного участка, необходимого для первоочередного освоения, согласно нормам земельного законодательства.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель.

- Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Инвестиционная площадка «Юг»  предлагается к размещению в южной части г. Свободный, в зоне промышленных объектов. Правилам землепользования и застройки данная территория входит в градостроительную зону П1 – зону производственных объектов 2-3 классов вредности.

Согласно общедоступным данным публичной кадастровой карты  http://pkk5.rosreestr.ru указанная территория расположена в границах кадастрового квартала 28:05:011182 (земли населенных пунктов). К основным факторам выбора данной территории относится  непосредственная близость к транспортно-инженерной инфраструктуре, отсутствие правовых обременений и ограничений. Кроме того, в границах территории отсутствуют социально-значимые и жилые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

Схема размещения инвестиционной площадки «Юг» в г. Свободный

В целом, для реализации инвестиционных планов ТОР «Свободный» необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Образование земельного участка согласно нормам действующего законодательства.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель.

- Приведение при необходимости документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

«АГПЗ», в том числе под размещение административно-жилого блок АГПЗ, площадка под строительство ТЭС «Сила Сибири», а также территория «АГХК» подлежат размещению на территории Свободненского муниципального района следующим образом.

Схема расположения участков АГПЗ и АГХК на территории Свободненского муниципального района

К основным факторам выбора данной территории  относится: непосредственная близость к необходимой транспортно-инженерной инфраструктуре (включая проектируемы объекты), наличие потенциальных резидентов, в границах территории отсутствуют социально-значимые и жилые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

В отношении правового режима данной территории, следует отметить, что согласно общедоступным данным публичной кадастровой карты  http://pkk5.rosreestr.ru указанные территории расположены на нескольких земельных участках (категория земель промышленности, земли сельскохозяйственного назначения), более подробная информация о которых представлена в следующей таблице.

Таблица 3 Перечень земельных участков, необходимых для размещения резидента  ТОР «Свободный»

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Вид разрешенного использования | Форма собственности | Обременения(аренда) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка под строительство АГПЗ |  |  |  |  |
| 28:21:000000:1094 | 259 | Для сельскохозяйственного использования (нефтехимическая промышленность) | Частная, Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 | нет |
| 28:21:000000:1106 | 65 | Под иными объектами специального назначения (нефтехимическая промышленность) | Частная Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 | нет |
| 28:21:011102:70 | 55 | Для размещения газопроводов (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований | Аренда с 16.11.2015 по 16.11.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 (для размещения объектов энергетики) |
| 28:21:011102:71 | 206 | Для размещения газопроводов (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований | Арендован с 16.11.2015 по 16.11.2020 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:011102:69 | 140 | Для размещения газопроводов (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 28:21:011102:163. Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для размещения объектов энергетики». Аренда с 16.11.2015 по 16.11.2020 У Общества с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:011102:67 | 9,5 | Для размещения объектов энергетик | Собственность публично правовых образований | Арендован с 16.11.2015 по 16.11.2020 обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1101 | 13,3 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | частная Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 | нет |
| 28:21:000000:1149 | 2 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1093 | 5,3 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Частная Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 | нет |
| 28:21:000000:1153 | 14,3 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1145 | 37 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1150 | 27 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919. |
| 28:21:000000:1154 | 5,4 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Желтояровский сельсовет | Арендован 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1146 | 1 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1147 | 1,5 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1148 | 1,4 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:000000:1152 | 4 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| Административно-жилой блок |  |  |  |  |
| 28:21:000000:1138 | 39 | Для размещения объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| 28:21:011024:62 | 25 | Для размещения иных объектов промышленности (нефтехимическая промышленность) | Собственность публично правовых образований | Арендован с 07.03.2016 по 06.03.2021 Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск", ИНН: 2722130919 |
| ТЭС «Сила Сибири» |  |  |  |  |
| 28:21:000000:2037 | 27,7 | Для размещения объектов энергетики (энергетика) | - | нет |
| 28:21:000000:1255 | 16,7 | Для размещения объектов энергетики (энергетика) | Собственность публично правовых образований | нет |
| Площадка под строительство АГХК |  |  |  |  |
| 28:21:000000:1262 | 24 | Для сельскохозяйственного использования | частная Общество с ограниченной ответственностью " Территория опережающего развития "Лесозаводский", ИНН: 2511096673 от 28.02.2017 | нет |
| 28:21:000000:1384 | 61 | Для сельскохозяйственного использования | частная Горбатюк Константин Анатольевич | нет |
| 28:21:011102:147 | 178 | для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья) | - | Обременений нет |
| 28:21:000000:1264 | 29 | Для сельскохозяйственного использования | частная Устюгов Сергей Анатольевич 2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 28-28/007-28/112/002/2016-438/1 от 07.06.2016 | нет |
| 28:21:000000:1269 | 66,3 | Земли промышленности, Виды разрешенного использования: нефтехимическая промышленность (6.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья) | - | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия временного характера - 2020-12-26 |
| 28:21:000000:1281 | 20,4 | Для сельскохозяйственного использования | - | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия временного характера - 2021-02-16 Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 5 контуров. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 28:21:000000:1268. |
| 28:21:000000:1267 | 3,2 | Земли промышленности и иного специального назначения Виды разрешенного использования: нефтехимическая промышленность(6.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья) | Собственность публично правовых образований Желтояровский сельсовет | нет |

В целом, для реализации инвестиционных планов ТОР необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Образование земельного участка в соответствии с нормами действующего законодательства.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель.

- Приведение документов территориального планирования, категории земли и вида разрешённого использования в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации.

В рамках перспективного развития ТОР «Свободный» на территории Свободненского района, вблизи населенного пункта Черниговка, предлагается расположить инвестиционную площадку «Центр». Земельный участок, необходимый для размещения данной площадки может быть сформирован в границах кадастрового квартала 28:21:011102 следующим образом.

Схема размещения инвестиционной площадки «Центр» на территории Свободненского муниципального района

Инвестиционная площадка «Центр» предусмотрена для размещения крупных резидентов в связи с необходимостью проведения инженерно-технических работ по выравниванию указанной территории, требующих существенных дополнительных капитальных вложений.

К основным факторам выбора данной территории относится: непосредственная близость к транспортно-инженерной инфраструктуре (включая проектируемые объекты транспортно-инженерных объектов),  отсутствие существенных правовых обременений и ограничений, в границах территории отсутствуют социально-значимые и жилые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

В целом, для реализации инвестиционных планов ТОР необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Образование земельного участка в соответствии с нормами действующего законодательства.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель. Земельные участки с кадастровыми номерами 28:21:011102:132, 28:21:000000:1280, 28:21:000000:1085, 28:21:000000:2027, находящиеся в настоящее время в частной собственности, частично попадают в границы, обозначенной на рисунке территории. В связи с этим, на последующих стадиях проектирования, при проведении кадастровых работ и формировании земельного участка необходимого для размещения инвестиционной площадки «Центр», данные земельные участки не должны включаться (изыматься) в территорию данной площадки.

- Приведение категории земель, документов территориального планирования, вида разрешённого использования в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Инвестиционная площадка «Восток» предлагается к размещению на территории Свободненского муниципального района в границах кадастрового квартала 28:21:011207. В целях образования северной части данной площадки необходимо сформировать в границах данного квартала земельный участок, поставить его на государственный кадастровый учет, а также перевести  из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения.

Схема размещения инвестиционной площадки «Восток» на территории Свободненского муниципального района

Южная часть площадки подлежит размещению  на сформированном земельном участке (земли сельскохозяйственного назначения). Более  подробная информация о земельном участке представлена в следующей таблице.

Перечень земельных участков, необходимых для размещения резидента  ТОР «Свободный»

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Вид разрешенного использования | Форма собственности | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28:21:000000:1260 | 322 | Для сельскохозяйственного использования | Собственность публично-правовых образований. Желтояровский сельсовет | Ограничений и обременений нет |

К основным факторам выбора данных территорий  относится: наличие объектов транспортной инфраструктуры, отсутствие правовых обременений и ограничений на земельные участки, в границах территории отсутствуют социально-значимые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

Кроме того, в перспективе развития ТОР территория данной инвестиционной площадки может быть расширена за счет соседствующих сформированных земельных участков, находящихся в региональной собственности и переданных в настоящее время в аренду до 2032 года. Включение таких участков может быть проведено по истечению срока аренды, либо досрочно в порядке, предусмотренном гражданским и земельным законодательством.

Для реализации инвестиционных планов ТОР необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Образование земельного участка в соответствии с нормами действующего законодательства.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель.

- Перевод территории земельного участка в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения).

- Приведение документов территориального планирования, а также вида разрешённого использования земельного участка в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В рамках перспективного развития ТОР «Свободный» предлагается разместить вблизи с. Нижние Бузули в границах кадастрового квартала 28:21:010507 Инвестиционную площадку «Север».

Схема расположения инвестиционной площадки «Север»

К основным факторам выбора данной территории  относится: близость к транспортно-инженерной инфраструктуре, отсутствие правовых обременений и ограничений, в границах территории отсутствуют социально-значимые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

Более  подробная информация о правовом режиме данной территории представлена в следующей таблице.

Перечень земельных участков, необходимых для размещения резидента  ТОР «Свободный»

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Вид разрешенного использования | Форма собственности | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28:21:000000:1331 | 141 | Для сельскохозяйственного использования | Нижнебузулинский сельсовет | Отсутствуют |

Для реализации инвестиционных планов ТОР необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Сформировать земельный участок, необходимый для размещения потенциального резидента ТОР «Свободный».

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель (при необходимости).

- Приведение категории земли, документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования  в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным и Земельным кодексами  Российской

Метаноловый завод для производства метанола марки А (ООО «Технолизинг») планируется к размещению в г. Сковородино в границах кадастрового квартала   28:24:010758, земли населенных пунктов.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования данная территория входит в градостроительную зону предприятий второго класса вредности.

Для реализации инвестиционных планов ТОР необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Необходимо сформировать в границах данного квартала земельный участок, исключая земельные участки 28:24:010758:167, 28:24:010758:168 под многоквартирными жилыми домами, поставить его на государственный кадастровый учет для дальнейшего предоставления.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель.

- Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования  в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Кроме того, в г. Сковородино на территории бывшей мотострелковой дивизии предлагается разместить инвестиционную площадку «Индустриальный парк».

Схема расположения и функционального зонирования инвестиционных площадок в г. Сковородино

Согласно общедоступным данным публичной кадастровой карты  http://pkk5.rosreestr.ru указанная территория расположена в границах кадастрового квартала 28:24:010813.

Более  подробная информация о земельном участке, необходимом для размещения данной площадки, представлена в следующей таблице.

Перечень земельных участков, необходимых для размещения резидента  ТОР «Свободный»

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Вид разрешенного использования | Форма собственности | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28:24:010813:19 | 132 | Военный городок | Муниципальное образование город Сковородино Амурской области | отсутствуют |

К основным факторам выбора данной территории относится: близость к транспортно-инженерной инфраструктуре, отсутствие существенных правовых обременений и ограничений, в границах территории отсутствуют социально-значимые объекты капитального строительства, а также объекты культурного наследия.

Для реализации инвестиционных планов ТОР необходимо обеспечить комплексное решение следующих задач:

- Необходимо сформировать в границах данного квартала земельный участок, исключая земельные участки 28:24:010813:1214 (под спорт) 28:24:010813:62 (для контррезервуаров), 28:24:010813:12 (под автодром) 28:24:010813:60 (для свинарника), поставить на государственный кадастровый учет для дальнейшего предоставления.

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель.

- Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования  в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Правовое обоснование изъятия, перевода земель из одной категории в другую, их предоставления

Порядок и основания для перевода земель из одной категории в другую предусмотрен Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которому перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается, в том числе, в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов (в данном случает ТОР «Свободный»).

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию также допускается в случаях, связанных с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»  предусмотрено, что принудительное отчуждение земельных участков (изъятие земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества для государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных данного закона.

При этом решение о принудительном отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества на территории опережающего социально-экономического развития принимается уполномоченным федеральным органом по ходатайству управляющей компании.

Управляющая компания обеспечивает все мероприятия, необходимые для исполнения решения о принудительном отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, в том числе проведение по поручению уполномоченного федерального органа оценки изымаемого недвижимого имущества, осуществление необходимых кадастровых работ, проведение переговоров с правообладателями изымаемого недвижимого имущества.

Далее,  в соответствии с условиями соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития управляющей компании в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, передаются на праве собственности или аренды земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на территории опережающего социально-экономического развития. Распоряжение такими земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, а также объектами инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития осуществляется управляющей компанией в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Не могут быть переданы управляющей компании на праве собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и приватизация которых не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границы территории опережающего социально-экономического развития допускается включать земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленные во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим лицам, а также земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан или юридических лиц.

Учитывая вышеизложенное, в рамках обеспечения размещения объектов инфраструктуры ТОР  управляющей компании необходимо подготовить предложения о внесении изменений в документы территориального планирования муниципальных образований, на территории которых предлагается разместить резидентов ТОР, а также в правила землепользования и застройки указанных муниципальных образований.

Кроме того, в целях реализации намеченных мероприятий по размещению резидентов ТОР на вышеуказанных территориях, необходимо внести соответствующие  изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» скорректировав его сведениями о местоположении границ данной территории, дополнив сведениями о следующих кадастровых кварталах:

- 28:21:000000 («АГПЗ», «Восток»)

- 28:21:010507 (Инвестиционная площадка «Север»)

- 28:24:010813 (Инвестиционная площадка «Сковородино ИП»).

Учитывая вышеизложенное, предлагаем сформировать банк земельных участков для потенциального расширения ТОР «Свободный», для резервирования и последующего предоставления которых необходимо:

- Сформировать земельный участок, необходимый для размещения потенциального резидента, в соответствии с нормами земельного законодательства

- Изъятие выделенного земельного участка для государственных нужд или обмен земельного участка на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, или его приобретение в государственную (муниципальную) собственность вследствие перераспределения земель (при необходимости).

- Приведение правового режима, категории земли, документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования  в соответствие с планируемым использованием в порядке, предусмотренном Градостроительным и Земельным кодексами  Российской Федерации (при необходимости).

Перечень земельных участков под возможное расширение границ ТОР «Свободный» («Банк земли» ТОР «Свободный»)

| № п/п | Арендаторы (резиденты ТОР, иные лица), собственники | Номер, дата заключения договора аренды | Срок действия договора аренды | Кадастровый квартал | Площадь земельного участка, (га.) | Правообладатель | Обоснование присоединения к инвестиционной площадке ТОР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | н/д | н/д | н/д | 28:21:000000 | Подлежит уточнению при проведении работ по образованию земельного участка | Собственность публично правовых образований | Под реализацию проекта подавшего заявку потенциального резидента ТОР «Свободный |
| 2 | н/д | н/д | н/д | 28:21:010507 | Подлежит уточнению при проведении работ по образованию земельного участка | Собственность публично правовых образований | Под реализацию проекта подавшего заявку потенциального резидента ТОР «Свободный |
| 3 | н/д | н/д | н/д | 28:24:010813 | Подлежит уточнению при проведении работ по образованию земельного участка | Собственность публично правовых образований | Под реализацию проекта подавшего заявку потенциального резидента ТОР «Свободный |

  - Информация об имеющейся инфраструктуре

    - Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

По территории ТОР проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (участок: Чита – Хабаровск (Сковородино – Белогорск).

Крупный инвестиционный проект ТОР, Амурский газоперерабатывающий завод, предусматривают собственные тупиковые ответвления для производственных нужд в районе станции Усть-Пера. На данном ответвлении планируется создание 2- х станций (Заводская, Заводская-2).

Автомобильный транспорт

По территории ТОР проходит одна федеральная трасса Р-297 «Чита-Хабаровск», а также одна региональная трасса Р-468 «Благовещенск-Свободный». Обе дороги находятся в хорошем состоянии и ежегодно восстанавливаются за счет средств федерального и регионального бюджета.

К территории площадок ГПЗ и ГХК, расположенных в Свободненском районе проложены асфальтированные автодороги 4 категории, имеющие местное значение.

Речной транспорт

По границе ТОР проходит судоходная река Зея. Возможность судоходства имеется в теплое время года на участке Благовещенск – Свободный. Участок реки Зея г.Свободный - г.Зея некоторое время не поддерживался в судоходном состоянии и требует восстановления. Река Зея впадает в реку Амур возле г.Благовещенск, что позволяет осуществлять речное сообщение и по реке Амур вплоть до г. Хабаровск и далее до выхода в открытое море.

Два крупных инвестиционных проекта ТОР, Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комбинат, планируют строительство речных причалов, для нужд строительства и возможных нужд дальнейшего производства.

    - Инженерная инфраструктура (характеристика системы, институциональная структура, балансы мощности и ресурса, тарифы)

Электроснабжение

Основной энергоснабжающей организацией в границах ТОР является АО «ДРСК» СП «ЗЭС». В их ведении находятся сети и ПС 35кВ, 10кВ и 0,4кВ. В рамках территории ТОР расположены следующие ПС 35кВ: Северная, Перая, Базовая, Южная, Восточная, Стройдетали. Также, восточнее ТОР, расположена ПС 35кВ Желтоярово. Кроме того, для нужд строительства Амурского ГПЗ были возведены еще 2 ПС 35кВ: Строительная и Заводская. Загрузка данных ПС и питающих их ЛЭП неравномерная.

ПС 35кВ «Северная»: все мощности зарезервированы для строящегося квартала Северный (для рабочих ГПЗ).

ПС 35кВ «Пера»: имеются свободные трансформаторные мощности (~1,9 МВт по отчету о свободной для присоединения мощности за 2 квартал 2017г. АО ДРСК; здесь и далее), однако достигнуто ограничение передаваемой мощности питающей ЛЭП по плотности тока.

ПС 35кВ «Базовая»: отсутствует свободная мощность (-5 МВт).

ПС 35кВ «Южная»: имеются свободные мощности (8,9 МВт).

ПС 35кВ «Восточная»: отсутствуют свободные мощности (-0,69 МВт).

ПС 35кВ «Стройдетали»: имеются свободные мощности (5,4МВт).

ПС 35кВ «Желтоярово»: имеются свободные мощности (1,1МВт).

Общая мощность нововозведенных ПС (Строительная и Заводская) составляет ~10 МВт.

Внутри границ ТОР также проходит ВЛ 220кВ, принадлежащих ФСК, и рядом с границами ТОР проходит ВЛ 500кВ, принадлежащая ФСК.

Основное электроснабжение данной территории возможно от ПС 500кВ «Амурская» (установленная мощность 1128МВА) и ПС 220кВ «Свободненская» (установленная мощность 47,5МВА) расположенных в черте городского округа Свободный. Также возможно задействовать мощности ПС 220кВ «Ледяная» (установленная мощность 40МВА), расположенной в пределах п. Циолковский. Данные ПС принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС».

Тариф на электроэнергию в регионе составляет порядка 4,5 руб/кВтч

Водоснабжение и водоотведение

В Свободненском районе водоснабжение осуществляется в поселках Усть-Пера, Черниговка, Дмитровка, Юхта, Юхта-3, Гащенка. Источником водоснабжения являются скважины. Износ водопроводно-канализационных сетей (если таковые имеются в поселках) высок, пропускные способности низкие.

Водоснабжение г.Свободный осуществляется двумя организациями ООО «Аква» и ООО «Хоз-Альянс». На нужды города задействованы 17 водозаборов и 47 скважин. Поскольку, по различным исторически обусловленным обстоятельствам, они строились обособленно под ряд самостоятельных, разделенных территориально объектов, общей централизованной схемы подачи воды нет. В наличии водозаборы, питающие жилые кварталы, и скважины, потребителями которых могут являться от одного до пяти домов (в основном, на окраинах города и в составе жилых микрорайонов бывших производств (завод автозапчастей)). Глубина водозаборов варьируется на уровне 150-200м.

Состояние водоканала плохое, характеризующееся очень высоким уровнем износа сетей, недостаточной пропускной мощностью и недостаточной мощностью водоочистных сооружений (высокое содержание железа  в воде).

Водоотведение г.Свободный централизовано и осуществляется напрямую в реку Зею. Износ сетей водоотведения высокий.

Водоотведение поселков Свободненского района децентрализовано. Износ сетей водоотведения высокий.

Тариф на водоснабжение в г.Свободный составляет 28,86 руб/м3. Тариф на водоотведение составляет 16,84 руб/м3.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов Свободненского района осуществляется от отопительных котельных мощностью до 3 Гкал/час (преимущественны частные домохозяйства не подключенные к общей системе теплоснабжения). Малые населенные пункты снабжаются теплом децентрализовано от районных котельных и индивидуальных источников.

Теплоснабжение г. Свободный осуществляется организацией ООО Тепловые сети «Орлиный». В границах города расположены котельные и наружные тепловые сети. Основной вид топлива: уголь. Возможностей теплосети для подключения новых крупных потребителей нет. Износ оборудования и теплосети высок.

Тариф на тепловую энергию в регионе составляет порядка 1600 руб/Гкал.

    - Социальная инфраструктура

В данный момент социальная сфера г. Свободный представлена следующими объектами:

Образование

Муниципальная система образования включает 17 образовательных организаций, при 6-ти из которых организованы филиалы (в 5 реализуются программы дошкольного образования, в 1 – начального общего образования), при одной школе – структурное подразделение, реализующее программу дошкольного образования. В системе образования района работают 535 человек. Школьное образование в Свободненском районе получают 1453 человека.

Здравоохранение

Первичная медико-санитарная помощь населению Свободненского района оказывается в соответствии с порядками и стандартами  оказания  медицинской помощи:

первичная  доврачебная медико-санитарная помощь -  средними медицинскими работниками ФАПов, амбулаторий и участковых больниц;

первичная врачебная медико-санитарная помощь -  врачами общей практики,  врачами – терапевтами,  врачами педиатрами;

первичная специализированная, медико-санитарная помощь - врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы ГБУЗ АО «Свободненская больница» по направлению врачебного и (или) среднего медицинского персонала, а также по самозаписи через электронную регистратуру.

Неотложная и стационарная медицинская помощь жителям сел оказывается специалистам ОСП.  Скорая медицинская помощь оказывается скорой медицинской помощью территориально расположенной в г. Свободном.

По остальным видам специализированной медицинской помощи населению помощь оказывается в условиях стационара ГБУЗ АО «Свободненская больница», территориально расположенного в г. Свободный, ул. Луговая, 5.

Культура

По состоянию на 1 января 2017 года Муниципальное учреждение культуры «Культурно-методический центр» Свободненского района включает в себя структурные подразделения:

15 сельских Домов культуры;

16 сельских клубов.

Население Свободненского района пользуется услугами 25 сельских библиотек. Активизирована работа по созданию музейной комнаты.Трем коллективам Свободненского района присвоены звания Народного.

Физическая культура и спорт

Спортивная база района располагает 106 спортивными объектами, из них: плоскостных спортивных сооружений и площадок – 86, спортивных залов – 19.

Свободненский район принимает активное участие в массовых спортивных акциях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут». Ежегодно в районе проводится ставшая традиционной открытая для области военно-патриотическая игра «Штурм крепости – 2016». Традиционными стали турниры, посвященные заслуженным и почетным людям района. Регулярно проводятся соревнования, посвященные знаменательным датам.

Формирование инвестиционной площадки ТОР

    - Формирование инвестиционных площадок и размещение потенциальных резидентов

В рамках реализации проекта ТОР «Свободный» в среднесрочной перспективе планируется формирование следующих инвестиционных площадок:

Перечень инвестиционных площадок ТОР Свободный

| Название проекта | Начало инвестиций, год | Окончание инвестиций, год | Начало реализации продукции/ услуг, год |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПЗ |  |  |  |
| Амурский газоперерабатывающий завод | 2015 | 2024 | 2021-2024 |
| ГХК |  |  |  |
| Амурский газохимический комбинат | 2019 | 2024 | Конец 2024 - 2025 |
| Сковородино |  |  |  |
| Производство метанола марки А | 2019 | 2020 | 2021 |
| Деревообработка | 2019 | 2019 | 2020 |
| Мини-пекарня | 2019 | 2019 | 2019 |
| Мясной цех | 2019 | 2019 | 2019 |
| Производство сендвич-панелей | 2020 | 2020 | 2021 |
| Высокотехнологическое изготовление строительных деталей для быстровозводимых сооружений | 2021 | 2021 | 2022 |
| Производство формальдегида | 2022 | 2022 | 2023 |
| КФК-смолы | 2022 | 2022 | 2023 |
| МТБЭ | 2022 | 2022 | 2023 |
| Уксусная кислота | 2022 | 2022 | 2024 |
| Усть-Пера |  |  |  |
| Изготовление высококачественных бетонных смесей | 2017 | 2018 | 2019 |
| Завод по производству бетона ООО «Смена» | 2018 | 2018 | 2019 |
| Завод по производству бетона ООО «Индустрия» | 2018 | 2018 | 2019 |
| Мебель (ДСП) | 2020 | 2020 | 2021 |
| Деревообработка (ДСП) | 2019 | 2019 | 2020 |
| Деревообработка (доски, дома) | 2019 | 2019 | 2019 |
| Игрушки | 2025 | 2025 | 2026 |
| Автодетали 1 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Автодетали 2 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Детские площадки | 2024 | 2024 | 2024 |
| Материалы для 3D принтеров | 2024 | 2024 | 2024 |
| Комплексное обслуживание средств промышленной автоматики, электрического и инженерно-технологического оборудования | 2022 | 2022 | 2022 |
| Административный комплекс |  |  |  |
| Юг |  |  |  |
| Соевые продукты | 2023 | 2023 | 2024 |
| Мукомольное пр-во | 2022 | 2022 | 2023 |
| Мясной цех | 2019 | 2019 | 2019 |
| Колбасный цех | 2020 | 2020 | 2020 |
| Мини-пекарня | 2019 | 2019 | 2019 |
| Мини-завод по переработке молока | 2021 | 2021 | 2021 |
| Производство снеков | 2022 | 2022 | 2022 |
| Восток |  |  |  |
| Пр-во полиэтиленовой пленки | 2022 | 2022 | 2023 |
| Пр-во ПЭ лотки, пакеты, хоз.товары и преформы | 2023 | 2023 | 2024 |
| Пр-во ПЭ труб и фитингов | 2023 | 2024 | 2025 |
| Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) | 2024 | 2025 | 2026 |
| Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | 2023 | 2024 | 2025 |
| Емкости из полиэтилена и полипропилена | 2024 | 2024 | 2025 |
| Изделия из поликарбоната | 2020 | 2020 | 2021 |
| Стретч-пленка | 2021 | 2021 | 2022 |
| ABS-пластик | 2023 | 2023 | 2024 |
| Полистирол | 2023 | 2024 | 2025 |
| БОПП пленки | 2023 | 2023 | 2024 |
| Изолента ПВХ, Изолента ХБ | 2020 | 2020 | 2021 |
| CPP-пленка | 2024 | 2024 | 2025 |
| Сервисное обслуживание производственного оборудования предприятий газохимической отрасли | 2022 | 2022 | 2022 |
| Завод металлоконструкций | 2020 | 2020 | 2021 |
| Административный комплекс |  |  |  |
| Центр |  |  |  |
| Пр-во Пропилена | 2023 | 2024 | 2025 |
| Хлорированный полиэтилен (CPE) | 2025 | 2025 | 2026 |
| Стирол | 2028 | 2029 | 2028 |
| Север |  |  |  |
| Удобрения | 2026 | 2027 | 2028 |

    - Определение потребности в инженерной, транспортной, производственной и иной инфраструктуре (внешней и внутренней) для привлечения резидентов и развития ТОР

Инженерная инфраструктура

Для целей формирования перечня необходимых для функционирования ТОР объектов инженерной инфраструктуры была произведена ориентировочная оценка ресурсных потребностей потенциальных резидентов.

Для этого была собрана информация у существующих резидентов и предприятий, выразивших заинтересованность в размещении производства на территории ТОР, по следующим параметрам:

потребность в коммунальных и энергетических ресурсах:

электроснабжение (МВт, КВт*ч в год)

водоснабжение (куб. м в сутки)

водоотведение (куб. м в сутки)

теплоснабжение (Гкал/ч)

Потребность потенциальных резидентов оценена на основе сходных параметров аналогичных производственных предприятий.

Объемы потребления ресурсов резидентами ТОР

| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ | РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛЕЧИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  | Водоотведение |  | Ливневая канализация | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| Название проекта | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/ч | кВт | Гкал/час | кВА | кВт*ч/год |
| ГПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурский газоперерабатывающий завод ** | 2 625 | 874 042 | 2 362 | 786 638 | 330 480 | 411 300 | 354 | 203 044 | 1 624 352 000 |
| ГХК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурский газохимический комбинат * | 30 000 | 10 990 000 | 14 736 | 2 619 341 | - | - | 340 | 272 500 | 2 240 188 000 |
| Сковородино | 1 585 | 511 627 | 647 | 200 724 | 15 968 | 21 110 | 18 | 24 025 | 171 833 500 |
| Производство метанола ** | 1 400 | 466 200 | 480 | 159 840 | 15 163 | - | - | 20 000 только для производства метанола (45 000 с учетом расширения и новых проектов, таких как КФК-смолы и уксусная кислота) | 0+ (20МВт резервное потребление) |
| Деревообработка * | 168 | 41 103 | 151 | 36 992 | 504 | 1 000 | 1 | 2 500 | 7 350 000 |
| мини Пекарня * | 1 | 227 | 1 | 204 | 8 | 20 | 0 | 50 | 147 000 |
| Мясной цех * | 0 | 116 | 0 | 105 | 6 | 15 | 0 | 38 | 110 250 |
| Производство сендвич-панелей * | 3 | 674 | 2 | 606 | 125 | 205 | 0 | 513 | 1 506 750 |
| Высокотехнологическое изготовление строительных деталей для быстровозводимых сооружений * | 14 | 3 308 | 12 | 2 977 | 162 | 370 | 0 | 925 | 2 719 500 |
| Усть-Пера | 529 | 129 627 | 476 | 116 664 | 11 364 | 18 886 | 16 | 30 371 | 120 808 000 |
| Изготовление высококачественных бетонных смесей * | 10 | 2 335 | 9 | 2 101 | 1 119 | 4 091 | 4 | 6 531 | 19 200 000 |
| Завод по производству бетона * | 227 | 55 674 | 205 | 50 106 | 137 | 500 | 0 | 1 361 | 4 000 000 |
| Мебель (ДСП) * | 31 | 7 489 | 28 | 6 740 | 1 469 | 0 | 0 | 3 000 | 14 700 000 |
| Деревообработка (ДСП) * | 35 | 8 641 | 32 | 7 777 | 4 248 | 5 000 | 4 | 7 500 | 36 750 000 |
| Деревообработка (доски, дома) * | 133 | 32 542 | 120 | 29 288 | 583 | 1 500 | 1 | 2 250 | 11 025 000 |
| Игрушки * | 8 | 1 985 | 7 | 1 786 | 294 | 400 | 0 | 600 | 2 940 000 |
| Автодетали 1 * | 11 | 2 651 | 10 | 2 386 | 619 | 1 000 | 1 | 1 500 | 7 350 000 |
| Автодетали 2 * | 5 | 1 325 | 5 | 1 193 | 325 | 600 | 1 | 900 | 4 410 000 |
| Детские площадки * | 4 | 992 | 4 | 893 | 249 | 120 | 0 | 180 | 882 000 |
| Материалы для 3D принтеров * | 1 | 338 | 1 | 304 | 123 | 25 | 0 | 75 | 367 500 |
| Комплексное обслуживание средств промышленной автоматики,электрического и инженерно-технологического оборудования * | 8 | 2 058 | 8 | 1 852 | 19 | 50 | 0 | 75 | 367 500 |
| Логистический комплекс * | 28 | 6 799 | 25 | 6 119 | 622 | 1 600 | 1 | 2 400 | 7 056 000 |
| Административный комплекс * | 28 | 6 799 | 25 | 6 119 | 1 555 | 4 000 | 3 | 4 000 | 11 760 000 |
| Юг | 410 | 100 401 | 369 | 90 361 | 1 716 | 3 170 | 3 | 1 886 | 7 879 500 |
| Соевые продукты * | 151 | 36 946 | 136 | 33 251 | 1 100 | 2 000 | 2 | 94 | 750 000 |
| Мукомольное пр-во * | 252 | 61 777 | 227 | 55 599 | 372 | 600 | 1 | 368 | 2 940 000 |
| Мясной цех * | 0 | 116 | 0 | 105 | 8 | 20 | 0 | 50 | 147 000 |
| Колбасный цех * | 2 | 441 | 2 | 397 | 27 | 70 | 0 | 175 | 514 500 |
| Мини Пекарня * | 1 | 227 | 1 | 204 | 12 | 30 | 0 | 75 | 220 500 |
| Минизавод по переработке молока * | 2 | 557 | 2 | 502 | 179 | 400 | 0 | 1 000 | 2 940 000 |
| Производство снеков * | 1 | 337 | 1 | 303 | 19 | 50 | 0 | 125 | 367 500 |
| Восток | 744 | 182 167 | 669 | 163 950 | 26 575 | 63 800 | 55 | 116 974 | 343 905 000 |
| Пр-во полиэтиленовой пленки * | 16 | 3 980 | 15 | 3 582 | 746 | 1 800 | 2 | 4 500 | 13 230 000 |
| Пр-во ПЭ лотки, пакеты, хоз.товары и преформы * | 12 | 3 003 | 11 | 2 703 | 1 238 | 2 000 | 2 | 5 000 | 14 700 000 |
| Пр-во ПЭ труб и фитингов * | 14 | 3 313 | 12 | 2 982 | 1 555 | 4 000 | 3 | 10 000 | 29 400 000 |
| Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) * | 20 | 4 983 | 18 | 4 485 | 1 008 | 2 000 | 2 | 5 000 | 14 700 000 |
| Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС * | 42 | 10 253 | 38 | 9 228 | 1 282 | 3 000 | 3 | 7 500 | 22 050 000 |
| Емкости из полиэтилена и полипропилена * | 7 | 1 654 | 6 | 1 489 | 389 | 1 000 | 1 | 2 500 | 7 350 000 |
| Поликарбонат * | 18 | 4 411 | 16 | 3 970 | 504 | 1 000 | 1 | 2 500 | 7 350 000 |
| Стретч-пленка * | 24 | 5 855 | 22 | 5 269 | 536 | 1 200 | 1 | 3 000 | 8 820 000 |
| Хлорированный полиэтилен (CPE) * | 41 | 9 928 | 36 | 8 935 | 6 624 | 20 000 | 17 | 30 000 | 88 200 000 |
| БОПП пленки * | 35 | 8 609 | 32 | 7 748 | 1 146 | 3 600 | 3 | 9 000 | 26 460 000 |
| Изолента ПВХ, Изолента ХБ * | 274 | 67 115 | 247 | 60 404 | 1 143 | 700 | 1 | 3 500 | 10 290 000 |
| CPP-пленка * | 124 | 30 269 | 111 | 27 242 | 1 858 | 3 000 | 3 | 7 500 | 22 050 000 |
| Сервисное обслуживание производственного оборудования предприятий газохимической отрасли * | 13 | 3 087 | 11 | 2 778 | 194 | 500 | 0 | 750 | 2 205 000 |
| Завод металлоконструкций * | 49 | 12 108 | 44 | 10 897 | 1 354 | 2 000 | 2 | 1 224 | 3 600 000 |
| Логистический комплекс * | 28 | 6 799 | 25 | 6 119 | 5 443 | 14 000 | 12 | 21 000 | 61 740 000 |
| Административный комплекс * | 28 | 6 799 | 25 | 6 119 | 1 555 | 4 000 | 3 | 4 000 | 11 760 000 |
| Центр | 285 | 75 775 | 257 | 68 198 | 41 544 | 92 500 | 80 | 207 500 | 768 450 000 |
| Пр-во Пропилена * | 68 | 22 489 | 61 | 20 240 | 23 328 | 60 000 | 52 | 150 000 | 599 400 000 |
| ABS-пластик * | 54 | 13 232 | 49 | 11 909 | 4 464 | 10 000 | 9 | 15 000 | 44 100 000 |
| Полистирол * | 68 | 16 543 | 61 | 14 889 | 3 672 | 2 500 | 2 | 12 500 | 36 750 000 |
| Стирол * | 96 | 23 511 | 86 | 21 160 | 10 080 | 20 000 | 17 | 30 000 | 88 200 000 |
| Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удобрения * | 132 | 43 969 | 119 | 39 572 | 38 304 | 60 000 | 52 | 150 000 | 599 400 000 |

Источник: оценка резидента (*);   экспертная оценка ФОК(**) В соответствии с расчетными усредненными удельными (на 1 га производственных площадок) показателями инженерно-технического потребления по объектам-аналогам из проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы

    - Формирование перечня и необходимых мощностей объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для ТОР

На основе проведенного анализа текущей ситуации и прогнозной потребности потенциальных резидентов был сформирован перечень необходимых объектов инфраструктуры ТОР «Свободный» в разрезе предложенных инвестиционных площадок.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ)

Площадка расположена в Свободненском районе, восточнее п. Юхта.

Электроснабжение

Электроснабжение объектов Амурского ГПЗ планируется осуществлять от строящейся ТЭС «Сила Сибири» мощностью 600МВт.

Теплоснабжение

Теплоснабжение планируется осуществлять от строящейся ТЭС «Сила Сибири».

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение осуществляется от проектируемого водозабора на р.Большая Пера. Водоотведение будет осуществляться на проектируемые КОС.

Транспорт

Транспортная инфраструктура, обеспечивающая потребности площадки, включает в себя автодороги IV категории, а также строящуюся тупиковую железную дорогу от железнодорожного разъезда ст. Усть-Пера до станции «Заводская» и «Заводская-2».

Амурский газохимический комбинат (ГХК)

Площадка расположена в Свободненском районе, восточнее п. Юхта. южнее площадки АГПЗ.

Электроснабжение

Электроснабжение объектов Амурского ГХК планируется осуществлять от ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС».

Теплоснабжение

Теплоснабжение планируется осуществлять от собственных источников.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение осуществляется от проектируемого водозабора на р. Зея. Водоотведение будет осуществляться на проектируемые КОС.

Транспорт

Транспортная инфраструктура, обеспечивающая потребности площадки, включает в себя автодороги IV категории.

Площадка Сковородино

Площадка расположена в г.Сковородино. Состоит из двух инвестиционных площадок: территории резидента ООО «Технолизинг» и проектируемого индустриального парка (ИП).

Электроснабжение

Электроснабжение площадки резидента будет осуществляться за счет собственной генерации, резервное электроснабжение планируется от проектируемой ПС 220/10 кВ «Метаноловый завод» путем строительства 4 км ВЛ 220 кВ от существующей ПС 220/27,5 кВ «Сковородино-тяга».

Электроснабжение площадки ИП планируется от существующей ПС 220/110/35/10 кВ «Сковородино» по проектируемой ВЛ 10кВ, протяженностью 3,2 км, а также планируется установить РП 10кВ на площадке для подключения потенциальных резидентов.

Теплоснабжение

Теплоснабжение площадки резидента будет осуществляться за счет собственной генерации.

Теплоснабжение площадки ИП планируется осуществлять от локальных блочно-модульных котельных соответствующей мощности и внутриплощадочных сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение площадок планируется осуществлять от существующего городского водозабора путем строительства водопроводных сетей от точки подключения до границ инвестиционных площадок (5 км до Метанолового завода, 0,7 км до границ ИП). Водоотведение будет осуществляться на проектируемые КОС.

Транспорт

Транспортная инфраструктура, обеспечивающая потребности площадки, включает в себя автодороги IV и V класса, федеральную автомобильную дорогу Р-297 «Амур», а также тупиковую железную дорогу от железнодорожного разъезда ст. «Сковородино». Для функционирования Метанолового завода потребуется реконструкция прилегающей автомобильной дороги, протяженностью 25 км.

Площадка "Усть-Пера"

Площадка располагается на севере города, возле п. Усть-Пера.

Электроснабжение

Электроснабжение площадки планируется осуществить от проектируемой ПС 110/10кВ, мощностью 63 МВА (2*63 МВА), путем строительства одноцепной ВЛ 110 кВ от существующей ПС 500/220/110/35/10кВ «Амурская» протяженностью 9,8 км. На территории площадки планируется размещение РП 10кВ.

Теплоснабжение

Теплоснабжение планируется осуществлять от проектируемых локальных блочно-модульных котельных соответствующей мощности и внутриплощадочных сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение планируется осуществлять от проектируемого локального водозабора. Водоотведение будет осуществляться на проектируемые КОС.

Транспорт

Площадка расположена вдоль автодороги Р-468 «Благовещенск-Свободный». К площадке планируется подвести автодорогу IV категории протяженностью 0,9 км.

Площадка "Юг".

Площадка располагается на юге города, на территории бывшего силикатного завода возле озера Большое Брадогонское и на примыкающем участке в 4 га, расположенном западнее.

Электроснабжение

Электроснабжение площадки планируется осуществить от существующей  ПС 35/10кВ «Южная». Питание планируется осуществлять по проектируемой воздушной линии 10 кВ протяженностью 3км. На территории площадки планируется строительство РП 10кВ.

Теплоснабжение

Теплоснабжение планируется осуществлять от проектируемых локальных блочно-модульных котельных соответствующей мощности и внутриплощадочных сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение планируется осуществлять от проектируемого локального водозабора. Водоотведение будет осуществляться на проектируемые КОС.

Транспорт

К площадке существует подъезд по автодороге IV категории.

Площадка «Восток»

Площадка формируется из двух не соединенных между собой участков: 1 и 2, расположенных в Свободненском районе севернее п.Гащенка. Севернее и восточнее площадки, на расстоянии в 500-1000 м, предусматривается резервирование территории под дальнейшее расширение.

Электроснабжение

Электроснабжение площадки планируется осуществить от проектируемой ПС 220/10кВ, мощностью 125 МВА (2*125 МВА), путем строительства двухцепной ВЛ 220 кВ, отпайкой от проектируемой на территории АГХК ПС 500/220/110кВ, протяженностью 10 км. На территории площадок планируется строительство 3-х РП 10кВ.

Теплоснабжение

Теплоснабжение планируется осуществлять от проектируемых локальных блочно-модульных котельных соответствующей мощности и внутриплощадочных сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение планируется осуществлять от проектируемого локального водозабора. Водоотведение будет осуществляться на проектируемые КОС.

Транспорт

К площадке планируется подвести автодорогу IV категории протяженностью 2 км.

Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР «Свободный»

| Кадастровый номер земельного участка или кадастровые координаты (для потенциального резидента) | Наименование и местонахождение объекта инфраструктуры (ближайшего) | Мощность объекта инфраструктуры (ед. изм.) |
| --- | --- | --- |
|  | ГПЗ Жилой микрорайон |  |
|  | Гараж для коммунальной техники с помещениями управляющей компании |  |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Котельная |  |
|  | Здания инженерного обеспечения. Распределительный пункт | 10 кВ |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Площадка жилого поселка. Система электроснабжения. Система водоснабжения. Система водоотведения. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Сети связи. Система видеонаблюдения |  |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Средняя общеобразовательная школа | на 900 учащихся |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Поликлиника смешанного типа с аптечным пунктом и гаражом | 220 посещений взрослого отделения и 70 посещений детского отделения, гараж на 4 автомобиля |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Детский сад | Общей вместимостью 350 мест (с крытым бассейном) |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Центр культуры и досуга |  |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Пожарное депо второго типа | на 6 автомашин |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Объекты водопроводных сооружений |  |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Объекты очистных сооружений ливневой канализации |  |
| 28:21:000000, 28:21:011024 | Объекты очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации |  |
|  | ГХК |  |
| 28:21:000000, 28:21:011102 | Внешнее электроснабжение | 1. 2 двухцепные линии 500 кВ протяженностью по 14 км каждая 2. ЦРП 500.110 кВ мощностью 500МВт в расчете на потребность АГХК примерно 301МВт и 199МВт на резидентов площадки «Восток» |
| 28:21:000000, 28:21:011102 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 23 500 т/год |
| 28:21:000000, 28:21:011102 | Комплекс по водоподготовке и очистке стоков | Водозабор речной воды 45 тыс. м куб./сут., артезианской воды 3 360 м куб./сут. ВОС 45 тыс. м куб./сут. КОС 25 тыс. м куб./сут. |
| 28:21:000000, 28:21:011102 | Пожарная часть | На 4 автомобиля |
|  | Сковородино |  |
|  | Сковородино - ИП |  |
| 28:24:010813 | ВЛ 10кв от ПС 220/110/35/10 кВ "Сковородино" до границ ИП | 3,2 км |
| 28:24:010813 | РП | 10кВ |
| 28:24:010813 | Водопровод от городского водозабора до границ ИП | 0,7 км |
| 28:24:010813 | Канализация от проектируемых городских КОС до границ ИП | 4 км |
| 28:24:010813 | Ливневые очистные сооружения | 803 м3/сут |
|  | Сковородино - метаноловый завод |  |
| 28:24:000000 | Внешнее электроснабжение: строительство ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод", ВЛ 220 кВ от ПС 220/27,5 кВ "Сковородино-тяга" до ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод, ВЛ 10 кВ от ПС 220/10 кВ до Метанолового завода, ВЛ 220 кВ - 4 км | 45МВт |
| 28:24:000000 | Расширение полигона ТБО |  |
| 28:24:010813 | Пожарная часть | На 4 автомобиля |
| 28:24:010758 | Реконструкция/ремонт водопроводной сети, строительство участка водопровода | 5 км |
| 28:24:010813 | Реконструкция дорожного полотна | 25 км |
|  | город Сковородино |  |
| 28:24:010813 | Комплекс водоочистки на весь город Сковородино | 5 000 м3/сутки |
|  | Сковородино - метаноловый завод -Социальная инфраструктура |  |
| Согласно проектным решениям генерального плана муниципального образования | Детсад | 60 чел. |
| Согласно проектным решениям генерального плана муниципального образования | Школа | 200 чел. |
| Согласно проектным решениям генерального плана муниципального образования | Поликлиника | 500 чел. |
| Согласно проектным решениям генерального плана муниципального образования | Стадион |  |
| Согласно проектным решениям генерального плана муниципального образования | Дом культуры | 250 чел. |
|  | Сковородино - метаноловый завод - инфраструктура для жилого района |  |
| Согласно проектным решениям документации по планировки и межевания территории исходя из проектных решений документов территориального планирования муниципального образования | Котельная |  |
| Согласно проектным решениям документации по планировки и межевания территории исходя из проектных решений документов территориального планирования муниципального образования | ЛОС |  |
| Согласно проектным решениям документации по планировки и межевания территории исходя из проектных решений документов территориального планирования муниципального образования | Водоподготовка и водоснабжение |  |
| Согласно проектным решениям документации по планировки и межевания территории исходя из проектных решений документов территориального планирования муниципального образования | Теплосети |  |
| Согласно проектным решениям документации по планировки и межевания территории исходя из проектных решений документов территориального планирования муниципального образования | Электроснабжение |  |
| Согласно проектным решениям документации по планировки и межевания территории исходя из проектных решений документов территориального планирования муниципального образования | Внутренние инженерные сети |  |
|  | Усть-Пера |  |
| 28:05:000000:4718 | ПС 110/10 кВ | 2*63МВА |
| 28:05:000000 | ВЛ 110кВ двухцепная | 9,8 км |
| 28:05:000000:4718 | РП | 10кВ |
| 28:05:000000:4718 | Локальный водозабор | 550 м3/сут |
| 28:05:000000:4718 | КОС | 500 м3/сут |
| 28:05:000000:4718 | Ливневые очистные сооружения | 11 364 м3/сут |
| 28:05:000000 | Подъездная дорога IV категории | 0,9 км |
|  | Восток |  |
| 28:21:000000:1260 | ПС 220/10 кВ | 2*125МВ) |
| 28:21:000000 | ВЛ 220кВ двухцепная | 34,1 км |
| 28:21:011207 | 3 РП | 10кВ |
| 28:21:000000:1260 | ВЛ 10кВ | 2,5 км |
| 28:21:000000:1260 | Локальный водозабор | 850 м3/сут |
| 28:21:000000:1260 | Ливневые очистные сооружения | 26 575 м3/сут |
| 28:21:000000:1260 | КОС | 800 м3/сут |
| 28:21:000000 | Подъездная дорога IV категории | 2 км |
|  | Юг |  |
| 28:05:011182 | ВЛ 10кВ | 3 км |
| 28:05:011182 | РП | 10кВ |
| 28:05:011182 | Локальный водозабор | 450 м3/сут |
| 28:05:011182 | КОС | 400 м3/сут |
| 28:05:011182 | Ливневые очистные сооружения | 1 716 м3/сут |

Социальная инфраструктура

ТОР «Свободный» располагается в границах муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области. К  2017-2028 гг. с развитием резидентов и увеличением числа населения ожидается значительное расширение потребности в социальной инфраструктуре.

Город Свободный входит в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р.

##### Жилищная инфраструктура

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. № 1566-р был утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области до 2025 года. Данным планом предусмотрена реализация ряда мероприятий, направленных на расширение  жилищного фонда г. Свободный.

Одним из ключевых пунктов долгосрочного плана является строительство специальных поселков, где предприятия смогут арендовать жилье для работников. К 2024 году в рамках «Комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области до 2025 года» будет израсходовано порядка 48,8 млрд. руб. на создание жилого поселка в ТОР «Свободный», в том числе на создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. По оценкам АО «Газпром» объемы введенного в эксплуатацию жилья в поселке составят порядка 167 897,3 м2 жилья примерно на 5000 жителей. Такие мероприятия позволят значительно увеличить показатель по обеспеченности граждан жильем с 20 кв. м на человека в 2016 году. Общий объем финансирования по программе представлены на рисунке ниже.

Потребность предприятий ТОР «Свободный» в кадрах с учетом отраслевой принадлежности и прогноза привлечения потенциальных резидентов представлена на рисунке ниже.

Прогноз потребности резидентов в работниках на 2016-2028 годы

Как видно из рисунка, потребность в кадрах для каждой из отраслей возрастает постепенно, при этом потребности предприятий отдельных отраслей в соответствии с планом становятся актуальными только к 2020 году.

При этом постепенное увеличение потребности в работниках со стороны резидентов ТОР в планируемом периоде должно обеспечить заполнение вакантных позиций по мере их возникновения за счет локальных и привлеченных трудовых ресурсов.

Закрытие потребности в специализированных рабочих местах планируется за счет выпускников высших учебных заведений. Руководящие и управленческие позиции, требующие стажа и опыта работы, будут обеспечены за счет локального рынка, а также предусмотрено привлечение из других регионов путем предоставления более выгодных условий труда.

##### Социальные объекты

В данный момент социальная сфера г. Свободный представлена следующими объектами:

  - Образование

Муниципальная система образования включает 17 образовательных организаций, при 6-ти из которых организованы филиалы (в 5 реализуются программы дошкольного образования, в 1 – начального общего образования), при одной школе – структурное подразделение, реализующее программу дошкольного образования. В системе образования района работают 535 человек. Школьное образование в Свободненском районе получают 1453 человека.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере социальной инфраструктуры, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р)

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования,млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Строительство школы на 528 мест | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 – 2025 годы | 3 324,4 | 2 817,3 | 507,1 | - |
| Строительство пристройки на 6 групп к МДОАУ ДС 9 ул. КарлаМаркса, 13, г. Свободный | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2018 - 2019 годы | 113,7 | 96,6 | 17,1 | - |
| Обновление материально- технической базы ГПОАУ Амурской области "Амурский технический колледж" для подготовкикадров для газоперерабатывающей промышленности | ООО «Газпром переработка Благовещенск», Правительство Амурской области | 2017 - 2018 годы | 37 | - | - | 37 |
| Комплексная реконструкция пришкольной территории со строительством спортивной площадки МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 2, МОАУ СОШ № 8, МОАУ СОШ № 5, МОАУ СОШ № 6, МОАУ СОШ № 11, МОАУ СОШ № 192 | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2018 год | 241,8 | 205,6 | 36,2 | - |
| Строительство детского сада на 340 мест | Минобрнауки России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2021 - 2022 годы | 407,3 | 346,2 | 61,1 | - |
| Итого по плану |  | 2017 - 2025 годы | 4124,2 | 3465,7 | 621,5 | 37 |

  - Здравоохранение

Первичная медико-санитарная помощь населению Свободненского района оказывается в соответствии с порядками и стандартами  оказания  медицинской помощи:

- первичная  доврачебная медико-санитарная помощь -  средними медицинскими работниками ФАПов, амбулаторий и участковых больниц;

- первичная врачебная медико-санитарная помощь -  врачами общей практики, врачами – терапевтами, врачами педиатрами;

- первичная специализированная, медико-санитарная помощь - врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы ГБУЗ АО «Свободненская больница» по направлению врачебного и (или) среднего медицинского персонала, а также по самозаписи через электронную регистратуру.

Неотложная и стационарная медицинская помощь жителям сел оказывается специалистам ОСП.  Скорая медицинская помощь оказывается скорой медицинской помощью территориально расположенной в г. Свободном.

По остальным видам специализированной медицинской помощи населению помощь оказывается в условиях стационара ГБУЗ АО «Свободненская больница», территориально расположенного в г. Свободный, ул. Луговая, 5.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере здравоохранения, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования,млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Реконструкция нежилого здания под женскуюконсультацию ГБУЗ АО«СвободненскаяБольница», г.Свободный | Минздрав России, Правительство Амурской области | 2017 - 2019 годы | 183,5 | 150,4 | 33,1 | - |
| Строительство родильного дома, г. Свободный | Минздрав России, Правительство Амурской области | 2017 - 2019 годы | 662,4 | 549,3 | 113,1 | - |
| Оснащение сосудистого центра в г. Свободном (приобретение оборудования) | Минздрав России, Правительство Амурской области | 2017 - 2025 годы | 298,7 | 253,9 | 44,8 | - |
| Ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО «Свободненская Больница» | Правительство Амурской области | 2021 год | 5,2 | - | 5,2 | - |
| Ремонт травматологического отделения ГБУЗ АО «Свободненская Больница» | Правительство Амурской области | 2022 год | 2,8 | - | 2,8 | - |
| Ремонт ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» | Правительство Амурской области | 2023 год | 13,4 | - | 13,4 | - |
| Итого по плану |  | 2017 - 2025 годы | 1166 | 953,6 | 212,4 | - |

  - Культура

По состоянию на 1 января 2017 года Муниципальное учреждение культуры «Культурно-методический центр» Свободненского района включает в себя структурные подразделения:

15 сельских Домов культуры;

16 сельских клубов.

Население Свободненского района пользуется услугами 25 сельских библиотек. Активизирована работа по созданию музейной комнаты. Трем коллективам Свободненского района присвоены звания Народного.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере Культуры, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования,млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Дом культуры имени С.Лазо (капитальный ремонт) | Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 - 2018 годы | 41 | - | 41 | - |
| Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников, г. Свободный | Минкультуры России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 - 2020 годы | 584,1 | 486,9 | 97,2 | - |
| Всего по плану |  | 2017 - 2020 годы | 625,1 | 486,9 | 138,2 | - |

  - Физическая культура и спорт

Спортивная база района располагает 106 спортивными объектами, из них: плоскостных спортивных сооружений и площадок – 86, спортивных залов – 19.

Свободненский район принимает активное участие в массовых спортивных акциях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут». Ежегодно в районе проводится ставшая традиционной открытая для области военно-патриотическая игра «Штурм крепости – 2016». Традиционными стали турниры, посвященные заслуженным и почетным людям района. Регулярно проводятся соревнования, посвященные знаменательным датам.

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Свободного в сфере Физической культуры и спорта, заложенные в Плане комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области (Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р Распоряжение от 22 июля 2017 года №1566-р

| Наименование мероприятия или объекта капитального строительства, мощность (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Объем финансирования, млн. руб., в ценах соответствующих лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | средства федераль-ного бюджета | средства консолидированного бюджета Амурской области | внебюджет-ные средства |
| Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42x24 (строительство) | Минспорт России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 - 2019 годы | 178,8 | 151,1 | 27,7 | - |
| Строительство легкоатлетического манежа в г. Свободном | Минспорт России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного | 2017 - 2024 годы | 407 | 337 | 70 | - |
| Всего по плану |  | 2017 - 2024 годы | 585,8 | 488,1 | 97,7 | - |

Кроме вышеперечисленных объектов на 2021 год в г. Свободный запланировано строительство ЗАГСа, а также составлен перечень мероприятий по благоустройству, таких как:

- Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- Реконструкция скверов, парков и площадей;

- Обустройство мест массового отдыха.

Структура расходов на реализацию Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного

В целом обеспеченность населения города Свободный социальными объектами оценивается как выше среднего, что с учетом прогнозируемого привлечения трудовых ресурсов для резидентов ТОР за счет локального населения г. Свободный позволит обеспечить сотрудников ТОР социальными объектами.

В таблице ниже приведен расчет потребностей в создании социальной инфраструктуры:

Потребность в дополнительном жилищном фонде и социальной инфраструктуре

| Населенный пункт / Площадка ТОР | Кадры, чел. Итого | С учетом семей, чел. | Жилая площадь, кв. м | Поликлиники, пос-щ в смену | Больницы, койко-м | Детские сады, мест | Школы, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Свободный | 6 300 | 18 900 | 548 000 | 345 | 255 | 1 050 | 2 000 |
| Площадка ГХК | 1 600 | 4 800 | 140 000 | 90 | 65 | 260 | 510 |
| г. Сковородино | 400 | 1 150 | 33 500 | 20 | 15 | 70 | 120 |
| В том числе Метаноловый завод (г. Сковородино) | 250 | 625 | 18 500 | 15 | 10 | 120 | 70 |
| ИТОГО | 8 550 | 25 475 | 765 475 | 470 | 345 | 1 500 | 2 700 |

С учетом семей работников необходимо будет обеспечить потребности в жилье и социальной инфраструктуре примерно 25,5 тысяч человек.

Планом комплексного развития г. Свободный до 2025 г. предусмотрен

общий объем инвестиций – около 48,8 млрд. руб. в развитие города Свободный, из них:

- 28 млрд. руб. – средства федерального бюджета;

- 3,3 млрд. руб. – средства консолидированного бюджета Амурской области;

- 17,5  млрд. руб. – внебюджетные средства.

В таблице ниже по представлены социальные объекты, строительство которых непосредственно связано с созданием ТОР «Свободный» и удовлетворяет потребности якорных резидентов.

Создание социальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей якорных резидентов ТОР «Свободный»

| Название площадки | Начало инвестиций, год | Окончание инвестиций, год | Финансирование | Стоимость объекта, тыс. руб. (с НДС) в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АГПЗ |  |  |  |  |
| ГПЗ Жилой микрорайон |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | 2018 | 2023 | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 1 029 837 |
| Поликлиника смешанного типа (220 посещений взрослого отделения и 70 посещений детского отделения) с аптечным пунктом и гаражом на 4 автомобиля | 2018 | 2023 | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 649 409 |
| Детский сад общей вместимостью 350 мест (с крытым бассейном) | 2018 | 2023 | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 628 949 |
| Центр культуры и досуга | 2018 | 2023 | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 2 453 250 |
| Пожарное депо второго типа на 6 автомашин | 2020 | 2022 | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 224 113 |
| АГХК |  |  |  |  |
| Социальные объекты (дет. сад., школа, поликлиника, котельная) | 2021 | 2022 | Федеральный бюджет | 2 402 941 |
| Пожарная часть | 2021 | 2022 | Федеральный бюджет | 428 140 |
| Сковордино |  |  |  |  |
| Сковородино - метаноловый завод -Социальная инфраструктура |  |  | Федеральный бюджет |  |
| Детсад | 2022 | 2022 | Федеральный бюджет | 102 000 |
| Школа | 2022 | 2023 | Федеральный бюджет | 200 000 |
| Поликлиника | 2022 | 2023 | Федеральный бюджет | 200 000 |
| Стадион | 2022 | 2023 | Федеральный бюджет | 105 000 |
| Дом культуры | 2018 | 2020 | Федеральный бюджет (252 580) Бюджет Амурской области (44 570) | 297 150 |

Инновационная инфраструктура

В рамках инвестиционной площадки «Индустриальный парк» в городе Свободный Предполагается создание отраслевого технопарка. Он будет способствовать привлекательности Свободного для инвесторов в газохимию, так как тут будут делаться полезные разработки, решаться инжиниринговые задачи для крупных инвесторов, возникать небольшие предприятия для кооперации и т.д.

Предполагаемая площадь – 5 000 кв метров. Основные направления - разработка инноваций в том числе в долгосрочных направлениях развития ТОР «Свободный» – биотехнологии, водород, альтернативные материалы, как натуральный каучук из одуванчиков или биоразлагаемые пакеты, умные удобрения.

Так же в рамках Технопарка будут созданы:

- центр прототипирования,

- центр сертификации,

- инжиниринговый центр.

Центр прототипирования – элемент инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства технопарка в сфере производства, инженерно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке полной системы производства изделий - от компьютерного проектирования до технологического оснащения производства, 3D-печати, прототипирования, мелкосерийного производства изделия.

Основные направления деятельности Центра:

- Оказание инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг по разработке и реализации проектов новых производств, выпуску новой продукции на существующих производственных линиях и оборудовании

- Сканирование для оцифровки существующих изделий при решении задач реинжиниринга или тиражирования

- Изготовление прототипов, мелкосерийное и штучное производство опытных образцов и партий с помощью технологий 3D-печати

- Изготовление специального инструмента, производство мастер-моделей для литья, пресс-форм и штампов любой сложности

- Организация и проведение семинаров, круглых столов и программ подготовки, направленных на популяризацию и внедрение использования аддитивных технологий в различных отраслях (производство и инновационная деятельность, дизайн и реставрационные работы, сувенирная продукция)

Центры сертификации – это своего рода посредники, с помощью которых производители и поставщики могут без особых трудностей оформить всю документацию «под ключ».

Перечень услуг Центра сертификации:

- Сертификация на соответствие

- Промышленная безопасность;

- Охрана труда;

- Энергоаудит предприятий и сооружений;

- Пожарная безопасность;

- Системы менеджмента качества;

- Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- Добровольная сертификация

Инжиниринговые центры – это инструмент для внедрения последних научных разработок в промышленность. В инжиниринговых центрах отрабатывается прототип продукта, анализируется спрос на него. И если разработка востребована, то существуют все возможности создать малое инновационное предприятие на базе вуза. К работе в ИЦ активно привлекаются студенты.

Среди преимуществ, ожидаемых от создания инжиниринговых центров для вузов, можно выделить:

- коммерциализацию результатов исследований, оборудования, полученных ранее вузом;

- получение дополнительного дохода;

- формирование практических компетенций у студентов за счет их участия в реальных проектах;

- трудоустройство студентов и выпускников.

Для реального сектора выгоды следующие:

- повышение эффективности деятельности за счет внедрения передовых разработок;

- рост предложения на рынке инжиниринга;

- использование инфраструктуры вузов и научных организаций для проведения исследований и создания прикладных разработок.

    - Перспективное развитие ТОР и прилегающей территории

Оценка необходимых объемов капитальных затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР за счет средств бюджетов всех уровней

Оценка стоимости создания объектов инфраструктуры была произведена исходя из типа объектов:

- Линейные и нелинейные объекты электроснабжения (напряжением до 35 кВ), водоснабжения и водоотведения, а также транспортная и железнодорожная инфраструктура оценивались на основе укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (Приказы Минстроя России от 20.10.2017 №1445/пр, №1448/пр, №1449/пр, от 21.10.2017 №1012/пр, №1011/пр, от 28.06.2017 №936, от 3.07.2017 №948/пр «О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры») с использованием методических рекомендаций по их применению (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. №69).

Расчет стоимости планируемых к строительству объектов с применением НЦС выполнялся в следующей последовательности:

сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;

выбор соответствующих НЦС;

подбор необходимых коэффициентов, предусмотренных в приложениях к Методическим рекомендациям и техническими частями соответствующих сборников, определение их численных значений;

расчет стоимости планируемого к строительству объекта.

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту включается определение следующих параметров:

определение функционального назначения объекта;

мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

даты начала и окончания работ на объекте;

регион строительства.

Выбор НЦС осуществлялся по соответствующему сборнику с учетом функционального назначения планируемого к строительству объекта и его мощностных характеристик.

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в региональном разрезе проводилось с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по формуле:

,

где:

— используемый показатель государственного сметного норматива — укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года.

N — общее количество используемых показателей государственного сметного норматива — укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года.

М — мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.).

— прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

— коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов — нормативов цены строительства. Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Минрегиона России. Определяется в зависимости от вида планируемого к строительству объекта.

— коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району (приложение к Методическим рекомендациям).

— коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение к Методическим рекомендациям).

— коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (приложение к Методическим рекомендациям).

Зр — дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД);

НДС — налог на добавленную стоимость.

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора осуществлялось по формуле:

,

Ин. стр. – индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах;

Ипл. п. – индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах.

Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтенных в НЦС определяется на основании отдельных расчетов.

Ливневые очистные сооружения оценивались с использованием фактических данных на строительство аналогичных сооружений и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, стоимости оборудования.

Объекты электроснабжении оценивались по укрупненным стоимостным показателям линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС».

Технико-экономическое обоснование необходимости создания, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры с учетом перспективы развития ТОР и потребностей действующих и потенциальных резидентов

Технико-экономические характеристики объектов инфраструктуры ТОР

| Название площадки | Стоимость объекта, млн. руб. (с НДС) | Расходы по эксплуатации в год (прогноз), млн. руб. | Суммарная загрузка* через 3 года | Суммарная загрузка* через 10 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПЗ |  |  |  |  |
| ГПЗ Жилой микрорайон |  |  |  |  |
| Гараж для коммунальной техники с помещениями управляющей компании | 153 | 4,6 | 70% | 100% |
| Котельная | 428 | 12,8 | 70% | 100% |
| Здания инженерного обеспечения. Распределительный пункт 10 кВ | 93 | 2,8 | 70% | 100% |
| Площадка жилого поселка. Система электроснабжения. Система водоснабжения. Система водоотведения. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Сети связи. Система видеонаблюдения | 3 943 | 118,3 | 70% | 100% |
| Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | 1 030 | 30,9 | 70% | 100% |
| Поликлиника смешанного типа (220 посещений взрослого отделения и 70 посещений детского отделения) с аптечным пунктом и гаражом на 4 автомобиля | 649 | 19,5 | 70% | 100% |
| Детский сад общей вместимостью 350 мест (с крытым бассейном) | 629 | 18,9 | 70% | 100% |
| Центр культуры и досуга | 2 453 | 73,6 | 70% | 100% |
| Пожарное депо второго типа на 6 автомашин | 224 | 6,7 | 70% | 100% |
| Объекты водопроводных сооружений | 1 033 | 31,0 | 70% | 100% |
| Объекты очистных сооружений ливневой канализации | 1 013 | 30,4 | 70% | 100% |
| Объекты очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации | 852 | 25,6 | 70% | 100% |
| ГХК |  |  |  |  |
| Внешнее электроснабжение (с учетом ПС 500МВт, из которых 200МВт заложены для резидентов площадки «Восток») | 12 621 | 379 | 70% | 100% |
| Строительство полигона твердых бытовых отходов | 4 744 | 142 | 70% | 100% |
| Комплекс по водоподготовке и очистке стоков | 19 420 | 583 | 70% | 100% |
| Пожарная часть | 428 | 13 | 70% | 100% |
| Социальные объекты (дет. сад., школа, поликлиника, котельная) | 2 403 | 72 | 70% | 100% |
| Сковордино |  |  |  |  |
| Сковородино - ИП |  |  |  |  |
| ВЛ 10кв, 3,2 км - от ПС 220/110/35/10 кВ "Сковородино" до границ ИП | 10 | 0,3 | 70% | 100% |
| РП 10кВ - в границах ИП | 38 | 1 | 70% | 100% |
| Водопровод 0,7 км - от городского водозабора до границ ИП | 9 | 0,3 | 70% | 100% |
| Канализация 4 км - от проектируемых городских КОС до границ ИП | 63 | 2 | 70% | 100% |
| Ливневые очистные сооружения (803м3/сут) - в границах ИП | 1,793 | 0,1 | 70% | 100% |
| Сковородино - метаноловый завод |  |  |  |  |
| Внешнее электроснабжение (45 МВт) - строительство ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод", ВЛ 220 кВ от ПС 220/27,5 кВ "Сковородино-тяга" до ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод, ВЛ 10 кВ от ПС 220/10 кВ до Метанолового завода, ВЛ 220 кВ - 4 км | 1 500 | 45 | 70% | 100% |
| Расширение полигона ТБО | 100 | 3 | 70% | 100% |
| Пожарная часть (на 4 автомобиля) | 400 | 12 | 70% | 100% |
| Реконструкция/ремонт водопроводной сети, строительство участка водопровода ~5 км от городского водозабора до Метанолового завода | 100 | 3 | 70% | 100% |
| Реконструкция дорожного полотна, 25 км | 500 | 15 | 70% | 100% |
| город Сковородино |  |  |  |  |
| Комплекс водоочистки на весь город Сковородино (3500 м3/сутки) | 300 | 9 | 70% | 100% |
| Сковородино - метаноловый завод -Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| Детсад | 102 | 3 | 70% | 100% |
| Школа | 200 | 6 | 70% | 100% |
| Поликлиника | 200 | 6 | 70% | 100% |
| Стадион | 105 | 3 | 70% | 100% |
| Домкультуры | 250 | 8 | 70% | 100% |
| Сковородино - метаноловый завод - инфраструктура для жилого района |  |  |  |  |
| Котельная | 85 | 3 | 70% | 100% |
| ЛОС | 75 | 2 | 70% | 100% |
| Водоподготовка и водоснабжение | 175 | 5 | 70% | 100% |
| Теплосети | 59 | 2 | 70% | 100% |
| Электроснабжение | 42 | 1 | 70% | 100% |
| Внутренние инженерные сети | 83 | 2 | 70% | 100% |
| Усть-Пера |  |  |  |  |
| ПС 110/10 кВ (2*63МВА) | 1 031 | 31 | 70% | 100% |
| ВЛ 110кВ двухцепная - 9,8 км | 31 | 1 | 70% | 100% |
| РП 10кВ | 38 | 1 | 70% | 100% |
| Локальный водозабор -- 550 м3/сут | 13 | 0,4 | 70% | 100% |
| КОС -- 500 м3/сут | 19 | 1 | 70% | 100% |
| Ливневые очистные сооружения (11 364м3/сут) | 25,5 | 1 | 70% | 100% |
| Подъездная дорога IV категории - 0,9 км | 41 | 1 | 70% | 100% |
| Восток |  |  |  |  |
| ПС 220/10 кВ (2*125МВА) | 3 737 | 112 | 70% | 100% |
| ВЛ 220кВ двухцепная - 14 км | 228 | 7 | 70% | 100% |
| 3 РП 10кВ | 118 | 4 | 70% | 100% |
| ВЛ 10кВ - 2,5 км | 8 | 0,2 | 70% | 100% |
| Локальный водозабор -- 850 м3/сут | 16 | 0,5 | 70% | 100% |
| Ливневые очистные сооружения (26 575 м3/сут) | 61,3 | 2 | 70% | 100% |
| КОС -- 800 м3/сут | 21 | 1 | 70% | 100% |
| Подъездная дорога IV категории - 2 км | 93 | 3 | 70% | 100% |
| Юг |  |  |  |  |
| ВЛ 10кВ - 3 км | 10 | 0,3 | 70% | 100% |
| РП 10кВ | 41 | 1 | 70% | 100% |
| Локальный водозабор - 450 м3/сут | 11 | 0,3 | 70% | 100% |
| КОС -- 400 м3/сут | 11 | 0,3 | 70% | 100% |
| Ливневые очистные сооружения (1 716 м3/сут) | 4,1 | 0,2 | 70% | 100% |
| ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| Юг |  |  |  |  |
| Административная инфраструктура | 30 | 1 | 70% | 100% |
| Усть-Пёра |  |  |  |  |
| Административная инфраструктура | 100 | 3 | 70% | 100% |
| Технопарк | 500 | 15 | 70% | 100% |
| Восток |  |  |  |  |
| Административная инфраструктура | 100 | 3 | 70% | 100% |
| ИТОГО с НДС | 62 794 | 1 883,8 | 70% | 100% |

*Прогнозируемая загрузка объектов указывается в соответствии с прогнозом фактически используемой резидентами мощностью.

В целях разработки технико-экономического обоснования был проведен анализ возможных вариантов финансирования и эксплуатации каждого объекта инфраструктуры в отдельности и выбран наиболее оптимальный вариант инвестирования и эксплуатации объекта с точки зрения его окупаемости.

Оценка окупаемости (разбиение по категориям «условно-окупаемый объект», «окупаемый объект» и «неокупаемый объект») проводилась на основе изучения аналогичных проектов с учетом специфики региона и масштабов спроса в ТОР.

Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий

Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры

| Наименование объекта инвестирования | Оценка окупаемости |
| --- | --- |
| ГПЗ |  |
| Гараж для коммунальной техники с помещениями управляющей компании | Условно - окупаемые |
| Котельная | Условно - окупаемые |
| Здания инженерного обеспечения. Распределительный пункт 10 кВ | Условно - окупаемые |
| Площадка жилого поселка. Система электроснабжения. Система водоснабжения. Система водоотведения. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Сети связи. Система видеонаблюдения | Условно - окупаемые |
| Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | Условно - окупаемые |
| Поликлиника смешанного типа (220 посещений взрослого отделения и 70 посещений детского отделения) с аптечным пунктом и гаражом на 4 автомобиля | Условно - окупаемые |
| Детский сад общей вместимостью 350 мест (с крытым бассейном) | Условно - окупаемые |
| Центр культуры и досуга | Условно - окупаемые |
| Объекты водопроводных сооружений | Условно - окупаемые |
| Объекты очистных сооружений ливневой канализации | Условно - окупаемые |
| Объекты очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации | Условно - окупаемые |
| ГХК |  |
| Внешнее электроснабжение | Условно - окупаемые |
| Строительство полигона твердых бытовых отходов | Условно - окупаемые |
| Комплекс по водоподготовке и очистке стоков | Условно - окупаемые |
| Пожарная часть | Неокупаемые |
| Сковородино |  |
| Сковородино - ИП |  |
| ВЛ 10кв, 3,2 км - от ПС 220/110/35/10 кВ "Сковородино" до границ ИП | Условно - окупаемые |
| РП 10кВ - в границах ИП | Условно - окупаемые |
| Водопровод 0,7 км - от городского водозабора до границ ИП | Условно - окупаемые |
| Канализация 4 км - от проектируемых городских КОС до границ ИП | Условно - окупаемые |
| Ливневые очистные сооружения (5000м3/сут) - в границах ИП | Условно - окупаемые |
| Сковородино - метаноловый завод |  |
| Внешнее электроснабжение (45 МВт) - строительство ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод", ВЛ 220 кВ от ПС 220/27,5 кВ "Сковородино-тяга" до ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод, ВЛ 10 кВ от ПС 220/10 кВ до Метанолового завода, ВЛ 220 кВ - 4 км | Условно - окупаемые |
| Расширение полигона ТБО | Условно - окупаемые |
| Пожарная часть (на 4 автомобиля) | Неокупаемые |
| Реконструкция/ремонт водопроводной сети, строительство участка водопровода ~5 км от городского водозабора до Метанолового завода | Условно - окупаемые |
| Реконструкция дорожного полотна, 25 км | Неокупаемые |
| город Сковородино |  |
| Комплекс водоочистки на весь город Сковородино (3500 м3/сутки) | Условно - окупаемые |
| Сковородино - метаноловый завод -Социальная инфраструктура |  |
| Детсад | Условно - окупаемые |
| Школа | Условно - окупаемые |
| Поликлиника | Условно - окупаемые |
| Стадион | Условно - окупаемые |
| Домкультуры | Условно - окупаемые |
| Сковородино - метаноловый завод - инфраструктура для жилого района |  |
| Котельная | Условно - окупаемые |
| ЛОС | Условно - окупаемые |
| Водоподготовка и водоснабжение | Условно - окупаемые |
| Теплосети | Условно - окупаемые |
| Электроснабжение | Условно - окупаемые |
| Внутренние инженерные сети | Условно - окупаемые |
| Усть-Пера |  |
| ПС 110/10 кВ (2*63МВА) | Условно - окупаемые |
| ВЛ 110кВ двухцепная - 9,8 км | Условно - окупаемые |
| РП 10кВ | Условно - окупаемые |
| Локальный водозабор -- 550 м3/сут | Условно - окупаемые |
| КОС -- 500 м3/сут | Условно - окупаемые |
| Ливневые очистные сооружения (3000м3/сут) | Условно - окупаемые |
| Подъездная дорога IV категории - 0,9 км | Неокупаемые |
| Восток |  |
| ПС 220/10 кВ (2*125МВА) | Условно - окупаемые |
| ВЛ 220кВ двухцепная - 34,1 км | Условно - окупаемые |
| 3 РП 10кВ | Условно - окупаемые |
| ВЛ 10кВ - 2,5 км | Условно - окупаемые |
| Локальный водозабор -- 850 м3/сут | Условно - окупаемые |
| Ливневые очистные сооружения (3000м3/сут) | Условно - окупаемые |
| КОС -- 800 м3/сут | Условно - окупаемые |
| Подъездная дорога IV категории - 2 км | Неокупаемые |
| Юг |  |
| ВЛ 10кВ - 3 км | Условно - окупаемые |
| РП 10кВ | Условно - окупаемые |
| Локальный водозабор - 450 м3/сут | Условно - окупаемые |
| КОС -- 400 м3/сут | Условно - окупаемые |
| Ливневые очистные сооружения (3000м3/сут) | Условно - окупаемые |

Источник: экспертная оценка ФОК

Расшифровка: окупаемый объект» – возврат части инвестиций за счет выручки от оказания услуг (сдача площадей в аренду);

-	«-» – неокупаемый объект либо длительные (непредсказуемые) сроки окупаемости.

Источники финансирования объектов инфраструктуры ТОР с разбивкой по годам, тыс. руб. в ценах соответствующих лет

| Название площадки | Финансирование | Стоимость объекта, тыс. руб. (без НДС) в базовых ценах | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПЗ Жилой микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж для коммунальной техники с помещениями управляющей компании | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 152 559 |  | 76 280 | 76 280 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 428 210 |  | 214 105 | 214 105 |  |  |  |  |  |  |
| Здания инженерного обеспечения. Распределительный пункт 10 кВ | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 92 932 |  | 46 466 | 46 466 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка жилого поселка. Система электроснабжения. Система водоснабжения. Система водоотведения. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Сети связи. Система видеонаблюдения | Федеральный бюджет (План до 2025года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 |  | 730 265 |  | 365 133 | 365 133 |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2 |  | 1 456 274 |  |  | 485 425 | 970 849 |  |  |  |  |  |
| Этап 3 |  | 771 039 |  |  |  |  | 771 039 |  |  |  |  |
| Этап 4 |  | 587 686 |  |  |  |  |  | 587 686 |  |  |  |
| Этап 5 |  | 397 393 |  |  |  |  |  |  | 397 393 |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 1 029 837 |  | 257 459 | 514 919 | 257 459 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника смешанного типа (220 посещений взрослого отделения и 70 посещений детского отделения) с аптечным пунктом и гаражом на 4 автомобиля | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 649 409 |  | 162 352 | 324 705 | 162 352 |  |  |  |  |  |
| Детский сад общей вместимостью 350 мест (с крытым бассейном) | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 628 949 |  | 157 237 | 314 475 | 157 237 |  |  |  |  |  |
| Центр культуры и досуга | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 2 453 250 |  | 490 650 | 490 650 | 490 650 | 490 650 | 490 650 |  |  |  |
| Пожарное депо второго типа на 6 автомашин | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 224 112 |  | 56 028 | 112 057 | 56 028 |  |  |  |  |  |
| Объекты водопроводных сооружений | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 1 033 187 |  | 516 594 | 516 594 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты очистных сооружений ливневой канализации | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 1 012 761 |  | 506 381 | 506 381 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации | Федеральный бюджет (План до 2025года) | 852 135 |  | 426 068 | 426 068 |  |  |  |  |  |  |
| АГХК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внешнее электроснабжение (с учетом ПС 500МВт, из которых 200МВт заложены для резидентов площадки «Восток») | Федеральный бюджет | 12 621 323 | 0 | 0 | 0 | 6 310 662 | 6 310 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство полигона твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет | 4 744 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 184 | 2 372 184 | 0 | 0 |
| Комплекс по водоподготовке и очистке стоков | Федеральный бюджет | 19 419 522 | 0 | 0 | 0 | 9 709 761 | 9 709 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожарная часть | Федеральный бюджет | 428 140 | 0 | 0 | 0 | 214 070 | 214 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальные объекты (дет. сад., школа, поликлиника, котельная) | Федеральный бюджет | 2 402 941 | 0 | 0 | 0 | 1 201 471 | 1 201 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сковордино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сковородино - ИП | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10кв, 3,2 км - от ПС 220/110/35/10 кВ "Сковородино" до границ ИП | Федеральный бюджет | 9 971 |  | 4 909 | 5 062 |  |  |  |  |  |  |
| РП 10кВ - в границах ИП | Федеральный бюджет | 37 766 |  | 18 595 | 19 171 |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод 0,7 км - от городского водозабора до границ ИП | Федеральный бюджет | 9 022 |  | 4 442 | 4 580 |  |  |  |  |  |  |
| Канализация 4 км - от проектируемых городских КОС до границ ИП | Федеральный бюджет | 62 613 |  | 30 829 | 31 784 |  |  |  |  |  |  |
| Ливневые очистные сооружения (803м3/сут) - в границах ИП | Федеральный бюджет | 1 793 |  | 883 | 910 |  |  |  |  |  |  |
| Сковородино - метаноловый завод | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешнее электроснабжение (45 МВт) - строительство ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод", ВЛ 220 кВ от ПС 220/27,5 кВ "Сковородино-тяга" до ПС 220/10 кВ "Метаноловый завод, ВЛ 10 кВ от ПС 220/10 кВ до Метанолового завода, ВЛ 220 кВ - 4 км | Федеральный бюджет | 1 500 000 |  | 750 000 | 750 000 |  |  |  |  |  |  |
| Расширение полигона ТБО | Федеральный бюджет | 100 000 |  |  |  | 20 000 | 80 000 |  |  |  |  |
| Пожарная часть (на 4 автомобиля) | Федеральный бюджет | 400 000 |  |  |  | 100 000 | 300 000 |  |  |  |  |
| Реконструкция/ремонт водопроводной сети, строительство участка водопровода ~5 км от городского водозабора до Метанолового завода | Федеральный бюджет | 100 000 |  | 10 000 | 20 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дорожного полотна, 25 км | Федеральный бюджет | 500 000 |  |  |  |  | 300 000 | 200 000 |  |  |  |
| город Сковородино | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс водоочистки на весь город Сковородино (3500 м3/сутки) | Федеральный бюджет | 300 000 |  | 50 000 | 100 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |
| Сковородино - метаноловый завод -Социальная инфраструктура | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детсад | Федеральный бюджет | 102 000 |  |  |  |  | 102 000 |  |  |  |  |
| Школа | Федеральный бюджет | 200 000 |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
| Поликлиника | Федеральный бюджет | 200 000 |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
| Стадион | Федеральный бюджет | 105 000 |  |  |  |  | 52 500 | 52 500 |  |  |  |
| Дом культуры | Федеральный бюджет (252 580) Бюджет Амурской области (44 570) | 297 150 | 3 000 |  | 294 150 |  |  |  |  |  |  |
| Сковородино - метаноловый завод - инфраструктура для жилого района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Федеральный бюджет | 84 800 |  |  |  |  | 42 400 | 42 400 |  |  |  |
| ЛОС | Федеральный бюджет | 75 000 |  |  |  |  | 37 500 | 37 500 |  |  |  |
| Водоподготовка и водоснабжение | Федеральный бюджет | 175 000 |  |  |  |  | 87 500 | 87 500 |  |  |  |
| Теплосети | Федеральный бюджет | 59 300 |  |  |  |  | 29 650 | 29 650 |  |  |  |
| Электроснабжение | Федеральный бюджет | 41 700 |  |  |  |  | 20 850 | 20 850 |  |  |  |
| Внутренние инженерные сети | Федеральный бюджет | 83 300 |  |  |  |  | 41 650 | 41 650 |  |  |  |
| Усть-Пера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110/10 кВ (2*63МВА) | Федеральный бюджет | 1 031 241 | 0 | 206 248 | 824 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛ 110кВ двухцепная - 9,8 км | Федеральный бюджет | 30 816 | 0 | 6 163 | 24 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РП 10кВ | Федеральный бюджет | 38 112 | 0 | 7 622 | 30 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локальный водозабор -- 550 м3/сут | Федеральный бюджет | 12 816 | 0 | 2 563 | 10 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КОС -- 500 м3/сут | Федеральный бюджет | 19 077 | 0 | 3 815 | 15 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливневые очистные сооружения (11 364 м3/сут) | Федеральный бюджет | 25 538 | 0 | 4 984 | 20 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подъездная дорога IV категории - 0,9 км | Федеральный бюджет | 40 575 | 0 | 8 115 | 32 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220/10 кВ (2*125МВА) | Федеральный бюджет | 3 736 971 | 0 | 0 | 1 121 091 | 2 615 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛ 220кВ двухцепная - 14 км | Федеральный бюджет | 228 223 | 0 | 0 | 68 467 | 159 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 РП 10кВ | Федеральный бюджет | 117 738 | 0 | 0 | 35 321 | 82 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛ 10кВ - 2,5 км | Федеральный бюджет | 8 095 | 0 | 0 | 2 429 | 5 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локальный водозабор -- 850 м3/сут | Федеральный бюджет | 15 622 | 0 | 0 | 4 687 | 10 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливневые очистные сооружения (26 575 м3/сут) | Федеральный бюджет | 61 322 | 0 | 0 | 18 025 | 43 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КОС -- 800 м3/сут | Федеральный бюджет | 20 906 | 0 | 0 | 6 272 | 14 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подъездная дорога IV категории - 2 км | Федеральный бюджет | 92 848 | 0 | 0 | 27 854 | 64 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство - самообеспечение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство - самообеспечение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10кВ - 3 км | Федеральный бюджет | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 8 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РП 10кВ | Федеральный бюджет | 40 606 | 0 | 0 | 0 | 8 121 | 32 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локальный водозабор - 450 м3/сут | Федеральный бюджет | 11 007 | 0 | 0 | 0 | 2 201 | 8 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КОС -- 400 м3/сут | Федеральный бюджет | 10 815 | 0 | 0 | 0 | 2 163 | 8 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливневые очистные сооружения (1 716 м3/сут) | Федеральный бюджет | 4 086 | 0 | 0 | 0 | 799 | 3 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административная инфраструктура | Федеральный бюджет | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усть-Пёра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административная инфраструктура | Федеральный бюджет | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технопарк | Федеральный бюджет | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 50 000 | 150 000 |
| Восток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административная инфраструктура | Федеральный бюджет | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО с НДС |  | 62 847 170 | 3 000 | 4 383 921 | 7 861 726 | 23 022 413 | 20 373 973 | 4 232 570 | 2 769 577 | 50 000 | 150 000 |

Маркетинг-стратегия

Информация о потенциальных резидентах/инвесторах и о планируемых мерах поддержки резидентов ТОР

    - Позиционирование ТОР на региональном, российском и международном уровнях

ТОР «Свободный» позиционируется в качестве центра газохимического кластера. Это целиком соответствует «Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», одобренный Правительственной комиссией по ТЭК и утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, а также Целям «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Центром кластера является Амурский ГПЗ, который обеспечивает газофракционирование природного газа.

Далее должны появиться производства по переработке выделенных газов и производству мономеров: этилен, пропилен, стирол, метанол. Еще одно направление переработки – производство аммиака.

Следующий этап переработки – производство полимеров: полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэфиры, полиуретан, акрилаты, АБС-пластик и др. Еще одно направление переработки – производство азотных и комплексных удобрений из аммиака.

Следующий этап – производство продукции из полимеров: изделия из пластмасс, лакокрасочные материалы, синтетические волокна.

Кластерный принцип позволит добиться следующих основных преимуществ:

организовать кооперацию на всей цепочке от переработки сырья до производства готовой продукции;

осуществлять сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке нефтегазохимических продуктов (прежде всего - этилена и пропилена);

получить максимальный эффект от экономии капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции (эффект масштаба);

минимизировать операционные затраты на логистику сырья и сбыт готовой продукции.

Основные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями кластера газопереработки заключаются в следующем:

создание передовых технологий газового комплекса, на создание конкурентных, прорывных, опережающих современный уровень разработок;

разработка «прорывных» технологий для переработки природного газа, создания высокотехнологичных инновационных производств и блочно-модульных установок полного цикла;

содействие эффективному трансферу «прорывных» технологий в практическую деятельность компаний, работающих в регионе.

усиление конкурентных позиций российской продукции предприятий кластера нефтедобычи и нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках.

Важным фактором для формирования позиционирования так же является ориентация ТОР «Свободный»  в том числе и на экспорт в страны АТР.

Развитие высокотехнологичного кластера возможно при наличии окружающих производств по обеспечению строительства и функционирования предприятий газохимической отрасли:

Производства строительных материалов (бетон, металооконструкции, деревообработка) для обеспечения строительства промышленных и социальных объектов;

Производства пищевой продукции для обеспечения потребностей работников кластера.

Важным фактором развития кластера является создание комфортных условий проживания работников высокотехнологичных производств.

    - Выявление целевой аудитории для коммуникации  по вопросам ТОР

Определение целевой аудитории и ее сегментирование позволяет сформулировать максимально точные коммуникационные сообщения и выбрать наиболее эффективные коммуникационные каналы. Всестороннее знание аудитории, понимание логики ее поведения  – залог создания успешной маркетинговой стратегии ТОР «Свободный».

Рекомендованное сегментирование целевой аудитории с предложением приоритетных коммуникационных сообщений по каждому сегменту заинтересованных лиц приведено в Таблице «Целевая аудитория и ее сегментирование».

Целевая аудитория и ее сегментирование

| Целевая аудитория | Сегменты | Описание сегментов | Приоритетная тематика коммуникаций |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвесторы | Потенциальные резиденты | Зарубежный бизнес, российский бизнес, местный бизнес. | Информация о льготах, административном режиме, специализации ТОР, наличии земельных ресурсов и инфраструктуры. |
|  | Существующие резиденты | Компании, чьи заявки на получение статуса резидента ТОР «Свободный» уже одобрены. | Текущие результаты работы ТОР, услуги, которые оказываются или будут оказываться Управляющей компанией резидентам, возможности коллективного участия в выставках и форумах |
| Российские и иностранные бизнес-ассоциации | Федеральные ассоциации | Союзы и ассоциации по развитию экономики в целом и отдельных ее сегментов: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и его региональные отделения; Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ); Деловая Россия; Опора России | Перспективы и условия ведения бизнеса в ТОР, специализация ТОР. |
|  | Отраслевые ассоциации | Союзы и ассоциации по различным отраслям промышленности: Российский союз химиков, Российская ассоциация нефтепереработчиков и нетехимиков, Европейская нефтехимическая ассоциация (EPCA), "Ассоциация предприятий нефтехимической промышленности Казахстана", Ассоциация нефтехимической промышленности Китая (CPCIA), Международная Ассоциация производителей нефти и газа (OGP), АПК (Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции, промышленность строительных материалов (Ассоциация «Станкоинструмент»). |  |
| Организации по поддержке инвестиций | Международные ассоциации инвесторов, посольства, торговые и экономические представительства | Всемирная ассоциация агентств по содействию инвестициям (WAIPA), Корейское Агентство по развитию торговли и инвестиций (KOTRA), Конфедерация индийской промышленности (КИП), Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Club Italia, Международная Ассоциация Инвестиций EVROLIFE , Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), Инвестиционное агентство Абу-Даби (ADIA) и т.д. | Перспективы и условия ведения бизнеса в ТОР для иностранных компаний, специализация ТОР, мероприятия по продвижению ТОР за рубежом (анонсы и пост-релизы). |
|  | Российские ассоциации инвесторов | Консультативный совет по иностранным инвестициям, Международное агентство по привлечению инвестиций (МАПИ), Национальная инвестиционная ассоциация, Московское Агентство поддержки экспорта и инвестиций и др. | Перспективы и условия ведения бизнеса в ТОР , специализация ТОР, мероприятия по продвижению ТОР (анонсы и пост-релизы). |
| Органы власти | Федеральные | Представители федеральных органов государственной власти России. | Текущие результаты работы ТОР и планы ее развития, социальная ответственность бизнеса в ТОР, участие Управляющей компании в формировании комфортной среды для жителей. |
|  | Региональные | Представители органов законодательной и исполнительной государственной власти Амурской области (Правительство Амурской области, Законодательное Собрание Амурской области). |  |
|  | Муниципальные | Администрация муниципального образования г. Свободный. |  |
| Население региона | Местные жители | Население Амурской области | Перспективы создания новых рабочих мест и повышения качества среды проживания, улучшение имиджа региона, текущие результаты работы и перспективы развития ТОР и т.д. |
|  | Некоммерческие организации | Некоммерческие организации Амурской области и Дальнего Востока. | Улучшение имиджа региона, текущие результаты работы и перспективы развития ТОР, социальная и экологическая ответственность и т.д. |
| Квалифицированные кадры за пределами региона | Иностранные и российские квалифицированные специалисты | Иностранные и российские квалифицированные специалисты, которые потенциально могут быть привлечены для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, обрабатывающих отраслей. | Информация о перспективах трудоустройства и привлекательной среде проживания. |
| Средства массовой информации | Зарубежные и российские печатные/онлайн издания, радио, ТВ, информационные агентства и пр. | Журналисты международных, федеральных, региональных и местных изданий, формирующие тематическое информационное пространство в России и за ее пределами. Средства массовой информации могут создать в медиа пространстве имидж ТОР как сильного конкурента среди аналогичных территорий в АТР. | Ключевой посыл через СМИ: новые условия для инвестиций и международной торговли существенно повысят инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. |

    - Определение списка мероприятий, участие в которых целесообразно с точки зрения привлечения потенциальных резидентов и инвесторов

Внутренние мероприятия

Необходимо рассмотреть возможность участия в следующих мероприятиях:

Российский нефтегазовый Саммит, посвященный направлениям нефтехимии и газопереработки (в 2018 году пройдет во второй раз в Москве),

международные конференции и выставки «Газохимия-2018» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ» при поддержке ПАО «Газпром»),

Форум “Digital Oil" (проходил в республике  Башкортостан),

INTERPLASTICA - международная специализированная выставка пластмасс и каучука ИНТЕРПЛАСТИКА (Москва),

Композит-Экспо - международная специализированная выставка композитных материалов, технологий, оборудования для производства композитов (Москва),

NDEXPO - международный форум-выставка высоких технологий (Москва) - проводится с целью демонстрации высокотехнологичной продукции российской промышленности для атомной и нефтегазовой промышленностей, развития железнодорожного транспорта,

Национальный нефтегазовый форум (Москва)

НЕФТЕГАЗ - Международная выставка оборудования для нефтяной и газовой промышленности NEFTEGAZ (Москва),

РОСПЛАСТ / ROSPLAST - Международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс (Москва),

Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2018) (Санкт-Петербург),

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ),

«НЕФТЬ И ГАЗ»/MIOGE - Московская международная выставка нефтегазового оборудования и технологий,

GasSUF - Международная специализированная выставка оборудования и технологий для газораспределения и эффективного использования газа (Москва)

Необходимо также проведение собственных мероприятий для привлечения потенциальных резидентов и инвесторов.

Описание формата данных событий и рекомендации по их проведению представлены в таблице ниже.

Виды основных внутренних мероприятий

| Вид мероприятия | Описание формата и рекомендации по проведению |
| --- | --- |
| Конференция | Конференция – это деловое или научное мероприятие с большим числом участников (от 50 человек), на котором они обмениваются опытом и мнениями по проблемным вопросам. Организация конференции требует значительных усилий, прежде всего, по привлечению участников. Проведение конференции на достойном уровне зависит от детальной разработки общей концепции, программы и профессионального подхода к решению всех организационных задач. Рекомендуется организовывать конференции не только собственными усилиями, но и проводить их в рамках крупных экономических форумов и выставок России и стран АТР. |
| Роуд-шоу/ презентация | Роуд-шоу - один из основных инструментов продвижения территории, улучшения ее имиджа, повышения инвестиционной привлекательности. Такое мероприятие представляет собой дорожное шоу для инвесторов по территории с определенным маршрутом, программой выступлений и строгим регламентом. Для ТОР рекомендуется организовывать роуд-шоу совместными усилиями с представителями бизнеса и органов местной власти, а также проводить презентации отраслей промышленности и условий реализации инвестиционных проектов ТОР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.). Организация роуд-шоу/презентаций состоит из нескольких этапов: выбор целевой базы инвесторов и мест проведения мероприятий, подготовка инвестиционного предложения и презентационных материалов, организационная часть (логистика, планирование встреч и пр.), пиар-сопровождение. |
| Круглый стол | Круглый стол – это один из самых популярных форматов проведения деловых мероприятий, носящий дискуссионный характер. Такая форма публичного обсуждения и/или освещения каких-либо вопросов предполагает небольшое количество участников – от 15 до 60 человек, что позволяет органично встраивать такие дискуссии в более глобальные события (форумы, конференции, выставки и т.д.). Круглый стол проводится с целью решения участниками в ходе обсуждения конкретных актуальных проблем. Данный формат мероприятия удобен тем, что круглый стол можно организовать в довольно сжатые сроки и с наименьшими организационными усилиями, чем форум или конференцию. |

Внешние мероприятия

Необходимо рассмотреть участие представителей управляющей компании ТОР и ее резидентов в крупных экономических, инвестиционных форумах, конференциях, выставках и т.д.

Задачи участия:

презентация инвестиционных возможностей ТОР с целью привлечения международных и российских инвесторов;

представление текущих результатов работы ТОР и планов ее развития;

подписание протоколов о намерениях и инвестиционных соглашений.

При выборе деловых мероприятий необходимо ориентироваться на целевые аудитории, масштаб и уровень мероприятия, отраслевую специфику и пр. Принимая решение об участии в конкретном мероприятии, следует изучить список участников/экспонентов, оценить масштаб и уровень мероприятия, отраслевую специфику, а также затраты на участие.

Описание основных форматов участия приведены в таблице ниже.

Основные форматы участия во внешних мероприятиях

| Формат участия | Описание и рекомендации по участию |
| --- | --- |
| Отдельное выступление | Рекомендуется организовывать выступления представителей и резидентов в рамках международных и российских форумов, конференций и круглых столов, входящих в перечень приоритетных мероприятий, участие в которых целесообразно с точки зрения привлечения потенциальных резидентов/инвесторов. Выступление в рамках делового мероприятия проходит в форме экспертного доклада и может сопровождаться презентацией в формате power point. |
| Индивидуальный стенд | Организация выставочных экспозиций инвестиционных проектов в рамках крупных международных и российских форумов и выставок позволит наглядно представить инвестиционный потенциал. Участие требует тщательной предварительной подготовки стенда, макета, презентации, освещения в прессе и т.д. |
| Участие в национальном или региональном стенде | Один из наиболее популярных и эффективных форматов участия на зарубежных и крупных российских выставочно-ярмарочных мероприятиях на сегодняшний день - это стенд в рамках коллективных национальных экспозиций. Здесь есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, преимуществом является поддержка организатора группового стенда и АО «Российский экспортный центр», повышенное внимание со стороны СМИ и принимающей стороны (руководство выставки, представители органов местной власти и пр.). С другой стороны, есть риск остаться незамеченным, недостаточно проявить индивидуальность стенда и пр. |
| Распространение рекламной продукции | Не всегда есть возможность и целесообразность полноценного участия в мероприятии, особенно, международном. Тем не менее, можно договориться с организаторами о распространении рекламных материалов в рамках мероприятия: вкладка брошюры, презентации в пакет участника, размещение листовок на специальных стендах, показ видеофильмов на плазменных панелях и пр. Кроме того, хорошим рекламным инструментом является размещение рекламных модулей о ТОР в печатных изданиях, выпуски которых приурочены к проведению данных мероприятий и будут бесплатно на них распространяться. |

В частности, необходимо рассмотреть участие в следующих зарубежных мероприятиях:

OIL & GAS WEST ASIA - Международная выставка и конференция по нефти, газу, нефтехимии (Оман),

CHEMTECH GUJRAT WORLD EXPO - Международная выставка и конференция по химической промышленности (инфраструктуре, энергетике, нефти и газу, нефтехимии, производству материалов, автоматизации, фармакологии и биотехнологиям, энергетике, водоподготовке и др.) (Индия)

OIL & GAS COUNCIL ASIA-PACIFIC ASSEMBLY AND GALA DINNER 2018Международная Азиатско-Тихоокеанская конференция по нефти и газу (Сингапур Город),

EUROPEAN GAS CONFERENCE 2018 11-я европейская ежегодная газовая конференция (Австрия),

3RD WORLD CONGRESS & EXPO ON OIL, GAS & PETROLEUM ENGINEERING3-й всемирный конгресс и выставка по нефти, газу и технологиям газонефтедобычи (ОАЭ),

KICHEM 20183-я Корейская международная выставка химической индустрии и нефтехимическая конференция APIC (Южная Корея).

Neo Functional Material  - Выставка новых функциональных материалов (полимеры, добавки, гибридные материалы и т.д.). Параллельно с: nano Tech 2018 (Международная выставка и конференция нанотехнологий); 3D Printing 2018 (выставка технологий 3D-печати) (Япония, Токио);

Breathable Films  - Международная конференция по проницаемым пленкам (Германия, Кельн)

Polymer Sourcing & Distribution - Конференция по производству и дистрибуции полимеров (США)

    - Разработка рекомендаций по продвижению ТОР на российском и зарубежном рынках

Коммуникационный план является составляющей системы маркетинговых коммуникаций. Он предполагает создание базы СМИ (международных, федеральных, региональных, местных), в которой отображается категория, тематика издания, а также контактная информация журналистов. Ниже в таблице представлены перечни приоритетных международных и российских СМИ.

The Chemical journal (Химический журнал) - http://tcj.ru;

ICIS Chemical Business Magazine - https://www.icis.com;

The Journal of Business Chemistry - http://www.businesschemistry.org/;

The Chemical Daily - http://www.chemicaldaily.co.jp/corporate/eng_index.html (страница на английском языке)

Speciality Chemicals Magazine - https://www.specchemonline.com;

Business Chemistry - www.businesschemistry.org;

Chemical Processing - https://www.chemicalprocessing.com;

The Wall Street Journal - https://www.wsj.com;

Chemical Week - https://www.chemweek.com;

«Вестник ТЭК» - http://vestnik.oilgaslaw.ru - сайт журнала;

Журнал «Нефтегазовая вертикаль» - http://ngv.ru;

Журнал «Газовая Промышленность» (ежемесячный научно-технический и производственный журнал) - http://neftegas.info/gasindustry;

Журнал "НефтеГазоХимия" - научный информационный сборник;

Журнал «Oil & Gas Journal Russia» - сайт на русском языке http://www.ogj.ru;

Журнал «Нефть, газ и бизнес» - Информационно-аналитический журнал http://ngb.gubkin.ru;

Журнал "Нефть. Газ. Новации" - Научно-технический ежемесячный журнал о нефтегазовой отрасли - http://neft-gaz-novacii.ru/ru;

Журнал "Нефтегазовое дело" - Печатный научно-технический журнал - http://ogbus.ru/

Международные СМИ - один из основных источников информации для иностранных инвесторов. При выстраивании коммуникаций важно понимать специфику работы с ними. Основные деловые издания ведущих стран мира получают информацию для подготовки новостей от сети крупнейших информационно-аналитических агентств:

Ассошиэйтэд Пресс АП (Нью-Йорк),

Франс Пресс (Париж),

Дойче Прессе Агентур (Гамбург) и др.),

У агентств есть обширная сеть корреспондентов по всему миру, в том числе и в России. Наличие:

значимых информационных поводов,

участие в крупнейших международных и российских форумах и выставках,

широкое освещение  новостей о ТОР крупнейшими российскими информагентствами и ведущими национальными изданиями

привлечет внимание корреспондентов международных медиахолдингов. По большей части ТОР «Свободный» будет упоминаться в общих материалах о системе территорий опережающего развития в России.

Инициирование выхода авторских публикаций в зарубежных СМИ напрямую пресс-службой ТОР рекомендовано через реализацию специальных проектов и сотрудничество со специализированными изданиями. Предлагаемые форматы работы в данном направлении – специальные выпуски, совместные исследования и мероприятия.

Таким образом, продвижение ТОР на международной арене при помощи мировых СМИ в качестве приоритетного канала продвижения будет эффективным при наличии информационных поводов достаточно высокого уровня.

При составлении перечней приоритетных российских изданий были использованы данные федеральных и региональных рейтингов самых цитируемых СМИ.

Более подробно по теме продвижению в Приложении к ППР ТОР «Свободный».

    - Разработка рекомендаций по выбору приоритетных проектов

Выбор приоритетных проектов для размещения в ТОР «Свободный» должен соответствовать позиционированию ТОР. То есть проекты должны:

или органически входить в структура газохимического кластера:

производства, использующие в качестве сырья продукцию существующих резидентов ТОР;

производства, обеспечивающие сырьем или технологиями  существующих резидентов ТОР;

или выполнять функцию обеспечения работы кластера.

Набор возможных производств в ТОР представлен на рисунке:

Специализация ТОР Свободный

Для создания цепочки добавленной стоимости в газохимии приоритет необходимо отдавать инновационным проектам и  проектам глубокой переработки, а так же проектам которые будут способствовать развитию кооперационных связей с другими предприятиями ТОР «Свободный» и другими предприятиями Амурской области.

    - Схема возможных кооперационных связей внутри ТОР, с другими ТОР,  проектами Свободного Порта Владивосток и с ключевыми организациями соответствующего региона

ТОР «Свободный» станет основой для создания газохимического кластера.

Формирование цепочки добавленной стоимости

Внутри проектов будут созданы кооперационные связи от производства мономеров до полимеров и продукции глубокой переработки.

Формирование цепочки добавленной стоимости в газохимии

Кроме того, планируется кооперация газохимических производств с прочими отраслями специализации:

– предприятия строительной отрасли будут обеспечивать строительными материалами резидентов ТОР, которые только будут создавать свои предприятия, а завод азотных и комплексных удобрений обеспечит потребности сельско-хозяйственных производителей Амурской области, в том числе и в ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская».

Кооперационные связи проектов ТОР представлены в таблице ниже.

Кооперационные связи ТОР Свободный

| № | Отрасль | Наименование проекта | Наименование инвестора | Объем производства | Кооперационные связи проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газохимия | Амурский ГПЗ | "Газпром переработка Благовещенск" | Переработка до 42 млрд куб.м газа в год | Потребители - Амурский ГПЗ (2), Пр-во Пропилена, полипропилена (13) |
| 2 | Газохимия | Амурский ГХК пр-во Этилена - Полиэтилена | ПАО «СИБУР Холдинг» | Переработка до 2,5 млн тонн Этана в год в 1,5-1,7 млн тонн полиэтилена | Амурский ГПЗ (1) - источник сырья Потребители - (7),(8),(9),(10), (11), (12), (14), (28),(29),(30),(31) |
| 3 | Газохимия | Производство метанола марки А в г.Сковородино | ООО «Технолизинг» | 1,0 млн. тон в год | Сырье - природный газ, Потребители - Удобрения (15), пр-во КФК-смол для ДСП (19) |
| 4 | Строй материалы | Изготовление высококачественных бетонных смесей | ООО «Производственно-торговая компания «Пчелы – Свободный» | Производство до 15-20 тыс.м3 в месяц | Потребление продукции - для строительства промышленных и жилых зданий в ТОР "Свободный" и Амурской обл. |
| 5 | Строй материалы | Завод по производству бетона | ООО «Смена» | 50 тыс. м³ в год | Потребление продукции - для строительства промышленных и жилых зданий в ТОР "Свободный" и Амурской обл. |
| 6 | Строй материалы | Завод по производству бетона | ООО «Индустрия» | 30 тыс. м³ в год | Потребление продукции - для строительства промышленных и жилых зданий в ТОР "Свободный" и Амурской обл. |
| 7 | Строй материалы | Завод металлоконструкций |  | Производство 12 тыс.т. в год Металлоконструкций | Потребление продукции - для строительства промышленных и жилых зданий в ТОР "Свободный" и Амурской обл. |
| 8 | Газохимия | Пр-во полиэтиленовой пленки |  | 165 тыс. тонн | Амурский ГХК (2) -источник сырья Потребители - промышленные и с/х ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск"и Амурской обл. |
| 9 | Газохимия | Пр-во ПЭ лотки, пакеты, хоз.товары и преформы |  |  | Амурский ГХК (2) -источник сырья Потребители - с/х производители ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск" Амурской обл. |
| 10 | Газохимия | Пр-во ПЭ труб и фитингов |  | 100 тысяч тонн пластиковых труб и фитингов в год | Амурский ГХК (2) -источник сырья Потребители - строительные организации, коммунального хозяйства Амурской области и Дальнего востока |
| 11 | Газохимия | Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) |  |  | Амурский ГХК (2) -источник сырья Потребители - строительные организации Амурской области и Дальнего востока |
| 12 | Газохимия | Хлорированный полиэтилен (CPE) |  | 50 тыс.т. (СРЕ) | Амурский ГХК (2) -источник сырья |
| 13 | Газохимия | Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС |  | 500 тыс. тонн | Амурский ГХК (2) -источник сырья Потребители - коммунальные хозяйства Дальнего востока |
| 14 | Газохимия | Пр-во Пропилена, полипропилена |  | 500 тыс. тонн | Источник сырья - Амурский ГПЗ (1) Потребители продукции - Емкости из полиэтилена и полипропилена (14), БОПП-пленки (24), СРР пленки (26), автодетали (29),(30), Детские площадки (31) |
| 15 | Газохимия | Емкости из полиэтилена и полипропилена |  | 30 тыс. тонн | Амурский ГХК (2) -источник сырья Пр-во пропилена (13) - источник сырья Потребители продукции - организации Амурской области и РФ |
| 16 | Газохимия | Удобрения |  | 700 тысяч тонн аммиака 1 млн тонн гранулированного карбамида | Источник сырья - метанол (3) Потребители продукции: ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск", др.с/х производители Амурской области и Дальнего Востока |
| 17 | Пищевое пр-во | Соевые продукты (из "белого лепестка"): - соевая мука - соевый концентрат - соевый изолят - текстурат соевый |  | 30 тыс. тонн в год | Дальнейшая переработка продукции первичной переработки сои в ТОР "Белогорск" |
| 18 | Пищевое пр-во | Мукомольное пр-во |  | 80 тыс. тонн в год | Возможно взаимодействие с производством соевых продуктов (16) |
| 19 | Дерево обработка | Деревообработка: - доски - мебель - двери (межкомнатные) - деревянные дома - топливные пеллеты |  | 30 тыс.тонн | Источник сырья - производители Амурской обл. Использование продукции - для строительства и отделки производственных зданий и жилых помещений в ТОР "Свободный" и Амурской области. |
| 20 | Дерево обработка | Материалы из дерева: - ДСП - ЛДСП - гнутоклеенные детали (ГКД) |  | 100 000 м3 фанеры 100 000 м3 ДСП | Источник сырья - (18), производство КФК-смол из метанола (3) Использование продукции - для производства мебели (33) дляпромышленных и жилых помещений в ТОР "Свободный" и Амурской области. |
| 21 | Газохимия | Изделия из поликарбоната |  | 10 тыс.т. | Использование продукции - для строительства теплиц и производственных помещений ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск" и других с/х производителей Амурской области |
| 22 | Газохимия | Стретч-пленка |  | 50 тыс.т. | Источник сырья - БОПП-пленка (24) Потребители продукции - промышленные и с/х производители Амурской обл. и Дальнего Востока |
| 23 | Газохимия | ABS-пластик |  | 20 тыс.т. | Стирол (28) - источник сырья. Другой источник - Бутанол - из ТОР Нефтехимический Потребители продукции - производители автодеталей (29), (30), Деткских площадок (31), Материалов для 3D-принтеров (32) |
| 24 | Газохимия | Полистирол |  | 50 тыс.т. | Стирол (28) - источник сырья. Потребители продукции - автодетали (29), (30), материалы для 3D принтеров (32) |
| 25 | Газохимия | БОПП пленки | Потенциальный - "Биаксплен" | 30 тыс.т. | Пр-во пропилена (13) - источник сырья Потребители продукции - пр-во Стретч-пленки (21) и др. пром.предприятия |
| 26 | Газохимия | Изолента ПВХ, Изолента ХБ |  | 550 000 тыс. кв.м. пленки | Потребители продукции - промышленные и с/х производители Амурской обл. и Дальнего Востока |
| 27 | Газохимия | CPP-пленка |  | 200 млн. кв.метров готовой продукции | Пр-во пропилена (13) - источник сырья Потребители продукции - промышленные и с/х производители Амурской обл. и Дальнего Востока |
| 28 | Газохимия | Игрушки |  | 100 тонн | Сырье: ABS-пластик (22), Полипропилен(13), Полиэтилен(2) |
| 29 | Газохимия | Стирол |  | 200 тыс.т.в год | "Амурский ГХК" (2) -источник сырья Потребители продукции: Полистирол (23), ABS-пластик (22) |
| 30 | Газохимия | автодетали 1 |  | 100 т. Изделий | Сырье: ABS-пластик (22), Пропилен(13), Полиэтилен(2), Полистирол(23) |
| 31 | Газохимия | автодетали 2 |  | 40 т. Изделий | Сырье: ABS-пластик (22), Пропилен(13), Полиэтилен(2), Полистирол(23) |
| 32 | Газохимия | Детские площадки |  | 4 т. Изделий | Сырье: ABS-пластик (22), Пропилен(13), Полиэтилен(2) |
| 33 | Газохимия | Материалы для 3D принтеров |  | 20 т. Изделий | Сырье: ABS-пластик (22), Полистирол(23) Потребители продукции - промышленные и предприяти и население РФ |
| 34 | Дерево обработка | Мебель (ДСП) |  | 100 тыс м3 | Источник сырья: Деревообработка (18) Материалы из дерева (19) Использование продукции - для обстановки производственных зданий и жилых помещений в ТОР "Свободный", Амурской области и Дальнего Востока |
| 35 | Пищевое пр-во | Мясной цех |  | 200 тонн в год | Источник сырья: с/х производители Амурской обл. Потребление продукции - в ТОР Свободный |
| 36 | Пищевое пр-во | Колбасный цех |  | 180 тонн в год | Источник сырья: с/х производители Амурской обл. Потребление продукции - в ТОР Свободный |
| 37 | Пищевое пр-во | мини Пекарня |  | 140 тонн в год | Источник сырья: с/х производители Амурской обл. Потребление продукции - в ТОР Свободный |
| 38 | Пищевое пр-во | минизавод по переработке молока |  | 9 000 л | Источник сырья: с/х производители Амурской обл. Потребление продукции - в ТОР Свободный |
| 39 | Пищевое пр-во | Производство снеков |  | 35 тонн | Источник сырья: с/х производители Амурской обл. Потребление продукции - в ТОР Свободный и Амурской обл. |

    - Описание долгосрочных трендов и долгосрочного вектора развития ТОР с учетом выбранной специализации, наличия земельных и кадровых ресурсов, международного опыта развития подобных территорий и мировых технологических трендов.

Для мировой нефтегазохимии характерны глобализация, консолидация и интеграция. В целом развитие нефтегазохимической отрасли в мире характеризуется несколькими ярко выраженными тенденциями:

изменение территориальной структуры мощностей, т.е. смещение крупнотоннажных нефтегазохимических производств в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом;

структурные преобразования традиционных нефтегазохимических регионов – США и Европы: переход с крупнотоннажной нефтехимии на производство малотоннажной продукции и на спецхимию с высокой инновационной составляющей. Главной движущей силой отрасли являются разрастающиеся научные центры и центры инноваций, новые технологии, продукты, методы управления и т.п.;

укрупнение компаний и создание единичных мегамощностей по выпуску нефтегазохимической продукции. Так, за прошедшие 20 лет сделки по слияниям и поглощениям изменили облик нефтегазохимической отрасли, в частности, появились такие крупные производители полиолефинов, как INEOS, Dow Chemical, Lyondell Basel, Repsol YPF и др. Существенно увеличился размер вводимых единичных мощностей пиролиза: до 1-1,3 млн. т/год и более по этилену в настоящее время против 0,3-0,5 млн. т/год в 90-х годах. При строительстве и эксплуатации новых мощностей производители в полной мере используют эффект от масштаба производства. - Диверсификация сырьевой базы нефтегазохимической промышленности, т.е. стремление стран, использующих преимущественно газовое сырье (Канада, США – около 70% этана и СУГ), привлекать продукты переработки нефти, а стран, использующих нефтяное сырье (Япония, Западная Европа – около 80% нафты), вовлекать в качестве сырья продукты переработки природного и попутного газов. При этом важную роль играют факторы доступности сырья и экономической эффективности их использования;

эффективные меры государственной поддержки нефтегазохимического комплекса в  новых центрах нефтегазохимии, в частности: создание современных нефтегазохимических кластеров, включающих полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов потребления с высокой добавленной стоимостью при активной поддержке государства, например, газохимических кластеров на о. Джуронг (Сингапур), а также в городах Эль-Джубаил и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйэ (Иран) и Джамнагар (Индия),

важное значение приобрел учет экологического фактора: на мероприятия по охране окружающей среды тратятся серьезные деньги, составляющие 10-15% от стоимости проекта в целом.

В странах с богатыми запасами углеводородных ресурсов, таких как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, США, Канада, переработка природного газа и нефти в продукцию широкого спектра применения (конечную продукцию – полимеры, каучуки, топливо, продукция органического синтеза) является системообразующей для газонефтехимии и экономики в целом.

В мировой практике нефтехимические и химические производства,

перерабатывающие нефтяное и газовое сырье, размещаются, как правило, вблизи нефте- и газоперерабатывающих заводов, транспортирующих сырье трубопроводов, или в районе портов, где концентрируется большое количество нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов. Здесь же создается инфраструктура и площадки для обслуживающих секторов экономики. Так, опыт стран с развитой нефтегазохимией показывает, что принципы развития нефтегазохимической отрасли наилучшим образом реализуются в рамках крупных производственных конгломератов – нефтегазохимических кластеров, связанных между собой технологически, энергетически, экономически, а часто и организационно в единый производственный комплекс. Так, во всех странах со взрывным ростом нефтехимии – в Саудовской Аравии, Индии, Китае, Иране были созданы нефтехимические кластеры. В основе каждого из кластеров лежат крупные мощности по производству базовых мономеров (установки пиролиза, дегидрирования пропана) с последующей линейкой производств глубоких переделов по выпуску крупнотоннажной стандартизированной нефтегазохимической продукции: пластиков, каучуков, продукции органического синтеза. Вертикальная интеграция в рамках кластера завершается производствами по выпуску как полуфабрикатов (кабельные пластикаты, термоэластопласты, специальная химия и проч.), так и изделий для потребительского рынка (трубы, утеплители, оконные профили и проч.).

Кластерный подход к развитию нефтегазохимии позволяет комплексно решить следующие задачи отрасли:

создание конкурентоспособных производств через оптимизацию капитальных и операционных затрат, а также использование эффекта масштаба: капитальные и операционные затраты на логистику оптимизируются путем расположения кластеров вблизи существующих источников сырья, либо в основных регионах сбыта готовой продукции (как на внутреннем рынке, так и вблизи экспортных каналов), что сокращает сырьевое или продуктовое транспортное плечо, а концентрация на единой площадке (логистически взаимоувязанных площадках) всей цепочки переработки минимизирует транспортные издержки внутри кластера. «Эффект масштаба» достигается через организацию кластера на базе крупных конкурентоспособных мощностей мирового уровня (для пиролизов – от 1 млн. т по этилену). Это ведет к существенной экономии капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции. Также масштабируется единая инфраструктура кластера (технологические коммуникации, склады, эстакады, транспорт), дополнительно снижая операционные затраты каждого из участников;

развитие инфраструктуры для обеспечения сырьем нефтегазохимических предприятий и минимизации транспортных затрат, в т.ч. развитие трубопроводных и железнодорожных систем, а также создание в необходимом объеме энергетической и складской инфраструктуры вокруг кластера;

развитие спроса на продукцию отечественных предприятий через стимулирование внутреннего спроса на базе создания малых и средних предприятий по переработке нефтегазохимической продукции. Как было отмечено выше, в периметр кластера входят компании-переработчики крупнотоннажных полимеров.

Традиционно выделяют два типа нефтегазохимических кластеров, имеющих разные направления роста, диверсификации и ключевые факторы успеха.

Первый тип кластеров – это нефтегазоперерабатывающие, которые

концентрируются на добыче, транспортировке и первичной переработке сырья – нефти и газа. Ярким примером здесь могут служить часть кластеров Персидского залива, которые сконцентрировали свою деятельность на привлечении крупнейших инжиниринговых и специализированных компаний из США.

Второй тип кластеров – это кластеры, перерабатывающие углеводородное сырье (нефть и газ) в продукцию с высокой добавленной стоимостью по технологической цепочке переработки. Только в ограниченном количестве регионов мира оба типа объединены в единое целое. В этих случаях возникают так называемые суперкластеры, например, Сингапурский.

Сингапурский кластер на о. Джуронг комбинирует нефтепереработку, нефтегазохимию и портовую деятельность. В нем располагаются три нефтяных терминала, три крупных НПЗ, нефтегазохимических производства как крупнотоннажных пластиков и нефтехимикатов, так и относительно малотоннажных производств специальных химикатов, изделий из пластиков и продуктов биотехнологий. Для повышения глубины переработки и переходу к выпуску продуктов с большей добавленной стоимостью в кластере был создан Исследовательский центр в области нефтехимии.

Бизнес-модель кластера основана на принципах Plug&Play и «единого окна»: перед каждым новым резидентом стоит только одна задача – строительство своего производства. Далее можно подключаться к существующей инфраструктуре и использовать контракты на поставку сырья и сбыт продукции внутри площадки, либо на экспорт через логистический терминал. Государственная управляющая компания JTC служит агентом получения всех разрешений, действует как землевладелец, координатор и владелец инфраструктуры. Участниками являются местные фирмы, Exxon Mobil, Shell и др. Следует отметить, что весь кластер функционирует на привозном сырье и использует аутсорсинг в кадровом и инфраструктурном обеспечении.

С учетом мировых тенденций долгосрочный вектор развития ТОР «Свободный» представляет создание на его территории как производств крупнотоннажных полимеров и материалов, так и относительно малотоннажных производств изделий из пластиков и продуктов биотехнологий. Основным трендом в  кластере должно стать повышение глубины переработки и переход к выпуску продуктов с большей добавленной стоимостью.

Важным направлением развития кластера должно стать размещение научно-практических лабораторий и взаимодействие с передовыми научно-исследовательскими центрами в области газохимии.

В связи с этим возможен постепенный переход на экологически чистые технологии. Например, производство биоразлагающихся пакетов.

Планирующиеся инвестиционные проекты и предложенные бизнес-идеи

В таблице ниже приведены предлагаемые проекты для развития ТОР «Свободный». Ядром развития станет газохимическая отрасль, тогда как такие отрасли как деревообработка, строительные материалы и пищевая станут вспомогательными и поддерживающими.

Перечень потенциальных проектов ТОР «Свободный»

| Площадка | Отрасль | Наименование проекта | Объем производства | Объем инвестиций (млн. руб. в ценах соответствующих лет) | Сроки строительства | Сроки запуска проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Газохимия | Амурский ГПЗ | Переработка до 42 млрд м3 газа в год | 948 350 | 2015-2024 | 2021-2024 |
| - | Газохимия | Амурский ГХК пр-во Этилена - Полиэтилена | Переработка до 2,5 млн тонн Этана в год и 1,5-1,7 млн тонн полиэтилена | 555 200 | 20120-2024 (2018-2019 проектирование) | Конец 2024-2025 |
| Сковородино | Газохимия | Производство метанола марки А в г. Сковородино | 1,0 млн. тон в год | 44 295 | 2019-2020 | 2021 |
| Усть-Пера | Стройматериалы | Изготовление высококачественных бетонных смесей | Производство до 15-20 тыс. м3 в месяц | 2,9 | 2017-2018 | 2019 |
| Усть-Пера | Стройматериалы | Завод по производству бетона | 50 тыс. м³ в год | 40 | 2018 | 2019 |
| Усть-Пера | Стройматериалы | Завод по производству бетона | 30 тыс. м³ в год | 54,64 | 2018 | 2019 |
| Восток | Стройматериалы | Завод металлоконструкций | Производство 12 тыс. тонн в год Металлоконструкций | 314,1 | 2020 | 2021 |
| Восток | Газохимия | Пр-во полиэтиленовой пленки | 165 тыс. тонн | 3 580,7 | 2022 | 2023 |
| Восток | Газохимия | Пр-во ПЭ лотки, пакеты, хоз. товары и преформы | 2 тыс. тонн | 998,6 | 2023 | 2024 |
| Восток | Газохимия | Пр-во ПЭ труб и фитингов | 100 тысяч тонн пластиковых труб и фитингов в год | 2 246,7 | 2023-2024 | 2025 |
| Восток | Газохимия | Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) | 1 тыс. тонн | 2 562,3 | 2024-2025 | 2026 |
| Восток | Газохимия | Хлорированный полиэтилен (CPE) | 50 тыс. тонн (СРЕ) | 20 959,7 | 2025 | 2026 |
| Восток | Газохимия | Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | 500 тыс. тонн | 6 490,6 | 2023-2024 | 2025 |
| Центр | Газохимия | Пр-во Пропилена, полипропилена | 500 тыс. тонн | 112 337,2 | 2023-2024 | 2025 |
| Восток | Газохимия | Емкости из полиэтилена и полипропилена | 30 тыс. тонн | 2 434,1 | 2024 | 2025 |
| Север | Удобрения | Удобрения | 700 тысяч тонн аммиака 1 млн тонн гранулированного карбамида | 80 299,3 | 2026-2027 | 2028 |
| Юг | Пищевое пр-во | Соевые продукты (из "белого лепестка"): - соевая мука - соевый концентрат - соевый изолят - текстурат соевый | 30 тыс. тонн в год | 4 199,0 | 2023 | 2024 |
| Юг | Пищевое пр-во | Мукомольное производство | 80 тыс. тонн | 1 454,3 | 2022 | 2023 |
| Усть-Пера | Деревообработка | Деревообработка: - доски - мебель - двери (межкомнатные) - деревянные дома - топливные пеллеты | 30 тыс. тонн | 523,6 | 2019 | 2019 |
| Усть-Пера | Деревообработка | Материалы из дерева: - ДСП - ЛДСП - гнутоклеенные детали (ГКД) | 100 000 м3 фанеры 100 000 м3 ДСП | 2 442,2 | 2019 | 2020 |
| Восток | Газохимия | Изделия из поликарбоната | 10 тыс. тонн | 563,5 | 2020 | 22021 |
| Восток | Газохимия | Стретч-пленка | 50 тыс. тонн | 812,2 | 2021 | 2022 |
| Центр | Газохимия | ABS-пластик | 20 тыс. тонн | 7 381,8 | 2023 | 2024 |
| Центр | Газохимия | Полистирол | 50 тыс. тонн | 3 744,6 | 2023-2024 | 2025 |
| Восток | Газохимия | БОПП пленки | 30 тыс. тонн | 2 460,6 | 2023 | 2024 |
| Восток | Газохимия | Изолента ПВХ, Изолента ХБ | 550 000 тыс. м2 пленки | 901,6 | 2020 | 2021 |
| Восток | Газохимия | CPP-пленка | 200 млн. м2 готовой продукции | 2 333,1 | 2024 | 2025 |
| Усть-Пера | Газохимия | Игрушки | 100 тонн | 207,4 | 2025 | 2026 |
| Центр | Газохимия | Стирол | 200 тыс. тонн в год | 14 010,2 | 2028-2029 | 2028 |
| Усть-Пера | Газохимия | Автодетали 1 | 100 тонн изделий | 907,3 | 2025 | 2026 |
| Усть-Пера | Газохимия | Автодетали 2 | 40 тонн изделий | 443,1 | 2024 | 2025 |
| Усть-Пера | Газохимия | Детские площадки | 4 тонн изделий | 63,3 | 2024 | 2024 |
| Усть-Пера | Газохимия | Материалы для 3D принтеров | 20 тонн изделий | 38,0 | 2024 | 2024 |
| Усть-Пера | Деревообработка | Мебель (ДСП) | 100 тыс. м3 | 788,9 | 2020 | 2021 |
| Юг | Пищевое пр-во | Мясной цех | 500 кг в день | 6,6 | 2019 | 2019 |
| Юг | Пищевое пр-во | Колбасный цех | 500 кг в день | 22,5 | 2020 | 2020 |
| Юг | Пищевое пр-во | мини Пекарня | 800 кг в день | 5,5 | 2019 | 2019 |
| Юг | Пищевое пр-во | Мини-завод по переработке молока | 3 000 л в день | 40,6 | 2021 | 2021 |
| Юг | Пищевое пр-во | Производство снеков | 150 кг в день | 9,5 | 2022 | 2022 |
| Сковородино | Газохимия | Производство формальдегида | 110 тыс. тонн | 238,7 | 2022 | 2023 |
| Сковородино | Газохимия | КФК-смолы | 100 тыс. тонн | 298,4 | 2022 | 2023 |
| Сковородино | Газохимия | МТБЭ | 400 тыс. тонн | 179,0 | 2022 | 2023 |
| Сковородино | Газохимия | Уксусная кислота | 120 тыс. тонн | 119,4 | 2022 | 2024 |
| Сковородино | Деревообработка | Деревообработка: - доски - мебель - двери (межкомнатные) - деревянные дома - топливные пеллеты | 40 тыс. тонн | 54,7 | 2019 | 2020 |
| Сковородино | Пищевое пр-во | Мини-пекарня | 90 тонн | 4,4 | 2019 | 2019 |
| Сковородино | Пищевое пр-во | Мясной цех | 60 тонн | 6,6 | 2019 | 2019 |
| Сковородино | Стройматериалы | Производство сендвич-панелей | 7 710 единиц | 228,7 | 2020 | 2021 |
| Сковородино | Стройматериалы | Высокотехнологическое изготовление строительных деталей для быстровозводимых сооружений | 1 200 штук | 434,5 | 2021 | 2022 |
| Восток | сервисное обслуживание | Сервисное обслуживание производственного оборудования предприятий газохимической отрасли | 05 тыс. ед | 155,2 | 2022 | 2022 |
| Усть-Пера | сервисное обслуживание | Комплексное обслуживание средств промышленной автоматики, электрического и инженерно-технологического оборудования | 1 тыс. ед. | 6,0 | 2022 | 2022 |

Амурский газоперерабатывающий завод

Данный проект является «Ядром» ТОР. Получая в качестве сырья природный газ по газопроводу «Сила Сибири» с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, завод выполняет функцию разделения газа на составляющие. При этом выделяются:

•	Метан

•	Этан

•	Пропан

•	Бутан

•	Газы С+

•	Гелий

Продукция ГПЗ является исходным сырьем для остального газохимического кластера. Метан будет направляться в Китай по заключенному ПАО «Газпром» соглашению на поставку 38 млрд м3 метана. Этан предполагается перерабатывать на АГХК. Гелий будет экспортироваться через гелиевый хаб в ТОР «Надеждинская». Возможна переработка части метана и пропан-бутановой смеси в ТОР «Свободный».

Реализация проекта строительства и эксплуатации АГПЗ требует значительных ресурсов для строительства. Потребности проекта в строительных материалах обеспечивают спрос для проектов из отрасли Стройматериалы.

Создаваемые новые рабочие места на ГПЗ обеспечивают спрос на продукцию Пищевых производств ТОР «Свободный» и Амурской области.

Амурский газохимический комплекс

Проект, получая от АГПЗ в качестве сырья Этан, реализует производство «главного» газохимического полупродукта – Этилена по пиролизной технологии и продукта его полимеризации – Полиэтилена. Продукция АГХК в существенной мере ориентирована на экспорт продукции в страны АТР. При этом часть его продукции будет использоваться для дальнейшей переработке резидентами ТОР.

Ассортимент типов и марок выпускаемого Полиэтилена будет уточняться по ходу реализации проекта с учетом конъюнктуры российского и мирового рынка.

Реализация проекта строительства и эксплуатации АГХК также будет генерировать существенный спрос на материалы для строительства промышленных объектов и жилья, а также на пищевую продукцию.

Производство  метанола марки  А в г. Сковородино

Проект реализует ООО «Технолизинг» в г. Сковородино на месте существующего предприятия  по помывке вагонов. Сырье для проекта – природный газ из газопровода «Сила Сибири», который будет отбираться в районе г.Сковородино. Из природного газа планирует производить метанол. Метанол может транспортироваться в цистернах. Планируется его экспорт, а также дальнейшая переработка - получение: МПБТ, КФК-смол, которые используются для производства ДСП, уксусной кислоты.

Изготовление высококачественных бетонных смесей

Строительство АГПЗ и АГХК требует значительных объемов бетона. Данный проект ООО «Производственно-торговая компания «Пчелы – Свободный»  нацелен на обеспечение бетоном строительства промышленных зданий в ТОР "Свободный" как для якорных резидентов, так и остальных. Также планируется использование бетона для возведения жилых зданий и социальных объектов для работников ТОР «Свободный» и их семей.

Поставки цемента будет осуществлять компания ООО «ДВ-Цемент». Портландцемент производства АО «Спасскцемент». 	Щебень и песок будут производиться путем дробления песчано-гравийной смеси (ПГС). Поставка ПГС осуществляется  ЗАО «Торговый порт Благовещенск» до дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) в г.Свободный.  Химическая добавка ПФМ-НЛК будет поставляться со склада ООО «Полипласт-Уралсиб» в г. Хабаровск.

Завод по производству бетона

Данное производство дополняет ООО «ПТК «Пчелы – Свободный» по обеспечению строительства на территории ТОР «Свободный» и города Свободный высококачественными бетонными смесями.

Завод металлоконструкций

Строительство АГПЗ и АГХК, а также других производственных и складских объектов резидентов ТОР требует значительного количества металлоконструкций. Данный проект нацелен на обеспечение строительства промышленных и жилых зданий в ТОР "Свободный" как для якорных резидентов, так и остальных.

Производство полиэтиленовой пленки

В рамках проекта планируется наладить производство полиэтиленовой пленки, полиэтиленовых и полипропиленовых мешков, полиэтиленовых пакетов, преформ и др.

В числе продукции: полиэтиленовая пленка в рулонах различной толщины и ширины, полиэтиленовые мешки с рисунками (возможно по заказу), полипропиленовые мешки (прошивные, клапанные, коробчатые), преформы различных видов для разлива напитков и другое.

Проект предполагает использование в качестве сырья – Полиэтилена производства АГХК, а также Полипропилена. Полипропилен на первом этапе может привозиться, на втором этапе – использоваться с предполагаемого производства Полипропилена в ТОР «Свободный».

Пленка планируется для использования в сельском хозяйстве (промышленные и с/х ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск" Амурской обл. и другие ТОР Дальнего Востока), для хозяйственных нужд (пакеты) и в качестве упаковки сельскохозяйственной продукции (зерно, комбикорма), газохимической продукции ( удобрения, полимер гранулированный, сода и др.), строительных материалов (древесные пеллеты, цемент сухие строительные смеси), пищевых производств (мешки, пленки и преформы) Амурской области и Дальнего Востока.

Производство полиэтиленовых хоз.товаров, лотков, пакетов

В рамках проекта планируется наладить производство из полиэтилена хозяйственных товаров и полиэтиленовых пакетов и др.

В числе продукции: ящики различного назначения (хозяйственные , складские, для мясомолочной продукции, для овощей и фруктов, рассады), ведра, посуда, лотки, вешалки и прочее.

Проект предполагает использование в качестве сырья – Полиэтилена производства АГХК.

Продукция планируется для использования в сельском хозяйстве (промышленные и с/х ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск" и Амурской обл.), а также для хозяйственных нужд.

Производство полимерных труб и фитингов

В рамках проекта планируется наладить производство качественных полимерных труб и фитингов из кондиционного химического сырья с соблюдением всех требований технологии, которые смогут обеспечить долговременную безаварийную эксплуатацию трубопроводов систем отопления.

В числе продукции: полипропиленовые трубы (в том числе армированные), полипропиленовые фитинги, полиэтиленовые гофрированные трубы и фитинги для безнапорной хозяйственно-бытовой и ливневой безнапорной канализации, пластиковые колодцы, дренажные трубы, пластиковые люки и другое.

Проект предполагает использование в качестве сырья – Полиэтилена производства АГХК, а также Полипропилена. Полипропилен на первом этапе может привозиться, на втором этапе – использоваться с предполагаемого производства Полипропилена в ТОР «Свободный».

В России переход на пластиковые трубы осуществляется стремительными темпами. Продукция планируется для использования при строительстве коммуникаций новых и ремонте существующих зданий и сооружений, для коммунальных служб, ремонтных и строительных компаний Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Возможно использование в сельском хозяйстве при обустройстве  систем искусственного полива в теплицах Амурской обл.

Производство пенополиэтилена (ППЭ)

В рамках проекта планируется наладить производство вспененного полиэтилен - уникального тепло- шумо- и влагоизолятора, который сегодня пользуется завидной популярностью. Сочетание полиэтилена и воздуха, в конечном итоге, дает экономию тепла в 70%.

В числе продукции: Предположительно – Сшитый пенополиэтилен по одной из применяемых на текущий момент технологии.

Проект предполагает использование в качестве сырья – Полиэтилена производства АГХК.

В строительстве ППЭ - это эффективная шумо- тепло- гидро- и пароизоляция, стойкая при воздействии даже экстремальных температур - от -60 до +105ºС. ППЭ применяется для утепления стен, потолков, межэтажных перекрытий, полов, трубопроводов, как отражающая теплоизоляция систем отопления; как звукоизоляционный слой в системе "плавающий пол"; как гидроизоляция подвальных помещений, фундаментов и перегородок; защита для инженерных и коммуникационных систем.

Уникальные технические характеристики этого вида материала, учитывая при этом стоимость производства, дают возможность применять его во многих сферах деятельности, основными из которых являются: строительство, упаковка, спорт, медицина, туризм, машиностроение, автомобилестроение, производство игрушек, кожгалантерейных изделий.

Производство Хлорированного полиэтилена (CPE)

Проект дальнейшей переработки Полиэтилена АГХК.

Продукция планируется для импортозамещения не производимой в настоящий момент в России марки полиэтилена.

Большая часть термопластичного хлорированного полиэтилена используется как добавка для улучшения формуемости термопластичных полимеров и модификации их свойств (морозо-, огне- и маслостойкости, ударопрочности). Особенно широко хлорированный ПЭ используется в производстве изделий из ПВХ: стеновых панелей, сайдинга, профилей оконных стеклопакетов, труб, электроизоляционных оболочек. Он повышает эластичность при низких температурах, качество поверхности и прочность сварочных швов (почти в 2 раза). Хлорированный полиэтилен дешевле, чем использующиеся для этих целей акрилатные модификаторы.

Производство полимерных теплоизолированных трубопроводов

В рамках проекта планируется наладить производство теплоизолированных трубопроводов для систем ГВС и отопления, а также незамерзающих водопроводов.

В числе продукции - трубы с термоизоляционным слоем различных видов и назначений: для высокотемпературных сетей водоснабжения (до 160 градусов до 1,6 МПа), для первичного и вторичного контуров теплоснабжения, сетей ГВС и низкотемпературного теплоснабжения, для незамерзающих сетей водоснабжения и канализации.

Трубы для сетей ГВС и отопления покрывают потребности теплоэнергетических компаний в трубах для внутриквартальных сетей, увеличивают срок службы сетей до 50 лет и обеспечивают снижение тепловых потерь до уровня 3%.

Проект предполагает использование в качестве сырья – Полиэтилена производства АГХК.

Производство Пропилена, Полипропилена

Проект реализует производство «второго главного» полупродукта газохимии – Пропилена и продукта его полимеризации – Полипропилена.

Существует целый спектр различных технологий получения данных продуктов из различного сырья. В зависимости от экономической целесообразности или доступности для производства могут использоваться:

•	Пропан и Бутан, полученные на АГПЗ;

•	Этилен, полученный на АГХК.

Проект в существенной мере ориентирован на экспорт продукции в страны АТР. При этом часть его продукции будет использоваться для дальнейшей переработки резидентами ТОР.

Производство Емкостей из полиэтилена и полипропилена

В рамках проекта планируется наладить производство готовых изделий из Полиэтилена и Полипропилена.

Современные виды пластиков обладают целым рядом качеств, позволяющих вытеснить из химической, пищевой, коммунальной сфер металлические емкости:

•	пластик не подвержен коррозии;

•	устойчив к воздействию агрессивных сред и химических веществ;

•	не впитывает жидкости и запахи;

•	с помощью футеровки различными видами пластика можно достичь необходимого набора характеристик;

•	вес резервуаров из пластика значительно меньше, чем у металлических емкостей;

•	материал позволяет создавать изделия оптимальной формы для конкретных условий, монтировать дополнительные элементы — отводы, запорную арматуру, датчики и Другое оборудование

В числе продукции:

•	Емкости и емкостное оборудование для химической, пищевой, нефтегазовой промышленности, строительства и других отраслей.

•	Подземные и наземные пожарные резервуары.

•	Химически стойкие системы вентиляции (воздуховоды).

•	Модульные канализационные насосные станции (КНС) с корпусами из полимеров.

•	Гальванические ванны, линии из полипропилена и других пластиков.

•	Пластиковые колодцы (связи, кабельные, канализационные).

•	Септики, пластиковые погреба, бассейны, купели.

Проект предполагает использование в качестве сырья – Полиэтилена производства АГХК и Полипропилена.

Производство удобрений

Проект предполагает производство азотных минеральных удобрений. Минеральные удобрения – источник различных питательных элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота. Соединения азота играют огромную роль в минеральном питании растений. Азот входит в состав белков, являющихся основой растительной ткани, а также в состав хлорофилла, с помощью которого растения ассимилируют углерод из находящегося в атмосфере диоксида углерода.

Применение минеральных удобрений – один из основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обработку новых земель.

Исходным сырьем для производства азотных и ряда комплексных удобрений является аммиак. Сырьем для производства аммиака возможны:

•	Природный газ, до переработки на АГПЗ.

•	Метан после переработки на АГПЗ.

•	Метанол, производства ООО «Технолизинг».

Проект ориентирован на удовлетворение потребностей с/х производителей Амурской области (в т.ч. ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск") и Дальнего востока в минеральных удобрениях.

Производство изделий из Поликарбоната

Проект производства изделий из Поликарбоната нацелен на удовлетворение потребностей в практичном строительном материале для теплиц и промышленных объектов ТОР "Приамурская", ТОР "Белогорск" и других с/х производителей Амурской области.

Сотовый поликарбонат — ячеистый пластик, применяемый во многих сферах. Свое название этот материал получил за так называемые «соты», образованные внутренними перегородками. Сотовый поликарбонат любят огородники и садоводы (как отличное покрытие теплиц из поликарбоната), рекламщики (как материал для лайт боксов, стендов), строители (за возможность использовать для кровли и крыш), простой народ (использует для навесов, беседок, зимних садов, остекления балконов). Сотовый поликарбонат имеет много достоинств, таких как высокая звуко и теплоизоляционность, прочность, гибкость, долговечность.

В номенклатуру выпускаемой продукции входит:

•	теплицы из поликарбоната;

•	поликарбонат для крыш;

•	беседки из поликарбоната;

•	перегородки и козырьки;

•	навесы из поликарбоната;

•	другое.

Планируется организовать производство на привозном сырье. В дальнейшем возможен вариант производства Поликарбоната непосредственно в ТОР.

Производство БОПП-пленки

Проект дальнейшей переработки Полипропилена – получение полуфабриката для производства БОПП-пленки. Биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка, её сокращённо называют - БОПП, она же двуосно- ориентированная плёнка. Этот упаковочный материал, благодаря своим замечательным свойствам, смог оттеснить таких своих конкурентов, как целлофан, полиэтилен, фольга, полиамид.

БОПП-пленки производятся из полипропилена методом плоскощелевой экструзии. Технология производства предполагает последовательную двунаправленную растяжку изготавливаемой пленки по продольной и поперечной осям.

Эта разновидность гибкого упаковочного материала имеет широчайший спектр применения: для упаковки всего ассортимента пищевой продукции, а также большей части промышленных товаров. Наиболее часто упаковываются в БОПП пакеты бакалейные товары, полуфабрикаты и концентраты, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также парфюмерию, косметику, текстиль и т.д.

Производство скотч-пленки

Скотч – лента из полимерных материалов, имеющая клейкую основу либо только с одной стороны, либо сразу с двух сторон. И именно за счет липкой основы материал этот нашел такой широкий спектр применения – в быту и школе, в строительстве, в сфере грузоперевозок.

Скотч-плёнка производится из определенного вида БОПП-пленок путем резки рулонов и нанесения клеевой основы. Источник сырья – производство БОПП-пленок. Сырье для клеевой основы может привозиться. В дальнейшем возможны поставки с предприятия по производству клеев из метанола ООО «Технолизинг».

Производство СРР-пленки

Проект дальнейшей переработки Полипропилена – получение упаковочного материала для использования в Пищевой промышленности и  с/х Амурской области и Дальнего востока.

Неориентированная (cast, СРР) полипропиленовая пленка может выпускаться методом плоскощелевой экструзии (поливные пленки) или методом выдува. Поливные СРР пленки конкурируют с ВОРР пленками в следующих потребительских сегментах:

•	кондитерские изделия

•	ламинаты

•	бакалея

•	хлебобулочные изделия

У СРР пленок есть некоторое преимущество перед БОПП. Это стойкость на прокол, которое отсутствует у БОПП пленок. Это свойство (стойкость на прокол) позволяет успешно наносить перфорацию на пакеты для упаковки горячих хлебобулочных изделий, что позволяет им дышать.

Производство стретч-пленки

Стретч-плёнка является упаковочным материалом. Для её производства используются специальные марки Полиэтилена (ЛПЭНП – линейный низкой плотности), а также Полипропилена. Проект предполагает взаимодействие в АГХК и производством Полипропилена.

Стрейч-пленки представляют собой уникальный упаковочный материал, обладающий устойчивостью к механическим воздействиям и способностью к растяжению. Самое широкое распространение получила упаковочная пищевая пленка, с которой сталкивался практически каждый. Пластичная, безопасная для оборачиваемых в нее товаров, она отличается способностью липнуть к самой себе, но не к окружающим предметам.

Различают пленку для пищевых и непродовольственных товаров: первая разновидность более тонкая, вторая же категория характеризуется повышенной растяжимостью.

Стретч-пленка бывает:

•	для ручной обмотки (обычно, пленка имеет толщину от 9 до 23 мкм);

•	для машинной обмотки (упаковка осуществляется с помощью специализированных машин — паллетоупаковщиков).

Предполагается использование стретч-пленки в промышленности, с/х, торговле и логистике Дальнего востока.

Производство Стирола и Полистирола

Стирол (фенилэтилен) – продукт производный от Этилена, который получают на АГХК. Стирол применяют почти исключительно для производства полимеров. Многочисленные виды полимеров на основе стирола включают полистирол, пенопласт (вспененный полистирол), модифицированные стиролом полиэфиры, пластики АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и САН (стирол-акрилонитрил).

Полистирол - полимеризованный Стирол. Продукт имеющий многочисленные промышленные применения:

•	в бытовой сфере для изготовления всевозможных предметов быта – одноразовой посуды, игрушек, вёдер, тазов, кухонных принадлежностей и др.;

•	в строительстве для производства утеплителя, несъёмной опалубки, мембранных материалов, сэндвич-панлей, ламинации древесных плит, изготовления ряда декоративных, светопропускающих, звукопоглощающих материалов, клеев, полимерных красок и др.;

•	в медицине для изготовления медоборудования – систем переливания крови, посуды, частей одноразовых инструментов;

•	в промышленности для изготовления волокнистых фильтров, электроизоляции, производства конденсаторов и других электронных компонентов;

•	в упаковке;

•	в сельском хозяйстве для изготовления остекления теплиц, сельхозинвентаря и др.

Производство ABS-пластика

Проект дальнейшей переработки Стирола и Бутанола (с возможной поставкой из ТОР «Нефтехимический»).

Пластик АБС – это современный синтетический полимер, обладающий высокой степенью ударопрочности и эластичности. Благодаря своим техническим характеристикам нашел широкое применение в качестве инженерного и конструкционного материала. Название АБС является сокращением по первым буквам трех мономеров (акрилонитрил, бутадиен, стирол), которые в сочетании с термопластичной смолой образуют стабильный полимер.

Продукт имеющий многочисленные применения, в т.ч производства в ТОР: автодеталей, Детских площадок Материалов для 3D-принтеров и др.

Полимер выпускается в виде гранул и отдельных листов. Гранулированный пластик служит сырьем для дальнейшего точного литья различных изделий.

Основными свойствами, влияющими на востребованность материала на рынке, являются следующие:

•	высокие показатели износостойкости и прочности в сочетании с эластичностью;

•	долговечность при условии эксплуатации без воздействия ультрафиолетовых лучей;

•	высокая сопротивляемость воздействию моющих средств и щелочных составов;

•	устойчивость к воздействию влаги, кислот и масел; в нормальных условиях материал не токсичен;

Из АБС пластика изготавливают большое количество автомобильных деталей, таких как внутренняя обшивка кабин, панели приборов, рукоятки рычагов переключения скоростей, ручных тормозов. Полимер широко применяется для производства корпусов домашней бытовой техники: пылесосов, кухонных комбайнов, телефонных аппаратов, компьютерной и оргтехники. Корпуса промышленных агрегатов, моек высокого давления, компрессорного оборудования, санитарно-технических изделий, электротехнических приборов выполняют из пластика АБС. Из пластика производят практически все виды канцелярских товаров: авторучки, стиплеры, маркеры, подставки для карандашей, держатели для документов и прочее. Имеется пищевая разновидность пластика, из которой изготавливают всевозможные контейнеры для хранения продуктов, тару, емкости питьевой воды. Огромное количество детских товаров (конструкторы, игрушки, развивающие игры) производят из АБС. Также материал применяется при создании спортивного, торгового и рекламного оборудования, инструментов и оружия.

Производство материалов для 3D печати

В последнее время все большее распространение в мире получает 3D печать. В качестве расходного материала для 3D принтеров применяется, в том числе и АБС пластик. Для этого используется высококачественные модификации материала, поставляемые на специальных катушках. Детали, отпечатанные из этого полимера, отличаются высокой прочностью и сопротивляемостью механическим нагрузкам.

Проект является дальнейшим этапом по переработке ABS-пластика, Полистирола

Продукция может быть использована для обеспечения потребностей инновационных средств проектирования и производства в России

Производство автодеталей

Является проектом по использованию производимых в ТОР «Свободный» материалов: ABS-пластика, Пропилена, Полиэтилена, Полистирола

Из пластика изготавливают большое количество автомобильных деталей, таких как внутренняя обшивка кабин, панели приборов, рукоятки рычагов переключения скоростей, ручных тормозов. Пластиковые детали есть в любых автомобилях всех марок. Этот материал стал заменять металл давно, еще после второй мировой войны, когда остро ощущалась нехватка металла. Сначала стали заменять мелкие детали – кнопки, рукоятки, панели. Позднее детали кузова автомобилей также стали заменять на пластик. Конструкция современного автомобиля содержит около 150 кг пластика.

В ТОР «Свободный» предполагается наличие нескольких производителей автодеталей:

1.	Массовое производство автодеталей из пластика для поставки на сборочные производства автомобилей.

2.	Производство автодеталей из пластика «На Заказ» по индивидуальным проектам автовладельцев.

Проект по импортозамещению.

Производство детских площадок

Проект по производству игровых и спортивных комплексов для детей, песочниц, домиков, качелей, каруселей, качалок, мягких игровых модулей для оснащения игровых зон.

При изготовлении будут использоваться материалы, производимые в ТОР «Свободный»: ABS-пластик, Пропилен, Полиэтилен, Полистирол.

Продукция социальной значимости будет использована для оборудования детских площадок в Амурской области и других регионах Дальнего востока

Производство детских игрушек

Проект предусматривает организацию производства детских игрушек из пластиковых материалов, производимых в ТОР.

Технология изготовления продукции на термопластавтомате заключается в следующем: необходимое первичное сырье в виде гранул и красителя перемешивается и подается в приёмный бункер термопластавтомата. Вращающийся шнек подает подготовленную массу в материальный цилиндр, разогретый до температуры плавления полимера, где происходит расплав полимера и перемешивание до однородной массы, обладающей свойствами расплава. После набора необходимой для изделия дозы шнек движется вперед и распределяет приготовленный расплав в специальные пресс-формы, которые формируют изделие.

Для производства игрушек крайне важен портфель интеллектуальной собственности для проектирования выпускаемых игрушек.

Производства их метанола в Сковородино

Производимый ООО «Технолизинг» метанол планируется экспортировать. Однако, на территории ООО «Технолизинг» также планируется создать несколько производств по дальнейшей переработке метанола.

В частности планируется организовать производства:

•	Формальдегида и на его основе – КФК-смол, применяемых для производства клеев, в частности для производства ДСП (В структуре потребления метанола в России формальдегид традиционно занимает около 50%).

•	Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — один из главных кислородсодержащих высокооктановых компонентов, используемых при получении неэтилированных автомобильных бензинов. Он применяется в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензинов, способствует более полному сгоранию топлива и предотвращает коррозию металлов.

•	Уксусной кислоты – пищевого продукта.

Деревообработка.

Одно из главных богатств Амурской области — леса, занимающие более половины площади (лесистость области 62,9 %).

Основными породами являются: лиственница, ель, сосна, пихта, дуб, береза, манчжурский орех, ясень, липа. Большая часть пород имеет хозяйственное значение.

В области около 130 организаций занимается заготовкой леса. Ежегодный отпуск древесины составляет 3055,1 тыс. м3.

Однако, переработке подлежит небольшая часть заготовленного леса. Так по данным за 2016 год:

•	Из 3055,1 тыс.м3 отпуска древесины заготовлено 1616,8 тыс.м3

•	Из заготовленной древесины произведено деловой древесины 885,1 тыс. м3

•	Из 885,1 тыс.м3 направлено на переработку 324 тыс.м3. Из которых произведено пиломатериалов 162,0 тыс. м3.

В экспорте лесопродукции также преобладает непереработанная древесина: из поставленных на экспорт 400,8 тыс. м3 необработанного лесоматериала - 339,5 тыс. м³ (85%).

Развитие переработки древесины является приоритетным направлением работы лесопромышленного комплекса в Амурской области. Кроме того, строительство производств в ТОР «Свободный» будет способствовать повышению спроса на готовую продукцию лесопереработки.

Изделия из дерева.

Один из проектов по деревообработке не целен на удовлетворение потребностей в строительных материалах из дерева при строительстве промышленных и жилых объектов в ТОР (в том числе индивидуального и загородного жилья).

Предполагается к производству:

•	Погонажные изделия и пиломатериалы (доски, брус, клееный брус, подоконные доски, дачный паркет);

•	Дверные блоки (из массива, ламинированные, шпонированные противопожарные и др.)

•	Деревянные окна;

•	Кухонная и дачная мебель (из массива лиственных пород, сосны);

•	Малые архитектурные формы (скамейки, навесы, хоз.блоки, бани, сауны беседки, обрамление колодца, ограждения) из лиственницы и других пород;

•	Деревянные детские площадки из лиственницы и других пород;

•	Топливные пеллеты из отходов производства лесопиления: (стружек и опилок ) и измельченной низкосортной древесины (отходы получения деловой древисины).

Материалы из дерева:

В рамках проекта планируется организация  производства древесных материалов:

•	ДСП;

•	гнутоклеенные детали (ГКД);

•	фанера;

В качестве поставщиков планируется привлечь лесозаготовителей Амурской области. Обеспечение КФК-смолами возможно с производства ООО «Технолизинг» в г.Сковородино.

Сырье для производства ДСП – опилки и стружка, для фанеры – хвойные породы и береза. Для производства ДСП также возможно использование отходов

Производство мебели

Дальнейшим этапом использования древесных материалов производства указанных выше проектов - является производство мебели из массива дерева и ДСП.

Глубокая переработка сои

В последнее время  в странах СНГ спрос на продукты переработки бобов сои заметно увеличивается, в связи с этим растет интерес к производству соевых концентратов.

Спрос на соевый белок обусловлен ростом цен на мясное сырье. Поскольку производство мясной продукции постоянно увеличивается, соевый белок, не уступающий по пищевой ценности животным белкам, является дешевой и полноценной заменой белкам молока, мяса и яиц. По тем же причинам увеличивают потребление соевых концентратов кондитерские фабрики и молочные заводы.

В Амурской области развито производства бобов сои и их первичная пеработка.

В рамках данного проекта глубокой переработки сои планируется производить производится целый ряд ценнейших пищевых продуктов, используемых пищевой промышленностью:

•	соевую муку;

•	соевый концентрат;

•	соевый изолят;

•	текстурат соевый.

Проект глубокой переработки сои из сырья, производимого в Амурской области (в т.ч. ТОР "Белогорск") для продажи в России и на экспорт.

Данный проект взаимосвязан с мукомольным производством.

Сервисное обслуживание производственного оборудования предприятий  газохимической отрасли

В рамках проекта планируется разместить компанию по обслуживанию и ремонту производственного оборудования резидентов газохимического комплекса ТОР «Свободный».

Предлагаемый портфель работ:

•	ремонт, ревизия динамического (насосно-компрессорного) и статического оборудования, трубопроводов;

•	текущий ремонт технологического оборудования действующих объектов;

•	механическая обработка, ремонт, изготовление нестандартного оборудования, запасных частей;

•	монтаж–демонтаж оборудования и трубопроводов на действующих объектах;

•	ремонт электродвигателей, трансформаторов, электроинструмента;

•	капитальный ремонт объектов;

•	ремонт, ревизия динамического (насосно-компрессорного) и статического оборудования, трубопроводов.

Потребителями услуг компании будут как крупные предприятия: АГПЗ АГХК, так и небольшие производства.

Комплексное обслуживание средств промышленной автоматики, электрического и инженерно-технологического оборудования

В рамках проекта планируется разместить компанию по обслуживанию и ремонту производственного оборудования резидентов газохимического комплекса ТОР «Свободный».

Предлагаемый портфель работ - Техническое обслуживание:

•	электрического оборудования

•	систем кондиционирования и промышленной вентиляции

•	структурированных кабельных систем

•	локальных вычислительных сетей

•	средств промышленной автоматики управления технологическими процессами

•	комплексных систем безопасности (ктсв):

o	отдельных систем безопасности пожарной сигнализации (САПС),

o	автоматического пожаротушения,

o	систем контроля и управления доступом (СКУД),

o	охранного и технологического телевизионного наблюдения (СТН)

Пищевые производства

В рамках работ по обеспечению комфортной среды обитания работников ТОР «Свободный», а также с учетом увеличивающегося населения города планируется создать несколько пищевых производств.

В числе планируемых к размещению:

•	мясной цех;

•	колбасный цех;

•	мини Пекарня;

•	минизавод по переработке молока;

•	производство снеков;

•	другие.

- 6.2.1 Обоснование выбора целевых групп инвесторов-резидентов

Эффективность развития нефтегазохимических кластеров обусловлена возникновением синергетического эффекта за счет интеграции предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии с производством продукции с высокой добавленной стоимостью, а также за счет «эффекта масштаба» и наличия возможности сглаживать последствия цикличности, внутренне присущие нефтегазохимии.

Многочисленными исследованиями и практикой доказано, что эффективность нефтегазохимических кластеров выше, чем отдельных нефтегазохимических производств. Эффективность достигается за счет доступности созданной в рамках кластера инфраструктуры, разнообразия применяемого сырья, близости поставщиков и рынков сбыта, наличия квалифицированной рабочей силы и маркетинговых структур, действия синергии между резидентами кластера, устранения регуляторных барьеров, снижения логистических издержек, обмена ноу-хау, уменьшения производственных издержек за счет интеграции цепочек добавленной стоимости, возможности получения дополнительных инвестиций, поэтапного и совместно планируемого ввода мощностей.

Современная мировая нефтегазохимия развивается с учетом тренда развития современных кластеров, а именно концентрации производства и интеграции в цепочку добавленной стоимости; многоуровневой интеграции (промышленной, образовательной, исследовательской и пр.); улучшения бизнес-среды; усиления роли результатов НИОКР и ноу-хау; перехода от операционной эффективности (наименьшие издержки) к стратегическому позиционированию, то есть созданию спектра конкурентных преимуществ.

Кластер отличает от промышленной зоны единая концепция развития территории, предусматривающая создание пула резидентов, сотрудничающих друг с другом, общей для всех резидентов структуры управления ТОР, предоставления коммунальных услуг и государственных льгот.

Выбор целевых групп инвесторов для размещения в ТОР инвестиционных проектов осуществляется на основании критериев:

Соответствие инвестиционных проектов постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный». В частности, соответствие инвестиционных проектов Перечню разрешенных видов экономической деятельности на территории ТОР «Свободный».

Возможность встроиться в создаваемый Газохимический кластер. Инвесторы-резиденты должны иметь кооперационные связи с резидентами ТОР:

    - Перерабатывать продукцию существующих резидентов;

    - Предоставлять сырье или сервисы существующим резидентам;

    - Обеспечивать существующих резидентов строительными материалами и услугами;

    - Обеспечивать работников существующих резидентов (жилье, еда, спорт, развлечения, мебель и др.)

Наличие возможностей по реализации инвестиционного проекта (наличие опыта создания подобных производств, наличие технологического задела и лицензий для инвест.проекта, наличие финансовых ресурсов для реализации проекта);

Нацеленность инвест.проектов на внедрение инновационных технологий, повышение уровня переработки сырья.

Нацеленность инвест.проектов на международную кооперацию.

- 6.2.2. Стратегия привлечения в ТОР портфеля инвестиционных проектов, взаимосвязанных друг с другом

Стратегия привлечения в ТОР инвестиционных проектов содержит несколько стадий:

- Фиксация критериев отбора потенциальных резидентов

Для подбора резидентов в ТОР необходимо руководствоваться критериями отбора групп инвесторов-резидентов предложенными в п.6.1.9.

- Подготовка расширенного списка потенциальных резидентов

Необходимо для каждого планируемого проекта провести анализ:

Состояния мирового и российского рынка продукции по проекту;

Текущего состояния аналогичных производств в России;

Текущего состояния аналогичных производств в мире;

На основании этого составить список производителей данной продукции в России и мире (Long-list).

- Подготовка короткого списка потенциальных резидентов

Для подготовки короткого списка потенциальных резидентов следует оценить реализуемость проектов в ТОР «Свободный». Для этого необходимо:

Провести ранжирование потенциальных инвесторов по степени возможной заинтересованности в размещении производства в ТОР;

Провести анализ возможностей инвесторов для реализации проекта в ТОР в ближайшем будущем.

На основании всей собранной предварительной информации составить список (Short-list) наиболее вероятных потенциальных инвесторов для каждого из запланированных проектов.

Далее необходимо проведение адресной работы с потенциальными инвесторами ТОР из подготовленного Short-list в соответствии с Планом мероприятий по подбору резидентов ТОР (п.6.1.18).

### 6.2.3. Информацию о потенциальных резидентах с разбивкой по отраслевым кластерам

В настоящем разделе приведен перечень потенциальных инвесторов для перспективных проектов, с учетом специализации ТОР «Свободный».

Информация о потенциальных инвесторах ТОР «Свободный» в химической и газохимической отрасли.

| Компании | Страна |
| --- | --- |
| Российская Федерация |  |
| ГК «ТАИФ» | Россия |
| ГК «ФосАгро» |  |
| ПАО «Газпром» |  |
| Группа «Акрон» |  |
| ПАО «НК „Роснефть“» |  |
| ПАО "Уралкалий" |  |
| ПАО "Казаньоргсинтез" |  |
| ПАО «Сибур Холдинг» |  |
| «Холдинговая компания „Сибирский деловой союз“» (ЗАО ХК «СДС») |  |
| ПАО «Тольяттиазот» |  |
| ООО "НИКОХИМ" |  |
| «ЕвроХи́м»(EuroChem Group AG) |  |
| ГК "Русский пластик" |  |
| ПАО «ОХК «Уралхим»» |  |
| ПАО "Куйбышевазот" |  |
| Группа компаний «ФосАгро» |  |
| ПАО «Сибур Холдинг» |  |
| ОАО «Минудобрения», г. Россошь |  |
| Группа компаний "Спектр" |  |
| ОАО «Пластик» (г. Узловая Тульской области) |  |
| НК "Роснефть" |  |
| AO "Саянскхимпласт" |  |
| ОХК «Щекиноазот» |  |
| АО "Метахолдинг" |  |
| ВОАО «Химпром» («Ростех») |  |
| ООО «ПГ «Полимер» |  |
| ООО "Ван-упак" |  |
| ООО «Рустехпром Полимер» |  |
| ООО "Полиэтиленовый мир" |  |
| ООО "Термопласт-полимер" |  |
| ООО "ХимСнаб-2000" |  |
| ООО"Полимерные материалы" (FDplast) |  |
| ООО "Дионис" |  |
| ООО "Сибпреформа" |  |
| ООО "Дримхолд" |  |
| ООО "КудосПласт" |  |
| ООО "ТД Спектр-пласт" |  |
| Новомосковский завод полимерных труб |  |
| OOO "Полипластик группа" |  |
| ООО "Комплексные Системы Теплоснабжения" |  |
| ООО "РосТурПласт" |  |
| ООО "ПромПолимерСервис" |  |
| ООО "ВЕСТ пласт" |  |
| ООО "Сибпласт" |  |
| ООО "Рошальская индустриальная фирма "Аметист" |  |
| Производственная компания ТМТ |  |
| ООО "Сибирь-Упак" |  |
| ООО "Микрофлекс" |  |
| ТВЭЛ ООО "Гибкие трубы" |  |
| ООО "Изола" |  |
| ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» |  |
| АО «Нелидовский завод пластических масс» |  |
| ЗАО «Завод полимерных труб» |  |
| НПП "Нефтехимия" |  |
| ООО "РегионПромПласт" |  |
| ООО "ВерсаПромПолимер" |  |
| ООО "Пластформ" |  |
| ГК "Центр Пластика" |  |
| ООО "ПолимерПроПлюс" |  |
| ООО "СПК" |  |
| ООО «ДЖИ ЭМ ПЛАСТ» |  |
| "Интер-Соя" |  |
| фирма "Белок" |  |
| ООО «Юг-Ойл-Пласт» |  |
| "Кронос" |  |
| "Сафпласт" |  |
| "Карбогласс" |  |
| ОАО «Увадрев-Холдинг» |  |
| АО «Туранлес» |  |
| ООО «Амурлеспром» |  |
| ООО «Белвуд» |  |
| ОАО “Амурский МДК” |  |
| ОАО “Томский завод ДСП” |  |
| ООО "ЭкоПромСнаб" |  |
| ООО «Рустехпром Полимер» |  |
| ООО «ВариоПак» |  |
| ООО «Упаковка и сервис» |  |
| ООО "Регент-Стретч" |  |
| ООО "Пеноплэкс" |  |
| ПАО «Сибур Холдинг» |  |
| ПАО «Сибур Холдинг» |  |
| ЗАО «Еврометфилмз» |  |
| ООО "Полипак" |  |
| "Нова Ролл" |  |
| «ЛЕНТАПАК» |  |
| "Мультифлекс" |  |
| "Гранд-Мастер" |  |
| "Королёвская упаковка" |  |
| "Норд-пласт" |  |
| ООО "Новокузнецкий завод пластмасс" |  |
| ООО "Звезда" |  |
| "Мир детства" |  |
| ОАО "РИАТ" |  |
| ГК "Автокомпонент" |  |
| Завод автокомпонентов «АРК» |  |
| "Полипластик" |  |
| ООО «Солнышко» |  |
| "Мир игровых комплексов" |  |
| "КСИЛ" |  |
| ООО «Детское игровое оборудование» |  |
| ООО «ВегаГрупп» |  |
| PrintProduct |  |
| Rec |  |
| SEM |  |
| BestFilament |  |
| Дятьково-ДОЗ |  |
| Ангстрем |  |
| Столплит |  |
| Стильные кухни |  |
| ООО «Балатон» |  |
| холдинг "Раинко" |  |
| «Техномол» |  |
| Амурагроцентр |  |
| Амурская зерновая компания |  |
| ПАО "Уралкалий" |  |
| Зарубежные компании |  |
| BASF | Людвигсхафен , Германия |
| Sinopec | Пекин , Китай |
| Dow Chemical | Мидленд , США |
| SABIC | Эр-Рияд , Саудовская Аравия |
| Royal Dutch Shell | Гаага , Нидерланды |
| ExxonMobil | Ирвинг , США |
| Formosa Plastics | Тайбэй , Тайвань |
| LyondellBasell | Хьюстон , США |
| DuPont | Уилмингтон , США |
| Ineos | Роль , Швейцария |
| Mitsubishi Chemical | Токио , Япония |
| Bayer | Леверкузен , Германия |
| LG Chem | Сеул , Южная Корея |
| Plastochem Brno | Чехия |
| Shanghai Potomer International Trade Co Limited | Шанхай, Китай |
| Cortex Chemicals Sp. Z O.O. | Польша |
| Tria Kimya Ticaret Ltd, Srk | Турция |
| Jiangsu Tianteng Chemical Industry Co., Ltd. | Китай |
| АО «БоршодХем» | Венгрия |
| AkzoNobel | Амстердам , Нидерланды |
| Air Liquide | Париж , Франция |
| Braskem | Сан-Паулу , Бразилия |
| Mitsui Chemicals | Токио, Япония |
| The Linde Group | Мюнхен , Германия |
| Sumitomo Chemical | Токио, Япония |
| Reliance Industries | Мумбаи , Индия |
| Evonik Industries | Эссен , Германия |
| Toray Industries | Токио, Япония |
| Lotte Chemical | Сеул , Южная Корея |
| Yara International | Осло , Норвегия |
| PPG Industries | Питтсбург , США |
| Solvay | Брюссель , Бельгия |
| Chevron Phillips Chemical | Вудлендс , США |
| DSM | Херлен , Нидерланды |
| Shin-Etsu Chemical | Токио, Япония |
| Praxair | Дэнбери , США |
| SK Innovation | Сеул, Южная Корея |
| Asahi Kasei | Токио, Япония |
| Huntsman | Вудлендс, США |
| Lanxess | Кельн , Германия |
| Borealis | Вена , Австрия |
| Syngenta | Базель , Швейцария |
| Sasol | Йоханнесбург , Южная Африка |
| Mosaic | Плимут , США |
| PTT Global Chemical | Бангкок , Таиланд |
| Air Products & Chemicals | Аллентаун , США |
| Eastman Chemical | Кингспорт , США |
| Arkema | Коломбо , Франция |
| Tosoh | Токио, Япония |
| Styrolution | Франкфурт-на-Майне , Германия |
| DIC | Токио, Япония |
| Total | Париж, Франция |
| Indorama Ventures | Бангкок, Тайланд |
| Eni | Рим , Италия |
| PotashCorp | Саскатун , Канада |
| Alpek | Сан - Педро Гарса Гарсия , Мексика |
| ADM | США |
| Central Soya | США |
| Protein Technology International (PTI) | США |
| Cargil | Миннетока, США |

Информация о потенциальных инвесторах ТОР «Свободный» по проектам.

| ПРОЕКТ | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ |
| --- | --- |
| Произподство полиэтиленовой пленки | ООО "Ван-упак" |
|  | ООО «Рустехпром Полимер» |
|  | ООО "Полиэтиленовый мир" |
|  | «СИБУР» |
| Пр-во ПЭ лотки, пакеты, хоз.товары и преформы | ООО"Полимерные материалы" (FDplast) |
|  | ООО "Дионис" |
|  | ООО "Сибпреформа" |
|  | ООО "Дримхолд" |
|  | ООО "КудосПласт" |
|  | ООО "ТД Спектр-пласт" |
|  | Новомосковский завод полимерных труб |
|  | OOO "Полипластик группа" |
| Пр-во ПЭ труб и фитингов | ООО "Комплексные Системы Теплоснабжения" |
|  | ООО "РосТурПласт" |
|  | ООО "ПромПолимерСервис" |
|  | ООО "ВЕСТ пласт" |
|  | ООО "Сибпласт" |
|  | ООО "Рошальская индустриальная фирма "Аметист" |
|  | АО "Пластик" |
| Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) | Производственная компания ТМТ |
|  | ООО "Сибирь-Упак" |
|  | ООО "Полифас" |
|  | Plastochem Brno, spol. s r.o. Чехия |
|  | Shanghai Potomer International Trade Co Limited Китай |
|  | Cortex Chemicals Sp. Z O.O. Польша |
|  | Tria Kimya Ticaret Ltd, Srk Турция |
| Хлорированный полиэтилен (CPE) | Jiangsu Tianteng Chemical Industry Co., Ltd. Китай |
|  | АО «БоршодХем» Венгрия |
|  | ООО "Микрофлекс" |
|  | ТВЭЛ ООО "Гибкие трубы" |
|  | ООО "Изола" |
|  | Группа Полимертепло |
| Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | АО "Нелидовский завод пластмасс" |
|  | ЗАО «Завод полимерных труб» |
|  | НК "Роснефть" |
|  | НПП "Нефтехимия" |
|  | ГК «ТАИФ» |
|  | "Полиом" |
| Пр-во Пропилена, полипропилена | «СИБУР» |
|  | ООО "РегионПромПласт" |
|  | ООО "ВерсаПромПолимер" |
|  | ООО "Пластформ" |
|  | ГК "Центр Пластика" |
|  | ООО "ПолимерПроПлюс" |
| Емкости из полиэтилена и полипропилена | ООО "СПК" |
|  | ООО «ДЖИ ЭМ ПЛАСТ» |
|  | ОАО "Акрон" |
|  | «Новомосковская акционерная компания „Азот“» |
|  | «ЕвроХи́м»(EuroChem Group AG) |
|  | ОАО "Азот" (г. Березники) |
|  | ЗАО "Куйбышевазот" |
| Удобрения | ПАО «ОХК «Уралхим» |
|  | АО "Минеральные удобрения" (г. Пермь) |
|  | "Интер-Соя" |
|  | "Белок" |
|  | ООО «Балатон» |
|  | холдинг "Раинко" |
|  | «Техномол» |
| Соевые продукты (из "белого лепестка"): - соевая мука - соевый концентрат - соевый изолят - текстурат соевый | Иностранные: ADM, Central Soya, Protein Technology International (PTI), Cargil |
|  | Амурагроцентр |
|  | Амурская зерновая компания |
|  | ООО "СУРГУТМЕБЕЛЬ" |
|  | АО «Туранлес» |
|  | ООО «Амурлеспром» |
| Мукомольное пр-во | ООО «Белвуд» |
|  | ООО «RFP Групп» |
|  | ОАО «Увадрев-Холдинг» |
| Деревообработка: - доски - мебель - двери (межкомнатные) - деревянные дома - топливные пеллеты | ОАО “Амурский МДК” |
|  | Сыктывкарский фанерный завод |
|  | ОАО “Томский завод ДСП” |
|  | ООО «Лес-Эксперт» |
|  | ООО «Риколь» |
| Материалы из дерева: - ДСП - ЛДСП - фанера - гнутоклеенные детали (ГКД) | ООО «Юг-Ойл-Пласт» |
|  | "Кронос" |
|  | "Сафпласт" |
|  | "Карбогласс" |
|  | ООО "ЭкоПромСнаб" |
|  | ООО «Рустехпром Полимер» |
| Изделия из Поликарбоната | ООО «ВариоПак» |
|  | ООО «Упаковка и сервис» |
|  | ООО "Регент-Стретч" |
|  | "Пластик"(Узловая) |
| Стретч-пленка | ГК «ТАИФ» |
|  | ГК «ТАИФ» |
|  | «Пеноплэкс» |
|  | «СИБУР» |
|  | «Биаксплен» |
| ABS-пластик | Новатэк-Полимер |
|  | Euromet Films |
|  | ООО "Полипак" |
| Полистирол | «ЛЕНТАПАК» |
|  | "Нова Ролл" |
|  | "Гранд-Мастер" |
|  | "Королёвская упаковка" |
| БОПП пленки | "Норд-пласт" |
|  | ООО "Новокузнецкий завод пластмасс" |
|  | ООО "Звезда" |
|  | "Мир детства" |
|  | ОАО «Пластик» (г. Узловая, Тульская обл.) |
| Скотч, Изолента ПВХ, Изолента ХБ | ГК «ТАИФ» |
|  | «СИБУР» |
|  | ПАО «Газпром» |
|  | Asahi Kasei (Япония) |
| Игрушки | Mitsubishi Chemical Corp (Япония) |
|  | Ningbo Zhenhai Lyondell Chemical (Китай) |
|  | LG Chem Ltd (Корея) |
|  | BASF (Германия) |
| Стирол | Polimeri Europa (Италия) |
|  | Chevron Phillips Chemical (Бельгия) |
|  | ОАО "РИАТ" |
|  | ГК "Автокомпонент" |
|  | Завод автокомпонентов «АРК» |
|  | Continental |
|  | GMD (Франция) |
|  | Bosch |
|  | "Полипластик" |
|  | ООО «Солнышко» |
|  | "Мир игровых комплексов" |
|  | "КСИЛ" |
| автодетали | ООО «Детское игровое оборудование» |
|  | ООО «ВегаГрупп» |
|  | PrintProduct |
|  | Rec |
|  | SEM |
|  | BestFilament |
|  | PP3DP (Китай) |
| Детские площадки | ESUN (Китай) |
|  | Дятьково-ДОЗ |
|  | Ангстрем |
|  | Столплит |
|  | Стильные кухни |

- 6.2.4. Информацию о потребностях отраслей, потенциальных инвесторов, в том числе результаты предварительных переговоров с представителями потенциальных резидентов

Проведенные встречи с представителями потенциальных резидентов ТОР «Свободный» показали, что в первую очередь потенциальных инвесторов волнует следующие моменты:

Отсутствие необходимых мощностей инженерной инфраструктуры,

Отсутствие социальной инфраструктуры в городе Свободный, которая обеспечит предполагаемый рост населения за счет работников предприятий ТОР «Свободный» и их семей,

Нехватка квалифицированных кадров.

В настоящем документе предусмотрены меры по созданию необходимой инфраструктуры и привлечению квалифицированных кадров в город Свободный и Свободненский район.

- 6.2.5. Предложения по повышению эффективности работы по привлечению резидентов, в том числе, в целях объединения усилий участников Проекта по привлечению потенциальных резидентов и продвижению ТОР на внутреннем и внешнем рынках

Работу по поиску и привлечению инвесторов необходимо выполнять в тесной координации с

    - АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (далее – Агентство Дальнего Востока), которое является частью государственной системы поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока,

    - АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» (далее – Агентство Амурской области).

Агентство Амурской области создано с целью предоставления услуг в сфере привлечения инвестиций в экономику Амурской области и оказания поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в том числе привлечения резидентов на площадки ТОР Амурской области.

Распределение ролей и функций между Агентством Дальнего Востока, Агентством Амурской области, АО «КРДВ» и управляющей компанией ТОР показана в таблице ниже.

Система взаимодействия и разграничения функций между Агентством Дальнего Востока, Агентством Амурской области, АО «КРДВ» и управляющей компанией ТОР

| Направления работы с потенциальными инвесторами | Агентство Дальнего Востока (АПИ) | Агентство Амурской области | КРДВ | УК ТОР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегические аспекты | Работа по формированию общего интереса инвестиционного сообщества к Дальнему Востоку («возбуждение рынка») | Работа по формированию общего интереса инвестиционного сообщества к Амурской области | Определение специализации конкретных ТОР | - |
| Прямое взаимодействие с потенциальными инвесторами | Адресная работа с крупными федеральными и зарубежными инвесторами с учетом информации, предоставляемой КРДВ и УК ТОР. Инициация визита инвестора в регион. | Адресная работа с крупными федеральными и зарубежными инвесторами с учетом информации, предоставляемой КРДВ и УК ТОР. Инициация визита инвестора в регион. | Подготовка запросов в АПИ по привлечению инвесторов. Информационная поддержка АПИ в работе с крупными инвесторами (условия деятельности, рекомендации по площадкам, контакты в регионах и т.д.). Организация поездок перспективных инвесторов в регионы. | Обеспечение приема потенциальных инвесторов, визиты которых организуются АПИ и КРДВ. Подготовка информации о площадках и условиях работы по запросам АПИ и КРДВ. Самостоятельная работа с инвесторами регионального уровня. Целенаправленная самостоятельная отработка отраслевых сегментов, обозначенных в специализации данной ТОР (включая компании федерального и международного уровней), но при координации с АПИ и КРДВ посредством CRM. Координация с региональными властями и организациями |
| Мероприятия | Организация коллективного участия ТОР в маркетинговых мероприятиях (выставки, форумы, бизнес-миссии и т.д.). Самостоятельное участие представителей АПИ в отдельных мероприятиях. | Организация коллективного участия ТОР в маркетинговых мероприятиях (выставки, форумы, бизнес-миссии и т.д.). Самостоятельное участие представителей Агентства Амурской области в отдельных мероприятиях. | Организация коллективного участия ТОР в маркетинговых мероприятиях (выставки, форумы, бизнес-миссии и т.д.). Самостоятельное участие представителей КРДВ в отдельных мероприятиях. | Участие ТОР в коллективных маркетинговых мероприятиях (выставки, форумы, бизнес-миссии и т.д.). Подготовка предложений в КРДВ и АПИ по организации коллективного участия в планирующихся мероприятиях федерального или международного уровней. Самостоятельное участие в отдельных мероприятиях (прежде всего, регионального уровня) |
| СМИ | Публикации, сюжеты и т.д. об инвестиционном потенциале Дальнего Востока | Публикации, сюжеты и т.д. об инвестиционном потенциале Амурской области | Публикации, сюжеты и т.д. о системе ТОР в целом, а также о наиболее значимых событиях в отдельных ТОР | Публикации, сюжеты и т.д. о потенциале, условиях работы и значимых событиях в данной ТОР |
| Методология и экспертиза | Общие методологические рекомендации по работе с потенциальными инвесторами. Экспертное мнение по перспективам отдельных значимых проектов ТОР | Адаптация общих методологических рекомендаций по работе с потенциальными инвесторами к особенностям инвестиционной деятельности на территории Амурской области. | Выстраивание и контроль работы по привлечению инвесторов в каждой из ТОР. | - |
| Сайты | Ведение собственных сайтов, информационная координация, обмен ссылками |  |  |  |
| CRM | Администрирование и использование системы | Использование системы | Использование системы | Использование системы |

Управляющая компания ТОР Амурской области совместно с АО «КРДВ» будут предоставлять в Агентство Дальнего Востока и Агентство Амурской области информацию о приоритетных направлениях развития ТОР, перспективных проектах, имеющихся земельных и других ресурсах. Такая информация по согласованию с АО «КРДВ» будет включаться в рекламные и презентационные материалы агентств, а также использоваться в его текущей работе. При необходимости управляющая компания ТОР будет предоставлять агентствам дополнительную информацию, необходимую для работы с инвесторами.

Агентство Дальнего Востока администрирует единую CRM, ориентированную на работу с инвесторами. В ней отражаются основные контакты с потенциальными резидентами и обеспечивается информационный обмен, позволяющий избежать дублирования усилий различных участников процесса привлечения инвестиций на Дальний Восток, а также получать оценку их вклада в данную работу. Управляющая компания ТОР, как и АО «КРДВ», а также Агентство Амурской области станут пользователями данной системы.

Управляющая компания ТОР будет организовывать прием потенциальных инвесторов на территории ТОР и в региональном центре – г.Благовещенске, а также содействовать организации взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти.

Необходимо приложение совместных усилий для реализации маркетинговых проектов:

участие совместных делегаций в международных поездках;

проведение специальных мероприятий (пресс-туров, роуд-шоу, презентаций, круглых столов, деловых встреч и т.д.);

организация выставочных экспозиций, подготовка каталогов, буклетов и т.д.

создание или информационное наполнение специализированных Интернет-ресурсов, а также обеспечение перекрестных ссылок на сайты агентств, АО «КРДВ» и управляющей компанией ТОР;

Функции управляющей компании ТОР включают в себя и самостоятельные действия по привлечению инвесторов. Они включают в себя:

отработка целевых отраслевых сегментов для данной ТОР,

взаимодействие с предпринимательским сообществом,

взаимодействие с органами власти региона.

Координация с региональной и местной администрациями подразумевает, что управляющая компания ТОР не только организует контакт внешних инвесторов с властями, но и, наоборот, содействует интеграции в ТОР тех компаний, которые первоначально обратились к органам власти с намерением реализовать инвестиционный проект в регионе.

- 6.2.6. Разработка мероприятий по недопущению нездоровой конкуренции

Опыт создания в нашей стране и за рубежом территорий с особыми условиями ведения деятельности, к которым также относятся территории опережающего социально-экономического развития, показал, что наряду с позитивными последствиями функционирование указанных территорий может порождать и негативные эффекты. К ним, в частности,  необходимо отнести возможное возникновение нездоровой конкуренции между резидентами ТОР и другими региональными предприятиями. Результат такой конкуренции может привести к подавлению экономической деятельности предприятий, расположенных рядом с ТОР.

Такая ситуация может сложиться, если резиденты ТОР и предприятия, осуществляющие свою деятельность на прилегающих территориях, будут заниматься сходными видами экономической деятельности и ориентироваться на одни и те же рынки. Предприятия, не имеющие льгот и преференций ТОР, будут проигрывать конкуренцию и снижать свои производственные показатели. Это может привести к тому, что прирост объемов производства в ТОР будет компенсироваться снижением объема производства вне территории ТОР, и таким образом приводить к выпадению бюджетных доходов региона.

Еще один вариант нездоровой конкуренции – возможность использовать на территории ТОР иностранной рабочей силы. В этом случае возможен рост безработицы в регионе вне территории ТОР.

Нездоровая конкуренция также может приводить к:

строительству невостребованной инфраструктуры;

негативным проявлениям в информационном пространстве, дискредитирующим идею ТОР в целом;

невозможности достижения одной из важнейших целей развития ТОР – ускоренному региональному социально-экономическому развитию;

избыточным сложностям выбора места размещения потенциальных резидентов.

Одной из задач управления ТОР является недопущение проявления нездоровой конкуренции и поддержка позитивных конкурентных элементов.

Недопущение использования режима ТОР для неконкурентного вытеснения существующего регионального бизнеса (нездоровой конкуренции) предлагается обеспечивать за счет эффективной резидентной политики и определения четкой специализации ТОР «Свободный». Для этого предполагается реализация следующих мероприятий:

- Закрепление специализации ТОР «Свободный».

- Четкая реализация следующих принципов принятия решения о допуске новых резидентов в ТОР:

Привлечение новых инвест.проектов (присвоение статуса резидента) в строгом соответствии с определенной специализацией ТОР.

Ограничение на перемещение в ТОР действующих региональных предприятий. Региональный бизнес может запускать в ТОР новые инвестиционные проекты, а не переносить существующие. Исключением может быть только такое перебазирование производства, которое влечет за собой кратное увеличение выпуска за счет масштабного расширения мощностей или создания крупного смежного производства в ТОР.

Ограничение создания в ТОР предприятий, которые прямо конкурируют с компаниями, действующими в регионе. Исключение может быть только в случае кардинального технологического превосходства нового производства или ориентации нового предприятия на высококонкурентные рынки, где доля действующих предприятий региона невелика (например, на зарубежные рынки или сильно фрагментированные, импортозависимые или слабонасыщенные региональные рынки).

Недобросовестная конкуренция со стороны внешнеторговых партнеров. Введение импортных пошлин на товары из России членами ВТО, демпинг на российском рынке со стороны КНР и другие проявления недобросовестной конкуренции могут серьезно усложнить доступ к рынку для российских производителей газохимической продукции.

Для минимизации риска необходимо максимально эффективное использование инструментов ВТО:

мониторинг ситуации на международных рынках и выполнения странами-участницами обязательств в отношении российских производителей,

поддержка российских производителей в организации разбирательств по условиям торговли,

информирование и консультирование предприятий по вопросам правовых основ ВТО.

- 6.2.7. Оценка потребностей в дополнительных кадровых ресурсах и рекомендации по их привлечению.

В соответствии с планом реализации инвестиционных проектов в г.Свободный планируется серьезное увеличение количества рабочих мест. В таблице приведены данные о количестве новых рабочих мест на проектах ТОР:

| № | Отрасль | Объем производства | Объем инвестиций | Количество создаваемых рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство метанола | 1 млн. тонн метанола | 44 295,0 | 234 |
| 2 | Завод металлокострукций | 12 тыс. тонн металлоконструкц. | 314,1 | 265 |
| 3 | Газоперерабатывающий завод |  | 948 350,0 | 2 657 |
| 4 | Производство Стретч-пленка | 50000 тонн Стретч-пленка | 812,2 | 160 |
| 5 | Производство ABS-пластик | 20000 тонн ABS-пластик | 7 381,8 | 360 |
| 6 | Производство Полистрол | 50000 тонн Полистрол | 3 744,6 | 450 |
| 7 | Производство БОПП пленки | 30000 тонн БОПП пленки | 2 460,6 | 225 |
| 8 | Производство Изолента ПВХ, ХВ | 550000 тыс кв м Изолента ПВХ, ХВ | 901,6 | 180 |
| 9 | Производство СРР-пленка | 200000 тыс кв м СРР-пленка | 2 333,1 | 225 |
| 10 | Производство Игрушки | 100 тонн Игрушки | 207,4 | 54 |
| 11 | Производство Стирол | 200000 тонн Стирол | 14 010,2 | 640 |
| 12 | Производство автодетали 1 | 100 тонн автодетали 1 | 907,3 | 72 |
| 13 | Производство автодетали 2 | 40 тонн автодетали 2 | 443,1 | 36 |
| 14 | Производство Детские площадки | 4 тонн Детские площадки | 63,3 | 27 |
| 15 | Производство Материалы для 3D принтеров | 20 тонн Материалы для 3D принтеров | 38,0 | 10 |
| 16 | Производство Мебель (ДСП) | 100 тыс м3 Мебель (ДСП) | 788,9 | 200 |
| 17 | Производство Мясной цех | 100 тонн Мясной цех | 6,6 | 4 |
| 18 | Производство Колбасный цех | 180 тонн Колбасный цех | 22,5 | 12 |
| 19 | Производство Мини пекарня | 140 тонн Мини пекарня | 5,5 | 7 |
| 20 | Производство Переработка молока | 900 тыс. л Переработка молока | 40,6 | 16 |
| 21 | Производство Снеки | 35000 кг Снеки | 9,5 | 10 |
| 22 | Производство Формальдегид | 110000 тонн Формальдегид | 238,7 | 50 |
| 23 | Производство КФК-смолы | 100000 тонн КФК-смолы | 298,4 | 40 |
| 24 | Производство МТБЭ | 400000 тонн МТБЭ | 179,0 | 30 |
| 25 | Производство Уксусная кислота | 2000 тонн Уксусная кислота | 119,4 | 30 |
| 26 | Производство изделия из дерева | 40000 штук изделия из дерева | 54,7 | 30 |
| 27 | Производство мини-пекарня | 90000 кг мини-пекарня | 4,4 | 7 |
| 28 | Производство мясной цех | 60000 кг мясной цех | 6,6 | 4 |
| 29 | Производство сендвич-панели | 7710 штук сендвич-панели | 228,7 | 20 |
| 30 | Производство быстровозводимые конструкции | 1200 штук быстровозводимые конструкции | 435,5 | 90 |
| 31 | Сервис объектов газохимического производства | 5000 условная единица объектов газохимического производства | 155,2 | 90 |
| 32 | Сервис объектов промышленной автоматики | 1000 условная единица объектов промышленной автоматики | 6,0 | 15 |
| 33 | Газохимический комплекс (ГХК) | 1,7 млн. тонн пролиэтилена | 555 200,0 | 1 600 |
| 34 | Производство товарного бетона (ООО "ПТК "Пчелы-Свободный") | 20 тыс. м3 бетона | 47,7 | 20 |
| 35 | Производство товарного бетона (ООО "Индустрия") | 30000 м куб. | 54,6 | 93 |
| 36 | Производство Фанера и ДСП | 200000 м3 Фанера и ДСП | 2 442,2 | 230 |
| 37 | Производство из дерева | 30000 тонн из дерева | 523,6 | 70 |
| 38 | Производство поликарбоната | 10000 тонн Поликарбонат | 563,5 | 120 |
| 39 | Мукомольное производство | 80000 тонн Мука | 1 454,3 | 90 |
| 40 | Производство продукции из сои | 30000 тонн Продукция переработки сои (условная единица) | 4 119,0 | 189 |
| 41 | Производство удобрений | 1700000 тонн Аммиак и гранулированный карбамид | 80 299,3 | 800 |
| 42 | Емкости из полиэтилена и полипропилена | 30000 тонн Емкости из полиэтилена и полипропилена | 2 434,1 | 50 |
| 43 | Производство пропилена | 500000 тонн Пропилен | 112 337,2 | 450 |
| 44 | Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | 500000 м Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | 6 490,6 | 279 |
| 45 | Хлорированный полиэтилен (CPE) | 50000 тонн Хлорированный полиэтилен | 20 959,7 | 300 |
| 46 | Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) | 1000 тонн Пенополиэтилен | 2 562,3 | 135 |
| 47 | Производство ПЭ труб и фитингов | 100000 тонн Поэлитиленовые трубы и фитинги | 2 246,7 | 100 |
| 48 | Производство хоз. товаров и преформ | 2000 тонн Лотки, пакеты, хоз. Товары, преформы (условная тонна) | 998,6 | 90 |
| 49 | Производство полиэтиленовой пленки | 165000 тонн Стретч-пленка | 3 580,7 | 108 |
| 50 | Завод по производству бетона (ООО "Смена") | 50 тыс. м3 бетона | 40,0 | 20 |

Итого к 2028 году кадровая потребность резидентов ТОР составит около 9,8 тыс. человек, а к 2030 – почти 11 тыс.

Заполнение создаваемых рабочих мест планируется как за счет местного населения, так и за счет привлечения специалистов из других регионов.

На некоторых предприятиях ТОР потребуются высококвалифицированные специалисты, которых на текущий момент в городе и области нет. Работников таких специальностей планируется привлекать из других регионов, а там же обучать молодых специалистов.

По оценкам за счет таких программ обучения к 2029 году около 3 936 рабочих мест можно будет занять за счет местной молодежи при условии, что примерно половина студентов будет обучаться по профильным профессиям и в дальнейшем пойдет работать к резидентам. Так же в ТОР пойдет работать часть безработного в данный момент населения города Свободного и Свободненского района. В общей сложности примерно 4 475 рабочих мест можно будет занять за счет местного населения.

Оценка возможностей по привлечению местного населения для заполнения рабочих мест в ТОР «Свободный».

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свободненский район + город Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 69444 | 68970 | 68604 | 68240 | 67878 | 67514 | 67177 | 66871 | 66574 | 66286 | 66008 | 65708 | 65386 | 65045 | 64691 |
| Безработные | 1160 | 1150 | 1144 | 1138 | 1132 | 1126 | 1120 | 1115 | 1110 | 1105 | 1101 | 1096 | 1090 | 1085 | 1079 |
| Рождаемость | 824 | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смертность | 1085 | 1094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -261 | -272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль), в % | -0,4% | -0,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население в возрасте 17-21 | 3140 | 3119 | 3102 | 3086 | 3070 | 3053 | 3038 | 3024 | 3011 | 2998 | 2985 | 2971 | 2957 | 2942 | 2925 |
| Кадровый потенциал для развития ТОР за счет молодежи |  |  | 312 | 310 | 309 | 307 | 305 | 304 | 302 | 301 | 300 | 299 | 297 | 296 | 294 |
| в том числе накопленным итогом |  |  | 312 | 622 | 931 | 1238 | 1543 | 1847 | 2149 | 2450 | 2750 | 3049 | 3346 | 3641 | 3936 |
| Кадровый потенциал для развития ТОР за счет безработных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4475 |
| Доля молодежи, которая пойдет работать в ТОР | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля безработных, которые обладают проф. Навыками для работы в ТОР | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вместе с тем необходимы меры по обучению специалистов требуемых в ТОР специальностей (химические процессы, инженерные специальности) в средних, специальных и высших учебных заведениях области.

Для реализации основных направлений демографической политики на Дальнем Востоке и в Амурской области, обеспечивающих рост человеческого потенциала:

сокращение миграционного оттока постоянного населения; привлечение внутренних и внешних трудовых мигрантов на территории опережающего социально-экономического развития и регионы интенсивной экономической деятельности;

содействие привлечению мигрантов на постоянное жительство; создание условий и стимулов с целью закрепления молодежи на территории Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других регионов.

Необходимо обеспечение комфортной среды для проживания работников предприятий ТОР: обеспечение социальной инфраструктурой, местами для спорта и досуга.

- 6.2.8. Планируемые меры поддержки резидентов, отсутствующие на момент подготовки ППР (дополнительные услуги, которые планирует оказывать управляющая компания для создания комфортных условий ведения бизнеса)

На основе опыта работы индустриальных парков и других территорий с особыми условиями хозяйствования в России целесообразно сформировать следующий дополнительный комплекс мер поддержки резидентов ТОР «Свободный», которая будет предоставляться резидентам ТОР «Свободный» дочерней управляющей компанией, непосредственно АО «КРДВ», Правительством Амурской области и органами местного самоуправления, помимо осуществляемых в настоящее время на территории Амурской области и города Свободный:

Информация о планируемых мерах поддержки для резидентов

| № | Вид поддержки | Получатели поддержки | Основания и условия предоставления поддержки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование об основных результатах деятельности ТОР на официальном сайте. Создание базы данных резидентов. | Инвесторы, резиденты | В обязательном порядке |
| 2 | Методологическая поддержка (обучение специфических особенностей и деятельности в рамках режима ТОР). | Резиденты, сотрудники ТОР | В обязательном порядке |
| 3 | Организация и предоставление всех необходимых резидентам ТОР услуг. | Резиденты | По запросу |
| 4 | Содействие в привлечение кадровых ресурсов. Взаимодействие с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке обеспечивает АО «КРДВ» и находящиеся у нее в управлении территории кадрами. | Резиденты | По запросу |
| 5 | Построение кооперационных связей внутри ТОР и между резидентами других ТОР. Организация совместных мероприятий и встреч. Проведение конференций. | Резиденты | В обязательном порядке |
| 6 | Предоставление услуг МФЦ по принципу «одного окна» | Резиденты | В обязательном порядке |
| 7 | Организация и регистрация участия в выставках. Проведение бизнес-встреч. Организация пресс-конференций, семинаров, конференций, культурной программы в рамках выставок. | Резиденты | В обязательном порядке |
| 8 | Взаимодействие с институтами развития и другими партнерами (сотрудничество с крупнейшими международными и российскими ассоциациями инвесторов, посольствами, торговыми и экономическими представительствами, объединениями деловых кругов). | Резиденты | По запросу |
| 9 | Привлечение дополнительного внебюджетного финансирования в целях развития ТОР, а также реализации отдельных проектов резидентов данных территории, взаимодействуя со следующими институтами развития: - Фонд развития Дальнего Востока; - Корпорация развития МСП; - РФПИ; - РОСНАНО; - И др. | Резиденты | По запросу |
| 10 | Организация централизованного предоставления коммунальных услуг, уборки мусора, клининга, охраны | Резиденты | По запросу |
| 11 | Организация взаимодействия резидентов с представителями регионального правительства для решения организационных и бюрократических вопросов. | Резиденты | По запросу |
| 12 | Установка РЖД тарифов стимулирующих экспорт готовой продукции, и поставки в европейскую часть России (привязка к станциям ближайшим от ТОР) | Резиденты | В обязательном порядке |
| 13 | Организация субсидирования тарифа на электроэнергию для предприятий с глубокой переработкой | Резиденты | По запросу |
| 14 | Организация взаимодействия резидентов с крупными торговыми сетями по включению в продажи через них продукции резидентов ТОР | Резиденты | По запросу |
| 15 | Организация совместной логистики для малых и средних резидентов ТОР для минимизации издержек (с возможным привлечение логистической компании) | Резиденты | По запросу |
| 16 | Организация переговоров с якорными резидентами о заключении долгосрочных контрактов с другими резидентами ТОР о продаже сырья по льготной цене: экспортная минус транспортные издержки | Резиденты | По запросу |
| 17 | Организация совместных тематических выставок/презентаций резидентов ТОР “Свободный” и ТОР “Нефтехимический” для продвижения продукции резидентов. | Резиденты | По запросу |

- 6.2.9. Схема региональных, российских и международных связей ТОР (с упором на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона), включая связи с городскими агломерациями Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Связи резидентов ТОР:

Добывающие предприятия Газпром (Ковыктинское и Чаяндинское месторождения) – газопровод «Сила Сибири»;

(ТОР) «Надеждинская» (газовый хаб гелия);

(ТОР) «Нефтехимический» (химическое сырье);

порты г. Владивостока и г. Находки – экспорт в Японию, Ю.Корею и другие страны АТР;

порт Ванино (экспорт крупнотоннажных полимеров) – экспорт в Японию, Ю.Корею и другие страны АТР;

населенные пункты Амурской области (пищевые производства и деревообработка);

Благовещенск (научные и образовательные организации) и экспорт в Китай;

Москва, Иркутск, Томск, Тобольск, Казань – кадры, технологическое взаимодействие, материалы и сырье.

Схема региональных, российских и международных связей ТОР

- 6.2.10. План мероприятий по подбору резидентов.

План мероприятий по подбору резидентов содержит несколько шагов:

- Формирование имиджа

На стадии формирования имиджа набор маркетинговых методов служит для создания информационного фона и улучшения представления о ТОР среди широкой группы инвесторов. Главная задача данного этапа - привлечь внимание инвестора, заинтересовать его узнать больше о площадке и ее проектах. Крайне желательно посещение инвестором площадки и знакомство с ней.

Работа над формированием имиджа ТОР в Интернете подразумевает, прежде всего:

Анализ опыта продажи инвестиционных площадок в других нефтегазохимических кластерах и индустриальных площадках АТР (предлагаемые условия, презентационные материалы и пр.).

Создание сайта ТОР и его продвижение.

Размещение информации о ТОР на сайтах региональных и местных администраций (основной информации об инвестиционных возможностях ТОР и условиях ведения бизнеса в более сжатом виде, чем на основном интернет ресурсе ТОР «Свободный», а также размещение новостей, подготовленных пресс-службой ТОР, и баннеров, анонсирующих мероприятия, проводимые руководящим органом ТОР).

Размещение информации о ТОР на федеральных и отраслевых Интернет-ресурсах: интернет версии и инвестиционные онлайн проекты ведущих изданий (на основе «Перечня приоритетных российских СМИ» и рекомендаций, сформулированных в пункте «Размещение информации об инвестиционных проектах ТОР «Свободный» на специальных интернет-площадках, объединяющих инвесторов, а также в онлайн справочниках и каталогах»).

Создание презентационного макета предлагаемых инвестиционных площадок.

Разработка рекламного ролика и интерактивного стенда для первоочередных инвестиционных площадок.

Активная стадия по привлечению резидентов в ТОР предполагает более адресную деятельность, направленную на тщательную проработку каждого контакта. На этом этапе устанавливается прямой контакт с потенциальными инвесторами.

Поиск и привлечения инвесторов - трудоемкий и требующий значительного времени процесс. По статистике, лишь малая доля первоначальных контактов доводится до стадии реального участия в инвестиционном проекте. На каждом этапе работы с потенциальными инвесторами значительная часть их неизбежно отсеивается по разным причинам: несогласие с общей концепцией или отдельными параметрами проекта, выбор инвестором альтернативного проекта, возникшие финансовые трудности у инвестора, отсутствие психологического контакта с другими участниками проекта или представителями властей, сомнения в наличии достаточного спроса, неожиданные возражения кого-то из крупных акционеров потенциального инвестора и т.д.

- Инициация контактов

Инициация первичного контакта с потенциальным инвестором может происходить путем адресной рассылки, участия в профильных форумах и выставках, использования Интернет-каналов, личных знакомств и т.д.

При проведении адресной рассылки необходимо:

Сформировать базу профильных адресатов:

    - Обработать «Расширенный перечень перспективных российских и иностранных инвесторов»;

    - Проанализировать возможность включения в базу существующих партнеров якорных резидентов (Газпром и Сибур) в других проектах с целью привлечь их в ТОР в качестве резидентов;

    - Рассмотреть возможность включения в расширенный список потенциальных резидентов ТОР зарубежных покупателей продукции АГПЗ и АГХК с целью обсуждения создания производств глубокой переработки продукции АГПЗ и АГХК в ТОР «Свободный».

Сформировать базу профильных адресатов (с учетом рекомендаций, сформулированных в разделе «Расширенный перечень перспективных российских и иностранных инвесторов»).

Подготовить письма, отражающие основные элементы предложения (краткое описание местоположения и льготного режима ТОР, специализация, знаковые резиденты, контакты управляющей компании).

Осуществить рассылку подготовленных материалов по сформированной базе профильных адресатов

Обеспечить контроль получения писем и обратной связи.

При участии в форумах, конференциях, выставках и других мероприятиях необходимо:

Сформировать перечень приоритетных мероприятий (на основе рекомендаций, сформулированных в пункте «Участие в мероприятиях для продвижения ТОР и привлечения потенциальных резидентов/инвесторов»).

Определить формат участия в каждом мероприятии (выступление или презентация, индивидуальный или групповой стенд, организация тематического круглого стола и т.д.).

Подготовить материалы, соответствующие выбранному формату участия (макет, брошюра, ролик, стенд, слайды, 3D-модель и т.д.).

Обеспечить PR-поддержку участия в мероприятии (размещение анонсов, публикаций в СМИ и интернете).

Отработать контакты, полученные в ходе мероприятия.

- Первичные переговоры

Стадия первичных переговоров подразумевает следующие активности:

Телефонные переговоры, конференц-звонки, электронную переписку с инвесторами, которые проявили интерес к возможностям ТОР по результатам рассылки и/или участия в публичных мероприятиях.

Повторная отправка материалов, дополненных информацией, которую запросил инвестор в ходе телефонных переговоров или электронной переписки.

- Предметные переговоры

Когда определен круг заинтересованных инвесторов, начинается стадия предметных переговоров, на которой происходит обсуждение условий конкретного проекта в рамках ТОР, чаще всего во время личных встреч. Поэтому данный этап переговоров предполагает организацию встреч инвестора с руководством ТОР и представителями региональных властей. Встречи могут происходить как в Амурской области, так и по месту расположения потенциального инвестора (в зависимости от его пожеланий, масштаба проекта и серьезности намерений).

- Обеспечение принятия решения о реализации проекта

Для принятия потенциальным инвестором окончательного решения потребуется проработать ряд организационных и юридических вопросов, прежде всего, касающихся выделения земельного участка и обеспечения проекта инфраструктурой. Конечно, решение этих вопросов потребует значительного времени, но уже на начальной стадии инвестор должен увидеть со стороны управляющей компании конкретное предложение и понятный график дальнейших действий.

Кроме прямой работы с потенциальными инвесторами может быть полезно взаимодействие с крупнейшими международными и российскими организациями: агентствами по привлечению инвестиций, ассоциациями инвесторов, отраслевыми ассоциациями, финансовыми институтами, посольствами, торговыми и экономическими представительствами, объединениями деловых кругов. Через них можно опосредованно получить выход на реальных интересантов, о многих из которых сложно получить информацию из открытых источников. Кроме того, на сайтах таких ассоциаций часто можно в перечне их членов выбрать целый ряд потенциально интересных компаний для дальнейшей рассылки предложений.

В качестве примеров международных, иностранных и российских организаций можно привести следующие:

Всемирная ассоциация агентств по содействию инвестициям (WAIPA).

Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Ассоциацию европейского бизнеса (AEB).

Федерация корейской промышленности.

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCIFR).

Ассоциация «Клуб Франция» (CLUB FRANCE).

Международная Ассоциация Инвестиций EVROLIFE.

Инвестиционное агентство Абу-Даби (ADIA).

Эмиратское инвестиционное управление.

Агентство по торговле и инвестициям Великобритании (UKTI).

Российско-Французская Торгово-промышленная палата.

Корейское Агентство по развитию торговли и инвестиций (KOTRA).

Министерство коммерции КНР.

Агентство экономического развития Сингапура (АРЭ).

Американская Торгово-Промышленная палата.

Японское Агентство по международному сотрудничеству (JICA).

Государственное торгово-инвестиционное агентство Германии (German Trade & Invest).

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)

Итальянское агентство по привлечению инвестиций.

Канадская корпорация по развитию экспорта (EDC).

Комитет Индии по содействию инвестициям и некоммерческая государственно-частная компания «Invest India».

Конфедерация индийской промышленности (КИП) и др.

В России действуют: Консультативный совет по иностранным инвестициям, Международное агентство по привлечению инвестиций (МАПИ), Национальная инвестиционная ассоциация,

Полный План мероприятий по привлечению резидентов представлен в пункте 10.2 «Цель 1. Привлечение инвесторов».

Оценка эффективности и финансовая модель

Структура финансовой модели

Комплексная финансово-экономическая модель ТОР состоит из следующих основных блоков:

- Общие параметры.

- Финансовая модель деятельности резидентов ТОР (укрупненно).

- Финансовая модель деятельности управляющей компании ТОР.

- Сводная финансовая модель.

Общие параметры содержит макроэкономические параметры внешней среды проекта: индексы-дефляторы, обменный курс, ставки налогов и страховых взносов, ставку аренды на земельные участки ТОР.

Финансовая модель деятельности резидентов ТОР/УК состоит из следующих основных частей: параметры проекта резидента/УК и ТЭО (расчетные данные).

Основные параметры:

стоимость строительных работ и оборудования,

прогноз цен/тарифов на товары/услуги,

прогноз объема продаж,

нормы расхода ресурсов на единицу выпуска

прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости и иных переменных затрат,

прогноз постоянных и условно постоянных затрат,

количество персонала и т.д.

ТЭО проекта – содержит расчетные данные:

финансовые прогнозы в отношении капитальных вложений с учетом инфляции,

амортизационные отчисления,

финансовые прогнозы в отношении операционных доходов от проекта и операционных издержек,

график займов для частичного финансирования инвестиционных затрат и их погашения,

график расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,

финансовые прогнозы (включая отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах, баланс),

показатели эффективности проекта (NPV, простой и дисконтированный срок окупаемости, IRR, индекс доходности проекта)

Сводная финансовая модель содержит расчет показателей финансовой, бюджетной и экономической эффективности ТОР (в том числе с учетом бюджетных затрат, осуществляемых не через внесение средств в капитал управляющей компании, в случае его наличия).

Основные допущения и исходные данные для построения финансовых прогнозов

    - Основные методические допущения

Моделирование инвестиционных, операционных и финансовых потоков ТОР было осуществлено на основе разработанной финансовой модели. Этот подход учитывает требования Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономразвития России, Минфином России и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 и методические рекомендации Внешэкономбанка России.

При построении финансовой модели ТОР используется номинальный денежный поток с учетом индексов-дефляторов.

Валюта денежных потоков – национальная валюта РФ.

Начало прогнозного периода 01 января 2018 года (2016 и 2017 год используются в модели для отражения осуществленных инвестиционных затрат).

Длительность прогнозного периода устанавливается равный периоду государственного долгосрочного планирования - 10 лет.

Эффекты от создания ТОР рассчитаны за период 2018–2027 гг., в целях корректного учета эффекта от потенциальных резидентов на удаленных годах реализации проекта, также оценен дополнительный эффект до 2031 года.

Шаг прогноза равен 1 календарному году.

Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не учитываются в прогнозных финансовых потоках, а только в виде активов на балансе предприятия.

При расчете общего объема инвестиций в ТОР «Свободный» принимается следующее допущение: в случае эффективного функционирования ТОР предполагается ежегодное заключение соглашений с новыми резидентами, что учитывается путем суммирования инвестиций условных проектов/резидентов в ТОР.

Предполагается, что по окончании прогнозного периода экономически целесообразно, технически осуществимо и юридически допустимо продолжать извлекать доходы от эксплуатации инвестиционного объекта.

    - Макроэкономические параметры

Для расчёта стоимости компонентов инвестиционных проектов в ценах соответствующих лет был использован метод индексирования затрат по отдельным периодам (годы реализации) на значение индексов, приведённых в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2030 г., а также на основе Сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Темпы изменения стоимости капитальных затрат приняты равными индексу-дефлятору инвестиций.

Темпы изменения цен на конечную продукцию предприятий-резидентов определены в соответствии с динамикой индекса потребительских цен.

Темпы роста заработной платы работников определены в соответствии с прогнозируемыми темпами роста реальной заработной платы.

Темпы изменения тарифов на электроэнергию определены на основе прогноза цен на электроэнергию для всех категорий потребителей, исключая население.

Темпы изменения прочих цен определены в соответствии с индексом-дефлятором ВВП.

Прогноз основных макроэкономических показателей на период до 2031 г.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 4,97% | 4,42% | 4,18% | 3,21% | 2,82% | 2,71% | 2,65% | 2,54% | 2,30% | 2,15% | 2,00% | 1,97% | 2,00% | 1,97% | 1,97% |
| Дефлятор ВВП | 5,99% | 5,16% | 4,91% | 4,02% | 3,69% | 3,71% | 3,65% | 3,49% | 3,21% | 3,10% | 3,03% | 3,04% | 3,06% | 2,99% | 2,99% |
| Индекс цен инвестиций | 4,94% | 4,71% | 4,40% | 3,10% | 2,95% | 2,87% | 3,08% | 2,91% | 2,38% | 2,13% | 2,19% | 2,33% | 2,40% | 2,31% | 2,31% |
| Тарифы на электроэнергию | 5,14% | 4,33% | 4,31% | 2,70% | 3,54% | 3,51% | 3,40% | 3,29% | 3,14% | 2,90% | 3,30% | 2,05% | 0,28% | 0,19% | 0,19% |
| Заработная плата | 1,65% | 3,12% | 2,78% | 3,63% | 3,65% | 3,60% | 3,40% | 3,17% | 3,15% | 2,35% | 2,37% | 2,17% | 2,10% | 1,91% | 1,91% |

Источник: прогноз Министерства экономического развития РФ

    - Метод расчета ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования WACC (Weight Average Cost of Capital) является одним из ключевых показателей, влияющих на эффективность проекта.

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) рассчитывается по формуле:

WACC = Ke * We + Kd * Wd * ( 1 - T ), где:

Ke - требуемая или ожидаемая доходность от собственного капитала (%);

We - доля собственного капитала (в %);

Kd - требуемая или ожидаемая доходность от заёмных средств (%);

Wd - доля заемного капитала (в %);

T - ставка налога на прибыль (в %)

Для определения ставки доходности на собственный капитал (Ke) используется модель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model - CAPM), что является одним из стандартных подходов для оценки риска и соответствующей данному риску требуемой доходности для инвестора.

Требуемая доходность собственного капитала инвестора определяется по формуле:

Ke = Rf + β * (Rm - Rf) + Rs, где:

Rf – безрисковая ставка доходности;

β – коэффициент «бета»;

Rm – Rf - премия за рыночный риск;

Rs – возможные премии за специфические риски.

Безрисковая ставка. Для определения значения безрисковой ставки была использована доходность к погашению по казначейским облигациям США с 30-летним сроком погашения. Значение указанной доходности на 17 ноября 2017 года составило 2,78%.

Коэффициент β («бета»). Величина параметра «бета» для резидентов и управляющей компании ТОР рассчитывалась индивидуально, на основании усредненного значения показателя «unlevered beta» компаний-аналогов согласно основному виду деятельности каждого проекта. Значения данных параметров были взяты на основе данных информационного сайта Асвата Дамодарана (Aswath Damodaran) – профессора школы бизнеса NYU Stern (Нью-Йорк, США).

В расчётах использовался показатель “relevered beta”, который учитывает как налоговое окружение, так и структуру капитала проекта.

Методика расчёта параметра “relevered beta”

βrelevered = βU × (1 + (1 – T) × (D/E)), где:

βrelevered – коэффициент «бета» с учётом рассчитанного финансового рычага оцениваемой компании;

βU – медианное значение коэффициента бета без учёта финансового рычага по сопоставимым компаниям (усреднённое значение показателя “unlevered beta” компаний-аналогов по соответствующей основной деятельности каждого резидента);

Т – ставка налога на прибыль, используемая оцениваемой компанией;

D/E – целевая структура капитала проекта.

Премия за рыночный риск. Согласно статистическим данным фондового рынка США, среднее геометрическое по индексу S&P в период с 2007 по 2016 год составляла 6,88%. Таким образом, в качестве премии за рыночный риск (Rm – Rf) было получено значение 4,10%, как разница между требуемой доходностью инвестиций в акции и безрисковой ставкой (Rf).

Премия за риски, характерные для инвестирования в капитал компаний определенной отрасли, рассчитывается умножением премии за рыночный риск на коэффициент «бета», характерный для данной индустрии.

Премия за страновой риск. Премия за страновой риск составила 3,55% (на основании данных Дамодарана по данным на ноябр 2017 года).

Премия за валютный риск. Премия за валютный риск оценивалась на основе разницы доходности российских рублевых и валютных облигаций.

Ставка доходности по ОФЗ-46012-АД (RUR) - погашение 05.09.2029 – 9,06%.

Ставка доходности по облигациям Россия-2030-11т (USD) - погашение 31.03.2030г. – 2,98%.

    - Налоговые предпосылки

Начисление и уплата налогов и других аналогичных платежей спрогнозированы согласно законодательству РФ и местному законодательству с учетом льгот предоставляемых резидентам территории опережающего социально-экономического развития.

Налоги и иные обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды

| Налог | База | Ставка | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | Денежное выражение прибыли | 20% Льготы: первые 5 лет после получения первой прибыли от 0% до 5%, последующие 5 лет — от 10%. | п. 1.8 ст.284 НК РФ п. 3 ст. 284.4 НК РФ п. 4 ст. 284.4 НК РФ ст. 285-287 НК РФ НПА субъекта РФ |
| Налог на имущество | Среднегодовая стоимость имущества (в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, в т.ч. административно-деловые центры, нежилые помещения д/офисов, торговых объектов определяется как их кадастровая стоимость ) | 2,2% Льготы: Пониженная ставка определяется НПА субъекта Российской Федерации | НПА субъекта РФ, п. 8 ст. 17 ФЗ №473 от 29.12.2014, ст. 375, 380, 383 НК РФ |
| Земельный налог | Кадастровая стоимость земельного участка | Не более 1,5% Льготы: 0% в течение 3 лет | НПА муниципального образования РФ п. 8 ст. 17 ФЗ N473 от 29.12.2014 ст. 390, 394, 397 НК РФ |
| Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) | В зависимости от вида полезного ископаемого: - стоимость добытых полезных ископаемых (при добыче угля и углеводородного сырья (за исключением добычи углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья) - количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении | Коэффициент -1. Понижающий коэффициент НДПИ (0 — 0,8) в течение 10 лет с момента получения статуса резидента. | ст. 342.3 НК РФ |
| НДФЛ | Доходы налогоплательщика, полученные им как в | 13% (льгот нет) | ст. 210, 224 НК РФ |
| Страховые взносы |  |  |  |
| Страховые взносы | Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц. | ПФР – 26% ФОСС – 2,9% ФОМС – 5,1% Льготы: ПФР – 6% ФОСС – 1,5% ФОМС – 0,1% В течение 10 лет со дня получения статуса резидента ТОР, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен статус резидента | п.1 ст. 58.5 ФЗ №212 от 24.07.2009 в ред. от 29.12.2015г. |

Расчет таможенных и налоговых платежей резидентов производился с учетом возможности применения режима свободной таможенной зоны на территории ТОР, которым предусматривается беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных товаров внутри ТОР, реэкспортный вывоз товаров (оборудования). Также предусмотрен ускоренная процедура возмещения НДС (в течение 10 дней).

Ставки арендной платы земельных участков потенциальных резидентов ТОР рассчитаны с учетом применения понижающего коэффициента к базовой ставке в размере 0,4.

    - Предпосылки по учетной политике

Политика по амортизации, капитализации затрат

К капитализированным затратам резидентов ТОР отнесены затраты, направленные на материальные активы, обладающие физическими свойствами (например, сооружения или техническое оснащение). Особенностью капитализированных затрат является то, что приобретенные на них активы переносят свою стоимость на изготовленные товары или услуги постепенно во время срока их эксплуатации. Эта часть затрат составляет амортизационные отчисления, которые учитываются при расчёте стоимости готовой продукции.

Расчет годовых сумм амортизационных отчислений произведен по амортизационным группам основных средств согласно НК РФ, гл.25, и Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 г.).

Амортизационные отчисления рассчитаны линейным методом по усредненной норме амортизации.

Выручка резидентов ТОР/УК/инфраструктурных объектов при финансовом прогнозировании признается в текущем отчетном периоде (году).

    - Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию

Прогнозная структура финансирования проектов резидентов ТОР и условия по заемному финансированию оценивались на основании данных анкет резидентов и на основе экспертных оценок ФОК.

Методическая информация по расчету показателей эффективности ТОР

    - Финансовая эффективность проекта

В качестве основных показателей финансовой эффективности рассматриваются:

чистая приведенная стоимость(NPV),

внутренняя норма доходности проекта(IRR),

дисконтированный срок окупаемости проекта(DPBP),

индекс доходности проекта(PI).

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)

Для расчета NPVproject свободные денежные потоки по проекту (FCFF) приводятся (дисконтируются) с использованием ставки дисконтирования, равной прогнозной средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Формула расчета NPVproject:

,

где:

n – номер прогнозного шага (для свободных денежных потоков);

i – номер прогнозного шага (для ставки дисконтирования);

N – количество лет в прогнозном периоде;

– постпрогнозная стоимость (постпрогнозный денежный поток) по проекту;

WACC – средневзвешенная стоимость капитала.

Методика расчета постпрогнозной стоимости. Постпрогнозный денежный поток (постпрогнозная стоимость) рассчитывается в два этапа: денежные потоки в постпрогнозный период приводятся (дисконтируются) к концу прогнозного периода, полученный результат приводится (дисконтируется) к начальному моменту прогнозного периода.

Для приведения (дисконтирования) ожидаемых денежных потоков в постпрогнозном периоде к концу прогнозного периода были использованы следующие формулы.

где:

– постпрогнозная стоимость (постпрогнозный денежный поток) по проекту, приведённый к последнему году прогнозного периода;

– прогнозная средневзвешенная стоимость капитала на период прогнозного периода;

– ожидаемый (постоянный) темп роста денежных потоков в постпрогнозный период;

– свободные денежные потоки по проекту за последний год прогнозного периода;

В качестве источника темпа роста денежных потоков в постпрогнозном периоде используется долгосрочный темп инфляции согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Формула приведения постпрогнозной стоимости к начальному моменту прогнозного периода имеет следующий вид:

,

где:

N – последний шаг прогнозного периода.

Внутренняя норма доходности (IRRproject)

Внутренняя норма доходности – прогнозируемая средняя доходность, которую обеспечивают инвестиции в проект для Получателя средств в целом (IRRproject).

Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject) находится из следующего уравнения:

,

где

n – номер прогнозного шага (для свободных денежных потоков);

N – количество лет в прогнозном периоде;

– свободный денежный поток по проекту в год n;

– постпрогнозная стоимость (постпрогнозный денежный поток) по проекту.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности для проекта в целом в случае, когда IRRproject > WACC (средневзвешенная стоимость капитала).

Дисконтированный период окупаемости

Для расчета периода окупаемости инвестиций (Pay-Back Period, PBP) используется формула:

,где:

t – число периодов;

– денежный поток для t-го периода;

– величина исходных инвестиций в нулевой период.

Для расчета показателя дисконтированного периода окупаемости инвестиций (Discounted Pay-Back Period, DPBP) используется формула:

где:

- число периодов;

– денежный поток для t-го периода;

– величина исходных инвестиций в нулевой период.

- ставка дисконтирования, равна средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Индекс доходности проекта(PI project)

Для расчета индекса доходности проекта применяется следующая формула:

,

где:

– сумма дисконтированных первоначальных инвестиций проекта.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности для проекта в случае, когда PIproject >1.

    - Бюджетная эффективность проекта

Для расчета бюджетной эффективности проекта проводилась оценка объемов налоговых поступлений, обусловленных реализацией проектов резидентов, в бюджеты всех уровней, а также расчет прямой и косвенной нагрузки на бюджет региона расположения ТОР и бюджеты задействованных муниципальных образований области для реализации проекта.

Бюджетная эффективность оценивалась через сопоставление объема инвестиций из средств бюджета в Проект и дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обусловленных реализацией проекта.

В качестве показателя бюджетной эффективности используется индекс бюджетной эффективности :

,

где

–объем бюджетных инвестиций;

- ставка дисконтирования для бюджетных средств;

–бюджетный денежный поток, генерируемый ТОР в период t.

Показатель  рассчитывается по формуле:

,

где:

– прямой налоговый денежный поток периода t – обусловленный реализацией проектов резидентов и управляющей компании - поступления в бюджеты всех уровней в течение периода t напрямую от Проекта.

– косвенный налоговый денежный поток периода t – обусловленные реализацией проекта налоговые поступления в бюджеты всех уровней в течение периода t от экономических агентов, не являющихся инвесторами или участниками Проекта. Оценка данного показателя производится с использованием данных об объемах добавленной стоимости, генерируемой Проектом на территории Российской Федерации.

– доходы от использования имущества субъекта Российской Федерации или муниципального имущества, создаваемого в ходе реализации Проекта.

– бюджетные расходы в рамках реализации Проекта (на операционной стадии Проекта).

    - Экономическая эффективность ТОР

Экономическая эффективность Проекта оценивается по его способности влиять на формирование валового регионального продукта субъекта Российской Федерации и обеспечивать динамику экономического роста.

Оценка экономического эффекта основывается на определении добавленной стоимости (VA), генерируемой Проектом. Добавленная стоимость равна совокупной выручке проекта, которая включает в себя эквиваленты заработной платы, арендной платы, процентов по долговым обязательствам и прибыли.

VA=EBITDA+Sal + Rent, где

EBITDA – прибыль Проекта до налогообложения, выплаты процентов по долговым обязательствам,и амортизационных отчислений;

Sal – суммарная заработная плата работников Проекта;

Rent – затраты на арендную плату.

Длительность временного периода, на котором осуществляется оценка добавленной стоимости, соответствует длительности прогнозного периода.

Помимо оценки непосредственного вклада в ВРП субъекта РФ были рассчитаны показатели, характеризующие окупаемость государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР:

соотношение привлекаемых государственных и частных инвестиций в развитие инфраструктуры ТОР

соотношение общего объема инвестиций, осуществленных резидентами ТОР, и общего объема бюджетных средств,

соотношение объема налогов, уплаченных резидентами ТОР, и общего объема бюджетных средств,

средняя стоимость одного рабочего места в ТОР.

Оценка эффективности ТОР «Свободный»

Оценка экономической эффективности ТОР «Свободный», прогнозно-плановые показатели эффективности функционирования

    - Общая характеристика результатов создания ТОР «Свободный». Оценка объема инвестиций

Оценка эффективности ТОР «Свободный» проводилась путем разработки комплексной финансово-экономической модели потенциальных проектов резидентов и УК. Основные методические предположения, использованные при прогнозировании, и исходные данные представлены в Приложении

Сводная таблица параметров потенциальных проектов резидентов и УК ТОР «Свободный» и их показателей эффективности представлена ниже.

Сводная таблица параметров потенциальных проектов резидентов 1 очереди и УК ТОР «Свободный» и показателей эффективности

| Наименование проекта | Год начала реализации проекта | Площадь участка в ТОР (м2) | Объем производства продукции, ед. | Объем инвестиций,млн. руб. | Кол-во рабочих мест, чел. | Налоги и прочие поступления во внебюджетные фонды (за период 2018-2027), млн. руб. | NPV, млн. руб. | IRR, % | Дисконт. срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство метанола | 2016 | 780 000 | 1 млн. тонн метанола | 44 295,0 | 234 | 20 309 | 74 038 | 20,5% | 7,0 |
| Завод металлокострукций | 2018 | 86 910 | 12 тыс. тонн металлоконструкц. | 314,1 | 265 | 463 | 671 | 21,1% | 7,4 |
| Газоперерабатывающий завод | 2016 | 17 000 000 | Переработка до 42 млрд. м3 газа в год | 948 350,0 | 2 657 | 314 241 | 1 132 542 | 23,6% | 7,8 |
| Производство Стретч-пленка | 2021 | 30 000 | 50000 тонн Стретч-пленка | 812,2 | 160 | 408 | 2 384 | 47,0% | 3,5 |
| Производство ABS-пластик | 2023 | 250 000 | 20000 тонн ABS-пластик | 7 381,8 | 360 | 436 | 12 796 | 24,4% | 5,5 |
| Производство Полистрол | 2023 | 250 000 | 50000 тонн Полистрол | 3 744,6 | 450 | 495 | 11 449 | 38,0% | 4,5 |
| Производство БОПП пленки | 2023 | 50 000 | 30000 тонн БОПП пленки | 2 460,6 | 225 | 220 | 4 614 | 26,4% | 5,2 |
| Производство Изолента ПВХ, ХВ | 2020 | 80 000 | 550000 тыс кв м Изолента ПВХ, ХВ | 901,6 | 180 | 417 | 1 692 | 31,4% | 4,9 |
| Производство СРР-пленка | 2025 | 120 000 | 200000 тыс кв м СРР-пленка | 2 333,1 | 225 | 25 | 3 320 | 15,1% | 6,0 |
| Производство Игрушки | 2025 | 20 000 | 100 тонн Игрушки | 207,4 | 54 | 6 | 375 | 20,8% | 5,3 |
| Производство Стирол | 2028 | 700 000 | 200000 тонн Стирол | 14 010,2 | 640 | - | 59 426 | 17,4% | 3,1 |
| Производство автодетали 1 | 2025 | 40 000 | 100 тонн автодетали 1 | 907,3 | 72 | 8 | 2 185 | 31,2% | 4,2 |
| Производство автодетали 2 | 2024 | 20 000 | 40 тонн автодетали 2 | 443,1 | 36 | 9 | 731 | 21,8% | 5,6 |
| Производство Детские площадки | 2024 | 20 000 | 4 тонн Детские площадки | 63,3 | 27 | 10 | 117 | 24,9% | 5,1 |
| Производство Материалы для 3D принтеров | 2024 | 10 000 | 20 тонн Материалы для 3D принтеров | 38,0 | 10 | 5 | 91 | 33,7% | 4,2 |
| Производство Мебель (ДСП) | 2020 | 100 000 | 100 тыс м3 Мебель (ДСП) | 788,9 | 200 | 251 | 553 | 15,0% | 9,5 |
| Производство Мясной цех | 2019 | 400 | 100 тонн Мясной цех | 6,6 | 4 | 8 | 19 | 48,8% | 3,5 |
| Производство Колбасный цех | 2020 | 1 400 | 180 тонн Колбасный цех | 22,5 | 12 | 15 | 33 | 27,0% | 5,6 |
| Производство Мини пекарня | 2019 | 600 | 140 тонн Мини пекарня | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 36,2% | 4,4 |
| Производство Переработка молока | 2021 | 10 000 | 900 тыс. л Переработка молока | 40,6 | 16 | 21 | 79 | 34,1% | 4,5 |
| Производство Снеки | 2022 | 1 000 | 35000 кг Снеки | 9,5 | 10 | 7 | 16 | 24,8% | 5,8 |
| Производство Формальдегид | 2022 | 200 000 | 110000 тонн Формальдегид | 238,7 | 50 | 62 | 459 | 29,4% | 4,9 |
| Производство КФК-смолы | 2022 | 200 000 | 100000 тонн КФК-смолы | 298,4 | 40 | 50 | 443 | 22,9% | 6,1 |
| Производство МТБЭ | 2022 | 200 000 | 400000 тонн МТБЭ | 179,0 | 30 | 25 | 181 | 15,6% | 8,2 |
| Производство Уксусная кислота | 2022 | 100 000 | 2000 тонн Уксусная кислота | 119,4 | 30 | 34 | 237 | 30,3% | 4,8 |
| Производство изделия из дерева | 2019 | 30 000 | 40000 штук изделия из дерева | 54,7 | 30 | 59 | 136 | 46,5% | 3,6 |
| Производство мини-пекарня | 2019 | 400 | 90000 кг мини-пекарня | 4,4 | 7 | 8 | 7 | 33,4% | 4,7 |
| Производство мясной цех | 2019 | 400 | 60000 кг мясной цех | 6,6 | 4 | 8 | 19 | 48,8% | 3,5 |
| Производство сендвич-панели | 2020 | 8 000 | 7710 штук сендвич-панели | 228,7 | 20 | 34 | 137 | 13,7% | 10,7 |
| Производство быстровозводимые конструкции | 2021 | 9 000 | 1200 штук быстровозводимые конструкции | 435,5 | 90 | 97 | 481 | 20,1% | 7,4 |
| Сервис объектов газохимического производства | 2022 | 10 000 | 5000 условная единица объектов газохимического производства | 155,2 | 90 | 71 | 249 | 27,5% | 5,4 |
| Сервис объектов промышленной автоматики | 2022 | 1 000 | 1000 условная единица объектов промышленной автоматики | 6,0 | 15 | 9 | 7 | 20,1% | 7,2 |
| Газохимический комплекс (ГХК) | 2018 | 17 000 000 | 1,7 млн. тонн пролиэтилена | 555 200,0 | 1 600 | 9 644 | 622 674 | 14,6% | 9,3 |
| Производство товарного бетона (ООО "ПТК "Пчелы-Свободный") | 2017 | 40 000 | 20 тыс. м3 бетона | 47,7 | 20 | 78 | 116 | 31,4% | 4,2 |
| Производство товарного бетона (ООО "Индустрия") | 2018 | 159 000 | 30000 м куб. | 54,6 | 93 | 20 | 52 | 23,3% | 6,1 |
| Производство Фанера и ДСП | 2019 | 300 000 | 200000 м3 Фанера и ДСП | 2 442,2 | 230 | 841 | 3 245 | 22,1% | 7,2 |
| Производство из дерева | 2018 | 30 000 | 30000 тонн из дерева | 523,6 | 70 | 255 | 674 | 23,5% | 6,6 |
| Производство поликарбоната | 2020 | 30 000 | 10000 тонн Поликарбонат | 563,5 | 120 | 239 | 698 | 23,3% | 6,4 |
| Мукомольное производство | 2022 | 24 000 | 80000 тонн Мука | 1 454,3 | 90 | 219 | 3 370 | 31,8% | 5,1 |
| Производство продукции из сои | 2023 | 68 000 | 30000 тонн Продукция переработки сои (условная единица) | 4 119,0 | 189 | 146 | 7 238 | 23,1% | 6,0 |
| Производство удобрений | 2026 | 1 200 000 | 1700000 тонн Аммиак и гранулированный карбамид | 80 299,3 | 800 | 29 | 151 343 | 15,6% | 5,1 |
| Емкости из полиэтилена и полипропилена | 2024 | 70 000 | 30000 тонн Емкости из полиэтилена и полипропилена | 2 434,1 | 50 | 25 | 5 546 | 32,6% | 4,7 |
| Производство пропилена | 2023 | 1 200 000 | 500000 тонн Пропилен | 112 337,2 | 450 | 112 | 132 622 | 18,8% | 7,0 |
| Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | 2023 | 69 000 | 500000 м Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС | 6 490,6 | 279 | 69 | 6 397 | 15,6% | 7,9 |
| Хлорированный полиэтилен (CPE) | 2025 | 400 000 | 50000 тонн Хлорированный полиэтилен | 20 959,7 | 300 | 33 | 24 253 | 11,9% | 6,1 |
| Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) | 2024 | 60 000 | 1000 тонн Пенополиэтилен | 2 562,3 | 135 | 24 | 2 465 | 12,3% | 7,1 |
| Производство ПЭ труб и фитингов | 2023 | 80 000 | 100000 тонн Поэлитиленовые трубы и фитинги | 2 246,7 | 100 | 155 | 6 186 | 31,7% | 5,2 |
| Производство хоз. товаров и преформ | 2023 | 80 000 | 2000 тонн Лотки, пакеты, хоз. Товары, преформы (условная тонна) | 998,6 | 90 | 45 | 1 327 | 21,1% | 6,5 |
| Производство полиэтиленовой пленки | 2022 | 40 000 | 165000 тонн Стретч-пленка | 3 580,7 | 108 | 595 | 6 003 | 30,7% | 4,8 |
| Завод по производству бетона (ООО "Смена") | 2017 | 50 877 | 50 тыс. м3 бетона | 40,0 | 20 | 42 | 30 | 15,9% | 8,2 |
| Итого | - | 41 229 987 | - | 1 825 217 | 10 994 | 350 392 | - | - | - |

Основные параметры и показатели эффективности функционирования ТОР «Свободный» представлены в таблице ниже.

Значения показателей эффективности функционирования ТОР «Свободный»

| Наименование показателя |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |
| Количество резидентов ТОР реализующих соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне, (ед.), в том числе | за год | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  |
|  | нараст. итогом | 4 |  | 9 |  | 12 |  | 19 |  | 24 |  | 29 |  | 37 |  | 44 |  | 48 |  | 48 |  |
| Количество резидентов ТОР с участием иностранных инвесторов, в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ТОР с привлечением иностранных инвестиций), (ед.) | за год | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | нараст. итогом | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОР на территории ТОР, (ед.) | за год | 61 |  | 404 |  | 538 |  | 851 |  | 1 245 |  | 1 583 |  | 1 905 |  | 2 433 |  | 293 |  | 550 |  |
|  | нараст. итогом | 61 |  | 465 |  | 1 003 |  | 1 853 |  | 3 098 |  | 4 681 |  | 6 586 |  | 9 019 |  | 9 311 |  | 9 861 |  |
| Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР на территории ТОР, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ТОР, (млн. руб.), в том числе | за год | 86 214 |  | 132 434 |  | 407 893 |  | 386 995 |  | 219 603 |  | 268 089 |  | 186 257 |  | 16 345 |  | 50 305 |  | 40 585 |  |
|  | нараст. итогом | 102 644 |  | 235 077 |  | 642 971 |  | 1 029 966 |  | 1 249 569 |  | 1 517 657 |  | 1 703 914 |  | 1 720 259 |  | 1 770 563 |  | 1 811 148 |  |
| Капитальные вложения, осуществленные резидентами ТОР на территории ТОР, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ТОР, (млн. руб.) | за год | 86 214 |  | 132 434 |  | 407 893 |  | 386 995 |  | 219 603 |  | 268 089 |  | 186 257 |  | 16 345 |  | 50 305 |  | 40 585 |  |
|  | нараст. итогом | 102 644 |  | 235 077 |  | 642 971 |  | 1 029 966 |  | 1 249 569 |  | 1 517 657 |  | 1 703 914 |  | 1 720 259 |  | 1 770 563 |  | 1 811 148 |  |
| Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих ОСН) и (или) сумма доходов (в соответствии в налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, резидентов, применяющих УСН), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, (млн. руб.) | за год | 189 |  | 630 |  | 3 182 |  | 207 371 |  | 432 021 |  | 711 665 |  | 1 042 349 |  | 1 314 822 |  | 1 365 357 |  | 1 433 224 |  |
|  | нараст. итогом | 189 |  | 819 |  | 4 001 |  | 211 372 |  | 643 393 |  | 1 355 058 |  | 2 397 408 |  | 3 712 230 |  | 5 077 587 |  | 6 510 811 |  |
| Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ТОР, (млн. руб.) | за год | 2 453 |  | 4 673 |  | 6 321 |  | 22 337 |  | 20 646 |  | 3 799 |  | 2 372 |  | 50 |  | 150 |  | - |  |
|  | нараст. итогом | 2 453 |  | 7 125 |  | 13 446 |  | 35 783 |  | 56 429 |  | 60 228 |  | 62 600 |  | 62 650 |  | 62 800 |  | 62 800 |  |
| Объем налогов, уплаченных резидентами ТОР в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, (млн. руб.) | за год | 1 |  | 8 |  | 27 |  | 178 |  | 3 354 |  | 3 718 |  | 27 772 |  | 68 819 |  | 114 006 |  | 131 312 |  |
|  | нараст. итогом | 1 |  | 9 |  | 36 |  | 214 |  | 3 568 |  | 7 286 |  | 35 059 |  | 103 877 |  | 217 883 |  | 349 195 |  |
| Площадь, занятая резидентами, (Га) | за год | 1 712 |  | 33 |  | 22 |  | 5 |  | 78 |  | 205 |  | 18 |  | 58 |  | 120 |  | - |  |
|  | нараст. итогом | 3 499 |  | 3 532 |  | 3 554 |  | 3 559 |  | 3 636 |  | 3 841 |  | 3 859 |  | 3 917 |  | 4 037 |  | 4 037 |  |
| Объем привлеченных иностранных инвестиций, млн. руб. | за год | 303 |  | 8 707 |  | 7 729 |  | 414 |  | 1 933 |  | 26 116 |  | 24 120 |  | 5 721 |  | 17 607 |  | 14 205 |  |
|  | нараст. итогом | 1 109 |  | 9 815 |  | 17 544 |  | 17 958 |  | 19 892 |  | 46 008 |  | 70 127 |  | 75 848 |  | 93 455 |  | 107 659 |  |
| Доля экспорта в выручке резидентов | за год | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 72,8% |  | 73,2% |  | 72,3% |  | 69,7% |  | 68,3% |  | 67,8% |  | 66,5% |  |
|  | нараст. итогом | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 71,4% |  | 72,6% |  | 72,5% |  | 71,3% |  | 70,2% |  | 69,6% |  | 68,9% |  |
| Доля обрабатывающих производств и услуг с высокой добавленной стоимостью(туризм и транспорт) в ВРП ДФО | за год | 0,00% |  | -0,14% |  | -0,06% |  | 3,46% |  | 1,53% |  | 1,12% |  | 1,35% |  | 3,15% |  | 0,06% |  | 0,21% |  |
|  | нараст. итогом | 19,00% |  | 18,86% |  | 18,80% |  | 22,26% |  | 23,78% |  | 24,90% |  | 26,25% |  | 29,40% |  | 29,47% |  | 29,68% |  |
| Доля резидентов в промышленном производстве ДФО | за год | 0,00% |  | -0,21% |  | -0,09% |  | 5,25% |  | 2,44% |  | 1,84% |  | 2,27% |  | 5,59% |  | 0,12% |  | 0,38% |  |
|  | нараст. итогом | 0,00% |  | -0,21% |  | -0,30% |  | 4,95% |  | 7,39% |  | 9,23% |  | 11,50% |  | 17,08% |  | 17,20% |  | 17,58% |  |

    - Оценка финансовой эффективности ТОР

Чистая приведенная стоимость ТОР «Свободный» с учетом государственных инвестиций в объекты инфраструктуры составляет на 2027 г. 87 млрд. руб. при ставке дисконтирования (WACC) 11,56%. А при расчете NPV на 2030 год с учетом териминальной стоимости всех проектов ТОР «Свободный» NPV составит 2 228 млрд руб.

Финансовая эффективность ТОР «Свободный», млн. руб.

Внутренняя норма доходности ТОР «Свободный» (с учетом государственных инвестиций) равна 22,9%.

Поскольку значение показателя чистой приведенной стоимости ТОР «Свободный», рассчитанного с учетом использования государственной поддержки, положительно, и внутренняя норма доходности, рассчитанная с учетом использования государственной поддержки, превышает средневзвешенную стоимость капитала, то Проект создания и развития ТОР «Свободный» соответствует критерию финансовой эффективности.

Также для ТОР «Свободный» рассчитан показатель дисконтированного периода окупаемости, предельные значения для которого не установлены. Данный показатель носит информационный характер.

Дисконтированный период окупаемости ТОР «Свободный» (с учетом государственных инвестиций) равен 9,5 лет.

    - Оценка макроэкономической эффективности ТОР и ее влияния на ВРП региона

Макроэкономическая эффективность Проекта создания и развития ТОР «Свободный» оценивается по его способности влиять на формирование валового регионального продукта Амурской области и обеспечивать динамику экономического роста.

Добавленная стоимость в ВРП Амурской области ТОР «Свободный» за прогнозный период 2018-2027 гг. составит 2,78 трлн. руб.

Макроэкономический эффект ТОР Свободный

    - Оценка социального эффекта от деятельности резидентов ТОР «Свободный»

Создание и развитие ТОР «Свободный» в Амурской области позволит организовать дополнительные рабочие места для различных категорий трудовых ресурсов. В результате будет увеличен уровень занятости населения и, соответственно, повысится уровень жизни населения.

При этом на разных этапах развития ТОР будут необходимы трудовые ресурсы разной степени квалификации и обладающие разными навыками.

На этапе строительства объектов, развития транспортно-инженерной инфраструктуры, необходимы квалифицированные архитекторы, строители, технические специалисты в области инженерного обеспечения, а также разнорабочие и неквалифицированный персонал.

На этапе введения высокотехнологичных и трудоемких производств на территории ТОР в действие для обеспечения их деятельности, наряду с управляющим звеном, потребуются высококвалифицированные специалисты, инженеры и технологи, а также разнорабочие.

Потребность в трудовых ресурсах потенциальных проектов ТОР «Свободный»

Потребность потенциальных проектов ТОР «Свободный» в трудовых ресурсах к началу 2028 года составит 9 861 человека.

Прогноз объёма налоговых и иных отчислений резидентов ТОР «Свободный» в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды

В связи с развитием ТОР «Свободный» значительно увеличатся поступления в бюджеты различных уровней, в качестве налоговых, арендных и иных платежей. Совокупный прямой налоговый денежный поток в бюджеты всех уровней за 2018–2027 гг. составит 350 369 млн руб.

Прогноз объема налоговых и иных отчислений резидентов ТОР «Свободный» в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды

| Налоговые и иные отчисления | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В бюджет Российской Федерации (млн. руб.) | - | - | 1,9 | 13,4 | 42,2 | 410,0 | 24 421,8 | 65 314,2 | 74 706,4 | 87 022,4 |
| В бюджет субъекта Российской Федерации (млн. руб.) | 1,0 | 6,4 | 20,1 | 152,8 | 3 291,0 | 3 274,4 | 3 299,0 | 3 427,5 | 39 216,8 | 44 199,7 |
| В местный бюджет (млн. руб.) | 0,2 | 1,6 | 5,0 | 12,0 | 20,7 | 33,6 | 51,6 | 76,9 | 82,9 | 90,0 |
| Внебюджетные фонды (млн. руб.) | 0,7 | 4,1 | 9,3 | 22,8 | 41,4 | 67,0 | 105,0 | 165,8 | 173,9 | 584,0 |

При этом на расходы бюджетов приходится большая часть вложений на создание и развитие инфраструктуры ТОР. Поэтому в качестве показателя бюджетной эффективности ТОР используется индекс бюджетной эффективности.

Общий индекс бюджетной эффективности ТОР «Свободный» (все бюджеты) равен 23,68.

Данные показатели носят информационный характер.

Расчет срока окупаемости государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР

Также для ТОР «Свободный» рассчитаны показатели окупаемости государственных инвестиций, направленных на создание и развитие ТОР «Свободный», предельные значения для которых не установлены. Данные показатели носят информационный характер.

Оценка окупаемости государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР

| № | Наименование показателя |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Экономическая эффективность ТОР на 1 руб. бюджетных средств = Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР / Объем бюджетных средств | За год | 35,2 | 28,3 | 64,5 | 17,3 | 10,6 | 70,6 | 78,5 | 326,9 | 335,4 | - |
|  |  | Нарастающим итогом | 41,9 | 33,0 | 47,8 | 28,8 | 22,1 | 25,2 | 27,2 | 27,5 | 28,2 | 28,8 |
| 2 | Объема налогов, уплаченных резидентами ТОР /Объем бюджетных средств, (млн. руб.) | За год | - | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 18,1 | 48,1 | 2 626,2 | 1 098,1 |
|  |  | Нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | 3,5 | 5,6 | 8,2 |
| 3 | Средняя стоимость одного рабочего места в ТОР = Объем бюджетных средств / Количество рабочих мест, (млн. руб.) | За год | 40,2 | 10,0 | 6,3 | 12,1 | 6,7 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | Нарастающим итогом | 40,2 | 15,3 | 13,4 | 19,3 | 18,2 | 12,9 | 9,5 | 6,9 | 6,7 | 6,4 |

Дисконтированный срок окупаемости бюджетных инвестиций для ТОР «Свободный» составляет 7,5 лет.

Описание возможных рисков реализации ТОР

Описание возможных рисков проекта релазиации ТОР и предложения по их минимизации проведены по проекту в целом. Для каждого вида риска указана степень его влияния при возникновении на успешность реализации проекта ТОР, вероятность (уровень) воникновения риска, возможные последствия и мероприятия по его минимизации.

Перечень рисков проекта ТОР Свободный

| Общая категория | Вид | Степень влияния | Уровень риска | Возможные последствия | Мероприятия по минимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страновые риски | Регулятивные законодательные | Низкая | Низкий | Смена приоритетов в вопросах пространственного развития территорий и смещение акцента с развития дальнего востока. | Оба риска минимизируются за счет осуествления регулярных контрактов и подписание долгосрочных соглашений не имеющих обратной силы. |
|  | Регулятивные налоговые | Высокая | Средний | Повышение налоговых ставок, в том числе в виде отмены налоговых льгот для резидентов, приведет к повышенной налоговой нагрузке на резидентов ТОР, что в условиях длительности инвестиционных проектов крайне негативно скажется на финансовых результатах инвестиционных проектов. |  |
|  | Недофинансирования бюджетных инвестиций | Низкая | Средний | Недофинансирование бюджетной части инвестиционных затрат | Низкая степень влияния связаны с существенно превышающим объемом собственных инвестиций резидентов над объемом бюджетных средств. Минимизация риска за счёт строго следования плану создания объектов инфраструктуры. |
|  | Внешнеполитические риски | Средняя | Средний | Отказ зарубженых партнеров от контрактов на закупку/поставку готовой продукции и машин/оборудования. | Проведение комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки проекта. |
|  | Валютные риски | Средняя | Средний | Неблагоприятное изменении курсов валют, что может привести к уменьшению приведенной стоимости проекта. | Использование фиксированной цены в рублях Российской Федерации, либо использование инструментов хеджирования данного валютного риска. |
| Экологические риски | Экологические риски | Высокая | Низкий | Ухудшение экологической ситуации в муниципальных образованиях и районах расположения ТОР. | Установка комплекса очистных сооружений, оборудования раннего предупреждения и предотвращения технологических аварий. Периодический аудит и текущий контроль состояния окружающий среды и экологической безопасности производства. |
| Недостаточность трудовых ресурсов | Недостаточность трудовых ресурсов | Высокая | Средний | Нехватка необходимых трудовых ресурсов может привести к снижению эффективности реализации проектов резидентов ТОР. Отсутствие достаточного количества рабочих мест приводит к миграции экономически активного населения между регионами. | Активное проведение и реализация политики управления кадровым потенциалом. Мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг, в том числе данных о соответствии спроса и предложения рабочей силы по профилю и уровню квалификации в разрезе специальностей, отраслей, районов. |
| Проектные риски | Управленческие риски | Высокая | Средний | Неисполнение плана развития ТОР, в том числе срыв сроков создания объектов инфраструктуры, непривлечение резидентов и, как следствие, неэффективное функционирование ТОР в целом. | Тщательный отбор кадров для Управляющей компании. Контроль за деятельностью УК со стороны АО «КРДВ» и Правительства Амурской области. Методическая поддержка со стороны АО «КРДВ». Эффективная мотивация менеджмента УК. |
|  | Административные риски | Средняя | Средний | Сложность процедур согласования, необходимость решения ряда вопросов по деятельности резидентов ТОР в федеральном центре, распределение полномочий по работе с резидентами между разными участниками процесса управления ТОР создают риск усложнения деятельности резидентов в ТОР, что, в свою очередь, может привести к отказу части потенциальных резидентов от получения статуса резидента ТОР. | Функционирование службы "одного окна", приближение управленческих структур к резидентам ТОР, упрощение части процедур согласование, тесное взаимодействие с якорными резидентами. |
|  | Временные риски | Высокая | Средний | Затягивание сроков создания инфраструктуры может привести к задержке запуска инвестиционных проектов или отказу резидентов от своих планов, отсутствию новых резидентов ТОР. | Тщательная проработка плана-графика, четкая этапность, адекватные источники и график финансирования. Жесткий и оперативный контроль за реализацией проекта. Административная поддержка со стороны АО «КРДВ», региональных и муниципальных органов власти. |
|  | Рис превышения смет на строительство | Высокая | Высокий | Превышение необходимых объемов финансирования на создание объектов инфраструктуры ТОР над планируемыми могут привести к нехватке средств на строительство отдельных объектов. Масштаб проблем может возрастать при увеличении инфляции. | Профессиональный контроль за проектировщиками. Жесткие условия договоров с подрядчиками. Обеспечение конкуренции при определении подрядчиков позволит избежать роста затрат, вызванного необоснованным завышением цен на выполняемые работы. |
|  | Земельные риски | Высокая | Высокий | Нерешенность ряда земельных вопросов, в том числе по передаче УК полномочий по управлению земельными участками, может привести к усложнению процедуры получения резидентом ТОР необходимого земельного участка и, как следствие, к отказу от реализации инвестиционных проектов потенциальными инвесторами. Также возможны проблемы при строительстве инфраструктуры. В отдельных случаях нерешенные земельные вопросы могут привести к выпадению из ТОР ключевых участков и неэффективной фрагментации инвестиционных площадок. | Тщательная проработка вопроса об оптимальных границах инвестиционных площадок. Своевременное оформление дополнительного соглашения к Соглашению о создании ТОР по передаче регионом / муниципалитетом расположения ТОР земельных участков УК ТОР и передача полномочий по управлению данными земельными участками. Нивелирующим фактором также является создание региональной УК с участием Правительства Амурской области посредством внесения на баланс УК земельных участков. Также необходима оптимизация и упрощение процесса предоставления участков резидентам ТОР. |
|  | Уход потенциальных резидентов в другие ТОР ДФО | Высокая | Низкий | При нечеткой специализации каждой ТОР и предоставления разных условий осуществления деятельности в разных ТОР возможно возникновение неэффективной конкуренции за потенциальных резидентов. | Определение четкой специализации ТОР «Свободный» и других ТОР, располагающихся в ДФО. Стимулирование синергии с действующими резидентами ТОР и взаимодействия с региональными предприятиями за пределами ТОР. |
|  | Риск неосуществления резидентами деятельности согласно соглашению о ведении деятельности в ТОР | Высокая | Низкий | Несоответствие планового результата деятельности ТОР фактически достигнутым показателям эффективности ввиду неосуществления инвестиционных проектов. | Контроль состоятельности потенциальных резидентов на этапе наделения соответствующим статусом. Содействие со стороны региональных и местных властей резидентам в решении проблемных вопросов, в том числе установление льготных режимов для резидентов, находящихся в сложной финансово-экономической ситуации. |
|  | Слабость сбытовой политики | Высокая | Низкий | Недостатки на этапе планирования инвестиционных проектов, в том числе в части планирования сбыта, приведут к накоплению запасов, дополнительных затратах и снижении выручки. | Разработка резидентами в рамках инвестиционных планов стратегий реализации продукции. Продумывание сбытовой сети и предварительное заключение контрактов на поставку. |
|  | Кредитный риск | Средняя | Средний | Нехватка финансирования для реализации проектов. | Диверсификация привлекаемых ресурсов, в том числе за счет синдицированного кредитования. Заключение договоров долгосрочного кредитования с фиксированными условиями с надежными кредиторами. |
|  | Ценовые риски | Средняя | Средний | Изминение цены на основное оборудование резидентов резидентов может привести к несостоятельности бизнес-модели в целом, либо существенному падению эффективности. | Создание широкой сети поставщиков и заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья, материалов и оборудования. |
|  | Строительные риски | Высокая | Средний | Несоблюдение сроков и смет строительства объектов резидентов может снизить эффективность их проектов или даже не позволить завершить проект. | Привлечение к управлению строительством объектов ТОР компании с необходимым опытом, жесткие условия договоров с подрядчиками, страхование рисков, планирование строительных работ на относительно теплые сезоны, гибкий график работ, позволяющий среагировать на изменение погоды. |

План мероприятий

Цели и задачи развития ТОР «Свободный»

Основным целевым показателем для оценки создания успешности ТОР «Свободный» является уровень развития человеческого капитала, который будет определяться четырьмя составляющими:

- Демография.

- Качество человеческого капитала.

- Качество жизни.

- Экономика ТОР.

Логика выстраивания целевых показателей успешности реализации проектов ТОР

Напрямую влиять на большую часть вышеприведенных показателей ответственные исполнители (КРДВ, АПИ, правительство Амурской области и так далее) не могут. Но с учетом выше обозначенных составляющих  уровень развития человеческого капитала благодаря ТОР «Свободный» можно выделить ряд целей, которые должны быть решены ответственными исполнителями, чтобы обеспечить максимальные возможности для роста.

Цель 1. Привлечение инвесторов:

Задача 1.1. Общее продвижение ТОР «Свободный».

Задача 1.2. Работа с потенциальными инвесторами.

Цель 2. Создание условий для размещения предприятий резидентов:

Задача 2.1. Формирование инвестиционных площадок и решение земельных вопросов (в том числе с учетом перспективного развития).

Задача 2.2. Инфраструктурное обустройство инвестиционных площадок.

Цель 3. Повышение качества жизни населения и привлечение трудовых ресурсов:

Задача 3.1. Создание необходимой социальной инфраструктуры.

Задача 3.2. Работа по привлечению внешних трудовых ресурсов.

Задача 3.3. Формирование профильных компетенций на локальном уровне.

Цель 4. Формирование эффективной системы управления и развития ТОР «Свободный»:

Задача 4.1. Оптимизация взаимодействия органов управления ТОР с федеральными и региональными структурами.

Задача 4.2. Налаживание процессов внутри ТОР, в том числе взаимодействия между резидентами.

Задача 4.3. Формирование условий для инновационного развития ТОР и вовлечения местного МСП.

План совместных действий по развитию ТОР «Свободный»

Для достижения каждой цели определен перечень мероприятий по развитию ТОР, включающий в себя:

маркетинговые мероприятия;

организационные мероприятия;

технические мероприятия;

юридическое обеспечение деятельности ТОР;

и пр.

Срок выполнения мероприятий определяется исходя из:

приоритетности мероприятия;

общего срока реализации плана;

взаимосвязей мероприятий, задач и целей.

Ответственные за реализацию мероприятий определены исходя из функционала, состава мероприятий и с учетом схем взаимодействия участников процесса развития ТОР.

План совместных действий

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1. Привлечение инвесторов. |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Общее продвижение ТОР «Свободный». |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование и утверждение маркетингового плана по продвижению ТОР на российском и зарубежных рынках как центра развития газохимии (на основе ППР и Стратегии по привлечению инвестиций в Амурскую область) | 2019-2020 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Формирование и продвижение привлекательного имиджа ТОР «Свободный» на российском и зарубежных рынках. |
| 1.1.2. | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" для стимулирования создания производств с высокой добавленной стоимостью: |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Установка РЖД тарифов, стимулирующих как экспорт готовой продукции, так и поставки в европейскую часть России (привязка к станциям ближайшим от ТОР) | 2020 и далее пересмотр ежегодно | Минвостокразвития России, Министерство транспорта России, РЖД, АО «КРДВ» | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" и стимулирование производства с высокой добавленной стоимостью |
| 1.1.2.2. | Проработка вопроса о возможности субсидирования тарифа на электроэнергию для предприятий с глубокой переработкой | 2019 | Минвостокразвития России, Минэнерго России, ФСТ России, АО «КРДВ». | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" и для стимулирование производства с высокой добавленной стоимостью |
| 1.1.2.3. | Проведение переговоров с федеральными торговыми сетями и оптовыми организациями о возможности продажи через них продукции ТОР с высокой добавленной стоимостью | 2020-2023 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" |
| 1.1.2.4. | Проведение переговоров с ведущими международными и федеральными корпорациями о возможностях закупки продукции резидентов ТОР с высокой добавленной стоимостью (например, автомобильные концерны, Ростех, ОАК, Россети) | 2020-2023 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" |
| 1.1.2.5. | Содействие потенциальным инвесторам в проведении переговоров с якорными резидентами ТОР о заключении долгосрочных контрактов о продаже сырья по формуле: экспортная цена минус транспортные издержки и пошлины | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ», ФСТ России | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" и для стимулирование производства с высокой добавленной стоимостью |
| 1.1.2.6. | Привлечение в число резидентов сервисных компаний, которые занимаются поставками оборудования, его обслуживанием и т.д. | 2019-2021 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" |
| 1.1.2.7. | Организация совместных тематических выставок/ярмарок ТОР “Свободный” и ТОР “Нефтехимический” для продвижения продукции резидентов, а также совместных экспозиций на крупных форумах (выставках), в том числе отраслевых | 2020 и далее | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Повышение конкурентоспособности ТОР "Свободный" и проведение совместных мероприятия для двух ТОР для оптимизации затрат |
| 1.1.2.8. | Проработка азиатских рынков для продвижения и продажи линейки продукции ТОР (в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью) | 2020-2021 и далее по необходимости | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Поиск потенциально интересных товарных ниш, содействие продажам резидентов, выпускающих конечную продукцию |
| 1.1.4. | Проработка вопросов привлечения и поддержки резидентов ТОР по программам РЭЦ (субсидирование, кредитно-гарантийная поддержка) | 2019-2021 и далее по мере необходимости | РЭЦ, АО «КРДВ», АНО «АПИ» | Поддержка не сырьевого экспорта резидентов ТОР |
| 1.1.5. | Подготовка информационных поводов для международных, федеральных, региональных и муниципальных СМИ - В частности работа с такими изданиями, как The Chemical journal (Химический журнал) – http://tcj.ru; - ICIS Chemical Business Magazine – https://www.icis.com; - The Journal of Business Chemistry – http://www.businesschemistry.org/; - The Chemical Daily – http://www.chemicaldaily.co.jp/corporate/eng_index.html (страница на английском языке) - Speciality Chemicals Magazine – https://www.specchemonline.com; - Business Chemistry – www.businesschemistry.org; - Chemical Processing – https://www.chemicalprocessing.com; - Журнал «Нефтегазовая вертикаль» - http://ngv.ru; - Журнал «Газовая Промышленность» (ежемесячный научно-технический и производственный журнал) – http://neftegas.info/gasindustry; - Журнал «НефтеГазоХимия» – научный информационный сборник; - Журнал «Oil & Gas Journal Russia» - сайт на русском языке http://www.ogj.ru; - Журнал «Нефть, газ и бизнес» - Информационно-аналитический журнал http://ngb.gubkin.ru; - Журнал «Нефть. Газ. Новации» – Научно-технический ежемесячный журнал о нефтегазовой отрасли – http://neft-gaz-novacii.ru/ru | ежеквартально | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Продвижение ТОР «Свободный» на российском и зарубежных рынках. |
| 1.1.6. | Участие в международных и российских выставках, форумах, конференциях, круглых столах, бизнес-миссиях и т.п. (индивидуально и совместно с другими ТОР). В частности, можно рассмотреть участие в следующих зарубежных мероприятиях: - OIL & GAS WEST ASIA - Международная выставка и конференция по нефти, газу, нефтехимии (Оман), - CHEMTECH GUJRAT WORLD EXPO - Международная выставка и конференция по химической промышленности (инфраструктуре, энергетике, нефти и газу, нефтехимии, производству материалов, автоматизации, фармакологии и биотехнологиям, энергетике, водоподготовке и др.) (Индия) - OIL & GAS COUNCIL ASIA-PACIFIC ASSEMBLY AND GALA DINNER 2018Международная Азиатско-Тихоокеанская конференция по нефти и газу (Сингапур Город), - EUROPEAN GAS CONFERENCE 2018 11-я европейская ежегодная газовая конференция (Австрия), - 3RD WORLD CONGRESS & EXPO ON OIL, GAS & PETROLEUM ENGINEERING3-й всемирный конгресс и выставка по нефти, газу и технологиям газонефтедобычи (ОАЭ), - KICHEM 20183-я Корейская международная выставка химической индустрии и нефтехимическая конференция APIC (Южная Корея). - Neo Functional Material - Выставка новых функциональных материалов (полимеры, добавки, гибридные материалы и т.д.). Параллельно с: nano Tech 2018 (Международная выставка и конференция нанотехнологий); 3D Printing 2018 (выставка технологий 3D-печати) (Япония, Токио); - Breathable Films - Международная конференция по проницаемым пленкам (Германия, Кельн) - Polymer Sourcing & Distribution - Конференция по производству и дистрибуции полимеров (США) | не менее 4 раз в год | АНО «АПИ», АО «КРДВ», РЭЦ, Правительство Амурской области (только ВЭФ, Дни Дальнего Востока в Москве- остальные мероприятия не предусмотрены сметами) | Налаживание кооперационных связей резидентов ТОР. Привлечение новых резидентов. |
| 1.1.7. | Организация и проведение мероприятий по продвижению ТОР (презентации, пресс-туры, роуд-шоу, прием делегаций, совместные семинары с участием представителей различных ТОР, дни открытых дверей, взаимодействие с местными сообществами и ВУЗами и пр.) В том числе бизнес-поездки для привлечения инвесторов в такие страны как Китай, Япония, Корея. | Не менее 4 раз в год | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Продвижение ТОР «Свободный» на российском и зарубежных рынках. |
| 1.1.8. | Проведение рекламных кампаний | не менее 2 раз в год | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Продвижение ТОР «Свободный» на российском и зарубежных рынках. |
| 1.1.9 | Создание каналов работы с социальными сетями (SMM-маркетинг) и интернет-продвижение | 2019-2020 и дальнейшая работа по продвижения | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Продвижение ТОР «Свободный» на российском и зарубежных рынках. |
| 1.1.10 | Подготовка и актуализация паспорта ТОР на основных языках (русский, английский, китайский, японский, корейский) | 2019 и далее ежегодно | АО «КРДВ» | Эффективная работа с инвесторами и информирование потенциальных инвесторов. |
| 1.1.11 | Информирование об основных результатах деятельности ТОР на официальном сайте. | ежегодно | АО «КРДВ» | Информирование резидентов ТОР о текущей ситуации функционирования |
|  | Задача 1.2. Работа с потенциальными инвесторами. |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка плана совместной межведомственной работы по привлечению российских и зарубежных инвесторов для реализации проектов в ТОР «Свободный» (на основе ППР и Стратегии по привлечению инвестиций в Амурскую область) | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Минвостокразвития России, Правительство Амурской области | Привлечение российских и зарубежных инвесторов соответствующих специализации ТОР «Свободный» |
| 1.2.2. | Отработка перспектив сотрудничества с партнерами Газпрома и Сибура по другим кластерам с целью их привлечения в ТОР «Свободный» в качестве резидентов. | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Минвостокразвития России | Привлечение российских и зарубежных инвесторов соответствующих специализации ТОР «Свободный» |
| 1.2.3. | «Упаковка» площадок для продажи инвесторам и повышения их привлекательности: | 2019 |  |  |
| 1.2.3.1. | Анализ опыта «продажи» инвестиционных площадок в других странах, в первую очередь, в КНР | 2019-2020 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Упаковка инвестиционных площадок для продажи инвесторам |
| 1.2.3.2. | Создание макета площадки «Восток» | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Упаковка инвестиционных площадок для продажи инвесторам |
| 1.2.3.3. | Создание рекламного ролика и интерактивного стенда для двух первоочередных площадок («Усть-Пёра» и «Восток») | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Упаковка инвестиционных площадок для продажи инвесторам |
| 1.2.3.4. | Разработка качественного буклета с акцентом на инвестиционные площадки, а не только на действующих резидентов (схемы, привлекательные фотографии и т.д.) | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Упаковка инвестиционных площадок для продажи инвесторам |
| 1.2.3.5. | Разработка многоязычного сайта для удобства иностранных инвесторов | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Упаковка инвестиционных площадок для продажи инвесторам |
| 1.2.3.6. | Договоренность с якорными инвесторами о содействии в приеме бизнес-миссий (показ действующих производств или строящихся объектов, рассказ про положительный опыт работы в ТОР, анонсирование готовности к кооперации и т.д.) | 2019-2020 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Упаковка инвестиционных площадок для продажи инвесторам |
| 1.2.4. | Переговоры с потенциальными зарубежными покупателями АГПЗ и АГХК на предмет размещения производств глубокой переработки в ТОР «Свободный» | 2019-2021 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Привлечение российских и зарубежных инвесторов соответствующих специализации ТОР «Свободный» |
| 1.2.5. | Проведение работы с компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг» для получения подтверждений на выделение сырья потенциальным резидентам | 2019-2020 | АО «КРДВ», Минвостокразвития России | Обеспечение потенциальных резидентов ТОР «Свободный» сырьем |
| 1.2.6. | Отработка возможности размещения производства в рамках ТОР «Свободный» с региональными лесопромышленными компаниями, сельхозпроизводителями и другими потенциальными инвесторами | 2019-2023 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Привлечение российских и зарубежных инвесторов соответствующих специализации ТОР «Свободный» |
| 1.2.7. | Работа с отраслевыми ассоциациями | 2019-2023 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Привлечение российских и зарубежных инвесторов соответствующих специализации ТОР «Свободный» |
| 1.2.8. | Взаимодействие с РФПИ | 2019-2021 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Привлечение российских и зарубежных инвесторов соответствующих специализации ТОР «Свободный» |
| 1.2.9. | Разработка и утверждение алгоритма взаимодействия с АО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» | 2019 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Слаженная работа по привлечению инвесторов соответствующей ТОР специализации. |
| 1.2.10. | Составление и актуализация перечня потенциальных инвесторов ТОР | ежегодно | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Наличие базы данных потенциальных инвесторов ТОР. |
| 1.2.11. | Формирование штата «проводников» по приоритетным отраслям | 2019-2020 | АНО «АПИ», АО «КРДВ» | Привлечение инвесторов соответствующей ТОР специализации. |
| 1.2.12. | Разработка и внедрение информационных систем сопровождения инвесторов и оценки эффективности взаимодействия (на основе CRM) | 2019-2020 | АО «КРДВ» | Эффективная работа с инвесторами. |
|  | Цель 2. Создание условий для размещения предприятий резидентов: |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Формирование инвестиционных площадок и решение земельных вопросов (в том числе с учетом перспективного развития). |  |  |  |
| 2.1.1. | Подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы муниципальных образований, схемы территориального планирования муниципальных районов, в границах которых расположена территория опережающего социально-экономического развития, в правила землепользования и застройки указанных муниципальных образований, а также в схему территориального планирования Амурской области; | 2019 | Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района, АО «КРДВ» | Скорректированные документы территориального планирования и градостроительного зонирования, учитывающие планируемое размещение объектов ТОР |
| 2.1.2. | Оценка необходимости и невозможности иного размещения объектов инфраструктуры и в этом случае подготовка и принятие решения о резервировании либо изъятии земельных участков для создания объектов инфраструктуры для ТОР «Свободный». | 2019 и далее по мере необходимости | АО «КРДВ», Правительство Амурской области | - Сокращение расходов бюджетных средств на изъятие (земельные участки, зарезервированные в целях размещения объектов ТОР, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.) |
| 2.1.3. | Разработка документации по планировке территории опережающего социально-экономического развития «Усть-Пёра», «Восток» и «Центр» | При необходимости, в случае принятия решения Минвостокразвития России | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района | - Утвержденные документы территориального планирования (утверждаются без проведения публичных слушаний). Определение планировочной структуры, зонирования территории, инженерного обеспечение и обслуживание, развития застройки территории. |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, необходимых для исполнения решения о принудительном отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, в том числе проведение по поручению уполномоченного федерального органа оценки изымаемого недвижимого имущества, осуществление необходимых кадастровых работ, проведение переговоров с правообладателями изымаемого недвижимого имущества. | 2019-2020 (в случае необходимости) | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района |  |
| 2.1.5. | Проведение мероприятий по переводу земель из одной категории в другую | 2019-2020 | АО «КРДВ» | Приведенные категории и вида разрешенного использования в соответствие с планируемым использованием земель, необходимых для размещения объектов ТОР |
| 2.1.6. | Формирование инвестиционных площадок ТОР: 1 «Усть-Пёра» 2 «Восток» 3 «Центр» 4 «Юг» 5 «Сковородино» 6 «Север» | 2025 | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Минвостокразвития России, Наблюдательный совет ТОР | Выделение приоритеных «пятен» для привлечения новых резидентов. Возможность оперативно выделить земельный участок с необходимой инфраструктурой для перспективного резидента |
| 2.1.7. | Разработка и утверждение Проектов планировки территории и проектов межевания для инвестиционных площадок «Сковородино», «Юг» и «Север» | При необходимости, в случае принятия решения Минвостокразвития России | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Минвостокразвития России, Наблюдательный совет ТОР | Определение планировочной структуры, зонирования территории, инженерного обеспечение и обслуживание, развития застройки территории. |
| 2.1.8. | Межевание участков резидентов и постановка на кадастровый учет. | по мере поступления заявок от резидентов | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Формирование инвестиционных площадок ТОР. Обеспечение потребностей резидентов в земельных ресурсах. |
| 2.1.9. | Изменение границ ТОР «Свободный», в частности включение площадок «Север» и «Сковородино» | 2025 | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Минвостокразвития России | Привлечение новых и расширение инвестиционных площадей действующих резидентов. |
| 2.1.10 | Проработка варианта расширения инвестиционной площадки Восток для размещения новых резидентов и таких производств, как водород, умные удобрения и так далее. | 2029 г. | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Минвостокразвития России | Привлечение новых и расширение инвестиционных площадей действующих резидентов. |
| 2.1.11 | Передача участков в аренду резидентам ТОР | 2019-2021 и далее по мере поступления заявок от резидентов | АО «КРДВ», Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Обеспечение резидентов ТОР земельными ресурсами. |
| 2.1.12 | Проработка дальнейших направлений развития ТОР «Свободный», в частности расширение инвестплощадок либо в перспективе создание новых, по необходимости расширение списка отраслей специализации | 2025 год | Минвостокразвития России, АО «КРДВ», АНО «АПИ» | Развитие ТОР «Свободный» в долгосрочной перспективе |
|  | Задача 2.2. Инфраструктурное обустройство инвестиционных площадок. |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка и утверждение, корректировка плана-графика создания объектов инфраструктуры ТОР | 2019 и далее по мере необходимости | АО «КРДВ», Минвостокразвития России, Правительство Амурской области Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Своевременное создание объектов инфраструктуры ТОР |
| 2.2.2. | Реализация плана-графика создания объектов инфраструктуры ТОР | Согласно плану-графику | АО «КРДВ», Минвостокразвития России, Правительство Амурской области Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Своевременное создание объектов инфраструктуры ТОР |
|  | Цель 3. Повышение качества жизни населения и привлечение трудовых ресурсов: |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Создание необходимой социальной и другой городской инфраструктуры. |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство социальной, утвержденной в Плане социально-экономического развития города Свободный Амурской области до 2025 года: - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся - Поликлиника - Детский сад общей вместимостью 350 мест (с крытым бассейном) - Центр культуры и досуга - Пожарное депо второго типа на 6 автомашин | 2019-2021 | ПАО Газпром, Минвостокразвития России, АО «КРДВ», Правительство Амурской области Администрация г. Свободный | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном и привлечения новой рабочей силы |
| 3.1.2. | Проработка вопроса привлечения государственного финансирования на благоустройство Свободного и Сковородино в рамках реализации Приоритетного проекта Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» | 2019-2021 и далее по мере необходимости | Минвостокразвития России , Минстрой России, АО «КРДВ» | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном |
| 3.1.3. | Проработка вопроса привлечения государственного финансирования на строительство дополнительной социальной инфраструктуры в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы» | 2020-2022 и далее по мере необходимости | Минвостокразвития России , Минобрнауки России, АО «КРДВ» | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном |
| 3.1.4. | Проработка вопроса привлечения государственного финансирования на строительство дополнительной социальной инфраструктуры в рамках реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения» | 2019-2022 и далее по мере необходимости | Минвостокразвития России, Минздрав России, АО «КРДВ» | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном |
| 3.1.5. | Поиск и выделение земельных участков для дополнительных социальных объектов и для жилищного строительства, их обустройства инфраструктурой. | 2019-2021 | Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном |
| 3.1.6. | Определение схемы выкупа объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры у ПАО «Газпром» Правительством Амурской области | 2019-2020 | Минвостокразвития России, Правительство Амурской области, ПАО Газпром, АО «КРДВ» | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном |
| 3.1.7. | Проработка вопроса о необходимости строительства жилья и социальной инфраструктуры в городе Сковородино с учетом потребности якорного резидента ООО «Технолизинг»: Жилье на 18 500 кв м Детсад на 120 мест Спортивный комплекс | 2019-2020 | Минвостокразвития России, Правительство Амурской области, АО «КРДВ», АО«Технолизинг» | Создание условий для повышения качества жизни в Сковородино |
| 3.1.8. | Проработка вопроса обеспечения доступности инвестиционных площадок на общественном транспорте (новые автобусные маршруты, остановки около инвестиционных площадок и так далее) | 2019-2023 | Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Создание условий для повышения качества жизни в Свободном и необходимых условий для функционирования резидентов ТОР. |
|  | Задача 3.2. Работа по привлечению внешних трудовых ресурсов. |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и утверждение регламента взаимодействия с АНО «Агентство по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке» | 2019 | Минвостокразвития России, АНО «АРЧК ДВ», Правительство Амурской области, АО «КРДВ» | Снабжение резидентов ТОР необходимыми трудовыми ресурсами. |
| 3.2.2. | Подготовка уточненного прогноза потребности в трудовых ресурсах | 2019 | АНО «АРЧК ДВ», АО «КРДВ» | Удовлетворение потребности рынка/квалификация рабочей силы |
| 3.2.3. | Работа с резидентами для определения запроса в конкретных профессионалах | 2019-2023 | АНО «АРЧК ДВ», АО «КРДВ» | Удовлетворение потребности рынка/квалификация рабочей силы |
|  | Задача 3.3. Формирование профильных компетенций на локальном уровне. |  |  |  |
| 3.3.1. | Введение новых специальностей в ВУЗах и техникумах Амурской области с учетом специализации ТОР | 2019-2021 и далее по мере необходимости | Правительство Амурской области, Минобрнауки России, АО «КРДВ» | Подготовка кадров для резидентов ТОР |
| 3.3.2. | Организация встреч резидентов ТОР “Свободный” и ТОР “Нефтехимический” с представителями ВУЗов для уточнения потребностей в специалистах и привлечения молодых кадров | 2019 и далее | Правительство Амурской области, Администрация Приморского края, АО «КРДВ» | Подготовка кадров для резидентов ТОР и проведение совместных мероприятия для двух ТОР для оптимизации затрат |
| 3.3.3. | Организация обучения и переподготовки кадров для ТОР “Свободный” и ТОР “Нефтехимический”, в том числе программы дистанционного образования | 2020 и далее | Правительство Амурской области, Администрация Приморского края, Минобрнауки России, АО «КРДВ» | Подготовка кадров для резидентов ТОР и проведение совместных мероприятия для двух ТОР для оптимизации затрат |
| 3.3.4. | Профессиональная ориентация школьников Свободненского района, города Свободный и города Сковородино | с 2019 | Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Подготовка кадров для резидентов ТОР |
| 3.3.5. | Организация программ для переобучения местного взрослого населения с учетом специализации ТОР | 2019-2021 | Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, АО «КРДВ» | Подготовка кадров для резидентов ТОР |
| 3.3.6. | Проведение соревнований межу студентами в формате World skills | с 2019 | Правительство Амурской области, Минобрнауки России, АНО «АРЧК ДВ» | Подготовка кадров для резидентов ТОР |
| 3.3.7. | Создание Центра компетенций по нефтегазохимии (центр опережающей профессиональной подготовки на базе профессиональных образовательных организаций) | 2019 | АНО «АРЧК ДВ», Правительство Амурской области, Администрация Приморского края Минобрнауки России | Подготовка кадров для резидентов ТОР «Свободный» и ТОР «Нефтехимический» |
|  | Цель 4. Формирование эффективной системы управления и развития ТОР «Свободный»: |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Оптимизация взаимодействия органов управления ТОР с федеральными и региональными структурами. |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка и утверждение регламента взаимодействия всех участников управления ТОР в рамках работы по привлечению и отбору резидентов ТОР, созданию инвестиционных площадок, решению земельных вопросов и других ключевых вопросов, связанных с созданием и функционированием ТОР «Свободный» | 2019 | Минвостокразвития России , АНО «АПИ», АО «КРДВ», Правительство Амурской области, якорные резиденты | Повышение эффективности управления ТОР |
| 4.1.2. | Заключение соглашений о сотрудничестве в части привлечения финансирования в целях развития ТОР, а также реализации отдельных проектов резидентов данных территории, взаимодействуя со следующими институтами развития: Корпорация МСП; РФПИ; РОСНАНО; И др. | 2019-2025 по мере необходимости | АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Повышение эффективности деятельности резидентов ТОР. Ускоренное развитие ТОР |
|  | Задача 4.2. Налаживание процессов внутри ТОР, в том числе взаимодействия между резидентами. |  |  |  |
| 4.2.1. | Организация работы УК. Проведение оценки эффективности деятельности УК | ежегодно | АО «КРДВ» | Соблюдение параметров эффективности функционирования ТОР. |
| 4.2.2. | Расширение перечня разрешенных видов деятельности в ТОР «Свободный» (дополнение списка видом деятельности «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», «Производство мебели», «Строительство») | По мере необходимости | АО «КРДВ», Минвостокразвития России, Правительство Российской Федерации | Обеспечение развития отраслей специализации ТОР «Свободный». |
| 4.2.3. | Утверждение порядка обращения потенциального резидента ТОР в ДЗО, а также порядка передачи информации об обращениях потенциальных резидентов между КРДВ и Правительством Амурской области. | 2019 | АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Упрощение и ускорение процедуры обращений потенциальных резидентов. |
| 4.2.4. | Запуск льготного режима ТОР в части возмещения НДС | 2019 | АО «КРДВ», Минвостокразвития России | Эффективная деятельность резидентов ТОР |
| 4.2.5. | Предоставление услуг АО «КРДВ» резидентам ТОР по принципу «одного окна | 2019 | АО «КРДВ» | Создание условий для эффективной деятельности резидентов ТОР |
| 4.2.6. | Актуализация перспективного плана развития ТОР с учетом анализа накопившегося опыта | 2025 | АО «КРДВ, АНО «АРЧК ДВ», АНО «АПИ», Наблюдательный совет ТОСЭР, Минвостокразвития России, Правительство Амурской области, Администрация г. Свободный и Свободненского района, Администрация г. Сковородино и Сковородинского района | Внесение актуальных корректировок в ППР. Эффективное развитие ТОР |
| 4.2.7. | Разработка алгоритма сопровождения резидентов и корпоративных стандартов общения с резидентами | 2019-2020 | АО «КРДВ» | Создание условий для эффективной деятельности резидентов ТОР |
| 4.2.8. | Формирование тарифной политики УК | 2019-2020 | АО «КРДВ» | Формирование доходной базы УК. |
| 4.2.9. | Заключений соглашений с резидентами ТОР на выполнение услуг | 2019 и далее по мере поступления заявок | АО «КРДВ» | Реализация новых инвестиционных проектов в ТОР. |
| 4.2.10. | Передача объектов инфраструктуры в аренду эксплуатирующим организациям | 2020-2021 | АО «КРДВ» | Обеспечение резидентов инфраструктурой. |
| 4.2.11. | Поиск субподрядных организаций для передачи части услуг на аутсорсинг | 2019 и далее по мере необходимости | АО «КРДВ» | Создание условий для эффективной деятельности резидентов ТОР. |
| 4.2.12. | Заключений соглашений с субподрядными организациями | 2019 и далее по мере необходимости | АО «КРДВ» | Создание условий для эффективной деятельности резидентов ТОР. |
| 4.2.13. | Организация совместных мероприятий и встреч резидентов, проведение конференций с целью построения кооперационных связей внутри ТОР и между резидентами других ТОР | не менее 2 раз в год | АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Мультипликативные эффекты от межкооперационных связей в том числе с другими ТОР. |
| 4.2.14. | Организация участия в выставках. Проведение бизнес-встреч. Организация пресс-конференций, семинаров, конференций, культурной программы в рамках выставок для резидентов ТОР. | Не менее 2 раз в год | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Налаживание кооперационных связей резидентов ТОР. Расширение рынков сбыта |
| 4.2.15. | Заключение соглашений о сотрудничестве в части взаимодействия с институтами развития и другими партнерами (сотрудничество с крупнейшими международными и российскими ассоциациями инвесторов, посольствами, торговыми и экономическими представительствами, объединениями деловых кругов). | 2019-2024 | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Правительство Амурской области | Налаживание кооперационных связей |
|  | Задача 4.3. Формирование условий для инновационного развития ТОР и вовлечения местного МСП. |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация взаимодействия с региональными научно-исследовательскими учреждениями, в том числе: с Амурским государственным университетом | 2019-2020 | АНО «АРЧК ДВ», АО «КРДВ» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2. | Создание Технопарка в рамках площадки «Усть-Пёра» в городе Свободный | 2024 | АО «КРДВ» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.1. | Получение субсидий на создание технопарка и обеспечение его оборудованием общего пользования | 2023 | Правительство Амурской области, АО «КРДВ», МинвостокразвитияРоссии, Минэкономики России | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.2. | Проработка возможностей привлечения к созданию и функционированию технопарка якорных резидентов ТОР. В том числе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» | 2023 | АНО «АПИ», АО «КРДВ», Минвостокразвития России, ПАО «Газпром», ПАО «Сибур» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.3. | Строительство помещений технопарка и оснащение его необходимым научным оборудованием | 2024 | АО «КРДВ» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.4. | Налаживание сотрудничества технопарка с вузами для обеспечения его техническими и научными кадрами. | 2023 | Правительство Амурской области, АО «КРДВ» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.5. | Взаимодействие с научными институтами, напр/имер, дальневосточным отделением РАН, который может быть поставщиком технологий и активно участвовать в развитии инноваций. | 2023 и далее | Правительство Амурской области, АО «КРДВ» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.6. | Заключение соглашений с якорными резидентами о том, что они будут привлекать резидентов Технопарка для создания инновационных продуктов и технологий под нужды конкретного заказчика – якорных резидентов | 2023 и далее | Правительство Амурской области, АО «КРДВ» | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.2.7. | В рамках технопарка создание (с привлечением счет федерального бюджета) - Центра прототипирования - Инжинирингового центра - Центра сертификации | 2023-2024 | Правительство Амурской области, АО «КРДВ», Минвостокразвития России, Минэкономики России | Развитие новых технологий и усиление инновационной составляющей в рамках ТОР |
| 4.3.3. | Организация взаимодействия резидентов с центрами промышленного дизайна | 2023-2024 | АО «КРДВ», АНО «АПИ» | Создание условий для эффективной деятельности резидентов ТОР |
| 4.3.4. | Организация взаимодействия местных МСП с крупными резидентами ТОР и налаживание кооперационных связей | 2019 и далее | АО «КРДВ»Правительство Амурской области, | Создание условий для эффективной деятельности резидентов ТОР. |

Разработка дорожной карты развития ТОР «Свободный»

- Дорожная карта развития ТОР «Свободный» приведена в Таблице ниже.

Дорожная карта развития ТОР «Свободный»

| Наименование проекта | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка "Восток" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пр-во полиэтиленовой пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пр-во ПЭ лотки, пакеты, хоз.товары и преформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пр-во ПЭ труб и фитингов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пр-во пенополиэтилена (пенополиуретана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полимерные теплоизолированные трубопроводы для распределительных сетей ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкости из полиэтилена и полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделия из поликарбоната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стретч-пленка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полистирол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БОПП пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолента ПВХ, Изолента ХБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPP-пленка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS-пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервисное обслуживание производственного оборудования предприятий газохимической отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пр-во Пропилена, полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлорированный полиэтилен (CPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стирол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка ГПЗ и ГХК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурский ГПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурский ГХК пр-во Этилена - Полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование АГХК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство АГХК и поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка "Усть-Пёра" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление высококачественных бетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод по производству бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игрушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автодетали 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автодетали 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для 3D принтеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревообработка: - доски - мебель - двери (межкомнатные) - деревянные дома - топливные пеллеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы из дерева: - ДСП - ЛДСП - фанера - гнутоклеенные детали (ГКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель (ДСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное обслуживание средств промышленной автоматики,электрического и инженерно-технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка "Юг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соевые продукты (из "белого лепестка"): - соевая мука - соевый концентрат - соевый изолят - текстурат соевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мукомольное пр-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясной цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колбасный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мини-Пекарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мини-завод по переработке молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство снеков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка "Сковородино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство метанола марки А в г.Сковородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство формальдегида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КФК-смолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТБЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уксусная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревообработка: - доски - мебель - двери (межкомнатные) - деревянные дома - топливные пеллеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мини Пекарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясной цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство сендвич-панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокотехнологическое изготовление строительных деталей для быстровозводимых сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка "Север" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 г.

Постановление Администрации Свободненского района от 05.11.2014 N 557 «Об утверждении программы "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015 - 2020 годы»

Постановление Администрации Свободненского района от 05.11.2014 N 557 «Об утверждении программы "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015 - 2020 годы»

Приложение 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673

Дополнительные инвестиции по Соглашению. Общие инвестиции в проект сотавили 47,7 млн руб.

http://mintrans-amur.ru/sections/41

Постановление Администрации Свободненского района от 05.11.2014 N 557 «Об утверждении программы "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015 - 2020 годы»

http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwP_AFcDA0-vMFdzF1dzIwMnE_2CbEdFADUxj0E!

Источник: Федеральная служба государственной статистики,

Данные по наименованиям, помеченным 1 не публикуются Амурстатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1)

Данные грузооборота за 2016 г. получены расчетным способом через годовой индекс показателя за 2016 г. и абсолютное значение 2015 года.

Утверждена постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №  445.

Прим.: Из 500 тыс. тонн полипропилена можно получить 50 млн автомобильных бамперов или 1 млн 350 тыс. км водопроводных труб диаметром 50 мм (этого хватит, чтобы обогнуть Земной шар по экватору 34 раза) или 243 млрд пластиковых стаканчиков или для изготовления 2 млрд тазиков, этого количества достаточно, чтобы обеспечить каждую вторую семью в мире

Рейтинг социально-экономического положения субъектов. Итоги 2017 года // http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2018.pdf

Инвестиционный портал регионов России // URL: http://www.investinregions.ru/regions/amur/industries/

Интернет-портал рейтингового агентства «Эксперт РА» // URL: http://www.raexpert.ru/ratings/regions/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc

Интернет-портал Агентства стратегических инициатив // URL: https://asi.ru/

С учетом того, что потребности по ГПЗ уже учтены в Плане социально-экономического развития города Свободный Амурской области до 2025 года

Из расчета средней площади на человека 29 кв. м – средняя площадь на человека в Свободном су четом среднегодового роста к 2029 году

Строительство Центр культуры в городе Сковородино заложено в Распоряжении Правительства Амурской области от 29 июня 2018 года N 80-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Строительство Центр культуры в городе Сковородино заложено в Распоряжении Правительства Амурской области от 29 июня 2018 года N 80-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Инвестиции по Соглашению, общие инвестиции в проект 44,7 млн руб.

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2017

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

0