УТВЕРЖДАЮ

Глава Тындинского муниципального округа

__________________Т.А. Лысакова

«08» июня 2026 года

Перечень инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации

на территории Тындинского муниципального округа по состоянию на 08.06.2026

| № п/п | Наименование проекта / инициатор, контакты. Место реализации | Стоимость проекта/ план/факт, млн. руб. | Требуемые инвестиции, млн. руб. | Потребность в привлечении инвесторов (кредитование, лизинг, инвестор, гранты и т.д.) | Мощность/ имеющаяся документация | Общая информация о проекте, текущий статус, сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализуемые на территории Тындинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Создание угольно-логистического кластера на территории Тындинского округа Амурской области» ООО «АнтрацитИнвестПроект» (Филиал) 676268, Россия, Амурская обл., м.о. Тындинский,тер. ТОР «Амурская» Генеральный директор Фабижевский Сергей Александрович РЕЗИДЕНТ ТОР | 304,432 | 304,432 | Финансирование проекта будет обеспечено за счет: - заемных средств в размере 100% от общего объема финансирования проекта. Финансирование будет осуществляться банком ПАО «МКБ». Основным источником финансирования проекта является: заемный капитал. | Планируемые работы: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом. | Общая информация: Предприятие зарегистрированное в Тындинском муниципальном округе Амурской области осуществляет доставку техники и материалов до территории угольного разреза, находящегося на территории Республики Саха (Якутия) (Сыллахское угольное месторождение), и погрузку угля в жд вагоны в объеме до 4,5 млн.тонн в год. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание 18 новых рабочих мест, на котором планируется трудоустроить 72 человека. Ввод в эксплуатацию 31.12.2025 года. Текущий статус: Окончено строительство станции Талума Угольная, Талума ОАО «РЖД», В 2025 году запланировано приобретение техники в лизинг (автосамосвалы для перевозки угля). |
| 2. | «Восстановление и модернизация комплекса по добыче и переработке титано-магнетитовых руд на территории Амурской области» Акционерное общество «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» Амурская область, Тындинский муниципальный округ, тер. Обогатительной фабрики Олёкма, ул. Промышленная, стр.1 Генеральный директор Джуссоев Леонид Виталиевич РЕЗИДЕНТ ТОР | 4 167,5 | - | Планируемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства инвестора) для реализации проекта: 100 % собственные средства, 0 % заёмные средства. | Планируемые работы: Добыча и обогащение железных руд. Добыча руд прочих цветных металлов. | Общая информация: 29.05.2023 года инвестиционный проект АО «БАГК» зарегистрирован в качестве резидента ТОР «Приамурская», осуществляющий: -добычу и обогащение железных руд; - добычу руд прочих цветных металлов. Начало операционной деятельности и разработки карьера – 30.09.2023 года. Текущий статус: Восстановлен дробильно-сортировочный комплекс. Функционирует обогатительная фабрика. Налажен выпуск титано-магнетитового концентрата. |
| 3. | «Организация сервисного горного предприятия» ООО «Владыкино» Амурская область, Тындинский муниципальный округ, п. Олёкма, ул. Промышленная, зд. 2 Генеральный директор Галаванов Вячеслав Григорьевич РЕЗИДЕНТ ТОР | 249,995 | - | Планируемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства инвестора) для реализации проекта: 100 % собственные средства, 0 % заёмные средства. | Планируемые работы: Добыча и обогащение железных руд. Добыча руд прочих цветных металлов. Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых. Деятельность автомобильного грузового транспорта. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | Общая информация: 13.07.2023 года инвестиционный проект ООО «Владыкино» зарегистрирован в качестве резидента ТОР. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание 74 новых рабочих мест. Начало разработки карьера и оказания услуг – 31.12.2023 года. Ввод в эксплуатация оборудования – 31.12.2023 года. Текущий статус: В 2025 году запланировано приобретение транспортной техники в лизинг, приобретение специального геолого-разведочного оборудования в лизинг. |
| Планируемые к реализации проекты и предложения |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Освоение Евгеньевского месторождения апатитов» ООО «Амурская минеральная компания» 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер. Кулаков, д. 9А, стр. 1, эт./помещ./ком. 3/I/3 Генеральный директор Владимировский Юрий Иванович | Объем инвестиций зависит от глубины переработки минерального сырья и номенклатуры выпускаемой продукции (от 1-1,5 млрд. руб. в создание добывающего производства до 3-5 млрд. руб. при строительстве производства по выпуску фасованного суперфосфата) |  | Кредит, инвестирование, долевое участие. Форма и условия сотрудничества определяются путём переговоров. | Цель проекта: Выпуск высококачественного апатитового концентрата, кормовых и удобрительных термофосфатов: - апатитовый концентрат 220 000 т/год; - кормовые термофосфаты 115 000 т/год; - удобрительные термофосфаты 105 000 т/год. В перспективе выпуск фосфорной кислоты, минеральных удобрений Имеющаяся документация: 1. Бизнес-план. 2. Финансовая модель. 3. Протокол АмурТКЗ № 628, подтверждающий: - доказанные запасы Р2О5 Евгеньевского месторождения в Тындинском муниципальном округе Амурской области в размере 637,9 тыс. тонн категории С2 и 435,8 тыс. тонн категории Р1; - определённую опытным путём высокую чистоту апатитового концентрата 40% (лучший показатель в отрасли), что позволяет планировать производство пищевых добавок; - определение схемы обогащения руды и технологии производства апатитового концентрата; - определение суммарного ресурсного потенциала Северной и Южной зон Евгеньевского месторождения апатитов до 27,4 млн. тонн Р2О5. 3. Соглашение о реализации продукции с китайской компанией «Хэйхэская международная торговая компания «Арма» от 12 декабря 2019 года. | Общая информация: Месторождение расположено в 18 км от ж/д ст. Маревая Дальневосточной ЖД. Имеющаяся инфраструктура в зоне железнодорожной станции: автомобильная и железная дороги, ЛЭП 220, котельная. Этапы реализации: - Строительство жилого поселка; - Строительство склада твердых бытовых отходов; - Строительство водозабора питьевой воды с распределительной системой; - Строительство очистных сооружений; - Строительство гаража, заводоуправления, складов; - Строительство ж/д тупика; - Строительство прирельсового складского хозяйства; - Строительство карьера; - Строительство зданий и сооружений обогатительной фабрики; - Строительство зданий и сооружений завода термофосфатов. Сроки строительства производства 3 года. Срок окупаемости 3 – 4 года. Период работы предприятия только на подтвержденных запасах составляет 8 лет, что больше периода окупаемости проекта в два раза. Текущий статус: 1. Ведутся переговоры о продаже компании, владеющей лицензией на Евгеньевское месторождение апатитов с последующим финансированием проекта. Возможными покупателями и инвесторами могут быть российская или китайская компания. |
| 5. | «Освоение известняков Соловьевское-1» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить производство извести. Имеющаяся документация: - Инвестиционное предложение. | Общая информация: Месторождение известняков расположено на 42 км автотрассы АЯМ, в 2 км севернее с. Соловьевск. Месторождение представлено пластообразной залежью протяженностью 3000 мм и видимой мощностью от 60 до 100 метров. Ресурсные залежи на глубине 50 метров по категории С2 и около 30 млн.тонн мощностью вскрыши 0,5-1,2 метра. Этапы реализации: 1. Геологоразведочные работы. 2. Строительство инженерной инфраструктуры. |
| 6. | «Освоение известняков Соловьевское-2» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить производство извести. Имеющаяся документация: - Инвестиционное предложение. | Общая информация: Месторождение известняков Соловьевское-2 расположено на 46 км автотрассы АЯМ, в 6 км севернее с. Соловьевск. Запасы известняков месторождения на глубину 100 метров по категории С2 составляют 80 млн.тонн мощностью вскрыши до 1,5 метра. Этапы реализации: 1. Геологоразведочные работы. 2. Строительство инженерной инфраструктуры. |
| 7. | «Освоение месторождения глинистых сланцев «Стрелка»» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить производство керамического кирпича. Имеющаяся документация: -Инвестиционное предложение. | Общая информация: Месторождение сланцев «Стрелка» расположено на 46 км автотрассы АЯМ в 1,5 км южнее бывшего поселка Стрелка, с Северной стороны примыкает к месторождению известняков Соловьевск-2. Прогнозная оценка запасов 33 млн. тонн. Этапы реализации: 1. Геологоразведочные работы. 2. Строительство инженерной инфраструктуры. 3. Строительство карьера и добыча. |
| 8. | «Освоение месторождения Урканских глин» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить производство силикатного кирпича, черепицы и керамики. Имеющаяся документация: 1. Инвестиционное предложение. 2. Проведены инженерно- геологические изыскания. 3. Разработано ТЭО проекта. | Общая информация: Месторождение глин находится в 1 км севернее с.Уркан. В районе месторождения имеются линии ЛЭП. Месторождение представляет собой линзу глин мощностью от 5 до 30 метров. Глины прослежены на протяжении 5 км при средней ширине 750 метров. Сверху перекрыто суглинками и песками мощностью от 0,5 до 3 метров. Прогнозные ресурсы месторождения Урканских глин категории Р1 оценены в количестве 78,8 млн.тонн. Глины представлены следующими разностями глин: огнеупорные 43,6%, тугоплавкие 16,6%, легкоплавкие 39,8%. Этапы реализации: 1. Геологоразведочные работы. 2. Строительство инженерной инфраструктуры. 3. Организация добычи. |
| 9. | «Освоение месторождения Иньжякское минеральное водопроявление» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить производство по выпуску лечебно-столовой воды. Имеющаяся документация: -Инвестиционное предложение. | Общая информация: Минеральное водопроявление «Иньжякское» расположено в северо-западной части Тындинского муниципального округа, в 60 км от железной дороги ст. Ларба. Минеральные воды натриево-магниевые-кальциевые отнесены к типу Дарасунских лечебно-столовых вод. Применяются при гастритах, колитах и т.п. Минерализация составляет 2,9 г/дм3. Этапы реализации: 1. Геологоразведочные работы. 2. Строительство инженерной инфраструктуры. 3. Строительство цеха по выпуску лечебно-столовой воды. |
| 10. | «Освоение месторождения Малоэльганское минеральное водопроявление» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить производство по выпуску лечебно-столовой воды. Имеющаяся документация: -Инвестиционное предложение. | Общая информация: Минеральное водопроявление расположено в северо-западной части Тындинского муниципального округа, в 16 км от железной дороги ст.Ларба. Вода прозрачная, желтоватого цвета, на вкус кислая со слабым запахом сероводорода. Вода гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, магниевая. Тип Ласточкинский. Этапы реализации: 1.Геологоразведочные работы. 2.Строительство инженерной инфраструктуры. |
| 11. | «Освоение месторождения апатитов «Укдуска»» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Создание нового предприятия, Любая форма сотрудничества. | Цель проекта: Освоения месторождения с целью Имеющаяся документация: -Инвестиционное предложение. | Общая информация: Месторождение апатитов «Укдуска» - почвенное фосфорное удобрение, находится в северо-западной части Тындинского муниципального округа, в долине реки Хани. Месторождение находится в непосредственной близости от Байкало-Амурской магистрали. Этапы реализации: 1.Геологоразведочные работы. 2.Строительство инженерной инфраструктуры. 3. Строительство рудника и обогатительной фабрики. |
| 12. | «Освоение Эльгаканского месторождения каменного угля» Администрация Тындинского муниципального округа 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, Скаржинец Елена Викторовна 8 (41656) 58-130, 58-109 | - | - | Любая форма сотрудничества | Цель проекта: Наладить отработку месторождения каменного угля карьерным способом Имеющаяся документация: -Инвестиционное предложение. | Общая информация: Эльгаканское месторождение каменного угля находится в северо-западной части Тындинского муниципального округа, в 60 км от с.Усть-Уркима. Необходимо проведение детальных геологических работ. Этапы реализации: 1. Геологоразведочные работы. 2. Строительство инженерной инфраструктуры. 3. Строительство карьера и добыча. |