Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2013 г. N 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Амурской области  от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3971450CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF), от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE397115E9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F)) |  |

В соответствии с Законами Амурской области от 5 сентября 2007 г. [N 374-ОЗ](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59D7ECEDEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE39412529109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F) "Об инвестиционной деятельности в Амурской области", от 14 февраля 2014 г. [N 321-ОЗ](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E29F7CCADDA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE39711539109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F) "О реализации отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления региональных инвестиционных проектов" Правительство Амурской области постановляет:

(преамбула в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3971650CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF))

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P35) проверки эффективности инвестиционных проектов.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3961150CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF))

2. Исполнительным органам государственной власти Амурской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного управления, руководствоваться положениями настоящего постановления Правительства Амурской области при проведении проверки эффективности представляемых им инвестиционных проектов в рамках формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, реестра участников региональных инвестиционных проектов и предоставления государственной (муниципальной) поддержки инвестиционной деятельности в Амурской области.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE39711529109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области Пузанова П.И.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE397105A9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

Губернатор

Амурской области

О.Н.КОЖЕМЯКО

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 12 февраля 2013 г. N 36

ПОРЯДОК

ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Амурской области  от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3961550CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF), от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE39710599109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F)) |  |

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения проверки и критерии эффективности инвестиционных проектов, представленных для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов области и (или) включения организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов и (или) получения государственной (муниципальной) поддержки инвестиционного проекта за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в формах, предусмотренных законодательством.

(пп. 1.1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE397105F9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

1.2. Результаты проверки эффективности инвестиционных проектов используются для подготовки решений:

о включении (отказе во включении) инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов области;

о включении (отказе во включении) организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;

(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3961950CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF))

о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) поддержки;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE397105C9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки, предусмотренных [статьей 15](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF3BF8DB9B8B7C8080502910E89028978AA0A083604947F7B188C67694A37ABAE8C3401FCF5093A6A986B0DE42018EA8D5F) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации".

(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE39710539109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

1.3. Рассмотрение и проверка эффективности инвестиционных проектов осуществляются на протяжении всего "жизненного цикла" (за весь расчетный период, указанный в бизнес-плане) - от начала до прекращения проекта.

При проверке эффективности инвестиционного проекта сроком реализации более одного года применяется дисконтирование денежных потоков [<1>](#P56).

--------------------------------

<1> Понятие "дисконтирование денежных потоков" используется в значении, указанном в Методических [рекомендациях](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF3BF8DB9B8B7C868B532212EACD229FD3ACA2846F1642F0A088C7778AA57BA0E19713A5D8F) по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. N ВК 477.

II. Проведение проверки эффективности

инвестиционных проектов

2.1. Проверка эффективности инвестиционных проектов проводится исполнительным органом государственной власти области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. В качестве исходных данных для проверки эффективности инвестиционного проекта используются:

бизнес-план или технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, утвержденные руководителем организации - инициатором инвестиционного проекта и заверенные печатью организации разработчика бизнес-плана;

паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной Правительством области;

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3951050CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF))

справка о запрашиваемых объемах государственной поддержки за счет средств областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта организации, претендующей на получение соответствующей государственной поддержки.

2.3. Для проверки эффективности инвестиционного проекта рассчитываются следующие показатели эффективности:

показатели экономической эффективности;

показатели бюджетной эффективности;

показатели социальной эффективности.

2.4. Проведение проверки эффективности инвестиционных проектов осуществляется в следующей последовательности:

1) [расчет](#P527) баллов по критерию экономической эффективности согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) [расчет](#P658) баллов по критерию бюджетной эффективности согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

3) [расчет](#P842) баллов по критерию социальной эффективности согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

4) [расчет](#P941) сводной оценки эффективности инвестиционного проекта согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

5) заключение по инвестиционному проекту.

(пп. 5 в ред. постановления Правительства Амурской области от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3951250CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF))

III. Порядок определения значений показателей эффективности

инвестиционных проектов

3.1. Под экономической эффективностью инвестиционного проекта понимается соотношение планируемых результатов к затратам на осуществление инвестиционного проекта, влияние проекта на формирование валового регионального продукта области, положительная динамика отдельных финансово-экономических показателей деятельности организаций в результате реализации инвестиционного проекта.

3.1.1. Для расчета экономической эффективности инвестиционного проекта используются следующие показатели:

добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом;

чистый дисконтированный доход;

индекс прибыльности проекта;

срок окупаемости;

объем инвестиций;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;

выручка от реализации;

прибыль до налогообложения;

среднегодовая стоимость основных средств.

3.1.2. Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом, равна совокупной выручке проекта, которая включает в себя суммарную заработную плату, арендную плату и прибыль за период реализации и определяется по формуле:



где:

Дс - добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом;

П - прибыль инвестиционного проекта до налогообложения, выплаты процентов по долговым обязательствам;

З - суммарная заработная плата работников по инвестиционному проекту;

А - арендная плата;

T - горизонт расчета (период, за который осуществляется расчет);

t - годы реализации проекта (1 год, 2 год, ..., T);

SUM - сумма показателей за весь расчетный период.

3.1.3. Чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта (ЧДД или NPV) характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными денежными затратами инвестиционного проекта за весь расчетный период, приведенных к моменту времени 0 (началу инвестиционного проекта). Величина ЧДД (NPV) вычисляется по формуле:



где:

 - денежные поступления, включая выручку от реализации проекта в t году;

 - затраты, включая капитальные вложения, производственные затраты в t году;

Кд - коэффициент дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:



где Е - норма дисконта, выраженная в долях единицы.

В качестве нормы дисконта используется значение уровня инфляции, ежегодно рассчитываемого Федеральной службой государственной статистики.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию экономической эффективности, в случае если ЧДД > 0.

3.1.4. Индекс прибыльности инвестиционного проекта рассчитывается как отношение прибыли, получаемой от реализации инвестиционного проекта, к затратам на его реализацию по формуле:



где IP - индекс прибыльности проекта.

3.1.5. Сроком окупаемости инвестиционного проекта с учетом дисконтирования называется продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с учетом дисконтирования. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Расчет срока окупаемости производится по формуле:



где:

Со - срок окупаемости;

 - число лет до смены знаков чистого дисконтированного дохода, рассчитываемого нарастающим итогом с начала реализации проекта;

 - сальдо чистого дисконтированного дохода, рассчитываемого нарастающим итогом с начала реализации проекта, в период, предшествующий переходу знака "-" на знак "+";

 - значение чистого дисконтированного дохода, рассчитываемого нарастающим итогом с начала реализации проекта, в период со знаком "+";

12 - число месяцев в году.

3.2. Под бюджетной эффективностью инвестиционного проекта понимается влияние инвестиционного проекта на доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (увеличение налогооблагаемой базы, прирост налоговых платежей от реализации инвестиционного проекта).

3.2.1. В качестве показателей бюджетной эффективности инвестиционного проекта используются:

бюджетный эффект;

индекс бюджетной эффективности.

3.2.2. Расчет бюджетного эффекта инвестиционного проекта производится по формуле:

БЭ = SUM (НПt - Рбипt) x Кд,

где:

БЭ - бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта;

НПt - налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от реализации инвестиционного проекта за t год;

Рбипt - средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предполагаемые на государственную (муниципальную) поддержку инвестиционного проекта в t году в соответствии с законодательством за период реализации инвестиционного проекта.

3.2.3. Индекс бюджетной эффективности рассчитывается по формуле:

Ибэ = SUM (НПt x Кд) / SUM (Рбипt x Кд),

где Ибэ - коэффициент бюджетной эффективности.

3.2.4. Оценка бюджетной эффективности производится на основе данных бизнес-плана или технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, а также справки организаций о предполагаемых объемах государственной (муниципальной) поддержки.

При отсутствии потребности в средствах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (указанных в [пункте 3.2.2](#P140) настоящего Порядка) на реализацию инвестиционного проекта коэффициент бюджетной эффективности не рассчитывается и при определении критерия бюджетной эффективности принимается равным 6 баллам.

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE397135A9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

3.3. Под социальной эффективностью инвестиционного проекта понимаются последствия от реализации инвестиционного проекта в виде повышения уровня доходов населения и обеспечения занятости.

Для расчета социальной эффективности используются следующие показатели:

количество создаваемых рабочих мест в области в рамках инвестиционного проекта (среднесписочная численность работников);

соотношение количества новых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта;

соотношение количества новых рабочих мест в общей численности безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта;

среднемесячная заработная плата работников;

расходы на улучшение качества жизни работников;

расходы в области энергосбережения;

расходы на повышение экологической безопасности;

расходы на создание социальной инфраструктуры.

3.4. Сводная оценка эффективности инвестиционных проектов.

3.4.1. Сводная оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется по балльной шкале с использованием критериев эффективности, указанных в [таблице 1](#P185) настоящего Порядка, и коэффициента значимости критериев эффективности инвестиционных проектов, указанных в [таблице 2](#P431) настоящего Порядка, и рассчитывается по следующей формуле согласно [приложению N 4](#P941) к настоящему Порядку:



где:

 - сводный балл оценки инвестиционного проекта (в баллах);

Кэф - соответствующее инвестиционному проекту значение коэффициента экономической эффективности ([приложение N 1](#P527) к настоящему Порядку);

Кбэ - соответствующее инвестиционному проекту значение коэффициента бюджетной эффективности ([приложение N 2](#P658) к настоящему Порядку);

Ксэ - соответствующее инвестиционному проекту значение критерия социальной эффективности ([приложение N 3](#P842) к настоящему Порядку).

3.4.2. Сводный балл оценки эффективности инвестиционного проекта:

60,1 и выше - высокая эффективность инвестиционного проекта;

30,1 - 60,0 - умеренная эффективность инвестиционного проекта;

15,1 - 30,0 - пониженная эффективность инвестиционного проекта;

15,0 и ниже - низкая эффективность инвестиционного проекта.

3.4.3. Значение критериев эффективности инвестиционных проектов определятся в соответствии с [таблицей 1](#P185).

Таблица 1

Критерии эффективности инвестиционных проектов (Кэ)

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE397125C9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер Кэ | Наименование критерия, его оценочные характеристики | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 3 |
| Кэф | Критерии экономической эффективности проекта |  |
| Кэф 1.1 | Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом, свыше 10000 млн. руб. | 6 |
|  | Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом, от 5000 млн. руб. до 10000 млн. руб. | 4 |
|  | Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом, от 1000 млн. руб. до 5000 млн. руб. | 2 |
|  | Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом, от 500 млн. руб. до 1000 млн. руб. | 1 |
|  | Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом, равна либо менее 500 млн. руб. | 0 |
| Кэф 1.2 | Чистый дисконтированный доход свыше 5000 млн. руб. | 6 |
|  | Чистый дисконтированный доход от 3000 млн. руб. до 5000 млн. руб. | 4 |
|  | Чистый дисконтированный доход от 1500 млн. руб. до 3000 млн. руб. | 2 |
|  | Чистый дисконтированный доход равен либо менее 1500 млн. руб. | 1 |
|  | Чистый дисконтированный доход с отрицательным результатом | 0 |
| Кэф 1.3 | Индекс прибыльности проекта свыше 1,41 | 6 |
|  | Индекс прибыльности проекта от 1,21 до 1,40 | 4 |
|  | Индекс прибыльности проекта от 1 до 1,20 | 1 |
|  | Индекс прибыльности проекта ниже 1,0 | 0 |
| Кэф 1.4 | Срок окупаемости проекта равен либо менее 3 лет | 6 |
|  | Срок окупаемости проекта от 3 до 5 лет | 4 |
|  | Срок окупаемости проекта от 5 до 7 лет | 2 |
|  | Срок окупаемости проекта от 7 до 10 лет | 1 |
|  | Срок окупаемости проекта свыше 10 лет | 0 |
| Кэф 1.5 | Объем инвестиций свыше 3000 млн. руб. | 6 |
|  | Объем инвестиций от 1501 млн. руб. до 3000 млн. руб. | 4 |
|  | Объем инвестиций от 1001 млн. руб. до 1500 млн. руб. | 3 |
|  | Объем инвестиций от 501 млн. руб. до 1000 млн. руб. | 2 |
|  | Объем инвестиций от 150 млн. руб. до 500 млн. руб. | 1 |
|  | Объем инвестиций равен либо менее 150 млн. руб. | 0 |
| Кэф 1.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - темп роста свыше 105 процентов в год | 6 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - темп роста от 103 до 105 процентов | 4 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - темп роста от 101 до 103 процентов | 1 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - темп роста 101 и менее процентов | 0 |
| Кэф 1.7 | Выручка от реализации - темп роста свыше 105 процентов в год | 6 |
|  | Выручка от реализации - темп роста от 103 до 105 процентов | 4 |
|  | Выручка от реализации - темп роста от 101 до 103 процентов | 1 |
|  | Выручка от реализации - темп роста - 101 процент и менее | 0 |
| Кэф 1.8 | Прибыль до налогообложения - темп роста свыше 105 процентов в год | 6 |
|  | Прибыль до налогообложения - темп роста от 103 до 105 процентов | 4 |
|  | Прибыль до налогообложения - темп роста от 101 до 103 процентов | 1 |
|  | Прибыль до налогообложения - темп роста - 101 процент и менее | 0 |
| Кэф 1.9 | Среднегодовая стоимость основных средств свыше 3000 млн. руб. | 6 |
|  | Среднегодовая стоимость основных средств от 1501 млн. руб. до 3000 млн. руб. | 4 |
|  | Среднегодовая стоимость основных средств от 150 млн. руб. до 1500 млн. руб. | 2 |
|  | Среднегодовая стоимость основных средств 150 млн. руб. и менее | 0 |
| Кбэ 2 | Критерии бюджетной эффективности проекта |  |
| Кбэ 2.1 | Бюджетный эффект свыше 3000 млн. руб. | 6 |
|  | Бюджетный эффект от 1500 млн. руб. до 3000 млн. руб. | 4 |
|  | Бюджетный эффект от 500 млн. руб. до 1500 млн. руб. | 2 |
|  | Бюджетный эффект равен либо менее 500 млн. руб. | 1 |
|  | Бюджетный эффект с отрицательным результатом | 0 |
| Кбэ 2.2 | Индекс бюджетной эффективности более 3,1 | 6 |
|  | Индекс бюджетной эффективности от 2,1 до 3 | 3 |
|  | Индекс бюджетной эффективности от 1,0 до 2,0 | 1 |
|  | Индекс бюджетной эффективности менее 1,0 | 0 |
|  | Отсутствие расходов бюджета на государственную (муниципальную) поддержку инвестиционного проекта | 6 |
| Ксэ 3 | Критерии социальной эффективности проекта |  |
| Ксэ 3.1 | Количество создаваемых рабочих мест (за каждые 100 создаваемых рабочих мест) | 1 (не более 6) |
|  | Количество создаваемых рабочих мест менее 100 | 0,1 за каждые 10 чел. |
|  | Количество создаваемых рабочих мест менее 10 | 0,05 |
| Ксэ 3.2 | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта более 3 процентов | 6 |
|  | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта от 0,5 до 3,0 процента | 2 |
|  | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта составит менее 0,5 процента | 1 |
|  | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта 0 процентов | 0 |
| Ксэ 3.3 | Среднемесячная заработная плата выше среднемесячной | 6 |
|  | заработной платы по виду деятельности, |  |
|  | соответствующему инвестиционному проекту |  |
|  | Среднемесячная заработная плата соответствует среднемесячной заработной плате по виду деятельности, соответствующему инвестиционному проекту | 1 |
|  | Среднемесячная заработная плата ниже среднемесячной заработной платы по виду деятельности, соответствующему инвестиционному проекту | 0 |
| Ксэ 3.4 | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта составит более 10 процентов | 6 |
|  | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта составит от 5 до 10 процентов | 2 |
|  | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта составит менее 5 процентов | 1 |
| Ксэ 3.5 | Расходы на улучшение качества жизни работников предусматриваются | 1 |
|  | Расходы на улучшение качества жизни работников не предусматриваются | 0 |
| Ксэ 3.6 | Расходы в области энергосбережения предусматриваются | 1 |
|  | Расходы в области энергосбережения не предусматриваются | 0 |
| Ксэ 3.7 | Расходы на повышение экологической безопасности предусматриваются | 1 |
|  | Расходы на повышение экологической безопасности не предусматриваются | 0 |
| Ксэ 3.8 | Расходы на создание социальной инфраструктуры предусматриваются | 1 |
|  | Расходы на создание социальной инфраструктуры не предусматриваются | 0 |

3.4.4. Коэффициенты значимости по соответствующему критерию указаны в [таблице 2](#P431).

Таблица 2

Коэффициенты значимости (Кз)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование критериев | Коэффициент значимости |
| 1 | 2 | 3 |
| Кэф 1 | Критерии экономической эффективности проекта |  |
| Кэф 1.1 | Добавленная стоимость, генерируемая инвестиционным проектом | 1,4 |
| Кэф 1.2 | Чистый дисконтированный доход | 0,3 |
| Кэф 1.3 | Индекс прибыльности проекта | 0,1 |
| Кэф 1.4 | Срок окупаемости проекта | 0,4 |
| Кэф 1.5 | Объем инвестиций | 1,1 |
| Кэф 1.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | 1,1 |
| Кэф 1.7 | Выручка от реализации | 1,1 |
| Кэф 1.8 | Прибыль до налогообложения | 0,3 |
| Кэф 1.9 | Среднегодовая стоимость основных средств | 0,2 |
| Кбэ 2 | Критерии бюджетной эффективности проекта |  |
| Кэ 2.1 | Бюджетный эффект | 1,4 |
| Кэ 2.2 | Индекс бюджетной эффективности | 0,8 |
| Ксэ 3 | Критерии социальной эффективности проекта |  |
| Ксэ 3.1 | Количество создаваемых рабочих мест (за каждые 100 создаваемых рабочих мест) | 1,4 |
| Ксэ 3.2 | Количество новых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта | 0,5 |
| Ксэ 3.3 | Среднемесячная заработная плата | 0,6 |
| Ксэ 3.4 | Соотношение количества новых рабочих мест в общей численности безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта | 0,7 |
| Ксэ 3.5 | Расходы на улучшение качества жизни работников | 0,3 |
| Ксэ 3.6 | Расходы в области энергосбережения | 0,2 |
| Ксэ 3.7 | Расходы на повышение экологической безопасности | 0,2 |
| Ксэ 3.8 | Расходы на создание социальной инфраструктуры | 0,2 |

3.4.5. Инвестиционные проекты, получившие сводную оценку эффективности 15 баллов и менее, признаются неэффективными.

IV. Результаты проверки эффективности

инвестиционных проектов

(в ред. постановления Правительства Амурской области

от 26.09.2014 [N 593](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D11E29D79C2D5FBFDD4694310B0FED1843299A478BEE3951450CE0CD7F2BA86B2DE40029284517FA3DFF))

Результатом проверки эффективности инвестиционных проектов является признание инвестиционного проекта соответствующим (несоответствующим) критериям эффективности инвестиционного проекта с отражением показателей и сводной оценки эффективности в заключении по инвестиционному проекту, в котором делаются выводы о целесообразности (нецелесообразности):

включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов области;

включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;

предоставления государственной поддержки за счет средств областного бюджета;

о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях применения мер государственной (муниципальной) поддержки, предусмотренных [статьей 15](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF3BF8DB9B8B7C8080502910E89028978AA0A083604947F7B188C67694A37ABAE8C3401FCF5093A6A986B0DE42018EA8D5F) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации".

(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE39510589109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F))

Приложение N 1

к Порядку

Расчет баллов по критерию экономической эффективности

инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Показатели, определяемые в целом

по инвестиционному проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Значение показателя в целом по проекту | Критерии экономической эффективности в баллах (Кэф) | Коэффициент значимости (Кз) | Сводный балл Кэф (4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Добавленная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Индекс прибыльности проекта, коэффициент |  |  |  |  |
| 4. | Срок окупаемости проекта, год |  |  |  |  |
| 5. | Объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |

II. Показатели, определяемые расчетным путем

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Значение в  году | Значение в  году | Темп роста [<\*>](#P638) (4 / 3 x 100) | (Кэф) балл | (Кз) | Сводный балл Кэф (6 x 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Выручка от реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Коэффициент экономической эффективности (Кэф) | x | x | x | x | x |  |

--------------------------------

<\*> Расчет темпов роста осуществляется ежегодно за период реализации инвестиционного проекта.

Кэф равен сводному количеству баллов с учетом коэффициента значимости критерия экономической эффективности:

Кэф = (Кэф 1.1 x Кз) + ... (Кэф 1.9 x Кз),

где:

Кэф 1.1 - Кэф 1.9 - критерии экономической эффективности проекта согласно [таблице 1](#P185) настоящего Порядка;

Кз - коэффициенты значимости критериев экономической эффективности проекта согласно [таблице 2](#P431) настоящего Порядка.

Приложение N 2

к Порядку

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановления Правительства Амурской области  от 10.10.2022 [N 1004](consultantplus://offline/ref=83C51FB2B9324302BBEF25F5CDF7D57984880F2D17E59F78C9DEA6F7DC304F12B7F18E9335D0A879BEE395105E9109C2E3E28BB3C15E018F98537D3EA9D7F)) |  |

**Расчет баллов по критерию бюджетной эффективности**

**инвестиционного проекта**

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Значение в *t*1 году | Значение в *t*2 году | Темп роста (4 / 3 x 100) [<\*>](#P825) | (Кбэ) балл | (КЗ) | Сводный балл Кэф (6 x 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Налог на прибыль организаций, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 2. | Налог на имущество организаций, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 3. | Транспортный налог, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 4. | Другие налоги, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 5. | Налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего, тыс. руб. (НПt) |  |  |  | x | x | x |
| 6. | Коэффициент дисконтирования (Кд) |  |  |  | x | x | x |
| 7. | Налоговые поступления с учетом коэффициента дисконтирования, тыс. руб. ([5](#P711) x [6](#P719)) |  |  |  | x | x | x |
| 8. | Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, связанные с реализацией инвестиционного проекта, всего, тыс. руб. ([8.1](#P743) + [8.2](#P751) + [8.3](#P759) + [8.4](#P767) + [8.5](#P775) + [8.6](#P783)) |  |  |  | x | x | x |
| 8.1. | Планируемая сумма субсидии, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 8.2. | Планируемая сумма инвестиционного налогового кредита, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 8.3. | Планируемая сумма налоговых льгот, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 8.4. | Планируемая сумма государственных (муниципальных) гарантий, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 8.5. | Планируемая сумма льгот в связи с предоставлением в аренду на льготных условиях земельных участков, зданий, сооружений, находящихся в собственности области, тыс. руб. |  |  |  | x | x | x |
| 8.6. | Иные виды государственной (муниципальной) поддержки, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, связанные с реализацией инвестиционного проекта с учетом коэффициента дисконтирования, всего, тыс. руб. ([8](#P735) x [6](#P719)) |  |  |  | x | x | x |
| 10. | Бюджетный эффект (БЭ) ([7](#P727) - [9](#P791)) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Индекс бюджетной эффективности (ИБЭ) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Коэффициент бюджетной эффективности (Кбэ) | x | x | x | x | x |  |

--------------------------------

<\*> Расчет темпов роста осуществляется ежегодно за период реализации инвестиционного проекта.

Кбэ равен сводному количеству баллов с учетом коэффициента значимости критерия экономической эффективности:

Кбэ = (Кбэ 2.1 x Кз) + (Кбэ 2.2 x Кз),

где:

Кбэ 2.1 - Кбэ 2.2 - критерии бюджетной эффективности проекта согласно [таблице 1](#P185) Порядка проверки эффективности инвестиционных проектов;

Кз - коэффициенты значимости критериев бюджетной эффективности проекта согласно [таблице 2](#P431) Порядка проверки эффективности инвестиционных проектов.

Приложение N 3

к Порядку

Расчет баллов по критерию социальной эффективности

инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Значение в целом по проекту | (Ксэ) балл | (Кз) | Сводный балл Ксэ (4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество создаваемых рабочих мест, человек |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта, человек |  |  |  |  |
| 3. | Соотношение количества создаваемых рабочих мест в общей численности занятых в экономике муниципального образования по месту реализации инвестиционного проекта, % |  |  |  |  |
| 4. | Общая численность безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта, человек |  |  |  |  |
| 5. | Соотношение количества создаваемых рабочих мест в общей численности безработных в муниципальном образовании по месту реализации инвестиционного проекта, % |  |  |  |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата одного работающего, рублей |  |  |  |  |
| 7. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду деятельности, соответствующему инвестиционному проекту, рублей |  |  |  |  |
| 8. | Расходы на улучшение качества жизни работников, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 9. | Расходы в области энергосбережения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 10. | Расходы на повышение экологической безопасности, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 11. | Коэффициент социальной эффективности (Ксэ) | x | x | x |  |

Ксэ равен сводному количеству баллов с учетом коэффициента значимости критерия социальной эффективности:

Ксэ = (Ксэ 3.1 x Кз) + ... (Ксэ 3.8 x Кз),

где:

Ксэ 3.1 - Ксэ 3.2 - критерии социальной эффективности проекта согласно [таблице 1](#P185) настоящего Порядка;

Кз - коэффициенты значимости критериев социальной эффективности проекта согласно [таблице 2](#P431) настоящего Порядка.

Приложение N 4

к Порядку

Расчет сводной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество баллов, полученных в результате сводной оценки | | | |
| экономической эффективности (сводный балл из [приложения N 1](#P527)) | бюджетной эффективности (сводный балл из [приложения N 2](#P658)) | социальной эффективности (сводный балл из [приложения N 3](#P842)) | сводный балл оценки эффективности |
| 1 | 2 | 3 | (1 + 2 + 3) |
|  |  |  |  |

Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)